|  | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biểu 02 BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2010 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN ĐVT: Triệu đồng S T T; Tên dự án; Địa điểm XD; TC KC HT; TDT được duyệt; KH các năm trước đã bố trí; KH năm 2010; Ước thực hiện đến 31/12/ 2010; Kế hoạch đề nghị điều chỉnh; Tăng, giảm (+, -). Tổng số; Trong đó:. Xây lắp; Thiết bị; Chi phí khác. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. TỔNG CỘNG; 173.543; 189.793; 191.693; 134.571; 2.940; 23.532; 18.150. I; NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG; 17.943; 17.943; 17.943; 16.003; 1.940; 0; 0. A; Thực hiện dự án; 17.943; 17.943; 17.943; 16.003; 1.940; 0; 0. a; Ngành xây dựng; 17.943; 17.943; 17.943; 16.003; 1.940; 0; 0. 1; Trường TH Đại Phước giai đoạn 2; 2009-2010; 10.942; 5.000; 1.430; 1.430; 1.430; 830; 600; 0. 2; Trường TH Phú Thạnh; 2009-2010; 6.578; 5.000; 600; 601; 601; 601; 1. 3; Trường TH Vĩnh Thanh 2 giai đoạn 02; 2009-2010; 14.113; 2.000; 4.840; 4.840; 4.840; 4.300; 540; 0. 4; Cống Đoàn Kết; 2009-2010; 617; 400; 60; 60; 60; -340. 5; Trường TH Hiệp Phước giai đoạn 02; 2009-2010; 9.882; 2.200; 2.200; 2.200; 1.400; 800; 0. 6; Đường 319 đến HL19; 2008-2010; 184.107; 8.473; 8.812; 8.812; 8.812; 339. II; NGUỒN SỬ DỤNG ĐẤT; 100.000; 118.100; 120.100; 95.914; 1.000; 21.086; 20.000. A; Thực hiện dự án; 89.992; 100.482; 100.382; 95.914; 1.000; 4.468; 12.390. a; Ngành xây dựng; 5.052; 13.002; 13.002; 11.152; 1.000; 850; 7.950. 1; Trụ sở phòng Tài nguyên Môi trường; 2009-2010; 5.757; 1.400; 1.000; 2.000; 2.000; 1.800; 200; 1.000. 2; Mở rộng nhà một cửa; 2010; 372; 300; 330; 330; 330; 330; 0. 3; Hàng rào nhà tạm giữ Công an huyện; 2009-2010; 2.686; 500; 1.000; 2.200; 2.200; 2.000; 200; 1.200. 4; Hệ thống sân đường mương thoát nước, hệ thống điện nhà tạm giữ Công an huyện; 2010; 1.259; 500; 1.000; 1.000; 900; 100; 500. 5; Bổ sung kinh phí công trình sơn sửa doanh trại tường rào BCHQS huyện; 2008; 715; 192; 192; 192; 192; 0. 6; Trường TH Phú Hữu; 2009-2010; 32.724; 500; 1.500; 1.500; 500; 1.000; 1.000. 7; Trường TH Hiệp Phước 2; 2009-2010; 17.894; 1.000; 200; -200. 8; Trường THCS Long Thọ; 2010-2011; 21.140; 200; 4.000; 4.000; 3.800; 200; 3.800. 9; Trạm Y tế Phú Hội; 2008; 130; 130; 130; 130; 0. 10; Ngân hàng Chính sách huyện; 2009-2011; 1.000; 1.000; 1.000; 850; 150; 0. 11; Trung tâm Văn hóa xã Hiệp Phước (Bổ sung); 650; 650; 650; 650. b; Ngành giao thông - hạ tầng kỹ thuật; 66.530; 73.840; 73.840; 72.940; 0; 900; 7.310. 1; Đường từ 319 đến HL 19; 2008-2010; 184.107; 120.035; 33.000; 33.000; 33.000; 33.000; 0. 2; Đường vào UBND xã Phước Khánh; 2009-2010; 56.038; 11.000; 14.000; 14.000; 14.000; 3.000. 3; Đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng Đỏ; 2009-2010; 42.910; 11.000; 11.200; 14.000; 14.000; 14.000; 2.800. 4; Cầu đường Phú Tân - Phú Đông; 2010-2011; 128.542; 72; 200; 210; 210; 210; 10. 5; Đường vào cổng phụ Trường TH Phước Thiền 2; 2010; 153; 140; 140; 140; 140; 140; 0. 6; Đường vào Trường MG Nhơn Nghĩa; 542; 110; 110; 110; 10; 110. 7; Đường vào cổng chính Trường MG Nhơn Nghĩa; 100; 100; 100; 100. 8; Đường vào Trường THCS Dương Văn Thì; 2010; 619; 600; 0; -600. 9; Đường và hàng rào đình Phú Mỹ; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000; 0. 10; Hệ thống thoát nước HL 19, xã Hiệp Phước; 2010; 2.300; 2.000; 2.000; 2.000; 2.000; 0. 11; Cống thoát nước cầu Suối Cạn; 430; 430; 430; 430; 0. 12; Đường ấp Phước Lương, xã Phú Hữu; 630; 400; 400; 400; -230. 13; Đường vào Trường Kỹ thuật Công nghiệp; 900; 900; 900; 900; 0. 14; Mở rộng HL 19 đoạn 01; 750; 750; 750; 750; 50; 0. 15; Mở rộng HL 19 đoạn 02; 120; 120; 120; 120; 0. 16; Cống thoát nước ngang HL 19 (Xã Hiệp Phước); 700; 700; 700; 700; 0. 17; 02 cống ngang đường HL 19 xã Vĩnh Thanh; 360; 360; 360; 360; 0. 18; Đường vào bến đò Phước Khánh (Bổ sung); 200; 200; 200; 200; 0. 19; Sửa chữa đường Độn Long Tân; 100; 850; 850; 850; 750. 20; Đường vào nhà tạm giữ CA huyện; 2010; 100; 200; 200; 200; 100. 21; Đường Chòm Dầu xã Đại Phước; 2010; 100; 130; 130; 130; 30. 22; Hệ thống cấp nước 25A xã, Phú Hữu; 3.700; 2.700; 2.000; 2.000; 1.800; 200; -700. 23; Mở rộng nâng cấp đường vào cảng Phước Khánh; 2010; 100; 1.800; 1.800; 1.600; 200; 1.700. 24; Hệ thống cấp nước HL 19 Hiệp Phước; 2010; 6.500; 100; 270; 270; 270; 170. 25; Hệ thống cấp nước ĐT 769 xã Phước Thiền; 2010; 2.600; 100; 170; 170; 170; 70. c; Ngành điện; 4.200; 4.000; 4.000; 4.000; 0; 0; -200. 1; Hệ thống chiếu sáng HL 19; 2010; 1.400; 1.500; 1.500; 1.500; 100. 2; Di dời lưới điện HL 19 đoạn 01; 2010; 470; 220; 220; 220; -250. 3; Di dời lưới điện HL 19 đoạn 02; 2010; 670; 320; 320; 320; -350. 4; Di dời lưới điện HL 19 đoạn 03; 2010; 350; 350; 350; 350; 0. 5; Di dời lưới điện HL 19 đoạn 04; 2010; 130; 130; 130; 130; 0. 6; Di dời HTCS đường 319 (Đoạn Cty Kim Phong - 25B); 2010; 300; 300; 300; 300; 0. 7; Điện chiếu sáng nông thôn mới xã Long Thọ; 2010; 500; 500; 500; 500; 0. 8; HTCS Tỉnh lộ 25A đoạn qua xã Long Tân; 2010; 588; 100; 400; 400; 400; 300. 9; Máy phát điện dự phòng Huyện ủy; 2009; 280; 280; 280; 280; 0. d; Kinh phí hỗ trợ ngành và các xã:; 10.410; 9.640; 11.540; 6.822; 0; 2.718; 1.130. 1; Ngành giáo dục huyện sửa chữa trường lớp trên địa bàn huyện; 2.000; 100; 2.000; 0. - Sửa chữa Trường THCS Phước Thiền; 1.200; 50; 50; 50; -1.150. - Sửa chữa - xây mới 02 phòng học + WC, phòng nghỉ cho giáo viên Trường MG Phước Khánh; 800; 50; 50; 50; -750. 2; Các xã trên địa bàn huyện; 2.410; 2.540; 2.540; 2.322; 0; 218; 130. - XD văn phòng ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội; Xã P.Hội; 2010; 376; 341; 341; 341; 305; 36; 0. - XD văn phòng ấp Đất Mới, xã Phú Hội; Xã P.Hội; 2010; 376; 342; 342; 342; 305; 37; 0. - Trụ sở BCHQS xã Phú Hữu; Xã P.Hữu; 2010; 648; 590; 590; 590; 540; 50; 0. - XD hội trường UBND xã Đại Phước; Đ. Phước; 2010; 1.042; 865; 995; 995; 900; 95; 130. - Văn phòng 01 cửa xã Phú Thạnh; P. Thạnh; 2009; 187; 187; 187; 187; 0. - Hệ thống thoát nước Trường THCS Đ.Phước (Bổ sung); Đ. Phước; 2009; 85; 85; 85; 85; 0. 3; Các công trình đã phê duyệt quyết toán; 1.000; 2.000; 2.000; 2.000; 1.000. 4; Các công trình GTNT (Huyện hỗ trợ 30%); 5.000; 5.000; 5.000; 4.500; 500; 0. e; Các công trình XDCB thuộc lĩnh vực nông nghiệp (Các tiểu DA thuộc vùng QH nuôi tôm); 3.800; 950; 950; 650; 0; 300; -2.850. 1; - Cầu giao thông số 01; 2008-2009; 3.274; 300; 300; 300; 300; 0. 2; - Kênh cấp thoát nước KT1; KT1-KC2-4; 2008-2009; 3.514; 1.000; 650; 650; 650; -350. 3; - Đường dây trung hạ thế, TBA, máy PĐ; 2008-2010; 4.622; 2.500; 0; 0; -2.500. B; CBĐT và CBTHDA; 8.380; 15.660; 15.660; 1.000; 0; 14.660; 7.280. a; Ngành giao thông - hạ tầng kỹ thuật; 2.440; 5.980; 5.980; 0; 0; 5.980; 3.540. 1; Đường từ KCN 5 đến HL 19; 2010-2011; 132.356; 100; 450; 450; 450; 350. 2; Đường vào khu đại học; 2010-2011; 179.640; 500; 1.600; 1.600; 1.600; 1.100. 3; Đường 319 nối dài đến sông Đồng Môn đến đường khu ĐH; 100; 670; 670; 670; 570. 4; Nâng cấp trải nhựa đường D9; 100; 700; 700; 700; 600. 5; Đường từ đường khu ĐH đến đường cao tốc; 100; 200; 200; 200; 100. (Đường 319 nối dài từ sông Đồng Môn đến đường khu ĐHQT); 0; 0. 6; Hoàn thiện đường số 02; 700; 1.400; 1.400; 1.400; 700. 7; Hoàn thiện hạ tầng khu 347; 100; 100; 100; 100; 0. 8; Đường vào Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm; 100; 40; 40; 40; -60. 9; Đường độn Long Tân; 150; 150; 150; 150. 10; Đường HL 19 từ 25C đến Đ.Phước (Trả nợ lập DA); 280; 280; 280; 280. 11; Đường thoát nước HL 19 (Xã Hiệp Phước); 2010; 100; 0; -100. 12; Đường vào Trường Mầm non Phước Thiền; 2010; 100; 50; 50; 50; -50. 13; Nâng cấp kết cấu mặt đường HL 19 (Km 20+653 - Km 23+122); 2010; 320; 260; 260; 260; -60. 14; Đường Giồng Ông Đông xã Phú Đông; 2010; 120; 80; 80; 80; -40. b; Ngành xây dựng; 3.340; 5.300; 5.300; 0; 0; 5.300; 1.960. 1; Trường THCS Vĩnh Thanh; 25.161; 700; 700; 700; 700; 0. 2; Trường TH Long Tân; 200; 0; -200. 3; Trường THCS Hiệp Phước; 200; 200; 200; 200; 0. 5; Trường MG Đại Phước (Trường MN Đại Phước); 20.556; 200; 200; 200; 200; 0. 6; Trường MG Phước An (Trường MN P.An); 22.861; 300; 610; 610; 610; 310. 7; Trường MG Vĩnh Thanh; 100; 50; 50; 50; -50. 8; Trường MG Phú Thạnh; 100; 50; 50; 50; -50. 9; Trường MG Phú Đông; 300; 300; 300; 300; 0. 10; Trường MG Phước Thiền; 300; 650; 650; 650; 350. 11; Trường Mầm non xã Long Thọ (Vốn DN hỗ trợ); 100; 100; 100; 100; 0. 12; Tụ điểm văn hóa Phước Khánh; 50; -50. 13; Tụ điểm văn hóa Vĩnh Thanh; 50; 50; 50; 50; 0. 14; Tụ điểm văn hóa Phước An; 50; 0; -50. 15; Tụ điểm văn hóa Phú Thạnh; 50; 50; 50; 50; 0. 16; Tụ điểm văn hóa Phú Hội; 50; 0; -50. 17; Công viên đối diện Đền thờ Liệt sỹ; 740; 740; 740. 18; Trung tâm Truyền thông dân số; 100; 100; 100; 100; 0. 19; Kiên cố hóa trường học (Bổ sung XD mới nhà vệ sinh, nhà nghỉ GV, hàng rào, sân nền…); 29.608; 490; 1.500; 1.500; 1.500; 1.010. 1. Trường Tiểu học Phú Hữu (Phân hiệu P.Lương); 2010; 2865; 70; 95; 95; 95; 25. 2. Trường Tiểu học Long Thọ (Cơ sở 1); 2010; 4618; 50; 180; 180; 180; 130. 3. Trường Tiểu học Phú Thạnh; 2010; 7713; 100; 280; 280; 280; 180. 4. Trường THCS Phước Khánh; 2010; 7154; 80; 360; 360; 360; 280. 5. Trường Tiểu học Phước Thiền 1; 2010; 6103; 70; 250; 250; 250; 180. 6. Trường Tiểu học Phú Đông; 2010; 426.4; 50; 85; 85; 85; 35. 7. Trường Tiểu học Vĩnh Thanh; 2010; 728.4; 70; 250; 250; 250; 180. c; Các tiểu DA thuộc vùng dự án rau an toàn, vùng dự án mô hình nông nghiệp; 2.600; 4.380; 4.380; 1.000; 0; 3.380; 1.780. 1; Vùng SX rau an toàn; 3.130; 3.130; 3.130; 3.130. 2; Đường dây trung hạ thế và TBA 01 pha vùng rau an toàn; 1.100; 1.100; 1.100; 1.000; 100; 0. 3; Các tiểu dự án thuộc mô hình phát triển NN; 1.000; -1.000. 4; DA đầu tư phát triển mô hình vườn sinh thái kết hợp NTTS; 250; 0; -250. 5; DA đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn; 250; 150; 150; 150; -100. C; QUY HOẠCH; 1.628; 1.958; 1.958; 0; 1.958; 339. 1; QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư xã Long Thọ; L.Thọ; 2007-2009; 553; 45; 45; 45; 45; 0. 2; QH chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư cặp đường 25A tại xã Phú Thạnh và Long Tân; P.Thạnh -L.Tân; 2007; 961; 190; 190; 190; 190; 0. 3; QH chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước An A; P.An; 2007; 981; 300; 0; -300. 4; Thiết kế Khu chung cư tạm cư Long Thọ - Phước An; L.Thọ - P.An; 2008; 1.187; 600; 800; 800; 800; 200. 5; QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ xã Phước Thiền; P.Thiền; 2008; 200; 200; 200; 200; 0. 6; Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư Phú Thạnh - Vĩnh Thanh; P.Thạnh - V.Thanh; 2005-2007; 732; 47; 47; 47; 47; 0. 7; Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Hiệp Phước 3; Hiệp Phước; 2008-2009; 503; 37; 37; 37; 37; 0. 8; Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư xã Phước An; Phước An; 2007-2008; 127; 37; 37; 37; 37; 0. 9; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư xã Phú Hội; Phú Hội; 2007-2008; 683; 172; 172; 172; 172; 0. 10; QHCT TL 1/2000 Khu làng đại học P.Thiền -L.Tân; PT-LT; 2008-2009; 430; 430; 430; 430. III; NGUỒN PHÍ HẠ TẦNG; 30.500; 28.650; 28.650; -1.850. 1; Tái định cư Long Thọ; 500; 500; 500; 500; 0. 2; Tái định cư Phước Thiền; 500; 500; 500; 500; 0. 3; Tái định cư Phú Hội; 500; 500; 500; 500; 0. 4; Tái định cư Hiệp Phước 3; 1.000; 100; 100; 100; -900. 5; Tái định cư Hiệp Phước 3 (Mở rộng); 200; 50; 50; 50; -150. 6; Tái định cư Đại Lộc; 6.200; 6.200; 6.200; 6.200; 0. 7; Tái định cư Đại Lộc 2; 28.481; 20.000; 20.000; 20.000; 10.000; 10.000; 0. 8; Tái định cư P.Khánh; 400; 400; 400; 400; 0. 9; Đường số 03 nối dài đến khu TĐC H.Phước 3; 1.000; 200; 200; 200; -800. 10; Đường từ nhà máy nước đến KCN 01; 200; 200; 200; 200; 0. IV; NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Đầu tư cho giáo dục); 20.500; 20.500; 20.500; 18.500; 0; 2.000; 0. A; THỰC HIỆN DỰ ÁN; 18.500; 18.500; 18.500; 18.500; 0; 0; 0. 1; Trường TH Vĩnh Thanh 2 giai đoạn 02; 2009-2010; 14.113; 2.500; 2.500; 2.500; 2.500; 0. 2; Trường TH Hiệp Phước giai đoạn 02; 2009-2010; 9.882; 4.500; 4.000; 4.000; 4.000; -500. 3; Trường TH Phú Hữu; 2009-2010; 32.686; 8.800; 8.800; 8.800; 8.800; 0. 4; Trường THCS Long Thọ; 2010-2011; 21.140; 2.700; 3.200; 3.200; 3.200; 500. B; CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - CB THỰC HIỆN DỰ ÁN; 2.000; 2.000; 2.000; 0; 0; 2.000; 0. 1; Trường TH Đại Phước giai đoạn 02; 2009-2010; 10.942; 500; 770; 770; 770; 270. 2; Trường TH Phú Thạnh; 2009-2010; 6.578; 300; 200; 200; 200; -100. 3; Trường TH Long Tân; 2010-2011; 400; 400; 400; 400; 0. 4; Trường THCS Hiệp Phước; 2010-2011; 400; 330; 330; 330; -70. 5; Trường MG Đại Phước; 2010-2011; 400; 300; 300; 300; -100. V; NGUỒN VỐN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT (Thực hiện chương trình kế hoạch 97 cho xã điểm Long Thọ); 4.600; 4.600; 4.600; 4.154; 0; 446; 0. 1; Bêtông hóa đường GTNT; 2.564; 2.564; 2.564; 2.354; 0; 210; 0. 1. Đường Ông Sơn; 2010; 694; 694; 694; 694; 634; 60; 0. 2. Đường Ông Mong; 2010; 625; 625; 625; 625; 575; 50; 0. 3. Đường Miễu Bà Tám; 2010; 655; 655; 655; 655; 605; 50; 0. 4. Đường Miễu Cai Vạn; 2010; 590; 590; 590; 590; 540; 50; 0. 2; Các hạn mục đường GT: GT1, GT2, GT3 và kênh thủy lợi; 2.036; 2.036; 2.036; 1.800; 0; 236; 0. TL1, TL2, TL3, TL4 thuộc DA rau an toàn xã LThọ; 2010; 2.626; 2.036; 2.036; 2.036; 1.800; 236; 0. |