| BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (Kèm theo Tờ trình số 1403/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND thị xã) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Kế hoạch năm 2014 | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ (A+B+C): |  |  |  | 83.100 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 82.200 |  |
| I | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP |  |  |  | 72.472 |  |
| a | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  |  | 38.272 |  |
| 1 | Hệ thống lưới điện hạ thế khu vực Tổ nhân dân số 7, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã | Xã Hàng Gòn | 2013 | 440 | Đã quyết toán |
| 2 | Hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế khu vực Tổ nhân dân số 37, ấp Hàng Gòn (Chi hội 7), xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã | Xã Hàng Gòn | 2013 | 1.983 | Đã quyết toán |
| 3 | Đường nội ô ấp Bàu Sen | BQLDA thị xã | Xã Bàu Sen | 2012 - 2013 | 419 | Đã quyết toán |
| 4 | Đường vào Khu hành chính phường Phú Bình | BQLDA thị xã | Phường Phú Bình | 2011 - 2013 | 423 | Đã quyết toán |
| 5 | Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc | BQLDA thị xã | Phường Xuân Hòa | 2012 - 2013 | 809 | Đang lập HS quyết toán |
| 6 | Nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối | BQLDA thị xã | Xã Bảo Quang | 2012 - 2013 | 4.000 | Đang lập HS quyết toán |
| 7 | Xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp cánh đồng Háp, xã Bảo Vinh và Bảo Quang | BQLDA thị xã | Xã Bảo Vinh, Bảo Quang | 2013 | 2.600 | Đang lập HS quyết toán |
| 8 | Xây dựng đập Bàu Tra, xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | Xã Xuân Tân | 2013 | 1.130 | Đã hoàn thành |
| 9 | Xây dựng trụ sở Công an phường Phú Bình | BQLDA thị xã | Phường Phú Bình | 2013 | 3.000 | Đã hoàn thành |
| 10 | Đường Ruộng Tre - Thọ An, thị xã Long Khánh (50% vốn xây lắp ngân sách tỉnh) | BQLDA thị xã | Xã Bảo Quang | 2012 - 2014 | 13.000 | Đang thi công |
| 11 | Cải tạo nâng cấp Sân vận động thị xã Long Khánh | BQLDA thị xã | Phường Xuân Bình | 2013 - 2014 | 10.468 | Đang thi công |
| b | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  | 34.200 |  |
| 1 | Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Trần Phú | BQLDA thị xã | Phường Xuân An | 2012 - 2013 | 339 | Đã quyết toán |
| 2 | Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Xuân Vinh 4 (Nguyễn Du) | BQLDA thị xã | Xã Bảo Quang | 2012 - 2013 | 933 | Đã quyết toán |
| 3 | Xây dựng Trường THCS Xuân An | BQLDA thị xã | Xã Suối Tre | 2011 - 2013 | 1.162 | Đã quyết toán |
| 4 | Trường Mẫu giáo Xuân Tân (HM: Cải tạo 02 phòng học, xây dựng nhà vệ sinh học sinh và giáo viên (phân hiệu Tân Phong 1); sửa chữa hệ thống điện, nước, tường sơn và quét vôi lại phân hiệu Tân Phong 2; xây dựng phòng chăm sóc y tế phân hiệu chính) | BQLDA thị xã | Xã Xuân Tân | 2013 | 345 | Đang lập HS quyết toán |
| 5 | Trường THCS Xuân Tân (xây dựng nhà đa năng, sửa chữa khối nhà 04 phòng học) | BQLDA thị xã | Xã Xuân Tân | 2013 | 3.050 | Đang lập HS quyết toán |
| 6 | Trường Tiểu học Xuân Lập (hạng mục: Dãy phòng học 03 tầng cạo bỏ lớp bã mastic và sơn ở vị trí bị thấm và rong rêu, bã mastic và sơn lại mặt trước và một số nơi bị rong rêu, cải tạo hệ thống thoát nước mưa từ sàn mái xuống đất, xử lý chống thấm sàn nhà vệ sinh) | BQLDA thị xã | Xã Xuân Lập | 2013 | 680 | Đang lập HS quyết toán |
| 7 | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (HM: Phân hiệu trường làng tháo dỡ 01 phòng mẫu giáo, xây dựng mới cổng, tường rào phân hiệu mẫu giáo, sân nền) | BQLDA thị xã | Xã Bảo Quang | 2013 | 1.250 | Đang lập HS quyết toán |
| 8 | Xây dựng Trường THCS Xuân Lập | BQLDA thị xã | Xã Xuân Lập | 2012 - 2013 | 12.600 | Đã hoàn thành |
| 9 | Xây dựng Trường Mẫu giáo Bảo Quang | BQLDA thị xã | Xã Bảo Quang | 2012 - 2013 | 1.600 | Đã hoàn thành |
| 10 | Trường tiểu học Trưng Vương (nhà đa năng, phòng học, phòng chức năng và sân nền) | BQLDA thị xã | Xã Xuân Tân | 2013 - 2014 | 7.812 | Đang thi công |
| 11 | Trường Mầm non Sen Hồng (hạng mục: Cải tạo mái ngói, trần, hệ thống điện, quét vôi khối phòng học và khu vệ sinh, xây mới khối hành chính và phòng nghệ thuật, cải tạo hàng rào lưới B40 bên phải (phân hiệu chính); cải tạo hàng rào lưới B40 (phân hiệu ấp Dưỡng Đường) | BQLDA thị xã | Xã Suối Tre | 2013 | 1.570 | Đang thi công |
| 12 | Trường Mầm non Sao Mai (hạng mục: Xây mới khối hành chính và phòng nghệ thuật (phân hiệu chính); cải tạo hàng rào kẽm gai (phân hiệu nhà trẻ) | BQLDA thị xã | Xã Suối Tre | 2013 | 810 | Đang thi công |
| 13 | Trường Mầm non Hàng Gòn (hạng mục: Xây mới 01 phòng học) | BQLDA thị xã | Xã Hàng Gòn | 2013 | 580 | Đang thi công |
| 14 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (hạng mục: Xây 01 phòng chức năng). | BQLDA thị xã | Xã Hàng Gòn | 2013 | 385 | Đang thi công |
| 15 | Trường Mẫu giáo Xuân Lập (hạng mục: Xây mới 01 phòng hành chính và 01 phòng học) | BQLDA thị xã | Xã Xuân Lập | 2013 | 865 | Đang thi công |
| 16 | Trường Mẫu giáo An Bình (hạng mục: Xây mới 01 nhà vệ sinh, xử lý chống thấm tại các vị trí bị thấm) | BQLDA thị xã | Phường Xuân Hòa | 2013 | 220 | Đang thi công |
| II | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI |  |  |  | 9.728 |  |
| a | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  |  | 9.728 |  |
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã | BQLDA thị xã | Phường Xuân An | 2013 - 2014 | 530 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 2 | Xây dựng trụ sở Công an phường Xuân Bình | BQLDA thị xã | Phường Xuân Bình | 2014 | 1.800 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 3 | Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lập | UBND xã Xuân Lập | Xã Xuân Lập | 2014 | 420 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 4 | Sửa chữa 03 phòng làm việc và xây mới nhà kho trong khuôn viên Tòa hành chánh tỉnh Long Khánh | BQLDA thị xã | Phường Xuân An | 2014 | 273 | Đang lập BCKTKT |
| 5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám (hạng mục: Đóng trần tole lạnh, thay gạch tàu bằng gạch ceramic, cải tạo lại hệ thống điện tại 04 phòng làm việc; làm mương dẫn nước phía trước 04 phòng học) | BQLDA thị xã | Phường Xuân Thanh | 2014 | 260 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 6 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Mẫu giáo Bảo Quang (hạng mục: Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thay thế cửa sổ và cửa đi, thay gạch tàu bằng gạch ceramic, xử lý các vệ nứt, quét vôi lại các lớp học ở phân hiệu Lát Chiếu); thay mái tole phòng làm việc (phân hiệu chính). Trường Mẫu giáo Bảo Quang: Xây mới 01 phòng học (phân hiệu Lát Chiếu); đóng trần phòng học (phân hiệu Ruộng Tre) | BQLDA thị xã | Xã Bảo Quang | 2014 | 470 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 7 | Trường Tiểu học Nguyễn Du (hạng mục: Sân nền bêtông phía trước dãy 12 phòng học) | BQLDA thị xã | Xã Bảo Quang | 2014 | 195 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 8 | Đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang | Phòng QLĐT | Xã Bảo Quang | 2014 | 780 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 9 | Hỗ trợ các công trình XHHGT các xã, theo Nghị quyết 152 của HĐND tỉnh và các công trình sửa chữa của các xã, phường và đơn vị | UBND các xã, phường và đơn vị | Các xã, phường và đơn vị | 2014 | 5.000 |  |
| B | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 800 |  |
| I | XÂY DỰNG, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  | 800 |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Ngô Quyền | BQLDA thị xã | Xã Bảo Vinh | 2013 - 2015 | 700 | Đã phê duyệt DAĐT |
| 2 | Xây dựng Trường Mầm non Ánh Dương | BQLDA thị xã | Xã Bảo Vinh | 2013 - 2015 | 50 | Đã phê duyệt DAĐT |
| 3 | Xây dựng Trường Mầm non Xuân An | BQLDA thị xã | Phường Xuân An | 2013 - 2015 | 50 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 100 |  |
| I | NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  |  | 100 |  |
| 1 | Xây dựng Trường Mẫu giáo Phú Bình | BQLDA thị xã | Phường Phú Bình | 2013 - 2015 | 50 | Đang lập BCKTKT |
| 2 | Cải tạo mở rộng Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | Xã Bảo Vinh | 2013 - 2015 | 50 | Đang lập BCKTKT |

| BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT) (Kèm theo Tờ trình số 1403/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND thị xã) |
| --- |
|  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Kế hoạch năm 2014 | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 10.000 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 10.000 |  |
| I | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP |  |  |  | 7.000 |  |
| 1 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (GĐ1) Khu tái định cư xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | Xã Bảo Vinh | 2009 - 2011 | 4.295 | Đã quyết toán |
| 2 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Bảo Vinh (GĐ1). HM: Hệ thống điện khu tái định cư | BQLDA thị xã | Xã Bảo Vinh | 2009 - 2011 | 705 | Đã quyết toán |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | Xã Xuân Tân | 2013 - 2014 | 2.000 | Đang thi công |
| II | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI |  |  |  | 3.000 |  |
| 1 | Nâng cấp nền đường, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng đường song hành đường Hùng Vương (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường N4) | BQLDA thị xã | Phường Xuân Trung | 2013 - 2014 | 3.000 | Đang thi công |