| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung (Ban hành kèm theo Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch năm 2014 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | KH năm 2014 đề nghị điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 383.256 | 394.704 | 394.485 | 381.063 | 197.330 | 79.400 | 18.820 | 18.820 | 79.400 |  |
| I | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 383.256 | 394.704 | 394.485 | 381.063 | 197.330 | 65.970 | 13.773 | 18.820 | 60.923 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 250.131 | 261.579 | 261.360 | 260.981 | 197.330 | 37.900 | 13.773 | 0 | 51.673 |  |
| A | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |  |  | 112.906 | 114.462 | 114.462 | 103.098 | 77.907 | 15.500 | 3.091 | 0 | 18.591 |  |
| 1 | Đường Võ Dõng 3 Sokllu | Gia Kiệm | 2.930m | 2012 - 2013 | 1860/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 | 18.853 | 18.853 | 18.853 | 15.536 | 8.942 | 5.000 |  |  | 5.000 |  |
| 2 | Cầu số 4 xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 12,5m | 2013 -2014 | 1910/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | 4.238 | 2.187 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 3 | Đường Bàu Ao Sông Nhạn | Bàu Hàm 2 | 1.871m | 2013 -2014 | 4412/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 5.758 | 2.733 | 3.000 |  |  | 3.000 |  |
| 4 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 02 | Hưng Lộc | 2.673m | 2013 -2014 | 4411/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 9.354 | 9.354 | 9.354 | 8.500 | 3.027 | 5.000 |  |  | 5.000 |  |
| 5 | Cầu Suối Mủ 01 | Hưng Lộc | 12,5m | 2013 -2014 | 4414/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 3.835 | 2.929 | 800 | 76 |  | 876 |  |
| 6 | Cầu Suối Mủ 02 | Hưng Lộc | 12,5m | 2013 -2014 | 4413/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 3.683 | 3.683 | 3.683 | 3.673 | 2.701 | 700 | 74 |  | 774 |  |
| 7 | Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 1.200m | 2012 -2013 | 6030/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 | 5.439 | 5.439 | 5.439 | 5.675 | 5.230 |  | 450 |  | 450 |  |
| 8 | Cầu Cha | Quang Trung | 12,5m | 2011 -2012 | 4720/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.697 | 2.912 | 2.912 | 2.729 | 2.700 |  | 29 |  | 29 |  |
| 9 | Cầu Suối Bí nhánh 01 | Hưng Lộc |  | 2011 -2012 | 4722/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.544 | 2.524 |  | 20 |  | 20 |  |
| 10 | Cầu Suối Bí nhánh 02 | Hưng Lộc | 3.500m | 2011 -2012 | 4723/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.269 | 2.249 |  | 21 |  | 21 |  |
| 11 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm | Q. Trung | 1.600m | 2012 -2012 | 292/QĐ-UBND ngày11/01/2010 | 4.677 | 6.018 | 6.018 | 5.347 | 5.319 |  | 30 |  | 30 |  |
| 12 | Đường Hưng Lộc Lộ 25 | Hưng Lộc | 7.100m | 2011 -2012 | 3417/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 | 34.872 | 34.872 | 34.872 | 31.953 | 28.947 |  | 1.691 |  | 1.691 |  |
| 13 | Đường Lạc Sơn Xuân Thiện | Quang Trung | 3.000m | 2012 -2013 | 6055/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 | 12.535 | 12.535 | 12.535 | 11.041 | 8.419 |  | 700 |  | 700 |  |
| B | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  |  | 120.451 | 130.343 | 130.124 | 142.185 | 111.878 | 16.000 | 9.002 | - | 25.002 |  |
| 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc | 13 phòng | 2012 -2013 | 928/QĐ-UBND ngày 10/05/2010 | 33.670 | 33.670 | 33.670 | 28.393 | 18.060 | 7.000 | 2.000 |  | 9.000 |  |
| 2 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc | 400m2 | 2013 -2014 | 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 10.186 | 4.347 | 5.000 |  |  | 5.000 |  |
| 3 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hướng Dương | Xuân Thạnh |  | 2013 -2014 | 2434/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 | 4.768 | 4.768 | 4.768 | 4.541 | 3.084 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 4 | Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng | Hưng Lộc | 592m2 | 2013 -2014 | 2059/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | 3.926 | 1.600 | 2.000 |  |  | 2.000 |  |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hùng Vương cũ (phân hiệu Trường MN Tuổi Ngọc) | Xuân Thạnh |  | 2013 -2014 | 2401/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 2.407 | 1.300 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 6 | Trường THCS Duy Tân (09 phòng) | Gia Tân 3 | 09 phòng | 2012 -2012 | 3927/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 4.837 | 6.122 | 6.122 | 6.133 | 5.608 |  | 525 |  | 525 |  |
| 7 | Trường THCS Lam Sơn, hạng mục hàng rào + sân trường | Gia Kiệm | 1.170m | 2013 | 4410/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 2.174 | 2.174 | 2.174 | 1.934 | 1.808 |  | 126 |  | 126 |  |
| 8 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 14 phòng | 2012 -2013 | 6201/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 6.580 | 6.580 | 6.361 | 5.718 | 5.365 |  | 298 |  | 298 |  |
| 9 | Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng) | Gia Kiệm | 12 phòng | 2012 -2012 | 3268/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 6.590 | 8.535 | 8.535 | 7.362 | 7.092 |  | 270 |  | 270 |  |
| 10 | Trường MN Xuân Thiện, hạng mục hàng rào + sân trường | Xuân Thiện | 1.523m | 2013 -2014 | 4408/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 1.877 | 1.871 |  | 6 |  | 6 |  |
| 11 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, hạng mục hàng rào + sân trường | Gia Tân 1 |  | 2013 -2014 |  | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.920 | 1.667 |  | 283 |  | 283 |  |
| 12 | Trường TH Trần Quốc Toản (09 phòng) | Gia Tân 2 | 09 phòng | 2012 -2012 | 3925/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 5.047 | 6.039 | 6.039 | 6.045 | 5.661 |  | 384 |  | 384 |  |
| 13 | Trường Mầm non Xuân Thiện | Xuân Thiện | 06 phòng | 2011 -2012 | 2229/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 | 6.612 | 7.562 | 7.562 | 8.234 | 6.638 |  | 1.596 |  | 1.596 |  |
| 14 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | Lộ 15 |  | 2011 -2012 |  |  | 4.720 | 4.720 | 4.620 | 4.562 |  | 60 |  | 60 |  |
| 15 | Trường THCS Kiệm Tân Lam Sơn | Gia Kiệm | 12 phòng | 2011 -2012 | 2202/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 | 7.285 | 7.285 | 7.285 | 7.871 | 6.624 |  | 1.104 |  | 1.104 |  |
| 16 | Nhà công vụ giáo viên xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 14 phòng | 2012 -2013 | 6202/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 6.643 | 6.643 | 6.643 | 5.833 | 5.490 |  | 350 |  | 350 |  |
| 17 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Xã Gia Tân 1 | 12 phòng |  | 3269/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 7.317 | 7.317 | 7.317 | 7.658 | 6.121 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 18 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  | 21.694 | 19.490 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| C | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 7.677 | 3.747 | 3.700 | 780 | - | 4.480 |  |
| 1 | Trụ sở UBND xã Gia Tân 2 (hạng mục văn phòng tiếp dân + hội trường) | Gia Tân 2 | 200m2 | 2013 -2014 | 1255/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | 2.286 | 1.200 | 1.000 | 700 |  | 1.700 | Dự án chuyển sang từ nguồn khai thác quỹ đất |
| 2 | Cải tạo sửa chữa UBND xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  | 2013 -2014 | 2623/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 | 2.435 | 2.435 | 2.435 | 2.214 | 1.100 | 1.000 |  |  | 1.000 | Dự án chuyển sang từ nguồn khai thác quỹ đất |
| 3 | Văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 60m2 | 2013 -2014 | 2075/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 | 659 | 659 | 659 | 659 | 447 |  | 80 |  | 80 |  |
| 4 | Văn phòng một cửa + hội trường xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  | 2013 -2014 | 1660/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 2.518 | 1.000 | 1.700 |  |  | 1.700 | Dự án chuyển sang từ nguồn khai thác quỹ đất |
| D | CÔNG TRÌNH VĂN HÓA |  |  |  |  | 5.411 | 5.411 | 5.411 | 5.026 | 2.198 | 1.700 | 900 |  | 2.600 |  |
| 1 | Công viên trung tâm huyện - Đền thờ liệt sỹ (hạng mục: Nhà khách, nhà vệ sinh công cộng) | Xuân Thạnh |  | 2013 -2014 | 2622/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 2.750 | 1.000 | 700 | 800 |  | 1.500 | Dự án chuyển sang từ nguồn khai thác quỹ đất |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Quang Trung | Quang Trung |  | 2013 -2014 | 2624/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.276 | 1.198 | 1.000 | 100 |  | 1.100 | Dự án chuyển sang từ nguồn khai thác quỹ đất |
| E | CÔNG TRÌNH ĐIỆN TRUNG THẾ |  |  |  |  | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 1.600 | 1.000 | - |  | 1.000 |  |
| 1 | Điện trung thế và TBA vào khu chăn nuôi phía Tây Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 4.500m | 2013 -2014 | 2363/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 1.600 | 1.000 |  |  | 1.000 | Dự án chuyển sang từ nguồn khai thác quỹ đất |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 133.125 | 133.125 | 133.125 | 120.082 | 0 | 28.070 | 0 | 18.820 | 9.250 |  |
| A | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |  |  | 28.022 | 28.022 | 28.022 | 24.604 | 0 | 6.820 | 0 | 3.820 | 3.000 |  |
| 1 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 4.000m | 2013 - 2015 | 504/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 | 21.657 | 21.657 | 21.657 | 19.688 |  | 5.220 |  | 3.820 | 1.400 | Đ/c giảm vốn để bố trí bằng nguồn khai thác quỹ đất |
| 2 | Cầu Bến Tẹc | Bàu Hàm 2 | 27,7m | 2013 - 2014 | 4416/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 6.365 | 6.365 | 6.365 | 4.916 |  | 1.600 |  |  | 1.600 | Công trình có hỗ trợ 50% vốn ngân sách huyện Trảng Bom |
| B | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  |  | 103.251 | 103.251 | 103.251 | 93.795 | - | 19.700 | - | 15.000 | 4.700 |  |
| 1 | Trường TH Hưng Lộc | H. Lộc | Xây dựng mới | 2013 -2015 | 3155/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 | 33.412 | 33.412 | 33.412 | 30.424 |  | 3.500 |  | 2.500 | 1.000 | Đ/c giảm để bố trí bằng nguồn khai thác quỹ đất |
| 2 | Trường TH Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | Nhà 02 tầng -590m2 | 2013 - 2015 | 3118/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 | 17.781 | 17.781 | 17.781 | 16.165 |  | 4.000 |  | 3.000 | 1.000 | Đ/c giảm để bố trí bằng nguồn khai thác quỹ đất |
| 3 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | Xây dựng mới (QH) | 2013 - 2015 | 3156/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 | 36.211 | 36.211 | 36.211 | 32.919 |  | 6.100 |  | 5.100 | 1.000 | Đ/c giảm để bố trí bằng nguồn khai thác quỹ đất |
| 4 | Trường Mẫu giáo Bạch Lâm | Gia Tân 2 | Xây dựng mới | 2013 - 2015 | 3588/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 12.665 | 12.665 | 12.665 | 11.404 |  | 4.400 |  | 4.400 | 0 |  |
| 5 | Trường MG Lê Lợi, hạng mục nhà bếp + 02 phòng chức năng | Quang Trung | 120m2 | 2013 - 2014 | 3587/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.196 |  | 700 |  |  | 700 |  |
| 6 | Trường TH Lê Văn Tám (hạng mục hàng rào, nhà vệ sinh) | Xuân Thiện |  | 2013 - 2014 | 3590/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.687 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| C | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.683 | - | 1.550 | - | - | 1.550 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa UBND xã Lộ 25 | Lộ 25 |  | 2013 - 2014 | 3589/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.127 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 2 | Văn phòng tiếp dân UBND xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 |  | 2013 - 2014 | 3591/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 612 | 612 | 612 | 556 |  | 550 |  |  | 550 |  |
| II | DỰ PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.650 | 4.017 |  | 15.667 |  |
| III | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (LẬP BÁO CÁO KTKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.780 | 1.030 | 0 | 2.810 |  |
| A | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 0 | - | 320 |  |
| 1 | Đường Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
| 2 | Đường Chu Văn An Định Quán | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
| 3 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài | Q. Trung |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |
| 4 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 01 | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |
| 5 | Nạo vét mương thoát nước Xuân Thiện | X. Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
| B | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 | 130 | 0 | 600 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Hoa Cúc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
| 2 | Cải tạo Trường MG Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 3 | Cải tạo Trường Mầm non Sơn Ca | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |
| 4 | Cải tạo cơ sở đội C Trường Mẫu giáo Bình Lộc | Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |
| 5 | Cải tạo Trường TH Lê Lợi | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |
| 6 | Cải tạo Trường MG Gia Tân 3 | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |
| 7 | Cải tạo Trường TH Hoàng Văn Thụ | Lộ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | - | 70 |  |
| 8 | Cải tạo cơ sở 02 Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 9 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn hạng mục: Cổng hàng rào và hệ thống thoát nước | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 10 | Phân hiệu Mẫu giáo Bình Minh | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |
| C | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | 600 | 0 | 1.380 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở khối nông lâm | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 2 | Mở rộng hội trường UBND xã Quang Trung | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 3 | Sửa chữa trụ sở Đài Truyền thanh | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 4 | Xây dựng nhà tiếp dân, nhà hỏi cung, nhà xe cho Viện Kiểm sát | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |
| 5 | Xây dựng nhà tiếp dân cho Công an huyện | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
| 8 | Kho lưu trữ Huyện ủy | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 9 | Sửa chữa TT Bồi dưỡng chính trị huyện | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 10 | Thiết bị âm thanh Văn phòng UBND huyện và thiết bị văn phòng một cửa | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 11 | Trạm biến áp và đường điện hạ thế và khu giết mổ tập trung xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 12 | Sửa chữa trụ sở Huyện ủy | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |
| 13 | Trụ sở khối vận xã Lộ 25 | Lộ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 14 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |
| 15 | Cải tạo trụ sở UBND xã Xuân Thạnh hạng mục: Cổng, hàng rào, nhà xe | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 16 | Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
| 17 | Xây dựng hội trường UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |
| 18 | Sửa chữa trụ sở BCH Quân sự huyện | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |
| 19 | Trụ sở Ban CHQS xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 20 | Trụ sở Ban CHQS xã Lộ 25 | Lộ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 21 | Trụ sở Ban CHQS xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 22 | Trụ sở Ban CHQS xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 23 | Trụ sở Ban CHQS xã Xuân Thiện | Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 24 | Trụ sở Ban CHQS xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| D | ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NÂNG CẤP VĂN PHÒNG ẤP CHO 03 XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 300 | - | 510 |  |
| 1 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 1 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 2 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 3 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bạch Lâm 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 4 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 5 | Nâng cấp văn phòng ấp Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 6 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nhơn | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 7 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nghĩa | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 8 | Cải tạo văn phòng ấp Hưng Hiệp | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 9 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Nam Sơn | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 10 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lạc Sơn | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 11 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 2 | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 12 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bắc Sơn | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 13 | Nâng cấp văn phòng ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 14 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 15 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 16 | Nâng cấp văn phòng ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 17 | Nâng cấp văn phòng ấp Bạch Lâm 1 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 Nguồn vốn: Nguồn khai thác quỹ đất năm 2014 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Kế hoạch năm 2014 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | KH năm 2014 đề nghị điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. đồng) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 126.680 | 126.680 | 126.680 | 108.873 | 28.000 | 13.400 | 13.400 | 28.000 |  |
| I | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 126.680 | 126.680 | 126.680 | 108.873 | 20.300 | 8.830 | 13.400 | 15.730 |  |
| II | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI |  |  |  |  | 126.680 | 126.680 | 126.680 | 108.873 | 20.300 | 8.830 | 13.400 | 15.730 |  |
| A | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |  |  | 29.043 | 29.043 | 29.043 | 26.403 | 4.700 | 2.000 | - | 6.700 |  |
| 1 | Đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Quang Trung | 2.000m | 2013 -2015 | 2400/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 | 7.386 | 7.386 | 7.386 | 6.715 | 2.700 |  |  | 2.700 |  |
| 2 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 4.000m | 2013 -2015 | 504/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 | 21.657 | 21.657 | 21.657 | 19.688 | 2.000 | 2.000 |  | 4.000 |  |
| B | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  |  | 88.807 | 88.807 | 88.807 | 79.508 | 15.600 | 2.400 | 13.400 | 4.600 |  |
| 1 | Trường TH Hưng Lộc | H. Lộc | Xây dựng mới | 2013 -2015 | 3155/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 | 33.412 | 33.412 | 33.412 | 30.424 | 7.200 |  | 3.200 | 4.000 |  |
| 2 | Trường TH Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | Nhà 02 tầng - 590m² | 2013 -2015 | 3118/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 | 17.781 | 17.781 | 17.781 | 16.165 | 2.200 | 1.800 | 4.000 | 0 |  |
| 3 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | Xây dựng mới (QH) | 2013 -2015 | 3156/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 | 36.211 | 36.211 | 36.211 | 32.919 | 6.200 |  | 6.200 | 0 |  |
| 4 | Cải tạo Trường Mẫu giáo Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  | 2014 -2015 |  | 1.403 | 1.403 | 1.403 |  |  | 600 |  | 600 |  |
| C | CÔNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 2.962 | - | 3.830 | - | 3.830 |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh |  | 2014 -2015 |  | 370 | 370 | 370 | 337 |  | 337 |  | 337 |  |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 |  | 2014 -2015 |  | 412 | 412 | 412 | 393 |  | 393 |  | 393 |  |
| 3 | Xây dựng nhà tiếp dân, nhà hỏi cung, nhà xe cho Viện Kiểm sát | Xuân Thạnh |  | 2014 -2015 |  | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.729 |  | 600 |  | 600 |  |
| 4 | Kho lưu trữ Huyện ủy | Xuân Thạnh |  | 2014 -2015 |  | 5.684 | 5.684 | 5.684 |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 5 | Thiết bị âm thanh Văn phòng UBND huyện và thiết bị văn phòng một cửa | Xuân Thạnh |  | 2014 -2015 |  | 553 | 553 | 553 | 503 |  | 500 |  | 500 |  |
| D | CÔNG TRÌNH VĂN HÓA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 |  |
| 1 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nhơn | Hưng Lộc |  | 2014 -2015 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |
| 2 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nghĩa | Hưng Lộc |  | 2014 -2015 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |
| III | DỰ PHÒNG (HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XHH GTNT VÀ ĐIỆN HẠ THẾ NĂM 2014) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.700 | 4.570 |  | 12.270 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 Nguồn vốn: Nguồn kết dư ngân sách năm 2013 chuyển sang năm 2014 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Kế hoạch năm 2014 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | KH năm 2014 đề nghị điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. đồng) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 26.468 | 26.468 | 26.468 | 24.003 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 |  |
| I | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 26.468 | 26.468 | 26.468 | 24.003 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 |  |
| A | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  |  | 9.718 | 9.718 | 9.718 | 8.905 | - | 4.600 | - | 4.600 |  |
| 1 | Cải tạo Trường TH Hoàng Văn Thụ | Lộ 25 |  | 2014 - 2015 |  | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.582 | - | 1.500 | - | 1.500 |  |
| 2 | Cải tạo Trường TH Lê Lợi | Quang Trung |  | 2014 - 2015 |  | 3.808 | 3.808 | 3.808 | 3.462 |  | 1.700 |  | 1.700 |  |
| 3 | Cải tạo cơ sở đội C Trường MG Bình Lộc | Xuân Thiện |  | 2014 - 2015 |  | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.526 |  | 800 |  | 800 |  |
| 4 | Cải tạo Trường MG Gia Tân 3 | Gia Tân 3 |  | 2014 - 2015 |  | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.335 |  | 600 |  | 600 |  |
| B | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 16.750 | 16.750 | 16.750 | 15.098 | - | 7.400 | - | 7.400 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở khối nông lâm | Xuân Thạnh |  | 2014 - 2015 |  | 2.271 | 2.271 | 2.271 | 2.065 |  | 1.500 |  | 1.500 |  |
| 2 | Xây dựng nhà tiếp dân cho Công an huyện | Xuân Thạnh |  | 2014 - 2015 |  | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 4.552 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 3 | Sửa chữa TT Bồi dưỡng chính trị huyện | Xuân Thạnh |  | 2014 - 2015 |  | 4.651 | 4.651 | 4.651 | 4.228 |  | 1.800 |  | 1.800 |  |
| 4 | Sửa chữa trụ sở Đài Truyền thanh | Xuân Thạnh |  | 2014 - 2015 |  | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.761 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 5 | Mở rộng hội trường UBND xã Quang Trung | Quang Trung |  | 2014 - 2015 |  | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.492 |  | 1.100 |  | 1.100 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 Nguồn vốn: Chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tổng dự toán được duyệt | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Nguồn vốn chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 | Hủy dự toán | Bổ sung dự toán | KH năm 2014 điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  | 134.518.000.000 | 93.209.068.988 | 2.311.976.717 | 706.893.580 | 706.893.580 | 2.311.976.717 |  |
|  | Nguồn ngân sách tập trung |  | 134.518.000.000 | 93.209.068.988 | 2.090.622.982 | 662.113.845 | 662.113.845 | 2.090.622.982 |  |
| 1 | Đường Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm | 18.853.000.000 | 3.577.999.100 | 900 | 900 |  | 0 |  |
| 2 | Đường ấp Phan Bội Châu đi đường Tỉnh 769 | Bàu Hàm 2 | 6.182.000.000 | 5.562.908.000 | 7.092.000 | 7.092.000 |  | 0 |  |
| 3 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 6.361.000.000 | 5.470.075.000 | 79.925.000 | 79.925.000 |  | 0 |  |
| 4 | Đường vào Trường THPT Kiệm Tân | Gia Tân 2 | 2.675.000.000 | 2.311.469.863 | 3.530.137 |  | 6.469.863 | 10.000.000 |  |
| 5 | Đường tổ 41, tổ 42, tổ 43 ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 1.835.000.000 | 1.463.385.000 | 136.615.000 | 86.615.000 |  | 50.000.000 |  |
| 6 | Cầu Suối Mủ 2 | Hưng Lộc | 3.683.000.000 | 2.599.740.000 | 260.000 | 260.000 |  | 0 |  |
| 7 | Trường MN Bình Lộc | X. Thiện | 5.585.000.000 | 5.016.737.000 | 24.410.000 |  |  | 24.410.000 |  |
| 8 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc | 11.205.000.000 | 4.173.712.000 | 6.288.000 | 6.288.000 |  | 0 |  |
| 9 | Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng | Quang Trung | 3.223.000.000 | 2.049.025.500 | 88.974.500 | 88.974.500 |  | 0 |  |
| 10 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hướng Dương | Xuân Thạnh | 4.768.000.000 | 3.083.141.000 | 859.000 | 859.000 |  | 0 |  |
| 11 | Trường THCS Lam Sơn, hạng mục hàng rào + sân trường | Gia Kiệm | 2.174.000.000 | 1.807.927.000 | 64.073.000 | 64.073.000 |  | 0 |  |
| 12 | Đài Truyền thanh không dây xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 270.000.000 | 240.414.000 | 29.586.000 | 19.586.000 |  | 10.000.000 |  |
| 13 | Cải tạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 1.456.000.000 | 1.445.794.000 | 4.206.000 | 4.206.000 |  | 0 |  |
| 14 | Cải tạo sửa chữa TTVH - Học tập cộng đồng xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 1.725.000.000 | 1.435.482.650 | 119.517.350 | 89.517.350 |  | 30.000.000 |  |
| 15 | Mua sắm TB Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (08 xã) | Huyện | 1.339.000.000 | 1.270.418.963 | 28.581.037 | 18.581.037 |  | 10.000.000 |  |
| 16 | Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng | Hưng Lộc | 4.319.000.000 | 1.590.444.000 | 9.556.000 | 9.556.000 |  | 0 |  |
| 17 | Trụ sở UBND xã Bàu Hàm 2 (hạng mục cải tạo, sửa chữa hội trường + văn phòng đoàn thể) | Bàu Hàm 2 | 1.015.000.000 | 858.335.000 | 41.665.000 | 31.665.000 |  | 10.000.000 |  |
| 18 | Văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 580.000.000 | 447.484.000 | 52.516.000 |  | 47.484.000 | 100.000.000 |  |
| 19 | Trụ sở UBND xã Gia Tân 2 (hạng mục văn phòng tiếp dân + hội trường) | Gia Tân 2 | 2.505.000.000 | 1.399.999.942 | 58 | 58 |  |  |  |
| 20 | Cải tạo sửa chữa UBND xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2.435.000.000 | 983.171.000 | 16.829.000 | 16.829.000 |  | 0 |  |
| 21 | Trung tâm VH huyện Thống Nhất (hạng mục cải tạo, sửa chữa hội trường) | Xuân Thạnh | 1.189.000.000 | 790.160.000 | 9.840.000 |  | 270.160.000 | 280.000.000 |  |
| 22 | Đường dốc đất | Gia Tân 2 | 2.877.000.000 | 45.235.000 | 100.365.000 | 0 | 0 | 100.365.000 |  |
| 23 | Đường Vườn Na | Gia Tân 2 | 1.644.000.000 | 7.645.000 | 81.355.000 | 0 | 0 | 81.355.000 |  |
| 24 | Đường Hưng Lộc xã Lộ 25 | Hưng Lộc | 34.872.000.000 | 34.872.000.000 | 976.493.000 | 0 | 337.999.982 | 1.314.492.982 |  |
| 25 | Cầu Ba Bôi | Gia Kiệm | 1.713.000.000 | 1.058.908.000 | 1.002.000 | 1.002.000 |  | 0 |  |
| 26 | Trường TH Xuân Thạnh. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 04 phòng học thiết bị | Xuân Thạnh | 566.000.000 | 519.274.000 | 1.508.000 | 1.508.000 |  | 0 |  |
| 27 | Nhà nghỉ bộ phận lái xe Huyện ủy | Xuân Thạnh | 231.000.000 | 170.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |  | 0 |  |
| 28 | Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung | Quang Trung | 976.000.000 | 957.236.000 | 18.827.000 | 8.827.000 |  | 10.000.000 |  |
| 29 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở và XD mới văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 1.400.000.000 | 1.374.677.000 | 24.898.000 | 14.898.000 |  | 10.000.000 |  |
| 30 | Kho lưu trữ UBND huyện | Xuân Thạnh | 5.500.000.000 | 5.288.624.970 | 100.000.000 | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  |
| 31 | Cổng chào Qlộ 1A và Qlộ 20 vào khu TTHC huyện | Xuân Thạnh | 1.362.000.000 | 1.337.646.000 | 1.851.000 | 1.851.000 |  | 0 |  |
|  | Nguồn vốn sử dụng đất |  |  |  | 221.353.735 | 44.779.735 | 44.779.735 | 221.353.735 |  |
| 1 | Mua sắm TB âm thanh và thiết bị PCCC Huyện ủy | Xuân Thạnh | 1.176.000.000 | 1.176.000.000 | 46.082.000 | 41.082.000 |  | 5.000.000 |  |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Quang Trung | Quang Trung | 2.387.000.000 | 2.387.000.000 | 17.372.735 | 2.372.735 |  | 15.000.000 |  |
| 3 | Điện trung thế và TBA vào khu chăn nuôi phía Tây Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 2.995.000.000 | 1.497.500.000 | 156.574.000 | 0 | 44.779.735 | 201.353.735 |  |
| 4 | Đường điện trung thế 12,7KV xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 298.000.000 | 298.000.000 | 1.325.000 | 1.325.000 |  | 0 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 Nguồn vốn: Nguồn vốn vay đầu tư hạ tầng nông thôn mới năm 2014 - 2015 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Kế hoạch năm 2014 | Điều chỉnh tăng | Điều chỉnh giảm | KH năm 2014 đề nghị điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. đồng) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 85.162 | 90.735 | 90.735 | 77.311 | 0 | 35.704 | 0 | 35.704 |  |
| I | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 85.162 | 90.735 | 90.735 | 77.311 | 0 | 35.704 | 0 | 35.704 |  |
| A | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |  |  | 16.912 | 16.912 | 16.912 | 15.375 | - | 9.906 | - | 9.906 |  |
| 1 | Đường Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 |  |  |  | 16.912 | 16.912 | 16.912 | 15.375 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |
| 2 | Đường liên ấp T. C. Vân - P. B. Châu | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.095 |  | 1.095 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| 3 | Đường tổ 34, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |  | 219 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| 4 | Đường tổ 35, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  | 199 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| 5 | Đường tổ 25, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |  | 624 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| 6 | Đường tổ 17B, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 55 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| 7 | Đường tổ 16, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 250 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| 8 | Đường Bạch Liên nhánh 01, 02, 03 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |  | 297 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| 9 | Đường nhà văn hóa ấp Bạch Lâm | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| 10 | Đường liên xóm 3 + 4 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 717 |  | 717 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư XHH GTNT |
| B | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  |  | 68.250 | 73.823 | 73.823 | 61.936 | - | 19.498 | - | 19.498 |  |
| 1 | Cải tạo Trường MG Sơn Ca | Bàu Hàm 2 |  |  |  | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.448 |  | 1.350 |  | 1.350 |  |
| 2 | Trường TH Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | Nhà 02 tầng - 590m² | 2013 - 2015 | 3118/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 | 17.781 | 17.781 | 17.781 | 16.165 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 3 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | Xây dựng mới (QH) | 2013 - 2015 | 3156/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 | 36.211 | 36.211 | 36.211 | 32.919 |  | 8.000 |  | 8.000 |  |
| 4 | Trường Mẫu giáo Bình Minh | Bàu Hàm 2 | Xây dựng mới | 2014 - 2015 |  |  | 5.573 | 5.573 |  |  | 2.148 |  | 2.148 |  |
| 5 | Trường Mẫu giáo Bạch Lâm | Gia Tân 2 | Xây dựng mới | 2013 - 2015 | 3588/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 12.665 | 12.665 | 12.665 | 11.404 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |
| C | CÔNG TRÌNH VĂN HÓA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 6.300 | - | 6.300 | - |
| 1 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 1 | Gia Tân 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |
| 2 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 2 | Gia Tân 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |
| 3 | Cải tạo văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bạch Lâm 1 | Gia Tân 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |
| 4 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bạch Lâm 2 | Gia Tân 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |
| 5 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 900 |  |
| 6 | Nâng cấp văn phòng ấp Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |
| 7 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |
| 8 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |
| 9 | Nâng cấp văn phòng ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |