Phụ lục KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2015 (Nguồn vốn ngân sách huyện + vốn vay + vốn Trái phiếu Chính phủ) (Đính kèm Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014)

|  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục dự án | Tiến độ thực hiện | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  | Lũy kế vốn thanh toán đến hết 2014 | Nhu cầu vốn năm 2015 | Kế hoạch năm 2015 | Chủ đầu tư | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số quyết định, ngày ký | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | TỔNG NGUỒN (A+B+C) |  |  |  | 574.762 | 56.052 | 322.242 | 201.264 |  |  |
| A | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG THUỘC VỐN HUYỆN (I+II+III+IV) |  |  |  | 414.600 | 49.452 | 246.204 | 125.226 |  | (0) |
| I | THỰC HIỆN DỰ ÁN (I.1+I.2) |  |  |  | 262.376 | 44.080 | 191.532 | 90.860 |  |  |
| I.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 52.094 | 41.782 | 62.448 | 34.147 |  |  |
| 1 | Trường THCS An Phước | 2013 - 2015 | Khối hiệu bộ, 04 phòng thí nghiệm, hạng mục phụ trợ | 1440B 12/4/2013 | 23.536 | 13.749 | 9.787 | 6.257 | BQLDA | Bố trí đủ vốn chờ bố trí sau quyết toán |
| 2 | Trường Mầm non Long Đức (khu 13 xã Long Đức) | 2013 - 2014 | Khối nhà 02 tầng, 08 phòng học + bếp ăn | 1439 12/4/2013 | 23.661 | 8.753 | 9.725 | 7.629 | BQLDA | + TPCP (bố trí đủ nhu cầu vốn) |
| 3 | Trường TH Long Thành A | 2011 - 2015 | 30 phòng học hiệu bộ đa năng | 4498 28/9/2011 | 48.366 GĐ1: 19.652 | 9.145 | 18.500 | 6.260 | BQLDA | Bố trí đủ vốn chờ bố trí sau quyết toán |
| 4 | Trường TH Tân Hiệp | 2008 - 2015 | Khối đa năng, sân đường | 3416 07/10/2008 | 30.162 GĐ1: 22.476 | 9.135 | 21.000 | 10.558 | BQLDA | Bố trí đủ vốn chờ bố trí sau quyết toán |
| 5 | Cô nhi viện Hoa Mai | 2014 - 2015 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu | 3718 01/8/2014 | 1.670 |  | 1.503 | 1.510 | BQLDA | Bố trí đủ vốn |
| 6 | Trường MN Phước Thái (03 phòng học) | 2014 - 2015 | Khối nhà trệt cấp 04 | 2645 18/6/2014 | 3.227 | 1.000 | 1.933 | 1.933 | BQLDA | Bố trí đủ vốn |
| I.2 | Công trình khởi công mới |  |  |  | 210.282 | 2.298 | 129.084 | 56.713 |  |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  | 7.310 | 36 | 6.543 | 3.573 |  |  |
| 1 | Trường THCS Bình An (04 phòng học bộ môn) | 2014 - 2015 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu | 4975 28/10/2014 | 5.400 |  | 4.860 | 1.890 | BQLDA |  |
| 2 | Trường TH Trần Quốc Toản (xây mới thư viện) | 2014 - 2015 | 01 phòng | 4947 21/10/2014 | 703 |  | 633 | 633 | BQLDA |  |
| 3 | Trường MN Phước Bình (PH ấp 4) | 2014 - 2015 | 01 phòng học + công trình phụ trợ | 4542 30/9/2014 | 1.207 | 36 | 1.050 | 1.050 | BQLDA |  |
| b | Công trình giao thông, thủy lợi, điện |  |  |  | 18.018 | 237 | 14.094 | 8.132 |  |  |
| 1 | Đường từ Trường Mẫu giáo Thành Nghĩa vào Trường Cảnh sát nhân dân 6 và Trường Giáo dưỡng số 4 | 2014 - 2015 | 764m, BTNN | 6325 04/12/2013 | 3.500 | 100 | 1.003 | 1.003 | BQLDA |  |
| 2 | Đường ngã 3 ấp Thanh Bình đội 3 Long Đức | 2014 - 2015 | 1.020m, láng nhựa | 4958 27/10/2014 | 1.807 |  | 1.626 | 632 | BQLDA |  |
| 3 | Đường Lò Gạch cầu Nước Trong | 2014 - 2015 | 525m, láng nhựa | 4502 25/9/2015 | 2.453 |  | 2.208 | 859 | BQLDA |  |
| 4 | Đường Sa Cá | 2014 - 2015 | 1.448m láng nhựa | 5057 30/10/2014 | 2.825 |  | 2.543 | 989 | BQLDA |  |
| 5 | Đập thủy lợi Sa Cá - Bình An | 2014 - 2015 | xây lại đập | 5015 29/10/14 | 1.758 |  | 1.582 | 615 | BQLDA |  |
| 6 | Đường cầu Ruby xã Tam An | 2014 - 2015 | 550m, láng nhựa | 4708 10/10/2014 | 1.808 | 67 | 1.627 | 633 | BQLDA |  |
| 7 | Đường An Định ấp 3, xã Tam An | 2014 - 2016 | 612m, láng nhựa | 5092 30/10/2014 | 1.210 | 70 | 1.089 | 985 | UBND xã |  |
| 8 | Vỉa hè đường số 42 (đường Vườn Dầu) | 2015 - 2015 | Dài 159m | 5083 30/10/2014 | 946 |  | 860 | 860 | BQLDA |  |
| 9 | Vỉa hè đường 28/4 | 2015 - 2015 | Dài 514m | 5082 30/10/2014 | 718 |  | 653 | 653 | BQLDA |  |
| 10 | Sửa chữa đường Hương lộ 21 | 2015 - 2015 | Sửa chữa dặm vá các ổ gà đảm bảo an toàn giao thông |  | 993 |  | 903 | 903 | Phòng QLĐT | Công trình sửa chữa cấp bách đảm bảo giao thông và phục vụ mục tiêu nông thôn mới |
| c | Công trình văn hóa, trụ sở làm việc |  |  |  | 171.913 | 1.995 | 93.180 | 37.993 |  |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Huyện ủy Long Thành | 2015 - 2016 | Khối nhà làm việc 04 tầng, hội trường, công trình phụ trợ | 3487 31/10/2014 | 72.545 | 791 | 36.273 | 15.017 | BQLDA |  |
| 2 | Trụ sở làm việc HĐND -UBND huyện Long Thành | 2015 - 2016 | Khối nhà làm việc 04 tầng, hội trường, công trình phụ trợ | 3488 31/10/2014 | 81.310 | 794 | 40.655 | 16.796 | BQLDA |  |
| 3 | Trụ sở Bảo vệ sức khỏe cán bộ | 2014 - 2015 | Khối nhà 01 trệt 02 lầu | 5617 29/10/2014 | 5.335 |  | 4.802 | 1.867 | BQLDA |  |
| 4 | Hội trường TTVH xã Long Phước | 2014 - 2015 | HT 200 chỗ | 5012 29/10/2014 | 3.690 |  | 3.321 | 1.292 | BQLDA |  |
| 5 | TTVH - HTCĐ xã Cẩm Đường (05 phòng chức năng) | 2014 - 2015 | Khối nhà trệt 05 phòng | 5016 29/10/2014 | 2.324 |  | 2.092 | 813 | BQLDA |  |
| 6 | Tượng đài Chiến thắng tại xã Phước Thái | 2014 - 2015 | Tượng đài cao 6,3m, hoa viên 1.349m2 | 4824 17/10/2014 | 6.219 | 410 | 5.597 | 1.767 | BQLDA |  |
| 7 | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (XD nhà vệ sinh) | 2014 - 2015 | Khối nhà trệt 49m2 | 5050 30/10/2014 | 490 |  | 441 | 441 | BQLDA |  |
| d | Sửa chữa các trụ sở làm việc và các nhà văn hóa ấp |  |  |  | 13.041 | 30 | 15.267 | 7.015 |  | Các công trình cấp bách khởi công khi HS được phê duyệt |
| 1 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Cẩm Đường | 2015 |  | 5306 30/10/2014 | 756 | 30 | 756 | 650 | Xã Cẩm Đường |  |
| 2 | Sửa chữa TTVH xã Long Đức | 2014 - 2015 | Sơn, chống thấm, thoát nước | 5135 31/10/2014 | 321 |  | 289 | 289 | BQLDA |  |
| 3 | SC BCH Quân sự huyện LT | 2014 - 2015 | Sơn chống thấm khối nhà chính | 5014 29/10/2014 | 572 |  | 515 | 515 | BQLDA |  |
| 4 | Sửa chữa Hội trường TTVH TT huyện | 2014 - 2015 | Sơn, chống thấm, lắp HT máy lạnh | 4959 27/10/2014 | 2.206 |  | 1.985 | 772 | BQLDA |  |
| 5 | Trường TH Cẩm Đường (sửa chữa nhà công vụ cho giáo viên) | 2015 |  | 5051 30/10/2014 | 467 |  | 467 | 420 | Phòng GD |  |
| 6 | Sửa chữa nhà VH ấp 3, 7, 9, 10 xã Bình Sơn | 2015 |  | 5531 28/11/2014 | 322 |  | 322 | 322 | Xã Bình Sơn |  |
| 7 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Long An | 2015 |  |  | 520 |  | 468 | 164 | Xã Long An |  |
| 8 | Nâng cấp, sửa chữa hàng rào trụ sở UBND xã Bình An | 2015 |  |  | 688 |  | 688 | 241 | Xã Bình An |  |
| 9 | Phòng đọc thư viện xã An Phước | 2015 |  |  | 538 |  | 538 | 188 | Xã An Phước |  |
| 10 | Xây tường rào khu nhà kho quân sự, cải tạo sân nền, hệ thống thoát nước UBND xã An Phước | 2015 |  |  | 300 |  | 300 | 105 | Xã An Phước |  |
| 11 | Nhà kho quân sự xã An Phước | 2015 |  |  | 295 |  | 295 | 103 | Xã An Phước |  |
| 12 | Sửa chữa làm cầu tạm cầu Ruby | 2015 |  |  | 727 |  | 727 | 254 | Xã An Phước |  |
| 13 | Sửa chữa các nhà văn hóa ấp xã An Phước | 2015 |  |  | 1.221 |  | 1.221 | 427 | Xã An Phước |  |
| 14 | Sửa chữa nhà VH ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Tam An | 2015 |  |  | 400 |  | 400 | 360 | Xã Tam An |  |
| 15 | Sửa chữa trạm y tế cũ xã Bình An | 2015 |  |  | 348 |  | 348 | 122 | Xã Bình An |  |
| 16 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước | 2015 |  |  | 1.500 |  | 1.500 | 525 | Xã Long Phước |  |
| 17 | Sửa chữa Văn phòng một cửa xã Lộc An | 2015 |  |  |  |  | 300 | 105 | Xã Lộc An |  |
| 18 | Xây dựng nhà kho - nhà xe - sửa chữa phòng làm việc Phòng QLĐT | 2015 |  |  | 360 |  | 298 | 104 | Phòng QLĐT |  |
| 19 | Sửa chữa Văn phòng một cửa xã Tam An | 2015 |  |  |  |  | 300 | 105 | Xã Tam An |  |
| 20 | Sửa chữa Văn phòng một cửa xã Bình An | 2015 |  |  |  |  | 300 | 105 | Xã Bình An |  |
| 21 | Cải tạo, sửa chữa Thư viện huyện Long Thành. | 2015 |  |  |  |  | 400 | 140 | BQLDA |  |
| 22 | Sửa chữa nhà thi đấu đa năng | 2015 - 2016 | Sơn, chống thấm |  | 1.500 |  | 1.500 | 525 | BQLDA |  |
| 23 | Sửa chữa UBND xã Bàu Cạn |  |  |  |  |  | 700 | 245 | UBND xã |  |
| 24 | Sửa chữa VP một cửa xã Bàu Cạn |  |  |  |  |  | 650 | 228 | UBND xã |  |
| II | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 558.824 | 752 | 3.181 | 3.181 |  |  |
| a | Giao thông, thủy lợi, điện |  |  |  | 207.713 | 752 | 1.272 | 1.272 |  |  |
| 1 | Đường Cây Chanh xã Phước Bình | 2014 - 2016 | 3,8 km láng nhựa | 5112 30/10/2012 | 5.258 |  | 285 | 285 | BQLDA |  |
| 2 | Đường ấp 4 đi ấp 5 xã Phước Bình | 2014 - 2016 | 2,8 km láng nhựa | 5113 30/10/2013 | 4.693 |  | 189 | 189 | BQLDA |  |
| 3 | Đường vào Khu khuyến khích chăn nuôi tập trung xã Bàu Cạn | 2014 - 2016 | 1,1 km láng nhựa | 5049 30/10/2014 | 4.275 |  | 169 | 169 | BQLDA |  |
| 5 | Hệ thống cấp điện khu khuyến khích chăn nuôi tập trung | 2014 - 2016 | 1,1 km đường dây 22 kV | 5049 30/10/2014 | 1.151 |  | 62 | 62 | BQLDA |  |
| 6 | Nâng cấp đường vào xã Bàu Cạn đoạn 02 (từ Km4+00 đến Km5+700) | 2014 - 2016 | 1,5 km BTNN | 5088 30/10/2014 | 14.769 |  | 297 | 297 | BQLDA |  |
| 7 | Đường vào Khu TĐC Liên Kim Sơn | 2014 - 2016 | 550m, BTNN | 3362 07/7/2014 | 6.000 | 142 |  |  | BQLDA |  |
| 8 | Kiên cố hệ thống kênh mương kết hợp giao thông nội bộ 02 tuyến kênh A&B đập Suối Cả xã Long Phước | 2014 - 2016 | 9 km kênh mương, kết hợp đường nội đồng cấp phối đá dăm | 4900 27/9/13 | 54.961 | 417 |  |  | BQLDA | Vốn vay |
| 9 | Nâng cấp và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường vào nhà tạm giữ (CA huyện) | 2014 - 2016 | 872m, BTNN | 6324 04/12/2013 | 6.606 | 193 | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 10 | Nâng cấp đường Bàu Cạn đoạn 01 | 2015 - 2017 | 4 km, BTNN |  | 20.000 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 11 | Nâng cấp đường Bàu Cạn đoạn 03 | 2015 - 2017 | 3 km, BTNN |  | 15.000 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 12 | Đường Nguyễn An Ninh thị trấn Long Thành | 2015 - 2017 | 282m, BTNN |  | 2.500 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 13 | Đường Hà Huy Giáp thị trấn Long Thành | 2015 - 2017 | Bê tông nhựa nóng |  | 20.000 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 14 | Đường Nguyễn Văn Cừ thị trấn Long Thành | 2015 - 2017 | Bê tông nhựa nóng |  | 50.000 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 15 | Đường ấp 3 xã An Phước | 2015 - 2017 | 292m, BTNN |  | 2.500 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 16 | Đập ngăn mặn ấp Long Phú | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 17 | Đập ấp 3 xã Phước Bình | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| b | Công trình giáo dục |  |  |  | 327.276 | - | 1.709 | 1.709 |  |  |
| 1 | Trường Mầm non An Phước | 2013 - 2016 | 10 phòng học | 1441 12/4/2013 | 33.158 |  | 602 | 602 | BQLDA |  |
| 2 | Trường Mầm non Long An | 2013 - 2016 | 08 phòng học | 1438 02/4/2013 | 27.085 |  | - |  | BQLDA |  |
| 3 | Trường Mầm non Long Phước | 2013 - 2016 | 08 phòng học |  | 19.945 |  | 100 | 100 | BQLDA |  |
| 4 | Trường MN Hoa Mai | 2013 - 2016 | 03 phòng học | 6790 17/12/2013 | 7.000 |  | - |  | BQLDA | Giãn tiến độ |
| 5 | Trường THCS Bình Sơn (06 phòng học bộ môn) | 2014 - 2015 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu | 5009 29/10/2014 | 9.220 |  | 227 | 227 | BQLDA |  |
| 6 | Trường MN Tam An (06 phòng học, bếp ăn, hiệu bộ, sân đường tường rào) | 2014 - 2016 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu |  | 18.000 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 7 | Trường TH An Phước | 2013 - 2016 | 18 phòng | 4499 28/9/2011 | 26.562 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 8 | Trường MN Tân Hiệp | 2013 - 2016 | 10 phòng | 1441B 12/4/2013 | 30.636 |  | 100 | 100 | BQLDA | Giãn tiến độ |
| 9 | Trường TH Tập Phước |  | 21 phòng |  |  |  | 100 | 100 | BQLDA |  |
| 10 | Trường MN Bình Sơn |  | 06 phòng |  | 18.000 |  | 100 | 100 | BQLDA |  |
| 11 | Trường TH Bình Sơn |  | 30 phòng |  | 45.000 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| 12 | Trường THCS Tân Thành |  | 18 phòng học |  | 45.000 |  | 30 | 30 | BQLDA |  |
| c | Văn hóa trụ sở |  |  |  | 23.835 | - | 200 | 200 |  |  |
| 1 | TTVH - HTCĐ xã Lộc An (03 phòng chức năng) | 2015 - 2016 | 03 phòng |  | 7.000 |  | 20 | 20 | BQLDA |  |
| 2 | Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Long Thành | 2014 - 2015 | 39.231m2 |  | 6.335 |  | 20 | 20 | BQLDA |  |
| 3 | Trụ sở BCHQS xã Long An | 2015 - 2016 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu |  | 1.500 |  | 20 | 20 | BQLDA |  |
| 4 | Trụ sở BCHQS xã Long Phước | 2015 - 2016 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu |  | 1.500 |  | 20 | 20 | BQLDA |  |
| 5 | Trụ sở BCHQS xã Phước Thái | 2015 - 2016 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu |  | 1.500 |  | 20 | 20 | BQLDA |  |
| 6 | Trụ sở dân quân Khu CN Gò Dầu | 2015 - 2016 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu |  | 2.000 |  | 20 | 20 | BQLDA |  |
| 7 | Trụ sở dân quân Khu CN Long Đức | 2015 - 2016 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu |  | 2.000 |  | 20 | 20 | BQLDA |  |
| 8 | Trụ sở dân quân Khu CN Lộc An - Bình Sơn | 2015 - 2016 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu |  | 2.000 |  | 20 | 20 | BQLDA |  |
| 9 | XD nhà tiền chế tại các ấp xã Suối Trầu |  |  |  |  |  | 20 | 20 | UBND xã |  |
| 10 | Nâng cấp mở rộng Nhà tiếp dân xã Suối Trầu |  |  |  |  |  | 20 | 20 | UBND xã |  |
| III | NGUỒN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 90.515 | 3.500 | 31.271 | 12.917 |  |  |
| 1 | Đường từ NTCS Long Thành - ngã ba Lộc An | 2014 - 2015 | 2,633 km BTNN | 5026 30/10/2014 | 9.710 | 232 |  |  | BQLDA | Bố trí vốn vay |
| 2 | Đường ấp 8 xã Bình Sơn | 2014 - 2016 | 2,5 km láng nhựa | 5111 30/10/2015 | 3.536 |  | 1.238 | 1.238 | BQLDA |  |
| 3 | Trường TH Lộc An (04 phòng học) | 2014 - 2015 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu | 5019 29/10/2014 | 4.730 |  | 4.257 | 1.656 | BQLDA |  |
| 4 | TTVH xã Phước Bình | 2014 - 2015 | 05 phòng và hội trường 250 chỗ | 5008 29/10/2014 | 7.879 |  | 7.091 | 2.758 | BQLDA |  |
| 5 | Trường TH Tam An (06 phòng học) | 2014 - 2015 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu | 5010 29/10/2014 | 4.906 |  | 4.415 | 1.717 | BQLDA |  |
| 6 | Trường TH Thái Thiện xã Phước Thái (06 phòng ) | 2014 - 2015 | Khối nhà 01 trệt 01 lầu | 5018 29/10/2014 | 5.117 |  | 4.605 | 1.791 | BQLDA |  |
| 7 | TTVH xã Phước Thái | 2014 - 2015 | 05 phòng, HT 250 chỗ | 5007 29/10/2014 | 7.105 |  | 6.395 | 2.487 | BQLDA |  |
| 8 | Trường THCS Long Đức và đường vào trường (giai đoạn 01) | 2013 - 2015 | 17 phòng học hạng mục phụ trợ | 1440 12/4/2013 | 43.899 | 3.268 |  |  | BQLDA | Bố trí vốn vay |
| 9 | Đường Sa Cá - Bàu Tre xã Bình An | 2014 - 2015 | 2,569 km láng nhựa | 5058 30/10/2014 | 3.633 |  | 3.270 | 1.272 | BQLDA |  |
| IV | VỐN ĐỐI ỨNG HỖ TRỢ CHO CÁC CÔNG TRÌNH XHH CHO CÁC XÃ |  |  |  | 61.709 | 1.120 | 20.221 | 18.268 |  |  |
| IV.1 | KHỞI CÔNG MỚI |  |  |  | 57.608 | 1.120 | 18.331 | 16.378 |  |  |
| 1 | Xã Lộc An |  |  |  | 8.696 | - | 2.610 | 2.610 |  |  |
| 1.1 | Đường ấp Thanh Bình xã Lộc An | 2014 - 2016 | Dài 1.346m láng nhựa | 5074 30/10/2014 | 2.240 |  | 672 | 672 | Xã Lộc An |  |
| 1.2 | Đường ấp Thanh Bình 1 xã Lộc An | 2014 - 2016 | Dài 2.187m láng nhựa | 5073 30/10/2014 | 2.735 |  | 821 | 821 | Xã Lộc An |  |
| 1.3 | Đường Bình Lâm - Bưng Cơ xã Lộc An | 2014 - 2016 | Dài 1.279m BTXM | 5071 30/10/2014 | 1.462 |  | 439 | 439 | Xã Lộc An |  |
| 1.4 | Đường Bưng Cơ xã Lộc An | 2014 - 2016 | Dài 1.994m láng nhựa | 5070 30/10/2014 | 2.259 |  | 678 | 678 | Xã Lộc An |  |
| 2 | Xã Phước Thái |  |  |  | 5.926 | - | 1.578 | 1.578 |  |  |
| 2.1 | Đường tổ 3, ấp Hiền Đức xã Phước Thái | 2014 - 2016 | Dài 721m BTNN | 5075 30/10/2014 | 2.973 |  | 792 | 792 | Xã Phước Thái |  |
| 2.2 | Đường tổ 5, ấp Hiền Đức xã Phước Thái | 2014 - 2016 | Dài 713m BTNN | 5074 30/10/2014 | 2.953 |  | 786 | 786 | Xã Phước Thái |  |
| 3 | Xã Cẩm Đường |  |  |  | 2.563 | - | 769 | 769 |  |  |
| 3.1 | Đường Cây Sung (đoạn từ Trường THCS Cẩm Đường đến đường vận chuyển nông sản, tên mới: Đường Nguyễn Văn Nghi) | 2014 - 2016 | Dài 1.046m láng nhựa | 5054 30/10/2014 | 1.296 |  | 389 | 389 | Xã Cẩm Đường |  |
| 3.2 | Đường Suối Đục (hẻm 674 Hương lộ 10) | 2014 - 2016 | Dài 1.088m láng nhựa | 5053 30/10/2014 | 1.267 |  | 380 | 380 | Xã Cẩm Đường |  |
| 4 | Xã Bình An |  |  |  | 3.020 | - | 1.084 | 1.084 |  |  |
|  | Ấp An Viễng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đường tổ 2 - 8, ấp An Viễng xã Bình An | 2014 - 2015 | Dài 448,5m láng nhựa | 4956 30/10/2014 | 704 |  | 253 | 253 | Xã Bình An |  |
| 4.2 | Đường tổ 3 - 9, ấp An Viễng xã Bình An | 2014 - 2015 | Dài 448,5m láng nhựa | 4957 30/10/2014 | 723 |  | 251 | 251 | Xã Bình An |  |
| 4.3 | Đường tổ 2, ấp An Viễng xã Bình An | 2014 - 2015 | Dài 212m láng nhựa | 149 23/10/2014 | 378 |  | 138 | 138 | Xã Bình An |  |
| 4.4 | Đường tổ 9, ấp An Viễng xã Bình An | 2014 - 2015 | Dài 240m láng nhựa | 147 23/10/2014 | 382 |  | 140 | 140 | Xã Bình An |  |
| 4.5 | Đường tổ 10, ấp An Viễng xã Bình An | 2014 - 2015 | Dài 241,3m láng nhựa | 150 23/10/2014 | 393 |  | 142 | 142 | Xã Bình An |  |
|  | Ấp Sa Cá |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 4.6 | Đường tổ 1, ấp Sa Cá xã Bình An | 2014 - 2015 | Dài 273m láng nhựa | 148 23/10/2014 | 440 |  | 160 | 160 | Xã Bình An |  |
| 5 | Xã Tam An |  |  |  | 3.417 | - | 1.025 | 1.025 |  |  |
| 5.1 | Hẻm 576, ấp 1 xã Tam An | 2014 - 2015 | Dài 614,5m BTXM | 5093 30/10/2014 | 831 |  | 249 | 249 | Xã Tam An |  |
| 5.2 | Hẻm 933 + 1055 đường ấp 4 - 5, ấp 5 xã Tam An | 2014 - 2015 | Dài 928,47m BTXM | 5091 30/10/2014 | 1.270 |  | 381 | 381 | Xã Tam An |  |
| 5.3 | Hẻm 794, ấp 3 xã Tam An | 2014 - 2015 | Dài 591,32m BTXM | 5090 30/10/2014 | 1.316 |  | 395 | 395 | Xã Tam An |  |
| 6 | Xã Long Phước |  |  |  | 4.293 | - | 1.289 | 1.198 |  |  |
| 6.1 | Nâng cấp đường vào Cụm CN và TTCN Long Phước 1 |  |  |  | 759 |  | 228 | 168 | Xã Long Phước |  |
| 6.2 | Duy tu sửa chữa đường khu 2, ấp Phước Hòa xã Long Phước |  | Dài 2.000m dặm vá ổ gà |  | 705 |  | 212 | 182 | Xã Long Phước |  |
| 6.3 | Đường tổ 3 - 4, ấp Tập Phước xã Long Phước | 2014 - 2015 | Dài 734m BTXM | 5094 30/10/2014 | 1.138 |  | 341 | 341 | Xã Long Phước |  |
| 6.4 | Nâng cấp đường cây xanh ấp Đất Mới |  |  |  | 1.691 |  | 507 | 507 | Xã Long Phước |  |
| 7 | Xã Long An |  |  |  | 7.328 | 970 | 1.228 | 1.228 |  |  |
| 7.1 | Đường liên ấp 1- 2 |  | Dài 749m BTNN | 1840 5/5/2014 | 2.207 | 400 | 262 | 262 | Xã Long An |  |
| 7.2 | Đường Nghĩa địa Gò Dưa -Xóm Gốc |  | Dài 597m BTNN | 4665 7/10/2014 | 1.817 | 300 | 245 | 245 | Xã Long An |  |
| 7.3 | Đường tổ 9 - 10 ấp Xóm Gốc |  | Dài 743m BTNN | 1839 5/5/2014 | 2.172 | 270 | 382 | 382 | Xã Long An |  |
| 7.4 | Đường tổ 15 ấp Xóm Gốc |  | Dài 424m BTNN | 1838 5/5/2014 | 1.132 |  | 340 | 340 | Xã Long An |  |
| 8 | Xã An Phước |  |  |  | 2.044 | 150 | 584 | 584 |  |  |
| 8.1 | Đường điện 0,4 KV tuyến ấp 1 - 2 |  |  |  | 602 |  | 301 | 301 | Xã An Phước |  |
| 8.2 | Đường hẻm 40, khu A ấp 1 |  | Dài 164m BTXM | 3359 07/7/2014 | 529 |  | 159 | 159 | Xã An Phước |  |
| 8.3 | Đường tổ 5 - 7 khu B, ấp 5 xã An Phước |  |  | 5147 15/10/2013 | 913 | 150 | 124 | 124 | Xã An Phước |  |
| 9 | Xã Tân Hiệp |  |  |  | 1.692 | - | 570 | 570 |  |  |
| 9.1 | Đường số 1 Gđ 02 |  | Dài 552m láng nhựa | 5098 30/10/2014 | 1.000 |  | 300 | 300 | Xã Tân Hiệp |  |
| 9.2 | Đường số 3 ấp 6 nối dài |  | Dài 414m láng nhựa | 5105 30/10/2014 | 692 |  | 270 | 270 | Xã Tân Hiệp |  |
| 10 | Xã Long Đức |  |  |  | 4.228 | - | 1.268 | 1.268 |  |  |
| 10.1 | Hẻm 13, đường Long Đức -Lộc An | 2014 - 2015 | Dài 461m BTNN | 1841 05/05/2014 | 1.328 |  | 398 | 398 | Xã Long Đức |  |
| 10.2 | Đường tổ 14, khu 13 xã Long Đức (hẻm 86) | 2014 - 2015 | Dài 669m BTXM | 4680 09/10/2014 | 1.865 |  | 560 | 560 | Xã Long Đức |  |
| 10.3 | Hẻm 64 đường Võ Thị Sáu, khu 12 xã Long Đức | 2014 - 2015 | Dài 475m láng nhựa | 5079 30/10/2014 | 1.035 |  | 311 | 311 | Xã Long Đức |  |
| 11 | Xã Bàu Cạn |  |  |  | 3.131 | - | 939 | 939 |  |  |
| 11.1 | Đường ấp 8 | 2014 - 2016 | Dài 1.009m BTXM | 5087 30/10/2014 | 1.994 |  | 598 | 598 | Xã Bàu Cạn |  |
| 11.2 | Đường dây hạ thế ấp 8 - 6 ấp Suối Cả | 2014 - 2015 | Đường dây hạ thế | 4939 24/10/2014 | 1.137 |  | 341 | 341 | Xã Bàu Cạn |  |
| 12 | Xã Phước Bình |  |  |  | 8.405 | - | 2.522 | 2.522 |  |  |
| 12.1 | Đường tổ 8 ấp 1 (hẻm 246/9 đường Phước Bình) | 2014 - 2016 | Dài 717m láng nhựa | 5085 30/10/2014 | 985 |  | 296 | 296 | Xã Phước Bình |  |
| 12.2 | Đường liên ấp 2 - 3 (hẻm 27 đường ranh Rà Rịa Vũng Tàu) | 2014 - 2016 | Dài 1.901m láng nhựa | 5086 30/10/2014 | 2.814 |  | 844 | 844 | Xã Phước Bình |  |
| 12.3 | Đường cổng văn hóa ấp 2 (hẻm 2989/6 ranh đường QL 51) | 2014 - 2016 | Dài 344m láng nhựa | 140 30/10/2014 | 391 |  | 117 | 117 | Xã Phước Bình |  |
| 12.4 | Đường tổ 3 ấp 6 (hẻm 544/5 đường Phước Bình) | 2014 - 2016 | Dài 1.141m láng nhựa | 3361 07/7/2014 | 2.723 |  | 817 | 817 | Xã Phước Bình |  |
| 12.5 | Đường ấp 7 (hẻm 702 đường Phước Bình) | 2014 - 2016 | Dài 1.140m láng nhựa | 5084 30/10/2014 | 1.492 |  | 448 | 448 | Xã Phước Bình |  |
| 13 | Thị trấn Long Thành |  |  |  | 2.865 | - | 2.865 | 1.003 |  |  |
| 13.1 | Mương thoát nước hẻm 98 đường Phạm Văn Đồng (tổ 22, 23, 26 khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành) | 2014 - 2016 | Dài 228m | 5110 30/10/2014 | 629 |  | 629 | 220 | TT. Long Thành |  |
| 13.2 | Mương thoát nước đường Lê Đại Hành | 2014 - 2016 | Dài 507m | 5109 30/10/2014 | 1.023 |  | 1.023 | 358 | TT. Long Thành |  |
| 13.3 | Mương thoát nước đường Phan Chu Trinh | 2014 - 2016 | Dài 217m |  | 426 |  | 426 | 149 | TT. Long Thành |  |
| 13.4 | Mương thoát nước đường Trịnh Văn Dục | 2014 - 2016 | Dài 136m |  | 342 |  | 342 | 120 | TT. Long Thành |  |
| 13.5 | Mương thoát nước đường CV 28/4 ra QL 51 | 2014 - 2016 | Dài 174m |  | 445 |  | 445 | 156 | TT. Long Thành |  |
| IV.2 | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 4.101 | - | 1.890 | 1.890 |  |  |
| 1 | Xã Lộc An |  |  |  | 4.101 | - | 80 | 80 |  |  |
|  | Đường hẻm số 4 ấp Hàng Gòn | 2014 - 2016 | Dài 262,04m BTXM | 5069 30/10/2014 | 555 |  | 20 | 20 | Xã Lộc An |  |
|  | Đường tổ 10 - tổ 11 ấp Bình Lâm | 2014 - 2016 | Dài 568,41m BTXM | 5068 30/10/2014 | 1.446 |  | 20 | 20 | Xã Lộc An |  |
|  | Đường Bình Lâm - Thanh Bình | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Lộc An |  |
|  | Đường Cầu xe - Thanh Bình | 2014 - 2016 |  |  | 2.100 |  | 20 | 20 | Xã Lộc An |  |
| 2 | Xã Phước Thái |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |
|  | Đường tổ 4 - 5 - 6 ấp Long Phú | 2014 - 2016 |  |  | 2.446 |  | 20 | 20 | Xã Phước Thái |  |
|  | Cải tạo mương thoát lũ ấp 3 đầu nguồn, cuối nguồn | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Phước Thái |  |
|  | Đường Gò Ba Lâu ấp 3 | 2014 - 2016 |  |  | 2.200 |  | 20 | 20 | Xã Phước Thái |  |
| 3 | Xã Cẩm Đường |  |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  |
|  | Đường hẻm 453 HL 10 (tên mới: Đường Phạm Văn Hùng) | 2014 - 2016 | Dài 1.351m láng nhựa | 5055 30/10/2014 | 1.474 |  | 20 | 20 | Xã Cẩm Đường |  |
|  | Đường hẻm 47 ấp Suối Quýt (tên mới đường Nguyễn Văn Tỵ) | 2014 - 2016 | Dài 531m láng nhựa | 5056 30/10/2014 | 705 |  | 20 | 20 | Xã Cẩm Đường |  |
|  | Đường hẻm 177/13+177/14 ấp Suối Quýt (tên mới: Đường Vũ Quyết Thọ) | 2014 - 2016 | Dài 669m láng nhựa | 5108 30/10/2014 | 974 |  | 20 | 20 | Xã Cẩm Đường |  |
|  | 03 công trình đường giao thông nông thôn | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 60 | 60 | Xã Cẩm Đường |  |
|  | 03 công trình đường dây hạ thế | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 60 | 60 | Xã Cẩm Đường |  |
| 4 | Xã Bình An |  |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  |
|  | Tuyến 1 ấp An Bình | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
|  | Tuyến 2 ấp An Bình | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
|  | Tuyến 3 ấp An Bình | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
|  | Tuyến 4 ấp An Bình | 2014 - 2016 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
|  | Hẻm 21 Cầu Mên | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
|  | Hẻm 11 đường Sa Cá | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
|  | Hẻm 72 đường Sa Cá | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
|  | Hẻm 480 đường ĐT 769 | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
|  | Hệ thống chiều sáng đường ĐT 769 xã Bình An | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Bình An |  |
| 5 | Xã Tam An |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Đường ấp 1 xã Tam An (hẻm 460) | 2015 - 2017 |  |  | 732 |  | 20 | 20 | Xã Tam An |  |
|  | Đường ấp 2 xã Tam An (hẻm 588) | 2015 - 2017 |  |  | 660 |  | 20 | 20 | Xã Tam An |  |
|  | Đường ấp 3 xã Tam An (hẻm 704) | 2015 - 2017 |  |  | 640 |  | 20 | 20 | Xã Tam An |  |
|  | Đường ấp 4 xã Tam An (hẻm 894/13) | 2015 - 2017 |  |  | 600 |  | 20 | 20 | Xã Tam An |  |
|  | Cống thoát nước đường ấp 5 xã Tam An | 2015 - 2017 |  |  | 400 |  | 20 | 20 | Xã Tam An |  |
| 6 | Xã Long Phước |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 03 công trình giao thông nông thôn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 | Xã Long Phước |  |
| 7 | Xã Long An |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | 05 công trình giao thông nông thôn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 100 | 100 | Xã Long An |  |
| 8 | Xã An Phước |  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |
|  | Đường tổ 13, 14 ấp 1 - 2 | 2015 - 2017 |  |  | 2.696 |  | 20 | 20 | Xã An Phước |  |
|  | Đường hẻm 1702 ấp 6 | 2015 - 2017 |  |  | 815 |  | 20 | 20 | Xã An Phước |  |
|  | Đường tổ 10 ấp 5 | 2015 - 2017 |  |  | 427 |  | 20 | 20 | Xã An Phước |  |
|  | Đường hẻm 165 ấp 3 | 2015 - 2017 | Dài 762m BTXM | 5089 30/10/2014 | 1.513 |  | 20 | 20 | Xã An Phước |  |
|  | Đường hẻm 2 ấp 6 | 2015 - 2017 |  |  | 1.104 |  | 20 | 20 | Xã An Phước |  |
|  | Đường điện 0,4 KV tuyến ấp 1 - 3 | 2015 - 2017 |  |  | 552 |  | 20 | 20 | Xã An Phước |  |
| 9 | Xã Tân Hiệp |  |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  |
|  | Đường số 1 Gđ 1 |  | Dài 560m láng nhựa | 5101 30/10/2014 | 1.300 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
|  | Đường số 5 ấp 6 |  | Dài 630m láng nhựa | 5106 30/10/2014 | 1.008 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
|  | Đường số 6 ấp 2 |  | Dài 630m láng nhựa | 5103 30/10/2014 | 1.037 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
|  | Đường liên ấp 2 - 6 | 2014 - 2016 | Dài 463m láng nhựa | 5100 30/10/2014 | 732 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
|  | Đường số 3 ấp 6 | 2014 - 2016 | Dài 840m láng nhựa | 5099 30/10/2014 | 993 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
|  | Đường số 5 ấp 1 | 2014 - 2016 | Dài 630m láng nhựa | 5102 30/10/2014 | 1.048 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
|  | Đường số 4 ấp 1 | 2014 - 2016 | Dài 630m láng nhựa | 5097 30/10/2014 | 832 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
|  | Đường số 6 ấp 1 | 2014 - 2016 | Dài 630m láng nhựa | 5104 30/10/2014 | 1.077 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
|  | Đường số 4 ấp 6 | 2014 - 2016 | Dài 630m láng nhựa | 5096 30/10/2014 | 840 |  | 20 | 20 | Xã Tân Hiệp |  |
| 10 | Xã Long Đức |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Đường tổ 1 - 2 khu 12 | 2014 - 2016 | Dài 748m BTNN | 1844 05/5/2014 | 2.459 |  | 20 | 20 | Xã Long Đức |  |
|  | Hẻm 44 đường Long Đức - Lộc An | 2014 - 2016 | Dài 514m BTXM | 5076 30/10/2014 | 820 |  | 20 | 20 | Xã Long Đức |  |
|  | Hẻm 52 đường Long Đức - Lộc An | 2014 - 2016 | Dài 339m BTXM | 5077 30/10/2014 | 772 |  | 20 | 20 | Xã Long Đức |  |
|  | Hẻm 33 đường Long Đức - Lộc An | 2014 - 2016 | Dài 127m láng nhựa | 5080 30/10/2014 | 302 |  | 20 | 20 | Xã Long Đức |  |
|  | Hẻm 103 đường Long Đức - Long An | 2014 - 2016 | Dài 802m láng nhựa | 5078 30/10/2014 | 1.253 |  | 20 | 20 | Xã Long Đức |  |
| 11 | Xã Bàu Cạn |  |  |  |  |  | 180 | 180 | Xã Bàu Cạn |  |
|  | Đường liên ấp 1 xã Bàu Cạn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Đường liên ấp 4 - 5 xã Bàu Cạn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Đường liên ấp 6 (đoạn 01) xã Bàu Cạn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Đường liên ấp 6 (đoạn 02) xã Bàu Cạn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Đường liên ấp 6 - 7 xã Bàu Cạn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Đường liên ấp 8 xã Bàu Cạn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Đường liên ấp khu Cầu Cháy xã Bàu Cạn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Đường 135 xã Bàu Cạn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Đường Bàu Cạn đi Suối Trầu | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 12 | Xã Phước Bình |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |
|  | Hẻm 269 đường ranh tỉnh Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu | 2015 - 2017 |  |  | 1.600 |  | 20 | 20 | Xã Phước Bình |  |
|  | Hẻm 321 đường ranh tỉnh Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu | 2015 - 2017 |  |  | 1.600 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Hẻm 676 đường Phước Bình (khu C ấp 6) | 2015 - 2017 |  |  | 1.500 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | Hẻm 443 đường Phước Bình (đường Miếu ấp 7) | 2015 - 2017 |  |  | 3.200 |  | 20 | 20 |  |  |
| 13 | Xã Bình Sơn |  |  |  |  |  | 370 | 370 |  |  |
|  | Hẻm 238/20 - đường ĐT 769 | 2014 - 2016 |  | 5096 30/10/2014 | 386 |  | 20 | 20 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Hẻm 238/24 - đường ĐT 769 | 2014 - 2016 | Dài 722m láng nhựa | 5062 30/10/2014 | 1.037 |  | 20 | 20 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Hẻm 354/8 - đường ĐT 769 | 2014 - 2016 |  |  | 258 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Hẻm 320 - đường ĐT 769 | 2014 - 2016 |  |  | 289 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Hẻm 254/17+282/7 - đường ĐT 769 | 2014 - 2016 |  |  | 273 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Hẻm 254/33 + 282/27 - đường ĐT 769 | 2014 - 2016 | Dài 417m láng nhựa | 5061 30/10/2014 | 719 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Hẻm 238/19 - đường ĐT 769 | 2014 - 2016 |  |  | 487 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Đường tổ 7, ấp 1 xã Bình Sơn | 2014 - 2016 | Dài 785m láng nhựa | 5063 30/10/2014 | 848 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Đường ấp 2 - 3 - 4 xã Bình Sơn | 2014 - 2016 | Dài 475m láng nhựa | 5065 30/10/2014 | 626 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Đường ấp 7 xã Bình Sơn | 2014 - 2016 | Dài 738m láng nhựa | 5064 30/10/2014 | 912 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Đường tổ 1 - 2, ấp 8 xã Bình Sơn | 2014 - 2016 | Dài 644m láng nhựa | 5059 30/10/2014 | 931 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Hẻm 238/23 - đường ĐT 769, đoạn 02 | 2014 - 2016 | Dài 437m láng nhựa | 5066 30/10/2014 | 621 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
|  | Đường ấp 1 xã Bình Sơn | 2014 - 2016 | Dài 1.384m láng nhựa | 5060 30/10/2014 | 1.680 |  | 30 | 30 | Xã Bình Sơn |  |
| 14 | Suối Trầu |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |
|  | 03 công trình đường giao thông nông thôn | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 60 | 60 | Xã Suối Trầu |  |
| 15 | Thị trấn Long Thành |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |
|  | 04 công trình giao thông và thoát nước | 2015 - 2017 |  |  |  |  | 80 | 80 | TT. Long Thành |  |
| B | NGUỒN VỐN VAY KHÁC |  |  |  | 133.077 | 3.000 | 66.753 | 66.753 |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 52.370 | 3.000 | 15.381 | 15.381 |  |  |
| 1 | Đường vào khu 15 xã Long Đức (đường nội bộ khu 15, tuyến N1, N2, D1) | 2014 - 2015 | Dài 1.475m BTNN | 1834 05/5/2014 | 8.381 | 3.000 | 5.381 | 5.381 | BQLDA |  |
| 2 | Trường THCS Long Đức và đường vào trường | 2014 - 2015 | 17 phòng học và hạng mục phụ trợ | 1440 12/4/2013 | 43.989 |  | 10.000 | 10.000 | BQLDA |  |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 80.707 | - | 51.372 | 51.372 |  |  |
|  | Công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng |  |  |  | 68.084 | - | 31.372 | 31.372 |  |  |
| 1 | Đường bờ đê Long Đức | 2014 - 2015 | Dài 2.460m láng nhựa | 4503 25/9/2014 | 3.414 |  | 3.414 | 3.414 | BQLDA |  |
| 2 | Kiên cố hệ thống kênh mương kết hợp giao thông nội bộ 02 tuyến kênh A&B đập Suối Cả, xã Long Phước | 2014 - 2017 | 9 km kênh mương, kết hợp đường nội đồng cấp phối đá dăm | 4900 27/9/2013 | 54.961 |  | 20.000 | 20.000 | BQLDA |  |
| 3 | Đường từ NTCS Long Thành - ngã ba Lộc An (đường Long Đức - Lộc An) | 2014 - 2016 | Dài 2.633m BTNN | 5026 30/10/2014 | 9.709 |  | 7.958 | 7.958 | BQLDA |  |
|  | Công trình giáo dục |  |  |  | 12.623 | - | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 1 | Trường THCS Long An (GĐ 02) | 2015 - 2016 | Nhà đa năng, khối thí nghiệm | 5711 27/10/2010 | 6.000 |  | 6.000 | 6.000 | BQLDA |  |
| 2 | Trường MN Long An | 2014 - 2016 | Khối nhà 01 trệt, 01 lầu, 08 phòng học | 1438 02/4/2013 |  |  | 10.000 | 10.000 | BQLDA |  |
| 3 | Trường TH Long An (XD khu hiệu bộ, tường rào cổng trường) | 2014 - 2015 | Khu hiệu bộ 02 tầng, tường rào cổng trường | 5011 29/10/2014 | 6.623 |  | 4.000 | 4.000 | BQLDA |  |
| C | VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ |  |  |  | 27.085 | 3.600 | 9.285 | 9.285 |  |  |
| 1 | Trương Mầm non Long Đức (PH khu 13) | 2014 - 2016 | Khối nhà 02 tầng, 08 phòng học + bếp ăn | 1439 12/4/2013 |  | 1.800 | 4.000 | 4.000 | BQLDA |  |
| 2 | Trường MN Long An | 2014 - 2016 | Khối nhà 01 trệt,01 lầu, 08 phòng học | 1438 02/4/2013 | 27.085 | 1.800 | 5.285 | 5.285 | BQLDA |  |