| Phụ lục VI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định duyệt dự án và điều chỉnh |  | Kế hoạch 2025 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  | Số/ngày các QĐ | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  |  |  | 3.315.982 |  |
| A | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác |  |  |  |  | 2.247.736 |  |
|  | Giao thông |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh | NT | 2023-2026 | 295/QĐ 24/2/2023 | 2.583.995 | 355.219 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 2 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (có sử dụng vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2023) |  | 2023-2026 | 233/QĐ 15/2/2023 | 6.012.349 | 428.753 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | BH-LT |  | 233/QĐ 15/2/2023 | 6.012.349 | 428.753 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| II | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | NT | 2025-2026 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | 2.695.062 | 663.764 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| b | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | NT | 2025-2026 | 1686/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 | 1.176.048 | 800.000 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| B | Hỗ trợ có mục tiêu |  |  |  |  | 1.068.246 |  |
|  | Giao thông |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh | LK | 2023-2025 | 2321/QĐ - 06/9/2022 | 939.480 | 335.921 | UBND thành phố Long Khánh |
| 2 | Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa | BH | 2022-2025 | 1580/QĐ 13/5/2021; 4207/QĐ 8/10/2021 | 1.506.538 | 628.450 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
|  | Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  |  |  |  |  |
| II | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố) thành phố Biên Hòa | BH | 2022-2025 | 2220/QĐ 16/7/2013, 4387/QĐ 18/10/2021, 263QĐ 24/01/2022, 2716/QĐ 06/10/2022 | 350.788 | 103.875 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |