ỦY BAN NHÂN DÂN	                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                                            Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

| Phụ lục 2 |
| --- |
| BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |
| (Kèm theo Tờ trình số 4913/TTr-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai) | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2009 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2009 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | - |  |  | 249.000 | 249.000 | 185.480 | 49.730 | 13.690 | - |
| A | Thực hiện dự án | - |  |  | 241.360 | 240.380 | 185.480 | 49.730 | 5.170 | - |
| I | Giáo dục - đào tạo | - |  |  | 66.810 | 66.007 | 57.230 | 7.450 | 1.327 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 66.810 | 66.007 | 57.230 | 7.450 | 1.327 | - |
| 1 | XD Trường TH Nguyễn Du | CM | 2007- 2009 | 1000 hs | 10.750 | 10.450 | 9.000 | 1.250 | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 2 | Trường THCS Phú Túc | ĐQ | 2007- 2009 | 24 phòng | 8.400 | 8.150 | 8.000 |  | 150 | UBND H Định Quán |
| 3 | Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch | NT | 2007- 2009 | 1200 hs | 4.300 | 5.197 | 3.920 | 1.200 | 77 | UBND H Nhơn Trạch |
| 4 | Trường TH bán trú Cao Bá Quát | TB | 2008- 2009 | 650 hs | 16.560 | 16.350 | 15.000 | 1.100 | 250 | UBND H Trảng Bom |
| 5 | XD Trường TH Tân An | VC | 2008-2009 | 15 ph | 8.200 | 7.950 | 7.000 | 800 | 150 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 6 | Trường TH Sông Mây huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008- 2009 | 1100 hs | 7.800 | 2.800 | 2.200 | 500 | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 7 | Trường THCS Cẩm Đường - LT | LT | 2008- 2009 |  | 0 | 3.510 | 2.410 | 1.000 | 100 | UBND H Long Thành |
| 8 | Trường THCS Long Thành | LT | 2008- 2009 |  | 0 | 1.800 | 700 | 1.000 | 100 | UBND H Long Thành |
| 9 | Xây dựng Trường THCS Phan Bội Châu | XL | 2008- 2009 | 1200 hs | 10.800 | 9.800 | 9.000 | 600 | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| II | Y tế |  |  |  | 119.400 | 116.800 | 78.200 | 36.200 | 2.400 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 105.700 | 73.200 | 67.100 | 4.500 | 1.600 | - |
| 1 | XD cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | BH | 2006- 2009 | 450 giường | 2.200 | 2.050 | 2.000 |  | 50 | Sở Y tế |
| 2 | Nâng cấp BV Đa khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | ĐQ | 2007- 2009 | 200 giường | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | Sở Y Tế |
| 3 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | LT | 2008- 2009 | 350 giường | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | Sở Y Tế |
| 4 | XD Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (có sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) | CM | 2008-2009 | 100 giường | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |  | Sở Y Tế |
| 5 | XD Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây) | TN | 2008-2010 | 100 giường | 6.800 | 6.450 | 5.300 | 1.000 | 150 | Sở Y Tế |
| 6 | XD Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Phú | VC | 2008- 2009 | 40 giường | 10.700 | 10.700 | 7.000 | 3.500 | 200 | Sở Y Tế |
| 7 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | VC | 2009-2010 | 100 giường | 2.000 | 2.000 | 1.800 |  | 200 | Sở Y Tế |
| 8 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai | BH | 2008- 2010 | 700 giường | 75.000 | 43.000 | 42.000 |  | 1.000 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 13.700 | 43.600 | 11.100 |  | 800 | - |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền | BH | 2009-2010 | 100 giường | 3.500 | 3.400 | 3.300 |  | 100 | Sở Y Tế |
| 2 | Phòng khám ĐKKV Sông Ray | CM | 2009-2010 | 10 giường | 5.000 | 3.100 | 3.000 |  | 100 | Sở Y Tế |
| 3 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | CM | 2009-2010 | 2047m2 | 1.000 | 1.000 | 900 |  | 100 | Sở Y Tế |
| 4 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất | TN | 2009-2010 | 2196m2 | 3.200 | 3.100 | 3.000 |  | 100 | Sở Y Tế |
| 5 | Mua sắm bổ sung thiết bị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2009-2010 |  | 0 | 32.000 |  | 31.700 | 300 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 6 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | XL | 2009-2010 | 2061m2 | 1.000 | 1.000 | 900 |  | 100 | Sở Y Tế |
| III | Văn hóa - xã hội |  |  |  | 55.150 | 57.573 | 50.050 | 6.080 | 1.443 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 46.750 | 49.350 | 42.200 | 6.050 | 1.100 | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B) | XL | 2007- 2009 |  | 7.300 | 7.300 | 7.000 | 200 | 100 | Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Trường Dạy nghề 26/3 | BH | 2006-2009 | 800 hv/năm | 6.600 | 6.400 | 4.300 | 2.000 | 100 | Trường Dạy nghề 26/3 |
| 3 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai | BH | 2007- 2009 | 2865m2 | 4.200 | 4.200 | 4.000 |  | 200 | Đoàn Nghệ thuật cải lương Đồng Nai |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2007-2010 | 7900m2 | 15.800 | 15.800 | 14.000 | 1.500 | 300 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 5 | Nhà dài dân tộc Chơro | VC | 2008-2009 | 209m2 | 1.400 | 1.800 | 1.600 | 100 | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 6 | Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 648m2 | 4.400 | 4.300 | 2.200 | 2.000 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 7 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 3280m2 | 4.450 | 4.350 | 4.000 | 250 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | Sửa chữa nâng cấp bia mộ - Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Long Khánh | LK | 2008-2009 |  | 2.600 | 5.200 | 5.100 |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 8.400 | 8.223 | 7.850 | 30 | 343 | - |
| 1 | Sửa chữa cải tạo Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai (ngân sách tỉnh đầu tư các hạng mục: Khu ký túc xá, giảng đường, hiệu bộ, khu nhà bếp, cải tạo hệ thống cấp thoát nước toàn khu) | BH | 2009 |  | 3.100 | 3.100 | 3.000 |  | 100 | Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật |
| 2 | Sửa chữa cải tạo Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  | 1.700 | 1.700 | 1.600 |  | 100 | Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao |
| 3 | Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đoàn đặc công 113 Biên Hòa | BH | 2009 | 200m2 | 2.780 | 2.580 | 2.450 | 30 | 100 | Lâm trường Biên Hòa |
| 4 | Sửa chữa Thư viện tỉnh | BH | 2009 |  | 820 | 843 | 800 |  | 43 | Thư viện tỉnh |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 900 | 1.190 |  |  | 1.190 | - |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | TP | 2,009 |  | 90 | 150 |  |  | 150 | Sở Y Tế |
| 2 | XD Phòng khám Đa khoa KV Cây Gáo | TB | 2,009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y Tế |
| 3 | XD Phòng khám Đa khoa KV Hưng Thịnh | TB | 2,009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y Tế |
| 4 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng TP Biên Hòa | BH | 2,009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y Tế |
| 5 | Xây dựng Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường | BH | 2,009 |  | 80 | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 6 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu Đồng Nai | BH | 2,009 |  | 80 | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 7 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Tân Phú | TP | 2,009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y Tế |
| 8 | Xây dựng BV ĐKKV Xuân Lộc (tên mới BV ĐKKV Long Khánh) | XL | 2009 |  | 90 | 80 |  |  | 80 | Sở Y Tế |
| 9 | Đầu tư thiết bị ngành y tế năm 2009 | BH | 2,009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y Tế |
| 11 | XD khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH trung tâm văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 12 | XD hạ tầng khu trung tâm văn hóa H Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | UBND H Vĩnh Cửu |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 6.740 | 7.430 | 0 | 0 | 7.430 | - |
| 1 | BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  | 2.000 | 1.710 |  |  | 1.710 | Sở Y Tế |
| 2 | BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom | TB | 2009 |  | 1.800 | 1.800 |  |  | 1.800 | Sở Y Tế |
| 3 | BT GPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch | NT | 2009 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | Sở Y Tế |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế H Trảng Bom (BVĐK H Trảng Bom) | TB | 2009 |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Sở Y Tế |
| 5 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc | XL | 2009 |  | 500 | 1.000 |  |  | 1.000 | Sở Y Tế |
| 6 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm | BH | 2009 |  | 420 | 420 |  |  | 420 | Sở Y Tế |
| 7 | XD Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS | BH | 2009 |  | 420 | 900 |  |  | 900 | Sở Y Tế |
| 8 | XD nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TT văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |