| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 2 Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2008 thu vượt và nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2009 (Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) |
| --- |
| ĐVT: Triệu đồng |
| Số thứ tự | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2009 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2009 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | - |  |  | 379.547 | 379.547 | 319.018 | 35.429 | 25.100 | - |
|  | Thực hiện dự án | - |  |  | 363.695 | 363.836 | 319.018 | 35.429 | 9.389 | - |
| I | Giáo dục - đào tạo | - |  |  | 134.277 | 134.206 | 121.970 | 8.578 | 3.658 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 120.852 | 120.781 | 108.845 | 8.578 | 3.358 | - |
| 1 | Trường TH Nguyễn Du | CM | 2007- 2009 | 1000 hs | 12.388 | 12.125 | 10.500 | 825 | 800 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 2 | Trường THCS Phú Túc | ĐQ | 2007- 2009 | 24 phòng | 8.150 | 8.150 | 8.000 |  | 150 | UBND H Định Quán |
| 3 | Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch | NT | 2007- 2009 | 1200 hs | 8.407 | 8.855 | 7.978 | 800 | 77 | UBND H Nhơn Trạch |
| 4 | Trường TH bán trú Cao Bá Quát | TB | 2008- 2009 | 650 hs | 16.350 | 18.142 | 16.292 | 1.500 | 350 | UBND H Trảng Bom |
| 5 | Trường TH Tân An | VC | 2008-2009 | 15 ph | 7.950 | 8.880 | 7.122 | 1.049 | 709 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 6 | Trường TH Sông Mây huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008- 2009 | 1100 hs | 3.246 | 3.246 | 3.146 |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 7 | Trường THCS Cẩm Đường, huyện Long Thành | LT | 2008- 2009 |  | 6.970 | 6.970 | 5.870 | 1.000 | 100 | UBND H Long Thành |
| 8 | Trường THCS Long Thành, huyện Long Thành | LT | 2008- 2009 |  | 3.438 | 3.339 | 2.539 | 600 | 200 | UBND H Long Thành |
| 9 | Trường TH Phước Thiền 2 | NT | 2008-2009 |  | 1.800 | 1.351 | 1.351 |  |  | UBND H Nhơn Trạch |
| 10 | Trường THCS Phan Bội Châu | XL | 2008- 2009 | 1200 hs | 10.254 | 10.170 | 9.370 | 600 | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 11 | Trường THCS Phú Sơn | TP | 2008- 2009 |  | 3.801 | 3.450 | 1.396 | 1.854 | 200 | UBND H Tân Phú |
| 12 | Trường Mầm non Hiếu Liêm | VC | 2008- 2009 |  | 1.560 | 1.156 | 1.156 |  |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 13 | Khối lớp học 6 phòng - Trường TH Phù Đổng | TP | 2008- 2009 |  | 133 | 133 | 112 | 5 | 16 | UBND H Tân Phú |
| 15 | Trường Mẫu giáo Phú Lập - TP | TP | 2008- 2009 |  | 696 | 696 | 696 |  |  | UBND H Tân Phú |
| 16 | Trường Mẫu giáo Nam Cát Tiên | TP | 2008- 2009 |  | 200 | 200 | 200 |  |  | UBND H Tân Phú |
| 17 | Trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát huyện Tân Phú (gđ1) | TP | 2008- 2009 |  | 298 | 298 |  | 253 | 45 | UBND H Tân Phú |
| 18 | Trường Mẫu giáo Tà Lài huyện Tân Phú | TP | 2008- 2009 |  | 295 | 295 | 295 |  |  | UBND H Tân Phú |
| 19 | Trường Tiểu học Phú An huyện Tân Phú | TP | 2008- 2009 |  | 100 | 92 |  | 92 |  | UBND H Tân Phú |
| 20 | Khối lớp học 15 phòng (03 tầng) Trường TH Phan Bội Châu, H Thống Nhất | TN | 2008- 2009 |  | 900 | 896 | 896 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 21 | Trường THCS Ngọc Định | ĐQ | 2008- 2009 |  | 1.111 | 1.111 | 1.000 |  | 111 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 23 | Khối lớp học 8 phòng Trường TH Trương Định | CM | 2008- 2009 |  | 68 | 68 | 68 |  |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 24 | Trường PTTH Bàu Hàm | TB | 2008- 2009 |  | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 25 | Trường PTTH Võ Trường Toản | CM | 2008- 2009 |  | 7.000 | 7.058 | 7.058 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 26 | Trường TH Nguyễn Thái Bình | TB | 2008- 2009 | 650 hs | 4.000 | 4.000 | 3.800 |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 27 | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng | TB | 2008- 2009 | 24 ph | 4.000 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| 28 | Trường TH Trần Bình Trọng | TN | 2008- 2009 |  | 4.000 | 2.535 | 2.535 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 29 | Trường TH Quang Trung | TN | 2008- 2009 |  | 1.737 | 1.565 | 1.565 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 30 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2009-2010 |  | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 31 | Ký túc xá sinh viên Đồng Nai | TP HCM | 2009- 2010 | 120 ph | 13.425 | 13.425 | 13.125 |  | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
|  | Y tế |  |  |  | 153.625 | 164.860 | 135.237 | 26.166 | 3.457 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 101.894 | 109.964 | 99.506 | 7.882 | 2.576 | - |
| 1 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | BH | 2006- 2009 | 450 giường | 7.269 | 12.220 | 12.000 |  | 220 | Sở Y tế |
| 2 | Nâng cấp BV Đa khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | ĐQ | 2007- 2009 | 200 giường | 5.100 | 5.100 | 5.100 |  |  | Sở Y tế |
| 3 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | LT | 2008- 2009 | 350 giường | 4.000 | 4.800 | 4.800 |  |  | Sở Y tế |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (có sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) | CM | 2008-2009 | 100 giường | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  | Sở Y tế |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây) | TN | 2008-2010 | 100 giường | 12.044 | 13.526 | 12.176 | 1.000 | 350 | Sở Y tế |
| 6 | Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Phú | VC | 2008- 2009 | 40 giường | 12.400 | 12.368 | 8.700 | 3.468 | 200 | Sở Y tế |
| 7 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ) | VC | 2009-2010 | 100 giường | 4.061 | 4.930 | 4.730 |  | 200 | Sở Y tế |
| 8 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai | BH | 2008- 2010 | 700 giường | 43.506 | 43.506 | 42.000 |  | 1.506 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 9 | Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi | LT | 2008-2009 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  | Sở Y tế |
| 10 | Đầu tư bổ sung trang thiết bị ngành y tế năm 2007 |  | 2008-2009 |  | 3.514 | 3.514 |  | 3.414 | 100 | Sở Y tế |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 51.731 | 54.896 | 35.731 | 18.284 | 881 | - |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền | BH | 2009-2010 | 100 giường | 12.311 | 16.128 | 15.978 |  | 150 | Sở Y tế |
| 2 | Phòng khám ĐKKV Sông Ray | CM | 2009-2010 | 10 giường | 3.100 | 3.100 | 3.000 |  | 100 | Sở Y tế |
| 3 | Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | CM | 2009-2010 | 2047m2 | 3.600 | 3.600 | 3.500 |  | 100 | Sở Y tế |
| 4 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất | TN | 2009-2010 | 2196m2 | 5.100 | 5.100 | 5.000 |  | 100 | Sở Y tế |
| 5 | Mua sắm bổ sung thiết bị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2009-2010 |  | 19.167 | 18.515 |  | 18.284 | 231 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 6 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | XL | 2009-2010 | 2061m2 | 4.872 | 4.872 | 4.772 |  | 100 | Sở Y tế |
| 7 | Đầu tư 10 máy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất | BH | 2009 |  | 3.581 | 3.581 | 3.481 |  | 100 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thống Nhất |
| III | Văn hóa - xã hội |  |  |  | 75.793 | 64.770 | 61.811 | 685 | 2.274 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 64.618 | 53.742 | 51.248 | 655 | 1.839 | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B) | XL | 2007- 2009 |  | 7.300 | 916 | 816 |  | 100 | Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Trường Dạy nghề 26/3 | BH | 2006-2009 | 800 hv/năm | 2.400 | 345 | 345 |  |  | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 3 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật cải lương Đồng Nai | BH | 2007- 2009 | 2865 m2 | 4.200 | 4.200 | 4.000 |  | 200 | Đoàn Nghệ thuật cải lương Đồng Nai |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2007-2010 | 7900 m2 | 15.800 | 14.050 | 13.400 |  | 650 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 5 | Nhà dài dân tộc Chơ Ro | VC | 2008-2009 | 209 m2 | 2.250 | 2.134 | 1.784 | 200 | 150 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 6 | Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 648 m2 | 4.300 | 4.300 | 4.100 |  | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 7 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 | 3280 m2 | 4.350 | 5.212 | 4.862 | 284 | 66 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | Sửa chữa nâng cấp bia mộ - Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Long Khánh | LK | 2008-2009 |  | 5.168 | 5.168 | 5.068 |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 9 | Thư viện huyện Tân Phú | TP | 2008- 2009 |  | 329 | 264 |  | 171 | 93 | UBND H Tân Phú |
| 10 | Nghĩa trang cán bộ tỉnh | BH | 2008- 2009 |  | 1.191 | 223 | 223 |  |  | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
| 11 | Hỗ trợ xây dựng Trường Dạy nghề số 2 | BH | 2008- 2009 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  | Trường Trung cấp Nghề kinh tế kỹ thuật số 2 |
| 12 | Nhà bia di tích lịch sử thành lập Chi bộ Bình Phước - Tân Triều | VC | 2008- 2009 |  | 400 | - | 0 |  |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 13 | Nhà văn hóa trung tâm H Thống Nhất (TT VHTDTT) | TN | 2008- 2009 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 14 | Cải tạo sửa chữa một số hạng mục Trường Công nhân KT GTVT (ngân sách tỉnh 70%) | BH | 2008- 2009 |  | 280 | 280 |  |  | 280 | Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải |
| 15 | Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất | TN | 2008- 2009 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 16 | Đài Truyền thanh huyện Thống Nhất | TN | 2008- 2009 |  | 150 | 150 | 150 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 11.175 | 11.028 | 10.563 | 30 | 435 | - |
| 1 | Sửa chữa cải tạo Trường Trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh Đồng Nai (ngân sách tỉnh đầu tư các hạng mục: Khu ký túc xá, giảng đường, hiệu bộ, khu nhà bếp, cải tạo hệ thống cấp thoát nước toàn khu) | BH | 2009 |  | 4.200 | 4.220 | 4.120 |  | 100 | Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật |
| 2 | Sửa chữa cải tạo Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 |  | 1.700 | 1.669 | 1.569 |  | 100 | Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao |
| 3 | Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đoàn đặc công 113 Biên Hòa | BH | 2009 | 200m2 | 2.957 | 2.854 | 2.724 | 30 | 100 | Lâm trường Biên Hòa |
| 4 | Sửa chữa Thư viện tỉnh | BH | 2009 |  | 843 | 810 | 800 |  | 10 | Thư viện tỉnh |
| 5 | Tu bổ, tôn tạo, di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | BH | 2.009 |  | 1.475 | 1.475 | 1.350 |  | 125 | Ban Quản lý di tích và danh thắng |
|  | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 2.940 | 2.663 |  |  | 2.663 | - |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | TP | 2009 |  | 330 | 261 |  |  | 261 | Sở Y tế |
| 2 | Phòng khám Đa khoa KV Cây Gáo | TB | 2009 |  | 320 | 320 |  |  | 320 | Sở Y tế |
| 3 | Phòng khám Đa khoa KV Hưng Thịnh | TB | 2009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 4 | Trung tâm Y tế Dự phòng TP Biên Hòa | BH | 2009 |  | 80 | 16 |  |  | 16 | Sở Y tế |
| 5 | Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động và môi trường | BH | 2009 |  | 200 | 192 |  |  | 192 | Sở Y tế |
| 6 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu Đồng Nai | BH | 2009 |  | 113 | 113 |  |  | 113 | Sở Y tế |
| 7 | Trung tâm Y tế Dự phòng H Tân Phú | TP | 2009 |  | 110 | 74 |  |  | 74 | Sở Y tế |
| 8 | Bệnh viện ĐKKV Xuân Lộc (tên mới BV ĐKKV Long Khánh) | XL | 2009 |  | 650 | 600 |  |  | 600 | Sở Y tế |
| 9 | Đầu tư thiết bị ngành y tế năm 2009 | BH | 2009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 10 | Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc | XL | 2009-2010 |  | 29 | 29 |  |  | 29 | Sở Y tế |
| 11 | Bệnh viện răng hàm mặt - mắt - tai mũi họng | BH | 2009-2010 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 12 | Trung tâm Pháp y | BH | 2009-2010 |  | 28 | 28 |  |  | 28 | Sở Y tế |
| 13 | Trung tâm Giám định y khoa | BH | 2009-2010 |  | 28 | 28 |  |  | 28 | Sở Y tế |
| 14 | Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS | BH | 2009 |  | 60 | 60 |  |  | 60 | Sở Y tế |
| 15 | Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú | TP | 2008-2009 |  | 93 | 93 |  |  | 93 | UBND H Tân Phú |
| 16 | Xây dựng một số hạng mục Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai | BH | 2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai |
| 17 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình ĐN | BH | 2009 |  | 429 | 429 |  |  | 429 | Đài Phát thanh và Truyền hình ĐN |
| 18 | XD khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH trung tâm văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2009 |  | 50 | - |  |  | 0 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 19 | XD hạ tầng khu trung tâm văn hóa H Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | UBND H Vĩnh Cửu |
|  | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 10.941 | 11.077 |  |  | 11.077 | - |
| 1 | Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  | 160 | 156 |  |  | 156 | Sở Y tế |
| 2 | BTGPMB và chi phí khác Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom | TB | 2009 |  | 1.365 | 1.351 |  |  | 1.351 | Sở Y tế |
| 3 | BTGPMB và chi phí khác Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch | NT | 2009-2010 |  | 852 | 852 |  |  | 852 | Sở Y tế |
| 4 | Trung tâm Y tế Dự phòng H Tân Phú | TP | 2009 |  | 375 | 375 |  |  | 375 | Sở Y tế |
| 5 | Phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng | XL | 2009 |  | 60 | 60 |  |  | 60 | Sở Y tế |
| 6 | Trung tâm Pháp y | BH | 2009 |  | 55 | 90 |  |  | 90 | Sở Y tế |
| 7 | Trung tâm Giám định y khoa | BH | 2009 |  | 100 | 109 |  |  | 109 | Sở Y tế |
| 8 | Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động và môi trường | BH | 2009 |  | 600 | 585 |  |  | 585 | Sở Y tế |
| 9 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu | BH | 2009 |  | 585 | 717 |  |  | 717 | Sở Y tế |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp BVĐK H Trảng Bom | TB | 2009 |  | 1.650 | 1.636 |  |  | 1.636 | Sở Y tế |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp BVĐK H Xuân Lộc | XL | 2009 |  | 1.200 | 1.176 |  |  | 1.176 | Sở Y tế |
| 12 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm | BH | 2009 |  | 420 | 338 |  |  | 338 | Sở Y tế |
| 13 | Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS | BH | 2009 |  | 820 | 700 |  |  | 700 | Sở Y tế |
| 14 | Nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TT văn hóa thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2009 |  | 35 | 36 |  |  | 36 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 15 | Xây dựng một số hạng mục Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai | BH | 2009 |  | 750 | 750 |  |  | 750 | Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai |
| 16 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | BH | 2009 |  | 76 | 76 |  |  | 76 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai |
| 17 | Thanh toán chi phí khảo sát, lập BCKTKT, lập hồ sơ mời thầu, giám sát chất lượng công trình các dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo VB số 7683/UBND-CNN ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh |  |  |  | 1.300 | 1.300 |  |  | 1.300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 18 | Nâng cấp mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2009-2010 |  | 170 | 495 |  |  | 495 | Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch |
| 19 | Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai | BH | 2009-2010 |  | 328 | 235 |  |  | 235 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai |
| 20 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình ĐN | BH | 2009 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | Đài Phát thanh và Truyền hình ĐN |
| D | Cấp cho các dự án đã bố trí nguồn vốn Xổ số kiến thiết các năm trước nay đã quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn |  |  |  | 1.971 | 1.971 |  |  | 1.971 |  |