| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 3 Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008 thu vượt và nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2009 thu vượt (Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai) |
| --- |
| ĐVT: Triệu đồng |
| S T T | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2009 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2009 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số |  |  |  | 134.598 | 134.598 | 49.854 | 2.249 | 82.495 | - |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 47.750 | 52.440 | 49.854 | 2.249 | 337 | - |
| I | Giao thông |  |  |  | 20.566 | 28.210 | 13.932 |  |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 53.440 | 27.057 | 27.057 |  |  | - |
| 1 | Cầu Suối Ràng km 31+100 trên ĐT 761 | VC | 2008- 2009 | 18,6m | 102 | 102 | 102 |  |  | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây | CM | 2008- 2009 |  | 3.500 | 4.252 | 4.252 |  |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Đường và cầu Sông Dinh xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom | TB | 2008- 2009 |  | 700 | 700 | 700 |  |  | UBND H Trảng Bom |
| 4 | Cầu Đá Kè tại km 11+346 trên ĐT 767 | VC | 2008- 2009 |  | 448 | 448 | 448 |  |  | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Đường Chốt Mỹ, xã Bảo Bình đi ấp 6 xã Xuân Tây | CM | 2008- 2009 |  | 2.253 | 2.253 | 2.253 |  |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 7 | Đường quán Hồng Tiên | TN | 2008- 2009 |  | 96 | 96 | 96 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 8 | Đường từ TT y tế đi đường Be 128 - TP | TP | 2008- 2009 |  | 2.975 | 3.867 | 3.867 |  |  | UBND H Tân Phú |
| 9 | Đường từ đường liên ấp 6, ấp 7 xã Phú Tân đến đường 118 xã Phú Vinh | ĐQ | 2008- 2009 |  | 2.214 | 2.214 | 2.214 |  |  | UBND H Định Quán |
| 10 | Đường D3-D4-D6 kéo dài ra Quốc lộ IA khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  | 7.125 | 7.125 | 7.125 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 11 | Đường thị tứ Túc Trưng huyện Định Quán | ĐQ | 2009-2010 |  | 0 | 3.000 | 3.000 |  |  | UBND H Định Quán |
| 12 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | LK | 2008-2009 |  | 0 | 3.000 | 3.000 |  |  | UBND TX Long Khánh |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 1.153 | 1.153 | 1.153 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa cầu Chiến khu Đ trên ĐT 767 | VC | 2009-2010 | 248,2 m | 1.153 | 1.153 | 1.153 |  |  | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| II | Quản lý Nhà nước |  |  |  | 7.821 | 6.554 | 5.596 | 810 | 148 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 6.106 | 5.306 | 4.451 | 810 | 45 |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Đội duy tu môi trường đô thị + Ban QLDA huyện Thống Nhất | TN | 2007-2008 |  | 1.300 | 1.300 | 1.300 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 2 | Nhà công vụ tỉnh | BH | 2008-2009 |  | 2.797 | 2.045 | 1.200 | 800 | 45 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 3 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn | BH | 2008-2009 |  | 750 | 645 | 635 | 10 |  | Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn |
| 4 | Trụ sở làm việc khối Nhà nước huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2009 |  | 389 | 389 | 389 |  |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trảng Bom | TB | 2008-2009 |  | 870 | 927 | 927 |  |  | UBND H Trảng Bom |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 1.715 | 1.248 | 1.145 |  | 103 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở Ban Tôn giáo tỉnh | BH | 2009 |  | 415 | 415 | 395 |  | 20 | Ban Tôn giáo |
| 2 | Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mạ, TT Định Quán (ngân sách huyện chi phần thiết bị) | ĐQ | 2009-2010 |  | 800 | 800 | 750 |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 3 | Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Viễn thông thuộc BQL các Khu công nghiệp ĐN | BH | 2009 |  | 500 | 33 |  |  | 33 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai |
| IV | Giáo dục - Đào tạo |  |  |  | 6.976 | 6.402 | 6.402 | 0 | 0 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 6.976 | 6.402 | 6.402 | 0 | 0 | - |
| 1 | Trường THCS Trảng Táo huyện Xuân Lộc | XL | 2008- 2009 |  | 1.753 | 1.754 | 1.754 |  |  | UBND H Xuân Lộc |
| 2 | Trường THCS Phú Túc huyện Định Quán | DQ | 2008- 2009 |  | 400 | 353 | 353 |  |  | UBND H Định Quán |
| 3 | Trường Mẫu giáo Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | TP | 2008- 2009 |  | 723 | 720 | 720 |  |  | UBND H Tân Phú |
| 4 | Trường Tiểu học Phú An huyện Tân Phú | TP | 2008- 2009 |  | 600 | 520 | 520 |  |  | UBND H Tân Phú |
| 5 | Trường THCS Cẩm Đường, huyện Long Thành | LT | 2008- 2009 |  | 3.500 | 3.055 | 3.055 |  |  | UBND H Long Thành |
| IV | Hạ tầng công cộng |  |  |  | 6.438 | 6.125 | 4.586 | 1.439 | 100 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 7.545 | 4.240 | 2.801 | 1.439 | 0 | - |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú | TP | 2008- 2009 |  | 1.439 | 1.439 |  | 1.439 |  | UBND H Tân Phú |
| 2 | Đường dây trung thế, hạ thế và các trạm biên áp tại ấp 7 xã Phú Tân | ĐQ | 2008- 2009 |  | 580 | 580 | 580 |  |  | UBND H Định Quán |
| 3 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài | BH | 2008- 2009 |  | 2.568 | 2.221 | 2.221 |  |  | Công ty Dịch vụ Môi trường đô thị BH |
| 4 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT Vĩnh An | VC | 2008-2009 |  | 451 | 451 | 451 |  |  | CtyTNHH MTV XD cấp nước ĐN |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 1.400 | 1.434 | 1.334 | 0 | 100 |  |
|  | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2009 |  | 1.400 | 1.434 | 1.334 |  | 100 | Ban Quản lý dự án thoát nước |
| V | An ninh quốc phòng | - |  |  | 5.949 | 5.149 | 5.060 | 0 | 89 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 5.949 | 5.149 | 5.060 | 0 | 89 | - |
| 1 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H Thống Nhất | TN | 2008- 2009 |  | 400 | 0 | 0 |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | Trụ sở Đội PCCC Khu công nghiệp Biên Hòa | BH | 2009 |  | 510 | 510 | 510 |  |  | Công an tỉnh |
| 3 | Mạng diện rộng cơ yếu cấp II Công an tỉnh | BH | 2009 |  | 639 | 639 | 550 |  | 89 | Công an tỉnh |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2007- 2009 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 5 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H Cẩm Mỹ | TN | 2008- 2009 |  | 400 | 0 | 0 |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| B | Quy hoạch |  |  |  | 200 | 177 |  |  | 177 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 200 | 177 |  |  | 177 |  |
|  | Quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Biên Hòa tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom | TB | 2008-2009 |  | 200 | 177 |  |  | 177 | UBND H Trảng Bom |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 78.648 | 73.981 | 0 | 0 | 73.981 | - |
| 1 | Đường 25C | NT | 2009 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND H Nhơn Trạch |
| 2 | Đường Long Thọ 1 huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND H Nhơn Trạch |
| 3 | BTGPMB Dự án đường vào KCN, Khu dịch vụ thương mại và tái định cư thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú | NT | 2009 |  | 7.972 | 4.766 |  |  | 4.766 | UBND H Tân Phú |
| 4 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) | NT | 2009 |  | 24.078 | 22.825 |  |  | 22.825 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Nâng cấp mở rộng đường Hố Nai 4 - Trị An (ĐT 767) huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 |  | 27.595 | 27.595 |  |  | 27.595 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 6 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) | NT | 2009 |  | 15.703 | 15.703 |  |  | 15.703 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 7 | BTGPMB đường dẫn vào cầu Thủ Biên | VC | 2009 |  | 2.500 | 2.292 |  |  | 2.292 | Trung tâm Phát triển quỹ đất |
| E | Cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  | 8.000 |  |