| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |
| Số TT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn đầu năm 2010 | Điều chỉnh tăng + giảm - | Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh | Ghi chú |
|  | TỔNG CỘNG |  | 124,600 | 25,500 | 150,100 |  |
|  | PHẦN I - CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DANH MỤC ĐẦU NĂM |  | 124,600 | -700 | 123,900 |  |
| A | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP |  | 30,650 | 9,500 | 40,150 |  |
| 1 | Đường 3/2 nối dài đến Huyện ủy | Ban QLDA | 2,000 |  | 2,000 | Đang thi công |
| 2 | Sân vận động huyện (giai đoạn 2) | Ban QLDA | 2,000 |  | 2,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 3 | Đồn Công an Khu công nghiệp Hố Nai - Sông Mây | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 4 | Đường Trung Hòa - Tây Hòa (thoát lũ) | Trung Hòa | 300 |  | 300 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 5 | Đường Thanh Bình - Dốc Mơ | Ban QLDA | 1,000 | 1,500 | 2,500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 6 | Vỉa hè, cây xanh đường Lê Lợi | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 7 | Xây dựng mới 05 phòng khách HU và hạng mục cải tạo phòng họp BCH | VP HU | 200 |  | 200 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 8 | Nhà Chỉ huy Quân sự huyện | Ban QLDA | 700 |  | 700 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 9 | Phù điêu cổng đền thờ Liệt sỹ và Nghĩa trang Liệt sỹ | Ban QLDA | 1,000 | 1,000 | 2,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 10 | Sửa chữa đập suối Dâu | Trung Hòa | 100 |  | 100 | Đang điều chỉnh lại h/s để chuẩn bị thi công |
| 11 | Trường MG Hố Nai 3 | Ban QLDA | 3,000 | 2,000 | 5,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| 12 | Trường TH Sông Thao | Ban QLDA | 3,500 | 1,000 | 4,500 | Giải ngân theo khối lượng |
| 13 | Đường vào KDL Thác đá Hàn | Sông Trầu | 1,000 | 2,500 | 3,500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 14 | Đường vào nghĩa địa ấp 1 (xã An Viễn) | An Viễn | 300 |  | 300 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 15 | Đường tổ 11 - ấp Tân Lập 2 | Cây Gáo | 300 |  | 300 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 16 | Đường liên xã Hưng Thịnh - Đông Hòa - Trung Hòa | Trung Hòa | 3,000 | 1,500 | 4,500 | Đã thi công hoàn thành |
| 17 | Đường giáp ranh 02 xã Hưng Lộc - Hưng Thịnh (liên huyện T.Nhất - T.Bom) | Huyện TN | 1,250 |  | 1,250 | Đã thanh toán đủ |
| 18 | Đường Huỳnh Văn Nghệ - thị trấn Trảng Bom | TT-T.Bom | 1,000 |  | 1,000 | Đang thi công |
| 19 | Các công trình đã quyết toán chờ tất toán vốn đầu tư |  | 8,000 |  | 8,000 |  |
| B | CÔNG TRÌNH MỚI NĂM 2010 |  | 88,750 | -12,500 | 76,250 |  |
| I | Các công trình chuyển từ chuẩn bị đầu tư 2009 sang thực hiện dự án |  | 21,200 | -1,000 | 20,200 |  |
| 1 | Hệ thống chiếu sáng đường Trần Phú | Ban QLDA | 500 |  | 500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 2 | Hệ thống chiếu sáng đường Lê Lợi | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 3 | Hội trường và nhà tiếp dân trụ sở xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 1,000 | 500 | 1,500 | Giải ngân theo khối lượng |
| 4 | Trường MG Tuổi Thơ | Phòng GD-ĐT | 1,500 | 500 | 2,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp đập suối Đầm (gia cố mái taluy) | Bàu Hàm | 500 |  | 500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 6 | Trường TH Diên Hồng (Phân hiệu Phú Sơn) | Ban QLDA | 3,200 | 1,500 | 4,700 | Giải ngân theo khối lượng |
| 7 | Trung tâm Văn hóa xã Tây Hòa | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| 8 | Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | 1,000 | -500 | 500 | Đang thẩm định BC - KTKT |
| 9 | Trung tâm Văn hóa xã Cây Gáo | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| 10 | Đường Ngô Quyền - thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 7,000 | -3,000 | 4,000 | Đã ký hợp đồng. Đang thi công |
| 11 | Đường vào Trường THCS Đinh Tiên Hoàng | Bình Minh | 1,500 |  | 1,500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 12 | Trạm Y tế xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đang thi công |
| 13 | Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đang thẩm định BC - KTKT |
| II | Các công trình bố trí mới 2010 |  | 67,550 | -11,500 | 56,050 |  |
| II.1 | XDCB tập trung trong cân đối |  | 18,600 | -4,200 | 14,400 |  |
| 1 | Đường Lý Nam Đế nối dài (nguồn giao đất dự án của C.ty Đinh Thuận) | Ban QLDA | 10,000 | -5,000 | 5,000 | Đang thi công |
| 2 | Đường giảm tải liên xã Tây Hòa - Trung Hòa - Đông Hòa (giải quyết ATGT trường học) | Trung Hòa | 2,400 |  | 2,400 | Đang thi công |
| 3 | Đầu tư mua sắm xe chuyên dùng cho TT.DVHTCI | TT.DVHTCI | 1,500 |  | 1,500 | Đã hợp đồng, đang thực hiện |
| 4 | Trụ sở Ban Quản lý Dự án huyện | Ban QLDA | 2,000 | 1,000 | 3,000 | Đang thi công |
| 5 | Trụ sở Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện | TT.DVHTCI | 2,000 | -500 | 1,500 | Đã xong hồ sơ, chờ giải tỏa mặt bằng để khởi công |
| 6 | Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh | Đài TT | 700 | 300 | 1,000 | Đã xong hồ sơ. Đang mời thầu thực hiện |
| II.2 | Hỗ trợ hạ tầng giao thông - thủy lợi nông thôn |  | 6,600 |  | 6,600 |  |
| 1 | Đường vào TTVH và Trường cấp 2, 3 Bàu Hàm | Bàu Hàm | 350 |  | 350 | Đã quyết toán |
| 2 | Đường nối Cây Gáo - Vĩnh Cửu (xã yếu hạ tầng nông thôn) | Cây Gáo | 3,000 |  | 3,000 | Đã quyết toán |
| 3 | Đường phục vụ khu dân cư và cánh đồng ấp Hưng Long - Hưng Thịnh (xã điểm) | Hưng Thịnh | 3,000 |  | 3,000 | Đang thi công |
| 4 | Đường khu 3 - 4 ấp Lộc Hòa | Tây Hòa | 250 |  | 250 | Đã xong hồ sơ. Chuẩn bị khởi công |
| II.3 | Các công trình y tế |  | 800 | 200 | 1,000 |  |
| 1 | Cải tạo, mở rộng sửa chữa Trạm Y tế xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | 800 | 200 | 1,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| II.4 | Các công trình giáo dục |  | 20,900 | -9,500 | 11,400 |  |
| 1 | Sửa chữa Trường THCS Võ Thị Sáu | Phòng GD-ĐT | 400 |  | 400 | Đã hoàn thành |
| 2 | Trường THCS Tây Hòa | Ban QLDA | 11,000 | -6,000 | 5,000 | Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân |
| 3 | Trường THCS Phan Chu Trinh | Ban QLDA | 8,000 | -3,000 | 5,000 | Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân |
| 4 | Trường TH Trưng Vương | Ban QLDA | 1,500 | -500 | 1,000 | Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân |
| II.5 | Các công trình điện hạ thế xã anh hùng + đồng bào dân tộc tỉnh hỗ trợ |  | 3,813 |  | 3,813 |  |
| 1 | Đường điện hạ thế nông thôn xã Bàu Hàm (phần NS tỉnh hỗ trợ 50% - chuyển 2009 sang) | Bàu Hàm | 903 |  | 903 | Đã hoàn thành, đề nghị NS huyện ứng vốn |
| 2 | Đường điện hạ thế nông thôn xã Sông Thao (phần NS tỉnh hỗ trợ 50% - chuyển 2009 sang) | Sông Thao | 95 |  | 95 | Đang lập hồ sơ |
| 3 | Các CT điện hạ thế vùng có 30% - 80% đồng bào dân tộc xã Tây Hòa (NST hỗ trợ 50%) | Tây Hòa | 100 |  | 100 | Đang lập hồ sơ |
| 4 | Các CT điện hạ thế vùng có 100% đồng bào dân tộc xã Tây Hòa (NST hỗ trợ 100%) | Tây Hòa | 1,710 |  | 1,710 | Đang thi công, đề nghị NS huyện ứng vốn |
| 5 | Các CT điện hạ thế vùng có 30% - 80% đồng bào dân tộc xã Thanh Bình (NST hỗ trợ 50%) | Thanh Bình | 60 |  | 60 | Đang lập hồ sơ |
| 6 | Các CT điện hạ thế vùng có 100% đồng bào dân tộc xã Thanh Bình (NST hỗ trợ 100%) | Thanh Bình | 945 |  | 945 | Đang thi công, đề nghị NS huyện ứng vốn |
| II.6 | Sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư XDCB |  | 6,587 | 1,000 | 7,587 |  |
| 1 | Sự nghiệp giao thông |  | 3,000 | 500 | 3,500 | Đang thực hiện theo tiến độ chung |
|  | Duy tu + dặm vá ổ gà đường giao thông huyện quản lý | TT.DVHTCI | 3,000 | 500 | 3,500 | Do phát sinh đột xuất, ngoài kế hoạch đã cân đối |
| 2 | Sự nghiệp thị chính |  | 2,500 | 500 | 3,000 | Đang thực hiện theo tiến độ chung |
|  | Duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng + chốt tín hiệu giao thông + công viên cây xanh | TT.DVHTCI | 2,500 | 500 | 3,000 | Do phát sinh đột xuất, ngoài kế hoạch đã cân đối |
| 3 | Sự nghiệp thủy lợi |  | 1,087 |  | 1,087 | Đang thực hiện theo tiến độ chung |
|  | Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh | Ban QLDA | 100 |  | 100 |  |
|  | Sửa chữa gia cố phần hạ lưu đập tràn xã lũ hồ suối Đầm - xã Bàu Hàm | Ban QLDA | 480 |  | 480 |  |
|  | Sửa chữa đoạn tường chắn bị sạt đập dâng Bàu Hàm - xã Sông Thao | Ban QLDA | 150 |  | 150 |  |
|  | Xây mới nhà quản lý đập dâng Bàu Hàm - xã Sông Thao | Ban QLDA | 157 |  | 157 |  |
|  | Thay mới 04 cánh phai, lắp đặt hệ thống nâng hạ phai đập Gia Tôn - Sông Trầu | Ban QLDA | 200 |  | 200 |  |
| II.7 | Các công trình thực hiện Chương trình 135 - giai đoạn 2 (năm 2009 - 2010) | Các xã | 3,850 |  | 3,850 | Giải ngân theo tiến độ |
| II.8 | Công trình nhỏ, cải tạo, sửa chữa và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã |  | 6,400 | 1,000 | 7,400 | (Do UBND huyện chủ động điều hành) |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2010 CHUYỂN SANG THỰC HIỆN DỰ ÁN |  | 3,400 | 2,300 | 5,700 |  |
| 1 | Đường, sân Đồn CA Khu CN Hố Nai - Sông Mây (các hạng mục B/sung) | CA huyện |  | 500 | 500 | Đã quyết toán |
| 2 | Đường vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1,200 |  | 1,200 | Đã hoàn thành |
| 3 | Đường giáp ranh KCN Bàu Xéo | Tây Hòa |  | 1,000 | 1,000 | Đang thi công |
| 4 | Các công trình đường GTNT xã Sông Trầu (giai đoạn 2) | Sông Trầu | 1,200 | 800 | 2,000 | Chuẩn bị thi công |
| 5 | Các công trình đường GTNT xã Đồi 61 (giai đoạn 2) | Đồi 61 | 1,000 |  | 1,000 | Chuẩn bị thi công |
| D | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  | 1,800 |  | 1,800 |  |
| 1 | Đường An Dương Vương - đoạn nối đường Đinh Tiên Hoàng đến Hùng Vương | Ban QLDA |  |  |  | Đang thẩm định BC - KTKT |
| 2 | Trụ sở Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện | Ban QLDA |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 3 | Trụ sở làm việc Hội Người mù và Hội Y học dân tộc | Ban QLDA |  |  |  | Đang hoàn chỉnh hồ sơ |
| 4 | Văn phòng làm việc Đội CSGT - TT Công an huyện | CA huyện |  |  |  | Đang hoàn chỉnh hồ sơ |
| 5 | Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm (phần địa phận huyện) | Sông Thao |  |  |  | Đang thẩm định BC - KTKT |
| 6 | Đường vào Trường TH Tân Bình và Trường MG Anh Đào - xã Bình Minh | Bình Minh |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 7 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Đông Hòa | Đông Hòa |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 8 | Hệ thống truyền thanh không dây thị trấn Trảng Bom | TT.Trảng Bom |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 9 | Xây dựng Trường TH Bắc Sơn - xã Bắc Sơn | Ban QLDA |  |  |  | Đang thẩm định BC - KTKT |
| 10 | Trung tâm Văn hóa xã Giang Điền | Ban QLDA |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 11 | Trung tâm Văn hóa xã Hố Nai 3 | Ban QLDA |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 12 | Xây mới Trạm Y tế xã An Viễn | Ban QLDA |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 13 | Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng | Bình Minh |  |  |  | Đang thẩm định BC - KTKT |
|  | PHẦN II - CÁC CÔNG TRÌNH PHÁT SINH NGOÀI DANH MỤC ĐÃ THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM |  |  | 15,400 | 15,400 |  |
| 1 | Xây dựng chợ Đông Hòa | Đông Hòa |  | 6,000 | 6,000 | Đã hoàn thành - nguồn tiểu thương đóng góp |
| 2 | Các công trình được điều chỉnh bổ sung | Các xã |  | 9,400 | 9,400 | Các công trình năm 2009 đã quyết toán còn tồn đọng |
|  | PHẦN III - CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG MỚI - ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG |  |  | 10,800 | 10,800 |  |
| A | CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ LẬP HỒ SƠ - DỰ KIẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2010 |  |  | 10,350 | 10,350 |  |
| I | Nguồn NS tỉnh hỗ trợ |  |  | 2,360 | 2,360 |  |
| * | NS tỉnh phân cấp về huyện theo Văn bản 2316/UBND-CNN ngày 30/3/2009 |  |  | 500 | 500 |  |
| 1 | Trường Tiểu học Trảng Bom | Ban QLDA |  | 500 | 500 | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| * | Kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ theo Quyết định 5669/QĐ-UBND ngày 20/12/2009 |  |  | 1,500 | 1,500 |  |
| 2 | Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA |  | 500 | 500 | Đã xong bước CBĐT |
| 3 | Trường THCS Võ Thị Sáu - xã Sông Trầu | Ban QLDA |  | 500 | 500 | Đã xong bước CBĐT |
| 4 | Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu | Phòng GD-ĐT |  | 500 | 500 | Đã xong bước CBĐT |
| * | XHH-GTNT theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 |  |  | 180 | 180 |  |
| 5 | Nâng cấp tuyến đường khu 5 - ấp Quảng Đà | Đông Hòa |  | 180 | 180 | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| * | NS tỉnh hỗ trợ khác |  |  | 180 | 180 |  |
| 6 | Hỗ trợ vốn đối ứng 25% NS huyện để xây dựng nhà vệ sinh 04 trường học | Phòng GD-ĐT |  | 180 | 180 | NS huyện - ước khoảng 180 triệu, theo thỏa thuận |
| II | Nguồn NS huyện |  |  | 7,990 | 7,990 |  |
| * | Các công trình đề nghị ghi vốn thực hiện trong năm |  |  | 7,990 | 7,990 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở làm việc, cổng - tường rào Công an huyện | CA huyện |  | 500 | 500 |  |
| 2 | Văn phòng ấp Tân Bình | Bình Minh |  | 130 | 130 |  |
| 3 | Văn phòng ấp Tân Bắc | Bình Minh |  | 130 | 130 |  |
| 4 | Sửa chữa tường rào Nhà Văn hóa huyện | TT.DVHTCI |  | 130 | 130 | Ngân sách huyện - đang thi công |
| 5 | Đường vào khu dân tộc Châu Ro | Tây Hòa |  | 500 | 500 | Ngân sách huyện - đã hoàn thành |
| 6 | Đường bao khu dân cư phía Bắc TT.Trảng Bom | Ban QLDA |  | 300 | 300 |  |
| 7 | Đường BTXM khu 1 - ấp An Hòa phục vụ đồng bào dân tộc | Tây Hòa |  | 300 | 300 |  |
| 8 | Sửa chữa CSVC Trường THCS Hùng Vương | Phòng GD-ĐT |  | 500 | 500 |  |
| 9 | Chợ Giang Điền (nguồn tiểu thương đóng góp) | Giang Điền |  | 5,500 | 5,500 | Đang trình duyệt thủ tục đấu thầu |
| * | Các công trình đề nghị ứng vốn thi công trước - bố trí vốn năm 2011 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nội đồng ấp Hưng Bình sang ấp Hưng Long (xã điểm) | Hưng Thịnh |  |  |  | Đã phê duyệt BC - KTKT |
| 2 | Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc) | Sông Trầu |  |  |  | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| 3 | Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 7 - ấp 8, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc) | Sông Trầu |  |  |  | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| 4 | Đường ấp 1 đi ấp 2 - xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu |  |  |  | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| 5 | Đường ấp 1 đi Tây Hòa - xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu |  |  |  | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| 6 | Đường liên xã Tây Hòa - Sông Thao (xã khó khăn) | Sông Thao |  |  |  | Đang hoàn chỉnh hồ sơ |
| B | CÁC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2010 - THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011 |  |  | 450 | 450 |  |
| I | Nguồn NS tỉnh hỗ trợ |  |  | 250 | 250 |  |
| * | NS tỉnh phân cấp về huyện theo Văn bản 2316/UBND-CNN ngày 30/3/2009 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học Bàu Hàm | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học Trần Quý Cáp - xã Đông Hòa | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Quang Vinh - xã Thanh Bình | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 4 | Trường THCS Trần Quốc Tuấn - xã Giang Điền | Ban QLDA |  |  |  |  |
| * | Kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ theo Quyết định 5669/QĐ-UBND ngày 20/12/2009 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường Tiểu học Ngũ Phúc - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 6 | Trường Tiểu học An Bình - xã Trung Hòa | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 7 | Trường THCS Hòa Bình - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 8 | Nhà công vụ khu vực Bàu Hàm - xã Bàu Hàm | Phòng GD-ĐT |  |  |  |  |
| 9 | Nhà công vụ Tiểu học Tân Lập - xã Thanh Bình | Phòng GD-ĐT |  |  |  |  |
| * | XHH-GTNT theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 |  |  |  |  |  |
| 10 | Đường số 1, khu 2 - 3 ấp Hòa Bình | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 11 | Đường số 3, khu 2 - 4 ấp Hòa Bình | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 12 | Đường khu 2 - ấp Quảng Đà | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 13 | Nâng cấp đường liên ấp 2 - 3 - 4 (đoạn 1), xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 14 | Nâng cấp đường liên ấp 2 - 3 - 4 (đoạn 2), xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 15 | Nâng cấp đường số 09 - ấp 2, xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 16 | Nâng cấp đường số 11 - ấp 4, xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 17 | Nâng cấp đường số 10 - ấp 4, xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 18 | Nâng cấp đường ấp Cây Điều - Bàu Hàm | Bàu Hàm |  |  |  | Chương trình 135 + XHH-GTNT |
| II | Nguồn NS huyện |  |  | 200 | 200 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Tân Lập (04 phòng cấp 4) - xã Sông Trầu | Phòng GD-ĐT |  |  |  | Chuyển từ CBĐT năm 2008 sang |
| 2 | Trường Tiểu học Kim Đồng (01 trệt, 01 lầu) - xã Bình Minh | Phòng GD-ĐT |  |  |  | Chuyển từ CBĐT năm 2008 sang |
| 3 | Đường vào nghĩa địa xã Đồi 61 | TT.DVHTCI |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng hạ tầng nghĩa địa xã Đồi 61 | TT.DVHTCI |  |  |  |  |
| 5 | Đường Phú Sơn - đoạn song song đường ray từ Bắc Sơn xuống Bình Minh | Bắc Sơn |  |  |  | NSH: 50% - NS xã và huy động: 50% |
| 6 | Đường, mương thoát nước sân Trường TH Quảng Biên | Phòng GD-ĐT |  |  |  |  |
| 7 | Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Trường An (h/mục: Cổng - tường rào, giếng nước, nhà vệ sinh, sân nền) | Thanh Bình |  |  |  |  |
| 8 | Nhà truyền thống khu di tích Tỉnh ủy U1 Biên Hòa | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 9 | Khu dân cư phục vụ tái định cư tại TT. Trảng Bom (9,4 ha) | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 10 | Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp phục vụ đồng bào dân tộc | Bàu Hàm |  |  |  |  |
| 11 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Đồi 61 (cổng - tường rào, nhà để xe) | Đồi 61 |  |  |  |  |
| 12 | Văn phòng ấp Hòa Bình | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 13 | Văn phòng ấp Hưng Bình | Hưng Thịnh |  |  |  |  |
| 14 | Đường Sông Thao nối xã Hưng Lộc | Sông Thao |  |  |  |  |
| 15 | Sửa chữa hội trường UBND xã Sông Thao | Sông Thao |  |  |  |  |
| 16 | Nâng cấp đường vào khu dân cư Phú Sơn 2 | Bắc Sơn |  |  |  |  |
| 17 | Văn phòng ấp Trung Tâm | Thanh Bình |  |  |  |  |
| 18 | Văn phòng ấp Lợi Hà | Thanh Bình |  |  |  |  |
| 19 | Văn phòng ấp Tân Thành | Thanh Bình |  |  |  |  |
| 20 | Nhựa hóa đường giáp ranh liên xã Đông Hòa - Trung Hòa | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 21 | Đường cấp phối sỏi đỏ nội đồng giáp ranh 02 xã Đông Hòa - Hưng Thịnh | Đông Hòa |  |  |  |  |
|  | TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Nghi Dũng |