| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 1726/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 08 tháng 7 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025

# ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển quy hoạch thủy lợi Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1161/TT-SNN-TL ngày 01/6/2011,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025, gồm những nội dung như sau:

1. Phương hướng phát triển

Quản lý, khai thác có hiệu quả, sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện các công trình thủy lợi hiện có. Xây dựng mới công trình thủy lợi gắn với mục tiêu: Phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng tiết kiệm nước, cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực nông thôn, cấp nước công nghiệp, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng khan hiếm nước trong mùa khô; chú trọng các xã điểm xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp đô thị; tiêu thoát lũ; chống sạt lở.

2. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2011 - 2020

a) Xây dựng mới

Tổng số công trình trong quy hoạch giai đoạn 2010 - 2020 đã được phê duyệt là 121 công trình. Sau khi điều chỉnh, giai đoạn 2011 - 2020 dự kiến thực hiện 76 công trình gồm: 25 hồ chứa; 14 đập dâng; 13 trạm bơm và 24 công trình khác như (kênh tiêu, bờ bao...). Tổng năng lực phục vụ: Tưới: 17.741 ha; tiêu, ngăn lũ, ngăn mặn: 9.480 ha; cấp nước: 45.250m3/ngày.đêm. Kinh phí thực hiện: 2.982.836 triệu đồng.

Trong đó phân ra 02 giai đoạn như sau:

* Giai đoạn 2011 - 2015: Xây dựng mới: 38 công trình, bao gồm:

- Công trình cấp nước phục vụ cây trồng chủ lực, lúa, màu cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản: 07 công trình.

- Công trình phục vụ cấp nước công nghiệp, sinh hoạt cung cấp nguồn phục vụ tưới tiết kiệm, kết hợp điều hòa không khí, tạo môi trường sinh thái: 05 công trình.

- Công trình phục vụ tưới, cấp nước nuôi trồng thủy sản: 11 công trình.

- Công trình gia cố bờ sông, chống sạt lở, kết hợp tạo cảnh quan môi trường: 03 công trình.

- Công trình nạo vét, tiêu thoát lũ, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường: 11 công trình.

- Công trình ngăn lũ, góp phần ổn định cuộc sống dân cư: 01 công trình.

Tổng kinh phí đầu tư khoảng: 1.597.515 triệu đồng (tỷ lệ cơ cấu vốn: Ngân sách Trung ương: 8%, ngân sách tỉnh: 87%, ngân sách huyện: 5%). Năng lực phục vụ tăng thêm: Tưới 10.385 ha; tiêu: 6.180 ha; ngăn mặn: 800 ha; cấp nước công nghiệp: 31.750m3/ngày.

* Giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng mới 38 công trình, bao gồm:

- Công trình đa mục tiêu: Cấp nước phục vụ cây trồng chủ lực, lúa, màu cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản: 09 công trình.

- Công trình phục vụ cấp nước công nghiệp, sinh hoạt, cung cấp nguồn nước phục vụ tưới tiết kiệm, kết hợp điều hòa không khí, tạo môi trường sinh thái: 06 công trình.

- Công trình phục vụ tưới, cấp nước nuôi trồng thủy sản: 15 công trình.

- Công trình gia cố bờ sông, chống sạt lở, tạo cảnh quan môi trường: 03 công trình.

- Công trình nạo vét, tiêu thoát lũ, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường: 05 công trình.

Tổng kinh phí đầu tư khoảng: 1.385.321 triệu đồng (tỷ lệ cơ cấu vốn: Ngân sách Trung ương: 20%, ngân sách tỉnh: 75%, ngân sách huyện: 5%). Năng lực phục vụ tăng thêm: Tưới 7.356 ha; tiêu: 2.500 ha; cấp nước công nghiệp: 13.500m3/ngày.

b) Sửa chữa nâng cấp giai đoạn 2011 - 2015:

- Số công trình chưa thực hiện xong trong giai đoạn 2006 - 2010: 06 công trình.

- Số công trình bổ sung: 07 công trình.

Tổng cộng: 13 công trình (gồm: 08 hồ chứa; 02 đập dâng; 02 trạm bơm), ước tính kinh phí khoảng 29,1 tỷ đồng.

c) Kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2011 - 2015:

- Số công trình chưa thực hiện xong trong giai đoạn 2006 - 2010: 34 công trình.

- Số công trình bổ sung: 18 công trình.

Tổng cộng: 52 công trình. Tổng chiều dài: 182,09 km, trong đó: 11,94 km kênh chính, 148,8 km kênh cấp 1, 2 và nội đồng. Tổng kinh phí khoảng: 98.773 triệu đồng.

3. Quy hoạch định hướng đến năm 2025:

Kết quả định hướng giai đoạn đến năm 2025 là 85 công trình, bao gồm: 45 hồ chứa, 22 đập dâng, 07 trạm bơm và 11 kênh tiêu, ngăn lũ, ngăn mặn, bờ bao.  Năng lực phục vụ tăng thêm của các công trình trong giai đoạn 2020 - 2025: Tưới: 18.495 ha; tiêu, ngăn lũ, ngăn mặn: 5.600 ha; cấp nước: 65.000m3/ngày.đêm. Tổng kinh phí khoảng: 1.652 tỷ đồng.

(Số liệu chi tiết kết quả thực hiện quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010, quy hoạch giai đoạn 2011 - 2020, định hướng 2020 - 2025 đính kèm phụ lục).

4. Các giải pháp chủ yếu:

a) Về nguồn vốn:

Việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi mang lại lợi ích thiết thực đối với đời sống kinh tế - xã hội cho người dân, nhất là vùng nông thôn: Giúp thâm canh, tăng vụ, tăng thu nhập, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống. Tuy nhiên để thực hiện quy hoạch thì yếu tố quan trọng nhất là nguồn vốn, với nguồn ngân sách địa phương có hạn, cần phải tranh thủ được nguồn vốn từ các nguồn khác như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân; vốn vay ưu đãi.

b) Về thực hiện đầu tư:

Việc thực hiện đầu tư các dự án xây dựng công trình thủy lợi cần được triển khai theo quy định hiện hành như: Dự án phù hợp quy hoạch được phê duyệt, ý kiến đồng thuận của người dân vùng hưởng lợi, ý kiến phản biện của các tổ chức, ngành, đơn vị liên quan…

Công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm là yếu tố rất quan trọng, quyết định đến tiến độ và hiệu quả đầu tư, cần được chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc theo những quy định hiện hành.

Chủ đầu tư thực hiện tốt vai trò trách nhiệm được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương và đơn vị liên quan kịp thời xử lý những tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để dự án sớm được triển khai thi công.

c)  Về tổ chức quản lý khai thác:

Tiếp tục thực hiện Thông tư 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về thành lập, củng cố và phát triển tổ hợp tác dùng nước, Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 06/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về tổ chức, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

d) Về công tác đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật:

Nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong việc khai thác hiệu quả công trình, trách nhiệm của các địa phương và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi phải tuyển dụng bổ sung cán bộ kỹ thuật, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo, nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thủy lợi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong công tác đào tạo cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

2. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện quy hoạch thủy lợi.

3. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ quy hoạch thủy lợi của tỉnh xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển thủy lợi trên địa bàn phù hợp với quy hoạch chung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Phụ lục 1 BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ KÊNH MƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai) |
| TT | Tên công trình | Địa điểm | Chiều dài kênh kiên cố (km) | Kinh phí (triệu đồng) |
|  |  |  | Tổng | Trong đó |  |
|  |  |  |  | KC | Cấp I, II, nội đồng |  |
| Tổng | 182,09 | 11,94 | 148,8 | 98.773 |
| I | HỆ TRẠM BƠM | 28,80 |  | 28,8 | 13.142 |
| 1 | Kênh TB Bình Phước | Xã Tân Bình - H. Vĩnh Cửu | 2,00 |  | 2 | 904 |
| 2 | Kênh TB Bình Hòa 2 | Xã Bình Hòa - H. Vĩnh Cửu | 3,00 |  | 3 | 1.400 |
| 3 | Kênh TB Trị An | Xã Trị An - H. Vĩnh Cửu | 1,00 |  | 1 | 500 |
| 4 | Kênh TB Tân Triều | Xã Tân Bình - H. Vĩnh Cửu | 2,00 |  | 2 | 904 |
| 5 | Kênh TB Lợi Hòa | Xã Bình Lợi - H. Vĩnh Cửu | 2,00 |  | 2 | 904 |
| 6 | Kênh TB Thiện Tân 1 | Xã Thiện Tân - H. Vĩnh Cửu | 7,50 |  | 7,5 | 3.388 |
| 7 | Kênh TB Thiện Tân 3 | Xã Thiện Tân - H. Vĩnh Cửu | 1,30 |  | 1,3 | 587 |
| 8 | Kênh TB Tân An | Xã Tân An - H. Vĩnh Cửu | 7,00 |  | 7 | 3.200 |
| 9 | TB Long Chiến | Xã Bình Lợi - H. Vĩnh Cửu | 2,50 | 0 | 2,5 | 1.129 |
| 10 | TB Đại An | Xã Đại An - H. Vĩnh Cửu | 0,50 | 0 | 0,5 | 226 |
| II | HỆ HỒ CHỨA | 48,55 | 7 | 20,2 | 18.387 |
| 11 | Kênh hồ Sông Mây | Xã Hố Nai 3 - H. Trảng Bom | 21,35 |  | 21,35 | 1.269 |
| 12 | Kênh hồ Bà Long | Xã Hố Nai 3 - H. Trảng Bom | 7,00 | 7 |  | 3.162 |
| 13 | Kênh hồ Thanh Niên | Xã Hố Nai - H. Trảng Bom | 3,00 |  | 3 | 1.300 |
| 14 | Kênh hồ Đa Tôn | Huyện Tân Phú | 14,20 |  | 14,2 | 11.300 |
| 15 | Kênh hồ Suối Đầm | Xã Bàu Hàm I - Trảng Bom | 2,00 |  | 2 | 904 |
| 16 | Kênh hồ Mo Nang | Xã Tân An - H. Vĩnh Cửu | 1,00 | 0 | 1 | 452 |
| III | HỆ ĐẬP DÂNG | 104,74 | 4,94 | 99,8 | 67.244 |
| 17 | Đập Suối Sâu | Thị trấn Vĩnh An - Vĩnh Cửu | 1,30 |  | 1,3 | 678 |
| 18 | Kênh đập Bỉnh | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 1,00 |  | 1 | 452 |
| 19 | Kênh đập Gia Tôn | Xã Sông Trầu - H. Thống Nhất | 5,00 |  | 5 | 2.259 |
| 20 | Kênh đập Ông Thọ | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 2,10 |  | 2,1 | 949 |
| 21 | Kênh đập Suối Dâu | Xã Trung Hòa - Trảng Bom | 0,80 |  | 0,8 | 1.745 |
| 22 | Kênh đập Cầu Máng | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 5,10 |  | 5,1 | 2.304 |
| 23 | Kênh đập Cầu Cường | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 1,10 |  | 1,1 | 2.520 |
| 24 | Kênh đập Gia Yên | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 6,50 |  | 6,5 | 2.936 |
| 25 | Kênh đập Tín Nghĩa 1 | Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất | 2,50 |  | 2,5 | 3.430 |
| 26 | Kênh đập Tín Nghĩa 2 | Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất | 0,20 |  | 0,2 | 90 |
| 27 | Kênh đập Ba Cao | Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất | 1,50 |  | 1,5 | 678 |
| 28 | Kênh đập Tổ 5 | Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất | 0,50 |  | 0,5 | 226 |
| 29 | Mương Phú Dòng | Xã Gia Tân 2 - H. Thống Nhất | 3,20 |  | 3,2 | 5.000 |
| 30 | KCH KM xã Hưng Lộc | Xã Hưng Lộc - H. Thống Nhất | 2,00 |  | 2 | 2.730 |
| 31 | Kênh đập Suối Mủ | Xã Bàu Hàm II - H. Trảng Bom | 0,50 |  | 0,5 | 1.500 |
| 32 | Kênh đập Bà Bé | Xã Bàu Hàm II - H. Trảng Bom | 0,50 |  | 0,5 | 1.500 |
| 33 | Kênh đập Suối Cả | Xã Long Phước - H. Long Thành | 9,00 |  | 9 | 4.066 |
| 34 | Kênh đập Long An | Xã Long An - H. Long Thành | 7,44 | 4,94 | 2,5 | 9.000 |
| 35 | Kênh đập Phước Thái | Xã Phước Thái - H. Long Thành | 2,50 |  | 2,5 | 1.129 |
| 36 | Kênh đập Phú Bình | Xã Phú Bình - H. Long Thành | 1,00 |  | 1 | 750 |
| 37 | Kênh đập Đồng Hiệp | Xã Phú Điền - H. Tân Phú | 2,60 |  | 2,6 | 1.175 |
| 38 | Đập Vàm Hô | Xã Tà Lài - H. Tân Phú | 6,50 |  | 6,5 | 3 |
| 39 | Kênh đập Lang Minh | Huyện Xuân Lộc | 1,00 |  | 1 | 500 |
| 40 | Kênh đập Cu Nhí | TT. Sông Ray - H. Cẩm Mỹ | 15,00 |  | 15 | 6.800 |
| 41 | Đập Gia Liêu I | Xã Xuân Phú - Xuân Lộc | 3,00 | 0 | 3 | 1.400 |
| 42 | Đập Gia Liêu II | Xã Xuân Phú - Xuân Lộc | 2,50 |  | 2,5 | 1.129 |
| 43 | Đập Bưng Cần | Xã Bảo Hòa - Cẩm Mỹ | 2,14 |  | 2,1428571 | 1.500 |
| 44 | Đập Suối Nước Trong | xã Xuân Bảo - Cẩm Mỹ | 2,86 |  | 2,8571429 | 2.000 |
| 45 | Kênh đập Suối Chồn | Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh | 0,50 |  | 0,5 | 226 |
| 46 | Kênh đập Đồng Háp | Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh | 0,20 |  | 0,2 | 90 |
| 47 | Kênh đập Cầu Dầu | Xã Xuân Thanh - TX. Long Khánh | 3,30 |  | 3,3 | 1.491 |
| 48 | Kênh đập 9/4 | Xã Xuân Thạnh - TX. Long Khánh | 3,00 |  | 3 | 1.355 |
| 49 | Kênh đập Bàu Đục | Xã Bàu Sen - TX. Long Khánh | 2,26 |  | 2,26 | 1.581 |
| 50 | Kênh đập Ruộng Lớn | Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh | 2,14 |  | 2,14 | 1.500 |
| 51 | Kênh đập Gia Trấp | TX. Long Khánh | 1,00 |  | 1 | 452 |
| 52 | Kênh đập Lác Chiếu | Xã Bảo Quang - TX. Long Khánh | 3,00 |  | 3 | 2.100 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 2 DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUY HOẠCH XÂY DỰNG MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai) |
| --- |
| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng (xã) | Tưới (ha) | Tiêu (ha) | Ngăn lũ, mặn (ha) | Cấp nước (m3/ngày) | Hình thức tưới | Diện tích chiếm đất (ha) | Kinh phí (triệu đồng) | Tỉnh | Giai đoạn thực hiện |
|  |  |  | Tổng | Lúa | Màu | Cây chủ lực | Cây khác |  |  | CN | Nhiệm vụ khác | Kênh hở | Tiết kiệm | Kết hợp |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư | Chuẩn bị THDA | Thực hiện DA |
|  | Tổng cộng | 36.236 | 6.394 | 13.630 | 11.583 | 3.879 | 14.280 | 800 | 90.650 | 19.600 |  |  |  | 6.235 | 4.634.752 |  |  |  |  |
| A | Giai đoạn 2011 - 2015 | 10.385 | 2.052 | 3.680 | 4.063 | 590 | 6.180 | 800 | 17.150 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1.597.515 |  |  |  |  |
| 1 | Nạo vét suối Săn Máu | TP Biên Hòa |  |  |  |  |  | 4.100 |  |  |  |  |  |  | 25 | 409.187 | Tỉnh |  | 2011 | 2011-2013 |
| 2 | Hồ Gia Măng | H. Xuân Lộc | 590 | 200 |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  | x | 50 | 113.000 | Tỉnh | 2009-2010 | 2011 | 2011-2012 |
| 3 | Hồ Cầu Dầu | TX Long Khánh | 450 |  | 250 | 200 |  |  |  | 5.500 |  |  |  |  | 129 | 81.243 | Tỉnh |  | 2011 | 2011-2012 |
| 4 | K. tiêu ấp 3 - Phước Thái | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2011 |
| 5 | Hồ Lộc An | Huyện Long Thành | 300 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 55.129 | Tỉnh |  | 2011 | 2011-2012 |
| 6 | Hồ Cầu Bưng A | Huyện Cẩm Mỹ | 80 | 10 | 20 | 50 |  |  |  |  | 8.700 |  |  | x | 18 | 24.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7 | Hồ Suối Tre | TX Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  | 8.150 |  |  |  |  | 50 | 58.414 | Tỉnh |  | 2011 | 2012 |
| 8 | Hồ Gia Đức | Huyện Thống Nhất | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  | 45 | 86.591 | Tỉnh |  | 2011 | 2012 |
| 9 | Kéo dài cống Câu Kê (lần 02) | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 10 | Nạo vét kênh Ông Kèo | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | Tỉnh | 2011 | 2011 | 2012 |
| 11 | Nạo vét suối Đa Tôn | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2011 |
| 12 | Bờ bao sông La Ngà | Huyện Tân Phú | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 22 | 25.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2011 |
| 13 | Trạm bơm Đắk Lua | Huyện Tân Phú | 780 | 230 | 300 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 25.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 14 | Hố Cà Ròng | Huyện Định Quán | 800 | 300 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 15 | Kênh tiêu Bàu Kiên | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 16 | Trạm bơm ấp 7 Phú Tân | Huyện Định Quán | 295 | 22 | 130 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17 | Đập dâng Suốc Cả | Huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  | 200 | Tỉnh | 2011 | 2011 | 2012 |
| 18 | Gia cố bờ sông Đồng Nai từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh | TP.Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,86 | 91.800 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 19 | Gia cố bờ sông Đồng Nai từ Đình Phước Lư đến cầu Rạch Cát | TP.Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 10.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 20 | HT kênh Hồ Cầu Mới | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 13.851 | Tỉnh | 2004 - 2011 | 2012 |
| 21 | Dự án thủy lợi tưới mía (TB Gia Canh) | Huyện Định Quán | 1.100 |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.102 | TW | 2009 | 2011 | 2012 |
| 22 | Nâng cấp hệ thống đóng mở bằng điện và đường giao thông nội đồng Đập 5 Sao | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | Tỉnh | 2011 | 2011 | 2012 |
| 23 | Nạo vét Suối Sâu | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 10.390 | Huyện | 2005 - 2011 | 2012 |
| 24 | Nạo vét Suối Cải | TX Long Khánh |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | Tỉnh | 2011 | 2011 | 2013 |
| 25 | Đập Cầu Trắng | Huyện Định Quán | 370 | 100 | 170 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | Huyện | 2010 | 2011 | 2011 |
| 26 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ P. Tân Mai đến P. Tam Hiệp | TP.Biên Hòa | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 140.000 | Tỉnh | 2011 | 2012 | 2013 |
| 27 | Trạm bơm Phú Hòa | Huyện Định Quán | 550 | 100 | 450 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 25.000 | Tỉnh + huyện | 2011 | 2012 | 2013 |
| 28 | Trạm bơm Giang Điền | Huyện Tân Phú | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 10.000 | Tỉnh + huyện | 2012 | 2013 | 2014 |
| 29 | Trạm bơm Lý Lịch | Huyện Vĩnh Cửu | 410 | 410 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,50 | 23.000 | Tỉnh | 2012 | 2013 | 2014 |
| 30 | TB điện La Ngà | Huyện Xuân Lộc | 1.000 |  | 200 | 700 | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 20 | 30.000 | Tỉnh | 2012 | 2013 | 2014 |
| 31 | Hồ Suối Dui | Huyện Định Quán | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 15.000 | Huyện | 2012 | 2013 | 2014 |
| 32 | Hồ Trà My | Huyện Định Quán | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | x |  |  |  | 13.000 | Huyện | 2012 | 2013 | 2014 |
| 33 | TB Lâm San | Huyện Cẩm Mỹ | 230 |  | 200 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x | 5 | 9.500 | Tỉnh | 2012 | 2013 | 2014 |
| 34 | Hồ Gia Dách | TX. Long Khánh | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 1.900 |  | x |  | 30 | 25.000 | Tỉnh | 2013 | 2014 | 2015 |
| 35 | Hồ Dầu Giây | Huyện Thống Nhất | 90 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x | 35 | 13.408 | Tỉnh | 2013 | 2014 | 2015 |
| 36 | TB Cây Gáo | Huyện Trảng Bom | 2.000 | 50 | 200 | 1.750 |  |  |  |  |  |  |  | x | 25 | 13.500 | Tỉnh | 2013 | 2014 | 2015 |
| 37 | Kênh tiêu Phú Dòng | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | Huyện | 2013 | 2014 | 2015 |
| B | Giai đoạn 2015 -2020 |  | 7.356 | 887 | 2.235 | 3.865 | 369 | 2.500 | - | 13.500 | - | - | - | - | 1,166 | 1.385.321 |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Lá Buông | TP Biên Hòa | 390 | 150 | 230 |  | 10 |  |  | 3.000 |  |  |  |  | 34 | 78.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2 | Hồ Bình Sơn | Huyện Long Thành | 465 | 70 | 225 |  | 170 |  |  | 30.000 |  |  |  |  | 96,60 | 80.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3 | TB Phú Lộc | H.Tân Phú | 320 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | x |  | 10 | 10.500 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 4 | TB Tà Lài 2 | Huyện Tân Phú | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | x | 4 | 21.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 | Hồ Sông Thao | Huyện Trảng Bom | 300 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | x | 30 | 60.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 6 | Hồ Đá Bàn | Huyện Trảng Bom | 400 | 100 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 150,00 | 80.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7 | Hồ Đa Công Hoi | Huyện Xuân Lộc | 1.400 | 100 | 500 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | x | 300 | 280.000 | Trung ương | 2015 | 2016 | 2017 |
| 8 | Hồ Gia Lào | Huyện Xuân Lộc | 250 |  |  | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 83 | 50.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 9 | Trạm bơm nước 107 | Huyện Định Quán | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 7.000 |  |  | x |  | 20,00 | 50.000 | Huyện | 2015 | 2016 | 2017 |
| 10 | Hồ Suối Đục | Huyện Định Quán | 600 |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  | x |  |  | 25,00 | 20.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 11 | Gia cố bờ trái theo sông Đồng Nai phía Cù Lao phố và bờ phải từ cầu Ghềnh đến trụ điện | TP Biên Hòa | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 | 102.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 | Gia cố bờ trái theo sông Rạch Cát giáp Khu công nghiệp Biên Hòa 1 | TP Biên Hòa | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 90.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 13 | Nạo vét suối Quản Thủ | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 14 | Kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  | Chống sạt lở 840m |  |  | 15.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 15 | Đập Đồng Hưu | Huyện Nhơn Trạch | 340 | 260 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | Huyện | 2016 | 2017 | 2018 |
| 16 | Nạo vét Rạch Đông | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 6.500 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 17 | Hồ Gia Nhang | Huyện Thống Nhất | 100 | 20 |  | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  | x | 39,00 | 20.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 18 | TB Sông Ray | H. Cẩm Mỹ | 200 |  | 80 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | x | 6,30 | 9.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 19 | Hồ Phú Cường | Huyện Định Quán | 275 |  | 275 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 72,00 | 55.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 20 | Hồ Thanh Sơn | Huyện Định Quán | 680 |  |  | 680 |  |  |  | 500 |  | x |  |  | 96,60 | 136.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 21 | TB ấp 1 - Thanh Sơn | Huyện Định Quán | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  | 2.000 |  |  | x |  | 6,40 | 40.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 22 | Hồ ĐaKaYa | Huyện Định Quán | 165 |  | 100 |  | 65 |  |  |  |  | x |  |  | 63,80 | 33.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 23 | Hồ Suối Cát | H. Xuân Lộc | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 1.700 |  |  |  | x | 58 | 16.000 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 24 | Hồ Xuân Phú | H. Xuân Lộc | 130 | 90 | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 105 | 26.000 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 25 | Hồ Bàu Lương | Huyện Thống Nhất | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 2.000 |  |  | x |  | 14,00 | 12.000 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | Đập Suối Xoài | Huyện Xuân Lộc | 122 | 12 | 110 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7 | 864 | Huyện | 2017 | 2018 | 2019 |
| 27 | Đập Sa Cát | H. Xuân Lộc | 250 | 100 | 100 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  | x | 5 | 5.968 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 28 | Đập Gia Huynh | H. Xuân Lộc | 100 | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 8 | 45.241 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 29 | Đập Suối Rết | Huyện Xuân Lộc | 200 |  | 70 | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  | x | 6 | 10.337 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 30 | Đập Suối Cao | H.Xuân Lộc | 140 |  |  | 110 | 30 |  |  |  |  |  | x |  | 5 | 3.898 | Huyện | 2017 | 2018 | 2019 |
| 31 | Đập Gia Ray | Huyện Xuân Lộc | 154 |  | 40 | 80 | 34 |  |  |  |  |  |  | x | 8 | 5.298 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 32 | Đập Bình Hòa | H. Xuân Lộc | 30 | 10 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | x | 6 | 1.006 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 33 | Sửa chữa Kênh Bình Kính | TP Biên Hòa | 20 | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 34 | Nạo vét Rạch Cụt | TP Biên Hòa |  |  |  |  |  | 1,6 km |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 35 | Nạo vét suối Linh (GĐ2) | TP Biên Hòa |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 | Tỉnh | 2018 | 2019 | 2020 |
| 36 | Kênh tiêu Phú Tân | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 37 | Đập 2 - ấp 2 - Phú An | Huyện Tân Phú | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 5 | 1.215 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 38 | Đập 1 - ấp 2 - Phú An | Huyện Tân Phú | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1 | 994 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| C | Định hướng giai đoạn 2020 - 2025 |  | 18.495 | 3.455 | 7.715 | 3.655 | 2.920 | 5.600 | - | 60.000 | 5.000 |  |  | - | 4.509 | 1.651.916 |  |  |  |  |
| I | Huyện Cẩm Mỹ |  | 690 | 40 | 60 | 240 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | 232 | 142.396 |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Suối Cả | Xã Long Giao | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 27.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | Hồ Suối Sâu | Xã Long Giao | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  | 40,00 | 32.000 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | Hồ Suối Cầu Tư | Xã Bảo Bình | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 50,00 | 25.000 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 | Hồ Suối Cùng |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 40,00 | 20.000 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5 | Đập La Hoa | Xã Xuân Đông | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 5,65 | 25.551 | Huyện | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | Hồ Suối Đục | Ấp Suối Đục - Sông Nhạn | 200 | 40 | 20 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | x | 66,00 | 12.845 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| II | Huyện Xuân Lộc |  | 7.510 | 880 | 3.715 | 1.445 | 1.470 |  |  |  |  |  |  |  | 1802,97 | 399.870 |  |  |  |  |
| 7 | Hồ Gia Oi | Xuân Hòa | 470 |  | 200 | 50 | 220 |  |  |  |  |  |  | x | 159 | 28.739 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8 | Hồ Gia Ui 2 | Xuân Hưng - Xuân Hòa | 500 |  | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | x | 130 | 40.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9 | Đập Cắm Đầu 1 | Xuân Bắc | 500 |  | 380 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  | x | 15,65 | 16.584 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 | Đập Suối Nóng | Xuân Hòa | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,3 | 2.888 | Huyện | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11 | Đập Bình Tân | Xuân Phú | 70 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2,6 | 2.052 | Huyện | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12 | Đập Bình Xuân 1 | Xuân Phú | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2 | 1.452 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 13 | Hồ Núi Hốc | Xuân Tâm | 220 |  | 120 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 92,62 | 13.616 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 14 | Đập Suối Đôi | Xuân Thành | 60 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2,3 | 1.774 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 15 | Đập Gia Ray 2 | TT. Gia Ray | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | x |  | 2 | 1.222 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 16 | Hồ Suối Nhát | Lang Minh | 950 |  | 300 | 120 | 530 |  |  |  |  |  |  | x | 234 | 25.551 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17 | Đập Bình Xuân 2 | Xuân Phú | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2 | 1.940 | Huyện | 2021 | 2022 | 2023 |
| 18 | Hồ Đakriê | Xuân Hòa | 800 | 50 | 400 |  | 350 |  |  |  |  |  |  | x | 195 | 66.447 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 19 | Đập Cắm Đầu 2 | Xuân Bắc | 350 |  | 150 | 150 | 50 |  |  |  |  |  |  | x | 11 | 15.518 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20 | Đập Sông Ui | Xuân Hòa | 220 | 20 | 200 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7 | 7.213 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21 | Hồ Suối Chà | Xuân Trường | 950 | 200 | 300 | 400 | 50 |  |  |  |  |  |  | x | 200 | 44.184 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 22 | Hồ Suối Yon | Xuân Bắc | 370 | 70 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 85 | 14.580 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 23 | Hồ Sông Ray 2 | Lang Minh | 1.650 | 400 | 1.200 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x | 652 | 107.923 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 24 | Đập Gầu Mên | Suối Cao | 130 |  | 70 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | x | 5 | 3.552 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 25 | Đập Gia Ray 1 | TT.Gia Ray | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | x | 2,2 | 1.497 | Huyện | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26 | Đập Gia Nách | Xuân Phú | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | x | 2,3 | 3.138 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| III | TX. Long Khánh |  | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | 1.200 | - | x | - | 14 | 15.000 |  |  |  |  |
| 27 | Hồ Bàu Môn | Xã Hàng Gòn | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.200 |  | x |  | 14,00 | 15.000 | Tỉnh | 2018 | 2019 | 2020 |
| IV | Huyện Thống Nhất |  | 1.270 | 200 | 870 | 100 | 100 | - | - | - | 3.500 | - | - | - | 388 | 113.950 |  |  |  |  |
| 28 | Hồ Suối Bí | Hưng Lộc | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | x | 93,60 | 36.999 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 29 | Hồ Tam Bung | Gia Tân 2 | 270 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 194,00 | 26.951 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 30 | Hồ Sông Nhạn | Xã Lộ 25 | 700 | 100 | 500 | 50 | 50 |  |  |  | 3.500 |  |  | x | 100,00 | 50.000 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| V | Huyện Trảng Bom |  | 500 | 100 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  | 164 | 11.371 |  |  |  |  |
| 31 | Hồ Suối Tre | Xã Trung Hòa | 500 | 100 | 300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | x | 164,00 | 11.371 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| VI | Huyện Vĩnh Cửu |  | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 1,2 | 1.200 |  |  |  |  |
| 32 | TB Hiếu Liêm | Xã Hiếu Liêm | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,20 | 1.200 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| VII | Huyện Nhơn Trạch |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 7.000 |  |  |  |  |
| 33 | Kè Sông Sâu ấp Phước Lý | Đại Phước |  |  |  |  |  |  |  |  | chống sạt lở 330m |  |  | 7.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| VIII | H. Long Thành |  | 150 | 100 | 50 | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | 170 | 39.840 |  |  |  |  |
| 34 | Hồ Đá Vàng | Xã Phước Thái | 150 | 100 | 50 |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  | 170,00 | 39.840 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| IX | TP.Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 12 | 414.000 |  |  |  |  |
| 35 | Gia cố bờ trái theo sông Đồng Nai giáp phường Thống Nhất đến phường Tân Mai | P. Tân Mai | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,12 | 84.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 36 | Nạo vét rạch Thầy Kiềng | Xã Hóa An |  |  |  |  |  | 1,2 km |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 37 | Nạo vét rạch Sỏi | Tân Hạnh - Hóa An |  |  |  |  |  | 2 km |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 38 | Nạo vét rạch Lung | P. Bửu Long |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 39 | Mở rộng Suối xiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 40 | Nạo vét rạch Cầu Hoang | P. Bửu Hòa |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 41 | Gia cố bờ phải đoạn từ cù lao Rùa (rạch Ô. Tiếp) đến cầu Hóa An | Cù lao Rùa và Cầu Hóa An | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 | 174.000 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 42 | Gia cố bờ phải và bờ trái đoạn từ trước và sau cầu Đồng Nai | Thượng, hạ lưu cầu Đồng Nai | Chống xói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 | 78,000 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| X | Huyện Định Quán |  | 3.345 | 1.065 | 1.300 | 480 | 500 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | 864 | 209.082 |  |  |  |  |
| 43 | Hồ Suối Vắc | Xã Ngọc Định | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | x |  |  | 59,00 | 8.089 | Huyện | 2019 | 2020 | 2021 |
| 44 | Hồ Suối Lu | Xã Phú Ngọc | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | x |  |  | 91,00 | 15.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 45 | Hồ Suối Nho | Xã Suối Nho | 550 |  | 550 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 136,00 | 16.810 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 46 | Hồ Cần Đu |  | 210 | 150 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 26,70 | 8.103 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 47 | Hồ NT Phú Ngọc 1 | Xã Phú Ngọc | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 10,00 | 2.802 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 48 | Hồ NT Phú Ngọc 2 | Xã Phú Ngọc | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 15,00 | 5.412 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 49 | Đập ấp 3 Gia Canh | Xã Gia Canh | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,00 | 1.544 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 50 | Hồ Suối Rói |  | 200 | 70 | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | x | 70,00 | 11.256 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 51 | Nạo vét Suối DaRon |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 38.504 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 52 | Hồ ấp 5 La Ngà | Xã La Ngà | 80 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 15,00 | 4.685 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 53 | Hồ ấp Mít Nài |  | 80 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 15,00 | 7.412 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 54 | Đập ấp 4 - 5 Gia Canh | Xã Gia Canh | 80 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,00 | 2.526 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 55 | Đập Tàu Kem |  | 32 | 20 | 12 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,50 | 878 | Huyện | 2021 | 2022 | 2023 |
| 56 | Hồ NT Phú Ngọc 3 | Xã Phú Ngọc | 90 | 30 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x | 16,00 | 7.629 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 57 | Hồ NT Phú Ngọc 4 | Xã Phú Ngọc | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 10,00 | 4.507 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 58 | Hồ Ba Tầng 1 | Xã Phú Vinh | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 12,00 | 5.884 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 59 | Đập Đa Hoa 1 |  | 50 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 13,00 | 1.544 | Huyện | 2022 | 2023 | 2024 |
| 60 | Hồ Đồng Xoài |  | 200 | 70 | 80 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x | 65,00 | 12.309 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 61 | Hồ Ba Tầng 2 | Xã Phú Vinh | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 12,00 | 4.263 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 62 | Hồ Suối Cô |  | 220 | 100 | 70 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x | 70,00 | 10.108 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 63 | Nạo vét suối Dar Lou |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 6.716 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 64 | Đập Đa Hoa 2 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 0,50 | 1.020 | Huyện | 2022 | 2023 | 2024 |
| 65 | Hồ Phú Hiệp |  | 100 | 50 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x | 50,00 | 4.386 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 66 | Hồ Suối Đôi |  | 160 | 70 | 60 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x | 60,00 | 9.656 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 67 | Đập Suối Dúi |  | 38 | 30 | 8 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,65 | 1.004 | Huyện | 2023 | 2024 | 2025 |
| 68 | Hồ Suối Rắc |  | 120 | 60 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x | 50,00 | 7.194 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 69 | Đập ấp 7 Phú Tân | Xã Phú Tân | 40 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,00 | 1.122 | Huyện | 2023 | 2024 | 2025 |
| 70 | Hồ ấp Đồng Xoài |  | 120 | 50 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x | 60,00 | 8.719 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| XI | Huyện Tân Phú |  | 4.940 | 1.070 | 1.390 | 1.230 | 850 | 2.900 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 862 | 298.207 |  |  |  |  |
| 71 | Hồ Phú An 3 | Xã Phú An | 60 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 51 | 10.084 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 72 | Hồ Phú An 6 | Xã Phú An | 70 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 18 | 9.048 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 73 | TB tiêu Phú Điền | Xã Phú Điền |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 12.500 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 74 | TB ấp 10 - NCT | Xã Nam CT | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 5 | 9.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 75 | Hồ Đa Guy | Xã Phú An | 700 | 100 | 300 | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 200 | 22.775 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 76 | Hồ Phú Thịnh | Xã Phú Thịnh | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 14 | 5.248 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 77 | Hồ Láng Bồ | Xã Tà Lài | 100 | 80 | 20 |  |  |  |  |  | 300 | x |  |  | 27 | 2.000 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 78 | Đập 3 - ấp 2 - Phú An | Xã Phú An | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1 | 610 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 79 | Hồ Phú An 5 | Xã Phú An | 150 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 5 | 15.018 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80 | Hồ DarHoll |  | 1.500 | 250 | 100 | 200 | 550 |  |  |  |  | x |  |  | 300 | 52.951 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 81 | TB tiêu Phú Thanh | Xã Phú Thanh |  |  |  |  |  | 1.400 |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 82 | Hồ Suối Đá |  | 1.400 | 500 | 500 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | x | 230 | 107.017 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 83 | Đập ấp 4 - Phú An | Xã Phú An | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | x |  |  | 4 | 2.956 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 84 | TB ấp 3 - NCT | Xã Nam CT | 130 | 30 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x | 4 | 8.000 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 85 | TB ấp 4 - NCT | Xã Nam CT | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | x | 4 | 30.000 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ghi chú: Đối với các công trình thủy lợi có quy mô dưới 20 ha, địa phương chủ động lập kế hoạch và kinh phí để thực hiện./. |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Phụ lục 3 BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH TU SỬA, NÂNG CẤP GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1726 /QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai) |
| --- |
| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng (huyện) | Nhiệm vụ công trình | Kinh phí (106 đ) |
|  |  |  | Tưới (ha) | Tiêu (ha) | Ngăn lũ (ha) | Cấp CN (m3/nđ ) |  |
|  | Tổng |  | 4128 |  |  | 5.000 | 29.100 |
| 1 | Hồ Bà Long | Trảng Bom | 90 |  |  |  | 3.000 |
| 2 | Hồ Thanh Niên | Trảng Bom | 60 |  |  |  | 500 |
| 3 | Hồ Sông Mây | Trảng Bom | 950 |  |  |  | 4.000 |
| 4 | Hồ Đa Tôn | Tân Phú | 1103 |  |  |  | 2.000 |
| 5 | Trạm bơm ấp 6A - 6B Núi Tượng | Tân Phú | 200 |  |  |  | 6.000 |
| 6 | Hồ Gia Ui | Xuân Lộc | 500 |  |  | 5.000 | 500 |
| 7 | Đập Long An | Long Thành | 400 |  |  |  | 2.300 |
| 8 | Hồ Bà Hào | Vĩnh Cửu | Nuôi trồng thủy sản, du lịch | 2.000 |
| 9 | TB. Long Chiến | Vĩnh Cửu | 100 |  |  |  | 1.500 |
| 10 | Hồ Suối Đầm | Trảng Bom | 64 |  |  |  | 2.000 |
| 11 | TB. Lợi Hòa | Vĩnh Cửu | 100 |  |  |  | 1.500 |
| 12 | Đập Suối Mủ | Thống Nhất | 50 |  |  |  | 800 |
| 13 | Hồ Suối Vọng | Cẩm Mỹ | 711 |  |  |  | 3.000 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Phụ lục 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai) |

| TT | Tên công trình | Địa điểm XD (huyện) | Nhiệm vụ công trình | Kinh phí (triệu đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tưới (ha) | Tiêu (ha) | Ngăn lũ (ha) | Cấp CN (m3/nđ ) |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  | 1.200 |  |  | 136.000 | 276.000 |  |
| 1 | Hồ Cầu Mới tuyến V + VI | Long Thành | 1.200 |  |  | 136.000 | 276.000 | TW, tỉnh |
| II | Công trình xây dựng mới |  | 2.110 | 6.110 | - | 4.200 | 217.277 |  |
| 1 | Tiêu thoát lũ Lò Rèn | Nhơn Trạch |  | 1.000 |  |  | 37.578 | Tỉnh |
| 2 | Trạm bơm ấp 6, 8 Thanh Sơn | Định Quán | 187 |  |  |  | 10.400 | TW |
| 3 | Đập Cần Đu | Định Quán | 100 |  |  |  | 300 | Huyện |
| 4 | Đập Cầu Ván | Định Quán | 30 |  |  |  | 7.000 | Huyện |
| 5 | Cống Cây Trâm | Định Quán |  | 100 |  |  | 44 | Huyện |
| 6 | Trạm bơm Tà Lài | Tân Phú | 410 |  |  |  | 23.000 | Tỉnh |
| 7 | TB ấp 6 xã Phú An | Tân Phú | 40 |  |  |  | 6.000 | TW |
| 8 | Đập Suối Ràng | Vĩnh Cửu | PC CR |  |  | Trữ 15.000 | 3.500 | Tỉnh |
| 9 | 27 điểm PCCR | Toàn tỉnh | PC CR |  |  |  | 6.000 | Tỉnh |
| 10 | Kênh tiêu Long Khánh | Long Khánh |  | 4.000 |  |  | 26.000 | Tỉnh |
| 11 | Đập ấp 5 - Phú Tân (GĐ I) | Định Quán | 88 |  |  |  | 4.200 | Huyện |
| 12 | TB ấp 8, Nam Cát Tiên | Tân Phú | 200 |  |  |  | 2.491 | Huyện |
| 13 | TB ấp 1, 2 Phú Thịnh | Tân Phú | 40 |  |  |  | 2.948 | Huyện |
| 14 | TB ấp 2 Nam Cát Tiên | Tân Phú | 75 |  |  |  | 3.263 | Huyện |
| 15 | TB ấp 6A, 6B Núi Tượng | Tân Phú | 360 |  |  |  | 1.100 | Huyện |
| 16 | Tiêu lũ Tam Phước (GĐ I) | Long Thành |  | 580 |  |  | 3.273 | Tỉnh |
| 17 | Kênh tiêu ấp 1 - Suối Trầu | Long Thành |  | 430 |  |  | 4.000 | Huyện |
| 18 | Đập Bàu Tre | Long Thành | 80 |  |  |  | 13.686 | Tỉnh |
| 19 | Kéo dài cống Câu Kê | Nhơn Trạch |  |  |  |  | 494 | Tỉnh |
| 20 | Trạm bơm Ba giọt | Định Quán | 500 |  |  | 4.200 | 62.000 | TW |
| III | Công trình sửa chữa nâng cấp |  | 50 |  |  |  | 1.000 |  |
| 1 | Đập Vàm Hô | Tân Phú | 50 |  |  |  | 1.000 | Tỉnh |
| IV | Kiên cố hóa kênh mương | Huyện | Chiều dài kênh | Kinh phí (triệu đồng) | Nguồn vốn |
|  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | KC | Cấp I, II | Nội đồng |  |  |
|  |  | 240,28 | 121,61 | 26,71 | 91,96 | 71.918 |  |
| 1 | Kênh TB Bình Hòa 2 | Vĩnh Cửu | 6,00 | 3,00 |  | 3,00 | 1.355 | Tỉnh |
| 2 | Kênh TB Long Chiến | Vĩnh Cửu | 5,00 | 2,50 |  | 2,50 | 1.129 | Tỉnh |
| 3 | Kênh TB Thiện Tân 3 | Vĩnh Cửu | 2,60 | 1,30 |  | 1,30 | 587 | Tỉnh |
| 4 | Kênh TB Tân An | Vĩnh Cửu | 8,00 | 4,00 |  | 4,00 | 1.807 | Tỉnh |
| 5 | Kênh hồ Sông Mây | Trảng Bom | 56,00 | 28,00 | 6,65 | 21,4 | 12.649 | Tỉnh |
| 6 | Kênh hồ Thanh Niên | Trảng Bom | 6,00 | 3,00 |  | 3,00 | 1.355 | Tỉnh |
| 7 | Kênh đập Bàu Hàm | Trảng Bom | 2,94 | 2,94 |  |  | 1.400 | Tỉnh |
| 8 | Kênh đập Vàm Hô | Tân Phú | 13,00 | 6,50 |  | 6,50 | 2.936 | Tỉnh |
| 9 | Kênh hồ Đa Tôn | Tân Phú | 50,00 | 25,00 | 10,8 | 14,2 | 11.294 | Tỉnh |
| 10 | Kênh TB Phước Tân | Long Thành | 3,96 | 1,98 |  | 1,98 | 894 | Tỉnh |
| 11 | Kênh đập Sa Cá | Long Thành | 14,00 | 7,00 |  | 7,00 | 3.162 | Tỉnh |
| 12 | Kênh hồ Gia Ui | Xuân Lộc | 56,08 | 28,04 | 9,3 | 18,7 | 20.175 | Tỉnh |
| 13 | Kênh đập Lang Minh | Xuân Lộc | 2,00 | 1,00 |  | 1,00 | 452 | Huyện |
| 14 | Kênh đập Gia Liêu I | Xuân Lộc | 6,00 | 3,00 |  | 3,00 | 1.355 | Huyện |
| 15 | Kênh đập Gia Liêu II | Xuân Lộc | 5,00 | 2,50 |  | 2,50 | 1.129 | Huyện |
| 16 | Kênh đập Hòa Bình | Long Khánh | 3,00 | 1,50 |  | 1,50 | 678 | Huyện |
| 17 | Kênh đập Sân Bay | Long Khánh | 0,70 | 0,35 |  | 0,35 | 158 | Huyện |
| 18 | HT tưới cánh đồng Ba tầng xã Phú Vinh | Định Quán |  |  |  |  | 4.600 | Huyện |
| 19 | HT tưới ấp 1, 3, 4 Phú Tân | Định Quán |  |  |  |  | 4.800 | Huyện |