| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2140/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 29 tháng 8 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt “Phương án chuyển đổi rừng sau rà soát, quy hoạch lại 03 loại

rừng, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

của Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/3/2003;

#### Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 03 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai tại Văn bản số 1609/SNN-LN ngày 22/7/2011 về việc đề nghị phê duyệt phương án chuyển đổi rừng sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (2011 - 2020),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Phương án chuyển đổi rừng sau rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc”, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu phương án:

- Thực hiện chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo đúng quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 29/12/2008.

- Đầu tư trồng rừng, làm giàu rừng, chuyển đổi loài cây trồng theo đúng tiêu chí rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

- Huy động các tổ chức, hộ gia đình tham gia trồng rừng, làm giàu rừng, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho người tham gia sản xuất lâm nghiệp.

2. Nội dung phương án:

a) Chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất 1.296,9 ha, trong đó:

- Năm 2010 chuyển đổi 678 ha (lồng ghép trồng rừng theo Dự án 661).

- Giai đoạn 2011 - 2020 chuyển đổi 618,9 ha, gồm:

+ Chuyển đổi rừng trồng phòng hộ có sử dụng vốn ngân sách 349,3 ha.

+ Chuyển đổi rừng trồng phòng hộ vốn dân tự đầu tư 28,0 ha.

+ Chuyển đổi diện tích cây công nghiệp (cây Điều) 241,63 ha.

b) Chuyển đổi từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ 2.462,72 ha, trong đó:

- Năm 2010 chuyển đổi 284,42 ha (lồng ghép trồng rừng theo Dự án 661).

- Giai đoạn 2011 - 2020 chuyển đổi 2.178,3 ha.

+ Chuyển đổi diện tích rừng trồng sinh trưởng kém 305,72 ha.

+ Chuyển đổi diện tích rừng trồng sản xuất giao khoán 198,98 ha.

+ Chuyển đổi diện tích rừng quốc doanh 72,27 ha.

+ Chuyển đổi diện tích rừng trồng liên kết 145,77 ha.

+ Chuyển đổi diện tích cây công nghiệp 1.455,56 ha.

3. Kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng 2016 - 2020:

| Nội dung chuyển đổi | Giai đoạn 2011 - 2015 | 2016 - 2020 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cộng |  |  |
| I. Thành rừng phòng hộ (ha) | 351,4 | 190,0 | 218,0 | 90,0 | 306,9 | 1.156,2 | 1.022,1 | 2.178,3 |
| 1. Đất có rừng | 261,4 | 100,0 | 128,0 | 00 | 199,0 | 688,3 | 34,4 | 722,7 |
| 2. Đất trồng cây công nghiệp | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 107,9 | 467,9 | 987,7 | 1.455,6 |
| II. Thành rừng sản xuất (ha) | 277,6 | 202,4 | 71,6 | 30,0 | 37,3 | 618,9 | 00 | 618,9 |
| 1. Đất có rừng | 177,6 | 102,4 | 30,0 | 30,0 | 37,3 | 377,3 | 00 | 377,3 |
| 2. Đất trồng cây công nghiệp | 100 | 100 | 41,6 | 00 | 00 | 241,6 | 00 | 241,6 |

Theo kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2011 - 2015, hàng năm Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc xây dựng kế hoạch và nội dung chuyển đổi chi tiết trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai thẩm định và phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Kết thúc kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2011 - 2015, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2016 - 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2011 - 2015:

| STT | Hạng mục | DT chuyển đổi (ha) | Tổng kinh phí (tr.đ) | Phân nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vốn ngân sách (tr.đ) | Vốn huy động (tr.đ) |
| I | Chuyển đổi rừng | 1.775,17 | 28.289,75 | 5.430,00 | 22.859,75 |
| 1 | Chuyển thành rừng phòng hộ | 1.156,22 | 19.005,50 | 3.930,00 | 15.075,50 |
|  | Chuyển đổi bằng vốn huy động | 894,22 | 12.455,50 |  | 12.455,50 |
|  | Chuyển đổi có vốn ngân sách đầu tư | 262,00 | 6.550,00 | 3.930,00 | 2.620,00 |
| 2 | Chuyển thành rừng sản xuất | 618,95 | 9.284,25 | 1.500,00 | 7.784,25 |
|  | Chuyển đổi bằng vốn huy động | 118,95 | 1.784,25 |  | 1.784,25 |
|  | Chuyển đổi có vốn ngân sách đầu tư | 500,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| II | Xây dựng phương án |  | 25,00 | 25,00 |  |
|  | Tổng cộng |  | 28.314,75 | 5.455,00 | 22.859,75 |

Tổng kinh phí thực hiện chuyển đổi rừng giai đoạn 2011 - 2015 là: 28.314.750.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm mười bốn triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng), trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh đầu tư: 5.455 triệu đồng, gồm: Đầu tư trồng rừng phòng hộ 3.930 triệu đồng, hỗ trợ trồng rừng sản xuất 1.500 triệu đồng, xây dựng phương án chuyển đổi rừng 25 triệu đồng.

Nguồn kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngành lâm nghiệp trong kế hoạch hàng năm giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Vốn huy động của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức: 22.859,75 triệu đồng, gồm: Trồng rừng phòng hộ 15.075,5 triệu đồng, trồng rừng sản xuất 7.784,25 triệu đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án chuyển đổi rừng theo đúng phương án được duyệt và quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |