ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NHƠN TRẠCH                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

| BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH HUYỆN (Kèm Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 14/12/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch) Đơn vị tính: Triệu đồng |
| --- |
| STT | Danh mục dự án | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch năm 2011 | Các DA cắt giảm vốn theo NQ 11 & NQ 83/CP | Kế hoạch sau khi cắt giảm | KH. ĐC theo CV số 6848/UBND-KT ngày 07/10/11 và đề xuất b. sung của SKHĐT CV số 2084 ngày 4/11/11; CV số 137/TTr-UBND ngày 29/11/2011 của UBND huyện N. Trạch | Ước giá trị K. lượng T. hiện và giải ngân đến 31/12/2011 | Dự ước giá trị KLHT đến 31/12/2012 | So sánh giá trị KLTH và KH cắt giảm có B. sung % | Kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2011 | Tăng, giảm sau khi điều chỉnh (+, -) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9/7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | TỔNG CỘNG |  | 161.000 | 35.498 | 125.502 | 157.642 | 150.452 | 159.350 | 101% | 159.350 | 131.398 | 1.300 | 24.952 | 1.708 |
|  | - Vốn Đ. chỉnh HĐND huyện thông qua (7/2011) |  | 148.000 | 22.498 | 125.502 | 144.642 | 137.452 | 146.350 | 101% | 146.350 | 118.698 | 1.300 | 24.652 | 1.708 |
|  | - Vốn tỉnh B. sung đ. tư phân cấp cho huyện (CV số 879/SKHĐT-XDCB ngày 30/5/2011) |  | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| * | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  | 41.500 | 2.600 | 38.900 | 40.900 | 40.600 | 41.500 | 99% | 41.500 | 36.800 | 300 | 4.400 | 600 |
| I | XÂY DỰNG |  | 15.100 | - | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.900 | 100% | 15.900 | 14.800 | 300 | 800 | 800 |
| A | Thực hiện dự án |  | 15.100 | - | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.900 | 100% | 15.900 | 14.800 | 300 | 800 | 800 |
| a | Chuyển tiếp |  | 15.100 | - | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.900 | 100% | 15.900 | 14.800 | 300 | 800 | 800 |
| 1 | Trường THCS Long Thọ | 19.217 | 11.000 |  | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.350 | 100% | 11.350 | 10.800 | 300 | 250 | 350 |
| 2 | Trường Tiểu học Hiệp Phước gđ 02 | 9.882 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100% | 1.000 | 600 |  | 400 | - |
| 3 | Trụ sở Phòng Tài nguyên Môi trường | 5.609 | 2.100 |  | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.350 | 100% | 2.350 | 2.200 |  | 150 | 250 |
| 4 | Ngân hàng Chính sách | 3.198 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 100% | 1.200 | 1.200 |  |  | 200 |
| II | GIAO THÔNG |  | 26.400 | 2.600 | 23.800 | 25.800 | 25.500 | 25.600 | 99% | 25.600 | 22.000 | 0 | 3.600 | (200) |
| a | Chuyển tiếp |  | 23.800 | - | 23.800 | 23.800 | 24.500 | 24.600 | 103% | 24.600 | 21.000 | 0 | 3.600 | 800 |
| 1 | Đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng Đỏ | 42.910 | 8.000 |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100% | 8.000 | 7.000 |  | 1.000 | - |
| 2 | Đường vào UBND xã Phước Khánh | 77.303 | 8.700 |  | 8.700 | 8.700 | 9.700 | 9.700 | 111% | 9.700 | 8.700 |  | 1.000 | 1,000 |
| 3 | Đường nối từ đường 319 đến HL 19 | 315.290 | 3.900 |  | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 100% | 3.900 | 3.400 |  | 500 | - |
| 4 | Đường và hàng rào đình Phú Mỹ | 2.872 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 100% | 1.100 | 900 |  | 200 | 100 |
| 5 | Hệ thống cấp nước Tỉnh lộ 25A xã Phú Hữu | 3.660 | 1.500 |  | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 80% | 1.200 | 1.000 |  | 200 | (300) |
| 6 | Cống Đoàn Kết xã Vĩnh Thanh | 1.287 | 700 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 100% | 700 |  |  | 700 | - |
| b | Khởi công mới |  | 2.600 | 2.600 | - | 2.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  | (1.000) |
| 1 | Đường vào Trường Mầm non Phước Thiền | 1.550 | 600 | 600 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 2 | Nâng cấp k. cấu mặt đường HL 19 (Km20+653 -Km23+122) | 9.168 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  | (1.000) |
| * | NGUỒN SỬ DỤNG ĐẤT |  | 42.000 | 14.398 | 27.602 | 39.242 | 35.102 | 41.400 | 105% | 41.400 | 33.398 | - | 8.002 | 2.158 |
| I | XÂY DỰNG |  | 9.600 | 9.160 | 440 | 9.600 | 4.000 | 4.000 | 42% | 4.000 | 3.600 | 0 | 400 | (5.600) |
| A | Thực hiện dự án |  | 9.600 | 9.160 | 440 | 9.600 | 4.000 | 4.000 | 42% | 4.000 | 3.600 | 0 | 400 | (5.600) |
| a | Khởi công mới |  | 9.600 | 9.160 | 440 | 9.600 | 4.000 | 4.000 | 42% | 4.000 | 3.600 | 0 | 400 | (5.600) |
| 1 | Trường Tiểu học Phước Thiền 1 | 6.103 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 |  |  | 0% | - |  |  |  | (1.800) |
| 2 | Trường Tiểu học Long Thọ (cơ sở 1) | 4.618 | 1.800 | 1.770 | 30 | 1.800 |  |  | 0% | - |  |  |  | (1.800) |
| 3 | Trường THCS Phước Khánh | 7.154 | 1.000 | 940 | 60 | 1.000 | 200 | 200 | 20% | 200 | 200 |  |  | (800) |
| 4 | Trường Tiểu học Phú Thạnh | 7.713 | 1.000 | 970 | 30 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 140% | 1.400 | 1.200 |  | 200 | 400 |
| 5 | Trường Tiểu học Phú Hữu (P. hiệu P. Lương) | 2.685 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 600 | 600 | 60% | 600 | 600 |  |  | (400) |
| 6 | Trường TH Phú Đông | 3.047 | 1.000 | 900 | 100 | 1.000 | 600 | 600 | 60% | 600 | 500 |  | 100 | (400) |
| 7 | Trường TH Vĩnh Thanh | 6.216 | 2.000 | 1.780 | 220 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 60% | 1.200 | 1.100 |  | 100 | (800) |
| II | GIAO THÔNG |  | 16.400 | 3.608 | 12.792 | 15.672 | 19.132 | 20.502 | 122% | 20.502 | 17.050 | - | 3.452 | 4.830 |
| A | Thực hiện dự án |  | 13.900 | 3.608 | 10.292 | 13.172 | 17.172 | 18.142 | 130% | 18.142 | 17.050 | - | 1.092 | 4.970 |
| a | Chuyển tiếp |  | 7.500 | 1.208 | 6.292 | 7.772 | 11.772 | 12.742 | 151% | 12.742 | 12.050 | - | 692 | 4.970 |
| 1 | Đường vào UBND xã Phước Khánh | 77.303 | 1.300 |  | 1.300 | 1.300 | 5.300 | 6.500 | 408% | 6.500 | 6.500 |  |  | 5.200 |
| 2 | S. chữa đường Độn Long Tân | 5.284 | 3.200 |  | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 100% | 3.200 | 2.700 |  | 500 | - |
| 3 | Đường vào nhà tạm giữ Công an huyện | 1.999 | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 370 | 100% | 370 | 370 |  |  | (230) |
| 4 | Mở rộng nâng cấp đường vào cảng PK | 3.325 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100% | 1.000 | 1.000 |  |  | - |
| 5 | Đường vào Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1.289 | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 6 | Hệ thống cấp nước ĐT 769 xã Phước Thiền | 2.583 | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 7 | Đại tu HL 19 ( đoạn thuộc xã P. An - P. Đông) |  | 800 | 680 | 120 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 100% | 1.600 | 1.480 |  | 120 | - |
| 8 | Đại tu nâng cấp đường Vườn Chuối |  | 600 | 528 | 72 | 72 | 72 | 72 | 100% | 72 |  |  | 72 | - |
| b | Khởi công mới |  | 6.400 | 2.400 | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 100% | 5.400 | 5.000 | 0 | 400 | - |
| 1 | Đường Chòm Dầu xã Đại Phước | 3.257 | 1.000 | 1.000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 2 | Hệ thống cấp nước HL 19 xã Hiệp Phước | 6.490 | 5.400 | 1.400 | 4.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 100% | 5.400 | 5.000 |  | 400 | - |
| B | Chuẩn bị đầu tư -Chuẩn bị thực hiện DA |  | 2.500 | - | 2.500 | 2.500 | 1.960 | 2.360 | 78% | 2.360 | - | - | 2.360 | (140) |
| * | Giao thông |  | 1.400 | - | 1.400 | 1.400 | 1.110 | 1.360 | 79% | 1.360 | - | - | 1.360 | (40) |
| 1 | Cầu đường Phú Tân - Phú Đông | 128.542 | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |
| 2 | Đường số 3 khu dân cư P. Thiền | 11.387 | 100 |  | 100 | 100 | 20 | 20 | 20% | 20 |  |  | 20 | (80) |
| 3 | Đường từ KCN 5 đến HL 19 | 132.356 | 0 |  | - | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 | - |
| 4 | Đường vào khu Đại học | 342.873 | 100 |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 50% | 50 |  |  | 50 | (50) |
| 5 | Đường từ 319 nối dài đến sông Đồng Môn | 44.323 | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |
| 6 | Đường từ Nhà máy nước đến KCN 1 | 2.729 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 200 | 100% | 200 |  |  | 200 | 100 |
| 7 | Nâng cấp trải nhựa đường D9 | 79.415 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 100% | 250 |  |  | 250 | - |
| 8 | Đường từ 319 nối dài đến đường Đại Học |  | 100 |  | 100 | 100 | 20 | 20 | 20% | 20 |  |  | 20 | (80) |
| 9 | Hoàn thiện đường số 2 | 214.794 | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |
| 10 | Hoàn thiện hạ tầng khu 347 |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |
| 11 | Đường vào Trường Mầm non P. Thiền |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0% | - |  |  |  | (100) |
| 12 | Đường vào nhà tạm giữ CA huyện |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |
| 13 | Nâng cấp k. cấu mặt đường HL 19 (Km20+653 -Km23+122) |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |
| 14 | Đường P. Khánh (từ UBND xã đến chợ Phước Khánh) |  | 100 |  | 100 | 100 | 200 | 200 | 200% | 100 |  |  | 100 | - |
| 15 | Đường Giồng Ông Đông xã Phú Đông |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 200 |  |  | 200 | 100 |
| 16 | Đường điện vào Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm |  | 100 |  | 100 | 100 | 20 | 20 | 20% | 20 |  |  | 20 | (80) |
| 17 | Đường Độn Long Tân |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 | - |
| 18 | Mở rộng HL 19 (đoạn 25C đến Đại Phước) |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 200 |  |  | 200 | - |
| 19 | Đường vào KCN Ô. Kèo giai đoạn 01 (công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính) |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 200 | 100% | 200 |  |  | 200 | 150 |
| * | Xây dựng |  | 1.100 | - | 1.100 | 1.100 | 850 | 1.000 | 77% | 1.000 | - | - | 1.000 | (100) |
| 1 | Trường TH Hiệp Phước 2 |  | 100 |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 50% | 50 |  |  | 50 | (50) |
| 2 | Trường Tiểu học Phú Đông |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0% | - |  |  |  | (100) |
| 3 | Trường Tiểu học Vĩnh Thanh | 6.216 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0% | - |  |  |  | (100) |
| 4 | Trường MN Vĩnh Thanh |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 | - |
| 5 | Trường MN Phú Thạnh |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 6 | Trường MG Phú Đông |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 200 | 100% | 200 |  |  | 200 | 100 |
| 7 | Trường Mầm non xã Long Thọ (vốn DN hổ trợ) |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 150 | 100% | 150 |  |  | 150 | 50 |
| 8 | Đầu tư hoàn chỉnh Trường THCS Phước Khánh |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 | - |
| 9 | Tụ điểm VH Vĩnh Thanh |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 | - |
| 10 | Tụ điểm VH Phước An |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 | - |
| 11 | Nhà xe và Kho lưu trữ Huyện ủy |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 | - |
| 12 | Trung tâm truyền thông dân số |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 |  |  | 100 | - |
| * | ĐIỆN |  | 850 | 450 | 400 | - | - | 100 |  | 100 | - | - | 100 | 100 |
| 1 | HTCS Tỉnh Lộ 25A đoạn qua xã L. Tân |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
| 2 | Đường dây trung thế vào Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 3 | Di dời + HTCS HL 19 (đoạn 25C đến ngã 3 Đại Phước) |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 4 | Nâng cấp sửa chữa HTCS đường HL 19 (đoạn từ ngã 3 P. Thiền đến UB xã L. Thọ) |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| IV | VỐN HỖ TRỢ NGÀNH VÀ CÁC XÃ |  | 14.150 | 1.180 | 12.970 | 12.970 | 10.970 | 12.898 | 85% | 12.898 | 9.348 | - | 3.550 | (72) |
| 1 | - Sửa chữa Trường THCS P. Thiền |  | 300 | 230 | 70 | 70 | 70 | 120 | 100% | 120 | 120 |  |  | 50 |
| 2 | - Sửa chữa & xây mới 02 phòng học + wc, phòng nghỉ giáo viên Trường MG P. Khánh |  | 200 | 150 | 50 | 50 | 50 | 78 | 100% | 78 | 78 |  |  | 28 |
| 3 | Trụ sở BCHQS xã P. Khánh |  | 850 | 800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | 50 |  |  | 50 | - |
| 4 | Kinh phí lập dự án nông thôn mới (12 xã) |  | 1.800 |  | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 3.200 | 100% | 3.200 |  |  | 3.200 | 1.400 |
| 5 | Dự án rau an toàn xã Long Thọ |  | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100% | 5.000 | 4.800 |  | 200 | - |
| 6 | Các tiểu dự án vùng QH nuôi tôm (công trình chuyển tiếp) |  | 3.000 |  | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 33% | 1.000 | 1.000 |  |  | (2.000) |
| 8 | Giao thông nông thôn (hỗ trợ xã 30%) |  | 3.000 |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100% | 3.000 | 3.000 |  |  | - |
| 9 | Dự án lắp đặt biển báo tên đường & CTCC |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 | 350 |  | 100 | 450 |
| V | Các công trình đã phê duyệt quyết toán |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.900 | 100% | 3.900 | 3.400 |  | 500 | 2.900 |
| * | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  | 15.000 | 3.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100% | 15.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| A | Thực hiện dự án |  | 15.000 | 3.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100% | 15.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| a | Chuyển tiếp |  | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100% | 12.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| 1 | Trường TH Phú Hữu | 34.648 | 12.000 |  | 12000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100% | 12.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| b | Khởi công mới |  | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | - | - | - |
| 2 | Trường THCS Vĩnh Thanh | 25.161 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 | 3.000 |  |  | - |
| * | NGUỒN PHÍ HẠ TẦNG |  | 17.000 | - | 17.000 | 17.000 | 14.250 | 15.950 | 84% | 15.950 | 3.000 | - | 11.250 | (1.050) |
| A | Thực hiện dự án |  | 17.000 | - | 17.000 | 17.000 | 14.250 | 15.950 | 84% | 15.950 | 3.000 | - | 11.250 | (1.050) |
| a | Chuyển tiếp |  | 9.000 | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.700 | 100% | 10.700 | - | - | 9.000 | 1.700 |
| 1 | Tái định cư Đại Lộc 2 |  | 9.000 |  | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 100% | 9.000 |  |  | 9.000 | - |
| 2 | Tái định cư Đại Lộc |  |  |  |  |  |  | 1.700 |  | 1.700 | 1.700 |  |  | 1.700 |
| b | Khởi công mới |  | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | 5.250 | 5.250 | 66% | 5.250 | 3.000 | - | 2.250 | (2.750) |
| 3 | Tái định cư Long Thọ |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 500 |  |  | 500 | - |
| 4 | Tái định cư Phước Thiền |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 500 |  |  | 500 | - |
| 5 | Tái định cư Phú Hội |  | 500 |  | 500 | 500 | 250 | 250 | 50% | 250 |  |  | 250 | (250) |
| 6 | Tái định cư Hiệp Phước 3 |  | 4.000 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100% | 4.000 | 3.000 |  | 1.000 | - |
| 7 | Tái định cư Hiệp Phước 3 (mở rộng) |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | - |  |  |  | (500) |
| 8 | Đường số 3 nối dài đến khu TĐC Hiệp Phước 3 |  | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  | - |  |  |  | (2.000) |
| * | NGUỒN VỐN TỈNH HỖ TRỢ (theo T. báo số 442/SKHĐT-XDCB ngày 25/3/2011) |  | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100% | 30.000 | 30.000 | - | - | - |
| 1 | Đường nối từ đường 319 đến HL 19 | 315.290 | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100% | 30.000 | 30.000 |  |  | - |
| * | NGUỒN VỐN TỈNH GIAO B. SUNG VỐN ĐẦU TƯ PHÂN CẤP CHO HUYỆN KH. 2011 (theo T. báo số 879/SKHĐT-XDCB ngày 30/5/2011) | 122.522 | 13.000 | 13.000 | - | 13.000 | 13.000 | 13.000 |  | 13.000 | 12.700 | - | 300 |  |
| I | Các C. trình xã điểm nông thôn mới | 104.647 | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |
| 1 | Trường THCS Long Thọ | 19.217 |  |  |  | 2.200 | 2.200 | 2.200 |  | 2.200 | 2.200 |  |  |  |
| 2 | Đường vào UBND xã Phước Khánh | 77.303 |  |  |  | 7.800 | 7.800 | 7.800 |  | 7.800 | 7.800 |  |  |  |
| 3 | S. chữa đường Độn Long Tân | 4.804 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Mở rộng nâng cấp đường vào cảng PK | 3.323 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| II | Các công trình kiên cố hóa trường lớp | 17.875 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | 2.700 | - | 300 |  |
| 1 | Trường TH Phước Thiền 1 | 6.103 |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 900 |  | 100 |  |
| 2 | Trường TH Long Thọ 1 | 4.618 |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 900 |  | 100 |  |
| 3 | Trường THCS Phước Khánh | 7.154 |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 900 |  | 100 |  |
| * | NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC |  | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100% | 2.500 | 2.500 | - | - | - |
| 13 | S. chữa Trường THCS Phước Thiền | 1.794 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 100% | 1.600 | 1.600 |  |  | - |
| 14 | Trường MG P. Khánh | 1.001 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 100% | 900 | 900 |  |  | - |