| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011 Nguồn vốn do UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch (Ban hành theo Tờ trình số 140 /TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011) Đơn vị tính: Tr. Đồng |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án | KH vốn năm 2011 (Tr. Đồng) giao chỉ tiêu đầu năm | Kế hoạch vốn điều chỉnh theo VB số 186/HĐND huyện ngày 26/9/11 (Tr. Đồng) | Ước thực hiện khối lượng và thanh toán giải ngân đến hết năm 2011 | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2011 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Số ngày tháng | Tổng mức đầu tư (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng (A + B + C) |  |  |  |  |  | 247.226 | 56.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500.000.000 |  |
| A | Nguồn ngân sách tập trung |  |  |  |  |  | 195.100 | 41.000 | 53.000 | 53.300 | 53.300.000.000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 143.025 | 40.700 | 52.700 | 53.000 | 53.000.000.000 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 89.489 | 29.320 | 36.830 | 37.035 | 37.034.618.000 |  |
| 1 | Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ) | Xuân Thạnh | 7.014.778 | 799- 464 | 2010 - 2011 | 1237/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 | 40.060 | 10.000 | 15.000 | 14.261 | 14.260.738.000 |  |
| 2 | Trung tâm Văn hóa xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 7.234.325 | 799-464 | 2010 | 326/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 | 3.675 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600.000.000 |  |
| 3 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện (bổ sung các hạng mục phụ) | Xuân Thạnh | 7.013.057 | 760-468 | 2010 | 1673/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 | 2.705 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.150.000.000 |  |
| 4 | Xưởng thực hành Trung tâm Dạy nghề huyện | Xuân Thạnh | 7.220.023 | 624-498 | 2010 | 3357/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 | 1.810 | 400 | 400 | 400 | 400.000.000 |  |
| 5 | Phòng Y tế, gia đình - trẻ em - trung tâm dữ liệu dân cư huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 7.014.589 | 799-464 | 2010 - 2011 | 4084/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 | 5.836 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | 4.500.000.000 |  |
| 6 | Cổng chào QL 1A và QL 20 vào khu TTHC huyện | Xuân Thạnh | 7.268.083 | 625-464 | 2010 - 2011 | 3316/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 | 1.362 | 1.270 | 1.330 | 1.322 | 1.321.916.000 |  |
| 7 | Hội trường tuyên truyền pháp luật ATGT Công an huyện | Xuân Thạnh | 7.257.190 | 799-471 | 2010 - 2011 | 2451/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 | 3.349 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500.000.000 |  |
| 8 | Trường Mẫu giáo Quang Trung B | Quang Trung | 7.258.522 | 622-491 | 2010 | 327/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 | 2.081 | 1.250 | 2.000 | 1.952 | 1.951.964.000 |  |
| 9 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 7.078.081 | 799-493 | 2010 - 2011 | 199/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 | 22.291 | 8.350 | 8.850 | 8.850 | 8.850.000.000 | Nông thôn mới |
| 10 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 | 7.205.935 | 799-223 | 2010 | 510/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 | 6.320 | 500 | 500 | 500 | 500.000.000 | Nông thôn mới |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  | 48.506 | 8.880 | 13.370 | 13.465 | 13.465.382.000 |  |
| 1 | Sân Trường TH Lê Lợi | Quang Trung | 7.258.519 | 622-492 | 2011 | 2408/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 | 771 | 660 | 660 | 700 | 700.034.000 | Khởi công XD trước ngày 24/02/2011 |
| 2 | Trụ sở UBND xã Xuân Thạnh (hạng mục cải tạo trụ sở UBND) | Xuân Thạnh | 7.268.089 | 799-463 | 2011 | 3352/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 | 270 | 220 | 230 | 225 | 224.819.000 | Khởi công XD trước ngày 24/02/2011 |
| 3 | Trung tâm VH huyện (BS các hạng mục phụ) | Xuân Thạnh | 7.253.646 | 799-464 | 2011 | 2090/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 | 445 | 400 | 400 | 400 | 400.000.000 | Khởi công XD trước ngày 24/02/2011 |
| 4 | Đường liên xã Bàu Hàm - Hưng Lộc | Bàu Hàm 2 | 7.258.514 | 799-223 | 2011 | 2599/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 | 3.398 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200.000.000 | Nông thôn mới |
| 5 | Trụ sở UBND xã Bàu Hàm 2 (hạng mục: Nhà làm việc Công an + tiếp dân) | Bàu Hàm 2 | 7.268.087 | 799-463 | 2011 | 3354/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 | 505 | 450 | 450 | 433 | 433.106.000 | Nông thôn mới |
| 6 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Trường THCS Ngô Quyền cũ) | Bàu Hàm 2 | 7.279.132 | 622-491 | 2011 | 4981/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 | 2.937 | 50 | 1.680 | 1.680 | 1.680.000.000 | Nông thôn mới |
| 7 | Đường Hưng Lộc xã Lộ 25 | Hưng Lộc | 7.014.978 | 799-223 | 2011 - 2012 | 3417/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 | 34.872 | 2.000 | 4.350 | 3.527 | 3.527.423.000 | Nông thôn mới |
| 8 | Cầu Suối Bí nhánh 1 | Hưng Lộc | 7.257.192 | 799-223 | 2011 | 4722/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.808 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 2.000.000.000 | Nông thôn mới |
| 9 | Cầu Suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 7.257.191 | 799-223 | 2011 | 4723/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.500 | 1.300 | 1.300 | 1.800 | 1.800.000.000 | Nông thôn mới |
| 10 | Cầu Cha | Quang Trung |  |  | 2011 - 2012 |  |  | 0 | 500 | 500 | 500.000.000 | Công trình cấp bách (khắc phục thiên tai do sập cầu) |
|  | Danh mục công trình tạm ngưng thi công |  |  |  |  |  | 5.030 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500.000.000 |  |
| 1 | Kho lưu trữ UBND huyện | Xuân Thạnh | 7.268.094 | 635-463 | 2011 - 2012 | 2220/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 | 5.030 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500.000.000 | Tạm ngưng thi công xây dựng do thực hiện NQ số 11/2011/NQ-CP |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) |  |  |  |  |  | 52.075 | 300 | 300 | 300 | 300.000.000 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  |  | 3924/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 27.845 | 100 | 100 | 120 | 120.000.000 | Đã phê duyệt dự án đầu tư |
| 2 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc |  |  |  | 928/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 | 24.230 | 10 | 10 | 10 | 10.000.000 | Nông thôn mới |
| 3 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20.000.000 | Nông thôn mới |
| 4 | Đường vào UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 50 | 50.000.000 |  |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 |  |
| B | Nguồn xổ số kiến thiết tỉnh giao |  |  |  |  |  | 42.368 | 15.000 | 19.000 | 18.700 | 18.700.000.000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 25.894 | 14.450 | 18.518 | 18.219 | 18.218.938.000 |  |
| 1 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 7.078.081 | 799-493 | 2010 - 2011 | 199/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 | 22.291 | 1.650 | 1.150 | 650 | 650.000.000 | Nông thôn mới |
| 2 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Trường THCS Ngô Quyền cũ ) | Bàu Hàm 2 | 7.279.132 | 622-491 | 2011 | 4981/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 | 2.937 | 0 | 0 | 1.137 | 1.137.000.000 | Nông thôn mới |
| 3 | Trường Mầm non Xuân Thiện | Xuân Thiện | 7.257.194 | 799-491 | 2011 - 2012 | 2229/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 | 6.612 | 3.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400.000.000 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 4 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Xã Gia Tân 1 | 7.261.495 | 799-492 | 2011 - 2012 | 3269/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 7.317 | 3.400 | 4.400 | 3.400 | 3.400.000.000 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 5 | Trường THCS Kiệm Tân (Lam Sơn) | Gia Kiệm | 7.250.712 | 799-493 | 2011 - 2012 | 2202/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 | 7.285 | 3.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400.000.000 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 6 | Trường TH Hoàng Văn Thụ | Xã Lộ 25 | 7.250.714 | 799-492 | 2011 | 2071/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 | 4.680 | 2.600 | 4.168 | 4.232 | 4.231.938.000 | Kiên cố hóa trường lớp |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) |  |  |  |  |  | 16.474 | 550 | 482 | 481 | 481.062.000 |  |
| 1 | Trường TH Trần Quốc Toản (09 phòng) | Gia Tân 2 | 7.275.267 | 799-492 | 2012 | 3925/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 5.047 | 150 | 137 | 137 | 136.531.000 | Nông thôn mới kết hợp chương trình kiên cố hóa trường lớp |
| 2 | Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng) | Gia Kiệm | 7.261.497 | 799-492 | 2012 | 3268/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 6.590 | 250 | 202 | 201 | 201.553.000 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 3 | Trường THCS Duy Tân (09 phòng) | Gia Tân 3 | 7.275.269 | 799-493 | 2012 | 3927/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 4.837 | 150 | 143 | 143 | 142.978.000 | Kiên cố hóa trường lớp |
| C | Nguồn vốn vay ưu đãi năm 2011 |  |  |  |  |  | 9.758 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500.000.000 |  |
| 1 | Đường liên xã Bàu Hàm - Hưng Lộc | Bàu Hàm 2 | 7.258.514 | 799-223 | 2011 | 2599/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 | 3.398 | 0 | 800 | 768 | 767.627.000 | Nông thôn mới |
| 2 | Đường Nội đồng xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 7.298.272 | 799-223 | 2011 | 1969/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 | 1.052 | 0 | 960 | 930 | 930.000.000 | Nông thôn mới |
| 3 | Cầu Suối Bí nhánh 1 | Hưng Lộc | 7.257.192 | 799-223 | 2011 | 4722/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.808 | 0 | 370 | 432 | 432.373.000 | Nông thôn mới |
| 4 | Cầu Suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 7.257.191 | 799-223 | 2011 | 4723/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.500 | 0 | 370 | 370 | 370.000.000 | Nông thôn mới |
| Ghi chú: Kế hoạch vốn điều chỉnh 06 tháng cuối năm tăng 16.000 triệu đồng từ nguồn vốn: |
| - Bổ sung ngân sách tỉnh 16.000 triệu đồng theo Thông báo số 879/TB-SKH-ĐT ngày 30/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. |
| - Chi đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp - nông thôn là: 25.068 triệu đồng. |
| - Chi đầu tư xây dựng các công trình giáo dục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 02 là 16.913 triệu đồng./. |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất (Ban hành theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011) Đơn vị tính: Tr. Đồng |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án | KH vốn năm 2011 | Kế hoạch vốn điều chỉnh theo VB số 186/HĐND huyện ngày 26/9/2011 | Ước thực hiện khối lượng và thanh toán giải ngân đến hết năm 2011 | Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2011 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Số ngày tháng | Tổng mức đầu tư (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  | 100.743 | 6.000 | 6.000 | 4.296 | 4.000.000.000 |  |
|  | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 36.392 | 5.730 | 3.795 | 2.075 | 1.777.950.000 |  |
| I | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  | 36.392 | 5.730 | 3.795 | 2.075 | 1.777.950.000 |  |
| 1 | Trường THCS Thăng Long | Quang Trung |  |  |  |  |  | 1.000 | 0 | 0 | 0 | Tạm ngưng khởi công XD do thực hiện Nghị quyết 11/2011/NQ-CP |
| 2 | Cầu Ba Bôi | Gia Kiệm |  |  |  |  |  | 1.200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Đường vào Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Đường ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  | 3.100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung | Quang Trung |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở và XD mới văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Văn phòng một cửa UBND xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 7.268.085 | 799-463 | 2011 | 3353/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 | 339 | 100 | 315 | 315 | 315.000.000 | Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào SD |
| 8 | Đường Hưng Lộc, xã Lộ 25 | Hưng Lộc | 7.014.978 | 799-223 | 2011 - 2012 | 3417/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 | 34.872 | 0 | 2.800 | 776 | 478.950.000 | Nông thôn mới |
| 9 | Đài Truyền thanh không dây xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 7.313.322 | 640-252 | 2011 | 3766/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 | 293 | 10 | 280 | 286 | 286.000.000 | Đài truyền thanh huyện |
| 10 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Dầu Giây | Bàu Hàm 2 | 7.315.497 | 622-491 | 2011 | 3396/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 | 590 | 20 | 400 | 400 | 400.000.000 | Nông thôn mới |
| 11 | Đường điện trung thế 12,7 KV xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh |  | 799-168 | 2011 | 4673/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 | 298 | 0 | 0 | 298 | 298.000.000 | Phục vụ an sinh xã hội |
| II | Bổ sung thanh toán, tất toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành |  |  |  |  |  | 64.351 | 0 | 715 | 721 | 722.050.000 |  |
| 1 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 |  | 799-491 | 2009 - 2010 | 3083/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 | 12.575 | 0 |  | 10 | 10.000.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư sau quyết toán |
| 2 | Đường Chu Văn An, Định Quán | Gia Tân 3 | 7.082.398 | 799-223 | 2009 - 2010 | 4188/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 | 2.133 | 0 | 43 | 42 | 42.348.000 |  |
| 3 | Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình | Gia Kiệm | 7.082.388 | 799-223 | 2009 - 2010 | 4187/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 | 3.003 | 0 | 57 | 56 | 56.109.000 |  |
| 4 | Đường Ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh | Hưng Lộc | 7.082.412 | 799-223 | 2009 - 2010 | 4186/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 | 2.771 | 0 | 59 | 58 | 58.472.000 |  |
| 5 | Mương dẫn nước đập ông Sinh | Bàu Hàm 2 | 7.192.009 | 799-016 | 2010 | 3623/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 | 1.203 | 0 | 78 | 77 | 77.409.000 |  |
| 6 | 06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong | Hưng Lộc | 7.013.736 | 799-492 | 2010 | 4189/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 | 3.077 | 0 | 197 | 197 | 197.401.000 |  |
| 7 | Trường THCS Quang Trung | Quang Trung | 7.015.110 | 799-493 | 2009 - 2010 | 3481/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 | 15.199 | 0 | 11 | 8 | 8.461.000 |  |
| 8 | Nhà Văn hóa dân tộc Chơro | Xuân Thiện | 7.014.959 | 799-464 | 2009 - 2010 | 1959/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 | 2.374 | 0 | 22 | 22 | 21.530.000 |  |
| 9 | Sửa chữa Hội trường Huyện ủy | Xuân Thạnh | 7.214.246 | 799-461 | 2010 | 546/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 | 1.012 | 0 | 48 | 48 | 47.618.000 |  |
| 10 | Trạm Y tế xã Quang Trung | Quang Trung | 7.013.180 | 623-464 | 2009 - 2010 | 2200/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 | 1.787 | 0 | 0 | 3 | 2.702.000 |  |
| 11 | Hạ tầng khu tái định cư xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 7.013.788 | 799-223 | 2009 - 2010 | 3585/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 | 19.217 | 0 | 200 | 200 | 200.000.000 | Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| III | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  | 0 | 270 | 1.490 | 1.500 | 1.500.000.000 |  |
| 1 | Đường Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm |  |  |  |  |  | 40 | 100 | 450 | 450.000.000 | Đã phê duyệt báo cáo KTKT |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 20 | 30 | 60 | 60.000.000 | Cải tạo chống xuống cấp |
| 3 | Đường ấp Phan Bội Châu đi đường Tỉnh 769 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  | 40 | 250 | 170 | 170.000.000 | Nông thôn mới |
| 4 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km0 - Km3+00) | Quang Trung |  |  |  |  |  | 40 | 350 | 200 | 200.000.000 | Đường huyện quản lý |
| 5 | Đường tổ 08, tổ 10 ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  | 40 | 120 | 130 | 130.000.000 | Nông thôn mới |
| 6 | Nhà công vụ giáo viên xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  | 10 | 100 | 100 | 100.000.000 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 7 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện |  |  |  |  |  | 10 | 100 | 100 | 100.000.000 | Kiên cố hóa trường lớp |
| 8 | Đường Nội đồng xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  | Đã được bố trí bằng nguồn vốn vay ưu đãi |
| 9 | Đường Lê Lợi, Bàu Hàm | Quang Trung |  |  |  |  |  | 50 |  | 0 |  | Đã thanh toán đủ chi phí giai đoạn CBĐT |
| 10 | Cầu số 4 xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 50 | 50.000.000 |  |
| 11 | Sửa chữa đường Hưng Long - xã Lộ 25 |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | Tỉnh đầu tư |
| 12 | Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước tổ 25 ấp Trần Cao Vân xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100.000.000 | Nông thôn mới |
| 13 | Trường TH Kim Đồng. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 04 phòng học, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên và học sinh + thiết bị | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 40.000.000 | Cải tạo chống xuống cấp |
| 14 | Trường TH Xuân Thạnh. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 04 phòng học + thiết bị | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 40.000.000 | Cải tạo chống xuống cấp |
| 15 | Trường TH Lê Văn Tám. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học + thiết bị | Xuân Thiện |  |  |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 30.000.000 | Cải tạo chống xuống cấp |
| 16 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học + thiết bị | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 30.000.000 | Cải tạo chống xuống cấp |

|  | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2011 Nguồn vốn: Nguồn chuyển tiếp năm 2010 sang năm 2011 (Ban hành theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011) Đơn vị tính: Đồng |
| STT | Nội dung | Địa điểm đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án | Ước thực hiện giải ngân thanh toán đến hết năm 2011 | Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2011 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Số ngày tháng | Tổng mức đầu tư (Tr. Đồng) |  |  |  |
| I | Nguồn ngân sách tập trung |  |  |  |  |  | 26.369 | 467.096.256 | 470.010.256 |  |
| 1 | Trường TH Chu Văn An | Gia Tân 3 | 7.015.140 | 799-492 | 2009 - 2010 | 959/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 | 13.437 | 139.173.000 | 142.087.000 | Đang tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán |
| 2 | Đường vào khu dân tộc giai đoạn 01 | Xuân Thạnh | 7.166.195 | 799-223 | 2009 | 2051/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 | 1.809 | 13.914.000 | 13.914.000 | Đã phê duyệt quyết toán |
| 3 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 | 7.205.935 | 799-223 | 2010 | 510/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 | 6.320 | 2.339.000 | 2.339.000 | Đã phê duyệt quyết toán |
| 4 | Ban CHQS huyện (BS các hạng mục phụ) | Xuân Thạnh | 7.013.057 | 760-468 | 2010 | 1673/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 | 2.705 | 303.272.256 | 303.272.256 | Đang tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán |
| 5 | Mở rộng Trường TH Nguyễn Huệ | Quang Trung | 7.013.533 | 799-492 | 2009 | 513/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 | 323 | 1.982.000 | 1.982.000 | Đã phê duyệt quyết toán |
| 6 | Trụ sở một cửa và nhà kho lưu trữ | Xuân Thạnh | 7.013.795 | 799-463 | 2009 | 1710/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 | 1.775 | 6.416.000 | 6.416.000 | Đã phê duyệt quyết toán |
| II | Nguồn xổ số kiến thiết tỉnh giao |  |  |  |  |  | 22.291 | 10.642 | 933.096.000 |  |
| 1 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 7.078.081 | 799-493 | 2010 - 2011 | 199/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 | 22.291 | 10.642 | 933.096.000 | Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| B | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  |  | 63.988 | 3.836.293.564 | 3.900.890.564 |  |
| 1 | Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ) | Xuân Thạnh | 7.014.778 | 799- 464 | 2010 - 2011 | 1237/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 | 40.060 | 2.908.680.000 | 2.908.680.000 | Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| 2 | Di dời trạm biến áp T1 và T4 khu chợ, phố chợ 6,9 ha khu TTHC | Xuân Thạnh | 7.211.816 | 760-168 | 2010 - 2011 | 575/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 | 1.923 | 467.111.564 | 467.111.564 | Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| 3 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 1A xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 7.247.316 | 799-167 | 2011 | 908/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 | 222 | 600.000 | 600.000 | Đã phê duyệt quyết toán |
| 4 | Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch | Xuân Thạnh | 7.220.021 | 618-463 | 2010 | 896/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 | 4.662 | 243.625.000 | 243.625.000 | Đang tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán |
| 5 | Trạm Y tế xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 7.237.323 | 623-464 | 2010 | 189/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 | 2.046 | 18.205.000 | 18.205.000 | Đang tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán |
| 6 | Đường nối tiếp Võ Dõng - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 7.213.220 | 616-223 | 2010 | 1729/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 | 3.654 | 65.195.000 | 114.356.000 | Đang tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán |
| 7 | Đường vào Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 | 7.249.200 | 799-223 |  | 2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2010 | 803 | 40.000.000 | 40.000.000 | Đã phê duyệt báo cáo KTKT |
| 8 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm | Quang Trung | 7.280.821 | 799-223 |  | 292/QĐ-UBND ngày 01/01/2011 | 4.677 | 19.132.000 | 19.132.000 | Đã phê duyệt báo cáo KTKT |
| 9 | Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung | Quang Trung | 7.279.731 | 799-463 |  | 3926/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 635 | 20.000.000 | 20.000.000 | Đã phê duyệt báo cáo KTKT |
| 10 | Cải tạo, mua sắm thiết bị Trường MG Hoa Phượng | Gia Tân 1 | 7.235.403 | 622-491 | 2010 | 1592/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 | 970 | 22.092.000 | 22.092.000 | Đang tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán |
| 11 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Trường THCS Ngô Quyền cũ chuyển giao) | Bàu Hàm 2 | 7.279.132 | 622-491 | 2011 | 3923/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 1.596 | 4.555.000 | 20.000.000 | Phòng Giáo dục và Đào tạo |
| 12 | Trụ sở UBND xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 | 7.013.800 | 799-463 | 2008 | 715/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 | 2.740 | 27.098.000 | 27.089.000 | Đã phê duyệt quyết toán |
| C | Nguồn vốn vay ưu đãi |  |  |  |  |  | 4.082 | 350.000.000 | 355.481.000 |  |
| 1 | Mương thoát nước đường Lạc Sơn - Xuân Thiện đi đập Ba Cao | Xuân Thiện | 7.213.221 | 616-223 | 2010 | 487/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 | 428 | 0 | 5.481.000 | Đang tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán |
| 2 | Đường nối tiếp Võ Dõng - Lạc Sơn | Gia Kiệm | 7.213.220 | 616-223 | 2010 | 1729/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 | 3.654 | 350.000.000 | 350.000.000 | Đang tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 116.730 | 4.653.400.462 | 5.659.477.820 |  |