| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT Số: 33/TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 06 tháng 7 năm 2012 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ dự toán nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn cho các huyện năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 26/12/2011 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012; Văn bản số 58/HĐND-VP ngày 17/4/2012 của Thường trực HĐND huyện về việc thay đổi danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012; Văn bản số 75/HĐND-VP ngày 10/5/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc triển khai thi công xây dựng công trình kho lưu trữ UBND huyện và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn chuyển tiếp năm 2011 sang năm 2012;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2012; Tờ trình số 465/TTr-TCKH ngày 06/7/2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012, UBND huyện Thống Nhất trình HĐND huyện khóa X, kỳ họp thứ 4 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012 như sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư:

1. Nguồn ngân sách tập trung:

a) Giai đoạn thực hiện dự án:

- Điều chỉnh giảm danh mục 03 dự án như: Đường ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm; công viên trung tâm huyện (bổ sung các hạng mục phụ) và dự án cải tạo Trường TH Bạch Lâm (đã được công nhận chuẩn Quốc gia).

- Điều chỉnh tăng 01 dự án đã hoàn thành hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật để khởi công xây dựng là: Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km0 - Km3+00).

b) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật): Điều chỉnh bổ sung 16 dự án: Gồm 08 dự án giao thông nông thôn cho 03 xã điểm nông thôn mới; 05 dự án giáo dục; 02 dự án mua sắm thiết bị cho Hội trường Huyện ủy và Trung tâm Học tập cộng đồng các xã; 01 dự án xây dựng dân dụng khác.

(Biểu tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012, nguồn ngân sách tập trung đính kèm).

2. Nguồn khai thác quỹ đất:

Điều chỉnh, bổ sung 01 dự án kho lưu trữ UBND huyện đã tạm ngưng thi công năm 2011 để tiếp tục triển khai thực hiện.

3. Nguồn vốn vay ưu đãi năm 2012:

Điều chỉnh, bổ sung 02 dự án đã hoàn thành hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật để khởi công xây dựng: Đường tổ 8, tổ 10 ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 và đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp.

4. Đầu tư xây dựng XHH GTNT, điện hạ thế:

Điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án XHH GTNT và xây dựng điện hạ thế năm 2012 tổng cộng là 65 dự án.

(Biểu tổng hợp danh mục đầu tư các dự án XHH GTNT, điện hạ thế năm 2012 đính kèm).

II. Điều chỉnh vốn đầu tư:

1. Nguồn ngân sách tập trung:

Về tổng vốn đầu tư không thay đổi so với kế hoạch đầu năm đã được giao, đề nghị điều chỉnh mức vốn cho từng dự án cụ thể như sau:

- Tổng vốn điều chỉnh giảm là 10.020 triệu đồng, trong đó điều chỉnh giảm vốn đầu tư 03 dự án thuộc giai đoạn thực hiện dự án là 9.900 triệu đồng và 02 dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 120 triệu đồng (Phụ lục I-1).

- Tổng vốn điều chỉnh tăng là 10.020 triệu đồng, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư 05 dự án thuộc giai đoạn thực hiện dự án là 6.240 triệu đồng và 18 dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 3.780 triệu đồng (Phụ lục I-2).

(Biểu tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012, nguồn ngân sách tập trung đính kèm).

2. Nguồn khai thác quỹ đất:

Bổ sung 3.000 triệu đồng từ nguồn khai thác quỹ đất năm 2011 chuyển sang năm 2012 theo kế hoạch tỉnh giao đầu năm, bố trí xây dựng 02 dự án và dự phòng thanh toán, tất toán tài khoản các dự án sau quyết toán cụ thể như sau:

- Dự án kho lưu trữ UBND huyện bố trí bổ sung kế hoạch vốn 1.500 triệu đồng;

- Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất bố trí 1.000 triệu đồng để tất toán tài khoản vốn đầu tư xây dựng công trình.

3. Nguồn vốn vay ưu đãi năm 2012:

Bổ sung 5.000 triệu đồng bằng nguồn vốn vay ưu đãi năm 2012 cho 02 dự án giao thông nông thôn đã hoàn thành hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật để khởi công xây dựng: Đường tổ 8, tổ 10 ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 và đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp.

(Biểu tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012, nguồn vốn vay ưu đãi năm 2012 đính kèm).

4. Nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2011 sang năm 2012:

Tổng nguồn vốn chuyển từ năm 2011 sang năm 2012 là 5.386 triệu đồng, bố trí để thanh toán các dự án chuyển tiếp năm 2011 sang năm 2012 và tất toán các dự án đã hoàn thành đang trong giai đoạn lập hồ sơ quyết toán hoặc đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

(Biểu tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012, nguồn vốn chuyển tiếp năm 2011 - 2012 đính kèm).

III. Nguồn vốn bổ sung:

1. Tổng vốn đầu tư XDCB được giao đầu năm:

Nguồn ngân sách tập trung: 64.500 triệu đồng.

2. Tổng vốn XDCB đề nghị điều chỉnh lên là 77.886 triệu đồng gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 64.500 triệu đồng;

- Nguồn khai thác quỹ đất: 3.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn vay ưu đãi: 5.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn chuyển tiếp 2011 - 2012 là: 5.386 triệu đồng.

3. Tổng vốn đề nghị bổ sung là 13.386 triệu đồng từ các nguồn sau:

- Nguồn khai thác quỹ đất: 3.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn vay ưu đãi: 5.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn chuyển tiếp 2011 - 2012 là: 5.386 triệu đồng.

IV. Về cơ chế hỗ trợ chi đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm:

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét tiếp tục cho triển khai thực hiện hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa với các nội dung sau:

- Đối với các công trình đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, ngân sách huyện hỗ trợ 30% giá trị xây lắp (đã có thuế VAT) và hỗ trợ 100% chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% - 50% giá trị xây lắp (đã có thuế VAT).

- Đối với các dự án xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao cơ sở (văn phòng ấp kết hợp trung tâm văn hóa ấp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới) thực hiện theo thiết kế mẫu. Ngân sách huyện hỗ trợ 40% giá trị xây lắp (đã có thuế VAT) và hỗ trợ 100% chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% giá trị xây lắp (đã có thuế VAT).

- Đối với các dự án xây dựng điện hạ thế các xã anh hùng và đồng bào dân tộc, ngân sách huyện hỗ trợ chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, ngân sách tỉnh hoặc vốn đầu tư của Tổng Công ty Điện lực Đồng Nai hỗ trợ 50% giá trị xây (đã có thuế VAT).

- Về huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân dân đóng góp thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007, Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định tổ chức huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn và Hướng dẫn số 405/HD-SKHĐT ngày 22/11/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện, huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường, thị trấn.

Trên đây là tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2012, UBND huyện kính trình HÐND huyện xem xét, quyết nghị./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Hòa Hiệp |
| --- | --- |