| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Mẫu số 16/CKTC-NSĐP |
| QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai) |
|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| STT | Tên dự án | ĐĐXD | Thời điểm KC - HT | Năng lực thiết kế | Tổng dự toán được duyệt | Giá trị KLHT từ KC đến nay | Đã thanh toán từ KC đến nay | Quyết toán năm 2010 |
|  | Tổng số (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) |  |  |  | 2.415.621 | 1.597.660 | 1.947.011 | 1.274.859 |
| I | Ngân sách tập trung |  |  |  | 2.115.929 | 1.187.839 | 1.416.379 | 566.267 |
|  | Thực hiện dự án |  |  |  | 1.894.991 | 768.279 | 964.353 | 528.985 |
|  | Giao thông |  |  |  | 782.783 | 345.822 | 501.982 | 168.969 |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 740.457 | 270.738 | 412.280 | 137.178 |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) (công trình trọng điểm) | NT | 2008 - 2010 | 29,247 km | 276.926 | 15.276 | 110.526 | 17.925 |
| 2 | Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp) (công trình trọng điểm) | NT | 2008 - 2011 | 7.175m | 227.858 | 63.475 | 91.989 | 36.514 |
| 3 | Cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc | LK - TN | 2008 - 2010 | 43m | 11.132 | 8.560 | 8.969 | 1.380 |
| 4 | Cầu Bản tại Km 6+416 trên ĐT 767 huyện VC | VC | 2008 - 2010 | 12,5m | 1.840 | 1.345 | 1.508 | 653 |
| 5 | Cầu Bản tại Km15+501 trên ĐT 767 huyện VC | VC | 2008 - 2010 | 12,5m | 2.352 | 2.068 | 2.212 | 708 |
| 6 | Sửa chữa cầu Chiến khu Đ trên ĐT 767 | VC | 2009 - 2010 | 248m | 7.156 | 3.374 | 4.481 | 3.076 |
| 7 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 - 2010 | 19,577 km | 58.640 |  |  | 19.865 |
| 8 | XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn | CM | 2008 - 2010 | 655,5m | 2.123 | 987 | 987 | 987 |
| 9 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 - 2010 |  |  | 4.579 | 4.579 | 4.579 |
| 10 | Đường Chốt Mỹ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 - 2010 |  | 2.823 |  |  | 1.149 |
| 11 | Đường thị tứ Túc Trưng | ĐQ | 2008 - 2010 | 8 km | 43.971 | 38.014 | 38.075 | 9.857 |
| 12 | Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường MN Minh Khai | TP | 2008 - 2010 | 840m | 10.435 | 5.864 | 10.415 | 1.188 |
| 13 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | TP | 2008 - 2010 | 992m | 18.277 | 12.028 | 17.718 | 3.079 |
| 14 | Các tuyến đường phía Bắc TT. Trảng Bom | TB | 2009 - 2010 | 3.936m | 31.505 |  |  | 9.800 |
| 15 | Đường An Dương Vương - TT. Trảng Bom | TB | 2009 - 2010 | 1.692 m | 19.122 |  |  | 1.200 |
| 16 | Đường liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh | XL | 2008 - 2010 | 14.654m |  | 30.691 | 30.734 | 1.112 |
| 17 | Đường Nguyễn Văn Bé, Xuân Định | LK | 2008 - 2010 | 2,1 km | 26.297 | 24.289 | 29.899 | 13.932 |
| 18 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | LK | 2009 - 2010 |  |  | 31.459 | 31.459 | 7.000 |
| 19 | Đường D3-D4-D6 kéo dài Q1A TT hành chính TN | TN | 2009 - 2010 |  |  | 28.729 | 28.729 | 3.174 |
|  | Công trình khởi công mới | - |  |  | 42.326 | 75.084 | 89.702 | 31.792 |
| 1 | Đường song hành QL 1A huyện Xuân Lộc | XL | 2010 - 2011 | 2.516m | 54.699 | 54.699 | 66.317 | 3.922 |
| 2 | Đường Hùng Vương nối dài | TB | 2010 | 1.412m | 22.255 |  |  | 11.767 |
| 3 | Đường từ Khu văn hóa đi Tà Lài | TP | 2010 |  | 6.282 | 4.513 | 7.473 | 413 |
| 4 | Đường vành đai Sân vận động tỉnh | BH | 2010 | 1.070m |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Xây dựng cầu tại vị trí cống Bình Sơn trên ĐT 769 (Km22+800) huyện Long Thành | LT | 2010 | 24,54m | 5.917 | 5.138 | 5.178 | 5.138 |
| 6 | Nâng cấp mở rộng đường vành đai Sư đoàn 309, thành phố Biên Hòa | BH | 2010 | 1,467 km | 7.872 | 5.734 | 5.734 | 5.552 |
|  | Giáo dục - đào tạo | - |  |  | 561.225 | 187.975 | 196.041 | 177.056 |
|  | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 296.038 | 132.191 | 132.191 | 118.345 |
| 1 | Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch | NT | 2008 - 2010 | 1.500 hs | 34.930 |  |  | 15.529 |
| 2 | Trường THKT CN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | NT | 2008 - 2010 | 1.500 hs | 119.746 |  |  | 15.586 |
| 3 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2009 - 2010 | 2.000 hs | 69.793 |  |  | 36.500 |
| 4 | Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc | XL | 2009 - 2010 | 31 ph | 33.145 |  |  | 13.237 |
| 5 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H. Thống Nhất | TN | 2008 - 2010 | 1.300 hs |  |  |  | 3.445 |
| 6 | Ký túc xá sinh viên Đồng Nai | BD | 2009 - 2010 | 120ph | 38.424 |  |  | 2.000 |
| 7 | Trường THCS Trần Phú, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 - 2010 | 850 hs |  | 4.940 | 4.940 | 4.940 |
| 8 | Trường TH Nguyễn Du, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 - 2010 | 850 hs |  | 2.906 | 2.906 | 2.906 |
| 9 | Trường TH Phước Khánh, H. Nhơn Trạch | NT | 2008 - 2010 |  |  | 21.881 | 21.881 | 5.675 |
| 10 | Trường TH Quang Trung, huyện Thống Nhất | TN | 2008 - 2010 | 630 hs |  | 13.680 | 13.680 | 980 |
| 11 | Trường TH Trần Bình Trọng, huyện Thống Nhất | TN | 2008 - 2010 | 1.200 hs |  | 20.545 | 20.545 | 2.296 |
| 12 | Trường THCS Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất | TN | 2008 - 2010 | 1.200 hs |  | 18.901 | 18.901 | 9.302 |
| 13 | Trường THCS Trưng Vương, huyện Xuân Lộc | XL | 2008 - 2010 | 1.200 hs |  | 14.063 | 14.063 | 312 |
| 14 | Trường TH Hùng Vương, huyện Xuân Lộc | XL | 2008 - 2010 | 600 hs |  | 13.004 | 13.004 | 1.441 |
| 15 | Trường PTTH cấp 2 - 3 Bàu Hàm | BH | 2008 - 2010 |  |  |  |  | 1.500 |
| 16 | DA cải tạo NC khả năng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề trường CNKT Đồng Nai | BH | 2008 - 2010 |  |  | 13.539 | 13.539 | 1.896 |
| 17 | Trung tâm Dạy nghề H. Vĩnh Cửu | VC | 2008 - 2010 |  |  | 8.732 | 8.732 | 800 |
|  | Công trình khởi công mới | - |  |  | 265.187 | 55.784 | 63.850 | 58.711 |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú H. Tân Phú | TP | 2010 - 2011 |  | 20.881 |  |  | 6.022 |
| 2 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 - 2011 | 550 hs | 20.255 |  |  | 2.900 |
| 3 | Trang thiết bị bổ sung trung tâm thiết bị dạy nghề của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh | BH | 2010 |  | 2.966 | 2.521 | 2.521 | 2.636 |
| 4 | Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm | BH | 2010 - 2011 | 6.268m2 | 27.290 | 25.611 | 25.611 | 21.155 |
| 5 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai (chưa kể vốn TPCP) | BH | 2010 - 2011 |  | 111.812 | 17.548 | 20.564 | 13.000 |
| 6 | Khối ký túc xá Trường Chính trị Đồng Nai | BH | 2010 - 2011 | 3.836m2 | 21.798 |  |  | 3.126 |
| 7 | Xây dựng một số hạng mục Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai | BH | 2010 - 2011 |  | 27.106 | 9.965 | 10.154 | 9.116 |
| 8 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 - 2011 |  | 33.079 | 139 | 5.000 | 756 |
|  | Quản lý Nhà nước | - |  |  | 30.366 | 20.503 | 20.502 | 18.009 |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 22.209 | 14.692 | 14.692 | 7.804 |
| 1 | Kho lưu trữ + nhà để xe 02 bánh Sở Xây dựng Đ.Nai | BH | 2010 | 538m2 | 2.962 | 2.286 | 2.286 | 1.117 |
| 2 | Xây dựng văn phòng và Bãi đậu xe Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng | BH | 2009 - 2010 | 5.721m2 | 7.934 | 6.209 | 6.209 | 2.342 |
| 3 | Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An | VC | 2009 - 2010 | 595m2 | 5.500 | 5.183 | 5.183 | 2.910 |
| 4 | Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 |  |  | 658 | 658 | 657 |
| 5 | Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009 - 2010 | 772m2 | 5.813 | 356 | 356 | 355 |
| 6 | Trạm Thú y Nhơn Trạch | NT | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 423 |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 8.157 | 5.811 | 5.810 | 10.204 |
| 1 | Sửa chữa Trạm Kiểm lâm cầu Cứng, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu | VC | 2010 |  |  |  |  | 1.094 |
| 2 | Trụ sở làm việc Đội Quản lý Thị trường số 6 | LK | 2010 - 2011 |  | 4.241 |  |  | 1.708 |
| 3 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Trị An H.Vĩnh Cửu | VC | 2010 |  | 457 | 465 | 465 | 465 |
| 4 | Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Long Thành Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch | NT | 2010 |  | 742 | 733 | 733 | 729 |
| 5 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Trảng Bom | TB | 2010 |  |  |  |  | 843 |
| 6 | Trung tâm Khuyến nông Nhơn Trạch | NT | 2010 |  |  | 2.152 | 2.152 | 1.934 |
| 7 | Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | BH | 2010 |  | 1.775 | 1.552 | 1.551 | 1.510 |
| 8 | Sơn mới lại toàn bộ Nhà Bảo tàng tỉnh Đồng Nai | BH | 2010 |  | 942 | 909 | 909 | 909 |
| 9 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải | BH | 2010 |  |  |  |  | 1.011 |
|  | Cấp nước | - |  |  | 103.293 | 75.991 | 83.697 | 21.317 |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 89.670 | 73.710 | 79.072 | 17.547 |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | BH | 2007 - 2010 | 3.000 m3/ngày | 30.447 | 19.361 | 21.547 | 2.824 |
| 2 | Hệ thống cấp nước thị trấn Định Quán | ĐQ | 2008 - 2010 | 4.200 m3/ngày | 24.946 | 22.642 | 22.642 | 4.890 |
| 3 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | TP | 2008 - 2010 | 2.500 m3/ngày | 16.863 | 10.628 | 11.608 | 973 |
| 4 | Hệ thống cấp nước làng nghề gốm sứ Tân Hạnh (vốn ngân sách tỉnh chỉ cấp 70% còn lại Công ty Cấp nước) | BH | 2009 - 2010 | 1.682 m3/ngày | 6.095 | 3.313 | 3.313 | 2.120 |
| 5 | Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom | TB | 2008 - 2010 | 2.000 m3/ngày | 11.319 | 7.781 | 9.977 | 1.592 |
| 6 | HT cấp nước Hiệp Hòa | BH | 2008 - 2010 | 1.200 m3/ngày |  | 9.985 | 9.985 | 5.148 |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 13.623 | 2.281 | 4.625 | 3.770 |
| 1 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | BH | 2009 - 2010 | 4.150 m3/ngày | 11.333 | 403 | 2.747 | 1.975 |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Sơn | ĐQ | 2010 |  | 2.290 | 1.878 | 1.878 | 1.795 |
|  | Hạ tầng công cộng | - |  |  | 216.186 | 88.727 | 112.208 | 44.036 |
|  | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 163.900 | 77.483 | 78.944 | 34.425 |
| 1 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | NT | 2009 - 2010 | 1.050m | 14.597 | 6.518 | 6.518 | 750 |
| 2 | Dự án tiêu thoát nước Lò Rèn | NT | 2010 | 860m | 34.691 | 30.066 | 31.527 | 17.008 |
| 3 | Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt phường Trảng Dài | BH | 2009 - 2010 | 15 ha | 57.861 |  |  | 5.059 |
| 4 | XD Khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà | ĐQ | 2009 - 2010 | 9,03 ha | 17.427 | 16.419 | 16.419 | 4.495 |
| 5 | Bãi chôn lấp chất thải rắn SH hợp vệ sinh H. Tân Phú | TP | 2008 - 2010 |  | 16.645 | 7.592 | 7.592 | 812 |
| 6 | Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2009 - 2010 | 1.758m | 22.679 | 16.888 | 16.888 | 6.300 |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 52.286 | 11.244 | 33.264 | 9.611 |
| 1 | Dự án HTTN cho KCN và TT. Tân Phú | TP | 2010 |  |  | 3.455 | 15.113 | 3.888 |
| 2 | Khu định canh định cư đồng bào dân tộc ấp 4, ấp 5 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 - 2011 |  | 13.355 | 1.191 | 5.972 | 505 |
| 3 | Hệ thống chiếu sáng dọc theo Quốc lộ 20 đoạn từ Km2 đến Km9 | TN | 2010 |  | 2.967 | 2.831 | 2.831 | 2.709 |
| 4 | Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh | LK | 2010 |  | 18.595 | 835 | 3.641 | 194 |
| 5 | Thư viện điện tử TX. Long Khánh | LK | 2010 |  | 17.369 | 697 | 3.472 | 205 |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng đường tỉnh ĐT 763 | XL | 2010 - 2011 |  |  | 2.235 | 2.235 | 2.110 |
|  | Thủy lợi | - |  |  | 4.597 | 0 | 0 | 1.746 |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 4.597 | 0 | 0 | 1.746 |
| 1 | Đập Bàu Tre huyện Long Thành | LT | 2010 |  | 4.597 |  |  | 1.746 |
|  | An ninh quốc phòng | - |  |  | 79.876 | 21.846 | 21.846 | 36.761 |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 54.222 | 6.500 | 6.500 | 22.042 |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2008 - 2010 |  | 41.033 |  |  | 21.417 |
| 2 | Nhà tàng thư - nhà lưu trữ, hội trường Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | BH | 2009 - 2010 |  | 13.189 | 6.500 | 6.500 | 625 |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 25.654 | 15.346 | 15.346 | 14.719 |
| 1 | Trụ sở phòng PC15 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | BH | 2010 - 2011 |  | 7.123 | 3.235 | 3.235 | 3.235 |
| 2 | Trụ sở phòng PA24 Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%) | BH | 2010 - 2011 |  | 3.577 | 2.087 | 2.087 | 2.087 |
| 3 | Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PC23) Công an tỉnh | BH | 2010 - 2011 |  |  |  |  | 769 |
| 4 | Trụ sở Đồn công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch (ngân sách tỉnh + vốn khác là 4,286 tỷ đồng) | NT | 2010 - 2011 |  | 14.954 | 2.000 | 2.000 | 604 |
| 5 | Trang bị 06 xe PCCC và 01 xe cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai | BH | 2010 - 2011 |  |  | 8.024 | 8.024 | 8.024 |
|  | Khoa học công nghệ | - |  |  | 116.665 | 27.415 | 28.077 | 61.091 |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 28.032 | 0 | 639 | 8.715 |
| 1 | Mạng diện rộng cơ yếu cấp II và bảo mật hệ thống tin học nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của ngành Công an) | BH | 2010 |  | 2.306 | 0 | 639 | 911 |
| 2 | Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai | BH | 2010 |  | 12.863 |  |  | 13 |
| 3 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 - 2010 |  | 12.863 |  |  | 7.790 |
|  | Công trình khởi công mới | 0 |  |  | 88.633 | 27.415 | 27.438 | 52.377 |
| 1 | Hệ thống HT công nghệ thông tin của Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | BH | 2010 - 2011 |  | 5.964 |  |  | 4.714 |
| 2 | Văn phòng điện tử Công an tỉnh | BH | 2010 |  |  | 733 | 733 | 733 |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (giai đoạn 1: Đầu tư tại CA tỉnh và triển khai các điểm trên địa bàn TP. Biên Hòa) | BH | 2010 |  |  | 10.403 | 10.403 | 6.476 |
| 4 | Hệ thống thu chống sét tại khu vực chùa Hoàng Ân, TP. Biên Hòa | BH | 2010 |  |  | 335 | 342 | 335 |
| 5 | Mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa | BH | 2010 - 2011 |  | 9.919 | 9.300 | 9.300 | 9.200 |
| 6 | Tiểu dự án đường kết nối Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học | CM | 2010 - 2011 |  | 44.366 |  |  | 9.000 |
| 7 | Dự án đầu tư Ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính (chưa bao gồm vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính) | BH | 2010 - 2011 |  | 18.855 |  |  | 10.520 |
| 8 | Nâng cấp hoàn chỉnh Thư viện Điện tử tích hợp tỉnh Đồng Nai | BH | 2010 - 2011 |  | 5.479 |  |  | 4.741 |
| 9 | XD hạ tầng CN thông tin tại Sở XSD | BH | 2010 - 2011 |  | 3.597 |  |  | 14 |
| 10 | XD cổng Thương mại Điện tử tỉnh Đồng Nai | BH | 2010 |  |  | 782 | 782 | 782 |
| 11 | XD hệ thống mạng không dây tại VP Tỉnh ủy | BH | 2010 |  | 453 | 380 | 380 | 380 |
| 12 | HT thu chống sét Đình Bình Điện thuộc tổ 31c, KP5 và khu nhà liên kế Công ty CP Xây dựng Đồng Nai thuộc tổ 32c, KP5, P. Bửu Long | BH | 2010 |  |  | 538 | 554 | 538 |
|  | Nông lâm nghiệp |  |  |  | 0 | 4.944 | 4.944 | 4.944 |
| 1 | Dự án trồng và khôi phục cây gỗ lớn bản địa rừng tại Chiến khu Đ giai đoạn 2009 - 2015 | VC | 2010 - 2011 |  |  | 4.944 | 4.944 | 4.944 |
|  | Chuẩn bị đầu tư | - |  |  | 0 | 10.296 | 13.380 | 7.904 |
| 1 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ phường Tân Mai đến phường Tam Hiệp | BH | 2010 |  |  |  |  | 493 |
| 2 | DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 - 2010 |  |  | 52 | 707 | 43 |
| 3 | DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 - 2010 |  |  | 178 | 600 | 118 |
| 4 | DA Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 - 2010 |  |  | 716 | 832 | 138 |
| 5 | DA Hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký | NT | 2009 - 2010 |  |  | 10 | 366 | 10 |
| 6 | DA Hệ thống thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | LT | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 18 |
| 7 | DA HTTN Khu phố 4, thị trấn Trảng Bom | TB | 2009 - 2010 |  |  | 289 | 289 | 188 |
| 8 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | BH | 2009 - 2010 |  |  | 1.932 | 2.234 | 366 |
| 9 | DA hệ thống thoát nước thải TP. Biên Hòa GĐ1 | BH | 2010 |  |  | 1.356 | 2.356 | 14 |
| 10 | HT thoát nước cho lưu vực tại P. Hố Nai | BH | 2010 |  |  | 289 | 289 | 289 |
| 11 | Đường vào trạm xử lý nước thải huyện Nhơn Trạch | BH | 2010 |  |  | 270 | 270 | 270 |
| 12 | Đầu tư bổ sung một số công trình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngân sách tỉnh 60%) | BH | 2010 |  |  | 162 | 162 | 58 |
| 13 | Thanh toán chi phí lập dự án đầu tư Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 02 (theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản 4097/UBND-PPLT ngày 28/6/2006) | ĐQ | 2010 |  |  | 633 | 633 | 136 |
| 14 | Hệ thống cấp nước phường Tân Phong | BH | 2009 - 2010 |  |  | 1 | 126 | 126 |
| 15 | Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp | BH | 2009 - 2010 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Hệ thống cấp nước xã Long Hưng | LT | 2009 - 2010 |  |  | 63 | 63 | 63 |
| 17 | Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 | LT | 2009 - 2010 |  |  | 1 | 37 | 1 |
| 18 | Hệ thống cấp nước TT. Long Giao | CM | 2009 - 2010 |  |  | 400 | 400 | 300 |
| 19 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y thị xã Long Khánh | LK | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 21 | Nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 02: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2009 - 2010 |  |  | 150 | 200 | 150 |
| 22 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | CM | 2009 - 2010 |  |  | 154 | 154 | 154 |
| 23 | Đầu tư HL10 đoạn từ TT. huyện CM đến QL1 | CM | 2009 - 2010 |  |  | 200 | 200 | 200 |
| 24 | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km5+500 đến Km10+000) H. Xuân Lộc | XL | 2009 - 2010 |  |  | 151 | 151 | 151 |
| 25 | Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch | NT | 2009 - 2010 |  |  | 686 | 686 | 686 |
| 26 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú, Xuân Lộc | XL | 2010 |  |  |  |  | 190 |
| 27 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất | TN | 2010 |  |  | 220 | 220 | 170 |
| 28 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61, Trảng Bom | TB | 2010 |  |  | 290 | 290 | 212 |
| 29 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính) | LK | 2010 |  |  | 84 | 106 | 56 |
| 30 | HT cấp nước TT xã Nam Cát Tiên - Tân Phú | TP | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 31 | Đường N6 nối dài (trung tâm HC huyện Cẩm Mỹ) | CM | 2009 - 2010 |  |  | 38 | 38 | 37 |
| 32 | Hồ chứa nước Cà Ròn, Gia Canh, huyện Định Quán | ĐQ | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 33 | Tiêu nước cánh đồng Bàu Kiên, xã Thanh Sơn - Định Quán | ĐQ | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 34 | Hương lộ 10 | ĐQ-TN | 2010 |  |  |  |  | 306 |
| 35 | Trung tâm VH TTTT huyện Long Thành | LT | 2010 |  |  |  |  | 233 |
| 36 | Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú | TP | 2010 |  |  | 371 | 371 | 100 |
| 37 | TT Thể dục Thể thao H. thống Nhất | TN | 2010 |  |  |  |  | 418 |
| 38 | Đường nối từ Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm | BH |  |  |  | 414 | 414 | 1 |
| 39 | Đường dọc sông Đ.Nai (mố A cầu Hóa An - bến đò trạm) | BH | 2009 - 2010 |  |  | 177 | 177 | 28 |
| 40 | Sân bóng đá kết hợp sân khấu ngoài trời H. Vĩnh Cửu | VC | 2010 |  |  | 90 | 90 | 90 |
| 41 | TT thông tin triển lãm và Quảng Trường Xanh | BH | 2010 |  |  |  |  | 76 |
|  | Các dự án thuộc ngành giáo dục |  |  |  | 0 | 918 | 918 | 2.015 |
| 42 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | CM | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 397 |
| 43 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT) | BH | 2010 |  |  |  |  | 60 |
| 44 | Trường THPT Xuân Lộc | XL | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 45 | Trung tâm KTTHHN Nhơn Trạch | NT |  |  |  |  |  | 183 |
| 46 | SC Trường Trung cấp Kỹ thuật Đồng Nai | BH |  |  |  |  |  | 191 |
| 47 | Thanh toán chi phí lập dự án đầu tư thuộc DA trẻ có HC khó khăn Bộ GDĐT hỗ trợ |  | 2010 |  |  |  |  | 595 |
| 48 | Nc thư viện 02 tầng thành nhà thực hành môn hóa, sinh, phòng thí nghiệm, TT thư viện và thông tin, nhà thi đấu đa năng 500 chỗ thuộc ĐH Đồng Nai | BH |  |  |  | 395 | 395 | 395 |
| 49 | Cải tạo sân thể dục thể thao XD xưởng thực hành Trường CĐSP Đồng Nai | BH | 2010 |  |  | 523 | 523 | 194 |
|  | Các dự án thuộc ngành khoa học công nghệ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Xây dựng hạ tầng khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 0 |
|  | Chuẩn bị thực hiện dự án | - |  |  | 0 | 202.934 | 232.326 | 22.076 |
| 1 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét suối Săn Máu | BH | 2008 - 2010 |  |  | 1.611 | 2.411 | 400 |
| 2 | BTGPMB + chi khác Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2010 |  |  | 1.534 | 1.534 | 342 |
| 3 | BTGPMB Hồ chứa nước Lộc An huyện Long Thành | LT | 2010 |  |  | 557 | 557 | 524 |
| 4 | Nâng cấp mở rộng Hồ chứa nước Suối Tre - LK | LK | 2010 |  |  | 1.975 | 1.975 | 400 |
| 5 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố) | BH | 2010 |  |  | 1.238 | 1.238 | 508 |
| 6 | Hồ chứa nước Gia Đức | LT | 2010 |  |  | 1.723 | 1.723 | 84 |
| 7 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 02 (từ trung tâm huyện đến HL 19) | NT | 2009 - 2010 |  |  | 1.630 | 1.867 | 155 |
| 8 | DA HTTN thoát nước từ cầu suối Cạn ra rạch Cái Sình | LT |  |  |  | 215 | 548 | 0 |
| 9 | DA HTTN khu vực suối Nước Trong, H. Long Thành | LT | 2009 - 2010 |  |  | 3.166 | 3.600 | 700 |
| 10 | Chi khác và BTGPMB dự án Hồ Gia Măng | XL | 2010 |  |  |  |  | 930 |
| 11 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT. Gia Ray | Xl | 2010 |  |  | 460 | 645 | 0 |
| 12 | Chi khác và BTGPMB đường 25B huyện Nhơn Trạch | NT | 2010 |  |  | 6.944 | 6.944 | 0 |
| 13 | Cầu Phước Lý | VC | 2010 |  |  | 433 | 2.733 | 35 |
| 14 | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 01 (Km0+000) đến cầu số 03 | VC | 2010 |  |  | 246 | 246 | 22 |
| 15 | Chi khác và BTGPMB đoạn 03 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom | VC | 2010 |  |  | 155 | 194 | 155 |
| 16 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 01: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ Km1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành) | CM | 2010 |  |  | 1.788 | 1.788 | 1.459 |
| 17 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2010 |  |  | 322 | 322 | 0 |
| 18 | Đầu tư HL 10 đoạn từ TT. huyện CM đến QL1 | NT | 2010 |  |  | 0 | 447 | 0 |
| 19 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | NT | 2010 |  |  | 0 | 382 | 0 |
| 20 | BTGPMG Đường Hố Nai 4 - Trị An | VC | 2010 |  |  | 43.800 | 44.182 | 0 |
| 21 | Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (Km5+500 đến Km10+000) H. Xuân Lộc | XL | 2010 |  |  | 744 | 781 | 683 |
| 22 | BTGPMB đường Đồng Khởi BV Lao đến TL 24 | BH | 2010 |  |  | 19.111 | 21.216 | 0 |
| 23 | BTGPMB dự án MR nâng cấp QL 1K, P. Quang Vinh | BH | 2010 |  |  | 79.379 | 82.397 | 0 |
| 24 | BTGPMB dự án đường dẫn vào cầu Thủ Biên | VC | 2009 - 2010 |  |  | 26.510 | 27.812 | 0 |
| 25 | Tuyến đường liên huyện xã Xuân Định đi xã Lâm San | CM | 2010 |  |  |  |  | 200 |
| 26 | Thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành | LT | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 27 | Trung tâm Văn hóa TTTT huyện Long Thành | LT | 2010 |  |  |  |  | 1.000 |
| 28 | Đường 25C giai đoạn 01 (từ Hương lộ 19 đến đường 319) huyện Nhơn Trạch | NT | 2010 |  |  | 2.693 | 3.493 | 2.416 |
| 29 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H. Nhơn Trạch | NT | 2010 |  |  |  |  | 560 |
| 30 | Thư viện Trung tâm huyện Thống Nhất | TN | 2010 |  |  | 326 | 362 | 326 |
| 31 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | TN | 2009 - 2010 |  |  | 0 | 300 | 0 |
| 32 | BTGPMB nạo vét suối Sâu huyện Vĩnh Cửu | VC | 2010 |  |  | 439 | 439 | 50 |
| 33 | BTGPMB Bộ Chỉ huy Quân sự H. Xuân Lộc | XL | 2010 |  |  | 612 | 4.365 | 0 |
| 34 | BTGPMB Quốc lộ 1 (cầu Hang đến cầu Rạch Cát) | BH | 2010 |  |  | 937 | 937 | 4 |
| 35 | Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái | BH | 2010 |  |  | 1.333 | 1.333 | 500 |
| 36 | BTGPMB Trụ sở Ban Quản lý Thoát nước | BH |  |  |  | 582 | 4.870 | 0 |
| 37 | BTGPMB Trung tâm Sát hạch lái xe | BH |  |  |  |  |  | 379 |
| 38 | BTGPMB đường Cua Heo - Bình Lộc - TX Long Khánh | LK |  |  |  | 1.305 | 9.519 | 0 |
| 39 | BV Đa khoa KV Xuân Lộc | BH |  |  |  |  |  | 3.000 |
| 40 | Nút giao thông Vườn Mít | BH | 2010 |  |  | 1.166 | 1.166 | 370 |
| 41 | Trường DTNT Xuân Lộc | XL | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 42 | Trung tâm KTTHHN Nhơn Trạch | NT | 2010 |  |  |  |  | 659 |
| 43 | Trường THPT Tam Phước | LT | 2010 |  |  |  |  | 789 |
| 44 | Trường THPT Long Khánh | LK | 2010 |  |  |  |  | 121 |
| 45 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Cửu | VC | 2010 |  |  |  |  | 405 |
| 46 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2010 |  |  |  |  | 500 |
| 47 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT) | XL | 2010 |  |  |  |  | 481 |
| 48 | Trường THPT Xuân Lộc | XL | 2010 |  |  |  |  | 364 |
| 49 | Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đ. Nai | BH | 2010 |  |  |  |  | 424 |
| 50 | Cải tạo Sân thể dục thể thao, XD xưởng thực hành Trường CĐSP Đồng Nai | BH | 2010 |  |  |  |  | 329 |
| 51 | BTGPMB + chi khác tiểu dự án đường vào Khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ | CM | 2010 |  |  |  |  | 2.287 |
| 52 | Trung tâm Đo kiểm Nhơn Trạch | NT | 2010 |  |  |  |  | 400 |
| 53 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai | BH | 2010 |  |  |  |  | 113 |
|  | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  |  | 220.938 | 206.330 | 206.320 | 7.302 |
| 1 | Trường PTTH Dầu Giây - TN |  |  |  | 20.624 | 18.658 | 18.658 | 18 |
| 2 | Trường THCS Hùng Vương - BH |  |  |  | 3.698 | 3.085 | 3.085 | 13 |
| 3 | Trường THCS Dương Văn Thì - NT |  |  |  | 12.259 | 12.451 | 12.451 | 238 |
| 4 | Trường Mầm non Hiếu Liêm, VC |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 5 | CTSC Trung tâm YTDP huyện NT |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 | Đường Bưng Môn - Long Thành |  |  |  | 16.043 | 13.328 | 13.328 | 693 |
| 7 | TT Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 8 | Đường ấp 4, cây Cày, xã Phú Lý - VC |  |  |  | 4.128 | 3.798 | 3.798 | 153 |
| 9 | Hương lộ 24 Thanh Bình đi Vĩnh Cửu |  |  |  | 6.965 | 6.329 | 6.329 | 610 |
| 10 | QH mạng lưới điểm DCNT xã Gia Kiệm |  |  |  | 453 | 453 | 453 | 0 |
| 11 | Trường TH Xuân Đường - CM |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 12 | Trường TH Huỳnh Tấn Phát - TP |  |  |  | 4.596 | 4.568 | 4.568 | 26 |
| 13 | Trường MG Thanh Bình - TB |  |  |  | 3.506 | 2.980 | 2.980 | 188 |
| 14 | Mạng nội bộ Lan, Sở NNPTNT |  |  |  | 1.244 | 1.157 | 1.157 | 15 |
| 15 | Cấp nước P. Tân Vạn |  |  |  | 8.781 | 7.535 | 7.535 | 396 |
| 16 | Lò đốt rác y tế P. Trảng Dài |  |  |  |  | 161 | 161 | 138 |
| 17 | Đường vào Hồ nước nóng và Thác Mai |  |  |  | 16.826 | 15.788 | 15.788 | 163 |
| 18 | QHCT Khu TĐC QL 1A tránh TPBH tại xã B. Minh |  |  |  | 708 | 688 | 688 | 4 |
| 19 | Đường 769 (QL 51A - QL 51B) Long Thành |  |  |  | 25.679 | 25.541 | 25.541 | 163 |
| 21 | HTXL nước thải TTYT Biên Hòa |  |  |  | 3.594 | 3.584 | 3.584 | 189 |
| 22 | Phòng TNMT Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 23 | Trường TH Trần Quốc Tuấn - ĐQ |  |  |  | 4.462 | 4.420 | 4.420 | 186 |
| 24 | Hội trường Quân sự tỉnh |  |  |  | 2.818 | 2.524 | 2.524 | 148 |
| 25 | Bãi chôn chất thải rắn Định Quán |  |  |  | 6.931 | 4.959 | 4.959 | 67 |
| 26 | Trụ sở UBND xã Phú An |  |  |  |  | 2.339 | 2.339 | 30 |
| 27 | Đường Lợi Hà - Tân Thành |  |  |  | 2.995 | 2.653 | 2.653 | 34 |
| 28 | Thoát lũ suối Trầu, Long Thành |  |  |  | 4.191 | 3.798 | 3.798 | 5 |
| 29 | Đường Trảng Bom - Cây Gáo |  |  |  | 4.135 | 3.979 | 3.979 | 103 |
| 30 | Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 31 | Đường Hưng Long xã Lộ 25 |  |  |  | 10.352 | 9.526 | 9.526 | 420 |
| 32 | Hội trường huyện Cẩm Mỹ |  |  |  | 5.183 | 5.099 | 5.099 | 79 |
| 33 | Hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 15 kéo dài |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 34 | Nhân rộng mô hình cung cấp thông tin tại 44 TT Học tập Cộng đồng tỉnh Đồng Nai |  |  |  | 5.490 | 4.802 | 4.802 | 177 |
| 35 | Đài Phát thanh Thống Nhất |  |  |  | 8.109 | 6.911 | 6.911 | 348 |
| 36 | QH mạng LĐDCNT xã Bình An - LT |  |  |  | 156 | 150 | 150 | 150 |
| 37 | QH mạng LĐDCNT xã Long Phước - LT |  |  |  | 201 | 199 | 199 | 199 |
| 38 | QH mạng LĐDCNT xã Phước Bình - LT |  |  |  | 287 | 282 | 282 | 148 |
| 39 | QH mạng LĐDCNT xã Bàu Cạn - LT |  |  |  | 202 | 199 | 199 | 199 |
| 40 | QH mạng LĐDCNT xã Long Đức - LT |  |  |  | 134 | 139 | 129 | 69 |
| 41 | QH mạng LĐDCNT xã Tân Hiệp - LT |  |  |  | 249 | 243 | 243 | 128 |
| 42 | QH mạng LĐDCNT xã Lộc An - LT |  |  |  | 201 | 192 | 192 | 100 |
| 43 | QH mạng LĐDCNT xã Bình Sơn - LT |  |  |  |  |  |  | 341 |
| 44 | QH mạng LĐDCNT xã An Phước - LT |  |  |  | 352 | 366 | 366 | 216 |
| 45 | Trường MG Phú Thịnh TP |  |  |  | 3.661 | 3.587 | 3.587 | 139 |
| 46 | SC trụ sở Sở TBXH |  |  |  | 713 | 647 | 647 | 2 |
| 47 | TB y tế 2002 - 2005 |  |  |  | 25.335 | 23.843 | 23.843 | 57 |
| 48 | Trường TH Diên Hồng - H. Trảng Bom |  |  |  | 4.980 | 4.678 | 4.678 | 399 |
| 49 | QHSDĐ 17 xã, TT thuộc H. Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 50 | Mạng LĐDCNT xã Bàu Hàm - TN |  |  |  | 346 | 340 | 340 | 96 |
| 51 | Mạng LĐDCNT xã Gia Tân 1 - TN |  |  |  | 351 | 351 | 351 | 103 |
| 52 | Đường nối 30/4 - Phan Đình Phùng |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Trả lãi vay nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước TW (phần vốn ngân sách tỉnh vay 128 tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| II | NGUỒN XSKT |  |  |  | 0 | 87.382 | 97.664 | 245.927 |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 0 | 87.079 | 97.424 | 239.489 |
|  | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 0 | 35.347 | 42.365 | 31.187 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 0 | 35.347 | 42.365 | 31.187 |
| 1 | Trường TH bán trú Cao Bá Quát, Trảng Bom | TB | 2009 - 2010 | 650 hs |  |  |  | 3.156 |
| 2 | Trường TH Tân An, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 - 2010 | 15 ph |  | 13.316 | 13.316 | 1.066 |
| 3 | Ký túc xá sinh viên Đồng Nai | BD | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 7.089 |
| 4 | Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm | BH | 2010 - 2011 |  |  | 1.000 | 8.018 | 2.674 |
| 5 | Trường THCS Xuân Thạnh H. Thống Nhất | TN | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 2.386 |
| 6 | Trường THCS Đinh Tiên Hoàng H. Trảng Bom | TB | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 4.600 |
| 7 | Trường TH Sông Mây huyện Vĩnh Cửu | VC | 2009 - 2010 | 1100hs |  | 21.031 | 21.031 | 10.217 |
|  | Y tế | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 170.148 |
| a | Công trình chuyển tiếp | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 146.258 |
| 1 | Nâng cấp BV Đa khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H. Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ) | ĐQ | 2009 - 2011 | 200 giường |  |  |  | 16.322 |
| 2 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ) | LT | 2009 - 2011 | 350 giường |  |  |  | 27.869 |
| 3 | Bệnh viện Đa khoa H. Cẩm Mỹ (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ) | CM | 2009 - 2011 | 100 giường |  |  |  | 32.700 |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa H. Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây) | TN | 2009 - 2011 | 100 giường |  |  |  | 734 |
| 5 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ) | VC | 2009 - 2011 | 100 giường |  |  |  | 14.505 |
| 6 | Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền | BH | 2009 - 2011 | 100 giường |  |  |  | 14.985 |
| 7 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | CM | 2009 - 2011 | 2.047m2 |  |  |  | 6.872 |
| 8 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất | TN | 2009 - 2011 | 2.196m2 |  |  |  | 6.813 |
| 9 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương) | XL | 2009 - 2011 | 2.061m2 |  |  |  | 6.102 |
| 10 | Phòng khám ĐKKV Sông Ray | CM | 2009 - 2010 | 10 giường |  |  |  | 8.957 |
| 11 | Mua sắm bổ sung thiết bị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 9.884 |
| 12 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ) | BH | 2009 - 2012 | 700 giường |  |  |  | 516 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.889 |
| 1 | Cải tạo Bệnh viện Da Liễu (chưa kể vốn CTMTQG) | BH | 2010 - 2011 |  |  |  |  | 7.399 |
| 2 | Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc | XL | 2010 - 2011 | 150 giường |  |  |  | 6.644 |
| 3 | Xây dựng Phòng Khám đa khoa Khu vực Xuân Hưng | XL | 2010 | 10 giường |  |  |  | 2.601 |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom | TB | 2010 - 2012 | 150 giường |  |  |  | 4.009 |
| 5 | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (chưa bao gồm vốn TW hỗ trợ giao KH đầu năm là 2 tỷ đồng ) | BH | 2010 - 2011 |  |  |  |  | 1.176 |
| 6 | Xây dựng Phòng Khám đa khoa Khu vực Phú Lý | VC | 2010 | 10 giường |  |  |  | 2.061 |
|  | Văn hóa - xã hội |  |  |  | 0 | 51.732 | 55.059 | 38.154 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 0 | 38.146 | 39.734 | 24.751 |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai | XL | 2007 - 2010 |  |  |  |  | 267 |
| 2 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai | BH | 2007 - 2010 | 2.865m2 |  |  |  | 5.740 |
| 3 | Trung tâm Sinh thái - văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2007 - 2010 | 7.900m2 |  | 20.883 | 22.021 | 2.145 |
| 4 | Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 - 2010 | 648m2 |  | 3.531 | 3.531 | 3.531 |
| 5 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 - 2010 | 3.280m2 |  | 6.221 | 6.221 | 6.221 |
| 6 | Hỗ trợ xây dựng Trường Dạy nghề số 2 | BH | 2008 - 2010 |  |  |  |  | 3.306 |
| 7 | Sửa chữa cải tạo Khu Liên hợp Văn hóa thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 - 2010 |  |  | 1.219 | 1.669 | 450 |
| 8 | Khu Văn hóa thể dục thể thao thuộc Trung tâm Cụm xã Suối Cao | XL | 2009 - 2010 |  |  | 6.292 | 6.292 | 1.825 |
| 9 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, huyện Long Thành | LT | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 1.265 |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 0 | 13.586 | 15.325 | 13.404 |
| 1 | Sửa chữa nâng cấp Khách sạn Mã Đà | VC | 2010 |  |  | 1.935 | 3.456 | 1.805 |
| 2 | Sửa chữa một số hạng mục tại Khu di tích Khu ủy Miền Đông | VC | 2010 |  |  | 17 | 17 | 17 |
| 3 | Sửa chữa một số hạng mục tại Khu di tích Trung ương Cục | VC | 2010 |  |  |  |  | 3 |
| 4 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Quan, TP Biên Hòa | BH | 2010 |  |  |  |  | 856 |
| 5 | Nhà Văn hóa Cộng đồng Dân tộc Mạ, TT. Định Quán (ngân sách huyện chi phần thiết bị) | ĐQ | 2010 |  |  | 899 | 899 | 2.012 |
| 6 | Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 02 | BH | 2010 - 2011 |  |  | 8.414 | 8.414 | 6.458 |
| 7 | Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 02 | BH | 2010 - 2011 |  |  | 632 | 820 | 632 |
| 8 | Vườn sưu tập thực vật thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2010 |  |  | 862 | 862 | 833 |
| 9 | Dự án sinh cảnh trong Khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2010 - 2011 |  |  | 827 | 857 | 789 |
| B | Chuẩn bị đầu tư | - |  |  | 0 | 303 | 240 | 1.672 |
| 1 | Hạ tầng khu Trung tâm Văn hóa H. Vĩnh Cửu | VC | 2010 |  |  | 240 | 240 | 110 |
| 2 | Xây dựng đường Pistte - Sân vận động tỉnh | BH | 2010 |  |  |  |  | 50 |
| 3 | Thanh toán chi phí tư vấn và các chi phí khác đối với các dự án thuộc dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ |  | 2010 |  |  |  |  | 693 |
| 4 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai | BH | 2010 |  |  | 63 |  | 63 |
| 5 | Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (ngân sách tỉnh 50% + vốn hợp pháp của bệnh viện 50%) | BH | 2010 |  |  |  |  | 302 |
| 6 | Đầu tư khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (ngân sách tỉnh 70% + vốn TW hỗ trợ 30%) | BH | 2010 |  |  |  |  | 249 |
| 7 | Di tích Mộ Đoàn Văn Cự | LK | 2010 |  |  |  |  | 2 |
| 8 | Di tích thành Biên Hòa | BH | 2010 |  |  |  |  | 65 |
| 9 | Nhà lao Tân Hiệp | BH | 2010 |  |  |  |  | 88 |
| 10 | Chùa Long Thiền | BH | 2010 |  |  |  |  | 50 |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.765 |
| 1 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú | TP | 2010 |  |  |  |  | 13 |
| 2 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Sức khỏe Lao động và môi trường | BH | 2010 |  |  |  |  | 370 |
| 3 | Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Biên Hòa | BH | 2010 |  |  |  |  | 467 |
| 4 | Đầu tư khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (ngân sách tỉnh 70% + vốn TW hỗ trợ 30%) | BH | 2010 |  |  |  |  | 970 |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Xuân Lộc | XL | 2010 |  |  |  |  | 1.000 |
| 6 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | TP | 2010 |  |  |  |  | 1.944 |
| III | NGUỒN VAY KBNN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.165 |
|  | Giao thông |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.165 |
| 1 | Đường 25C (gđ 01) huyện Nhơn Trạch (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319 huyện Nhơn Trạch ) | NT |  |  |  |  |  | 1.339 |
|  | Đường Long Thọ 1 (đoạn nối từ 319B đến Hương lộ 19 huyện Nhơn Trạch) | NT |  |  |  |  |  | 826 |
| IV | NGUỒN THƯỞNG |  |  |  | 0 | 38.177 | 50.763 | 25.449 |
|  | Thực hiện dự án |  |  |  | 0 | 37.566 | 39.642 | 25.412 |
|  | Giao thông |  |  |  | 0 | 37.566 | 39.642 | 8.700 |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 8.700 |
| 1 | Cải tạo NC Tỉnh lộ 25A ( ĐT 769) | NT | 2008 - 2011 |  |  | 924 | 3.000 | 0 |
| 2 | Hương lộ 10 H. Cẩm Mỹ | CM | 2008 - 2010 |  |  | 36.642 | 36.642 | 8.700 |
|  | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.711 |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.711 |
| 1 | XD Trường CĐ Y tế Đồng Nai | BH | 2010 - 2011 |  |  |  |  | 3.984 |
| 2 | Ký túc xá SV Đồng Nai | Bình Dương | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 9.105 |
| 3 | 40 phòng học Trường CĐ Sư phạm Đồng Nai | BH | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 3.623 |
|  | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 0 | 611 | 11.121 | 38 |
| 1 | XD TT Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai | BH | 2010 |  |  | 611 | 11.121 | 0 |
| 2 | Thoát lũ xã Phước Thái, Long Thành (GPMB) | LT | 2010 |  |  |  |  | 38 |
| V | NGUỒN ỨNG NS TW |  |  |  | 0 | 92.520 | 190.153 | 137.456 |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 0 | 92.520 | 190.153 | 137.456 |
|  | GIAO THÔNG |  |  |  | 0 | 92.520 | 190.153 | 92.521 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 0 | 81.153 | 81.153 | 81.153 |
| 1 | Đường 319 qua KCN Nhơn Trạch | NT | 200 - 2011 |  |  | 81.153 | 81.153 | 81.153 |
| a | Công trình khởi công mới |  |  |  | 0 | 11.367 | 109.000 | 11.367 |
| 1 | Đường Hố Nai 4 - Trị An (ĐT 767) | VC | 2009 - 2011 |  |  | 11.367 | 109.000 | 11.367 |
|  | Y tế |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.935 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.935 |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền | BH | 2009 - 2011 |  |  |  |  | 19.935 |
| 2 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Dầu Giây) | TN | 2009 - 2011 |  |  |  |  | 25.000 |
| 3 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai | BH | 2009 - 2013 |  |  |  |  | 0 |
| VI | NGUỒN ĐẤT |  |  |  | 108.269 | 1.319 | 1.415 | 7.695 |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.452 |
|  | Giao thông |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | Công trình khởi công mới |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tiểu dự án đường kết nối vào Khu Công nghệ cao chuyên ngành Công nghệ Sinh học Đồng Nai | CM | 2010 - 2011 |  |  |  |  | 0 |
|  | Quản lý Nhà nước |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 1 | Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Viễn thông thuộc BQL các Khu công nghiệp Đồng Nai | BH | 2009 - 2011 |  |  |  |  | 925 |
| 2 | SC một số hạng mục của trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai | BH | 2010 |  |  |  |  | 547 |
| 3 | Đảng ủy Khối dân chính Đảng | BH | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 2.278 |
|  | Hạ tầng công cộng |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.703 |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.703 |
| 1 | Chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú (vốn ngân sách tỉnh 50%) | TP | 2007 - 2010 |  |  |  |  | 1.500 |
| 2 | HT thoát nước khu vực Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 1.203 |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 0 | 167 | 263 | 199 |
| 1 | Xây dựng hồ Cầu Bưng A | CM | 2010 - 2011 |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Cải tạo Hương lộ 10 (đoạn Km11+744 - Km19+040) - LT | LT | 2010 - 2011 |  |  | 167 | 263 | 167 |
| 3 | XD đường ranh giới bảo vệ công trình Hồ Cầu Mới | CM | 2010 - 2011 |  |  |  |  | 33 |
| C | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 108.269 | 1.152 | 1.152 | 1.044 |
| 1 | Đường song hành Quốc lộ 1A huyện Xuân Lộc | XL | 2010 - 2011 |  |  |  |  | 0 |
| 2 | BTGPMB đường Cua Heo - Bình Lộc | LK | 2010 - 2011 |  | 108269 |  |  | 0 |
| 3 | BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú | TP | 2010 |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Trung tâm Tim mạch can thiệp, BVĐK Thống Nhất (NS tỉnh 50% + vốn hợp pháp của BV 50%) | BH | 2010 |  |  |  |  | 658 |
| 5 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhơn Trạch | NT | 2010 - 2011 |  |  | 1.152 | 1.152 | 386 |
| VII | NGUỒN SAU QUYẾT TOÁN |  |  |  | 191.423 | 184.888 | 184.888 | 6.606 |
| 1 | Thoát nước KCN Tam Phước - Long Thành |  |  |  | 3.894 | 3.868 | 3.868 | 645 |
| 2 | Nghĩa trang liệt sỹ Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 3 | Đường Lợi Hà - Tân Thành |  |  |  | 2.995 | 2.653 | 2.653 | 2 |
| 4 | Trường TH Hồng Bàng - CM |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 5 | Trường MG Tà Lài - TP |  |  |  | 5.103 | 4.787 | 4.787 | 279 |
| 6 | Nhà Văn hóa trung tâm H. Thống Nhất |  |  |  | 13.211 | 13.033 | 13.033 | 712 |
| 7 | Trụ sở Đội Duy tu môi trường |  |  |  | 5.612 | 5.106 | 5.106 | 233 |
| 8 | Trường TH Phù Đổng - TP |  |  |  | 1.339 | 1.269 | 1.269 | 242 |
| 9 | Trụ sở UBND xã Đắk Lua - TP |  |  |  | 3.180 | 3.153 | 3.153 | 35 |
| 10 | Cầu Đá Kè Km11+346 - ĐT 767 |  |  |  | 2.021 | 1.902 | 1.902 | 30 |
| 11 | Phòng Giáo dục Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 295 |
| 12 | XD trụ sở ngành NNPTNT |  |  |  | 18.505 | 16.466 | 16.466 | 241 |
| 13 | Đài Truyền thanh Thống Nhất |  |  |  | 8.109 | 6.911 | 6.911 | 273 |
| 14 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Định Quán |  |  |  | 8.408 | 8.291 | 8.291 | 254 |
| 15 | Thư viện Tân Phú |  |  |  | 5.559 | 5.427 | 5.427 | 352 |
| 16 | QH khu DC quy hoạch XD thị trấn Định Quán |  |  |  | 693 | 660 | 660 | 119 |
| 17 | TT sinh hoạt TTN Tân Phú |  |  |  | 6.043 | 6.020 | 6.020 | 161 |
| 18 | QHMLĐDCNT xã Long An |  |  |  | 353 | 349 | 349 | 199 |
| 19 | Cầu Suối Lức - Cẩm Mỹ |  |  |  | 2.385 | 2.079 | 2.079 | 91 |
| 20 | Đường Bến Nôm xã Phú Cường - Định Quán |  |  |  | 9.246 | 7.951 | 7.951 | 98 |
| 21 | Đường Cây Gáo - Thanh Bình |  |  |  | 11.322 | 9.566 | 9.566 | 149 |
| 22 | Trường Mẫu giáo Phước Khánh |  |  |  | 17.844 | 14.981 | 14.981 | 381 |
| 23 | SC cải tạo bia mộ Nghĩa trang liệt sỹ Long Khánh |  |  |  | 14.466 | 13.704 | 13.704 | 136 |
| 24 | Cầu Sông Ray |  |  |  | 2.012 | 1.667 | 1.667 | 67 |
| 25 | Trung tâm Huấn luyện QS DBĐV |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 26 | Quy hoạch Tiểu đoàn 141 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 27 | Đường song hành QL 20 Tân Phú |  |  |  |  | 4.991 | 4.991 | 49 |
| 28 | Đường 25C (Tín Nghĩa) |  |  |  |  |  |  | 806 |
| 29 | Trường TH Trần Quốc Toản - CM |  |  |  |  | 4.886 | 4.886 | 2 |
| 30 | QHMLĐDCNT xã Mã Đà |  |  |  | 153 | 147 | 147 | 15 |
| 31 | QHMLĐDCNT xã Thiện Tân |  |  |  | 340 | 335 | 335 | 15 |
| 32 | QHMLĐDCNT xã Tân Bình |  |  |  | 204 | 197 | 197 | 9 |
| 33 | QHMLĐDCNT xã Thạnh Phú |  |  |  | 277 | 270 | 270 | 12 |
| 34 | QHMLĐDCNT xã Bình Hòa |  |  |  | 117 | 109 | 109 | 12 |
| 35 | QHMLĐDCNT xã Hiếu Liêm |  |  |  | 117 | 112 | 112 | 11 |
| 36 | Đường Xuân Quế - Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 37 | Đường Suối Tre - Bình Lộc |  |  |  | 12.307 | 10.582 | 10.582 | 15 |
| 38 | Hương lộ 16 (Định Quán - Xuân Lộc) |  |  |  | 23.831 | 22.884 | 22.884 | 88 |
| 39 | QHMLĐDCNT xã Cẩm Đường |  |  |  | 205 | 197 | 197 | 103 |
| 40 | QHPT ngành CN các địa phương trên địa bàn tỉnh ĐN |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 41 | Hệ thống cấp nước xã Phú Lập |  |  |  | 8.029 | 7.159 | 7.159 | 60 |
| 42 | Xây dựng CS dữ liệu thông tin địa lý (GIS) về TMDL |  |  |  | 2.148 | 1.925 | 1.925 | 8 |
| 43 | NC cơ sở dữ liệu ngành Công Thương |  |  |  | 1.395 | 1.251 | 1.251 | 5 |
| VIII | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  | 0 | 5.535 | 5.749 | 21.650 |
|  | Chương trình việc làm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.876 |
| 1 | Nâng cao năng lực giới thiệu việc làm và phát triển thông tin thị trường lao động năm 2010 |  |  |  |  |  |  | 1.330 |
| 2 | Đầu tư hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động năm 2009 |  |  |  |  |  |  | 545 |
|  | Chương trình nước sạch và VSMTNT |  |  |  | 0 | 5.535 | 5.749 | 5.833 |
| 1 | Xây dựng công trình cấp nước xã Lang Minh |  |  |  |  | 3.770 | 3.984 | 4.067 |
| 2 | Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Xuân Lộc |  |  |  |  | 502 | 502 | 502 |
| 3 | Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  | 204 | 204 | 205 |
| 4 | Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Long Thành |  |  |  |  | 257 | 257 | 257 |
| 5 | Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Trảng Bom |  |  |  |  | 349 | 349 | 349 |
| 6 | Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Long Khánh |  |  |  |  | 209 | 209 | 209 |
| 7 | Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện CM |  |  |  |  | 244 | 244 | 244 |
|  | Chương trình phòng chống 1 số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 1 | Xây dựng trung tâm phòng, chống HIV/AIDS |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
|  | Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Da liểu |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Chương trình văn hóa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.044 |
|  | Dự án Di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn |  |  |  |  |  |  | 1.044 |
|  | Chương trình Giáo dục và Đào tạo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.919 |
| 1 | Dự án đào tạo tin học và đưa tin học vào nhà trường |  |  |  |  |  |  | 869 |
| 2 | Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng khó khăn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.446 |
|  | Cải tạo Ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh |  |  |  |  |  |  | 2.402 |
|  | Nhà ở giáo viên Thừa Đức - Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Nhà ở giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh - CM |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  | Nhà ở giáo viên Trường THCS Sông Nhạn - CM |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 3 | Dự án tăng cường CSVC các trường học |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 4 | Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.605 |
|  | Mua sắm TB Trường TCN KV Long Thành - NT |  |  |  |  |  |  | 2.742 |
|  | Trung tâm Dạy nghề đầu tư tập trung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1 | Mua sắm TB Trung tâm Dạy nghề Định Quán |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 2 | Mua sắm TB Trung tâm Dạy nghề Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 3 | Mua sắm TB Trung tâm Dạy nghề Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Cơ sở dạy nghề khác |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 1 | Mua sắm TB Trường Trung cấp Nghề 26/3 |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 2 | Mua sắm TB dạy nghề Trung tâm Dạy nghề Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 3 | Mua sắm TB Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 550 |
|  | Chương trình dân số và KHH gia đình |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.141 |
|  | Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm DS - KHH gia đình tuyến huyện |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.141 |
| 1 | Thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  | 623 |
| 3 | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 154 |
| 5 | Huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  | 364 |
|  | Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho địa phương |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.337 |
| 1 | Dự án Tin học cơ quan Đảng tỉnh (Đề án 06) |  |  |  |  |  |  | 2.337 |
| IX | Nguồn vốn 5 triệu ha rừng |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.110 |
| 1 | Rừng phòng hộ 600 |  |  |  |  |  |  | 1.262 |
| 2 | Rừng phòng hộ Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  | 467 |
| 3 | Rừng khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |  |  |  |  |  |  | 231 |
| 4 | Trồng dặm cây rừng Trung tâm LN Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 5 | Ban Chỉ đạo Dự án 661/TTg tỉnh |  |  |  |  |  |  | 0 |
| X | Số dư tạm ứng các năm trước chuyển sang năm 2010 |  |  |  |  |  |  | 259.534 |
| 1 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản |  |  |  |  |  |  | 256.585 |
| 2 | Nguồn sự nghiệp thủy lợi |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia |  |  |  |  |  |  | 2.341 |
| 4 | Nguồn 5 triệu ha rừng |  |  |  |  |  |  | 608 |