| Phụ lục 03 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2013 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013 VÀ NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KẾT DƯ NĂM 2012 (Kèm theo Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) |
| --- |
|  | ĐVT: Triệu đồng |
| Danh mục dự án | Kế hoạch 2013 | Giải ngân đến 31/5/2013 | Chủ đầu tư đề nghị | Điều chỉnh kế hoạch năm 2013 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi khác, BTGPMB |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 897.182 | 424.458 | 1.208.899 | 897.182 | 538.025 | 347.600 | 11.557 |  |
| Thực hiện dự án | 886.274 |  |  | 886.141 | 528.517 | 347.600 | 10.024 |  |
| Y tế | 541.200 |  |  | 538.767 | 363.117 | 169.950 | 5.700 |  |
| Công trình chuyển tiếp | 541.200 |  |  | 538.767 | 363.117 | 169.950 | 5.700 |  |
| Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc | 17.100 | 12.365 | 21.350 | 17.100 | 7.000 | 9.800 | 300 | Sở Y tế |
| Cải tạo Bệnh viện Da Liễu | 1.750 | 1.656 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |  |  | Sở Y tế |
| Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom | 32.000 | 26.340 | 48.000 | 32.000 | 15.000 | 16.500 | 500 | Sở Y tế |
| Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (bao gồm vốn mua sắm máy chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA) | 320.000 | 47.552 | 414.000 | 320.000 | 220.000 | 98.000 | 2.000 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc (năm 2013 tiếp tục triển khai hạng mục khối nhà điều trị 07 tầng và các thiết bị kèm theo xây lắp) | 54.000 | 34.000 | 117.000 | 54.000 | 45.000 | 8.500 | 500 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Thành, Xuân Lộc | 1.500 | 286 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 450 | 50 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trạm Y tế xã Lộc An, Long Thành | 2.400 | 1.250 | 2.400 | 2.400 | 1.700 | 650 | 50 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập, Long Khánh | 2.400 | 1.499 | 2.400 | 2.400 | 1.700 | 650 | 50 | Sở Y tế |
| Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 06 bệnh viện trên địa bàn tỉnh | 9.000 | 5.626 | 6.700 | 6.700 | 1.000 | 5.500 | 200 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Xuân | 2.200 | 1.715 | 2.200 | 2.200 | 1.700 | 450 | 50 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Phú | 550 | 520 | 1.415 | 550 | 400 | 100 | 50 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trạm Y tế xã Đồi 61, huyện Trảng Bom | 2.700 | 2.225 | 2.700 | 2.700 | 2.000 | 650 | 50 | Sở Y tế |
| Trạm Y tế phường Tam Hiệp, Biên Hòa | 1.400 | 1.054 | 1.940 | 1.400 | 1.000 | 350 | 50 | Sở Y tế |
| Trạm Y tế thị trấn Tân Phú, H. Tân Phú | 1.400 | 1.341 | 1.850 | 1.400 | 1.000 | 350 | 50 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Phú | 23.500 | 19.472 | 31.940 | 23.500 | 16.000 | 7.000 | 500 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nhơn Trạch | 20.000 | 9.447 | 30.075 | 20.000 | 16.000 | 3.500 | 500 | Sở Y tế |
| Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Trảng Bom | 20.000 | 17.054 | 27.940 | 20.000 | 16.000 | 3.500 | 500 | Sở Y tế |
| Trạm Y tế xã Ngọc Định, huyện Định Quán | 2.600 | 1.828 | 2.600 | 2.600 | 2.000 | 550 | 50 | Sở Y tế |
| Trạm Y tế xã Bình An, huyện Long Thành | 7.900 | 774 | 9.185 | 7.767 | 6.867 | 850 | 50 | Sở Y tế |
| Trạm Y tế xã An Viễn, huyện Trảng Bom | 3.400 | 2.374 | 3.400 | 3.400 | 3.000 | 350 | 50 | Sở Y tế |
| Trạm Y tế phường Quyết Thắng, Biên Hòa | 3.400 | 2.002 | 3.400 | 3.400 | 3.000 | 350 | 50 | Sở Y tế |
| Lò đốt rác y tế tại Nghĩa trang thành phố Biên Hòa | 12.000 | 10.567 | 14.208 | 12.000 |  | 11.900 | 100 | Công ty TNHH MTV DVMT đô thị ĐN |
| Văn hóa - Xã hội | 145.674 |  |  | 145.674 | 102.100 | 41.150 | 2.424 |  |
| Công trình chuyển tiếp | 143.674 |  |  | 143.674 | 100.200 | 41.150 | 2.324 |  |
| Thư viện huyện Thống Nhất | 3.500 | 3.488 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 1.300 | 200 | UBND huyện Thống Nhất |
| Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | 30.000 | 11.109 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 4.500 | 500 | UBND huyện Thống Nhất |
| Nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm thuộc khu QH TTVHTT - TTVA | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 4.000 | 2.800 | 200 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| Sửa chữa, cải tạo hồ bơi câu lạc bộ Sông Phố | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 450 | 50 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú | 10.000 | 6.418 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 3.800 | 200 | UBND huyện Tân Phú |
| Nhà thi đấu đa năng huyện Xuân Lộc | 12.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 1.800 | 200 | UBND huyện Xuân Lộc |
| Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Long Thành | 20.000 | 20.000 | 39.155 | 20.000 | 10.000 | 9.500 | 500 | UBND huyện Long Thành |
| Nâng cấp, mở rộng đường di tích Trung ương Cục Miền Nam | 1.324 | 1.324 |  | 1.324 | 1.200 |  | 124 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai | 57.350 | 10.319 | 100.350 | 57.350 | 40.000 | 17.000 | 350 | Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai |
| Công trình khởi công mới | 2.000 | 0 |  | 2.000 | 1.900 | 0 | 100 |  |
| Nâng cấp, sửa chữa hồ bơi Nhà thiếu nhi Đồng Nai (chưa bao gồm vốn sự nghiệp của Nhà thiếu nhi Đồng Nai) | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 | 1.900 |  | 100 | Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai |
| Giáo dục Đào tạo | 199.400 | 170.853 |  | 201.700 | 63.300 | 136.500 | 1.900 |  |
| Công trình chuyển tiếp | 199.400 | 170.853 |  | 201.700 | 63.300 | 136.500 | 1.900 |  |
| Đầu tư một số hạng mục trường Đại học Đồng Nai | 33.000 | 31.600 | 63.000 | 33.000 | 27.000 | 5.800 | 200 | Trường Đại học Đồng Nai |
| Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhơn Trạch | 25.000 | 13.709 | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 2.800 | 200 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Long Thành | 4.000 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Định Quán | 4.000 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Nhơn Trạch | 4.000 | 3.352 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai |  |  | 18.000 | 2.300 | 2.300 |  |  | Trung tâm Giáo dục thường xuyên |
| Dự án đầu tư trang thiết bị tối thiểu, thiết bị tiên tiến và thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng năm 2012 cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | 79.400 | 72.192 | 79.400 | 79.400 |  | 78.400 | 1.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| Dự án đầu tư trang thiết bị phòng học ngoại ngữ cho các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  | 49.500 | 500 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| Chuẩn bị đầu tư | 1.400 | 0 |  | 1.533 |  |  | 1.533 |  |
| Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Y tế giai đoạn 02 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai |
| Dự án đầu tư xây dựng Tháp biểu trưng Trái dầu 3 cánh Trung tâm Sinh thái Văn hóa Lịch sử Chiến khu Đ | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| Dự án trang bị dàn đèn, sửa chữa khán đài, tường rào và xây dựng 02 sân tập tại Sân vận động tỉnh | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 200 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| BTGPMB BVĐK huyện Tân Phú | 0 | 0 | 133 | 133 |  |  | 133 | Sở Y Tế |
| Trường thực hành thuộc Trường Đại học Đồng Nai | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Trường Đại học Đồng Nai |
| Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Văn hóa - Xã hội | 9.508 | 0 | 9.508 | 9.508 | 9.508 | 0 | 0 |  |