| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2013 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung (Ban hành kèm theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Thống Nhất) |
| --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước (Tr. đồng) | Ước thực hiện khối lượng đến 12/2013 | Kế hoạch năm 2013 | Kế hoạch vốn đầu tư đề nghị điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2013 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. đồng) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 178.101 | 175.514 | 151.607 | 34.808 | 102.986 | 74.800.000.000 | 74.800.000.000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 178.101 | 175.514 | 151.607 | 34.808 | 101.871 | 73.720.000.000 | 74.365.400.000 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 101.405 | 101.186 | 84.469 | 32.880 | 44.249 | 36.500.000.000 | 28.500.000.000 |  |
| 1 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km0+0 - Km3+00) | Quang Trung | 3.000m | 2012 -2013 | 6055/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 | 12.535 | 12.535 | 10.430 | 3.520 | 6.910 | 5.000.000.000 | 3.000.000.000 | Dự kiến bố trí bổ sung vốn bằng nguồn vốn vay năm 2013 |
| 2 | Đường Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm | 2.930m | 2012 -2013 | 1860/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 | 18.853 | 18.853 | 15.536 | 1.578 | 13.958 | 9.000.000.000 | 3.000.000.000 | Dự kiến bố trí bổ sung vốn bằng nguồn vốn vay năm 2013 |
| 3 | Đường ấp Phan Bội Châu đi đường tỉnh 769 | Bàu Hàm 2 | 929m | 2012 -2013 | 4480/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 | 6.182 | 6.182 | 5.759 | 4.670 | 1.089 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |  |
| 4 | Đường tổ 8, tổ 10, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 1.054m | 2012 -2013 | 6172/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 2.967 | 2.967 | 2.697 | 1.726 | 971 | 900.000.000 | 900.000.000 |  |
| 5 | Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp | Gia Tân 3 | 1.200m | 2012 -2013 | 6030/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 | 5.439 | 5.439 | 4.944 | 3.165 | 1.779 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 |  |
| 6 | Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng) | Gia Kiệm | 12 phòng | 2012 -2013 | 3268/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 8.536 | 8.536 | 7.663 | 4.621 | 3.042 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |  |
| 7 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc | 13 phòng | 2012 -2013 | 928/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 | 33.670 | 33.670 | 25.917 | 7.510 | 11.500 | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 |  |
| 8 | Nhà công vụ giáo viên xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 14 phòng | 2012 -2013 | 6202/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 6.643 | 6.643 | 5.740 | 3.040 | 2.500 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |  |
| 9 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 14 phòng | 2012 -2013 | 6201/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 6.580 | 6.361 | 5.783 | 3.050 | 2.500 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 76.696 | 74.328 | 67.138 | 1.928 | 57.622 | 37.220.000.000 | 45.865.400.000 |  |
| 1 | Cầu số 4, xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 12,5m | 2013 | 1910/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 | 4.662 | 4.662 | 4.238 | 130 | 4.108 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 2 | Đường Bàu Ao - Sông Nhạn | Bàu Hàm 2 | 1.871m | 2013 -2014 | 4412/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 6.608 | 6.608 | 5.758 | 233 | 5.525 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |  |
| 3 | Đường vào Trường THPT Kiệm Tân | Gia Tân 2 | 760m | 2013 | 4348/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 | 2.675 | 2.675 | 2.432 | 105 | 2.327 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 |  |
| 4 | Đường vào cầu Suối Bí, nhánh 2 | Hưng Lộc | 2.673m | 2013 -2014 | 4411/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 9.354 | 9.354 | 8.879 | 327 | 8.552 | 3.300.000.000 | 1.800.000.000 | Dự kiến bố trí bổ sung vốn bằng nguồn vốn vay năm 2013 |
| 5 | Đường tổ 41, tổ 42, tổ 43 ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 679m | 2013 | 4407/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 1.835 | 1.835 | 1.668 | 100 | 1.568 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |  |
| 6 | Cầu Suối Mủ 1 | Hưng Lộc | 12,5m | 2013 | 4414/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 4.218 | 4.218 | 3.835 | 100 | 3.735 | 2.900.000.000 | 2.900.000.000 |  |
| 7 | Cầu Suối Mủ 2 | Hưng Lộc | 12,5m | 2013 | 4413/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 3.683 | 3.683 | 3.349 | 100 | 3.249 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |  |
| 8 | Trường MN Bình Lộc | X. Thiện | 599m2 | 2013 | 1539/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 | 5.586 | 5.585 | 5.077 | 80 | 4.997 | 1.100.000.000 | 4.610.400.000 |  |
| 9 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc | 400m2 | 2013 -2014 | 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 | 11.205 | 11.205 | 9.673 | 180 | 9.493 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |  |
| 10 | Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng | Quang Trung | 592m2 | 2013 | 4406/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 3.223 | 3.223 | 2.731 | 138 | 2.593 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 11 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hướng Dương | Xuân Thạnh |  | 2013 | 2434/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 | 4.768 | 4.768 | 1.991 | 84 | 1.907 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 12 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, hạng mục: Sân trường | Gia Tân 1 | 885m2 | 2013 | 4409/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 1.527 | 1.527 | 1.388 | 53 | 1.335 | 1.200.000.000 | 1.335.000.000 |  |
| 13 | Trường THCS Lam Sơn, hạng mục hàng rào + sân trường | Gia Kiệm | 1.170m2 | 2013 | 4410/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 2.174 | 2.174 | 1.977 | 72 | 1.905 | 1.800.000.000 | 1.905.000.000 |  |
| 14 | Trường MN Xuân Thiện, hạng mục hàng rào + sân trường | Xuân Thiện | 1.523m2 | 2013 | 4408/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 2.163 | 2.163 | 1.966 | 72 | 1.894 | 1.800.000.000 | 1.895.000.000 |  |
| 15 | Đài Truyền thanh không dây xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | Cải tạo, sửa chữa | 2013 | 4366/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 | 270 | 270 | 246 | - | 246 | 270.000.000 | 270.000.000 |  |
| 16 | Cải tạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | Cải tạo, sửa chữa | 2013 | 4164/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 | 1.456 | 1.456 | 1.387 | 50 | 1.337 | 1.300.000.000 | 1.400.000.000 |  |
| 17 | Cải tạo sửa chữa TTVH - Học tập cộng đồng xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | Cải tạo, sửa chữa | 2013 | 4368/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 | 1.725 | 1.725 | 1.568 | 55 | 1.513 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |  |
| 18 | Mua sắm TB Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (08 xã) | Huyện | BS thiết bị | 2013 | 4240/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 | 1.339 | 1.339 | 1.287 | 49 | 1.238 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |  |
| 19 | Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng | Hưng Lộc | 592m2 |  | 2059/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 | 4.319 | 4.319 | 3.926 |  | 100 | 100.000.000 | 1.600.000.000 | Xã điểm NTM - đạt chuẩn Quốc gia |
| 20 | Trụ sở UBND xã Bàu Hàm 2 (hạng mục cải tạo, sửa chữa hội trường + văn phòng đoàn thể) | Bàu Hàm 2 |  | 2013 -2014 | 2074/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 | 1.015 | 1.015 | 923 |  |  |  | 900.000.000 | Xã điểm NTM |
| 21 | Văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 60m2 | 2013 -2014 | 2075/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 | 580 | 580 | 553 |  |  |  | 500.000.000 | Thiếu Văn phòng tiếp dân |
| 22 | Trụ sở UBND xã Gia Tân 2 (hạng mục văn phòng tiếp dân + hội trường) | Gia Tân 2 | 200m2 | 2013 -2014 | 1255/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 | 2.505 | 2.505 | 2.286 |  |  |  | 1.200.000.000 |  |
| 23 | Cải tạo sửa chữa UBND xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | 2623/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 | 2.435 | 2.435 |  |  |  |  | 1.100.000.000 |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.115 | 1.080.000.000 | 434.600.000 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200.000.000 | 200.000.000 |  |
| 1 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 4.000m |  | 504/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 | 21.657 |  |  |  | 200 | 200.000.000 | 200.000.000 |  |
|  | Công trình lập hồ sơ mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 | 880.000.000 | 234.600.000 |  |
| 1 | Trường MG Hoa Cúc | Hưng Lộc | 08 phòng |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.000.000 | 0 |  |
| 2 | Trường TH Hưng Lộc | H. Lộc | Xây dựng mới |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.000.000 | 0 |  |
| 3 | Trường TH Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | Nhà 2 tầng - 590m² |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.000.000 | 0 |  |
| 4 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | Xây dựng mới (QH) |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.000.000 | 0 |  |
| 5 | Trường Mẫu giáo Bạch Lâm | Gia Tân 2 | Xây dựng mới |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.000.000 | 0 |  |
| 6 | Trường MG Lê Lợi, hạng mục nhà bếp + 02 phòng chức năng | Quang Trung | 120m2 |  |  |  |  |  |  | 80 | 80.000.000 | 0 |  |
| 7 | Văn phòng một cửa + hội trường xã Hưng Lộc | H. Lộc | 200m2 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.000.000 | 0 |  |
| 8 | Đường Dốc Đất | Gia Tân 2 | 1.560m | 2013 -2014 | 2061/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 | 2.877 | 2.877 |  |  | 146 | 100.000.000 | 145.600.000 |  |
| 9 | Đường Vườn Na | Gia Tân 2 | 840m | 2013 -2014 | 2059/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 | 1.644 | 1.644 |  |  | 89 | 100.000.000 | 89.000.000 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2013 Nguồn vốn: Nguồn kết dư ngân sách (Dự phòng ngân sách 2008 - 2011) (Ban hành kèm theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Thống Nhất) |
| --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước (Tr. đồng) | Ước thực hiện khối lượng đến 12/2013 | Kế hoạch năm 2013 | Kế hoạch vốn đầu tư đề nghị điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2013 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. đồng) |  |  |  |  |  |
| I | Dự phòng (hỗ trợ xây dựng các công trình XHH GTNT năm 2013 |  |  |  |  |  |  | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2013 Nguồn vốn: Nguồn khai thác quỹ đất (Ban hành kèm theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Thống Nhất) |
| --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. đồng) | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước (Tr. đồng) | Ước thực hiện khối lượng đến 12/2013 | Kế hoạch năm 2013 | Kế hoạch vốn đầu tư đề nghị điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2013 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. đồng) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 50 | 11.615 | 11.615.745.735 | 11.665.745.735 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 50 | 1.050 | 1.280.000.000 | 6.165.745.735 |  |
| 1 | Mua sắm TB âm thanh và thiết bị PCCC Huyện ủy | Xuân Thạnh |  | 2013 | 4417/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 50 | 1.050 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |  |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hùng Vương cũ (phân hiệu Trường MN Tuổi ngọc) | Xuân Thạnh |  |  | 2401/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 | 2.647 |  | 2.647 |  |  | 100.000.000 | 1.300.000.000 |  |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa TTVH -HTCĐ xã Quang Trung | Quang Trung |  |  | 2624/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 | 2.387 |  | 2.387 |  |  | 80.000.000 | 1.215.745.735 |  |
| 4 | Văn phòng một cửa + hội trường xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  | 2013 -2014 | 1660/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 | 2.307 |  |  |  |  |  | 1.000.000.000 |  |
| 5 | Điện trung thế và TBA vào khu chăn nuôi phía tây Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 4.500m | 2013 -2014 | 2363/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 | 2.995 |  | 2.995 |  |  | 50.000.000 | 1.600.000.000 |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835.745.735 | 0 |  |
| 1 | Trường Mầm non xã Lộ 25 (lập TKKT - TDT) | Xã Lộ 25 | Xây dựng mới | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  | 200.000.000 | 0 |  |
| 2 | Trụ sở UBND xã Gia Tân 2 (hạng mục văn phòng tiếp dân + hội trường) | Gia Tân 2 | 200m2 | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  | 70.000.000 | 0 |  |
| 3 | Trụ sở UBND xã Bàu Hàm 2 (hạng mục cải tạo, sửa chữa hội trường + văn phòng đoàn thể) | Bàu Hàm 2 |  | 2013 -2014 | 2074/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |  |  | 85.745.735 | 0 |  |
| 4 | Trùng tu, tôn tạo Đình Hưng Lộc | Hưng Lộc |  | 2013 -2015 |  |  |  |  |  |  | 60.000.000 | 0 |  |
| 5 | Văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 60m2 | 2013 -2014 | 2075/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 | 580 | 580 | 580 |  |  | 70.000.000 | 0 |  |
| 6 | Đường Chu Văn An - Định Quán | Gia Tân 3 | 2.500m | 2013 -2015 |  |  |  |  |  |  | 150.000.000 | 0 |  |
| 7 | Đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Quang Trung | 2.000m | 2013 -2015 |  |  |  |  |  |  | 100.000.000 | 0 |  |
| 8 | Đường tổ 8 đi Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 400m | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  | 100.000.000 | 0 |  |
| 9 | Trung tâm VH huyện Thống Nhất (hạng mục cải tạo, sửa chữa hội trường) | Xuân Thạnh |  | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Công viên Trung tâm huyện - Đền thờ Liệt sỹ (hạng mục: Nhà khách, nhà vệ sinh công cộng) | Xuân Thạnh |  | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cải tạo, sửa chữa UBND xã Lộ 25 | Lộ 25 |  | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trường TH Lê Văn Tám (hạng mục hàng rào, nhà vệ sinh) | Xuân Thiện |  | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Văn phòng tiếp dân UBND xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 |  | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Bạch Lâm | Gia Tân 2 |  | 2013 -2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Dự phòng thanh toán công nợ quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.065 | 4.000.000.000 | 0 |  |
| IV | Dự phòng (hỗ trợ xây dựng các công trình XHH GTNT năm 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 | 5.500.000.000 | 5.500.000.000 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2013 Nguồn vốn: Vốn vay ưu đãi năm 2013 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Thống Nhất) |
| --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. đồng) | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước (Tr. đồng) | Ước thực hiện khối lượng đến 12/2013 | Kế hoạch vốn đầu tư đề nghị điều chỉnh bổ sung 06 tháng cuối năm 2013 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 13.875 | 13.875 | 13.875 | 327 | 12.852 | 5.000.000.000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 13.875 | 13.875 | 13.875 | 327 | 12.852 | 5.000.000.000 |  |
| 1 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 2.673m | 2013 -2014 | 4411/QĐ-UBND ngày 31/10/12 | 9.354 | 9.354 | 9.354 | 327 | 8.552 | 2.100.000.000 | Nông thôn mới |
| 2 | Đường Dốc Đất | Gia Tân 2 | 1.560m | 2013 -2014 | 2061/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 | 2.877 | 2.877 | 2.877 |  | 2.800 | 1.500.000.000 | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (nông thôn mới) |
| 3 | Đường Vườn Na | Gia Tân 2 | 840m | 2013 -2014 | 2059/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 | 1.644 | 1.644 | 1.644 |  | 1.500 | 1.400.000.000 | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (nông thôn mới) |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2013 Nguồn vốn: Nguồn chuyển tiếp năm 2012 sang năm 2013 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Thống Nhất) |
| --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tổng dự toán được duyệt (Tr. đồng) | Đã thanh toán từ khởi công đến hết ngày 31/01/2013 | Nguồn chuyển năm 2012 - 2013 | Hủy dự toán năm 2012 - 2013 | Bổ sung dự toán | Phân bổ kế hoạch 06 tháng cuối năm 2013 | Ghi chú |
|  | Tổng cộng |  | 247.715 | 138.505.050.609 | 9.084.110.930 | 1.134.790.930 | 1.134.790.930 | 9.084.110.930 |  |
| I | Nguồn ngân sách tập trung |  | 243.819 | 130.770.509.701 | 7.228.896.030 | 1.039.198.030 | 1.039.198.030 | 7.228.896.030 |  |
| 1 | Đường Hưng Lộc xã Lộ 25 | Hưng Lộc | 34.872 | 30.815.605.000 | 1.063.946.761 | 24.556.761 |  | 1.039.390.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 2 | Trường Mầm non Xuân Thiện | Xuân Thiện | 7.562 | 6.638.142.000 | 78.854.000 | 8.854.000 |  | 70.000.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 3 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Xã Gia Tân 1 | 7.317 | 6.121.536.000 | 800.931.000 | 931.000 |  | 800.000.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 4 | Trường THCS Kiệm Tân (Lam Sơn) | Gia Kiệm | 7.285 | 6.623.638.000 | 497.824.000 | 97.824.000 |  | 400.000.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 5 | Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng) | Gia Kiệm | 8.535 | 4.592.083.000 | 470.000 | 470.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 6 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc | 33.670 | 4.250.544.000 | 1.259.456.000 |  |  | 1.259.456.000 | Chuyển tiếp tạm ứng vốn năm 2012 - 2013 |
| 7 | Đường Lạc Sơn, Xuân Thiện (Km0+0 - Km3+00) | Quang Trung | 12.535 | 3.021.768.000 | 398.232.000 | 556.000 |  | 397.676.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 8 | Cầu Ba Bôi | Gia Kiệm | 1.713 | 1.058.908.000 | 241.092.000 |  |  | 241.092.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 9 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm | Quang Trung | 6.018 | 5.300.161.000 | 144.839.000 |  |  | 144.839.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 10 | Trường TH Xuân Thạnh. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 04 phòng học thiết bị | Xuân Thạnh | 566 | 519.274.000 | 1.508.000 |  |  | 1.508.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 11 | Nhà nghỉ bộ phận lái xe Huyện ủy | Xuân Thạnh | 231 | 170.000.000 | 60.000.000 |  |  | 60.000.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 12 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Khối vận | Xuân Thạnh | 1.959 | 1.873.184.000 | 38.816.000 | 38.816.000 |  | - |  |
| 13 | Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung | Quang Trung | 976 | 957.236.000 | 18.827.000 |  |  | 18.827.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 14 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở và XD mới văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 1.400 | 1.374.677.000 | 24.898.000 |  |  | 24.898.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 15 | Nhà công vụ giáo viên xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 6.643 | 2.937.109.000 | 52.891.000 | 243.000 |  | 52.648.000 | Chuyển tiếp tạm ứng vốn năm 2012 - 2013 |
| 16 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 6.580 | 2.944.936.000 | 55.064.000 | - |  | 55.064.000 | Chuyển tiếp tạm ứng vốn năm 2012 - 2013 |
| 17 | Đường vào UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp | Gia Tân 3 | 5.440 | 2.420.721.000 | 40.102.000 | 40.102.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 18 | Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng | Quang Trung | 3.223 | 129.042.000 | 9.808.000 | 9.808.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 19 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hướng Dương | Xuân Thạnh | 2.350 | 77.690.000 | 5.915.000 | 5.915.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 20 | Cải tạo sửa chữa TTVH xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 1.456 | 45.284.610 | 5.434.390 | 5.434.390 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 21 | Cải tạo sửa chữa TTVH xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 1.725 | 51.135.000 | 4.126.000 | 4.126.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 22 | Đường vào Trường THPT Kiệm Tân | Gia Tân 2 | 2.675 | 97.246.271 | 7.698.729 | 7.698.729 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 23 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 9.354 | 326.969.000 | 205.000 | 205.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 24 | Cầu Suối Mũ 1 | Hưng Lộc | 4.218 | 238.468.000 | 73.000 | 73.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 25 | Cầu Suối Mũ 2 | Hưng Lộc | 3.683 | 209.315.000 | 63.000 | 63.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 26 | Đường Bàu Ao - Sông Nhạn | Bàu Hàm 2 | 6.608 | 232.933.000 | 150.000 | 150.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 27 | Đường tổ 41, tổ 42, tổ 43, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 1.835 |  | 82.294.000 |  |  | 82.294.000 | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 28 | Cầu Bến Tec | Bàu Hàm 2 | 6.365 | 247.389.000 | 25.025.000 | 25.025.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 29 | Cải tạo cơ sở tạm Trường THCS T.H Đạo | Hưng Lộc | 371 | 330.907.850 | 39.092.150 | 39.092.150 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 30 | Mua sắm thiết bị TTVH - học tập cộng đồng (08 xã) | Huyện | 1.339 | 47.297.000 | 1.856.000 | 1.856.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 31 | Mua sắm TB âm thanh hội trường và T.bị PCCC Huyện ủy | Xuân Thạnh | 1.176 | 12.295.000 | 6.004.000 | 6.004.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 32 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, hạng mục: Sân trường | Gia Tân 1 | 1.527 | 50.761.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 33 | Trường MN Xuân Thiện, hạng mục hàng rào + sân trường | Xuân Thiện | 2.163 | 71.861.000 | 42.000 | 42.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 34 | Hạ tầng Khu tái định cư Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 19.215 | 19.050.374.000 | 66.279.000 | 66.279.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 35 | Kho lưu trữ UBND huyện | Xuân Thạnh | 5.500 | 5.288.624.970 | 136.563.000 | 36.563.000 |  | 100.000.000 | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 36 | Trường Mẫu giáo Quang Trung B | Quang Trung | 2.081 | 1.968.942.000 | 101.000 | 101.000 |  | - | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 37 | Cổng chào Q. lộ 1A và Q. lộ 20 vào khu TTHC huyện | Xuân Thạnh | 1.362 | 1.337.646.000 | 1.851.000 |  |  | 1.851.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 38 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 22.291 | 19.336.807.000 | 615.740.000 | 615.740.000 |  | - | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 39 | Trường TH Kim Đồng. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 04 phòng học thiết bị | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 45.126.000 | 45.126.000 |  |
| 40 | Dự phòng (hỗ trợ xây dựng các công trình XHH GTNT; điện hạ thế) |  |  |  | 1.440.155.000 |  | 994.072.030 | 2.434.227.030 | Bổ sung vốn hỗ trợ công trình chuyển tiếp năm 2012 - 2013 |
| II | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  | 498 | 476.247.000 | 1.325.000 | 880.000 | 880.000 | 1.325.000 |  |
| 1 | Mua sắm thiết bị Trường Mầm non Hướng Dương | Xuân Thạnh | 200 | 194.920.000 | 880.000 | 880.000 |  | - | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 2 | Đường điện trung thế 12,7 KV xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 298 | 281.327.000 | 445.000 |  | 880.000 | 1.325.000 | Chờ quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| III | Nguồn vốn vay ưu đãi |  | 3.398 | 7.258.293.908 | 1.853.889.900 | 94.712.900 | 94.712.900 | 1.853.889.900 |  |
| 1 | Đường liên xã Bàu Hàm - Hưng Lộc | Bàu Hàm 2 | 3.398 | 2.761.374.908 | 31.815.900 | 31.815.900 |  | - | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 2 | Đường tổ 8, tổ 10, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2.967 | 1.657.746.000 | 62.897.000 | 62.897.000 |  | - | Đã bố trí KH năm 2013 |
| 3 | Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp | Gia Tân 3 | 5.440 | 2.341.260.000 | 709.177.000 | - |  | 709.177.000 | Chuyển tiếp tạm ứng vốn năm 2012 - 2013 |
| 4 | Đường Võ Dõng 3 Soklu | Gia Kiệm | 14.292 | 497.913.000 | 1.050.000.000 |  | 94.712.900 | 1.144.712.900 | Chuyển tiếp tạm ứng vốn năm 2012 - 2013 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Thống Nhất) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Tr. đồng |
| Số thứ tự | Danh mục dự án | Địa điểm | Quy mô đầu tư | Quyết định phê duyệt | Tổng vốn đầu tư nhân dân phải đóng góp | Nguồn vốn nhân dân đã đóng góp nộp KBNN | Nguồn vốn ngân sách huyện đã hỗ trợ đầu tư xây dựng | Ngân sách tỉnh HT đầu tư | Giải ngân cho các xã năm 2013 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số QĐ | Ngày ký | Tổng dự toán được duyệt |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  | 4.017 | 941 | 671 | - | - | - |
| 1 | Đường tổ 10B, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 400m | 1506/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 266 | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường tổ 17, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 132m | 1596/QĐ-UBND | 10/5/2013 | 276 | 43 | 43 |  |  |  |  |
| 3 | Đường tổ 8 - 9, ấp N.T. Học | Bàu Hàm 2 | 470m | 1509/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 286 | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường tổ 3, ấp Trần Cao Vân nhánh 1, 2, 3 | Bàu Hàm 2 | 377m | 1730/QĐ-UBND | 30/5/2013 | 762 | 119 |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường tổ 5, ấp Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 690m | 1538/QĐ-UBND | 02/5/2013 | 2.100 | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường liên ấp T.C.Vân - P.B Châu | Bàu Hàm 2 | 716m | 2177/QĐ-UBND | 02/7/2013 | 2.690 | 438 |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường tổ 12 - 13, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 756m | 1510/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 1.200 | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Đường tổ 34, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 250m | 1508/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 605 | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Đường tổ 35, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 310m | 1507/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 471 | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện hẻm 201 | Gia Kiệm | 280m | 2178/QĐ-UBND | 02/7/2013 | 605 | 145 |  |  |  |  |  |
| 11 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện hẻm 155 | Gia Kiệm | 428m | 2179/QĐ-UBND | 02/7/2013 | 910 | 218 |  |  |  |  |  |
| 12 | Đường Võ Dõng 1, Lạc Sơn hẻm 151 | Gia Kiệm | 560m | 2062/QĐ-UBND | 19/6/2013 | 1.917 | 485 |  |  |  |  |  |
| 13 | Đường Đức Huy 4 | Gia Tân 1 | 315m | 2060/QĐ-UBND | 19/6/2013 | 1.290 | 327 | 200 |  |  |  |  |
| 14 | Đường Đức Huy 1 + đường ngang xóm 9 | Gia Tân 1 | 825m | 2076/QĐ-UBND | 21/6/2013 | 1.967 | 503 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nhánh rẽ đường Sào Lâm | Gia Tân 2 | 508m | 1936/QĐ-UBND | 10/6/2013 | 1050 | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Đường tổ nhân dân số 9 | Gia Tân 2 | 750 | 2073/QĐ-UBND | 21/6/2013 | 1.503 | 354 | 353 |  |  |  |  |
| 17 | Đường cầu Bà Thể - sân banh + đường hông nghĩa địa Phúc Nhạc | Gia Tân 3 | 226m | 1547/QĐ-UBND | 03/5/2013 | 536 | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Đường vào Đài Fatima | Gia Tân 3 | 218m | 1546/QĐ-UBND | 03/5/2013 | 540 | - |  |  |  |  |  |
| 19 | Đường hông TTVH + đường hông xã | Gia Tân 3 | 522m | 1544/QĐ-UBND | 03/5/2013 | 1.416 | - |  |  |  |  |  |
| 20 | Đường vào suối Đức Long | Gia Tân 3 | 1.260m | 1551/QĐ-UBND | 03/5/2013 | 2.969 | - |  |  |  |  |  |
| 21 | Đường ngã ba Đồng Húc đi đập Bỉnh | Gia Tân 3 | 1.760m | 1545/QĐ-UBND | 03/5/2013 | 4.547 | - |  |  |  |  |  |
| 22 | Đường Tư Lương | Hưng Lộc | 140m | 2056/QĐ-UBND | 19/6/2013 | 264 | - |  |  |  |  |  |
| 23 | Đường vào nhà ông Hai Cày | Hưng Lộc | 190m | 2055/QĐ-UBND | 19/6/2013 | 380 | - |  |  |  |  |  |
| 24 | Đường bên hông nhà Ba Ốm | Hưng Lộc | 420m | 1514/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 843 | - |  |  |  |  |  |
| 25 | Đường Út Loan | Hưng Lộc | 275m | 2057/QĐ-UBND | 19/6/2013 | 855 | - |  |  |  |  |  |
| 26 | Đường Lò Than | Hưng Lộc | 513m | 1511/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 1.075 | - |  |  |  |  |  |
| 27 | Đường vào TTVH - HTCĐ xã | Hưng Lộc | 625m | 2054/QĐ-UBND | 19/6/2013 | 1.808 | - |  |  |  |  |  |
| 28 | Đường Miếu Bà | Hưng Lộc | 1.026m | 1512/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 2.281 | 370 |  |  |  |  |  |
| 29 | Đường bên hông nhà Ba Trọng | Hưng Lộc | 1.513m | 1513/QĐ-UBND | 24/4/2013 | 2.600 | - |  |  |  |  |  |
| 30 | Đường Kiểm | Hưng Lộc | 1.250m | 2176/QĐ-UBND | 02/7/2013 | 3.251 | 523 |  |  |  |  |  |
| 31 | Đường cạnh cây xăng Ông Tảo | Quang Trung | 562 | 563/QĐ-UBND | 29/01/2013 | 824 | 200 | 200 | 271 |  |  |  |
| 32 | Đường vào Trường Tiểu học Lê Lợi | Quang Trung | 806 | 890/QĐ-UBND | 26/02/2013 | 1.158 | 293 | 145 | 400 |  |  |  |
| 33 | Đường tổ 11, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 125m | 1733/QĐ-UBND | 30/5/2013 | 374 | - |  |  |  |  |  |
| 34 | Đường tổ 1, 2, ấp 5 | Xã Lộ 25 | 141m | 1732/QĐ-UBND | 30/5/2013 | 432 | - |  |  |  |  |  |
| 35 | Đường tổ 3, 4, ấp 5 | Xã Lộ 25 | 139m | 1753/QĐ-UBND | 30/5/2013 | 432 | - |  |  |  |  |  |
| 36 | Đường tổ 5, 6, ấp 5 | Xã Lộ 25 | 364m | 1752/QĐ-UBND | 30/5/2013 | 927 | - |  |  |  |  |  |
| 37 | Đường tổ 8, 9, ấp 1 | Xã Lộ 25 | 403m | 1750/QĐ-UBND | 30/5/2013 | 1.058 | - |  |  |  |  |  |
| 38 | Đường tổ 3, 4, 5, ấp 3 | Xã Lộ 25 | 561m | 1751/QĐ-UBND | 30/5/2013 | 1.416 | - |  |  |  |  |  |
| 39 | Đường sân vận động | Xuân Thạnh | 111m | 1934/QĐ-UBND | 10/6/2013 | 300 | - |  |  |  |  |  |
| 40 | Đường tổ 15, ấp Trần Hưng Đạo | Xuân Thạnh | 1.860m | 1938/QĐ-UBND | 10/6/2013 | 3.700 | - |  |  |  |  |  |
| 41 | Đường tổ 25, ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 300m |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 42 | Đường tổ 11 ấp Ngô Quyền nhánh 1, 2, 3, 4 | Bàu Hàm 2 | 420m |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 43 | Đường tổ 12, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 110m |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 44 | Đường Bạch Liên nhánh 1, 2, 3 | Gia Tân 2 | 1.350 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 45 | Đường tổ nhân dân số 3 + 7 | Gia Tân 2 | 850 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 46 | Đường tổ nhân dân số 1 + 2 | Gia Tân 2 | 500 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 47 | Đường Nhà văn hóa ấp Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 800 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 48 | Đường liên xóm 3 + 4 | Gia Tân 2 | 890 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 49 | Đường vào rẫy ông Bảy Rưỡi | Hưng Lộc | 2.500m |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 50 | Đường vào rẫy ông Út Ròm | Hưng Lộc | 1.200m |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 51 | Đường Bà Phi | Quang Trung | 500 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 52 | Đường tổ 17A | Quang Trung | 326 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 53 | Đường tổ 17B | Quang Trung | 420 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 54 | Đường tổ 17C | Quang Trung | 256 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 55 | Đường tổ 17D | Quang Trung | 312 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 56 | Đường liên tổ 6 - 8 - 9, Lê Lợi 1 | Quang Trung | 400 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 57 | Đường văn phòng ấp 6 | Xã Lộ 25 | 100 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 58 | Đường tổ 6, 11, ấp 1 | Xã Lộ 25 | 600 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 59 | Đường tổ 1, 7, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 250 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 60 | Đường tổ 5, 9, 10, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 280 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 61 | Đường tổ 8, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 250 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 62 | Đường tổ 4, 10, 11, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 220 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 63 | Đường tổ 12, 13, 18, 19, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 400 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 64 | Đường tổ 17, ấp 2 | Xã Lộ 25 | 270 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 65 | Đường tổ 9, ấp 3 | Xã Lộ 25 | 200 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 66 | Đường tổ 10, 11, ấp 3 | Xã Lộ 25 | 350 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 67 | Đường tổ 1, 3, ấp 4 | Xã Lộ 25 | 400 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 68 | Đường tổ 2, 5, ấp 4 | Xã Lộ 25 | 400 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 69 | Đường phân trạm nối dài | Xuân Thạnh | 700m |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 70 | Đường tổ 5, ấp 9/4 nhánh 1, 2 | Xuân Thạnh | 800m |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 71 | Đường ngã ba Bằng Lăng, tổ 24, 25 | Xuân Thiện | 3.000 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 72 | Đường tổ 22, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 500 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 73 | Đường tổ 23, ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 600 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 74 | Đường Khu 2, ấp Xuân Thiện | Xuân Thiện | 500 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |