| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009 Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng (Ban hành kèm theo Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của UBND huyện) |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tổng giá trị dự toán được duyệt | Kế hoạch năm 2009 đã bố trí | Điều chỉnh giảm vốn | Điều chỉnh tăng vốn | Kế hoạch 2009 điều chỉnh | Lý do điều chỉnh |
|  |  |  | Tổng dự toán được duyệt | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  | Xây lắp | Chi phí thiết bị hoặc đền bù | Khác | Dự phòng |  |  |  |  | Xây lắp | Chi phí thiết bị hoặc đền bù | Khác |  |
| A | Tổng cộng |  | 20.987 |  |  |  |  | 21.000 | 11.360 | 11.360 | 21.000 | 10.059 | 2.185 | 4.106 |  |
| I | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  | 350 | - | 100 | 450 |  |  | 450 |  |
| 1 | QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh 2008 - 2010 | Huyện |  |  |  |  |  | 350 |  | 100 | 450 |  |  | 450 |  |
| II | Thực hiện dự án |  | 20.987 | 16.012 | 2.005 | 1.223 | 1.747 | 19.150 | 11.360 | 11.260 | 19.050 | 10.059 | 2.185 | 2.156 |  |
| a | Công trình hạ tầng cơ sở |  |  |  |  |  |  |  | 11.360 | 480 | 8.270 | 5.039 | 2.005 | 1.226 |  |
| 1 | Mương dẫn nước Đập 2 ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện | 1.772 | 1.422 | 16 | 173 | 161 | 1.900 | 360 | - | 1.540 | 1.418 | 16 | 106 | ĐC giảm KH vốn 360 triệu đồng do điều chỉnh giảm TDT công trình |
| 2 | Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha | Bàu Hàm 2 | 19.215 | 14.590 | 1.989 | 1.050 | 1.586 | 17.250 | 11.000 |  | 6.250 | 3.209 | 1.989 | 1,052 | ĐC giảm do hiện tại dự án đã ngưng thi công và chưa có quyết định thu hồi đất chi tiết |
| 3 | Đường nội bộ nghĩa trang Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 530 | 412 | 0 | 70 | 48 | 0 |  | 480 | 480 | 412 | 0 | 68 | Đã phê duyệt báo cáo KTKT |
| b | Công trình giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.030 | 6.030 | 5.020 | 180 | 930 |  |
| 1 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 | 12.756 | 9.688 | 800 | 987 | 1.281 |  |  | 4.870 | 4.870 | 3.070 | 800 | 1,000 | Bổ sung vốn thanh toán, tất toán công trình |
| 2 | Trường TH Chu Văn An | Gia Tân 3 | 13.352 | 10.242 | 891 | 900 | 1.319 |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | - | Bổ sung vốn thanh toán |
| 3 | Hàng rào Trường TH Lê Lợi | Q.Trung |  |  |  |  |  |  |  | 830 | 830 | 720 | 0 | 110 | Cổng, tường rào sập do thiên tai |
| 4 | Cải tạo sửa chữa trường MG Hoa Phượng | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 150 | 130 | 20 | Đạt chuẩn Quốc gia |
| 5 | Mua sắm thiết bị Trường MG Hướng Dương | X.Thạnh |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 180 | 20 | Bổ sung thiết bị cho đạt chuẩn Quốc gia |
| 6 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân | Xã Lộ 25 | 12.756 | 9.688 | 800 | 987 | 1.281 | 4.300 |  | 5.000 | 5.000 | 4.300 |  | 800 |  |
| 7 | Trường THCS Quang Trung | Quang Trung | 15.199 | 11.606 | 1.613 | 1.149 | 831 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trường TH Chu Văn An | Gia Tân 3 | 13.352 | 10.242 | 891 | 900 | 1.319 | 7.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Các dự án hỗ trợ XD văn phòng ấp |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 750 |  |  |  |  |
| 1 | Văn phòng ấp Lê Lợi 2 | QTrung |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | Hỗ trợ XD văn phòng ấp |
| 2 | Văn phòng ấp Dốc Mơ 1 | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | Hỗ trợ XD văn phòng ấp |
| 3 | Văn phòng ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | Hỗ trợ XD văn phòng ấp |
| 4 | Văn phòng ấp Hưng Hiệp | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | Hỗ trợ XD văn phòng ấp |
| 5 | Văn phòng ấp Gia Yên | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | Hỗ trợ XD văn phòng ấp |
| d | Công trình văn hóa |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |
| 1 | Nhà văn hóa dân tộc ChơRo xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2.483 | 1.600 | 538 | 168 | 177 |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.320 | - | 180 |  |
| 2 | Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện | Xuân Thạnh | 18.973 | 15.878 |  | 362 | 1.733 |  |  | 2.500 | 2.500 | 2.200 |  | 300 |  |
| III | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  |  | 1.500 | - |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cải tạo sửa chữa Trường MG Bình Lộc | X.Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mẫu giáo Dầu Giây | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường MG Tuổi Ngọc (06 P.học, 02 P.hiệu bộ) | X.Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Công trình hạ tầng cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm Văn hóa xã Xuân Thạnh | X.Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đài Truyền thanh không dây Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đài Truyền thanh không dây Gia Kiệm | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trung tâm VH huyện (bổ sung các hạng mục phụ) | Xã X.Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ban CHQS huyện (bổ sung các hạng mục phụ) | Xã X.Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa Hội trường Huyện ủy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Công trình giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hạ tầng Khu TTHC xã Xuân Thạnh | X.Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường nối tiếp Võ Dõng - Lạc Sơn | Q.Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cầu Ba bôi | Q.Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mương thoát nước Lạc Sơn - Xuân Thiện - Đập Ba cao | X.Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường Lê Lợi Bàu Hàm giai đoạn 1 | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng

6.641.992.000 ñoàng