DỰ KIẾN DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2008

NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT

(Kèm theo Tờ trình số 690/TTr-UBND ngày 14/12/2007 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

| S T T | Danh muïc döï aùn | Döï aùn thuoäc nhoùm A, B, C | Ñòa ñieåm xaây döïng | Thôøi gian KC HT | Ñaêng kyù KH 2008 | Chuû ñaàu tö | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Toång soá | Trong ñoù |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xaây laép | Thieát bò | CP khaùc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | TOÅNG COÄNG: I+II+III |  |  |  | 25,000 | 12,500 | 0 | 12,500 |  |  |
| I | THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN |  |  |  | 9,500 | 8,500 | 0 | 1,000 |  |  |
| 1 | Xaây döïng khu taùi ñònh cö xaõ Baûo Vinh (haïng muïc: San neàn, ñöôøng giao thoâng, caáp thoaùt nöôùc) | C | Xaõ Baûo Vinh | 2008-2010 | 5,000 | 4,500 |  | 500 | BQLDA | Trình keá hoaïch ñaáu thaàu tö vaán thieát keá |
| 2 | Xaây döïng hoa vieân caây xanh, bia chieán thaéng Long Khaùnh | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 4,500 | 4,000 |  | 500 | BQL döï aùn | Ñaõ laäp BCKTKT |
| II | CHUAÅN BÒ ÑAÀU TÖ |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 |  |  |
| 1 | Söûa chöõa væa heø caây xanh Nguyeãn Vaên Cöø (đoaïn CMT8 - Quang Trung) | C | TX.LKhaùnh | 2,008 | 50 |  |  | 50 | QLÑT | Ñang khaûo saùt |
| 2 | Laép ñaët nuùt tín hieäu giao thoâng hẻm 49 Khoång Töû | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 50 |  |  | 50 | QLÑT |  |
| 3 | Naâng caáp ñöôøng aáp Laùc Chieáu - Baøu Coái | C | Xaõ Baûo Quang | 2008-2009 | 50 |  |  | 50 | BQL döï aùn | Coù chuû tröông ñaêng kyù voán |
| 4 | Naâng caáp ñöôøng Baûo Quang-Baøu Coái | C | Xaõ Baûo Quang | 2008-2009 | 50 |  |  | 50 | BQL döï aùn | Coù chuû tröông ñaêng kyù voán |
| 5 | Ñöôøng aáp Ruoäng Tre - Ấp Thoï An | C | Xaõ Baûo Quang | 2008-2009 | 100 |  |  | 100 | BQL döï aùn | Coù chuû tröông ñaêng kyù voán |
| III | CHUAÅN BÒ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN |  |  |  | 15,200 | 4,000 | 0 | 11,200 |  |  |
| 1 | Xaây döïng khu taùi ñònh cö xaõ Baûo Vinh (haïng muïc: Ñieän chieáu saùng + đieän sinh hoaït) | C | Xaõ Baûo Vinh | 2008-2010 | 8,500 |  |  | 8,500 | BQLDA | Ñang laäp ñeà cöông BCKTKT vaø phöông aùn boài thöôøng |
| 2 | Xaây döïng coâng vieân caây xanh (giöõa ñöôøng Quoác loä 1 - Nguyeãn Vaên Beù) | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 2,700 |  |  | 2,700 | BQLDA | Ñang laäp hoà sô döï aùn chuaån bò kinh phí ñeàn buø |
| 3 | Hoã trôï xaây döïng truï sôû CA xaõ; Xaõ phöôøng ñoäi; Boä phaän nhaän vaø traû keát quaû caùc phöôøng xaõ, hoã trôï ñeàn buø vaø XD truï sôû khu aáp | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 4,000 | 4,000 |  |  | Phöôøng xaõ | Ñaõ khaûo saùt |
| Ghi chuù: Caùc danh muïc coâng trình döï kieán treân seõ ñöôïc phaân boå voán ñeå thöïc hieän khi coù nguoàn thu tieàn söû duïng ñaát naêm 2008. |

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2008

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 690/TTr- UBND ngày 14/12/2007 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

| S T T | Danh muïc döï aùn | Döï aùn thuoäc nhoùm A, B, C | Ñòa ñieåm xaây döïng | Thôøi gian KC HT | Ñaêng kyù KH 2008 | Chuû ñaàu tö | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Toång soá | Trong ñoù |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xaây laép | Thieát bò | CP khaùc |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | TOÅNG SOÁ (A+B): |  |  |  | 45,449 | 38,249 | 1,015 | 6,185 |  |  |
| A | THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN |  |  |  | 43,669 | 38,249 | 1,015 | 4,405 |  |  |
| I | NGUOÀN VOÁN XDCB TAÄP TRUNG |  |  |  | 17,860 | 15,050 | 265 | 2,545 |  |  |
| a | Coâng trình khôûi coâng môùi |  |  |  | 17,860 | 15,050 | 265 | 2,545 |  |  |
| 1 | Xaây döïng ñöôøng Nguyeãn Coâng Tröù |  | TX.LKhaùnh | 2008 | 850 |  |  | 850 | Ban QLDA | Pheâ duyeät TKKT-TDT |
| 2 | Caûi taïo cô quan khoái Ñaûng thò xaõ Long Khaùnh | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 750 | 700 |  | 50 | Ban QLDA | Ñang thaåm ñònh baûn veõ thi coâng |
| 3 | Xaây döïng nhaø aên, kho löu trữ, saân boùng chuyeàn, caûi taïo hoa vieân saân vöôøn khu XD môùi, ñöôøng noäi boä, nhaø xe 2 baùnh, caûi taïo nhaø xe oâ toâ, boàn nöôùc cô quan khoái Ñaûng | C | TX.LKhaùnh | 2007-2008 | 1,150 | 1,000 |  | 150 | Vaên phoøng Thò ủy | Ñang laäp ñeà cöông baùo caùo kinh teá kyõ thuaät |
| 4 | Söûa chöõa truï sôû Maët traän Toå quoác VN (haïng muïc: Söûa chöõa nhaø veä sinh, taåy röûa vaùch ngaên töôøng, coång raøo) | C | TX.LKhaùnh | 2008-2009 | 110 | 100 |  | 10 | UBMTTQVN | Ñaõ laäp baùo caùo KTKT |
| 5 | UBND xaõ Bình Loäc; haïng muïc: Söûa chöõa phoøng laøm vieäc, xaây môùi hoäi tröôøng | C | Xaõ Bình Loäc | 2008 | 1,300 | 1,200 |  | 100 | Xaõ Bình Loäc | Ñang trình pheâ duyeät ñeà cöông |
| 6 | UBND xaõ Xuaân Laäp; haïng muïc: Söûa chöõa truï sôû laøm vieäc vaø xaây môùi hoäi tröôøng | C | Xaõ Xuaân Laäp | 2008 | 1,100 | 1,000 |  | 100 | Xaõ Xuaân laäp | Ñang thaåm ñònh baûn veõ thi coâng |
| 7 | Xaây döïng truï sôû laøm vieäc UBND phöôøng Phuù Bình | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 3,000 | 2,500 | 200 | 300 | Ban QLDA | Trình duyeät hoà sô môøi thaàu |
| 8 | Ñöôøng ấp 4 - caây Da xaõ Bình Loäc | C | Xaõ Bình Loäc | 2008-2009 | 2,000 | 1,700 |  | 300 | Xaõ Bình Loäc | Ñang trình pheâ duyeät ñeà cöông |
| 9 | Ñöôøng Phan Chu Trinh 2007 | C | TX.LKhaùnh | 2007-2008 | 1,420 | 1,420 |  |  | Ban QLDA | Ñang trình KHÑT xaây laép |
| 10 | Söûa chöõa naâng caáp môû roäng ñöôøng töø thò xaõ Long Khaùnh QL1A - xaõ Xuaân Laäp (ñoaïn Km3+00-Km 6+013) | C | TX.LKhaùnh | 2007-2008 | 2,200 | 2,200 |  |  | Ban QLDA | Pheâ duyeät keá hoaïch ñaáu thaàu |
| 11 | Xaây döïng truï sôû Hoäi Ngöôøi muø thò xaõ | C | X. Suoái Tre | 2008 | 700 | 620 |  | 80 | Ban QLDA | Trình duyeät ñeà cöông BCKTKT |
| 12 | XD coång, töôøng raøo, traïm gaùc cuûa BCHQS thò xaõ | C | TX.LKhaùnh | 2,008 | 300 | 270 |  | 30 | BCHQS Thò xaõ | Trình duyeät baùo caùo KTKT |
| 13 | Heä thoáng chieáu saùng phöôøng Xuaân Thanh GÑ 1 | C | TX.LKhaùnh | 2,008 | 400 | 400 |  |  | P.Xuaân Thanh | Ñang thaåm ñònh |
| 14 | Heää thoáng chieáu saùng phöôøng Xuaân Thanh GÑ 2 | C | TX.LKhaùnh | 2,008 | 300 | 300 |  |  | P.Xuaân Thanh | Ñang thaåm ñònh |
| 15 | Ñöôøng heûm soá 3 phöôøng Phuù Bình | C | P. Phuù Bình | 2,008 | 1,000 | 900 |  | 100 |  |  |
| 16 | XD væa heø, caây xanh, thoát nöôùc ñöôøng CMT8 (đoạn Km0+441- Km0+900) | C | TX.LKhaùnh | 2,008 | 415 |  |  | 415 |  |  |
| 17 | XD 05 gieáng khoan phuïc vuï SX noâng nghieäp | C | BV, BQ, XL | 2,008 | 865 | 740 | 65 | 60 |  |  |
| II | XAÂY DÖÏNG TRÖÔØNG QUOÁC LAÄP |  |  |  | 19,700 | 17,700 | 750 | 1,250 |  |  |
| a | Coâng trình chuyeån tieáp |  |  |  | 14,000 | 13,700 | 300 | 0 |  |  |
| 1 | Xaây döïng Tröôøng THCS Xuaân Bình | C | X. Bình Loäc | 2006-2008 | 6,400 | 6,400 |  |  | Ban QLDA | Trình duyeät keát quaû ñaáu thaàu |
| 2 | Xaây döïng Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Vinh 3 | C | X. Baûo Quang | 2007-2008 | 1,000 | 1,000 |  |  | Ban QLDA | Pheâ duyeät keá hoaïch ñaáu thaàu |
| 3 | Xaây döïng Tröôøng Tieåu hoïc Leâ Vaên Taùm (PH Baøu Traâm) | C | X. Baøu Traâm | 2007-2008 | 2,000 | 2,000 |  |  | Ban QLDA | Pheâ duyeät keá hoaïch ñaáu thaàu |
| 4 | Xaây döïng Tröôøng THCS Xuaân Taân | C | X. Xuaân Taân | 2006-2008 | 1,200 | 900 | 300 |  | Ban QLDA | Ñang thi coâng |
| 5 | Xaây döïng Tröôøng Tieåu hoïc Long Khaùnh 1 | C | TX.LKhaùnh | 2007-2008 | 3,400 | 3,400 |  |  | Ban QLDA | Trình keá hoaïch ñaáu thaàu |
| b | Coâng trình khôûi coâng môùi |  |  |  | 5,700 | 4,000 | 450 | 1,250 |  |  |
| 1 | Xaây döïng Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Thanh (Quy moâ 12 phoøng hoïc) | C | Xaõ Haøng Goøn | 2008-2009 | 2,700 | 2,000 | 250 | 450 | Ban QLDA | Ñang trình pheâ duyeät baùo caùo kinh teá kyõ thuaät |
| 2 | Xaây döïng Tröôøng Tieåu hoïc Leâ Vaên Taùm (Quy moâ 12 phoøng hoïc) | C | TX.LKhaùnh | 2008-2009 | 1,500 | 1,000 | 200 | 300 | Ban QLDA | Thaåm ñònh xong baûn veõ thi coâng |
| 3 | Xaây döïng Tröôøng Tieåu hoïc Xuaân Bình (Quy moâ 800 hoïc sinh) | C | Xaõ Bình Loäc | 2008-2009 | 1,500 | 1,000 |  | 500 | Ban QLDA | Trình pheâ duyeät keá hoaïch ñaáu thaàu tö vaán laäp TKBVTC |
| III | SÖÏ NGHIEÄP Y TEÁ |  |  |  | 4,700 | 4,200 | 0 | 500 |  |  |
| 1 | Xaây döïng Traïm Y teá phöôøng Phuù Bình | C | TX.LKhaùnh | 2008-2009 | 1,600 | 1,450 |  | 150 | Phoøng Y Teá | Laäp KHÑT tö vaán thieát keá |
| 2 | Xaây döïng Traïm Y teá phöôøng Xuaân An | C | TX.LKhaùnh | 2008-2009 | 1,500 | 1,350 |  | 150 | Phoøng Y Teá | Laäp KHÑT tö vaán thieát keá |
| 3 | Xaây döïng Traïm Y teá phöôøng Xuaân Hoaø | C | TX.LKhaùnh | 2008-2009 | 1,600 | 1,400 |  | 200 | Phoøng Y Teá | Laäp KHÑT tö vaán thieát keá |
| IV | SÖÏ NGHIEÄP KINH TEÁ |  |  |  | 1,409 | 1,299 | 0 | 110 |  |  |
| IV1 | Kieán thieát thò chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV2 | Söï nghieäp noâng nghieäp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV3 | Söï nghieäp giao thoâng |  |  |  | 1,409 | 1,299 | 0 | 110 |  |  |
| a | Coâng trình chuyeån tieáp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Coâng trình khôûi coâng môùi |  |  |  | 1,409 | 1,299 | 0 | 110 |  |  |
| 2 | Ñöôøng heûm soá 5, phöôøng Phuù Bình | C | P. Phuù Bình | 2008 | 709 | 679 |  | 30 | UBND P. Phuù Bình | Trình pheâ duyeät BCKTKT |
| 3 | Ñöôøng heûm soá 5 noái daøi, phöôøng Phuù Bình | C | P. Phuù Bình | 2008 | 700 | 620 |  | 80 | UBND P. Phuù Bình | Trình pheâ duyeät BCKTKT |
| B | QUY HOAÏCH |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| I | NGUOÀN VOÁN XDCB TAÄP TRUNG |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 1 | Quy hoaïch khu trung taâm haønh chính xaõ Baøu Traâm |  | Xaõ Baøu Traâm | 2,008 | 100 |  |  | 100 | Phoøng QLÑT | Ñang thaåm ñònh DT |
| C | CHUAÅN BÒ ÑAÀU TÖ |  |  |  | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 |  |  |
| I | NGUOÀN VOÁN XDCB TAÄP TRUNG |  |  |  | 1,080 | 0 | 0 | 1,080 |  |  |
| 1 | Söûa chöõa Hoäi tröôøng truï sôû khoái Nhaø nöôùc | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 100 |  |  | 100 | VP UBND thò xaõ | Ñang laäp baùo caùo kinh teá kyõ thuaät |
| 2 | Söûa chöõa truï sôû Maët traän Toå quoác VN (haïng muïc: Sôn nöôùc toaøn boä; söûa chöõa laphoâng, laøm nhaø voøm, thieát bò maùy laïnh hoäi tröôøng) | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 30 |  |  | 30 | UBMTTQVN | Ñaõ laäp baùo caùo KTKT |
| 3 | Trung taâm Vaên hóa Theå thao xaõ Xuaân Laäp | C | X. Xuaân Laäp | 2008 | 140 |  |  | 140 | Xaõ Xuaân Laäp | Ñang khaûo saùt laäp ñeà cöông |
| 4 | Xaây döïng đöôøng vaøo Trung taâm Vaên hóa Theå thao xaõ Baûo Quang | C | X. Baûo Quang | 2008 | 50 |  |  | 50 | Ban QLDA | Ñang khaûo saùt laäp ñeà cöông |
| 5 | Xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc caáp trung taâm xaõ Xuaân Laäp | C | Xaõ Xuaân Laäp | 2,008 | 100 |  |  | 100 | QLÑT | Ñang laäp ñeà cöông |
| 6 | Xaây döïng kho löu tröõ vaø nhaø laøm vieäc VP ÑKQSDÑ | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 50 |  |  | 50 | Phoøng TN-MT | Ñang laäp ñeà cöông |
| 7 | Söûa chöõa nhaø kho, sôn choáng thaám maët ngoaøi, choáng doät hoäi tröôøng, söûa chöõa nhaø veä sinh phoøng TC - KH | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 30 |  |  | 30 | Phoøng TC-KH | Khaûo saùt laäp BCKTKT |
| 8 | Xaây döïng Laøng vaên hóa ñoàng baøo daân toäc Chaâu Ro xaõ Baûo Vinh | C | X. Baûo Vinh | 2008 | 200 |  |  | 200 | BQL döï aùn | Ñang khaûo saùt |
| 9 | Söûa chöõa töôøng raøo maët tröôùc cuûa tòa haønh chính LK | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 20 |  |  | 20 | Phoøng VHTT | Ñang laäp hoà sô |
| 10 | Truï sôû laøm vieäc phoøng Y teá | C | TX.LKhaùnh | 2008 | 100 |  |  | 100 | Phoøng Y Teá | Ñang trình giôùi thieäu ñòa ñieåm |
| 11 | XD heä thoáng thoaùt luõ toå 11 vaø toå 3 aáp Baûo Vinh A, xaõ Baûo Vinh | C | X. Baûo Vinh | 2008 | 50 |  |  | 50 | Phoøng QLÑT | Coù chuû tröông |
| 12 | Söûa chöõa nhaø aên, nhaø xe, nhaø veä sinh BCHQS thò xaõ | C | Thò xaõ LK | 2008 | 50 |  |  | 50 | BCHQS thò xaõ | Coù chuû tröông |
| 13 | Xaây döïng ñöôøng Thoå Luøn ñi toå 12 aáp Baøu Saàm | C | Xaõ Baøu Traâm | 2,008 | 50 |  |  | 50 | Xaõ Baøu Traâm | Coù chuû tröông ñaêng kyù voán |
| 14 | Kieân coá keânh möông Baøu Ñuïc | C | Xaõ Baøu Sen | 2008 | 10 |  |  | 10 | Phoøng Kinh teá |  |
| 15 | Ñöôøng aáp Ruoäng Tre - Thoï Vöïc | C | X. Baûo Quang | 2008-2009 | 50 |  |  | 50 | Ban QLDA | Coù chuû tröông ñaêng kyù voán |
| 16 | Ñöôøng UBND xaõ Baûo Quang - đñi 18 Gia Ñình | C | X. Baûo Quang | 2008-2009 | 50 |  |  | 50 | Ban QLDA | Coù chuû tröông ñaêng kyù voán |
| II | XAÂY DÖÏNG TRÖÔØNG QUOÁC LAÄP |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 |  |  |
| 1 | Xaây döïng Tröôøng Trung hoïc cô sôû Xuaân An (Quy moâ 800 hoïc sinh) | C | Xaõ Suoái Tre | 2008-2009 | 300 |  |  | 300 | Ban QLDA | Laäp hoà sô baùo caùo KTKT |
| III | Y TEÁ |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 |  |  |
| 1 | Xaây döïng Traïm Y teá phöôøng Xuaân Thanh | C | Thò xaõ LK | 2008-2009 | 100 |  |  | 100 | Phoøng Y Teá | Khaûo saùt laäp baùo caùo KTKT |
| 2 | Xaây döïng Traïm Y teá phöôøng Xuaân Bình | C | Thò xaõ LK | 2008-2009 | 100 |  |  | 100 | Phoøng Y Teá | Khaûo saùt laäp baùo caùo KTKT |
| 3 | Xaây döïng Traïm Y teá phöôøng Xuaân Trung | C | Thò xaõ LK | 2008-2009 | 100 |  |  | 100 | Phoøng Y Teá | Khaûo saùt laäp baùo caùo KTKT |