| BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2008 NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT (gồm nguồn khai thác quỹ đất năm 2007 chuyển sang và nguồn năm 2008) (Kèm theo Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng |
| --- |
| Số thứ tự | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch đã thông báo | Điều hành kế hoạch năm 2008 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tæng sè | - |  |  | 457.804 | 457.929 | 219.175 | 42.323 | 196.431 | - |
| A- | Thùc hiÖn dù ¸n | - |  |  | 270.170 | 292.819 | 219.175 | 42.323 | 31.321 | - |
| I | Giao th«ng | - |  |  | 88.414 | 100.519 | 90.937 | 0 | 9.582 | - |
| a | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp | - |  |  | 72.234 | 91.458 | 82.657 | 0 | 8.801 | - |
| 1 | Đường Hương lộ 2 huyện Long Thành (thanh toán phần khối lượng đã thực hiện trước khi bàn giao cho Liên hiệp HTX) | LT | 2006- 2008 |  | 1.750 | 1.300 | 1.000 |  | 300 | Ban QLDA GTVT |
| 2 | Mở rộng nâng cấp QL 56 | LK-CM | 2006-2008 |  | 8.400 | 4.700 | 3.900 |  | 800 | Ban QLDA GTVT |
| 3 | Đường 5 nối dài - TP Biên Hòa | BH | 2006-2008 |  | 4.255 | 4.255 | 4.255 |  |  | Công ty Cổ phần D2D |
| 4 | Đường vào suối nước nóng Thác Mai | ĐQ | 2005- 2008 | 22 km | 367 | 367 | 267 |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 5 | Đường vào Trường THCS Hùng Vương - BH | BH | 2006- 2008 |  | 1.485 | 1.606 | 1.556 |  | 50 | UBND TP Biên Hòa |
| 6 | Đường vào nghĩa trang TP Biên Hòa (không tính 51% vốn đầu tư của Công ty 610) | BH | 2006- 2008 |  | 1.775 | 1.775 | 575 |  | 1.200 | Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị BH |
| 7 | Đầu tư đường liên huyện Xuân Lộc đi Long Khánh (từ xã Xuân Trường đi Bảo Vinh) | XL | 2006- 2008 |  | 2.100 | 2.780 | 1.680 |  | 1.100 | UBND H Xuân Lộc |
| 8 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL 51 vào) | LT | 2006- 2008 |  | 240 | 240 | 120 |  | 120 | Ban QLDA GTVT |
| 9 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện | TN | 2006- 2008 |  | 980 | 980 | 980 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 10 | Đường Đức Huy - Thanh Bình | TN | 2006- 2008 |  | 145 | 145 | 145 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 11 | Cầu số 1, 2, 3 trên tuyến Hiếu Liêm | VC | 2006-2008 | 12,5m | 310 | 310 | 300 |  | 10 | Ban QLDA GTVT |
| 12 | Đường trục chính thị trấn Gia Ray | XL | 2005- 2008 |  | 3.925 | 3.925 | 3.325 |  | 600 | UBND H Xuân Lộc |
| 13 | Đầu tư đường Tân Hiền (liên xã Thiện Tân - Thạnh Phú) | VC | 2006- 2008 |  | 75 | 75 | 52 |  | 23 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 14 | Đường vào trường bắn Quốc gia khu vực 3 - huyện Xuân Lộc | XL | 2006- 2008 |  | 200 | 200 | 180 |  | 20 | UBND H Xuân Lộc |
| 15 | Đường vào khu tái định cư La Ngà | ĐQ | 2005- 2008 |  | 50 | 50 | 50 |  |  | UBND H Định Quán |
| 16 | Đường QL 1K (tõ cæng 1 ®Õn mè A cÇu Hóa An) | BH | 2000 2008 | 2,48 km | 190 | 190 |  |  | 190 | Ban QLDA GTVT |
| 17 | §ưêng §ång Khëi (tõ Xa lé Hµ Néi - BV Lao) | BH | 2002- 2008 | 3,9 km | 2.510 | 2.850 | 2.200 |  | 650 | Ban QLDA GTVT |
| 18 | §ưêng 908 Hïng Vư¬ng nèi dµi | LK | 2006- 2008 |  | 285 | 285 | 100 |  | 185 | UBND TX Long Khánh |
| 19 | §ưêng giao th«ng phía §«ng thÞ trÊn Tr¶ng Bom | TB | 2006-2008 |  | 900 | 900 | 900 |  |  | UBND H Trảng Bom |
| 20 | Đường Th¸nh T©m ®i Th¸c Reo | TN | 2006-2008 |  | 391 | 390 | 390 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 21 | Đường qu¸n Hång Tiªn | TN | 2004- 2008 |  | 700 | 700 | 700 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 22 | H¹ tÇng khu TT huyÖn Thèng NhÊt | TN | 2005 2008 |  | 500 | 500 | 500 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 23 | Đường §T 769 (®o¹n tõ Km 15+508 -Km 33+211) - Thanh to¸n khèi lưîng hoµn thµnh n¨m trưíc | TN- LT | 2004- 2008 | 17,7 km | 580 | 580 | 514 |  | 66 | Ban QLDA GTVT |
| 24 | CÇu S«ng Ray | XL | 2006-2008 |  | 95 | 95 |  |  | 95 | UBND H Xuân Lộc |
| 25 | Đường Êp Lý LÞch I ®i Êp I x· Phó Lý | VC | 2006- 2008 | 1,7 km | 255 | 255 | 195 |  | 60 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 26 | Đường song song QL 20 ®o¹n tõ C«ng an ®i Trung t©m Y tÕ | TP | 2007-2008 | 232m | 127 | 127 | 102 |  | 25 | UBND H Tân Phú |
| 27 | CÇu Suèi Løc, Êp La Hoa, x· Xu©n §«ng | CM | 2007-2008 |  | 190 | 190 |  |  | 190 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 28 | CÇu T©n B×nh x· B¶o B×nh | CM | 2007-2008 |  | 130 | 130 |  |  | 130 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 29 | Đường liªn x· B×nh Hòa -T©n B×nh | VC | 2007-2008 | 7,8 km | 526 | 526 | 486 |  | 40 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 30 | Cầu Thủ Biên | VC | 2007-2009 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | Sở Tài chính chuyển tiền sang tỉnh Bình Dương cấp phát |
| 31 | Đường vµo nhµ c«ng vô tØnh | BH | 2007-2008 |  | 153 | 187 | 144 |  | 43 | UBND TP Biên Hòa |
| 32 | Đường Chốt Mỹ, xã Bảo Bình đi ấp 6 xã Xuân Tây | CM | 2007- 2008 |  | 8.950 | 8.950 | 8.445 | 0 | 505 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 33 | Nâng cấp đường từ KCN Định Quán đi đường tỉnh ĐT763 huyện Định Quán | ĐQ | 2007-2008 |  | 16.000 | 16.000 | 15.500 |  | 500 | UBND H Định Quán |
| 34 | Đường Suối Tre - Bình Lộc | LK- TN | 2007- 2008 |  | 4.000 | 5.000 | 4.950 |  | 50 | Ban QLDA GTVT |
| 35 | Đường Bưng Môn | LT | 2007- 2008 | 4929m | 5.445 | 6.300 | 6.050 |  | 250 | UBND H Long Thành |
| 36 | Đường từ TT Y tế đi đường Be 128 -TP | TP | 2007- 2008 |  | 4.250 | 4.595 | 3.096 |  | 1.499 | UBND H Tân Phú |
| b | C«ng tr×nh khëi c«ng míi |  |  |  | 16.180 | 9.061 | 8.280 | 0 | 781 | - |
| 1 | N©ng cÊp đường x· Phưíc T©n huyÖn Long Thµnh | LT | 2008 |  | 4.200 | 4.200 | 4.000 |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 2 | N©ng cÊp đường tõ ng· 3 ®ưêng tr¸nh Bµ Hµo ®Õn ®ưêng vµo Khu ủy MiÒn §«ng | VC | 2008 |  | 3.000 | 111 | 0 |  | 111 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 3 | N©ng cÊp đường Be 129 ®i Êp Giang §iÒn x· Phó Thanh | TP | 2008 |  | 2.900 | 670 | 560 |  | 110 | UBND H Tân Phú |
| 4 | N©ng cÊp đường tõ bÕn phµ ®i qua UBND x· §¨klua | TP | 2008 |  | 2.680 | 680 | 520 |  | 160 | UBND H Tân Phú |
| 5 | Đầu tư nâng cấp ĐT 768 (đoạn giữa 2 mỏ đá) | VC | 2008 |  | 740 | 740 | 740 |  |  | Ban QLDA GTVT |
| 6 | XD ®ưêng tõ đường liªn Êp 6, Êp 7 x· Phó T©n ®Õn ®ưêng 118 x· Phó Vinh | ĐQ | 2008-2009 |  | 2.660 | 2.660 | 2.460 |  | 200 | UBND H Định Quán |
| II | THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP | - |  |  | 9.120 | 8.850 | 5.050 | 0 | 3.800 | - |
| a | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp | - |  |  | 9.120 | 8.850 | 5.050 | 0 | 3.800 | - |
| 1 | Tr¹m b¬m ®iÖn L¸ng Bå - Tµ Lµi | TP | 2006- 2008 |  | 820 | 550 | 350 |  | 200 | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | KCH kªnh mư¬ng hå S«ng M©y | TB | 2004- 2006 | 1110 ha | 2.450 | 2.450 | 600 |  | 1.850 | Ban QLDA NNPTNT |
| 3 | Kiªn cè hóa kªnh mư¬ng hå Gia Ui (G§2) | XL | 2006- 2008 |  | 5.850 | 5.850 | 4.100 |  | 1.750 | Ban QLDA NNPTNT |
| III | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO | - |  |  | 50.412 | 34.318 | 25.731 | 3.869 | 4.718 | - |
| a | C«ng tr×nh khëi chuyÓn tiÕp | - |  |  | 13.092 | 11.056 | 7.553 | 2.199 | 1.304 | - |
| 1 | TT Nu«i d¹y trÎ khuyÕt tËt | BH | 2006-2008 |  | 107 | 61 |  | 60 | 1 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Khèi líp häc 10 phßng Trưêng TH Nh©n NghÜa | CM | 2006-2008 | 10ph | 188 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Khèi líp häc 6 phßng Trưêng THCS S«ng Nh¹n | CM | 2006-2008 | 6ph | 48 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 4 | Khèi líp häc 8 phßng Trưêng THCS Lý Tù Träng | CM | 2006-2008 | 8ph | 140 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Trưêng TH Vâ ThÞ S¸u - CM | CM | 2006-2008 |  | 460 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | Trưêng MÉu gi¸o Gia T©n 1 | TN | 2006-2008 |  | 116 | 52 | 52 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 7 | Khèi líp häc 16 phßng Trưêng TH B¹ch L©m | TN | 2006-2008 | 16ph | 195 | 195 | 195 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 8 | Trưêng TH Phó An | TP | 2006-2008 |  | 1.664 | 2.114 | 1.470 | 367 | 277 | UBND H Tân Phú |
| 9 | Khèi líp häc 6 phßng - Trưêng TH Phï §æng | TP | 2006-2008 | 6ph | 740 | 928 | 776 | 102 | 50 | UBND H Tân Phú |
| 10 | Khèi líp häc 15 phßng - Trưêng TH TrÇn Quèc To¶n | TP | 2006- 2008 | 15ph | 850 | 877 | 758 | 55 | 64 | UBND H Tân Phú |
| 11 | Trưêng MÉu gi¸o Nam C¸t Tiªn | TP | 2006- 2008 |  | 1.895 | 1.895 | 1.434 | 312 | 149 | UBND H Tân Phú |
| 12 | Trưêng MÉu gi¸o Phó Thanh | TP | 2006- 2008 |  | 1.862 | 0 | 0 |  |  | UBND H Tân Phú |
| 13 | Khèi líp häc 15 phßng - Trưêng TH Nam C¸t Tiªn | TP | 2006- 2008 | 15ph | 140 | 140 | 90 |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 14 | Trưêng THCS Phó Lîi | ĐQ | 2006- 2008 |  | 360 | 319 |  | 145 | 174 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 15 | Trưêng THCS T©y S¬n | ĐQ | 2006- 2008 |  | 635 | 635 | 316 | 145 | 174 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 16 | TT GDTX huyÖn §Þnh Qu¸n | ĐQ | 2006- 2008 |  | 205 | 145 |  |  | 145 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 17 | Trưêng THCS Dư¬ng V¨n Th× | NT | 2006- 2008 |  | 2.325 | 2.682 | 1.635 | 832 | 215 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 18 | TT Gi¸o dôc Thưêng xuyªn Long Kh¸nh | LK | 2006- 2008 |  | 230 | 186 |  | 181 | 5 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 19 | Trưêng THCS Duy T©n | TN | 2006- 2008 |  | 827 | 827 | 827 |  |  | UBND H Thống Nhất |
| 20 | Trưêng TH Thõa §øc 2 | CM | 2006-2008 |  | 105 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| b | C«ng tr×nh khëi c«ng míi |  |  |  | 37.320 | 23.262 | 18.178 | 1.670 | 3.414 | - |
| 1 | X©y dùng trưêng MÉu gi¸o Phó LËp -TP | TP | 2008 |  | 8.750 | 914 |  |  | 914 | UBND H Tân Phú |
| 2 | X©y dùng Trưêng TH Phï §æng | ĐQ | 2008- 2009 |  | 5.300 | 4.070 | 3.000 | 870 | 200 | UBND H Định Quán |
| 3 | Trưêng TH Xu©n Th¹nh | TN | 2008- 2009 |  | 5.630 | 2.000 | 1.800 |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 4 | Trưêng THCS §inh Tiªn Hoµng | TB | 2008- 2009 |  | 4.440 | 3.200 | 3.000 |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 5 | Trưêng TH b¸n tró Cao B¸ Qu¸t | TB | 2008- 2009 |  | 4.200 | 3.200 | 3.000 |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 6 | XD Trưêng TH T©n An | VC | 2008-2009 |  | 4.700 | 5.500 | 4.000 |  | 1.500 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 7 | X©y dùng Trưêng THCS Phan Béi Ch©u | XL | 2008- 2009 |  | 4.300 | 4.378 | 3.378 | 800 | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| IV | Y TẾ |  |  |  | 2.650 | 20.630 | 530 | 20.000 | 100 | - |
| a | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp |  |  |  | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | - |
| 1 | Dự án đầu tư thiết bị y tế 2006 - 2007 |  |  |  | 0 | 20.000 |  | 20.000 |  | Sở Y tế |
| b | C«ng tr×nh khëi c«ng míi |  |  |  | 2.650 | 630 | 530 | 0 | 100 | - |
| 1 | XD hÖ thèng tho¸t nưíc vµ xö lý nưíc th¶i Trung t©m Y tÕ TP Biªn Hòa | BH | 2008 |  | 2.650 | 630 | 530 |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| V | VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ DỤC THỂ THAO | - |  |  | 8.650 | 23.051 | 15.551 | 4.362 | 3.138 | - |
| a | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp | - |  |  | 8.650 | 23.051 | 15.551 | 4.362 | 3.138 | - |
| 1 | Nghĩa trang TP Biªn Hòa t¹i phưêng Long B×nh | BH | 2006- 2008 |  | 210 | 210 |  |  | 210 | Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị BH |
| 2 | NghÜa trang liÖt sü tØnh | BH | 2006- 2008 |  | 244 | 244 | 244 |  |  | Sở Lao động Thương binh Xã hội |
| 3 | Dự án cải tạo nâng cấp bãi tập lái xe | BH | 2006 2008 |  | 550 | 550 | 550 |  |  | Trường CNKT-GTVT |
| 4 | Dự án trang thiết bị chấm thi tự động kỹ năng | BH | 2006- 2008 |  | 120 | 658 | 120 | 538 |  | Trường CNKT-GTVT |
| 5 | XD Nhµ v¨n hóa phường QuyÕt Th¾ng - BH | BH | 2005- 2008 |  | 730 | 710 | 235 | 450 | 25 | UBND TP Biên Hòa |
| 6 | Thư viÖn huyÖn T©n Phó | TP | 2006- 2008 |  | 1.197 | 1.197 | 450 | 654 | 93 | UBND H Tân Phú |
| 7 | Trïng tu t«n t¹o di tÝch TW Côc | VC | 2004-2008 |  | 2.000 | 2.000 |  | 1.900 | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 8 | Nghĩa trang c¸n bé tØnh | BH | 2006 -2008 |  | 1.367 | 2.674 | 1.368 |  | 1.306 | Sở Lao động Thương binh Xã hội |
| 9 | §ưêng d©y ®iÖn 22 KV - tr¹m biÕn ¸p 3x37,5 KVA lªn nói Chøa Chan | XL | 2005- 2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | Đài Phát thanh Truyền hình |
| 10 | Đầu tư mua xe truyền hình màu lưu động | BH | 2007-2008 |  |  | 1.620 |  | 800 | 820 | Đài Phát thanh Truyền hình |
| 11 | Đầu tư thiết bị viba số | BH | 2007-2008 |  |  | 454 |  |  | 454 | Đài Phát thanh Truyền hình |
| 12 | Hỗ trợ XD Trường Dạy nghề số 2 | BH | 2008 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | Trường Dạy nghề số 2 |
| 13 | Trung t©m ThÓ dôc ThÓ thao huyÖn Xu©n Léc (50%) | XL | 2005- 2008 |  | 1.777 | 2.704 | 2.584 | 20 | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 14 | Söa ch÷a hå phun nưíc trong c«ng viªn Khu Liªn hîp V¨n hóa ThÓ dôc ThÓ thao | BH | 2007-2008 |  | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục Thể thao |
| VI | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | - |  |  | 28.999 | 21.833 | 13.459 | 3.774 | 4.600 | - |
| a | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp | - |  |  | 21.204 | 19.638 | 11.729 | 3.439 | 4.470 | - |
| 1 | XD trô së khèi §¶ng H CÈm Mü | CM | 2005- 2008 |  | 2.050 | 3.000 | 950 | 1.950 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 2 | Trô së lµm viÖc khèi Nhµ nưíc H CÈm Mü | CM | 2006 |  | 215 | 215 |  |  | 215 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | HÖ thèng PCCC - Ban QL c¸c KCN | BH | 2007-2008 |  | 16 | 20 | 15 |  | 5 | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai |
| 4 | XD Trô së Liªn minh Hîp t¸c x· vµ DN ngoµi quèc doanh | BH | 2006-2008 |  | 1.120 | 1.120 | 200 | 750 | 170 | Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh |
| 5 | XD trô së khèi n«ng l©m H Thèng NhÊt | TN | 2006-2008 |  | 90 | 78 |  |  | 78 | UBND H Thống Nhất |
| 6 | XD trô së lµm viÖc phßng Tư ph¸p, C«ng chøng, Gi¸o dôc vµ Bé phËn tiÕp d©n huyÖn Thèng NhÊt | TN | 2006-2008 |  | 100 | 81 |  |  | 81 | UBND H Thống Nhất |
| 7 | XD trô së lµm viÖc ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n | BH | 2006- 2008 |  | 3.590 | 3.500 | 3.000 | 400 | 100 | Sở Nông nghiệp & PTNT |
| 8 | Trung t©m Båi dưìng ChÝnh trÞ huyÖn Thèng NhÊt | TN | 2008-2008 |  | 848 | 848 |  |  | 848 | UBND H Thống Nhất |
| 9 | Trô së lµm viÖc §éi Duy tu m«i trưêng đô thÞ + Ban QLDA huyÖn Thèng NhÊt | TN | 2007-2008 |  | 1.830 | 1.830 |  |  | 1.830 | UBND H Thống Nhất |
| 10 | XD trụ sở UBMT Tổ quốc tỉnh | BH | 2007-2008 |  | 500 | 500 | 500 |  |  | UBMT Tổ quốc tỉnh |
| 11 | XD trô së lµm viÖc UBND x· Nam C¸t Tiªn | TP | 2008 |  | 470 | 470 | 261 | 90 | 119 | UBND H Tân Phú |
| 12 | XD trô së lµm viÖc UBND x· §¨c Lua | TP | 2008 |  | 1.960 | 2.251 | 1.365 | 163 | 723 | UBND H Tân Phú |
| 13 | XD trô së lµm viÖc UBND x· Phó An | TP | 2008 |  | 2.015 | 2.015 | 1.888 | 86 | 41 | UBND H Tân Phú |
| 14 | Trụ sở Nhà công vụ tại đường Võ Thị Sáu - BH | BH | 2007- 2008 |  | 1.500 | 1.500 | 1.400 |  | 100 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 15 | Xây dựng trụ sở làm việc Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh | BH | 2007- 2008 |  | 3.100 | 10 |  |  | 10 | Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh |
| 16 | XD trụ sở làm việc Đội Quản lý Thị trường số 12 | CM | 2007-2008 |  | 1.800 | 2.200 | 2.150 |  | 50 | Chi cục Quản lý Thị trường |
| b | C«ng tr×nh khëi c«ng míi |  |  |  | 7.795 | 2.195 | 1.730 | 335 | 130 | - |
| 1 | X©y dùng 4 nhµ tr¹m qu¶n lý vµ b¶o vÖ rõng thuéc Khu B¶o tån Thiªn nhiªn vµ Di tÝch VÜnh Cöu | VC | 2008 |  | 3.100 | 0 |  | 0 | 0 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 2 | N©ng cÊp, c¶i t¹o trô së lµm viÖc Chi côc Hîp t¸c x· vµ ph¸t triÓn n«ng th«n | BH | 2008 |  | 1.330 | 1.330 | 1.000 | 250 | 80 | Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm Thủy sản Đồng Nai | VC | 2008 |  | 865 | 865 | 730 | 85 | 50 | Trung tâm Thủy sản Đồng Nai |
| 4 | X©y dùng trô së lµm viÖc §éi Qu¶n lý thÞ trưêng sè 11 | TN | 2008 |  | 2.500 | 0 |  |  | 0 | Chi cục Quản lý Thị trường |
| VII | CẤP NƯỚC | - |  |  | 11.831 | 11.785 | 10.603 | 683 | 499 | - |
| a | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp | - |  |  | 11.831 | 11.785 | 10.603 | 683 | 499 | - |
| 1 | HÖ thèng cÊp nưíc tËp trung x· Hưng Léc | TN | 2006-2008 | 800m3/ng | 155 | 170 | 98 | 66 | 6 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 2 | Hệ thống cấp nước TT Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 640 | 1.005 | 835 |  | 170 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An | TP | 2007- 2008 |  | 2.230 | 2.560 | 2.200 | 260 | 100 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thiện (năm 2007 đã bố trí 1 phần ở nguồn CTMT) | TN | 2007- 2008 |  | 2.532 | 2.832 | 2.370 | 357 | 105 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 5 | Mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh An | VC | 2007- 2008 |  | 3.685 | 3.690 | 3.600 |  | 90 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 6 | Hệ thống cấp nước phường Tân Vạn | BH | 2007-2008 |  | 2.589 | 1.528 | 1.500 |  | 28 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| VIII | H¹ tÇng C«ng Céng | - |  |  | 31.092 | 31.841 | 26.301 | 2.800 | 2.740 | - |
| a | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp | - |  |  | 25.672 | 26.341 | 21.451 | 2.500 | 2.390 | - |
| 1 | B·i ch«n lÊp chÊt th¶i sinh ho¹t phưêng Tr¶ng Dµi | BH | 2005-2008 | 15 ha | 8.855 | 8.855 | 8.655 |  | 200 | Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị BH |
| 2 | Tho¸t lò tËp ®oµn 29 | BH | 2003- 2008 |  | 700 | 1.750 | 1.650 |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 3 | Tho¸t nưíc Suèi Linh | BH | 2003-2005 |  | 450 | 450 | 400 |  | 50 | UBND TP Biên Hòa |
| 4 | HÖ thèng chiÕu s¸ng mét sè ®o¹n däc QL 56 | CM | 2005-2006 |  | 941 | 0 | 0 |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | H¹ tÇng khu t¸i ®Þnh cư ngư d©n lßng hå TrÞ An thÞ trÊn VÜnh An | VC | 2005 | 7,4 ha | 651 | 651 |  |  | 651 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 6 | Khu t¸i ®Þnh cư ngư d©n lßng hå TrÞ An x· Phó Lý | VC | 2004- 2006 |  | 750 | 750 |  |  | 750 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 7 | §Çu tư h¹ tÇng khu d©n cư An B×nh (phÇn bè trÝ t¸i ®Þnh cư) | BH | 2008 |  | 7.500 | 7.500 | 7.500 |  |  | Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa |
| 8 | HÖ thèng chiÕu s¸ng ®Ìn ®ưêng §ång Khëi | BH | 2006-2008 |  | 440 | 725 | 525 |  | 200 | UBND TP Biên Hòa |
| 9 | N¹o vÐt kªnh tho¸t nưíc cuèi ®ưêng sè 2-NT | NT | 2008-2008 |  | 1.800 | 2.000 | 1.800 |  | 200 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 10 | HÖ thèng chiÕu s¸ng QL 15 kÐo dµi | BH | 2007- 2008 |  | 385 | 460 | 421 |  | 39 | UBND TP Biên Hòa |
| 11 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Định Quán | ĐQ | 2007-2008 |  | 3.200 | 3.200 | 500 | 2.500 | 200 | UBND H Định Quán |
| b | C«ng tr×nh khëi c«ng míi |  |  |  | 5.420 | 5.500 | 4.850 | 300 | 350 | - |
| 1 | §ưêng d©y trung thế, h¹ thÕ vµ c¸c tr¹m biến ¸p t¹i Êp 7 x· Phó T©n | ĐQ | 2008 |  | 2.700 | 2.700 | 2.200 | 300 | 200 | UBND H Định Quán |
| 2 | XD khu v¨n hóa thÓ dôc thÓ thao x· Suèi Cao (h¹ng môc san nÒn, s©n ®ưêng, cæng tưêng rµo, cÊp tho¸t nưíc, cÊp ®iÖn, c©y xanh, th¶m cá - riªng h¹ng môc Nhµ v¨n hóa thùc hiÖn vèn huyÖn vµ huy ®éng) | XL | 2008-2009 |  | 2.720 | 2.800 | 2.650 |  | 150 | UBND H Xuân Lộc |
| IX | AN NINH QUỐC PHÒNG | - |  |  | 33.639 | 34.629 | 27.703 | 5.597 | 1.329 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 11.529 | 21.529 | 14.803 | 5.597 | 1.129 | - |
| 1 | XD trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H Cẩm Mỹ | CM | 2006- 2008 |  | 933 | 933 | 379 | 24 | 530 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | XD trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự H Thống Nhất | TN | 2006- 2008 |  | 1.866 | 1.866 | 1.344 | 23 | 499 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 3 | Hỗ trợ xây dựng các hạng mục hoàn chỉnh + hàng rào trụ sở Công an huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 |  | 2.080 | 2.080 | 2.080 |  |  | Công an tỉnh |
| 4 | Hỗ trợ xây dựng hàng rào trụ sở Công an huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | Công an tỉnh |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2007-2008 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 6 | Đầu tư mua 16 xe vận tải nhẹ (từ 2 - 4 tấn) phục vụ sẵn sàng chiến đấu | BH | 2008 |  | 5.650 | 5.650 |  | 5.550 | 100 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 22.110 | 13.100 | 12.900 | 0 | 200 | - |
| 1 | Hỗ trợ đầu tư Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh (phần ngân sách 5 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngành) | BH | 2008 |  | 5.000 | 2.000 | 2.000 |  |  | Công an tỉnh |
| 2 | Hỗ trợ đầu tư dự án Nhà tàng thư - lưu trữ hồ sơ và Hội trường CA tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành công an 50%) | BH | 2008 |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |  | Công an tỉnh |
| 3 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Long Khánh - Xuân Lộc | LK | 2008 |  | 6.260 | 2.100 | 2.000 |  | 100 | Công an tỉnh |
| 4 | Xây dựng trụ sở đội PCCC Tân Phú - Định Quán | ĐQ | 2008 |  | 5.850 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | Công an tỉnh |
| X | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ | - |  |  | 5.363 | 5.363 | 3.310 | 1.238 | 815 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 5.363 | 5.363 | 3.310 | 1.238 | 815 | - |
| 1 | XD cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai | BH | 2006-2008 |  | 138 | 138 |  | 138 |  | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai |
| 2 | Thư viện điện tử tích hợp tỉnh ĐNai | BH | 2005- 2008 |  | 2.475 | 2.475 | 610 | 1.100 | 765 | Thư viện tỉnh |
| 3 | Dự án xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Khoa học Công nghệ | BH | 2007-2008 |  | 2.750 | 2.750 | 2.700 |  | 50 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| B | QUY HOẠCH |  |  |  | 32.502 | 33.249 | 0 | 0 | 33.249 | - |
| a | Danh mục chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1 | QH tổng thể thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành đến năm 2020 | LT | 2006-2009 |  | 430 | 200 |  |  | 200 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 2 | QH tổng thể thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Khánh đến năm 2020 | LK | 2006-2009 |  | 260 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 3 | QH tổng thể thoát nước và xử lý nước TP Nhơn Trạch đến năm 2020 | NT | 2006-2009 |  | 430 | 60 |  |  | 60 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 4 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước Khánh | NT | 2006-2008 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | UBND H Nhơn Trạch |
| 5 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thạnh | NT | 2006-2008 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | UBND H Nhơn Trạch |
| 6 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thanh | NT | 2006-2008 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | UBND H Nhơn Trạch |
| 7 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông | NT | 2006-2008 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | UBND H Nhơn Trạch |
| 8 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hữu | NT | 2006-2008 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | UBND H Nhơn Trạch |
| 9 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước An | NT | 2006-2008 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | UBND H Nhơn Trạch |
| 10 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đại Phước | NT | 2006-2008 |  | 200 | 50 |  |  | 50 | UBND H Nhơn Trạch |
| 11 | QH sử dụng đất các xã huyện Định Quán | ĐQ | 2006-2008 |  | 200 | 566 |  |  | 566 | UBND H Định Quán |
| 12 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bắc Sơn | TB | 2007-2008 |  | 165 | 165 |  |  | 165 | UBND H Trảng Bom |
| 13 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đồi 61 | TB | 2007-2008 |  | 75 | 75 |  |  | 75 | UBND H Trảng Bom |
| 14 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Thịnh | TB | 2007-2008 |  | 165 | 95 |  |  | 95 | UBND H Trảng Bom |
| 15 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến | TB | 2007-2008 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | UBND H Trảng Bom |
| 16 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Thao | TB | 2007-2008 |  | 155 | 85 |  |  | 85 | UBND H Trảng Bom |
| 17 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tây Hòa | TB | 2007-2008 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | UBND H Trảng Bom |
| 18 | QH chi tiết 1/2000 khu thương mại dịch vụ, khu dân cư, khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú | TP | 2006- 2008 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 19 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 20 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 21 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 22 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 23 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm 2 | TN | 2007-2008 |  | 247 | 247 |  |  | 247 | UBND H Thống Nhất |
| 24 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 1 | TN | 2007-2008 |  | 252 | 252 |  |  | 252 | UBND H Thống Nhất |
| 25 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 2 | TN | 2007-2008 |  | 159 | 159 |  |  | 159 | UBND H Thống Nhất |
| 26 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 3 | TN | 2007-2008 |  | 256 | 256 |  |  | 256 | UBND H Thống Nhất |
| 27 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Kiệm | TN | 2007-2008 |  | 353 | 353 |  |  | 353 | UBND H Thống Nhất |
| 28 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Lộc | TN | 2007-2008 |  | 227 | 227 |  |  | 227 | UBND H Thống Nhất |
| 29 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quang Trung | TN | 2007-2008 |  | 329 | 329 |  |  | 329 | UBND H Thống Nhất |
| 30 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thạnh | TN | 2007-2008 |  | 304 | 304 |  |  | 304 | UBND H Thống Nhất |
| 31 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thiện | TN | 2007-2008 |  | 303 | 303 |  |  | 303 | UBND H Thống Nhất |
| 32 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lâm | TP | 2007-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Tân Phú |
| 33 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Sơn | TP | 2007-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Tân Phú |
| 34 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thanh | TP | 2007-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Tân Phú |
| 35 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Trung | TP | 2007-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Tân Phú |
| 36 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Xuân | TP | 2007-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Tân Phú |
| 37 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trà Cổ | TP | 2007-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Tân Phú |
| 38 | QH công nghiệp phụ trợ | BH | 2007-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | Sở Công thương |
| 39 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Hòa Bình | BH | 2006-2008 |  | 76 | 72 |  |  | 72 | UBND TP Biên Hòa |
| 40 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Thanh Bình | BH | 2006-2008 |  | 88 | 69 |  |  | 69 | UBND TP Biên Hòa |
| 41 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Mai | BH | 2006-2008 |  | 232 | 204 |  |  | 204 | UBND TP Biên Hòa |
| 42 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Tiến | BH | 2006-2008 |  | 252 | 252 |  |  | 252 | UBND TP Biên Hòa |
| 43 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Hòa | BH | 2006-2008 |  | 319 | 319 |  |  | 319 | UBND TP Biên Hòa |
| 44 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Hiệp | BH | 2006-2008 |  | 310 | 310 |  |  | 310 | UBND TP Biên Hòa |
| 45 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tam Hiệp | BH | 2006-2008 |  | 223 | 223 |  |  | 223 | UBND TP Biên Hòa |
| 46 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Biên | BH | 2006-2008 |  | 429 | 429 |  |  | 429 | UBND TP Biên Hòa |
| 47 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Hố Nai | BH | 2006-2008 |  | 375 | 375 |  |  | 375 | UBND TP Biên Hòa |
| 48 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Quang Vinh | BH | 2006-2008 |  | 192 | 192 |  |  | 192 | UBND TP Biên Hòa |
| 49 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Trung Dũng | BH | 2006-2008 |  | 160 | 160 |  |  | 160 | UBND TP Biên Hòa |
| 50 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Quyết Thắng | BH | 2006-2008 |  | 177 | 177 |  |  | 177 | UBND TP Biên Hòa |
| 51 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tam Hòa | BH | 2006-2008 |  | 243 | 243 |  |  | 243 | UBND TP Biên Hòa |
| 52 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Bình Đa | BH | 2006-2008 |  | 236 | 236 |  |  | 236 | UBND TP Biên Hòa |
| 53 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Phong | BH | 2006-2008 |  | 355 | 355 |  |  | 355 | UBND TP Biên Hòa |
| 54 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường An Bình | BH | 2006-2008 |  | 330 | 330 |  |  | 330 | UBND TP Biên Hòa |
| 55 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Long Bình Tân | BH | 2006-2008 |  | 348 | 348 |  |  | 348 | UBND TP Biên Hòa |
| 56 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Bửu Long | BH | 2006-2008 |  | 316 | 316 |  |  | 316 | UBND TP Biên Hòa |
| 57 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Tân Vạn | BH | 2006-2008 |  | 306 | 306 |  |  | 306 | UBND TP Biên Hòa |
| 58 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Bửu Hòa | BH | 2006-2008 |  | 280 | 280 |  |  | 280 | UBND TP Biên Hòa |
| 59 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 xã Hóa An | BH | 2006-2008 |  | 333 | 333 |  |  | 333 | UBND TP Biên Hòa |
| 60 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 xã Tân Hạnh | BH | 2006-2008 |  | 271 | 271 |  |  | 271 | UBND TP Biên Hòa |
| 61 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 P Long Bình - gđ1 | BH | 2006-2008 |  | 490 | 490 |  |  | 490 | UBND TP Biên Hòa |
| 62 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 P Trảng Dài - gđ1 | BH | 2006-2008 |  | 400 | 400 |  |  | 400 | UBND TP Biên Hòa |
| 63 | Quy hoạch 1/500 khu Trung tâm hành chính phường Thống Nhất - BH | BH | 2006-2008 |  | 817 | 817 |  |  | 817 | UBND TP Biên Hòa |
| 64 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 65 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 66 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 67 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 68 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 69 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 70 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 71 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã An Hòa, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 72 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã An Phước, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 73 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 74 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 75 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 76 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Lộc An, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 77 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long An, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 78 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long Phước, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 79 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Bình, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Long Thành |
| 80 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Tân, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 81 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Thái, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 82 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tam An, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 83 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 84 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tam Phước, huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 85 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 86 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 87 | QH chung khu vực xung quanh sân bay Quốc tế Long Thành | LT | 2007- 2008 |  | 1.200 | 1.235 |  |  | 1.235 | Sở Xây dựng |
| 88 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Trâm | LK | 2007- 2008 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 89 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Vinh | LK | 2007- 2008 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 90 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Sen | LK | 2007- 2008 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 91 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Tre | LK | 2007- 2008 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 92 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hòa | LK | 2007- 2008 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 93 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Lập | LK | 2007- 2008 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 94 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tân | LK | 2007- 2008 |  | 200 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 95 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Mỹ | CM | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 96 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã La Ngà | ĐQ | 2007- 2008 |  | 400 | 400 |  |  | 400 | UBND H Định Quán |
| 97 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Ngọc Định | ĐQ | 2007- 2008 |  | 250 | 250 |  |  | 250 | UBND H Định Quán |
| 98 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lợi | ĐQ | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Định Quán |
| 99 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Ngọc | ĐQ | 2007- 2008 |  | 350 | 350 |  |  | 350 | UBND H Định Quán |
| 100 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Vinh | ĐQ | 2007- 2008 |  | 340 | 340 |  |  | 340 | UBND H Định Quán |
| 101 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Túc | ĐQ | 2007- 2008 |  | 380 | 380 |  |  | 380 | UBND H Định Quán |
| 102 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Tân | ĐQ | 2007- 2008 |  | 280 | 280 |  |  | 280 | UBND H Định Quán |
| 103 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Túc Trưng | ĐQ | 2007- 2008 |  | 280 | 280 |  |  | 280 | UBND H Định Quán |
| 104 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Long Đức | LT | 2007- 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 105 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Hòa | XL | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 106 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cát | XL | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 107 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Định | XL | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 108 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hòa | XL | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 109 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hiệp | XL | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 110 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hưng | XL | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 111 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Phú | XL | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 112 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tâm | XL | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 113 | QH Khu TĐC xã Tam Phước: 25,02 ha | LT | 2007- 2008 |  | 200 | 447 |  |  | 447 | UBND H Long Thành |
| 114 | QH Khu TĐC xã Tam Phước: 6 ha | LT | 2007- 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Long Thành |
| 115 | QH Khu TĐC xã Long Đức: 64,22 ha | LT | 2007- 2008 |  | 200 | 936 |  |  | 936 | UBND H Long Thành |
| 116 | QH Khu TĐC xã Long An : 27,9 ha | LT | 2007- 2008 |  | 100 | 737 |  |  | 737 | UBND H Long Thành |
| 117 | QH Khu TĐC xã Bình Sơn: 247,66 ha | LT | 2007- 2008 |  | 500 | 1.043 |  |  | 1.043 | UBND H Long Thành |
| 118 | QH Khu dân cư tái định cư xã Long An: 25,43 ha | LT | 2007- 2008 |  | 100 | 710 |  |  | 710 | UBND H Long Thành |
| 119 | QH Khu TĐC xã Tân Hiệp: 30 ha | LT | 2007- 2008 |  | 100 | 690 |  |  | 690 | UBND H Long Thành |
| 120 | QH Khu TĐC xã Long Phước: 30 ha | LT | 2007- 2008 |  | 100 | 706 |  |  | 706 | UBND H Long Thành |
| 121 | QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Dầu Giây | TN | 2007- 2008 |  | 100 | 500 |  |  | 500 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 122 | QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Đô thị La Ngà | §Q | 2007- 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 123 | QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị Thạnh Phú | VC | 2007- 2008 |  | 100 | 400 |  |  | 400 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 124 | Quy hoạch điều chỉnh trục đường 16 | VC | 2007- 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 125 | QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT Cẩm Mỹ | CM | 2007- 2009 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 126 | Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Định Quán | ĐQ | 2005-2008 |  | 117 | 454 |  |  | 454 | UBND H Định Quán |
| 127 | QH cảnh quan Hóa An - Bửu Hòa | BH | 2004- 2008 |  | 158 | 158 |  |  | 158 | UBND TP Biên Hòa |
| 128 | QH 1/2000 phường Trảng Dài (phần còn lại) | BH | 2003- 2008 |  | 403 | 403 |  |  | 403 | UBND TP Biên Hòa |
| 129 | QH 1/200 phường Long Bình (phần còn lại) | BH | 2003- 2008 |  | 491 | 491 |  |  | 491 | UBND TP Biên Hòa |
| 130 | QH cảnh quan trục đường ven sông Cái | BH | 2004- 2008 |  | 17 | 17 |  |  | 17 | UBND TP Biên Hòa |
| 131 | QH Cụm công nghiệp Sông Ray | CM | 2006-2008 | 50 ha | 62 | 65 |  |  | 65 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 132 | QH Cụm công nghiệp Cọ Dầu | CM | 2006-2008 | 50 ha | 62 | 65 |  |  | 65 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 133 | QH Cụm công nghiệp Bảo Bình | CM | 2006-2008 | 30 ha | 169 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 134 | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1/5000 khu trung tâm hành chính H Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 160 | 160 |  |  | 160 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 135 | QH sử dụng đất 13 xã huyện Cẩm Mỹ (xã Xuân Đông, Lâm San, Sông Nhạn, Long Giao, Xuân Mỹ, Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Xuân Đường, Xuân Quế, Thừa Đức, Bảo Bình, Nhân Nghĩa) | CM | 2006-2008 |  | 174 | 174 |  |  | 174 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 136 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Trung | LK | 2006-2008 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 137 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Thanh | LK | 2006-2008 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 138 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân An | LK | 2006-2008 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 139 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Hòa | LK | 2006-2008 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 140 | Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Phú Bình | LK | 2006-2008 |  | 200 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 141 | QH chung thị xã Long Khánh | LK | 2004- 2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | UBND TX Long Khánh |
| 142 | QH khu dân cư Lộc An - Bình Sơn 282 ha |  | 2008 |  |  | 0 |  |  | 0 | UBND H Long Thành |
| 143 | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các xã huyện Long Thành (An Hòa, Bàu Cạn, Bình An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long Đức, Long Hưng, Long phước, Lộc An, Phước Bình, Phước Tân, Phước Thái, Tân Hiệp, Tam An, Tam Phước, thị trấn Long Thành) | LT | 2006-2008 |  | 33 | 37 |  |  | 37 | UBND H Long Thành |
| 144 | QH Cụm công nghiệp Sông Thao | TB | 2006-2008 |  | 84 | 84 |  |  | 84 | UBND H Trảng Bom |
| 145 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom | TB | 2006-2008 |  | 85 | 85 |  |  | 85 | UBND H Trảng Bom |
| 146 | Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom | TB | 2006-2008 |  | 157 | 157 |  |  | 157 | UBND H Trảng Bom |
| 147 | QH Cụm công nghiệp Thanh Bình | TB | 2005-2008 | 50ha | 78 | 78 |  |  | 78 | UBND H Trảng Bom |
| 148 | QH Cụm công nghiệp Hố Nai A | TB | 2005-2008 | 30ha | 68 | 68 |  |  | 68 | UBND H Trảng Bom |
| 149 | Điều chỉnh QH thị trấn Trảng Bom | TB | 2005-2008 |  | 137 | 137 |  |  | 137 | UBND H Trảng Bom |
| 150 | QH khu thương mại dịch vụ tái định cư TT Tân Phú | TP | 2006-2008 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | UBND H Tân Phú |
| 151 | Điều chỉnh QH chung TT Vĩnh An -VC | VC | 2006-2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 152 | Lập quy hoạch sử dụng đất các xã huyện Vĩnh Cửu (Hiếu Liêm, Mã Đà) | VC | 2006-2008 |  | 113 | 113 |  |  | 113 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 153 | QH khu làng bưởi Tân Triều - phục vụ du lịch | VC | 2003- 2008 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 154 | QH Tiểu đoàn 141 | XL | 2005-2007 |  | 11 | 11 |  |  | 11 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 155 | QH 1/500 2 bên đường trục chính - TT Gia Ray | XL | 2006- 2008 |  | 202 | 202 |  |  | 202 | UBND H Xuân Lộc |
| 156 | Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu du lịch Thác Trời | XL | 2005- 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Xuân Lộc |
| 157 | Điều chỉnh QH chi tiết 1/2000 thị trấn Gia Ray | XL | 2006- 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Xuân Lộc |
| 158 | QH chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Gia Ray | XL | 2006- 2008 |  | 283 | 183 |  |  | 183 | UBND H Xuân Lộc |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 14.498 | 18.074 | 0 | 0 | 18.074 | - |
| 1 | Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2006-2008 |  | 245 | 110 |  |  | 110 | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | Đầu tư nâng cấp hồ Suối Tre | LK | 2007-2008 |  | 291 | 150 |  |  | 150 | Ban QLDA NNPTNT |
| 3 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thịnh | TP | 2007-2008 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 4 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Lang Minh | XL | 2007-2008 |  | 228 | 228 |  |  | 228 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 5 | Đường ven sông Cái nối từ QL 1 đến đường Trần Quốc Toản - BH | BH | 2007-2008 |  | 132 | 35 |  |  | 35 | UBND TP Biên Hòa |
| 6 | Đường song song QL 20 đoạn từ Huyện đội đi UBND thị trấn Tân Phú) | TP | 2007-2008 |  | 86 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 7 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Bưu chính Viễn Thông | BH | 2007-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Đường vào chùa Hiếu Lâm Sơn Tự xã Hóa An (đường Hoàng Minh Chánh) | BH | 2007-2008 |  | 300 | 90 |  |  | 90 | UBND TP Biên Hòa |
| 9 | Hạ tầng khu trụ sở khối Đảng, khối Nhà nước và quảng trường TP Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 126 | 126 |  |  | 126 | UBND TP Biên Hòa |
| 10 | Đường từ QL 1 đến đường vào ga Hố Nai | BH | 2007-2008 |  | 300 | 100 |  |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 11 | Đường HL11 xã Hiệp Hòa | BH | 2007-2008 |  | 300 | 0 |  |  | 0 | UBND TP Biên Hòa |
| 12 | XD Trụ sở làm việc HĐND & UBND TP Biên Hòa |  |  |  |  | 310 |  |  | 310 | UBND TP Biên Hòa |
| 13 | XD Trụ sở làm việc Thành ủy và các ban Đảng TP Biên Hòa |  |  |  |  | 270 |  |  | 270 | UBND TP Biên Hòa |
| 14 | Đường dọc sông Đồng Nai từ mố A cầu Hóa An đến bến đò trạm | BH | 2007-2008 |  | 88 | 88 |  |  | 88 | UBND TP Biên Hòa |
| 15 | Nút giao thông ngã 3 Vườn Mít | BH | 2007-2008 |  | 400 | 175 |  |  | 175 | UBND TP Biên Hòa |
| 16 | Dự án Thoát nước thải TP Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 900 | 1.000 |  |  | 1.000 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 17 | Đường Hưng Lộc - xã Lộ 25 - H TN | TN | 2007-2008 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | UBND H Thống Nhất |
| 18 | Nhà bia di tích lịch sử thành lập chi bộ Bình Phước - Tân Triều | VC | 2007-2008 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 19 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh sân bay Quốc tế tại Long Thành) | LT | 2007-2008 |  | 700 | 340 |  |  | 340 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 20 | Cầu Phước Lý trên đường ĐT 769 | NT | 2007-2008 |  | 66 | 0 |  |  | 0 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 21 | Hạ tầng kỹ thuật khu 347 ha - Nhơn Trạch | NT | 2007-2008 | 10729m | 200 | 229 |  |  | 229 | UBND H Nhơn Trạch |
| 22 | Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa | BH | 2007-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 23 | Hệ thống cấp nước TT huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 24 | Mở rộng công suất Nhà máy nước TT Gia Ray | XL | 2007-2008 |  | 329 | 370 |  |  | 370 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 25 | Cải tạo tuyến ống cấp nước từ đường CMT8 đến ngã 4 chợ Đồn | BH | 2007-2008 |  | 163 | 163 |  |  | 163 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai |
| 26 | Xây dựng mái đón Trụ sở Ban Quản lý các KCN | BH | 2007-2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai |
| 27 | Đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Nhà khách 71 | BH | 2007-2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 28 | Dự án sinh cảnh trong phân khu sinh thái cảnh quan - Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 50 | 75 |  |  | 75 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 29 | Dự án Vườn sưu tầm thực vật - Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 30 | Dự án Vườn ươm - Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 30 | 35 |  |  | 35 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 31 | Xây dựng 4 nhà trạm Quản lý bảo vệ rừng (tại Phân khu Vĩnh An 3 trạm và Phân khu Hiếu Liêm 1 trạm) | VC | 2007-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 32 | Đầu tư nâng cấp mở rộng đường 25 B - Nhơn Trạch | NT | 2007-2008 |  | 540 | 280 |  |  | 280 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 33 | Trụ sở Ban Quản lý dự án thoát nước tỉnh Đồng Nai | BH | 2007-2008 |  | 100 | 222 |  |  | 222 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 34 | Dự án đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng trên địa bàn tỉnh | BH | 2007-2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Ban Quản lý các KCN Đồng Nai |
| 35 | Cầu nối từ cù lao Hiệp Hòa qua trung tâm hành chính thành phố Biên Hòa (hồ sơ đề xuất) | BH | 2007-2008 |  | 240 | 100 |  |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 36 | Cầu từ cù lao Hiệp Hòa qua ngã 4 Vũng Tàu (hồ sơ đề xuất) | BH | 2007-2008 |  | 300 | 100 |  |  | 100 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 37 | Điều chỉnh cục bộ khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ |  | 2007-2008 |  | 160 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 38 | Hệ cấp nước tập trung ấp 4+5 xã Thanh Sơn (đã có QĐ duyệt DA) | §Q | 2007-2008 |  | 35 | 35 |  |  | 35 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 39 | Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai | BH | 2005-2008 | 6000m2 | 300 | 300 |  |  | 300 | Đài Phát thanh Truyền hình |
| 40 | Đường Đồng Khởi (đoạn mở rộng từ BV Lao đến ngã 3 Thiết Giáp) | BH | 2006-2008 |  | 131 | 0 |  |  | 0 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 41 | Quốc lộ 15 nối dài | BH | 2006-2008 |  | 196 | 123 |  |  | 123 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 42 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố) | BH | 2006-2008 | 1700m | 134 | 180 |  |  | 180 | Ban QLDA NNPTNT |
| 43 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát | BH | 2006-2008 | 1200m | 80 | 80 |  |  | 80 | Ban QLDA NNPTNT |
| 44 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2005-2008 |  | 1.000 | 0 |  |  | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 45 | TT. Tin học Ngoại ngữ | BH | 2005-2008 | 16 phòng | 300 | 0 |  |  | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 46 | Trường TH Nguyễn Du. huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 | 1.000 hs | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 47 | TT GDTX huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 | 12 phßng | 400 | 0 |  |  | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 48 | XD Trạm khuyến nông Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 44 | 44 |  |  | 44 | Trung tâm Khuyến nông |
| 49 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thạnh | CM | 2005-2008 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 50 | Trạm Y tế xã Bảo Bình | CM | 2005-2008 |  | 5 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 51 | Trường THCS Nguyễn Trãi | CM | 2006-2008 | 1.200 hs | 40 | 40 |  |  | 40 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 52 | XD mới cầu số 2 trên tuyến đường Xuân Định đi Lâm San | CM | 2006-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 53 | XD mới cầu Thủy Lợi trên tuyến đường Xuân Định đi Lâm San | CM | 2006-2008 |  | 30 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 54 | Xây dựng hồ chứa nước Thoại Hương, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 55 | Nâng cấp mở rộng QL 56 đoạn qua xã Long Giao | CM | 2006-2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 56 | Tuyến đường liên huyện từ xã Xuân Định đi xã Lâm San | CM | 2006-2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 57 | Đường vào cầu Suối Đục và cầu Suối Đục, xã Sông Nhạn (NSH chi đền bù) | CM | 2006-2008 |  | 60 | 60 |  |  | 60 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 58 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ | CM | 2005-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 59 | Xây dựng Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2005-2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 60 | Trường TH Võ Thị Sáu | CM | 2005-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 61 | Nâng cấp hồ Suối Tre |  |  |  | 291 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA NNPTNT |
| 62 | Xây dựng mới nhà hát kết hợp nhà hội trường trung tâm | LK | 2006-2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 63 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Long Khánh | LK | 2006-2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 64 | Trung tâm cụm xã Xuân Thanh (CT 135) - hạng mục đường nhựa trung tâm, chợ, khu y tế | LK | 2004- 2008 |  | 30 | 0 |  |  | 0 | UBND TX Long Khánh |
| 65 | Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 1: Từ Km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành, dài khoảng 10 km) | LT | 2004- 2008 |  | 210 | 197 |  |  | 197 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 66 | Trường THCS Long Phước | LT | 2006-2008 | 1.000 hs | 89 | 89 |  |  | 89 | UBND H Long Thành |
| 67 | Thoát lũ xã Suối Trầu | LT | 2006-2008 |  | 100 | 120 |  |  | 120 | UBND H Long Thành |
| 68 | Cầu Sông Buông - xã Phước Tân | LT | 2006-2008 |  | 154 | 154 |  |  | 154 | UBND H Long Thành |
| 69 | Đập Bàu Tre | LT | 2008 |  |  | 70 |  |  | 70 | UBND H Long Thành |
| 70 | Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Long Thành | LT | 2006-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | UBND H Long Thành |
| 71 | HT thoát nước TT Long Thành | LT | 2004- 2008 |  | 69 | 69 |  |  | 69 | UBND H Long Thành |
| 72 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh - Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải H Nhơn Trạch | NT | 2006-2008 |  | 128 | 47 |  |  | 47 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 73 | Dự án tuyến thoát nước đường số 2 (TT TP đến HL19) - Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải H Nhơn Trạch | NT | 2006-2008 |  | 361 | 118 |  |  | 118 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 74 | XD Trạm Khuyến nông Nhơn Trạch | NT | 2006-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | Trung tâm Khuyến nông |
| 75 | XD Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H Nhơn Trạch | NT | 2006-2008 |  | 50 | 300 |  |  | 300 | UBND H Nhơn Trạch |
| 76 | Công viên đối diện Đền thờ Liệt sỹ Nhơn Trạch | NT | 2006-2008 |  | 50 | 54 |  |  | 54 | UBND H Nhơn Trạch |
| 77 | XD đường 25C | NT | 2007-2008 |  |  | 798 |  |  | 798 | UBND H Nhơn Trạch |
| 78 | Cầu đường Phú Tân - Phú Đông | NT | 2007-2008 |  |  | 450 |  |  | 450 | UBND H Nhơn Trạch |
| 79 | Đường từ KCN Nhơn Trạch 5 đến Hương lộ 19 | NT | 2005-2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Nhơn Trạch |
| 80 | Trường TH Bàu Hàm | TB | 2006-2008 | 600 hs | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| 81 | Đường 30/4 nối dài TT Trảng Bom | TB | 2005-2008 |  | 300 | 90 |  |  | 90 | UBND H Trảng Bom |
| 82 | Hồ chứa nước Gia Đức | TN | 2006-2008 |  | 264 | 264 |  |  | 264 | Ban QLDA NNPTNT |
| 83 | XD công viên huyện Thống Nhất | TN | 2006-2008 |  | 180 | 180 |  |  | 180 | UBND H Thống Nhất |
| 84 | XD trụ sở làm việc phòng y tế + UBDS GĐTE + Trung tâm Dữ liệu dân cư H Thống Nhất | TN | 2006-2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Thống Nhất |
| 85 | Trường TH Lộc Thịnh | TP | 2006-2008 | 10 phßng | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 86 | Hồ chứa nước nhỏ xã Phú An (2 hồ) | TP | 2006-2008 |  | 50 | 46 |  |  | 46 | Ban QLDA NNPTNT |
| 87 | Trường THCS Trường Chinh | TP | 2006-2008 | 18 phßng | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 88 | Hạ tầng Khu Trung tâm Hành chính huyện Tân Phú (gồm 5 tuyến) | TP | 2006-2008 |  | 98 | 86 |  |  | 86 | UBND H Tân Phú |
| 89 | XD đường tránh kết hợp bờ bao chống lũ sông Đồng Nai (huyện chi BTGPMB) | TP | 2006-2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 90 | Trường MG Thanh Sơn | TP | 2006-2008 | 8 phßng | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 91 | Trường MG Phú Lập | TP | 2006-2008 | 6 phßng | 242 | 242 |  |  | 242 | UBND H Tân Phú |
| 92 | Nhà thi đấu đa năng H Tân Phú | TP | 2006-2008 |  | 50 | 104 |  |  | 104 | UBND H Tân Phú |
| 93 | Đường từ khu văn hóa đi đường Tà Lài | TP | 2006-2008 |  | 43 | 43 |  |  | 43 | UBND H Tân Phú |
| 94 | Trường TH Cây Gáo B | VC | 2006-2008 | 12 phßng | 20 | 20 |  |  | 20 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 95 | Nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An Km 17+273 trên ĐT 767 | VC | 2005-2008 |  | 20 | 230 |  |  | 230 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 96 | Xây dựng nhà công vụ huyện Vĩnh Cửu | VC | 2006-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 97 | Cải tạo nâng cấp hội trường Huyện ủy Vĩnh Cửu | VC | 2006-2008 |  | 30 | 0 |  |  | 0 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 98 | XD trụ sở UBND xã Bình Hòa | VC | 2006-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 99 | XD Trường TH Tân An - phân hiệu Tân Định | VC | 2006-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 100 | XD nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TT Văn hóa Thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2005-2008 |  | 20 | 470 |  |  | 470 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 101 | XD khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH Trung tâm Văn hóa Thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2005-2008 |  | 20 | 0 |  |  | 0 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 102 | Hồ Gia Măng | XL | 2004-2008 |  | 100 | 200 |  |  | 200 | Ban QLDA NNPTNT |
| 103 | Trung tâm cụm xã Suối Cao (CT 135) - hạng mục chợ, khu VH-TDTT, nâng cấp trạm y tế | XL | 2004- 2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Xuân Lộc |
| 104 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2008 |  | 100 | 113 |  |  | 113 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 105 | DA thu gom và xử lý nước thải gđ1 cs 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch | NT | 2008 |  |  | 700 |  |  | 700 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 106 | DA HTTN cho KCN và TT Tân Phú huyện TP - giai đoạn 1 | TP | 2008 |  |  | 102 |  |  | 102 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 107 | DA HTTN khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008 |  |  | 300 |  |  | 300 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 108 | DA HTTN từ KCN I ra rạch Bà Ký | NT | 2008 |  |  | 260 |  |  | 260 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 109 | DA HTTN từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | LT | 2008 |  |  | 250 |  |  | 250 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 110 | Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | BH | 2008 |  | 160 | 1.050 |  |  | 1.050 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 111 | Dự án cầu Đường Q9, TPHCM - Nhơn Trạch (hồ sơ đề xuất ) | NT | 2008 |  |  | 414 |  |  | 414 | Sở Giao thông Vận tải |
| 112 | Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS | BH | 2008 |  |  | 150 |  |  | 150 | Sở Y Tế |
| 113 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | TP | 2008 |  |  | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 114 | Dự án thiết bị bổ sung của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2008 |  |  | 56 |  |  | 56 | Bệnh viện Đa khoa ĐNai |
| 115 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (xây dựng hoàn chỉnh quy mô 600 học sinh) | CM | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 116 | Trường THCS Lý Tự Trọng (XD bổ sung hoàn chỉnh quy mô 1000 Hs) | CM | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 117 | Trường MN Nhân Nghĩa (XD mới hoàn chỉnh) | CM | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 118 | Trường MN Sông Nhạn (XD mới hoàn chỉnh) | CM | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 119 | Trường MN Hoa Cúc (XD mới hoàn chỉnh) | ĐQ | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Định Quán |
| 120 | Trường TH Nguyễn Huệ (XD hoàn chỉnh địa điểm mới, quy mô 900 hs) | ĐQ | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Định Quán |
| 121 | Trường THCS Lê Thánh Tông (XD hoàn chỉnh quy mô 1800 hs) | ĐQ | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Định Quán |
| 122 | Trường THCS Vĩnh Thanh (cải tạo 18 phòng hiện có + XD phòng học và các hạng mục còn lại quy mô 1600 hs) | NT | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Nhơn Trạch |
| 123 | Trường TH Long Tân (XD hoàn chỉnh quy mô 700 học sinh) | NT | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Nhơn Trạch |
| 124 | Trường THCS Hiệp Phước (XD phòng học và các hạng mục còn lại, quy mô 1000 hs) | NT | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Nhơn Trạch |
| 125 | Trường THCS Long Thọ (XD hoàn chỉnh, quy mô 700 hs) | NT | 2008 |  |  | 40 |  |  | 40 | UBND H Nhơn Trạch |
| 126 | Trường TH Nguyễn Huệ (XD hoàn chỉnh địa điểm mới, quy mô 1050 hs) | TP | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 127 | Trường THCS Hòa Bình (cải tạo 6 phòng học 2 tầng + phòng học + các hạng mục còn lại quy mô 1.000 học sinh) | TP | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 128 | Trường MN Phú An (XD 6 phòng học) | TP | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Tân Phú |
| 129 | Trường THCS Trần Hưng Đạo (cải tạo 8 phòng học 2 tầng + phòng học + các hạng mục còn lại quy mô 850 học sinh) | TN | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Thống Nhất |
| 130 | Trường THCS Lý Tự Trọng (XD hoàn chỉnh quy mô 1500 hs) | TN | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Thống Nhất |
| 131 | Trường THCS Gia Kiệm (XD thay thế cơ sở vật chất đã xuống cấp, quy mô 1200 hs) | TN | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Thống Nhất |
| 132 | Trường THCS Quang Vinh (XD hoàn chỉnh quy mô 1200 hs) | TB | 2008 |  |  | 100 |  |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| 133 | Trường TH Trảng Bom (phòng học + các hạng mục còn lại quy mô 800 học sinh) | TB | 2008 |  |  | 70 |  |  | 70 | UBND H Trảng Bom |
| 134 | Trường TH Trần Quý Cáp (XD hoàn chỉnh quy mô 700 hs) | TB | 2008 |  |  | 70 |  |  | 70 | UBND H Trảng Bom |
| 135 | Trường THCS Thiện Tân (XD hoàn chỉnh tại địa điểm mới, quy mô 800 hs) | VC | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 136 | TTGDTX H Vĩnh Cửu (XD hoàn chỉnh đạt chuẩn theo quy định) | VC | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 137 | Trường THCS Mã Đà (XD tại địa điểm mới quy mô 1000 hs) | VC | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 138 | Trường MN Mã Đà (XD mới) | VC | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 139 | Trường TH Triệu Thị Trinh (XD hoàn chỉnh quy mô 520 hs) | XL | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 140 | Trường THPT Xuân Lộc (khu tập TDTT, dạy GD thể chất và hoạt động ngoài giờ không đúng quy cách) | XL | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 141 | Trường TH Đinh Tiên Hoàng (XD hoàn chỉnh quy mô 600 hs) | XL | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 142 | Trường THCS Xuân Hòa (XD hoàn chỉnh quy mô 1000 hs) | XL | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Xuân Lộc |
| 143 | XD nhà thi đấu đa năng (khu TTTDTT H Xuân Lộc) | XL | 2008 |  |  | 200 |  |  | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 144 | Trường TH Long Đức (XD hoàn chỉnh quy mô 800 hs) | LT | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 145 | Trường TH Tam Phước 2 (phòng học + các hạng mục còn lại quy mô 1.000 học sinh) | LT | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 146 | XD 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm | BH | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | Trường Cao đẳng Sư phạm |
| 147 | Thanh toán chi phí khảo sát, lập BCKTKT, lập hồ sơ mời thầu, giám sát chất lượng công trình các dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (VB 7683/UBND-CNN ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh) | LT | 2008 |  |  | 720 |  |  | 720 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 148 | TH Long Phước (các hạng mục còn lại quy mô 500 học sinh) | LT | 2008 |  |  | 50 |  |  | 50 | UBND H Long Thành |
| 149 | Dự án ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính tỉnh Đồng Nai đến 2010 | BH | 2008 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | Sở Tài Chính |
| 150 | XD cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) về thương mại và du lịch tỉnh Đồng Nai | BH | 2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | Sở Công thương |
| 151 | Nâng cấp cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp, quản lý lưới điện và hệ thống mạng nội bộ của Sở Công thương | BH | 2008 |  | 13 | 13 |  |  | 13 | Sở Công thương |
| 152 | Xây dựng mới trụ sở Sở Giao thông Vận tải | BH | 2008 |  | 137 | 407 |  |  | 407 | Sở Giao thông Vận tải |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 125.634 | 80.536 | 0 | 0 | 80.536 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài | BH | 2007-2008 |  | 695 | 695 |  |  | 695 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Trụ sở khối Đảng thành phố Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 380 | 0 |  |  | 0 | UBND TP Biên Hòa |
| 3 | Trụ sở khối Nhà nước TP Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 420 | 0 |  |  | 0 | UBND TP Biên Hòa |
| 4 | GPMB và chi khác dự án tuyến thoát nước đường 25C - Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải H Nhơn Trạch | NT | 2007-2008 |  | 1.592 | 2.892 |  |  | 2.892 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 5 | Dự án HTTN và XLNT TP Biên Hòa gđ1 |  |  |  | 0 | 500 |  |  | 500 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 6 | GPMB và chi khác dự án nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT | NT | 2007-2008 |  | 3.204 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 7 | Đê bao chống lũ xã Phú Bình | TP | 2007-2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Tân Phú |
| 8 | Bồi thường GPMB + chi khác trường TH Sông Mây | VC | 2007-2008 |  | 388 | 388 |  |  | 388 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 9 | Bồi thường GPMB + chi khác trường THCS Cẩm Đường | LT | 2007-2008 |  | 160 | 160 |  |  | 160 | UBND H Long Thành |
| 10 | XD nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TT Văn hóa Thể thao - TT Vĩnh An | VC | 2008 |  |  | 450 |  |  | 450 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 11 | Bồi thường GPMB + chi khác Trường THCS Vĩnh Tân - VC | VC | 2007-2008 |  | 300 | 1.800 |  |  | 1.800 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 12 | DA đường đi cho các hộ dân khu vực tiếp giáp nghĩa trang TP Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị BH |
| 13 | Vỉa hè QL 15 | BH | 2004- 2008 |  | 255 | 255 |  |  | 255 | UBND TP Biên Hòa |
| 14 | Trường TH Nhân Nghĩa | CM | 2005-2008 | 10p | 26 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 15 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 |  | 700 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 16 | XD Trường THCS Xuân Đường | CM | 2008 |  |  | 200 |  |  | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 17 | Trường TH Xuân Quế | CM | 2008 |  | 600 | 600 |  |  | 600 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 18 | Hệ thống thoát nước TT Long Thành | LT | 2004- 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Long Thành |
| 19 | Đường 30/4 nối dài TT Trảng Bom | TB | 2005-2008 |  | 0 | 210 |  |  | 210 | UBND H Trảng Bom |
| 20 | Trường THCS Tây Hòa | TB | 2004- 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Trảng Bom |
| 21 | Trạm bơm điện Đăklua | TP | 2005- 2008 |  | 257 | 257 |  |  | 257 | Ban QLDA NNPTNT |
| 22 | Bồi thường giải phóng mặt bằng + chi khác đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường Mẫu giáo Minh Khai | TP | 2006-2008 |  | 4.760 | 6.260 |  |  | 6260 | UBND H Tân Phú |
| 23 | Trường TH Nguyễn Du huyện TP | TP | 2008 |  | 0 | 445 |  |  | 445 | UBND H Tân Phú |
| 24 | Nhà thi đấu đa năng H Tân Phú | TP | 2008 |  | 0 | 394 |  |  | 394 | UBND H Tân Phú |
| 25 | Đường từ khu văn hóa đi đường Tà Lài | TP | 2004-2008 |  | 228 | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 26 | Trường Mầm non Phú Điền | TP | 2006-2008 |  | 100 | 445 |  |  | 445 | UBND H Tân Phú |
| 27 | Đường ĐT 768 (đoạn từ ngã 3 Gạc Nai đến giao đường Đồng Khởi -GPMB và rà mìn) | VC | 2006- 2008 |  | 480 | 480 |  |  | 480 | Ban QLDA GTVT |
| 28 | Đường ĐT 768 (đoạn từ giao đường Đồng Khởi đến cầu Rạch Đông -GPMB và rà mìn) | VC | 2006- 2008 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | Ban QLDA GTVT |
| 29 | Trạm bơm điện Tân Khai | VC | 2005- 2008 |  | 160 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA NNPTNT |
| 30 | XD khu văn hoá lịch sử Miền Đông | VC | 2004- 2008 |  | 65 | 65 |  |  | 65 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 31 | Chi phí khác và BTGPMB cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (đoạn từ phà Cát Lái đến ngã 3 QL 51) | NT | 2008 |  | 17.478 | 0 |  |  | 0 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 32 | Bồi thường GPMB + chi khác đường Hố Nai 4 - Trị An (đoạn còn lại) | TB- VC | 2008 |  | 25.900 | 0 |  |  | 0 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 33 | Bồi thường GPMB + chi khác đường 25C | NT | 2008 |  | 5.000 | 0 |  |  | 0 | UBND H Nhơn Trạch |
| 34 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án KCH kênh mương hồ Gia Ui | XL | 2008 |  | 1.200 | 0 |  |  | 0 | Ban QLDA NNPTNT |
| 35 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án tiêu thoát lũ Lò Rèn | NT | 2007-2008 |  | 1.900 | 1.380 |  |  | 1.380 | Ban QLDA NNPTNT |
| 36 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước dải cây xanh | NT | 2007-2008 |  | 8.000 | 1.373 |  |  | 1.373 | Ban QLDA thoát nước Tỉnh |
| 37 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện đến HL 19) | NT | 2008 |  | 6.670 | 947 |  |  | 947 | Ban QLDA thoát nước Tỉnh |
| 38 | Bồi thường GPMB DA văn phòng và bãi đậu xe TT điều hành vận tải hành khách công cộng | BH | 2007-2008 |  | 200 | 431 |  |  | 431 | Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng |
| 39 | Bồi thường GPMB chợ Biên Hòa | BH | 2005-2008 |  | 330 | 425 |  |  | 425 | UBND TP Biên Hòa |
| 40 | Bồi thường GPMB phần mố trụ cầu Thủ Biên (hoàn trả phần tạm ứng từ ngân sách tỉnh) | VC | 2008 |  | 5.100 | 6.500 |  |  | 6.500 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| 41 | Bồi thường GPMB dự án xây dựng mới Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh | BH | 2008 |  | 2.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh |
| 42 | DA hệ thống thoát nước cho KCN và TT Tân Phú, huyện TP - giai đoạn 1 | TP | 2008 |  | 0 | 750 |  |  | 750 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 43 | DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện LT | LT | 2008 |  | 0 | 1.000 |  |  | 1.000 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 44 | Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2008 |  | 0 | 1.125 |  |  | 1.125 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 45 | Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên | BH | 2005-2008 |  | 0 | 1.000 |  |  | 1.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 46 | TT. Tin học Ngoại ngữ | BH | 2005-2008 | 16 phßng | 0 | 300 |  |  | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 47 | TT GDTX huyện Cẩm Mỹ | CM | 2006-2008 | 12 phßng | 0 | 400 |  |  | 400 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 48 | Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường 25C | NT | 2008 |  | 3.300 | 3.300 |  |  | 3.300 | Ban QLDA thoát nước tỉnh |
| 49 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc DA đường song hành KCN Xuân Lộc | XL | 2008 |  |  | 30.275 |  |  | 30.275 | UBND H Xuân Lộc |
| 50 | Trường Mầm non Đăklua | TP | 2008 |  |  | 400 |  |  | 400 | UBND H Tân Phú |
| 51 | GPMB và chi khác Trường PTTH Xuân Thọ | XL | 2008-2010 |  |  | 1.875 |  |  | 1.875 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 52 | GPMB và chi khác Trung tâm Khuyến nông Nhơn Trạch | NT | 2008 |  |  | 160 |  |  | 160 | Trung tâm Khuyến nông |
| 53 | XD 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm | BH | 2008 |  |  | 550 |  |  | 550 | Trường Cao đẳng Sư phạm |
| 54 | XD ký túc xá sinh viên đại học Quốc gia | BD | 2008 |  |  | 763 |  |  | 763 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 55 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án Đường 25C nối từ 319B xuống xã Vĩnh Thanh | NT | 2008 |  | 2.660 | 2.000 |  |  | 2.000 | UBND H Nhơn Trạch |
| 56 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường song hành phía Đông QL20 | TN | 2008 |  | 1.000 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 57 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nâng cấp đường nội ô KP 5-6 - TT Vĩnh An | VC | 2008 |  | 2.000 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 58 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án đường từ khu TTVH đi Tà Lài | TP | 2008 |  | 1.800 | 4.156 |  |  | 4.156 | UBND H Tân Phú |
| 59 | Bồi thường GPMB dự án khu thế giới tuổi thơ | NT | 2008 |  | 10.500 | 50 |  |  | 50 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| 60 | XD công viên đối diện Đền thờ Liệt sỹ | NT | 2008 |  |  | 700 |  |  | 700 | UBND H Nhơn Trạch |
| 61 | Đường Hố Nai - Trị An (triển khai đoạn còn lại) | TB | 2008 | 1.2km | 9.000 | 0 |  |  | 0 | Đoạn Quản lý, bảo trì đường bộ đường thủy nội địa |
| 62 | Bồi thường GPMB khu tái định cư phường Trảng Dài | BH | 2008-2009 |  | 5.796 | 0 |  |  | 0 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| 63 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu | VC | 2008-2010 |  |  | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 64 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Cẩm Mỹ | CM | 2008-2011 |  |  | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 65 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Thống Nhất | TN | 2008-2012 |  |  | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 66 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom | TB | 2008-2013 |  |  | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 67 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Xuân Lộc | XL | 2008-2014 |  |  | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 68 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch | NT | 2008-2015 |  |  | 200 |  |  | 200 | Sở Y Tế |
| 69 | XD phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý | VC | 2008-2016 |  |  | 250 |  |  | 250 | Sở Y Tế |
| 70 | XD phòng khám đa khoa khu vực Sông Ray | CM | 2008-2017 |  |  | 250 |  |  | 250 | Sở Y Tế |
| 71 | XD phòng khám đa khoa khu vực Xuân Hưng | XL | 2008-2018 |  |  | 250 |  |  | 250 | Sở Y Tế |
| 72 | Dự án ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính tỉnh Đồng Nai đến 2010 | BH | 2008 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | Sở Tài Chính |
| E | Vốn cấp cho các dự án sau khi quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn và bổ sung cho các dự án do tình hình biến động giá và trả nợ phát hành trái phiếu hồ cầu Mới |  |  |  | 15.000 | 33.251 |  |  | 33.251 | - |