| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (Kèm theo Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/11/2014 của UBND huyện Cẩm Mỹ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Ngàn đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S T T | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Tổng DT được duyệt | Kế hoạch giao đầu năm 2014 | Kế hoạch điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2014 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 315.988.293 | 87.200.000 | 92.200.000 | 92.200.000 | 83.391.000 | 3.170.000 | 5.639.000 |  |
| A | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 315.988.293 | 84.000.000 | 89.000.000 | 89.000.000 | 80.191.000 | 3.170.000 | 5.639.000 |  |
| A.1 | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  | 182.441.293 | 46.700.000 | 54.090.000 | 54.549.000 | 47.140.000 | 3.170.000 | 4.239.000 |  |
| I | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI |  |  | 79.804.677 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 19.650.000 | 0 | 1.350.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 58.929.878 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 0 | 1.000.000 |  |
| 1 | Nâng cấp đường từ EC xã Bảo Bình đi TL 765 | B. Bình -X. Tây | 2012 -2014 | 40.901.575 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.500.000 |  | 500.000 | Ban QLDA |
| 2 | Đường D21 khu TTHC huyện | L. Giao | 2013 -2014 | 5.250.303 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.300.000 |  | 200.000 | Ban QLDA |
| 3 | Đường D25 khu trung tâm HC huyện | L. Giao | 2013 -2014 | 12.778.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.200.000 |  | 300.000 | Phòng KTHT |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 20.874.799 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.650.000 | 0 | 350.000 |  |
| 1 | Nâng cấp đường từ Chốt Mỹ đi ấp 4 Xuân Tây | BB - XT | 2014 | 19.556.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.700.000 |  | 300.000 | Ban QLDA |
| 2 | Đường nối từ Khu công nghệ sinh học vào ấp 2 xã Xuân Đường | Xuân Đường | 2014 | 1.318.799 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.000 |  | 50.000 | Xã Xuân Đường |
| II | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  | 25.135.929 | 7.400.000 | 9.050.000 | 14.050.000 | 12.190.000 | 1.250.000 | 610.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 19.245.577 | 4.000.000 | 4.750.000 | 9.750.000 | 8.700.000 | 750.000 | 300.000 |  |
| 1 | XD trụ sở làm việc xã L. Giao | L. Giao | 2013 -2014 | 15.560.577 | 4.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 8.700.000 |  | 300.000 | Ban QLDA |
| 2 | XD hội trường xã Sông Ray | S. Ray | 2013 -2014 | 3.685.000 |  | 750.000 | 750.000 |  | 750.000 |  | Ban QLDA |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 5.890.352 | 3.400.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 3.490.000 | 500.000 | 310.000 |  |
| 1 | XD Trung tâm Dân số KHH - GĐ (GĐ II) | L. Giao | 2014 | 4.253.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.800.000 |  | 200.000 | Ban QLDA |
| 2 | Sửa chữa nhà làm việc, nhà ở cán bộ chiến sỹ | L. Giao | 2014 | 537.365 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 370.000 |  | 30.000 | Công an huyện |
| 3 | XD mới nhà bảo vệ, SC nâng cấp nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện C. Mỹ | L. Giao | 2014 | 1.099.987 |  | 900.000 | 900.000 | 320.000 | 500.000 | 80.000 | Văn phòng HĐND và UBND |
| III | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  | 71.140.336 | 18.300.000 | 19.040.000 | 14.499.000 | 11.800.000 | 740.000 | 1.959.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 41.427.920 | 10.200.000 | 10.940.000 | 10.940.000 | 9.300.000 | 740.000 | 900.000 |  |
| 1 | XD Trường TH Nam Hà | S. Nhạn | 2013 -2014 | 22.585.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.700.000 |  | 300.000 | Ban QLDA |
| 2 | XD 16 phòng học Trường THCS Ngô Quyền | S. Ray | 2013 -2014 | 11.716.000 | 1.700.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 1.500.000 | 740.000 | 200.000 | Ban QLDA |
| 3 | XD nhà công vụ GV Trường THCS Bảo Bình | B. Bình | 2013 -2014 | 4.124.347 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |  | 200.000 | Phòng Giáo dục |
| 4 | XD nhà công vụ GV Trường THCS Xuân Bảo | X. Bảo | 2013 -2014 | 3.002.573 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 |  | 200.000 | Phòng Giáo dục |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 29.712.416 | 8.100.000 | 8.100.000 | 3.559.000 | 2.500.000 | 0 | 1.059.000 |  |
| 1 | XD Trường MN Nhân Nghĩa | N. Nghĩa | 2014 -2015 | 22.208.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 759.000 |  |  | 759.000 | Ban QLDA |
| 2 | Trường Mầm non Sơn Ca | Xuân Đường | 2014 | 3.308.425 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |  | 200.000 | Phòng Giáo dục - ĐT |
| 3 | Sửa chữa Trường Trần Phú | Xuân Tây | 2014 | 959.859 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 700.000 |  | 100.000 | Phòng Giáo dục - ĐT |
| 4 | XD 03 phòng học Trường MN Hoa Mai (SCC) | Xuân Mỹ | 2014 | 2.755.783 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |  |  |  | Phòng Giáo dục - ĐT |
| 5 | XD nhà vệ sinh sân chơi Trường MN Tuổi Thơ (ấp 8) | Thừa Đức | 2014 | 480.349 | 300.000 | 300.000 | 0 |  |  |  | Phòng Giáo dục - ĐT |
| IV | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  | 6.360.351 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.180.000 | 320.000 |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  | 6.360.351 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.180.000 | 320.000 |  |
| 1 | Nâng cấp tuyến 765 đi cánh đồng Cọ Dầu từ 01 pha lên 03 pha và xây dựng mới tuyến Láng Me - Cọ Dầu | X. Đông | 2014 | 1.932.969 |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | 300.000 | 50.000 | Phòng KT và HT |
| 2 | Đường dây trung thế và TBA 3x50KVA cánh đồng ấp La Hoa | X. Đông | 2014 | 612.403 |  | 400.000 | 400.000 | 330.000 | 50.000 | 20.000 | Phòng KT và HT |
| 3 | Đường dây trung thế và TBA tuyến 765 đi tổ 7, ấp 4 xã Xuân Tây | X. Tây | 2014 | 784.261 |  | 600.000 | 600.000 | 380.000 | 170.000 | 50.000 | Phòng KT và HT |
| 4 | Đường dây trung thế và TBA tuyến đi tổ 8, ấp 4 xã Sông Ray | S. Ray | 2014 | 1.675.740 |  | 1.400.000 | 1.400.000 | 950.000 | 350.000 | 100.000 | Phòng KT và HT |
| 5 | Đường dây trung thế và TBA tuyến đi tổ 8, ấp 5 xã Lâm San | L. San | 2014 | 416.754 |  | 300.000 | 300.000 | 220.000 | 50.000 | 30.000 | Phòng KT và HT |
| 6 | Đường dây trung thế và TBA tuyến đi tổ 1 ấp Đồng Tâm | X. Mỹ | 2014 | 573.731 |  | 500.000 | 500.000 | 270.000 | 190.000 | 40.000 | Phòng KT và HT |
| 7 | Đường dây trung thế và TBA tuyến khu chăn nuôi ấp 12 xã Xuân Tây | X. Tây | 2014 | 364.493 |  | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 70.000 | 30.000 | Phòng KT và HT |
| A.2 | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  | 133.547.000 | 800.000 | 1.950.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |  |
| I | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  | 56.922.000 | 400.000 | 650.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |  |
| 1 | XD Trường TH Võ Thị Sáu | X. Đông |  |  | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 2 | XD Trường TH Nhân Nghĩa | N. Nghĩa |  | 4.000.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 3 | XD Trường MN Long Giao | L. Giao |  |  | 100.000 | 100.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 4 | XD Trường MN Sông Nhạn | S. Nhạn |  |  | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 5 | Xây dựng Trường MN Bảo Bình | B. Bình |  | 29.683.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 6 | Xây dựng Trường MN Xuân Bảo | X. Bảo |  | 23.239.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 7 | XD Trường THCS Lý Tự Trọng | X. Quế |  |  | 50.000 | 300.000 | 300.000 |  |  | 300.000 | Ban QLDA |
| 8 | Nâng cấp, SC Trường MN Hoa Mai | X. Mỹ |  | 5.830.983 |  |  | 0 |  |  |  | Phòng GD và ĐT |
| 9 | Nâng cấp, SC Trường TH Lê Hồng Phong | X. Đông |  | 984.154 |  |  | 0 |  |  |  | Phòng GD và ĐT |
| 10 | Nâng cấp, SC Trường TH Bảo Bình | B. Bình |  | 1.783.510 |  |  | 0 |  |  |  | Phòng GD và ĐT |
| 11 | Nâng cấp, SC Trường THCS Chu Văn An (GĐ I) | N. Nghĩa |  | 6.000.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 12 | NC, SC Trường MN Họa Mi | X. Quế |  | 5.846.631 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 13 | Nâng cấp, SC Trường TH Nguyễn Thượng Hiền | X. Đông |  | 3.027.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 14 | Nâng cấp, SC Trường THCS Ngô Quyền | S. Ray |  | 2.175.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 15 | Nâng cấp, SC Trường TH Mỹ Hạnh | X. Bảo |  | 5.118.747 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 16 | Nâng cấp, SC Trường MN Lâm San | L. San |  | 7.000.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 17 | Nâng cấp, SC Trường TH Ngô Mây | L. San |  | 5.100.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 18 | Nâng cấp, SC Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh | L. San |  | 3.935.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 19 | Nâng cấp, SC Trường MN Xuân Mỹ | X. Mỹ |  | 6.500.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 20 | Nâng cấp, SC Trường THCS Xuân Mỹ | X. Mỹ |  | 500.000 |  |  | 0 |  |  |  | Phòng GD và ĐT |
| II | Quản lý Nhà nước |  |  |  | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | XD phòng họp trực tuyến và phòng tiếp khách Công an huyện | L. Giao |  | 1.686.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 2 | XD nhà truyền thống cho lực lượng vũ trang huyện Cẩm Mỹ | L. Giao |  | 1.627.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 3 | Nâng cấp SC Trung tâm Bồi dưỡng huyện Cẩm Mỹ | L. Giao |  | 1.600.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI |  |  | 76.625.000 | 250.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 |  |
| 1 | Nâng cấp đường Bảo Bình đi Xuân Tây (GĐ 2) | BB - XT |  | 29.648.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 2 | Đường D3, N8, D4, N7 khu TTHC huyện | L. Giao |  | 4.200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 3 | Đường ĐT 765 đi vào ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2 xã Xuân Đông | Xuân Đông |  | 13.778.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 4 | Đường trung tâm ấp Tân Bình, xã Bảo Bình | Bảo Bình |  | 14.999.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 5 | Đường từ xã Xuân Phú đi xã Xuân Tây | Xuân Tây |  |  | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 6 | Đường từ Hương Lộ 10 vào ấp 8 xã Thừa Đức | T. Đức |  | 8.000.000 |  | 900.000 | 900.000 |  |  | 900.000 | Ban QLDA |
| 7 | Đường 72 Sông Ray | Sông Ray |  | 6.000.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| IV | CÔNG TRÌNH VĂN HÓA |  |  | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - HTCĐ xã Sông Nhạn | S. Nhạn |  |  | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 2 | XD phòng chức năng TTVH - HTCĐ xã Lâm San | L. San |  | 500.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 3 | XD phòng chức năng TTVH - HTCĐ xã Nhân Nghĩa | N. Nghĩa |  | 500.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 4 | Nâng cấp sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Xuân Quế | X. Quế |  | 2.500.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 5 | XD phòng chức năng TTVH -HTCĐ xã Xuân Đường | X. Đường |  | 300.000 |  |  | 0 |  |  |  | Xã Xuân Đường |
| 6 | XD phòng chức năng TTVH -HTCĐ xã Xuân Mỹ | X. Mỹ |  | 500.000 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| A.3 | Vốn cấp sau thẩm tra quyết toán |  |  |  | 16.444.000 | 15.904.000 | 8.795.000 | 8.795.000 |  |  |  |
| A.4 | Vốn hỗ trợ các dự án XHH GTNT và điện hạ thế, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ấp |  |  |  | 13.800.000 | 10.800.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |  |  |  |
| A.5 | Hoàn trả vốn vay các năm trước |  |  |  | 6.256.000 | 6.256.000 | 6.256.000 | 6.256.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Đồi Sọ Nam Hà đi Xuân Bảo |  |  |  | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường Bảo Bình đi Xuân Tây |  |  |  | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp đường từ EC xã Bảo Bình đi TL 765 |  |  |  | 3.931.000 | 3.931.000 | 3.931.000 | 3.931.000 |  |  |  |
| B | Nguồn khai thác quỹ đất |  |  |  | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |  |  |  |
|  | Hỗ trợ các dự án XHH GTNT và điện hạ thế tại các xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |