HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH Số: 74/2008/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Khánh, ngày 16 tháng 12 năm 2008 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 cho thị xã Long Khánh;

Thực hiện Thông báo số 730/TB-SKHĐT ngày 09/12/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008;

Xét Tờ trình số 726/TTr-UBND ngày 05/12/2008 của UBND thị xã Long Khánh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư - xây dựng năm 2008 và kế hoạch đầu tư - xây dựng năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND thị xã tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 726/TTr-UBND ngày 05/12/2008 của UBND thị xã Long Khánh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư - xây dựng năm 2008 và kế hoạch đầu tư - xây dựng năm 2009 (có danh mục công trình kèm theo). Bao gồm:

1. Nguồn vốn đầu tư ngân sách thị xã được tỉnh cân đối: 54 tỷ 180 triệu đồng.

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 49 tỷ 540 triệu đồng.

b) Nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất xây dựng cơ bản: 01 tỷ 470 triệu đồng.

c) Nguồn vốn chương trình 135: 300 triệu đồng.

d) Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2008 tỉnh hỗ trợ: 02 tỷ 870 triệu đồng.

2. Nguồn khai thác quỹ đất: 11 tỷ đồng.

Điều 2. Giao UBND thị xã chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2009 và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND thị xã. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, UBND thị xã báo cáo Thường trực HĐND thị xã xem xét, thống nhất trước khi quyết định điều hành kế hoạch và báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND thị xã thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được HĐND thị xã Long Khánh khóa I - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2008.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND thị xã thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Lê Thị Như Lan |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH Số: 726/TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Khánh, ngày 15 tháng 12 năm 2008 |
| --- | --- |

## TỜ TRÌNH

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008

và kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009

Thực hiện Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND thị xã về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 nguồn vốn ngân sách thị xã và kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 nguồn vốn ngân sách thị xã; UBND thị xã báo cáo và trình HĐND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2008 và kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2009 với các nội dung như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2008:

I. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH:

Chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao (đã điều chỉnh): 76 tỷ 155 triệu đồng.

Giá trị khối lượng thực hiện 76 tỷ 255 triệu đồng (chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 23 tỷ 310 triệu đồng), đạt 100,1% kế hoạch năm; vốn cấp phát năm 2008 là 76 tỷ 155 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch (kèm theo bảng danh mục chi tiết); trong đó:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung:

a) Thực hiện dự án: Giá trị khối lượng thực hiện 43 tỷ 600 triệu đồng (chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 04 tỷ đồng), đạt 100,2% kế hoạch; vốn cấp phát năm 2008 là 43 tỷ 500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; gồm:

- Công trình chuyển tiếp: Hệ thống thoát nước lũ ven thị xã Long Khánh  (đã hoàn thành).

- Công trình khởi công mới:

+ Đường Xuân Tân (Long Khánh) - Xuân Định (Xuân Lộc): Khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch.

+ Đường Xuân Lập - Bàu Sao: Khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch.

+ Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định: Đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chuẩn bị khởi công.

b) Quy hoạch: Giá trị thực hiện 02 tỷ 850 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn cấp phát năm 2008 là 02 tỷ 850 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; gồm:

- Công trình chuyển tiếp: 06 dự án, đã lập hồ sơ quy hoạch và chờ lấy ý kiến đóng góp làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Công trình khởi công mới: 08 dự án; trong đó: 03 dự án đã có quyết định phê duyệt tổng dự toán đang triển khai thực hiện, 05 dự án không thực hiện vì bố trí vốn trùng lắp.

c) Chuẩn bị đầu tư: Giá trị thực hiện 300 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn cấp phát năm 2008 là 300 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; gồm: 04 dự án.

+ Xây dựng Hội trường Trung tâm thị xã Long Khánh: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

+ Xây dựng Nhà triển lãm và Văn phòng Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

+ Xây dựng Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh: Trình thẩm định dự án đầu tư.

+ Xây dựng Thư viện điện tử thị xã Long Khánh: Trình thẩm định dự án.

d) Chuẩn bị thực hiện dự án: Giá trị thực hiện 30 tỷ 310 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; gồm: 03 dự án.

+ Xây dựng đường Cua Heo - Bình Lộc: Lập xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán, hiện đang lập phương án bồi thường tổng thể.

+ Bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí khác dự án: Đường Nguyễn Văn Bé đi Xuân Định: Đã có quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường (đợt 1), đang tiếp tục trình kinh phí bồi thường (đợt 2 và đợt 3).

+ Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đền thờ Liệt sỹ thị xã Long Khánh: Phương án bồi thường tổng thể đã được phê duyệt, đang trình phê duyệt phương án bồi thường chi tiết.

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết:

a) Thực hiện dự án: Giá trị khối lượng thực hiện 08 tỷ 200 triệu đồng, đạt 100,7% kế hoạch; vốn cấp phát năm 2008 là 08 tỷ 200 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; gồm công trình: Sửa chữa nâng cấp bia mộ Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Long Khánh, khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch.

b) Chuẩn bị đầu tư: Đền thờ Liệt sỹ thị xã Long Khánh: Đang trình phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán.

3. Nguồn khai thác quỹ đất:

a) Thực hiện dự án: Giá trị khối lượng thực hiện 285 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn cấp phát năm 2008 là 285 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, gồm công trình chuyển tiếp: Đường 908 Hùng Vương nối dài, đã hoàn thành.

b) Quy hoạch: Giá trị thực hiện 630 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn cấp phát năm 2008 là 630 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, gồm:

Công trình chuyển tiếp: 01 dự án đã hoàn thành; 06 dự án đã lập xong hồ sơ quy hoạch đang lấy ý kiến của địa phương; 06 dự án bố trí kế hoạch vốn trùng lắp không thực hiện.

c) Chuẩn bị đầu tư: 02 dự án đã hoàn thành; 01 dự án bố trí kế hoạch vốn trùng lắp không thực hiện.

II. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: Giá trị khối lượng thực hiện 51 tỷ 479 triệu đồng (trong đó công trình chuyển tiếp 03 tỷ 084 triệu đồng); khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2008 là 48 tỷ 395 triệu đồng, đạt 113,5% kế hoạch; vốn thanh toán năm 2008 là 39 tỷ 209 triệu đồng, đạt 91,94% kế hoạch (kèm theo bảng số liệu chi tiết), gồm:

a) Thực hiện dự án: Giá trị thực hiện 47 tỷ 995 triệu đồng, đạt 114,7 kế hoạch; vốn thanh toán năm 2008 là 38 tỷ 809 triệu đồng, đạt 92,74% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: Giá trị thực hiện 13 tỷ 469 triệu đồng, đạt 104,18% kế hoạch.

Công trình khởi công mới: Có 21 công trình gồm: 06 công trình đã hoàn thành, 06 công trình đang thi công, 03 công trình đang xét hồ sơ dự thầu, 01 công trình có chủ trương tạm ngưng (xây dựng đường Nguyễn Công Trứ) và lập dự án mới, do hồ sơ được phê duyệt đã quá thời gian quy định; còn lại 05 công trình đang điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng trường quốc lập: Giá trị thực hiện là 24 tỷ 716 triệu đồng, đạt 125,5% kế hoạch; vốn thanh toán năm 2008 là 18 tỷ 216 triệu đồng, đạt 92,5% kế hoạch, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp: Có 05 công trình gồm: 01 công trình đã hoàn thành, 04 công trình đang thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2009.

+ Công trình khởi công mới: Có 03 công trình gồm: 01 công trình đang thi công, 02 công trình đang điều chỉnh giá gói thầu.

- Nguồn vốn sự nghiệp y tế: Giá trị thực hiện là 04 tỷ 400 triệu đồng, đạt 133,3% kế hoạch; vốn thanh toán năm 2008 là 03 tỷ 300 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, trong đó:

Công trình khởi công mới: Có 05 công trình gồm: 04 công trình đang thi công, 01 công trình tạm ngưng (Trạm Y tế phường Xuân Hòa) do thay đổi địa điểm xây dựng.

- Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (có tính chất xây dựng cơ bản): Giá trị thực hiện 05 tỷ 410 triệu đồng, đạt 91,4% kế hoạch; vốn thanh toán năm 2008 là 05 tỷ 110 triệu đồng, đạt  86,3% kế hoạch, trong đó:

Tổng số 05 công trình: 02 công trình đang thi công; 01 công trình chuẩn bị khởi công, 02 công trình đang xét đánh giá hồ sơ dự thầu.

b) Quy hoạch: Giá trị thực hiện 100 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn cấp phát năm 2008 là 100 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch: Có 01 dự án đã hoàn thành.

c) Chuẩn bị đầu tư: Có 10 công trình đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, trình thẩm định dự án đầu tư, điều chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, giới thiệu địa điểm xây dựng và 02 công trình không thực hiện (01 công trình đã chuyển ngân sách tỉnh đầu tư, 01 công trình chuyển sang phần phát sinh của công trình đang thi công).

2. Nguồn khai thác quỹ đất: Giá trị khối lượng thực hiện 22 tỷ 992 triệu đồng, đạt 96,1% kế hoạch; vốn thanh toán năm 2008 là 8 tỷ 276 triệu đồng, đạt 34,6% kế hoạch (kèm theo bảng số liệu chi tiết), trong đó:

a) Thực hiện dự án: Giá trị thực hiện 8 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch; vốn thanh toán năm 2008 là 2 tỷ 791 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch, gồm: 01 công trình đang thi công và 01 công trình chuẩn bị tổ chức đấu thầu.

b) Chuẩn bị đầu tư: Giá trị thực hiện 1 tỷ 985 triệu đồng, đạt 93% kế hoạch; vốn thanh toán năm 2008 là 1 tỷ 485 triệu đồng, đạt 69,6% kế hoạch. Gồm 5 công trình: 01 công trình chuẩn bị thi công, 01 công trình đang xét đánh giá hồ sơ dự thầu, 01 công trình đang trình phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, 01 công trình đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, 01 công trình không thực hiện (đường ấp Ruộng Tre - Thọ An) đã đề nghị ghi kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

c) Chuẩn bị thực hiện dự án:

- Gồm 02 công trình: Đến nay 01 công trình chuẩn bị tổ chức đấu thầu và 01 công trình không thực hiện (xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ 1-đường Nguyễn Văn Bé) và đã đề nghị ghi kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Kinh phí hỗ trợ cho các phường, xã đầu tư xây dựng trụ sở công an, phường đội, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hỗ trợ xây dựng trụ sở khu, ấp (kèm theo bảng danh mục chi tiết):

+ Kế hoạch vốn hỗ trợ: 04 tỷ đồng.

+ Giá trị khối lượng thực hiện là: 04 tỷ 507 triệu đồng, đạt 112,7% kế hoạch; đến nay đã xây dựng được 11 trụ sở làm việc của lực lượng công an, phường đội, xã đội; 03 công trình nhà một cửa và 07 trụ sở khu, ấp cho các xã, phường.

+ Kinh phí năm 2008 cấp hỗ trợ cho các xã, phường: 04 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Công tác đầu tư và xây dựng luôn được sự quan tâm của Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, thường xuyên đôn đốc tiến 

độ thực hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện; do đó, ngay từ đầu năm mặc dù tình hình giá các loại vật liệu biến động, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai lập hồ sơ các dự án, nhưng đến nay một số dự án đã hoàn thành, các dự án còn lại cơ bản đã hoàn chỉnh hồ sơ triển khai thi công xây dựng.

- Công tác đấu thầu ngày càng được chấn chỉnh công khai, minh bạch, đảm bảo các quy định về trình tự và thủ tục mời thầu, tổ chức đấu thầu.

- Hiện nay, các phường, xã đã thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo đúng thành phần được quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Các chủ đầu tư đã thực hiện tốt việc giao hồ sơ pháp lý theo quy định cho Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và giải trình các ý kiến thắc mắc trong quá trình thực hiện giám sát.

2. Khó khăn:

- Từ đầu năm 2008 có nhiều thay đổi về quy định trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình, cụ thể: Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, không áp dụng các đơn giá trước đây đã ban hành mà phải lập đơn giá xây dựng theo giá thị trường; do chưa xây dựng được đơn giá xây dựng công trình phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình nên đã ảnh hưởng tiến độ lập hồ sơ các dự án theo kế hoạch.

- Giá vật liệu xây dựng biến động mạnh đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình. Các công trình đã tổ chức đấu thầu đều vượt giá gói thầu đã phê duyệt, phải điều chỉnh giá gói thầu, tổng mức đầu tư, ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các dự án đường giao thông còn chậm, do đơn giá đền bù so với giá thị trường có chênh lệch lớn nên người dân chưa chấp nhận, ảnh hưởng tiến độ triển khai thi công các công trình như: Xây dựng đường Nguyễn Công Trứ, đường Phan Chu Trinh, xây dựng vỉa hè cây xanh, thoát nước đường Cách Mạng Tháng Tám,…

- Thực hiện Thông tư số 02/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã đã giao cho các đơn vị quản lý và đơn sử dụng làm chủ đầu tư; do đây là công việc tương đối mới nên một số chủ đầu tư chưa nắm được quy trình thực hiện, chậm triển khai lập hồ sơ dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, một số chủ đầu tư đề nghị chuyển cho Ban Quản lý Dự án thị xã thực hiện.

B. BÁO CÁO NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2008:

Tháng 10 năm 2008, căn cứ tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, UBND thị xã thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch các nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2008; UBND thị xã báo cáo HĐND thị xã nội dung điều chỉnh kế hoạch như sau:

* Nguồn vốn ngân sách tập trung:							 	                                                                                            ĐVT: Triệu đồng

| Danh mục | KH đã giao | KH điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 45.449 | 42.658 |
| A. Thực hiện dự án | 43.669 | 41.848 |
| I. Nguồn vốn XDCB tập trung | 17.860 | 12.929 |
| a) Công trình khởi công mới | 17.860 | 12.929 |
| II. Xây dựng trường quốc lập | 19.700 | 19.700 |
| a) Công trình chuyển tiếp | 14.000 | 14.000 |
| b) Công trình khởi công mới | 5.700 | 5.700 |
| III. Sự nghiệp y tế | 4.700 | 3.300 |
| IV. Sự nghiệp kinh tế | 1.409 | 5.919 |
| 1. Kiến thiết thị chính |  | 890 |
| 2. Sự nghiệp giao thông | 1.409 | 5.029 |
| a) Công trình chuyển tiếp |  | 3.620 |
| b) Công trình khởi công mới | 1.409 | 1.409 |
| 3. Sự nghiệp nông nghiệp |  |  |
| B. Quy hoạch | 100 | 100 |
| I. Nguồn vốn XDCB tập trung | 100 | 100 |
| C. Chuẩn bị đầu tư | 1.680 | 710 |
| I. Nguồn vốn XDCB tập trung | 1.080 | 310 |
| II. Xây dựng trường quốc lập | 300 | 300 |
| III. Sự nghiệp y tế | 300 | 100 |

- Điều chỉnh chủ đầu tư của 04 dự án theo đề nghị của các chủ đầu tư (kèm theo bảng danh mục chi tiết).

- Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của 03 dự án cho phù hợp với nguồn vốn đã phân bổ (có bảng danh mục kèm theo).

- Bổ sung kế hoạch vốn 02 tỷ 791 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành và tất toán hồ sơ của các dự án đã được ghi kế hoạch thực hiện các năm trước, nay bổ sung kế hoạch để thanh toán (kèm theo bảng danh mục).

* Nguồn khai thác quỹ đất:							 									             ĐVT: Triệu đồng

| Danh mục | KH đã giao | KH điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 25.000 | 23.935 |
| I. Thực hiện dự án | 9.500 | 9.785 |
| II. Chuẩn bị đầu tư | 300 | 1.650 |
| III. Chuẩn bị đầu tư | 15.200 | 12.500 |

Tổng số kế hoạch vốn nguồn khai thác quỹ đất điều chỉnh giảm: 01 tỷ 065 triệu đồng, gồm:

- Thực hiện dự án:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình xây dựng hHHHHHHHHoa viên cây xanh, Bia chiến thắng Long Khánh 200 triệu đồng (theo giá trị trúng thầu).

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn công trình lắp đặt nút tín hiệu giao thông hẻm 49 đường Khổng Tử 435 triệu đồng (theo hồ sơ được duyệt).

- Chuẩn bị đầu tư:

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn công trình nâng cấp đường ấp Lác Chiếu - Bàu Cối  01 tỷ 450 triệu đồng (theo hồ sơ được duyệt).

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn công trình nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối 50 triệu đồng (đảm bảo chi phí lập hồ sơ).

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình đường ấp Ruộng Tre - ấp Thọ An 100 triệu đồng (đề nghị ngân sách tỉnh đầu tư).

- Chuẩn bị thực hiện dự án: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình xây dựng công viên cây xanh (giữa đường Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Bé) 02 tỷ 700 triệu đồng (đề nghị ngân sách tỉnh đầu tư).

C. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009:

1. Nguyên tắc phân bổ:

a) Vốn thực hiện dự án:

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp (các công trình đã thực hiện năm 2008 nay bổ sung kế hoạch để thanh toán và các công trình năm 2008 bố trí vốn chuẩn bị đầu tư nay đủ điều kiện thực hiện).

- Các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư và có hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán được duyệt.

- Các dự án phục vụ phát triển hạ tầng nông thôn.

- Các công trình xây dựng trường quốc lập và xây dựng trạm Y tế đang thi công.

b) Vốn chuẩn bị đầu tư: Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đã có chủ trương cho lập hồ sơ dự án.

c) Vốn chuẩn bị thực hiện dự án: Ưu tiên bố trí vốn giải phóng mặt bằng và chi phí cho lập hồ sơ dự án.

2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009:

2.1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh trực tiếp đầu tư: 42 tỷ 858 triệu đồng (có bảng danh mục kèm theo).

2.2. Nguồn vốn đầu tư ngân sách thị xã được tỉnh cân đối: 54 tỷ 180 triệu đồng. Cụ thể như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 49 tỷ 540 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 24 tỷ 540 triệu đồng.

+ Xây dựng trường quốc lập: 20 tỷ đồng.

+ Xây dựng trạm y tế: 05 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (có tính chất xây dựng cơ bản): 01 tỷ 470 triệu đồng.

c) Vốn chương trình 135: 300 triệu đồng.

d) Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2008 tỉnh hỗ trợ: 02 tỷ 870 triệu đồng.

2.3. Nguồn khai thác quỹ đất: 22 tỷ đồng.

- Dự kiến thu tiền sử dụng đất: 22 tỷ đồng. Trong đó:

+ Thu tiền sử dụng đất chợ Long Khánh: 17 tỷ đồng.

+ Thu tiền sử dụng đất dự kiến năm 2009: 05 tỷ đồng.

a) Nguồn khai thác quỹ đất ngân sách thị xã được điều tiết (50%): 11 tỷ đồng.

b) Nguồn khai thác quỹ đất điều tiết (50%) ngân sách tỉnh, thị xã đề nghị để lại hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: 11 tỷ đồng.

3. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2009:

3.1. Nguồn vốn đầu tư ngân sách thị xã được tỉnh cân đối: 54 tỷ 180 triệu đồng (có bảng danh mục kèm theo). Cụ thể như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 49 tỷ 540 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 24 tỷ 540 triệu đồng.

+ Thực hiện dự án: 23 tỷ 830 triệu đồng (thanh toán khối lượng của các công trình chuyển tiếp và các công trình khởi công mới).

+ Chuẩn bị đầu tư: 710 triệu đồng (chi phí lập hồ sơ).

- Xây dựng trường quốc lập: 20 tỷ đồng.

+ Thực hiện dự án: 19 tỷ 900 triệu đồng (thanh toán khối lượng của các công trình chuyển tiếp).

+ Chuẩn bị đầu tư: 100 triệu đồng (chi phí lập hồ sơ).

- Sự nghiệp y tế: 05 tỷ đồng.

+ Thực hiện dự án: 04 tỷ 900 triệu đồng (thanh toán khối lượng của các công trình chuyển tiếp).

+ Chuẩn bị đầu tư: 100 triệu đồng.

b) Sự nghiệp kinh tế có tính chất xây dựng cơ bản: 01 tỷ 470 triệu đồng.

Thực hiện dự án: 01 tỷ 470 triệu đồng (thanh toán khối lượng của các công trình chuyển tiếp).

c) Vốn chương trình 135: 300 triệu đồng.

Thực hiện dự án: 300 triệu đồng.

d) Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2008 tỉnh hỗ trợ: 02 tỷ 870 triệu đồng.

Thực hiện dự án: 02 tỷ 870 triệu đồng.

3.2. Nguồn khai thác quỹ đất: 22 tỷ đồng (có bảng danh mục kèm theo).

a) Nguồn khai thác quỹ đất ngân sách thị xã được điều tiết (50%): 11 tỷ đồng.

- Chuẩn bị đầu tư: 09 tỷ đồng (chi phí lập hồ sơ dự án và kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã, phường đội, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã, hỗ trợ đền bù xây dựng trụ sở khu ấp còn lại chưa thực hiện; các công trình hạ tầng cần thiết ở xã, phường; xây dựng trụ sở công an phường và dự phòng vốn để bố trí thực hiện dự án cho các công trình chuẩn bị đầu tư khi đủ hồ sơ triển khai thực hiện dự án).

- Chuẩn bị thực hiện dự án: 02 tỷ đồng (bố trí vốn thanh toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí cho lập hồ sơ dự án).

b) Nguồn khai thác quỹ đất điều tiết (50%) ngân sách tỉnh, thị xã đề nghị để lại hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: 11 tỷ đồng. Trong đó:

- Thực hiện dự án: 10 tỷ 900 triệu đồng (dự án xây dựng đường Cua Heo - Bình Lộc).

- Chuẩn bị đầu tư: 100 triệu đồng (dự án đường ấp Ruộng Tre - Thọ An).

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 dựa trên nguồn vốn tỉnh giao và từ nguồn khai thác quỹ đất; ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp, các dự án đã có chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh hồ sơ các dự án trước đây đã lập nhưng do ảnh hưởng tình hình biến động giá vật liệu xây dựng, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thi công theo đúng kế hoạch.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn tất các hồ sơ dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hạn chế việc điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện.

- Rà soát toàn bộ các dự án chưa triển khai, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương tiến hành lập hồ sơ dự án, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng trình tự 


quy định. Không bố trí vốn cho các dự án chưa có hồ sơ và vốn chuyển tiếp cho các dự án đã được ghi kế hoạch năm 2008 nhưng chưa triển khai thực hiện.

- Đối với những dự án đang thi công tập trung nhân lực để đẩy nhanh khối lượng thi công và giải ngân nhanh để thanh toán vốn cho khối lượng công việc đã hoàn thành đảm bảo tiến độ. Tăng cường công tác giám sát của chủ đầu tư và giám sát cộng đồng để đảm bảo chất lượng công trình.

- Các dự án còn vướng đền bù giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư tập trung phối hợp thực hiện và tham mưu UBND thị xã giải quyết dứt điểm, nhằm sớm triển khai thi công dự án.

- Những dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

Trên đây là Tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 và kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009; UBND thị xã báo cáo, kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Nải |
| --- | --- |