ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 - Nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2008

(Kèm theo Quyết định số 4509/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

| Số thứ tự | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2008 đã thông báo | Điều chỉnh kế hoạch cuối năm 2008 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số |  |  |  | 673.982 | 673.982 | 386.612 | 20.969 | 266.401 | - |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 539.416 | 465.690 | 386.612 | 20.969 | 58.109 | - |
| I | Giao thông |  |  |  | 186.316 | 159.403 | 137.682 |  | 21.721 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 62.921 | 58.751 | 46.317 |  | 12.434 | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26 - BH | BH | 2005- 2008 |  | 10.500 | 10.500 | 10.000 |  | 500 | UBND TP Biên Hòa |
| 2 | Đầu tư hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 | 35 ha | 20.710 | 23.096 | 22.796 |  | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Đường ĐT 769 (đoạn nối từ QL 51A sang QL 51B) | LT | 2007- 2008 | 579m | 7.400 | 7.400 | 7.000 |  | 400 | UBND H Long Thành |
| 4 | Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL1 vào) | TB | 2006- 2008 |  | 3.085 | 3.112 | 2.685 |  | 427 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom | TB | 2007-2008 |  | 8.200 | 2.000 | 1.500 |  | 500 | UBND H Trảng Bom |
| 6 | Cầu km 8 trên ĐT 761 | VC | 2006-2008 |  | 1.340 | 1.340 | 1.240 |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 7 | Cầu Suối Ràng km 31+100 trên ĐT 761 | VC | 2007 | 18,6m | 1.300 | 1.146 | 1.096 |  | 50 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 8 | Cầu Chiến khu Đ | VC | 2006- 2007 | 248m | 386 | 157 |  |  | 157 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 9 | Xây dựng cầu Thủ Biên | VC | 2007-2009 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | Sở Tài chính chuyển tiền sang tỉnh Bình Dương chi trả cho nhà thầu |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 123.395 | 100.652 | 91.365 |  | 9.287 | - |
| 1 | Sửa chữa đường từ ga Hố Nai đến đường vào kho K860 thành phố Biên Hòa (phần NS tỉnh 60%) | BH | 2008 |  | 3.450 | 4.600 | 4.500 |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 2 | Đường Hương lộ 10 đoạn qua Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 |  | 9.890 | 9.890 | 9.690 |  | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Xây dựng cầu Suối Hai xã Xuân Bảo huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 |  | 530 | 530 | 430 |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 4 | XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn | CM | 2008 |  | 400 | 215 |  |  | 215 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Đường ngã 3 chợ Xuân Bảo đi Xuân Tây - CM | CM | 2008- 2009 |  | 14.100 | 7.600 | 6.800 |  | 800 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | Đường ấp Thống Nhất xã Phú Cường | ĐQ | 2008- 2009 |  | 6.600 | 5.300 | 5.100 |  | 200 | UBND H Định Quán |
| 7 | Đường vào ấp Bến Nôm 1, 2 xã Phú Cường | ĐQ | 2008- 2009 |  | 7.500 | 6.000 | 5.800 |  | 200 | UBND H Định Quán |
| 8 | Dự án đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán - hạng mục đường số 6 | ĐQ | 2008 |  | 1.100 | 1.100 | 1.000 |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 9 | Đường thị tứ Túc Trưng | ĐQ | 2008-2009 |  | 15.200 | 15.550 | 15.000 |  | 550 | UBND H Định Quán |
| 10 | Đường Xuân Tân - LK đi Xuân Định - XL | LK | 2008- 2009 |  | 7.000 | 7.000 | 6.800 |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| 11 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | LK | 2008-2009 |  | 8.000 | 8.000 | 7.800 |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| 12 | Đường Xuân Lập - Bàu Sao | LK | 2008-2009 |  | 14.900 | 9.200 | 5.700 |  | 3.500 | UBND TX Long Khánh |
| 13 | XD cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc | LK- TN | 2008- 2009 |  | 3.435 | 1.922 | 1.660 |  | 262 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 14 | Cải tạo nâng cấp tỉnh Lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến cầu Đại Phước ) | NT | 2008-2010 |  | 0 | 316 |  |  | 316 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 15 | Đường và cầu Sông Dinh xã Trung Hòa huyện Trảng Bom | TB | 2008- 2009 |  | 5.300 | 4.600 | 4.115 |  | 485 | UBND H Trảng Bom |
| 16 | Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom | TB | 2008- 2009 |  | 5.100 | 5.100 | 5.000 |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| 17 | Xây dựng đường D3, D4, D6 kéo dài ra QL 1A khu Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất | TN | 2008- 2009 |  | 7.000 | 7.000 | 6.800 |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 18 | Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường Mầm non Minh Khai | TP | 2008- 2009 |  | 1.940 | 233 |  |  | 233 | UBND H Tân Phú |
| 19 | Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú | TP | 2008- 2009 |  | 5.300 | 370 |  |  | 370 | UBND H Tân Phú |
| 20 | Đường 322 đoạn tránh qua khu Trung tâm Sinh thái Văn hóa Lịch sử Chiến khu Đ - huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008- 2009 |  | 690 | 737 | 448 |  | 289 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 21 | Xây dựng mới cầu Bản tại km 15+501 trên ĐT 767 - VC | VC | 2008- 2009 |  | 1.490 | 1.328 | 1.175 |  | 153 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Xây dựng mới cầu Đá Bàn tại km 12+317 trên ĐT 767 - VC | VC | 2008- 2009 |  | 970 | 970 | 770 |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | XD cầu Đá Kè tại km 11+346 trên ĐT 767 | VC | 2008 |  | 1.800 | 1.352 | 1.247 |  | 105 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | Cầu Bản tại km 6+416 trên ĐT 767 | VC | 2008- 2009 |  | 0 | 39 |  |  | 39 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 25 | XD Cầu Sông Ui | XL | 2008 |  | 1.700 | 1.700 | 1.530 |  | 170 | UBND H Xuân Lộc |
| II | Thủy lợi - nông nghiệp |  |  |  | 5.750 | 4.363 | 3.800 |  | 563 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 5.250 | 4.250 | 3.800 |  | 450 | - |
| 1 | Hồ chứa nước phòng chống cháy rừng Phân trường 3 - Lâm trường Vĩnh An | VC | 2007-2008 |  | 2.130 | 1.530 | 1.350 |  | 180 | Ban QLDA NNPTNT |
| 2 | Các điểm chứa nước phòng chống cháy rừng (27 điểm) trong các Lâm trường thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc |  | 2007-2008 |  | 3.120 | 2.720 | 2.450 |  | 270 | Ban QLDA NNPTNT |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 500 | 113 |  |  | 113 | - |
| 1 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1 + 2 - CM | CM | 2008- 2009 |  | 500 | 113 |  |  | 113 | UBND H Cẩm Mỹ |
| III | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 174.308 | 154.465 | 132.412 | 13.466 | 8.587 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 89.708 | 87.385 | 72.112 | 11.036 | 4.237 | - |
| 1 | Trường THCS Bảo Hòa (công trình trọng điểm) | XL | 2007- 2008 |  | 5.421 | 6.776 | 5.155 | 1221 | 400 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Dự án cải tạo và nâng cao khả năng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Trường Công nhân Kỹ thuật Đồng Nai - GĐ 2 | BH | 2006- 2008 |  | 2.680 | 2.680 | 1.850 | 330 | 500 | Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai |
| 3 | Trường THKT CN Nhơn Trạch | NT | 2007- 2009 |  | 33.905 | 33.905 | 27.905 | 5.000 | 1.000 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trường THCS Phú Túc | ĐQ | 2007-2008 |  | 10.900 | 10.900 | 8.700 | 1.700 | 500 | UBND H Định Quán |
| 5 | Trường THCS Phú Sơn | TP | 2007-2008 |  | 6.370 | 4.644 | 3.769 | 700 | 175 | UBND H Tân Phú |
| 6 | Trường MG Phú Thịnh | TP | 2007-2008 |  | 2.582 | 2.582 | 2.023 | 345 | 214 | UBND H Tân Phú |
| 7 | Trường Mầm non Phú Lý | VC | 2007-2008 |  | 7.900 | 7.900 | 7.420 |  | 480 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 8 | Trường Mầm non Trị An | VC | 2007-2009 |  | 2.200 | 1.254 | 1.100 |  | 154 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 9 | Trường Mầm non Hiếu Liêm | VC | 2007-2008 |  | 5.000 | 3.449 | 3.000 | 295 | 154 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 10 | XD Trường TH Nguyễn Du | CM | 2007-2008 |  | 2.040 | 2.040 | 1.900 |  | 140 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 11 | Khối lớp học 6 phòng Trường TH Trần Quốc Tuấn | CM | 2007-2008 |  | 0 | 175 |  | 175 |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 12 | Khối lớp học 8 phòng Trường TH Trương Định | CM | 2007-2008 |  | 0 | 240 | 60 | 180 |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 13 | Khối lớp học 10 phòng Trường TH Hòa Bình | CM | 2007-2008 |  | 0 | 365 | 100 | 265 |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 14 | Khối lớp học 2 phòng Trường TH Nguyễn Thượng Hiền | CM | 2007-2008 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 15 | Khối lớp học 6 phòng Trường TH Lâm San | CM | 2007-2008 |  | 0 | 165 |  | 165 |  | UBND H Cẩm Mỹ |
| 16 | Phòng Giáo dục huyện Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 |  | 4.280 | 4.280 | 3.530 | 450 | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 17 | Trường TH Trần Quốc Toản | ĐQ | 2007-2008 |  | 4.530 | 4.530 | 4.300 | 80 | 150 | UBND H Định Quán |
| 18 | Trường TH Đại Phước - NT | NT | 2007-2008 |  | 1.900 | 1.450 | 1.300 | 80 | 70 | UBND H Nhơn Trạch |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 84.600 | 67.080 | 60.300 | 2.430 | 4.350 | - |
| 1 | Trường TH Sông Mây huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008- 2009 |  | 7.500 | 7.258 | 5.758 |  | 1.500 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 2 | Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm | NT | 2008- 2009 |  | 9.300 | 4.400 | 4.100 |  | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất | TN | 2008-2009 |  | 5.800 | 3.000 | 2.700 |  | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Khối lớp học 2 phòng phân hiệu Trường TH Ngô Mây | CM | 2008 |  | 350 | 550 | 470 | 30 | 50 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Trường THCS Cẩm Đường -LT | LT | 2008- 2009 |  | 5.000 | 5.000 | 4.800 |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 6 | Trường THCS Long Thành | LT | 2008- 2009 |  | 4.000 | 4.000 | 3.900 |  | 100 | UBND H Long Thành |
| 7 | Trường PTTH Võ Trường Toản - CM | CM | 2008-2009 |  | 8.800 | 7.450 | 7.150 |  | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 8 | Trường THCS Trần Phú | CM | 2008-2009 |  | 2.050 | 0 | 0 |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 9 | Trường PTTH Bàu Hàm - TB | TB | 2008-2009 |  | 8.800 | 4.100 | 3.800 |  | 300 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 10 | Trường TH Quang Trung - TN | TN | 2008- 2009 |  | 5.200 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 11 | Trường TH Trần Bình Trọng | TN | 2008- 2009 |  | 5.200 | 5.200 | 5.000 |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 12 | Trường THCS Xuân Thạnh | TN | 2008- 2009 |  | 4.600 | 2.922 | 2.822 |  | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 13 | Trường TH Nguyễn Thái Bình | TB | 2008- 2009 |  | 3.200 | 3.200 | 3.000 |  | 200 | UBND H Trảng Bom |
| 14 | Trường THCS Trưng Vương | XL | 2008-2009 |  | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 800 | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 15 | Trường TH Xuân Trường | XL | 2008-2009 |  | 4.800 | 4.800 | 3.800 | 800 | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| 16 | Trường TH Hùng Vương | XL | 2008-2009 |  | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 800 | 200 | UBND H Xuân Lộc |
| IV | Văn hóa - xã hội |  |  |  | 4.200 | 3.890 | 3.620 |  | 270 | - |
| a | Công trình khởi công mới |  |  |  | 4.200 | 3.890 | 3.620 |  | 270 | - |
| 1 | Tu bổ, tôn tạo di tích Đình An Hòa huyện Long Thành | LT | 2008-2009 |  | 3.000 | 3.000 | 2.800 |  | 200 | Ban Quản lý Di tích Danh thắng |
| 2 | XD nhà bia di tích lịch sử thành lập Chi bộ Bình Phước -Tân Triều | VC | 2008 |  | 1.200 | 890 | 820 |  | 70 | UBND H Vĩnh Cửu |
| V | Quản lý Nhà nước |  |  |  | 44.717 | 42.179 | 34.275 | 4.286 | 3.618 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 29.122 | 29.872 | 23.317 | 4.216 | 2.339 | - |
| 1 | Xây dựng trụ sở làm việc và phục hồi chức năng Hội Người mù tỉnh Đồng Nai | BH | 2006- 2008 |  | 810 | 810 | 110 |  | 700 | Hội Người mù tỉnh Đồng Nai |
| 2 | XD nhà làm việc khối văn phòng Sở và sửa chữa khối nhà phía sau cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường | BH | 2006- 2008 |  | 5.100 | 5.100 | 5.000 |  | 100 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | XD nhà công vụ huyện Cẩm Mỹ |  | 2006-2008 |  | 4.580 | 4.580 | 3.880 | 600 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 4 | XD trụ sở làm việc Đảng ủy Khối Dân chính Đảng | BH | 2007-2008 |  | 1.950 | 1.950 | 1.200 | 650 | 100 | Đảng ủy Khối Dân chính Đảng |
| 5 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thống Nhất | TN | 2007-2008 |  | 2.182 | 2.182 | 1.577 | 316 | 289 | UBND H Thống Nhất |
| 6 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Định Quán | ĐQ | 2007-2008 | 2.432m2 | 2.350 | 3.100 | 2.250 | 650 | 200 | UBND H Định Quán |
| 7 | XD Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm | BH | 2007-2008 |  | 6.350 | 6.350 | 4.800 | 900 | 650 | Chi cục Kiểm lâm |
| 8 | XD trung tâm thông tin công tác tư tưởng | BH | 2008 |  | 5.800 | 5.800 | 4.500 | 1.100 | 200 | Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 15.595 | 12.307 | 10.958 | 70 | 1.279 | - |
| 1 | XD trụ sở làm việc phòng Tài nguyên Môi trường huyện Định Quán | ĐQ | 2008 |  | 1.230 | 1.230 | 1.100 |  | 130 | UBND H Định Quán |
| 2 | XD trụ sở làm việc phòng Tài chính Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 |  | 900 | 170 |  |  | 170 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 3 | Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 |  | 800 | 170 |  |  | 170 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 4 | Trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trảng Bom | TB | 2008-2009 |  | 2.720 | 1.850 | 1.730 | 70 | 50 | UBND H Trảng Bom |
| 5 | XD trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An | VC | 2008-2009 |  | 1.000 | 1.000 | 877 |  | 123 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 6 | XD trụ sở UBND xã Tân Bình | VC | 2008-2009 |  | 2.210 | 2.128 | 2.030 |  | 98 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 7 | XD trụ sở UBND xã Vĩnh Tân | VC | 2008-2009 |  | 1.845 | 1.838 | 1.660 |  | 178 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 8 | Xây dựng 04 nhà trạm quản lý bảo vệ rừng | VC | 2008 |  | 3.100 | 3.100 | 2.900 |  | 200 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 9 | XD Trung tâm Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008-2009 |  | 1.790 | 821 | 661 |  | 160 | UBND H Vĩnh Cửu |
| VI | Cấp nước | - |  |  | 21.050 | 13.878 | 13.219 |  | 659 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | - |  |  | 19.545 | 12.375 | 11.819 |  | 556 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh | BH | 2004-2008 |  | 20 | 21 |  |  | 21 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước phường Tân Biên | BH | 2006-2007 |  | 3.400 | 5 |  |  | 5 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Sông Trầu | TB | 2007- 2008 | 550m3/ngày | 5.595 | 1.750 | 1.700 |  | 50 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Bình | TP | 2007- 2008 | 700m3/ngày | 1.750 | 1.750 | 1.650 |  | 100 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| 5 | Xây dựng hệ thống cấp nước TT Định Quán | ĐQ | 2007- 2008 |  | 4.150 | 3.500 | 3.350 |  | 150 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 6 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | TP | 2007-2008 |  | 2.590 | 2.620 | 2.510 |  | 110 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 7 | Hệ thống cấp nước Gốm sứ Tân hạnh | BH | 2008 |  | 1.020 | 1.066 | 1.029 |  | 37 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 8 | Hệ thống cấp nước TT Trảng Bom | TB | 2007-2008 |  | 1.020 | 1.663 | 1.580 |  | 83 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 1.505 | 1.503 | 1.400 |  | 103 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước xã Hiệp Hòa | BH | 2008-2009 |  | 5 | 3 |  |  | 3 | Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lập | TP | 2008-2009 |  | 1.500 | 1.500 | 1.400 |  | 100 | Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT |
| VII | Hạ tầng công cộng |  |  |  | 52.650 | 46.160 | 41.791 | 200 | 4.169 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 33.420 | 26.830 | 25.191 | 200 | 1.439 | - |
| 1 | Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú | TP | 2007- 2008 |  | 3.700 | 329 |  | 0 | 329 | UBND H Tân Phú |
| 2 | HÖ thèng chiÕu s¸ng c¸c tuyÕn ®ưêng BH2 - HLéc vµ tuyÕn BH2 - cÇu Gia §øc | TN | 2007- 2008 |  | 2.320 | 2.345 | 2.035 | 200 | 110 | UBND H Thống Nhất |
| 3 | XD nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải, thoát nước dọc đường số 2 cây xanh thuộc dự án hạ tầng KCN Định Quán | ĐQ | 2006- 2008 |  | 8.000 | 7.806 | 7.506 |  | 300 | Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Định Quán |
| 4 | Hệ thống thoát lũ ven thị xã Long Khánh | LK | 2006-2008 |  | 13.600 | 10.900 | 10.300 |  | 600 | UBND TX Long Khánh |
| 5 | Chợ Phương Lâm (phần ngân sách tỉnh 50%) | TP | 2007- 2008 | 2321m2 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  | UBND H Tân Phú |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng trên QL1A (đoạn Xuân Phú - Bảo Hòa, Xuân Tâm - Xuân Hưng, Xuân Hưng - Xuân Hòa) - NS tỉnh 70%, NS huyện 30% | XL | 2007- 2008 |  | 4.300 | 3.950 | 3.850 |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 19.230 | 19.330 | 16.600 | 0 | 2.730 | - |
| 1 | XD khu định canh định cư ấp 5, xã La Ngà | ĐQ | 2008-2009 |  | 7.700 | 7.700 | 7.200 |  | 500 | UBND H Định Quán |
| 2 | Thoát nước KCN Tam Phước | LT | 2008 |  | 600 | 700 |  |  | 700 | UBND H Long Thành |
| 3 | Tu sửa nâng cấp tuyến đê Ông Kèo H Nhơn Trạch | NT | 2008-2009 |  | 1.500 | 1.500 | 1.400 |  | 100 | Công ty Khai thác Công trình thủy lợi |
| 4 | Tuyến thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn dọc hành lang đường 25C do Công ty Tín Nghĩa đầu tư, không phải GPMB) | NT | 2008 |  | 9.430 | 9.430 | 8.000 |  | 1.430 | Ban QLDA thoát nước |
| VIII | An ninh quốc phòng |  |  |  | 18.500 | 18.500 | 18.000 |  | 500 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 18.500 | 18.500 | 18.000 |  | 500 | - |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | BH | 2007-2008 |  | 18.500 | 18.500 | 18.000 |  | 500 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| IX | Khoa học công nghệ |  |  |  | 31.925 | 22.852 | 1.813 | 3.017 | 18.022 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 4.405 | 4.329 | 1.400 | 2.807 | 122 | - |
| 1 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai | BH | 2006- 2008 |  | 98 | 22 |  |  | 22 | Sở Y tế |
| 2 | Dự án phát triển hệ thống quản lý và cung cấp thông tin tài nguyên môi trường |  | 2007- 2008 |  | 1.650 | 1.650 |  | 1.600 | 50 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 3 | Chương trình quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo | BH | 2007-2008 |  | 107 | 107 |  | 107 |  | Thanh tra tỉnh |
| 4 | Nhân rộng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ tại 44 trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Đồng Nai | BH | 2007-2008 |  | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.100 | 50 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 27.520 | 18.523 | 413 | 210 | 17.900 | - |
| 1 | Mạng nội bộ Lan Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |  |  |  | 250 | 250 |  | 210 | 40 | Sở NN&PTNT |
| 2 | DA Đăng ký cấp phép qua mạng Sở Công thương | BH | 2008 |  | 125 | 117 | 107 |  | 10 | Sở Công thương |
| 3 | Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp phụ trợ | BH | 2008 |  | 345 | 326 | 306 |  | 20 | Sở Công thương |
| 4 | DA đầu tư XD Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học (bồi thường giải phóng mặt bằng) | CM | 2008 |  | 26.800 | 17.830 |  |  | 17.830 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| B | QUY HOẠCH |  |  |  | 12.938 | 10.355 |  |  | 10.355 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 5.165 | 4.822 |  |  | 4.822 | - |
| 1 | Lập QH tổng thể hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT Tân Phú | TP | 2006-2009 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Ban QLDA thoát nước |
| 2 | Quy hoạch vùng 2 bên tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt | TN- ĐQ | 2006-2008 |  | 90 | 90 |  |  | 90 | Sở Xây dựng |
| 3 | Điều chỉnh QH 1/5000 KCN Nhơn Trạch | NT | 2005-2008 |  | 193 | 193 |  |  | 193 | Sở Xây dựng |
| 4 | QH vïng tØnh §ång Nai |  | 2006-2008 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Sở Xây dựng |
| 5 | QH chung Tổng kho trung chuyển Miền Đông | TB | 2006-2008 |  | 450 | 450 |  |  | 450 | Sở Xây dựng |
| 6 | QH chung thị trấn Tân Phú | TP | 2006-2008 |  | 529 | 529 |  |  | 529 | UBND H Tân Phú |
| 7 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phưêng Xu©n Trung | LK | 2006-2008 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND TX Long Khánh |
| 8 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phưêng Xu©n Thanh | LK | 2006-2008 |  | 300 | 315 |  |  | 315 | UBND TX Long Khánh |
| 9 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phưêng Xu©n An | LK | 2006-2008 |  | 400 | 400 |  |  | 400 | UBND TX Long Khánh |
| 10 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phưêng Xu©n Hòa | LK | 2006-2008 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TX Long Khánh |
| 11 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phưêng Phó B×nh | LK | 2006-2008 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TX Long Khánh |
| 12 | Quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 phưêng Xu©n B×nh | LK | 2006-2008 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TX Long Khánh |
| 13 | QH cải tạo khu dân cư xã Bàu Hàm 2 | TN | 2006-2008 |  | 380 | 210 |  |  | 210 | UBND H Thống Nhất |
| 14 | QH tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 |  | 2006-2008 |  | 211 | 211 |  |  | 211 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 15 | Đánh giá tác động môi trường chiến lược hồ sơ QH tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 |  | 2006-2008 |  | 34 | 34 |  |  | 34 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 16 | QH chi tiết xây dựng 1/500 khu vực dự kiến bố trí các cơ quan dọc Quốc lộ 1 phường Trảng Dài, TP. BH |  |  |  | 248 | 248 |  |  | 248 | Sở Xây dựng |
| 17 | QH cải tạo khu dân cư xã Xuân Thạnh | TN | 2006-2008 |  | 430 | 242 |  |  | 242 | UBND H Thống Nhất |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 7.773 | 5.533 |  |  | 5.533 | - |
| 1 | Điều chỉnh QH phát triển ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai gđ 2001 - 2010, có xét đến năm 2015 |  | 2008 |  | 70 | 70 |  |  | 70 | Sở Công thương |
| 2 | QH phát triển các chuyên ngành công nghiệp |  | 2008 |  | 346 | 346 |  |  | 346 | Sở Công thương |
| 3 | QH phát triển công nghiệp các địa phương |  | 2008 2009 |  | 653 | 402 |  |  | 402 | Sở Công thương |
| 4 | QH chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 KCN Định Quán giai đoạn 2 | ĐQ | 2008 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Định Quán |
| 5 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Quang | LK | 2008 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | UBND TX Long Khánh |
| 6 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lộc | LK | 2008 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | UBND TX Long Khánh |
| 7 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hàng Gòn | LK | 2008 |  | 110 | 110 |  |  | 110 | UBND TX Long Khánh |
| 8 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Bình | CM | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 9 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lâm San | CM | 2008 |  | 115 | 115 |  |  | 115 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 10 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bảo | CM | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 11 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Đông | CM | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 12 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Quế | CM | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 13 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Canh | ĐQ | 2008 |  | 100 | 115 |  |  | 115 | UBND H Định Quán |
| 14 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Cường | ĐQ | 2008 |  | 100 | 85 |  |  | 85 | UBND H Định Quán |
| 15 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hòa | ĐQ | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 16 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Nho | ĐQ | 2008 |  | 100 | 115 |  |  | 115 | UBND H Định Quán |
| 17 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn | ĐQ | 2008 |  | 100 | 115 |  |  | 115 | UBND H Định Quán |
| 18 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình An | LT | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Long Thành |
| 19 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Long Hưng | LT | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Long Thành |
| 20 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đắk Lua | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 21 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Nam Cát Tiên | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 22 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Núi Tượng | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 23 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú An | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 24 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Bình | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 25 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Điền | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 26 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lộc | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 27 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lập | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 28 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thịnh | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 29 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tà Lài | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 30 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn | TP | 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 31 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Viễn | TB | 2008 |  | 170 | 70 |  |  | 70 | UBND H Trảng Bom |
| 32 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm | TB | 2008 |  | 231 | 220 |  |  | 220 | UBND H Trảng Bom |
| 33 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Cây Gáo | TB | 2008 |  | 150 | 120 |  |  | 120 | UBND H Trảng Bom |
| 34 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đông Hòa | TB | 2008 |  | 208 | 144 |  |  | 144 | UBND H Trảng Bom |
| 35 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Giang Điền | TB | 2008 |  | 100 | 102 |  |  | 102 | UBND H Trảng Bom |
| 36 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Trầu | TB | 2008 |  | 272 | 300 |  |  | 300 | UBND H Trảng Bom |
| 37 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Bình | TB | 2008 |  | 200 | 140 |  |  | 140 | UBND H Trảng Bom |
| 38 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa | TB | 2008 |  | 246 | 168 |  |  | 168 | UBND H Trảng Bom |
| 39 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lợi | VC | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 40 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lý | VC | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 41 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tân An | VC | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 42 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trị An | VC | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 43 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Tân | VC | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 44 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lang Minh | XL | 2008 |  | 256 | 256 |  |  | 256 | UBND H Xuân Lộc |
| 45 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cao | XL | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 46 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bắc | XL | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 47 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thành | XL | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 48 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thọ | XL | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 49 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Trường | XL | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Xuân Lộc |
| 50 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Gia Tân 2 | TN | 2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 51 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Gia Kiệm | TN | 2008 |  | 42 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 52 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Bàu Hàm | TN | 2008 |  | 44 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 53 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Xuân Thiện | TN | 2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 54 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Xuân Thạnh | TN | 2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 55 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Hưng Lộc | TN | 2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 56 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Gia Tân 1 | TN | 2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 57 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Lộ 25 | TN | 2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 58 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Gia Tân 3 | TN | 2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 59 | QH sử dụng đất chi tiết 2006-2010 xã Quang Trung | TN | 2008 |  | 40 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 60 | QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lộ 25 | TN | 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 61 | QH chi tiết xây dựng khu tái định cư QL 1A đoạn tránh TP Biên Hòa tại xã Bình Minh huyện TB | TB | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 9.010 | 8.631 |  |  | 8.631 | - |
| 1 | Đường Hương lộ 10 - xã Hiệp Hòa | BH | 2008 |  | 400 | 714 |  |  | 714 | UBND TP Biên Hòa |
| 2 | Đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769) | CM- TN | 2008 |  | 160 | 160 |  |  | 160 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Đầu tư HL10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1 | CM | 2008 |  | 330 | 330 |  |  | 330 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | XD trụ sở UBND xã Hiếu Liêm | VC | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 5 | XD trụ sở UBND xã Phú Lý | VC | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 6 | XD trụ sở UBND xã Thiện Tân | VC | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 7 | XD hạ tầng khu Trung tâm Văn hóa H Vĩnh Cửu | VC | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 8 | Nâng cấp đường Bảo Hòa - Long Khánh | XL | 2008 |  | 350 | 160 |  |  | 160 | UBND H Xuân Lộc |
| 9 | Nâng cấp đường liên xã Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành (NS tỉnh phần XL, ngân sách huyện BTGPMB) | XL | 2008 |  | 600 | 650 |  |  | 650 | UBND H Xuân Lộc |
| 10 | Nâng cấp đường Sóc Ba Buông - Xuân Hòa (NS tỉnh phần XL, ngân sách huyện BTGPMB) | XL | 2008 |  | 300 | 145 |  |  | 145 | UBND H Xuân Lộc |
| 11 | Xây dựng hội trường trung tâm TX Long Khánh | LK | 2008 |  | 100 | 220 |  |  | 220 | UBND TX Long Khánh |
| 12 | XD mới Nhà Thiếu nhi TX Long Khánh | LK | 2008 |  | 100 | 180 |  |  | 180 | UBND TX Long Khánh |
| 13 | XD mới nhà triển lãm và văn phòng trung tâm văn hóa thể thao | LK | 2008 |  | 50 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 14 | Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ | BH | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Hội Liên hiệp Phụ nữ |
| 15 | XD đường Cua Heo - Bình Lộc |  | 2008 |  | 0 | 37 |  |  | 37 | UBND TX Long Khánh |
| 16 | XD Thư viện Điện tử thị xã Long Khánh | LK | 2008 |  | 50 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| 17 | Xây dựng trụ sở Đội Quản lý Thị trường số 6 | LK | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Chi cục Quản lý Thị trường |
| 18 | Nâng cấp đường vành đai Sư đoàn 309 từ cổng Sư đoàn ra QL 51 | LT | 2008 |  | 90 | 90 |  |  | 90 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 19 | XD đường Cộ - Cây Soài (nhánh 1) từ ĐT 768 đến ĐT 767 | VC | 2008 |  | 350 | 331 |  |  | 331 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 20 | Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 1 (km 0+000) đến cầu số 3 | VC | 2008 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 21 | Đại tu nâng cấp ĐT 764 (km 12+887 - km 14+860) | CM | 2008 |  | 190 | 72 |  |  | 72 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Cầu Long Tân km 18+473 trên ĐT 769 | NT | 2008 |  | 173 | 160 |  |  | 160 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | Đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom | VC- TB | 2008 |  | 122 | 117 |  |  | 117 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | Cầu Phước Lý trên ĐT 769 | NT | 2008 |  | 65 | 61 |  |  | 61 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 25 | Đầu tư dự án cắm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh |  | 2008 |  | 230 | 230 |  |  | 230 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 26 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo | NT | 2008 |  | 1.900 | 1.769 |  |  | 1.769 | UBND H Nhơn Trạch |
| 27 | Đường nối từ đường Phan Đình Phùng - hẻm cây Chàm | BH | 2008 |  | 110 | 270 |  |  | 270 | UBND TP Biên Hòa |
| 28 | Đường ven sân vận động Đồng Nai | BH | 2008 |  | 150 | 0 |  |  | 0 | UBND TP Biên Hòa |
| 29 | Đường Hương lộ 11 xã Hiệp Hòa | BH | 2008 |  | 300 | 90 |  |  | 90 | UBND TP Biên Hòa |
| 30 | Vỉa hè QL 1 (từ cầu Rạch Cát - Vườn Mít) | BH | 2008 |  | 70 | 0 |  |  | 0 | UBND TP Biên Hòa |
| 31 | Đường vào BV Y học Cổ truyền | BH | 2008 |  | 33 | 18 |  |  | 18 | UBND TP Biên Hòa |
| 32 | XD trụ sở khối Đảng thành phố Biên Hòa | BH | 2008 |  | 270 | 206 |  |  | 206 | UBND TP Biên Hòa |
| 33 | XD trụ sở khối Nhà nước TP Biên Hòa | BH | 2008 |  | 310 | 231 |  |  | 231 | UBND TP Biên Hòa |
| 34 | Đường trục trung tâm từ ngã 3 Vườn Mít đến sông Cái |  | 2008 |  | 285 | 226 |  |  | 226 | UBND TP Biên Hòa |
| 35 | Vỉa hè đường Hà Huy Giáp và một phần đường 30/4 (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Vườn Mít) | BH | 2008 |  | 70 | 100 |  |  | 100 | UBND TP Biên Hòa |
| 36 | Đường song hành phía Đông QL 20 - TN | TN | 2008 |  | 300 | 352 |  |  | 352 | UBND H Thống Nhất |
| 37 | Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chánh huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 0 | 142 |  |  | 142 |  |
| 38 | Đường song hành phía Tây QL 20 - TN | TN | 2008 |  | 500 | 433 |  |  | 433 | UBND H Thống Nhất |
| 39 | Báo cáo đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải H Nhơn Trạch | NT | 2008 |  | 415 | 300 |  |  | 300 | Ban QLDA thoát nước |
| 40 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2008 |  | 207 | 207 |  |  | 207 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 41 | XD lò đốt rác y tế | BH | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa |
| D | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN | - |  |  | 112.618 | 98.161 |  |  | 98.161 | - |
| 1 | BTGPMB đường 25A đoạn từ phà Cát Lái đến ngã 3 QL51 | NT | 2008 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Bồi thường GPMB + chi phí khác đường song hành Xa lộ Hà Nội (không bao gồm nút giao thông bồn nước) | BH | 2008 |  | 420 | 301 |  |  | 301 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Dự án XD trụ sở dịch vụ công | BH | 2008 |  | 408 | 408 |  |  | 408 | Ban QLDA XDDDCN |
| 4 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nạo vét suối Săn Máu | BH | 2007- 2008 |  | 115 | 115 |  |  | 115 | Ban QLDA NNPTNT |
| 5 | Bồi thường GPMB + chi khác đường thị tứ Túc Trưng | ĐQ | 2008 |  | 2.000 | 1.553 |  |  | 1.553 | UBND H Định Quán |
| 6 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường Nguyễn Văn Bé đi Xuân Định | LK | 2008 |  | 16.210 | 14.500 |  |  | 14.500 | UBND TX Long Khánh |
| 7 | Bồi thường GPMB + rà mìn + khác thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch | NT | 2008 |  | 957 | 957 |  |  | 957 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 8 | Bồi thường GPMB + khác thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 25B | NT | 2008 |  | 1.200 | 800 |  |  | 800 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 9 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án cầu và đường Phú Tân - Phú Đông | NT | 2008 |  | 1.000 | 500 |  |  | 500 | UBND H Nhơn Trạch |
| 10 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường Long Thọ 1 (nối từ 319B đến HL19) | NT | 2008 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND H Nhơn Trạch |
| 11 | Bồi thường GPMB đường giao thông phía Nam (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) | TB | 2008 |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | UBND H Trảng Bom |
| 12 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án đường song song QL 20 (đoạn từ Huyện đội đến UBND thị trấn Tân Phú) | TP | 2008 |  | 70 | 10 |  |  | 10 | UBND H Tân Phú |
| 13 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án hạ tầng khu đồng bào dân tộc liên xã H Tân Phú | TP | 2008 |  | 2.000 | 990 |  |  | 990 | UBND H Tân Phú |
| 14 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc dự án hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Tân Phú | TP | 2008 |  | 450 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 15 | Bồi thường GPMB Dự án nạo vét suối Sâu - VC | VC | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 16 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án nâng cấp đường nội ô KP 5 - TT Vĩnh An | VC | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 17 | Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường vào cầu Thủ Biên | VC | 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| 18 | Nâng cấp đường Bảo Hòa - Long Khánh |  |  |  | 0 | 360 |  |  | 360 | UBND H Xuân Lộc |
| 19 | Nâng cấp đường Sóc Ba Buông - Xuân Hòa (NS tỉnh phần XL, ngân sách huyện BTGPMB) |  |  |  | 0 | 350 |  |  | 350 | UBND H Xuân Lộc |
| 20 | Bồi thường GPMB + chi khác thuộc DA đường song hành KCN Xuân Lộc | XL | 2008 |  | 17.725 | 17.725 |  |  | 17.725 | UBND H Xuân Lộc |
| 21 | Bồi thường GPMB Đền thờ liệt sỹ Long Khánh | LK | 2008 |  | 3.100 | 3.100 |  |  | 3.100 | UBND TX Long Khánh |
| 22 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | 2008 |  | 16.450 | 8.650 |  |  | 8.650 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 23 | XD mới nhà triển lãm và văn phòng trung tâm văn hóa thể thao | LK | 2008 |  | 0 | 300 |  |  | 300 | UBND TX Long Khánh |
| 24 | XD đường Cua Heo - Bình Lộc | LK | 2008 |  | 1.000 | 300 |  |  | 300 | UBND TX Long Khánh |
| 25 | XD Trung tâm Pháp y | BH | 2008 |  | 0 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 26 | XD Trung tâm Giám định Y khoa | BH | 2008 |  | 0 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 27 | Bồi thường GPMB + chi khác Bệnh viện huyện Xuân Lộc | XL | 2008 |  | 1.125 | 1.445 |  |  | 1.445 | Sở Y tế |
| 28 | Cầu Phước Lý trên ĐT 769 | NT | 2008 |  | 256 | 46 |  |  | 46 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 29 | Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố) | BH | 2008 |  | 700 | 400 |  |  | 400 | Ban QLDA NNPTNT |
| 30 | Hồ chứa nước Cầu Dầu | LK | 2008 |  | 400 | 400 |  |  | 400 | Ban QLDA NNPTNT |
| 31 | Đường phía Tây Quốc lộ 20 huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND H Thống Nhất |
| 32 | Đường Hưng Lộc Lộ 25 huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 200 | 486 |  |  | 486 | UBND H Thống Nhất |
| 33 | Bồi thường GPMB và chi phí khác dự án Công viên trung tâm huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 5.887 | 5.887 |  |  | 5.887 | UBND H Thống Nhất |
| 34 | Trụ sở làm việc phòng Y tế + UBDSGĐTE - TTDL dân cư huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 120 | 104 |  |  | 104 | UBND H Thống Nhất |
| 35 | Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 36 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 360 | 370 |  |  | 370 | UBND H Thống Nhất |
| 37 | Trường THCS Ngô Quyền huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND H Thống Nhất |
| 38 | Trường THCS Quang Trung huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 400 | 400 |  |  | 400 | UBND H Thống Nhất |
| 39 | Trường THCS Thăng Long huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 300 | 1.153 |  |  | 1.153 | UBND H Thống Nhất |
| 40 | Trường TH Chu Văn An huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 300 | 315 |  |  | 315 | UBND H Thống Nhất |
| 41 | Bồi thường GPMB và chi phí khác hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm hành chánh huyện Thống Nhất | TN | 2008 |  | 1.088 | 1.088 |  |  | 1.088 | UBND H Thống Nhất |
| 42 | Trường THCS Tân An huyện Vĩnh Cửu | VC | 2008 |  | 500 | 0 |  |  | 0 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 43 | GPMB và chi khác nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An | VC | 2008 |  | 580 | 480 |  |  | 480 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 44 | Trường TH Phú Hữu | NT | 2008 |  | 450 | 450 |  |  | 450 | UBND H Nhơn Trạch |
| 45 | Trường TH Vĩnh Thanh 2 giai đoạn 2 | NT | 2008 |  | 280 | 280 |  |  | 280 | UBND H Nhơn Trạch |
| 46 | Hạ tầng khu kỹ thuật 347 ha | NT | 2008 |  | 430 | 217 |  |  | 217 | UBND H Nhơn Trạch |
| 47 | Đường QL 1 đoạn cầu Hang đến mố A cầu Rạch Cát | BH | 2008 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | UBND TP Biên Hòa |
| 48 | Hồ chứa nước Lộc An | LT | 2008 |  | 650 | 650 |  |  | 650 | Ban QLDA NNPTNT |
| 49 | Hồ Gia Măng | XL | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai |
| 50 | Nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre | LK | 2008 |  | 290 | 290 |  |  | 290 | Ban QLDA NNPTNT |
| 51 | Bồi thường giải phóng mặt bằng và chi khác cầu Sông Buông | LT | 2008 |  | 1.500 | 0 |  |  | 0 | UBND H Long Thành |
| 52 | Trường THCS Long Phước | LT | 2008 |  | 560 | 560 |  |  | 560 | UBND H Long Thành |
| 53 | Trường TH Bình An | LT | 2008 |  | 300 | 360 |  |  | 360 | UBND H Long Thành |
| 54 | Đập Bàu Tre | LT | 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | UBND H Long Thành |
| 55 | Thoát lũ Phước Thái | LT | 2008 |  | 200 | 87 |  |  | 87 | UBND H Long Thành |
| 56 | Thoát lũ Suối Trầu | LT | 2008 |  | 200 | 105 |  |  | 105 | UBND H Long Thành |
| 57 | Cấp nước tập trung xã Bình An | LT | 2008 |  | 400 | 400 |  |  | 400 | UBND H Long Thành |
| 58 | XD trụ sở Sở Ngoại vụ | BH | 2008 |  | 582 | 582 |  |  | 582 | Sở Ngoại vụ |
| 59 | Bồi thường GPMB + chi khác cơ sở hạ tầng khu định canh định cư ấp 4 và 5 xã Lâm San | CM | 2008 |  | 4.000 | 2.932 |  |  | 2.932 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 60 | Xây dựng nhà làm việc tại khu vực Hội trường nhà kính Tỉnh ủy | BH | 2008 |  | 355 | 355 |  |  | 355 | Văn phòng Tỉnh ủy |
| E | HÌNH THÀNH NGUỒN VỐN TRẢ NỢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HỒ CẦU MỚI |  |  |  |  | 91.145 |  |  | 91.145 |  |

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008
Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2008 (gồm nguồn XSKT năm 2007 chuyển sang và nguồn XSKT năm 2008)

(Kèm theo Quyết định số 4509/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

| Số thứ tự | Danh mục dự án | ĐĐ XD | TG KC HT | Năng lực thiết kế | Kế hoạch năm 2008 đã thông báo | Điều hành kế hoạch cuối năm 2008 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số |  |  |  | 312.328 | 312.328 | 192.751 | 81.837 | 37.740 | - |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 298.243 | 298.149 | 192.751 | 81.837 | 23.561 | - |
| I | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 95.787 | 107.462 | 89.410 | 12.166 | 5.886 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 95.787 | 107.462 | 89.410 | 12.166 | 5.886 | - |
| 1 | Trường PTTH Dầu Giây (công trình trọng điểm) | TN | 2007- 2008 |  | 8.569 | 11.339 | 9.400 | 1.539 | 400 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 2 | Trường THCS Hùng Vương (6 phòng chức năng) (hỗ trợ phần vốn đối ứng) |  | 2007-2008 |  | 0 | 270 |  |  | 270 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | Trường THCS Ngọc Định | ĐQ | 2006-2008 |  | 9.627 | 11.501 | 9.550 | 1.351 | 600 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Khối lớp học 18 phòng (03 tầng) Trường Tiểu học Xuân Đường H Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 |  | 2.415 | 2.671 | 1.965 | 350 | 356 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 5 | Khối lớp học 18 phòng (03 tầng) Trường TH Lê Hồng Phong H Cẩm Mỹ | CM | 2007-2008 |  | 2.875 | 2.875 | 2.395 | 380 | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 6 | XD 18 phòng học Trường TH Hồng Bàng | CM | 2007-2008 |  | 2.894 | 3.064 | 2.314 | 550 | 200 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 7 | Trường THCS La Ngà | ĐQ | 2007- 2008 |  | 12.500 | 12.500 | 9.900 | 2.200 | 400 | UBND H Định Quán |
| 8 | Trường Mẫu giáo Phước Khánh xã Phước Khánh H Nhơn Trạch | NT | 2007- 2008 |  | 7.350 | 6.770 | 6.200 | 370 | 200 | UBND H Nhơn Trạch |
| 9 | Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch | NT | 2007- 2009 |  | 7.610 | 7.000 | 5.700 | 1.100 | 200 | UBND H Nhơn Trạch |
| 10 | Trường TH Phước Thiền 2, H Nhơn Trạch | NT | 2007- 2008 |  | 10.798 | 10.798 | 9.498 | 1.000 | 300 | UBND H Nhơn Trạch |
| 11 | Khối lớp học 15 phòng (03 tầng) Trường TH Phan Bội Châu, H Thống Nhất | TN | 2007- 2008 |  | 1.170 | 2.470 | 2.000 | 370 | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 12 | Trường Tiểu học Xuân Hòa, H Xuân Lộc | XL | 2007- 2008 |  | 7.410 | 7.410 | 5.740 | 570 | 1.100 | UBND H Xuân Lộc |
| 13 | Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, H Xuân Lộc | XL | 2007- 2008 |  | 6.730 | 6.730 | 4.960 | 670 | 1.100 | UBND H Xuân Lộc |
| 14 | Trường THCS Trảng Táo | XL | 2007- 2008 |  | 11.400 | 11.400 | 9.500 | 1.500 | 400 | UBND H Xuân Lộc |
| 15 | Trường TH B×nh Lîi | VC | 2006-2008 |  | 135 | 127 | 127 |  |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 16 | Trường TH §¹i Phưíc | NT | 2006- 2008 | 18 ph | 898 | 1.443 | 1.443 |  |  | UBND H Nhơn Trạch |
| 17 | Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn xã Gia Canh, huyện Định Quán | ĐQ | 2007-2008 |  | 710 | 710 | 700 |  | 10 | UBND H Định Quán |
| 18 | Trường TH Diªn Hång | TB | 2007- 2008 |  | 550 | 535 | 485 |  | 50 | UBND H Trảng Bom |
| 19 | Trường THKT CN Nhơn Trạch | NT | 2007- 2009 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 20 | Trường TH Huúnh TÊn Ph¸t | TP | 2007-2008 |  | 2.146 | 1.849 | 1.533 | 216 | 100 | UBND H Tân Phú |
| II | Văn hóa - xã hội |  |  |  | 91.996 | 77.757 | 48.366 | 20.496 | 8.895 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 74.767 | 65.919 | 37.793 | 19.883 | 8.243 | - |
| 1 | Trung tâm sát hạch lái xe | BH | 2006- 2008 |  | 17.390 | 14.081 | 4.770 | 8.930 | 381 | Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải |
| 2 | Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B) | XL | 2007- 2009 |  | 9.200 | 9.200 | 8.500 | 500 | 200 | Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai |
| 3 | Trường Dạy nghề 26/3 | BH | 2006-2009 |  | 2.200 | 308 | 308 |  |  | Trường Dạy nghề 26/3 |
| 4 | Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai | BH | 2007- 2009 |  | 9.900 | 9.900 | 6.500 | 3.300 | 100 | Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai |
| 5 | Nhà Văn hóa Trung tâm H Thống Nhất (TT VHTDTT) | TN | 2007-2008 |  | 6.400 | 6.090 | 4.290 | 1.700 | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 6 | Trung tâm Dạy nghề H Thống Nhất | TN | 2007- 2008 |  | 7.700 | 9.432 | 5.732 | 3.500 | 200 | UBND H Thống Nhất |
| 7 | Đài Truyền thanh H Cẩm Mỹ | CM | 2007- 2008 |  | 1.200 | 37 |  |  | 37 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 8 | Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2007-2009 |  | 8.300 | 4.000 | 3.700 |  | 300 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 9 | Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu niên H Tân Phú | TP | 2006- 2008 |  | 1.282 | 1.282 | 343 | 889 | 50 | UBND H Tân Phú |
| 10 | Xây dựng Trung tâm Dạy nghề H Định Quán | ĐQ | 2006- 2008 | 8095m2 | 1.400 | 1.400 | 1.300 |  | 100 | UBND H Định Quán |
|  | Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu | VC | 2007- 2008 |  | 0 | 1.064 |  | 1.064 |  | UBND H Vĩnh Cửu |
| 11 | Đầu tư nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ H Vĩnh Cửu | VC | 2007- 2008 | 4,2 ha | 6.870 | 6.200 |  |  | 6.200 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 12 | Dự án trùng tu nâng cấp TW Cục - gđ2 | VC | 2007- 2008 |  | 2.140 | 2.140 | 1.950 |  | 190 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 13 | Mua sắm phương tiện tập lái Trường CNKT GTVT (NS tỉnh: 70%) | BH | 2007- 2008 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải |
| 14 | Cải tạo sửa chữa tầng lầu Rạp 30/4 thành phố Biên Hòa | BH | 2007-2008 |  | 485 | 485 | 400 |  | 85 | Trung tâm Văn hóa Thông tin Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 17.229 | 11.838 | 10.573 | 613 | 652 | - |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao H Cẩm Mỹ | CM | 2008-2009 |  | 2.000 | 58 |  |  | 58 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 2 | Nhà dài dân tộc Chơro | ĐQ | 2008-2009 |  | 600 | 600 | 500 |  | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu |
| 3 | XD Phù điêu Nhà Bảo tàng tỉnh Đồng Nai | BH | 2008 |  | 700 | 700 | 650 |  | 50 | Nhà Bảo tàng Đồng Nai |
| 4 | Sửa chữa hồ phun nước trong công viên khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục thể thao | BH | 2008 |  | 425 | 423 | 270 | 113 | 40 | Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao |
| 5 | Đài Truyền thanh huyện Thống Nhất | TN | 2008- 2009 |  | 5.304 | 2.857 | 2.153 | 500 | 204 | UBND H Thống Nhất |
| 6 | Sửa chữa nâng cấp bia mộ - Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Long Khánh | LK | 2008-2009 |  | 8.200 | 7.200 | 7.000 |  | 200 | UBND TX Long Khánh |
| III | Y tế |  |  |  | 110.460 | 112.930 | 54.975 | 49.175 | 8.780 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 68.400 | 74.400 | 36.500 | 33.200 | 4.700 | - |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Lao và Bệnh phổi | LT | 2005- 2009 | 130g | 7.200 | 4.700 | 2.500 |  | 2.200 | Sở Y tế |
| 2 | XD cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất | BH | 2006- 2009 | 450g | 19.100 | 24.100 | 15.000 | 9.000 | 100 | Sở Y tế |
| 3 | Dự án đầu tư thiết bị y tế 2006 - 2007 |  | 2007- 2008 |  | 25.300 | 25.300 |  | 23.000 | 2.300 | Sở Y tế |
| 4 | Nâng cấp BV Đa Khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) | ĐQ | 2007- 2009 | 200g | 16.800 | 20.300 | 19.000 | 1.200 | 100 | Sở Y tế |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  | 42.060 | 38.530 | 18.475 | 15.975 | 4.080 | - |
| 1 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành | LT | 2008- 2009 |  | 5.000 | 5.000 | 4.000 |  | 1.000 | Sở Y tế |
| 2 | XD Bệnh viện Đa Khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây) | TN | 2008-2009 |  | 1.500 | 1.110 | 210 |  | 900 | Sở Y tế |
| 3 | Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai | BH | 2008 |  | 6.265 | 6.265 |  | 5.775 | 490 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 4 | Đầu tư trang thiết bị bổ sung cho Trường Cao đẳng Y tế | BH | 2008 |  | 2.675 | 2.675 |  | 2.390 | 285 | Trường Cao đẳng Y tế |
| 5 | Sửa chữa cải tạo Trung tâm Y tế H Nhơn Trạch | NT | 2008 |  | 3.300 | 3.300 | 2.500 | 500 | 300 | Sở Y tế |
| 6 | Cải tạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh | BH | 2008 |  | 1.380 | 1.380 | 980 | 350 | 50 | Sở Y tế |
| 7 | Đầu tư bổ sung trang thiết bị ngành y tế năm 2007 |  | 2008 |  | 11.700 | 7.560 |  | 6.960 | 600 | Sở Y tế |
| 8 | XD Phòng khám Đa Khoa khu vực Thạnh Phú | VC | 2008- 2009 |  | 3.600 | 4.600 | 4.500 |  | 100 | Sở Y tế |
| 9 | Xây dựng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai | BH | 2008- 2010 |  | 6.640 | 6.640 | 6.285 |  | 355 | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  | 10.027 | 10.421 |  |  | 10.421 | - |
| 1 | XD trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm | BH | 2008 |  | 180 | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 2 | XD Bệnh viện Y học Cổ truyền | BH | 2008 |  | 250 | 255 |  |  | 255 | Sở Y tế |
| 3 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng TP Biên Hòa | BH | 2008 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 4 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu | VC | 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 5 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Cẩm Mỹ | CM | 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 6 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Thống Nhất | TN | 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 7 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom | TB | 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 8 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Xuân Lộc | XL | 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 9 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Tân Phú | TP | 2008 |  | 150 | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 10 | XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch | NT | 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 11 | XD Phòng khám Đa Khoa khu vực Phú Lý | VC | 2008 |  | 100 | 65 |  |  | 65 | Sở Y tế |
| 12 | XD Phòng khám Đa Khoa khu vực Sông Ray | CM | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 13 | XD Phòng khám Đa Khoa khu vực Xuân Hưng | XL | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Y tế |
| 14 | Cải tạo Bệnh viện Da liễu Đồng Nai | BH | 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | Sở Y tế |
| 15 | XD Trường Cao đẳng Y tế | BH | 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | Trường Cao đẳng Y tế |
| 16 | Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh gđ2 | BH | 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Lao động TBXH |
| 17 | Cải tạo nâng cấp BV ĐK H Trảng Bom | TB | 2008 |  | 300 | 350 |  |  | 350 | Sở Y tế |
| 18 | Cải tạo nâng cấp BV ĐK H Vĩnh Cửu | VC | 2008 |  | 100 | 80 |  |  | 80 | Sở Y tế |
| 19 | Xây dựng BV ĐK KV Xuân Lộc | XL | 2008 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | Sở Y tế |
| 20 | Trường THCS Tam An | LT | 2007- 2008 | 1200 HS | 65 | 65 |  |  | 65 | UBND H Long Thành |
| 21 | Trường TH Tân Hiệp | LT | 2007- 2008 | 900 HS | 77 | 77 |  |  | 77 | UBND H Long Thành |
| 22 | Trường THCS Hòa Bình (15 ph học + các hạng mục còn lại quy mộ 1200 hs + cải tạo 6 phòng lầu cũ) | LT | 2007- 2008 |  | 54 | 54 |  |  | 54 | UBND H Long Thành |
| 23 | Trường TH Bình An | LT | 2007- 2008 | 500 HS | 53 | 53 |  |  | 53 | UBND H Long Thành |
| 24 | Trường THCS Trần Phú | CM | 2007- 2008 | 850 HS | 122 | 0 |  |  | 0 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 25 | XD ký túc xá Trường Chính trị tỉnh | BH | 2007- 2008 |  | 130 | 130 |  |  | 130 | Trường Chính trị |
| 26 | Trường TH Cẩm Đường (tường rào + sân đường nội bộ + sân nền + phòng chức năng) | LT | 2007- 2008 |  | 122 | 122 |  |  | 122 | UBND H Long Thành |
| 27 | Sửa chữa nâng cấp Trung tâm Y tế H Xuân Lộc (Bệnh viện H Xuân Lộc) | XL | 2007- 2008 |  | 50 | 290 |  |  | 290 | Sở Y tế |
| 28 | Sửa chữa nâng cấp Trung tâm Y tế H Trảng Bom (BV H Trảng Bom) | TB | 2007- 2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | Sở Y tế |
| 29 | Sửa chữa nâng cấp Trung tâm Y tế H Vĩnh Cửu (BV H Vĩnh Cửu) | VC | 2007- 2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | Sở Y tế |
| 30 | Sửa chữa nâng cấp Trung tâm Y tế Khu công nghiệp Biên Hòa (tên mới Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và môi trường) | BH | 2007- 2008 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | Sở Y tế |
| 31 | Xây dựng Nhà Văn hóa dân tộc Châu Mạ - ấp Hiệp Nghĩa huyện ĐQ | ĐQ | 2007- 2008 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 32 | Xây dựng Nhà Văn hóa Thông tin ấp dân tộc Chơ Ro xã Xuân Thiện - TN | TN | 2007- 2008 |  | 100 | 47 |  |  | 47 | UBND H Thống Nhất |
| 33 | X©y dùng TT ThÓ dôc ThÓ thao H Thèng NhÊt | TN | 2007- 2008 |  | 150 | 150 |  |  | 150 | UBND H Thống Nhất |
| 34 | Trường THPT Xu©n Thä | XL | 2007- 2008 | 1600 HS | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 35 | Trường DTNT huyện Tân Phú (hàng rào + nhà đa năng quy mô 300 hs + sửa mái nhà ăn) | TP | 2007- 2008 |  | 100 | 84 |  |  | 84 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 36 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | BH | 2007- 2008 | 850 HS | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 37 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT) | BH | 2007- 2008 |  | 100 | 69 |  |  | 69 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 38 | Trường THPT Nhơn Trạch | NT | 2007- 2008 | 1500 HS | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 39 | Trường THCS Hùng Vương (6 phòng chức năng) | BH | 2007- 2008 |  | 100 | 97 |  |  | 97 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 40 | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp huyện Long Thành | LT | 2007- 2008 | 1000 HS | 120 | 109 |  |  | 109 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 41 | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp huyện Nhơn Trạch | NT | 2007- 2008 | 1000 HS | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 42 | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp huyện Định Quán | ĐQ | 2007- 2008 | 1500 HS | 150 | 150 |  |  | 150 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 43 | Trường Tiểu học Nam Hà | CM | 2007- 2008 | 450 HS | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 44 | Trường Tiểu học Xuân Quế | CM | 2007- 2008 | 1000 HS | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 45 | Trường THCS Bảo Bình | CM | 2007- 2008 | 1500 HS | 100 | 170 |  |  | 170 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 46 | Trường Tiểu học Sông Nhạn | CM | 2007- 2008 |  | 130 | 75 |  |  | 75 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 47 | Trường Mầm non Long Giao | CM | 2007- 2008 | 300 HS | 100 | 95 |  |  | 95 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 48 | Trường THCS Trần Hưng Đạo (12 ph + cải tạo 6 ph kiên cố làm phòng chức năng + các hạng mục còn lại) | ĐQ | 2007- 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 49 | Trường TH Phú Ngọc B (18 ph + các hạng mục còn lại) | ĐQ | 2007- 2008 | 900 HS | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Định Quán |
| 50 | Trường TH Suối Nho (xây mới 18 phòng học, cải tạo 6 phòng kiên cố hiện hữu làm phòng chức năng) | ĐQ | 2007- 2008 |  | 120 | 180 |  |  | 180 | UBND H Định Quán |
| 51 | Trường TH Đinh Tiên Hoàng (các hạng mục còn lại) | ĐQ | 2007- 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 52 | Trường THCS Nguyễn Trãi | ĐQ | 2007- 2008 | 1200 HS | 50 | 50 |  |  | 50 | UBND H Định Quán |
| 53 | Trường TH Phú Hữu | NT | 2007- 2008 | 1000 HS | 276 | 276 |  |  | 276 | UBND H Nhơn Trạch |
| 54 | Trường TH Phú Thạnh | NT | 2007- 2008 | 15 phßng | 190 | 190 |  |  | 190 | UBND H Nhơn Trạch |
| 55 | Trường TH Hiệp Phước (giai đoạn 2: 10 phòng học, khu hiệu bộ, hàng rào) | NT | 2007- 2008 |  | 125 | 125 |  |  | 125 | UBND H Nhơn Trạch |
| 56 | Trường TH Vĩnh Thanh 2 (giai đoạn 2: 10 phòng học, khu hiệu bộ, hàng rào) | NT | 2007- 2008 |  | 147 | 147 |  |  | 147 | UBND H Nhơn Trạch |
| 57 | Trường TH Đại Phước (giai đoạn 2: Khu hành chính, hội trường, hàng rào, công trình phụ) | NT | 2007- 2008 |  | 276 | 276 |  |  | 276 | UBND H Nhơn Trạch |
| 58 | Trường TH Hiệp Phước 2 | NT | 2007- 2008 | 700 HS | 149 | 80 |  |  | 80 | UBND H Nhơn Trạch |
| 59 | Trường Mầm non ĐăkLua | TP | 2007- 2008 | 200 HS | 136 | 136 |  |  | 136 | UBND H Tân Phú |
| 60 | Trường TH Phú Thanh (15 ph + các hạng mục còn lại) | TP | 2007- 2008 |  | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 61 | Trường TH Dân tộc Tà Lài | TP | 2007- 2008 | 300 HS | 120 | 120 |  |  | 120 | UBND H Tân Phú |
| 62 | Trường TH Núi Tượng | TP | 2007- 2008 | 300 HS | 132 | 132 |  |  | 132 | UBND H Tân Phú |
| 63 | Trường THCS Đồng Hiệp | TP | 2007- 2008 | 800 HS | 50 | 0 |  |  | 0 | UBND H Tân Phú |
| 64 | Trường TH Huỳnh Tấn Phát (khu hiệu bộ, phòng chức năng, hàng rào, san lấp mặt bằng) | TP | 2007- 2008 |  | 50 | 100 |  |  | 100 | UBND H Tân Phú |
| 65 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân (18 ph + cải tạo 4 phòng hiện hữu làm khu hiệu bộ + hàng rào) | TN | 2007- 2008 |  | 54 | 54 |  |  | 54 | UBND H Thống Nhất |
| 66 | Trường THCS Ngô Quyền (24 ph + nhà đa năng + sân đường nội bộ + hàng rào + cải tạo 08 phòng lầu thành phòng làm việc, phòng chức năng) | TN | 2007- 2008 |  | 100 | 155 |  |  | 155 | UBND H Thống Nhất |
| 67 | Trường THCS Quang Trung (12 ph học + các hạng mục còn lại quy mô 1200 hs) | TN | 2007- 2008 | 1200 HS | 112 | 100 |  |  | 100 | UBND H Thống Nhất |
| 68 | Trường THCS Thăng Long (22 ph học + sân đường + hàng rào + cải tạo 06 phòng lầu làm phòng chức năng) | TN | 2007- 2008 |  | 128 | 128 |  |  | 128 | UBND H Thống Nhất |
| 69 | Trường TH Chu Văn An | TN | 2007- 2008 | 500 HS | 79 | 42 |  |  | 42 | UBND H Thống Nhất |
| 70 | Trường MN xã Lộ 25 | TN | 2007- 2008 | 300 HS | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Thống Nhất |
| 71 | Trường THCS Phan Chu Trinh | TB | 2007- 2008 | 25 ph | 100 | 140 |  |  | 140 | UBND H Trảng Bom |
| 72 | Trường TH Trưng Vương | TB | 2007- 2008 | 800 HS | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND H Trảng Bom |
| 73 | Trường THCS Trần Quốc Tuấn (16 ph học + cải tạo 06 phòng kiên cố) | TB | 2007- 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Trảng Bom |
| 74 | Trường TH Cao Bá Quát (xây dựng trường bán trú) | TB | 2007- 2008 | 18 ph | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Trảng Bom |
| 75 | Trường TH Nguyễn Thái Bình | TB | 2007- 2008 | 600 HS | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Trảng Bom |
| 76 | Trường TH Cây Gáo A (28 ph học + phòng chức năng + sân trường + hàng rào + cải tạo 08 phòng kiên cố làm khu hiệu bộ) | VC | 2007- 2008 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 77 | Xây dựng phân hiệu Trường TH Cây Gáo A (cơ sở 2) | VC | 2007- 2008 | 10 phßng | 50 | 122 |  |  | 122 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 78 | BTGPMB + chi khác Trường THCS Tân An | VC | 2007- 2008 | 900 HS | 50 | 1.100 |  |  | 1.100 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 79 | Trường TH Kim Đồng | VC | 2007- 2008 | 600 HS | 50 | 190 |  |  | 190 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 80 | Trường THCS Hiếu Liêm | VC | 2008 |  | 0 | 56 |  |  | 56 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 81 | Trường MN Mã Đà (PH suối Bon) (xây thêm 06 phòng học) | VC | 2007- 2008 |  | 50 | 85 |  |  | 85 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 82 | Trường TH Xuân Trường | XL | 2007- 2008 | 900 HS | 70 | 0 |  |  | 0 | UBND H Xuân Lộc |
| 83 | Trường TH Hùng Vương | XL | 2007- 2008 | 600 HS | 70 | 0 |  |  | 0 | UBND H Xuân Lộc |
| 84 | Trường THCS Trưng Vương (16 phòng học + phòng chức năng + khu hiệu bộ + cải tạo 08 phòng học lầu) | XL | 2007- 2008 |  | 70 | 0 |  |  | 0 | UBND H Xuân Lộc |
| 85 | Trường THCS Phan Chu Trinh (8 ph học + khu hiệu bộ + phòng chức năng) | XL | 2007- 2008 |  | 280 | 280 |  |  | 280 | UBND H Xuân Lộc |
| 86 | Trường THCS Long An | LT | 2007- 2008 | 1200 HS | 130 | 130 |  |  | 130 | UBND H Long Thành |
| 87 | Đầu tư mở rộng Trung tâm Dạy nghề Long Thành - Nhơn Trạch | LT | 2007- 2008 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | TT Dạy nghề Long Thành - Nhơn Trạch |
| 88 | Đền thờ Liệt sỹ thị xã Long Khánh | LK | 2008 |  | 80 | 100 |  |  | 100 | UBND TX Long Khánh |
| C | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 4.058 | 3.758 | 0 | 0 | 3.758 | - |
| 1 | Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ | CM | 2008 |  | 700 | 350 |  |  | 350 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 2 | Trường TH Hiệp Phước 2 | NT | 2008 |  | 400 | 381 |  |  | 381 | UBND H Nhơn Trạch |
| 3 | Trường TH Suối Nho | §Q | 2008 |  | 470 | 280 |  |  | 280 | UBND H Định Quán |
| 4 | Trường TH Dân tộc Tà Lài |  |  |  | 0 | 260 |  |  | 260 | UBND H Tân Phú |
| 5 | Trường TH Núi Tượng | TP | 2008 |  | 343 | 370 |  |  | 370 | UBND H Tân Phú |
| 6 | Trường TH Đại Phước | NT | 2008 |  | 380 | 380 |  |  | 380 | UBND H Nhơn Trạch |
| 7 | Trường THCS Hiếu Liêm | VC | 2008 |  | 0 | 351 |  |  | 351 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 8 | Bồi thường GPMB và chi khác Trường THCS Vĩnh Tân | VC | 2008 |  | 445 | 445 |  |  | 445 | UBND H Vĩnh Cửu |
| 9 | Trường TH Phú Ngọc B |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | UBND H Định Quán |
| 10 | Trường THCS Trần Phú | CM | 2008 |  | 350 | 100 |  |  | 100 | UBND H Cẩm Mỹ |
| 11 | Trường THPT Xuân Thọ | XL | 2008 | 1600 HS | 400 | 0 |  |  | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 12 | Trường THCS Hùng Vương (06 phòng chức năng) | BH | 2008 |  | 270 | 0 |  |  | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 13 | Phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý | VC | 2008 |  | 0 | 241 |  |  | 241 | Sở Y tế |
| 14 | Trường Mầm non Long Giao | CM | 2008 | 300 HS | 300 | 300 |  |  | 300 | UBND H Cẩm Mỹ |