| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch năm 2015 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Nguồn NSTT |  |  |  | 425.913 | 322.677 | 266.296 | 140.911 | 87.340 | 21.876 | 21.876 | 87.340 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 425.913 | 322.677 | 266.296 | 140.911 | 51.290 | 2.906 | 3.931 | 52.315 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 364.026 | 260.790 | 209.371 | 140.665 | 26.180 | 1.526 | 2.431 | 27.085 |  |
| 1 | Đường Võ Dõng 3 Sokllu | Gia Kiệm | 2012-2013 | 1860/QĐ-UBND 07/3/2011 | 18.853 | 18.853 | 14.733 | 14.330 | 403 |  |  | 403 | Tất toán vốn đầu tư |
| 2 | Cầu số 4 xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2013-2014 | 1910/QĐ-UBND 14/6/2012 | 4.662 | 4.662 | 4.238 | 3.637 | 601 |  |  | 601 | Tất toán vốn đầu tư |
| 3 | Đường Lạc Sơn Xuân Thiện | Quang Trung | 2012-2013 | 6055/QĐ-UBND 22/12/2011 | 12.535 | 12.535 | 10.884 | 9.389 | 1.745 | 250 |  | 1.495 | Tất toán vốn đầu tư |
| 4 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 2012-2014 | 4411/QĐ-UBND 31/10/2012 | 9.354 | 9.354 | 8.600 | 3.027 | 0 |  | 573 | 573 | Tất toán vốn đầu tư |
| 5 | Đường Bàu Ao Sông Nhạn | Xuân Thạnh | 2013-2014 | 4412/QĐ-UBND 31/10/2012 | 6.608 | 6.608 | 5.534 | 4.714 | 820 |  |  | 820 | Tất toán vốn đầu tư |
| 6 | Đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn | Quang Trung | 2013-2015 | 2400/QĐ-UBND 22/7/2013 | 7.386 | 7.386 | 6.715 | 3.700 | 3.000 |  |  | 3.000 | Công trình chuyển tiếp |
| 7 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 504/QĐ-UBND 22/01/2013 | 21.657 | 21.657 | 17.939 | 5.400 | 3.000 | 800 |  | 2.200 | Công trình chuyển tiếp |
| 8 | Cầu Bến Tẹc | Bàu Hàm 2 | 2013-2014 | 4416/QĐ-UBND 31/10/2012 | 6.365 | 6.365 | 4.916 | 2.550 | 766 |  |  | 766 | Công trình chuyển tiếp |
| 9 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc | 2012-2013 | 928/QĐ-UBND 10/5/2010 | 33.670 | 33.670 | 28.558 | 27.060 | 1.335 |  |  | 1.335 | Tất toán vốn đầu tư |
| 10 | Trường MN Bình Lộc | X. Thạnh | 2013-2015 | 177/QĐ-UBND 02/5/2013 | 5.586 | 5.586 |  |  | 461 | 461 |  | - | Tất toán vốn đầu tư |
| 11 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Xã Gia Tân 1 | 2011-2012 | 3269/QĐ-UBND 28/10/2010 | 7.657 | 7.659 | 7.656 | 7.122 | 534 |  |  | 534 | Tất toán vốn đầu tư |
| 12 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2012-2014 | 6201/QĐ-UBND 30/12/2011 | 6.580 | 6.361 | 5.718 | 5.673 |  |  | 45 | 45 | Tất toán vốn đầu tư |
| 13 | Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng | Hưng Lộc | 2013-2014 | 2059/QĐ-UBND 19/6/2013 | 4.319 | 4.319 | 3.905 | 3.590 | 330 | 15 |  | 315 | Tất toán vốn đầu tư |
| 14 | Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng | Quang Trung | 2013-2014 | 2434/QĐ-UBND 31/10/2012 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 2.711 | 790 |  |  | 790 | Tất toán vốn đầu tư |
| 15 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  | 3358/QĐ-UBND 05/11/2010 | 144.903 | 42.014 | 21.552 | 20.490 | 792 |  | 243 | 1.035 | Tất toán vốn đầu tư |
| 16 | Trường TH Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2014-2016 | 3155/QĐ-UBND 25/9/2013 | 33.412 | 33.412 | 30.424 | 2.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | Công trình chuyển tiếp |
| 17 | Cải tạo Trường TH Hoàng Văn Thụ | Lộ 25 | 2014-2016 | 3624/QĐ-UBND 18/6/2014 | 2.840 | 2.710 | 2.582 | 1.570 | 1.012 |  |  | 1.012 | Công trình chuyển tiếp |
| 18 | Cải tạo Trường TH Lê Lợi | Quang Trung | 2014-2015 | 3623/QĐ-UBND 18/6/2014 | 3.809 | 3.809 | 3.463 | 2.339 | 1.124 |  |  | 1.124 | Công trình chuyển tiếp |
| 19 | Xây dựng nhà tiếp dân cho Công an huyện | Xuân Thạnh | 2014-2015 | 3490/QĐ-UBND 16/6/2014 | 5.088 | 5.088 | 4.553 | 2.150 | 2.750 |  |  | 2.750 | Công trình chuyển tiếp |
| 20 | Xây dựng nhà tiếp dân, nhà hỏi cung nhà xe cho Viện Kiểm sát | Xuân Thạnh | 2014-2015 | 4291/QĐ-UBND 17/7/2014 | 1.811 | 1.811 | 1.647 | 1.070 | 577 |  |  | 577 | Công trình chuyển tiếp |
| 21 | Cải tạo sửa chữa UBND xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2013-2014 | 2623/QĐ-UBND 02/8/2013 | 2.245 | 2.245 | 2.341 | 2.100 | 140 |  |  | 140 | Công trình chuyển tiếp |
| 22 | Sửa chữa trụ sở Đài Truyền thanh | Xuân Thạnh | 2014-2015 | 4537/QĐ-UBND 06/8/2014 | 2.407 | 2.407 | 2.188 | 1.070 | 1.000 |  |  | 1.000 | Công trình chuyển tiếp |
| 23 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nghĩa | Hưng Lộc | 2014-2015 | 5967/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.021 | 1.021 | 928 |  |  |  | 500 | 500 | Tất toán vốn đầu tư |
| 24 | Cải tạo văn phòng ấp Hưng Hiệp | Hưng Lộc | 2014-2015 | 5959/QĐ-UBND 30/10/2014 | 553 | 553 | 520 |  |  |  | 390 | 390 | Tất toán vốn đầu tư |
| 25 | Trạm biến áp và đường điện hạ thế và khu giết mổ tập trung xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 2014-2015 | 5952/QĐ-UBND 30/10/2014 | 244 | 244 | 238 | 12 |  |  | 226 | 226 | Tất toán vốn đầu tư |
| 26 | Đường tổ 8, tổ 10 ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2011-2013 | 6172/QĐ-UBND 30/12/2011 | 2.896 | 2.896 | 2.872 | 2.621 |  |  | 251 | 251 | Tất toán vốn đầu tư |
| 27 | Sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2012-2013 | 819/QĐ-UBND 12/3/2012 | 2.859 | 2.859 | 2.814 | 2.761 |  |  | 53 | 53 | Tất toán vốn đầu tư |
| 28 | Trường MG Hoa Mai | Hưng Lộc | 2012-2014 | 66/QĐ-UBND 10/01/2012 | 11.205 | 11.205 | 10.352 | 9.579 |  |  | 150 | 150 | Tất toán vốn đầu tư |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 61.887 | 61.887 | 56.925 | 246 | 25.110 | 1.380 | 1.500 | 25.230 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Hoa Cúc | Hưng Lộc | 2013-2015 | 3599/QĐ-UBND 31/10/2013 | 14.898 | 14.898 | 13.555 |  | 5.220 |  |  | 5.220 | Nông thôn mới |
| 2 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2014-2016 | 5955/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.555 | 1.555 | 1.414 |  | 550 | 50 |  | 500 | Nông thôn mới |
| 3 | Cải tạo sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi | Xã Lộ 25 | 2014-2016 | 5977/QĐ-UBND 30/10/2014 | 4.396 | 4.396 | 4.055 |  | 1.540 |  |  | 1.540 | Nông thôn mới |
| 4 | Cải tạo, mở rộng văn phòng ấp Nam Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5968/QĐ-UBND 30/10/2014 | 947,0 | 947 | 902 | 30 | 690 |  |  | 690 | Nông thôn mới |
| 5 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lạc Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5856/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.188 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nông thôn mới |
| 6 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 2 | Q. Trung | 2014-2016 | 5948/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nông thôn mới |
| 7 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bắc Sơn | Q. Trung | 2014-2016 | 5965/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nông thôn mới |
| 8 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lê Lợi 2 | Q. Trung | 2014-2016 | 5953/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nông thôn mới |
| 9 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Nguyễn Huệ 1 | Q. Trung | 2014-2016 | 5949/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nông thôn mới |
| 10 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lê Lợi 1 | Q. Trung | 2014-2016 | 5954/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.188 | 1.188 | 1.131 | 36 | 870 |  |  | 870 | Nông thôn mới |
| 11 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Yên | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 5985/QĐ-UBND 31/10/2014 | 1.194 | 1.194 | 1.069 |  | 950 |  |  | 950 | Nông thôn mới |
| 12 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Gia Yên | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 5960/QĐ-UBND 31/10/2014 | 1.194 | 1.194 | 1.069 |  | 950 |  |  | 950 | Nông thôn mới |
| 13 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 | 2014-2016 | 5985/QĐ-UBND 31/10/2014 | 1.194 | 1.194 | 1.069 |  | 950 |  |  | 950 | Nông thôn mới |
| 14 | Mở rộng hội trường UBND xã Quang Trung | Quang Trung | 2014-2016 | 5966/QĐ-UBND 30/10/2014 | 3.029 | 3.029 | 2.654 |  | 1.060 |  |  | 1.060 | Nông thôn mới |
| 15 | Trụ sở khối Vận xã Lộ 25 | Lộ 25 | 2014-2016 | 5860/QĐ-UBND 28/10/2014 | 2.889 | 2.889 | 2.643 |  | 1.020 |  |  | 1.020 | Nông thôn mới |
| 16 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2014-2016 | 5859/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.909 | 1.909 | 1.735 |  | 670 |  |  | 670 | Nông thôn mới |
| 17 | Xây dựng hội trường UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2015 | 5976/QĐ-UBND 30/10/2014 | 2.982 | 2.982 | 2.670 |  | 1.050 |  |  | 1.050 | Nông thôn mới |
| 18 | Xây dựng tường rào nhà tạm giữ Công an huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015 | 5972/QĐ-UBND 30/10/2014 | 4.758 | 4.758 | 4.325 |  | 1.800 | 800 |  | 1.000 | Quốc phòng an ninh |
| 19 | Sửa chữa trụ sở BCH Quân sự huyện | Xuân Thạnh | 2014-2016 | 5560/QĐ-UBND 15/10/2014 | 1.166 | 1.166 | 1.060 |  | 700 |  |  | 700 | Quốc phòng an ninh |
| 20 | Trụ sở Ban CHQS xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2014-2016 | 5951/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.801 | 1.801 | 1.637 |  | 650 |  |  | 650 | Quốc phòng an ninh |
| 21 | Trụ sở Ban CHQS xã Lộ 25 | Lộ 25 | 2014-2016 | 5974/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.315 | 1.315 | 1.195 |  | 460 |  |  | 460 | Quốc phòng an ninh |
| 22 | Trụ sở Ban CHQS xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 | 2014-2016 | 5971/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.512 | 1.512 | 1.440 |  | 550 |  |  | 550 | Quốc phòng an ninh |
| 23 | Trụ sở Ban CHQS xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 2014-2016 | 5970/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.521 | 1.521 | 1.449 |  | 550 |  |  | 550 | Quốc phòng an ninh |
| 24 | Trụ sở Ban CHQS xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2014-2016 | 5969/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.465 | 1.465 | 1.395 |  | 530 | 530 |  | - | Quốc phòng an ninh |
| 25 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1990/QĐ-UBND 22/6/2015 | 1.813 | 1.813 | 1.765 |  | - |  | 400 | 400 |  |
| 26 | Trung tâm VH xã Gia Tân 1 (hạng mục cải tạo, bổ sung các hạng mục phụ) | Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1999/QĐ-UBND 19/6/2015 | 2.368 | 2.368 | 2.262 |  |  |  | 400 | 400 |  |
| 27 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1621/QĐ-UBND; 21/5/2015 | 853 | 853 | 776 |  | - |  | 700 | 700 | Chuyển sang giai đoạn TH dự án |
| II | Dự phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng XHH GTNT |  |  |  |  |  |  |  | 34.500 | 18.510 |  | 15.990 | Đã giải ngân 06 tháng đầu năm 2015 |
| III | Trả nợ vốn vay ưu đãi giai đoạn 2008 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.810 | 17.810 |  |
| IV | Chủ trương đầu tư; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  | 1.550 | 460 | 135 | 1.225 |  |
| 1 | Trụ sở khối Vận, hạng mục cải tạo sửa chữa mở rộng hội trường. | Xuân Thạnh |  |  | - | - |  |  | 40 |  |  | 40 | Nông thôn mới |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa khối nhà công vụ huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1888/QĐ-UBND 10/6/2015 | 2.234 | 2.234 |  |  | 40 |  |  | 40 | Nông thôn mới |
| 3 | Trường THCS Lý Tự Trọng (trường chuẩn) | Xã Lộ 25 |  |  | - | - |  |  | 40 | 40 |  | - | Nông thôn mới |
| 4 | Trường MG Quang Trung A | Q. Trung |  |  | - | - |  |  | 50 |  |  | 50 | Nông thôn mới |
| 5 | Trường MG Quang Trung B (mở rộng) | Q. Trung |  |  | - | - |  |  | 50 |  |  | 50 | Nông thôn mới |
| 6 | Trường TH Xuân Thạnh | XThạnh |  |  | - | - |  |  | 50 | 40 |  | 10 | Nông thôn mới |
| 7 | Phân hiệu Trường TH Phù Đổng (dân tộc Khơme) | Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 50 | 50 |  | - | Nông thôn mới |
| 8 | Cải tạo sửa chữa Trường THCS Hùng Vương | XThạnh |  |  | - | - |  |  | 40 |  |  | 40 | Nông thôn mới |
| 9 | Trường TH Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | - |  |  | 40 | 40 |  | - | Nông thôn mới |
| 10 | Trường THCS Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | - |  |  | 40 | 40 |  | - | Nông thôn mới |
| 11 | Đường vào khu giết mổ tập trung xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 12 | Đường vào cầu Bến Tẹc | B.Hàm 2 |  |  | - | - |  |  | 50 |  |  | 50 | Nông thôn mới |
| 13 | Đường tổ 8 đi Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  | - | - |  |  | 50 |  |  | 50 | Nông thôn mới |
| 14 | Cầu Quay | Gia Tân 3 |  |  | - | - |  |  | 50 |  |  | 50 | Nông thôn mới |
| 15 | Cầu 1 Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 |  |  | - | - |  |  | 50 |  |  | 50 | Nông thôn mới |
| 16 | Cầu Đức Long 1 | Gia Tân 2 |  |  | - | - |  |  | 50 |  |  | 50 | Nông thôn mới |
| 17 | Cầu 2 Phúc Nhạc 2 | Gia Tân 3 |  |  | - | - |  |  | 50 |  |  | 50 | Nông thôn mới |
| 18 | Sân vận động xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | - |  |  | 40 | 40 |  | - | Nông thôn mới |
| 19 | Cải tạo Trung tâm VH xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 |  |  | - | - |  |  | 40 |  |  | 40 | Nông thôn mới |
| 20 | Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện | X. Thiện |  |  | - | - |  |  | 40 |  |  | 40 | Nông thôn mới |
| 21 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập Thành | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1562/QĐ-UBND 15/5/2015 | 1.130 | 1.130 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 22 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94 | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1563/QĐ-UBND 15/5/2015 | 879 | 879 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 23 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 97 | Xã Xuân Thạnh |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 24 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo | Xã Xuân Thạnh | 2015-2017 | 1564/QĐ-UBND 15/5/2015 | 958 | 958 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 25 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 1 | Xã Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 26 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 2 | Xã Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 27 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 3 | Xã Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 28 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tây Nam | Xã Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 29 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Đông Bắc | Xã Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 30 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tây Kim | Xã Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 31 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Đông Kim | Xã Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 32 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1550/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.087 | 1.087 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 33 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 2 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1829/QĐ-UBND 03/6/2015 | 1.418 | 1.418 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 34 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3 | Xã Gia Tân 1 | 2015-2017 | 1551/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.118 | 1.118 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 35 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1513/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 36 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1514/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 37 | Văn phòng ấp kết hợp nhà vă hóa ấp 3 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1515/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 38 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1516/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.019 | 1.019 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 39 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1517/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 40 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 6 | Xã Lộ 25 | 2015-2017 | 1518/QĐ-UBND 08/5/2015 | 470 | 470 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 41 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tín Nghĩa | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1620/QĐ-UBND 21/5/2015 | 729 | 729 |  |  | 30 |  |  | 30 | Nông thôn mới |
| 42 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015-2017 | 1621/QĐ-UBND 21/5/2015 | 853 | 853 |  |  | 30 |  | - | 30 | Chuyển sang giai đoạn TH dự án |
| 43 | Trụ sở UBND huyện (hạng mục Phòng họp 2) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 44 | Trụ sở Ban CHQS huyện (hạng mục sửa chữa tiền sảnh và bổ sung trang thiết bị) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 45 | Mua sắm thiết bị VP tiếp dân Viện Kiểm sát huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 46 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 47 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Q. Trung | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 48 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Bạch Lâm | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 49 | Trụ sở Công an xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 50 | Trường TH Xuân Thạnh (Khu A1-C1) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 51 | Trường THCS Gia Kiệm (hạng mục khu hiệu bộ) | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 52 | Trung tâm Văn hóa xã Gia Kiệm | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Khai thác quỹ đất năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch năm 2015 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh giữa năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Nguồn khai thác quỹ đất năm 2015 |  |  |  | 80.205 | 80.498 | 73.169 | 701 | 20.800 | 8.000 | 8.000 | 20.800 |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 14.757 | 14.757 | 13.617 | 597 | 7.780 | 0 | 0 | 7.780 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở khối nông lâm | Xuân Thạnh | 2014 - 2016 | 5433/QĐ-UBND 01/10/2014 | 1.655 | 1.655 | 1.504 | 55 | 1.000 |  |  | 1.000 | Công trình chuyển tiếp |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa TT. Bồi dưỡng chính trị huyện | Xuân Thạnh | 2014 - 2016 | 5180/QĐ-UBND 19/9/2014 | 5.381 | 5.381 | 4.835 | 492 | 3.000 |  |  | 3.000 | Công trình chuyển tiếp |
| 3 | Sửa chữa trụ sở khối Đảng huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2014 - 2016 | 5609/QĐ-UBND 20/10/2014 | 1.739 | 1.739 | 1.581 | 50 | 1.280 |  |  | 1.280 | Công trình chuyển tiếp |
| 4 | Kho lưu trữ Huyện ủy Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015 | 4755/QĐ-UBND 26/8/2014 | 5.982 | 5.982 | 5.697 | 0 | 2.500 |  |  | 2.500 | Công trình chuyển tiếp |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 65.448 | 65.741 | 59.552 | 104 | 13.020 | 8.000 | 8.000 | 13.020 |  |
| 1 | Trường Mầm non Bình Minh | Bàu Hàm 2 | 2015 | 5859/QĐ-UBND 28/10/2014 | 5.871 | 6.164 | 5.603 | 50 | 1.000 |  |  | 1.000 | Nông thôn mới |
| 2 | Đường Chu Văn An, Định Quán | Gia Tân 3 | 2014 -2016 | 2399/QĐ-UBND 22/7/2014 | 12.238 | 12.238 | 11.125 |  | 4.290 | 4.000 |  | 290 | Nông thôn mới |
| 3 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài | Q. Trung | 2014 -2016 | 5964/QĐ-UBND 30/10/2010 | 12.585 | 12.585 | 10.943 |  | 4.400 | 4.000 |  | 400 | Nông thôn mới |
| 4 | Mương thoát nước khu vực tổ 4, tổ 5, ấp 9/4, xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh | 2015 | 5855/QĐ-UBND 28/10/2014 | 3.484 | 3.484 | 3.167 |  | 1.200 |  |  | 1.200 | Nông thôn mới |
| 5 | Cải tạo Cơ sở 2 Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc | 2014 -2016 | 5947/QĐ-UBND 30/10/2014 | 3.146 | 3.146 | 2.860 |  | 1.110 |  |  | 1.110 | Nông thôn mới |
| 6 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn hạng mục: Cổng hàng rào và hệ thống thoát nước | Gia Kiệm | 2014 -2016 | 5956/QĐ-UBND 30/10/2014 | 896 | 896 | 815 |  | 350 |  | 300 | 650 | Nông thôn mới |
| 7 | Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường | Xuân Thạnh | 2014 -2016 | 5975/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.340 | 1.340 | 1.218 | 40 | 470 |  |  | 470 | Nông thôn mới |
| 8 | Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của văn phòng một cửa và thanh tra huyện | Xuân Thạnh | 2014 -2016 | 5973/QĐ-UBND 30/10/2014 | 583 | 583 | 530 | 14 | 200 |  |  | 200 | Nông thôn mới |
| 9 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1513/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 10 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1514/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 11 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1515/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 12 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1516/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.019 | 1.019 | 926 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 13 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1517/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 14 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 6 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1518/QĐ-UBND 08/5/2015 | 470 | 470 | 427 |  |  |  | 400 | 400 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 15 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1598/QĐ-UBND 19/5/2015 | 2.647 | 2.647 | 2.406 |  |  |  | 300 | 300 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 16 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tín Nghĩa | Xã Xuân Thiện | 2015 -2017 | 1620/QĐ-UBND 21/5/2015 | 729 | 729 | 663 |  |  |  | 600 | 600 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 17 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đông Du | Gia Tân 1 | 2015 -2017 | 884/QĐ-UBND 23/3/2015 | 1.610 | 1.610 | 1.533 |  |  |  | 400 | 400 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 18 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 |  | 3.334 | 3.334 | 3.176 |  |  |  | 1.000 | 1.000 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 19 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh | 2015 -2017 |  | 1.272 | 1.272 | 1.212 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 20 | Cải tạo, sửa chữa phân hiệu Trường TH Kim Đồng | Xã Xuân Thạnh | 2015 -2017 |  | 6.500 | 6.500 | 5.850 |  |  |  | 1.000 | 1.000 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 21 | Trụ sở khối Vận, hạng mục cải tạo sửa chữa mở rộng hội trường | Xuân Thạnh | 2015 -2017 | 1233/QĐ-UBND 07/4/2015 | 3.544 | 3.544 | 3.298 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Vay xây dựng nông thôn mới (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch năm 2015 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh giữa năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguồn vốn vay |  |  |  | 92.713 | 92.713 | 84.548 | 18.310 | 47.484 | 0 | 0 | 47.484 |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 66.657 | 66.657 | 60.943 | 18.120 | 32.540 | 0 | 0 | 32.540 |  |
| 1 | Trường TH Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 2014 -2016 | 3118/QĐ-UBND 24/9/2013 | 17.781 | 17.781 | 16.620 | 5.620 | 11.000 |  |  | 11.000 | Nông thôn mới |
| 2 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | 2014 -2016 | 3156/QĐ-UBND 25/9/2013 | 36.211 | 36.211 | 32.919 | 6.700 | 16.540 |  |  | 16.540 | Nông thôn mới |
| 3 | Trường Mẫu giáo Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 2014 -2016 | 3588/QĐ-UBND 30/10/2013 | 12.665 | 12.665 | 11.404 | 5.800 | 5.000 |  |  | 5.000 | Nông thôn mới |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 26.056 | 26.056 | 23.605 | 190 | 14.944 | 0 | 0 | 14.944 |  |
| 1 | Đường liên huyện ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 | 2014 -2016 | 2600/QĐ-UBND 14/10/2010 | 16.912 | 16.912 | 15.375 | 50 | 11.614 |  |  | 11.614 | Nông thôn mới |
| 2 | Trường Mầm non Bình Minh | Bàu Hàm 2 | 2014 -2016 | 4353/QĐ-UBND 22/7/2014 | 5.871 | 5.871 | 5.300 | 50 | 1.050 |  |  | 1.050 | Nông thôn mới |
| 3 | Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 3 | Gia Tân 2 | 2014 -2016 | 5943/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.193 | 1.193 | 1.068 | 30 | 600 |  |  | 600 | Nông thôn mới |
| 4 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 2014 -2016 | 5854/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.035 | 1.035 | 926 | 30 | 840 |  |  | 840 | Nông thôn mới |
| 5 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 | 2014 -2016 | 5857/QĐ-UBND 28/10/2014 | 1.045 | 1.045 | 936 | 30 | 840 |  |  | 840 | Nông thôn mới |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục số 01 BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Dự kiến KH vốn 06 tháng cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |
|  | Các dự án xây dựng hạ tầng các xã đạt NTM năm 2015 |  | 35.889 | 35.889 | 28.833 | 17.300 |  |
| 1 | Mương thủy lợi đập Tín Nghĩa 1, xã Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015 - 2016 | 1193/QĐ-UBND 04/02/2015 | 918 | 918 | 874 | 800 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 2 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1513/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 | 500 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 3 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1514/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 | 500 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 4 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1515/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 | 500 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 5 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1516/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.019 | 1.019 | 926 | 500 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 6 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1517/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 | 500 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 7 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 6 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1518/QĐ-UBND 08/5/2015 | 470 | 470 | 427 | 400 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1546/QĐ-UBND 13/5/2015 | 3.704 | 3.704 | 3.367 | 1.300 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 9 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1 | Xã Gia Tân 1 | 2015 - 2017 | 1550/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.087 | 1.087 | 988 | 500 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 10 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3 | Xã Gia Tân 1 | 2015 - 2017 | 1551/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.118 | 1.118 | 1.016 | 500 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 11 | Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015 - 2017 | 1554/QĐ-UBND 14/5/2015 | 2.391 | 2.391 | 2.239 | 1.000 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 12 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập Thành | Xã Xuân Thạnh | 2015 - 2017 | 1562/QĐ-UBND 15/5/2015 | 1.130 | 1.130 | 1.028 | 600 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 13 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94 | Xã Xuân Thạnh | 2015 - 2017 | 1563/QĐ-UBND 15/5/2015 | 879 | 879 | 799 | 600 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 14 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo | Xã Xuân Thạnh | 2015 - 2017 | 1564/QĐ-UBND 15/5/2015 | 958 | 958 | 871 | 600 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 15 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1598/QĐ-UBND 19/5/2015 | 2.647 | 2.647 | 2.406 | 1.300 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 16 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tín Nghĩa | Xã Xuân Thiện | 2015 - 2017 | 1620/QĐ-UBND 21/5/2015 | 729 | 729 | 663 | 600 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 17 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015 - 2017 | 1621/QĐ-UBND 21/5/2015 | 854 | 854 | 776 | 700 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 18 | Mương tiêu úng cánh đồng rau Tân Yên | Xã Gia Tân 3 | 2014 - 2016 | 6853/QĐ-UBND 29/12/2013 | 3.547 | 3.547 | 3.225 | 1.800 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 19 | Nạo vét và kè đá hộc mương suối Lầy | Xã Gia Tân 3 | 2014 - 2016 | 6854/QĐ-UBND 29/12/2014 | 1.471 | 1.471 | 1.401 | 800 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 20 | Đường Tây Kim - Thanh Bình | Xã Gia Kiệm |  |  | - | - | - | - | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 21 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  | 1990/QĐ-UBND 22/6/2015 | 1.813 | 1.813 | 1.765 | 400 |  |
| 22 | Trung tâm VH xã Gia Tân 1 (hạng mục cải tạo, bổ sung các hạng mục phụ) | Gia Tân 1 | 2015 - 2017 | 1999/QĐ-UBND 19/6/2015 | 2.368 | 2.368 | 2.262 | 400 |  |
| 23 | Cải tạo sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Lộ 25 |  |  | 3.334 | 3.334 |  | 1.000 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 24 | Cải tạo, sửa chữa phân hiệu Trường TH Kim Đồng | Xã Xuân Thạnh |  |  | - | - |  | 1.000 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 25 | Cải tạo sửa chữa Trường TH Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh |  |  | 1.272 | 1.272 |  | 500 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
| 26 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đông Du | Gia Tân 1 | 2015 - 2017 | 884/QĐ-UBND 23/3/2015 | 1.610 | 1.610 | 1.533 | 400 | Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 |
|  | Danh mục dự án bổ sung sau quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |  | 193.461 | 90.353 | 66.714 | 7.591 |  |
| 1 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nghĩa | Hưng Lộc | 2014 - 2015 | 5967/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.021 | 1.021 | 928 | 500 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 2 | Cải tạo văn phòng ấp Hưng Hiệp | Hưng Lộc | 2014 - 2015 | 5959/QĐ-UBND 30/10/2014 | 553 | 553 | 520 | 390 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 3 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 2012 - 2014 | 4411/QĐ-UBND 31/10/2012 | 9.354 | 9.354 | 8.600 | 573 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 4 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2011 - 2015 | 3358/QĐ-UBND 05/11/2010 | 144.903 | 42.014 | 21.552 | 243 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 5 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2012 - 2014 | 6201/QĐ-UBND 30/12/2011 | 6.580 | 6.361 | 5.718 | 45 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 6 | Sửa chữa trụ sở khối Nông lâm | Xuân Thạnh |  | 5433/QĐ-UBND 01/10/2014 | 1.654 | 1.654 | 1.634 | 550 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 7 | Trường MG Hoa Mai | Hưng Lộc | 2012 - 2014 | 66/QĐ-UBND 10/01/2012 | 11.205 | 11.205 | 10.352 | 650 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 8 | Văn phòng một cửa + hội trường xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2012 - 2014 | 1660/QĐ-UBND 17/5/2013 | 3.419 | 3.419 | 3.168 | 1.000 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 9 | Trạm biến áp và đường điện hạ thế và khu giết mổ tập trung xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 2014 - 2015 | 5952/QĐ-UBND 30/10/2014 | 244 | 244 | 232 | 226 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 10 | Điện trung thế và TBA vào khu chăn nuôi phía Tây Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 2013 - 2014 | 2363/QĐ-UBND 16/7/2013 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 1.260 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 11 | Đường tổ 8, tổ 10, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2011 - 2013 | 6172/QĐ-UBND 30/12/2011 | 2.896 | 2.896 | 2.872 | 251 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 12 | Sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2012 - 2013 | 819/QĐ-UBND 12/3/2012 | 2.859 | 2.859 | 2.814 | 53 | Tất toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |
| 13 | Cải tạo, sửa chữa khối nhà công vụ huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015 - 2017 | 1888/QĐ-UBND 10/6/2015 | 2.234 | 2.234 | 2.031 | 750 |  |
| 14 | Trụ sở khối Vận, hạng mục cải tạo, sửa chữa mở rộng hội trường | Xuân Thạnh | 2015 - 2017 | 1233/QĐ-UBND 07/4/2015 | 3.544 | 3.544 | 3.298 | 1.000 |  |
|  | Chuẩn bị đầu tư (lập chủ trương đầu tư) |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1 | Trụ sở UBND huyện (hạng mục phòng họp 2) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 2 | Trụ sở Ban CHQS huyện (hạng mục sửa chữa tiền sảnh và bổ sung trang thiết bị) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 3 | Mua sắm thiết bị VP tiếp dân Viện Kiểm sát huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Q. Trung | Quang Trung |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Bạch Lâm | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 7 | Trường TH Xuân Thạnh (Khu A1 - C1) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 8 | Trường THCS Gia Kiệm (hạng mục khu hiệu bộ) | Gia Kiệm |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 9 | Trụ sở Công an xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 10 | Trung tâm Văn hóa xã Gia Kiệm | Gia Kiệm |  |  |  |  |  | 25 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Kế hoạch năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nguồn NSTT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường MN Bình Lộc | X. Thạnh | 2013 - 2015 | 177/QĐ-UBND 02/5/2013 | 5.586 | 461 | Tất toán vốn đầu tư |
| IV | Chủ trương đầu tư; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật |  |  |  |  | 470 |  |
| 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng (trường chuẩn) | Xã Lộ 25 |  |  | - | 40 | Chuẩn bị đầu tư GĐ 2016 - 2020 |
| 2 | Trường TH Xuân Thạnh | X. Thạnh |  |  | - | 50 | Chuẩn bị đầu tư GĐ 2016 - 2020 |
| 3 | Phân hiệu Trường TH Phù Đổng (dân tộc Khơme) | Gia Kiệm |  |  | - | 50 | Chưa có đất để đầu tư |
| 4 | Trường TH Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | 40 | Chuẩn bị đầu tư GĐ 2016 - 2020 |
| 5 | Trường THCS Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | 40 | Chuẩn bị đầu tư GĐ 2016 - 2020 |
| 6 | Đường vào khu giết mổ tập trung xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  | - | 30 | Thực hiện theo hình thức XHH GTNT |
| 7 | Sân vận động xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | 40 | Chuẩn bị đầu tư GĐ 2016 - 2020 |
| 8 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 97 | Xã Xuân Thạnh |  |  | - | 30 | Chưa có đất để đầu tư |
| 9 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 1 | Xã Gia Kiệm |  |  |  | 30 | Chưa có đất để đầu tư |
| 10 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 3 | Xã Gia Kiệm |  |  | - | 30 | Chưa có đất để đầu tư |
| 11 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tây Nam | Xã Gia Kiệm |  |  | - | 30 | Chưa có đất để đầu tư |
| 12 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tây Kim | Xã Gia Kiệm |  |  | - | 30 | Chưa có đất để đầu tư |
| 13 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Đông Kim | Xã Gia Kiệm |  |  |  | 30 | Chưa có đất để đầu tư |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục số 02 BIỂU TỔNG HỢP THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Ngân sách tập trung (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch năm 2015 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Nguồn NSTT |  |  |  | 236.524 | 133.416 | 97.483 | 62.542 | 44.208 | 21.876 | 21.876 | 44.208 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 236.524 | 133.416 | 97.483 | 62.542 | 9.238 | 2.906 | 3.931 | 10.263 |  |
| 1 | Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng | Hưng Lộc | 2013 - 2014 | 2059/QĐ-UBND 19/6/2013 | 4.319 | 4.319 | 3.905 | 3.590 | 330 | 15 |  | 315 | Tất toán vốn đầu tư |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2014 -2016 | 5955/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.555 | 1.555 | 1.414 |  | 550 | 50 |  | 500 | Nông thôn mới |
| 3 | Đường Lạc Sơn, Xuân Thiện | Quang Trung | 2012 -2013 | 6055/QĐ- UBND 22/12/2011 | 12.535 | 12.535 | 10.884 | 9.389 | 1.745 | 250 |  | 1.495 | Tất toán vốn đầu tư |
| 4 | Trường MN Bình Lộc | X. Thạnh | 2013 -2015 | 177/QĐ-UBND 02/5/2013 | 5.586 | 5.586 |  |  | 461 | 461 |  | - | Tất toán vốn đầu tư |
| 5 | Trụ sở Ban CHQS xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2014 -2016 | 5969/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.465 | 1.465 | 1.395 |  | 530 | 530 |  | - | Quốc phòng an ninh |
| 6 | Xây dựng tường rào nhà tạm giữ Công an huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015 | 5972/QĐ-UBND 30/10/2014 | 4.758 | 4.758 | 4.325 |  | 1.800 | 800 |  | 1.000 | Quốc phòng an ninh |
| 7 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2013 -2015 | 504/QĐ-UBND 22/01/2013 | 21.657 | 21.657 | 17.939 | 5.400 | 3.000 | 800 |  | 2.200 | Công trình chuyển tiếp |
| 8 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015 -2017 | 1621/QĐ-UBND 21/5/2015 | 853 | 853 |  |  | 30 |  | 700 | 730 | CTMTQG XD NTM |
| 9 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  | 1990/QĐ-UBND 22/6/2015 | 1.813 | 1.813 | 1.765 |  | - |  | 400 | 400 | CTMTQG XD NTM |
| 10 | Trung tâm VH xã Gia Tân 1 (hạng mục cải tạo, bổ sung các hạng mục phụ) | Gia Tân 1 | 2015 -2017 | 1999/QĐ-UBND 19/6/2015 | 2.368 | 2.368 | 2.262 |  |  |  | 400 | 400 |  |
| 11 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 2 | Hưng Lộc | 2012 -2014 | 4411/QĐ-UBND 31/10/2012 | 9.354 | 9.354 | 8.600 | 3.027 |  |  | 573 | 573 | Tất toán vốn đầu tư |
| 12 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2012 -2014 | 6201/QĐ-UBND 30/12/2011 | 6.580 | 6.361 | 5.718 | 5.673 |  |  | 45 | 45 | Tất toán vốn đầu tư |
| 13 | Trường THCS Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  | 3358/QĐ-UBND 05/11/2010 | 144.903 | 42.014 | 21.552 | 20.490 | 792 |  | 243 | 1.035 | Tất toán vốn đầu tư |
| 14 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hưng Nghĩa | Hưng Lộc | 2014 -2015 | 5967/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.021 | 1.021 | 928 |  |  |  | 500 | 500 | Tất toán vốn đầu tư |
| 15 | Cải tạo văn phòng ấp Hưng Hiệp | Hưng Lộc | 2014 -2015 | 5959/QĐ-UBND 30/10/2014 | 553 | 553 | 520 |  |  |  | 390 | 390 | Tất toán vốn đầu tư |
| 16 | Trạm biến áp và đường điện hạ thế và khu giết mổ tập trung xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 | 2014 -2015 | 5952/QĐ-UBND 30/10/2014 | 244 | 244 | 238 | 12 |  |  | 226 | 226 | Tất toán vốn đầu tư |
| 17 | Đường tổ 8, tổ 10, ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 2011 -2013 | 6172/QĐ-UBND 30/12/2011 | 2.896 | 2.896 | 2.872 | 2.621 |  |  | 251 | 251 | Tất toán vốn đầu tư |
| 18 | Sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2012 -2013 | 819/QĐ-UBND 12/3/2012 | 2.859 | 2.859 | 2.814 | 2.761 |  |  | 53 | 53 | Tất toán vốn đầu tư |
| 19 | Trường MG Hoa Mai | Hưng Lộc | 2012 -2014 | 66/QĐ-UBND 10/01/2012 | 11.205 | 11.205 | 10.352 | 9.579 |  |  | 150 | 150 |  |
| II | Dự phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng XHH GTNT |  |  |  |  |  |  |  | 34.500 | 18.510 |  | 15.990 |  |
| III | Trả nợ vốn vay ưu đãi giai đoạn 2008 -2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.810 | 17.810 |  |
| IV | Chủ trương đầu tư; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  | 470 | 460 | 135 | 145 |  |
| 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng (trường chuẩn) | Xã Lộ 25 |  |  | - | - |  |  | 40 | 40 |  | - | Nông thôn mới |
| 2 | Trường TH Xuân Thạnh | XThạnh |  |  | - | - |  |  | 50 | 40 |  | 10 | Nông thôn mới |
| 3 | Phân hiệu Trường TH Phù Đổng (dân tộc Khơme) | Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 50 | 50 |  | - | Nông thôn mới |
| 4 | Trường TH Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | - |  |  | 40 | 40 |  | - | Nông thôn mới |
| 5 | Trường THCS Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | - |  |  | 40 | 40 |  | - | Nông thôn mới |
| 6 | Đường vào khu giết mổ tập trung xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 7 | Sân vận động xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  | - | - |  |  | 40 | 40 |  | - | Nông thôn mới |
| 8 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 97 | Xã Xuân Thạnh |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 9 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 1 | Xã Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 10 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Võ Dõng 3 | Xã Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 11 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tây Nam | Xã Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 12 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tây Kim | Xã Gia Kiệm |  |  | - | - |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 13 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Đông Kim | Xã Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | - | Nông thôn mới |
| 14 | Trụ sở UBND huyện (hạng mục phòng họp 2) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 15 | Trụ sở Ban CHQS huyện (hạng mục sửa chữa tiền sảnh và bổ sung trang thiết bị) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 16 | Mua sắm thiết bị VP tiếp dân Viện Kiểm sát huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 17 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 18 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Q. Trung | Quang Trung |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 19 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Bạch Lâm | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 20 | Trụ sở Công an xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 21 | Trường TH Xuân Thạnh (Khu A1 - C1) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 22 | Trường THCS Gia Kiệm (hạng mục khu hiệu bộ) | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 23 | Trung tâm Văn hóa xã Gia Kiệm | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phụ lục số 03 BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Khai thác quỹ đất năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch năm 2015 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh giữa năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Nguồn khai thác quỹ đất năm 2015 |  |  |  | 51.024 | 51.024 | 46.174 | - | 9.040 | 8.000 | 8.000 | 9.040 |  |
| 1 | Đường Chu Văn An, Định Quán | Gia Tân 3 | 2014 -2016 | 2399/QĐ-UBND 22/7/2014 | 12.238 | 12.238 | 11.125 |  | 4.290 | 4.000 |  | 290 | Nông thôn mới |
| 2 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài | Q. Trung | 2014 -2016 | 5964/QĐ-UBND 30/10/2010 | 12.585 | 12.585 | 10.943 |  | 4.400 | 4.000 |  | 400 | Nông thôn mới |
| 3 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn hạng mục: Cổng hàng rào và hệ thống thoát nước | Gia Kiệm | 2014 -2016 | 5956/QĐ-UBND 30/10/2014 | 896 | 896 | 815 |  | 350 |  | 300 | 650 | Nông thôn mới |
| 4 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 1 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1513/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 5 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 2 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1514/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 6 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 3 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1515/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 7 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 4 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1516/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.019 | 1.019 | 926 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 8 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 5 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1517/QĐ-UBND 08/5/2015 | 1.045 | 1.045 | 950 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 9 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 6 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1518/QĐ-UBND 08/5/2015 | 470 | 470 | 427 |  |  |  | 400 | 400 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 10 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 | 1598/QĐ-UBND 19/5/2015 | 2.647 | 2.647 | 2.406 |  |  |  | 300 | 300 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 11 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tín Nghĩa | Xã Xuân Thiện | 2015 -2017 | 1620/QĐ-UBND 21/5/2015 | 729 | 729 | 663 |  |  |  | 600 | 600 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 12 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đông Du | Gia Tân 1 | 2015 -2017 | 884/QĐ-UBND 23/3/2015 | 1.610 | 1.610 | 1.533 |  |  |  | 400 | 400 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 13 | Cải tạo sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Lộ 25 | 2015 -2017 |  | 3.334 | 3.334 | 3.176 |  |  |  | 1.000 | 1.000 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 14 | Cải tạo sửa chữa Trường TH Xuân Thạnh | Xã Xuân Thạnh | 2015 -2017 |  | 1.272 | 1.272 | 1.212 |  |  |  | 500 | 500 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 15 | Cải tạo, sửa chữa phân hiệu Trường TH Kim Đồng | Xã Xuân Thạnh | 2015 -2017 |  | 6.500 | 6.500 | 5.850 |  |  |  | 1.000 | 1.000 | Xã điểm NTM năm 2015 |
| 16 | Trụ sở khối vận, hạng mục cải tạo sửa chữa mở rộng hội trường | Xuân Thạnh | 2015 -2017 | 1233/QĐ-UBND 07/4/2015 | 3.544 | 3.544 | 3.298 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục số 04 BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Dự kiến KH vốn 06 tháng cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 7.815 | 0 | 7.200 |  |
| 1 | Mương thủy lợi đập Tín Nghĩa 1 xã Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015 -2016 | 1193/QĐ-UBND 04/02/2015 | 918 | 918 | 918 | 874 |  | 800 |  |
| 2 | Cải tạo Trung tâm VH xã Xuân Thiện | Xã Xuân Thiện | 2015 -2017 | 1554/QĐ-UBND 14/5/2015 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.239 |  | 1.000 |  |
| 3 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo | Xã Xuân Thạnh | 2015 -2017 | 1564/QĐ-UBND 15/5/2015 | 958 | 958 | 958 | 871 |  | 600 |  |
| 4 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp 94 | Xã Xuân Thạnh | 2015 -2017 | 1563/QĐ-UBND 15/5/2015 | 879 | 879 | 879 | 799 |  | 600 |  |
| 5 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Lập Thành | Xã Xuân Thạnh | 2015 -2017 | 1562/QĐ-UBND 15/5/2015 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.028 |  | 600 |  |
| 6 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 1 | Xã Gia Tân 1 | 2015 -2017 | 1550/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 988 |  | 500 |  |
| 7 | Văn phòng ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Dốc Mơ 3 | Xã Gia Tân 1 | 2015 -2017 | 1551/QĐ-UBND 13/5/2015 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.016 |  | 500 |  |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 | Gia Tân 1 | 2014 -2016 | 5955/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.414 |  | 800 |  |
| 9 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi | Xã Lộ 25 | 2014 -2016 | 5977/QĐ-UBND 30/10/2014 | 4.396 | 4.396 | 4.396 | 4.055 |  | 1.800 |  |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phụ lục số 05 BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Vay ưu đãi năm 2014 - 2015 (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Dự kiến KH vốn 06 tháng cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 5.018 | 5.018 | 5.018 | 4.626 | 0 | 18.100 |  |
| 1 | Nạo vét và kè đá hộc mương suối Lầy | Xã Gia Tân 3 |  | 2014 -2016 | 6854/QĐ-UBND 29/12/2014 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.401 |  | 1.000 |  |
| 2 | Mương tiêu úng cánh đồng rau Tân Yên | Xã Gia Tân 3 |  | 2014 -2016 | 6853/QĐ-UBND 29/12/2013 | 3.547 | 3.547 | 3.547 | 3.225 |  | 2.000 |  |
| 3 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 4.000m | 2013 -2015 | 504/QĐ-UBND 22/01/2013 | 21.657 | 21.657 | 21.657 | 17.939 | 5.400 | 2.000 |  |
| 4 | Đường Chu Văn An, Định Quán | Gia Tân 3 |  | 2014 -2016 | 2399/QĐ-UBND; 22/7/2014 | 12.238 | 12.238 | 12.238 | 11.125 | 70 | 4.000 |  |
| 5 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm nối dài | Q. Trung |  | 2014 -2016 | 5964/QĐ-UBND 30/10/2010 | 12.585 | 12.585 | 12.585 | 10.943 | 70 | 4.000 |  |
|  | Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình XHH GTNT năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.100 | Đã giải ngân 06 tháng đầu năm 2015 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục số 06 BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2014 chuyển sang năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC -HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Kế hoạch năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số (Tr. Đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 1.735 | 1.500 |  |
| 1 | Điện trung thế và TBA vào khu chăn nuôi phía Tây Bạch Lâm | Gia Tân 2 | 4.500m | 2013 -2014 | 2363/QĐ-UBND 16/7/2013 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 1.735 | 1.260 |  |
| 2 | Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng điện hạ thế phục vụ SXNN năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Phụ lục số 07 BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Ngân sách huyện Trảng Bom hỗ trợ đầu tư xây dựng (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất) |

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn giải ngân đến hết năm 2014 | Dự kiến KH vốn 06 tháng cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số, ngày, tháng | Tổng số (Tr. Đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 6.365 | 6.365 | 6.365 | 4.916 | 2.250 | 500 |  |
| 1 | Cầu Bến Tẹc | Bàu Hàm 2 | 27,7m | 2013 -2014 | 4416/QĐ-UBND 31/10/2012 | 6.365 | 6.365 | 6.365 | 4.916 | 2.250 | 500 |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Phụ lục số 08 BIỂU TỔNG HỢP CHUYỂN NGUỒN NĂM 2014 SANG NĂM 2015 TIẾP TỤC THỰC HIỆN Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất) |

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng số chuyển nguồn XDCB năm 2014 - 2015 | Chuyển tạm ứng | Dự toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số, ngày, tháng | Tổng mức đầu tư (Tr. Đồng) | Trong đó thuộc NSNN (Tr. Đồng) |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 144.014 | 144.014 | 144.014 | 5.153.761.090 | 4.661.514.000 | 492.247.090 |
|  | Ngân sách tập trung |  |  | 102.485 | 102.485 | 102.485 | 4.154.549.090 | 3.854.698.000 | 299.851.090 |
| 1 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc | 66/QĐ-UBND 10/01/2012 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 127.461.090 |  | 127.461.090 |
| 2 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 504/QĐ-UBND 22/01/2013 | 21.657 | 21.657 | 21.657 | 1.431.387.000 | 1.431.387.000 |  |
| 3 | Trường TH Hưng Lộc | H - Lộc | 3155/QĐ-UBND 25/9/2013 | 33.412 | 33.412 | 33.412 | 1.423.311.000 | 1.423.311.000 |  |
| 4 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | 3156/QĐ-UBND 25/9/2013 | 36.211 | 36.211 | 36.211 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |  |
| 5 | Đường tổ 41, tổ 42, tổ 43 ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  | 172.390.000 |  | 172.390.000 |
|  | Nguồn kết dự ngân sách |  |  | 5.318 | 5.318 | 5.318 | 128.004.000 | 128.004.000 | 0 |
| 1 | Sửa chữa TT Bồi dưỡng chính trị huyện | Xuân Thạnh | 5180/QĐ-UBND 19/9/2014 | 5.318,1 | 5.318,1 | 5.318,1 | 128.004.000 | 128.004.000 | - |
|  | Nguồn vốn vay XD NTM |  |  | 36.211 | 36.211 | 36.211 | 871.208.000 | 678.812.000 | 192.396.000 |
| 1 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 | 3156/QĐ-UBND 25/9/2013 | 36.211 | 36.211 | 36.211 | 678.812.000 | 678.812.000 |  |
| 2 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 1 | Gia Tân 2 | 4712/QĐ-UBND 22/8/2014 | 749,3 | 749,3 | 749,3 | 29.132.000 |  | 29.132.000 |
| 3 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Đức Long 2 | Gia Tân 2 | 4709/QĐ-UBND 22/8/2014 | 749,3 | 749,3 | 749,3 | 29.132.000 |  | 29.132.000 |
| 4 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Bạch Lâm 2 | Gia Tân 2 | 4711/QĐ-UBND 22/8/14 | 749,3 | 749,3 | 749,3 | 29.132.000 |  | 29.132.000 |
| 5 | Xây dựng văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Phan Bội Châu | Bàu Hàm 2 | 4754/QĐ-UBND 26/8/2014 | 1.050,0 | 1.050,0 | 1.050,0 | 105.000.000 |  | 105.000.000 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Phụ lục số 09 BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Nguồn vốn: Kết dư ngân sách năm 2014 chuyển sang năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thống Nhất) |

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư dự án | Tổng dự toán được duyệt (Tr. Đồng) | Tổng giá trị các gói thầu | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | Dự kiến KH vốn 06 tháng cuối năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số, ngày, tháng | Tổng số (Tr. Đồng) |  |  |  |  |  |
|  | Danh mục dự án bổ sung sau quyết toán, tất toán tài khoản vốn đầu tư |  | 17.618 | 17.618 | 16.372 | 11.833 | 2.450 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở khối Nông, lâm | Xuân Thạnh |  | 5433/QĐ-UBND 01/10/2014 | 1.654 | 1.654 | 1.634 | 53 | 550 |  |
| 2 | Trường MG Hoa Mai | Hưng Lộc | 2012 - 2014 | 66/QĐ-UBND 10/01/2012 | 11.205 | 11.205 | 10.352 | 9.579 | 500 |  |
| 3 | Văn phòng một cửa + hội trường xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2012 - 2014 | 1660/QĐ-UBND 17/5/2013 | 3.419 | 3.419 | 3.168 | 2.161 | 1.000 |  |
| 4 | Cải tạo sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường | Xuân Thạnh | 2014 - 2016 | 5975/QĐ-UBND 30/10/2014 | 1.340 | 1.340 | 1.218 | 40 | 400 |  |
|  | Các dự án xây dựng hạ tầng các xã đạt NTM năm 2015 |  | 8.585 | 8.585 | 7.804 | - | 3.050 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa khối nhà công vụ huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh | 2015 - 2017 | 1888/QĐ-UBND 10/6/2015 | 2.234 | 2.234 | 2.031 |  | 750 |  |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1546/QĐ-UBND 13/5/2015 | 3.704 | 3.704 | 3.367 |  | 1.300 |  |
| 3 | Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 2015 - 2017 | 1598/QĐ-UBND 19/5/2015 | 2.647 | 2.647 | 2.406 |  | 1.000 |  |
| Tổng cộng |  | 26.203 | 26.203 | 24.176 | 11.833 | 5.500 |  |