DANH MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2016 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (Kèm theo Tờ trình số 1569/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND thị xã)

|  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Thời gian khởi công hoàn thành | Kế hoạch năm 2016 | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 128.551 |  |
| A | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  | 120.551 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 104.496 |  |
| I.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 56.900 |  |
| a | Nguồn vốn XDCB |  |  |  | 2.300 |  |
| 1 | Xây dựng trụ sở Công an phường Xuân Thanh | Phường Xuân Thanh | BQLDA thị xã | 2015 | 1.100 | Đã hoàn thành |
| 2 | Xây dựng trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 1.200 | Đang thi công |
| b | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  | 54.600 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trường THCS Hồ Thị Hương | Phường Xuân Bình | BQLDA thị xã | 2015 | 1.300 | Đã hoàn thành |
| 2 | Xây dựng Trường THCS Ngô Quyền | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | 2014 - 2016 | 4.000 | Đang thi công |
| 3 | Nâng cấp mở rộng Trường THCS Bảo Quang, xã Bảo Quang | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 2.100 | Đang thi công |
| 4 | Xây dựng Trường Mầm non Bình Minh | Phường Xuân Bình | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 8.000 | Đang thi công |
| 5 | Trường Mẫu giáo Phú Bình | Phường Phú Bình | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 17.000 | Đang thi công |
| 6 | Trường Mẫu giáo Xuân Tân (HM: Xây khu hiệu bộ; 04 phòng học; 01 phòng giáo dục thể chất; 01 phòng giáo dục nghệ thuật; 01 bếp nấu ăn một chiều; sân chơi; cổng tường rào; nhà bảo vệ; nhà xe giáo viên và trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập, sinh hoạt) | Xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 9.000 | Chuẩn bị KC |
| 7 | Trường Mầm non Tuổi Thơ (HM: Phân hiệu chính: Xây 02 phòng chức năng; khu vườn hoa; nhà bảo vệ. Phân hiệu ấp 4 (đầu tư hoàn chỉnh để thành lập trường mới): Xây khu hiệu bộ; 02 phòng học; 02 phòng chức năng; 01 bếp ăn một chiều; sân nền; cổng tường rào; nhà bảo vệ; hệ thống cấp nước và trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập, sinh hoạt | Xã Bình Lộc | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 6.000 | Chuẩn bị KC |
| 8 | Trường Tiểu học Lê Lợi (HM: Phân hiệu chính: Xây mới dãy 05 phòng và 03 phòng chức năng; sân nền và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; nhà vệ sinh. Phân hiệu Cấp Rang: Xây cổng tường rào; nhà vệ sinh) | Xã Suối Tre | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 5.000 | Chuẩn bị KC |
| 9 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (HM: 02 phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh và 90 bộ bàn ghế) | Xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 2.200 | Chuẩn bị KC |
| I.2 | Công trình khởi công mới |  |  |  | 47.596 |  |
| a | Nguồn vốn XDCB |  |  |  | 43.556 |  |
| 1 | Sửa chữa hội trường và nhà ăn Ban Chỉ huy Quân sự thị xã | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 3.000 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 2 | Sửa chữa hội trường, nhà khách và nhà ăn UBND thị xã Long Khánh | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 1.400 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 3 | Sửa chữa trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã | Phường Xuân Hòa | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 735 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 4 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường CMT8 sang đường Nguyễn Thị Minh Khai | Phường Xuân Hòa | BQLDA thị xã | 2015 - 2017 | 11.000 | Đang lập KH đấu thầu |
| 5 | Xây dựng nhà kho vũ khí, đạn Ban Chỉ huy Quân sự thị xã | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 500 | Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư |
| 6 | Hoàn trả vốn vay ngân hàng cổ phần thương mại để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới |  |  |  | 8.161 |  |
| 7 | Hoàn trả vốn vay ưu đãi thực hiện các công trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn |  |  |  | 4.160 |  |
| 8 | Bố trí nguồn vốn hỗ trợ công trình XHHGTNT các xã, thực hiện theo Nghị quyết 152 của HĐND tỉnh; các công trình xây dựng, sửa chữa xã, phường và đơn vị thực hiện |  |  |  | 9.600 |  |
| 9 | Bố trí nguồn vốn để thanh toán sau quyết toán các công trình đã được phê duyệt quyết toán |  |  |  | 5.000 |  |
| b | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  | 4.040 |  |
| 1 | Trường Mầm non Sao Mai (hạng mục: Xây mới 01 phòng học và xây mới hàng rào 90 m tại phân hiệu nhà trẻ) | Xã Suối Tre | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 1.400 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 2 | Khắc phục lại đoạn tường rào và nhà kho xuống cấp tại Trường Tiểu học Xuân Trung | Phường Xuân Trung | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 240 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| 3 | Nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (hạng mục: Phân hiệu chính cải tạo sửa chữa khu vực nhà vệ sinh dãy 15 phòng học, cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước từ sênô mái xuống, cải tạo nền gạch ceramic tầng 03, làm vách ngăn tại phòng nghỉ giáo viên để bố trí phòng y tế; phân hiệu 18 Gia Đình xây mới cổng hàng rào) | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 2.000 | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 4 | Trường Tiểu học Xuân Lập (hạng mục: Phân hiệu 02: Lắp đặt nắp đan bằng bê tông đậy mương thoát nước trước cổng trường chiều dài khoảng 60 m; nạo vét mương thoát nước bên hông trường và gia cố đáy mương bằng bêtông chiều dài khoảng 60 m; lắp đặt mới nhà để xe bằng khung sắt mái tôn kích thước 50 m2) | Xã Xuân Lập | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 400 | Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư |
| II | Chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  | 3.000 |  |
|  | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  | 3.000 |  |
| 1 | Xây dựng Trường Mầm non Xuân An | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 2015 - 2017 | 3.000 | Đang lập PA bồi thường |
| III | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 1.000 |  |
| a | Nguồn vốn XDCB |  |  |  | 900 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Bình Lộc | Xã Bình Lộc | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 100 | Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Xuân An | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 50 | Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Suối Tre | Xã Suối Tre | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 50 | Đang khảo sát |
| 4 | Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Trung | Phường Xuân Trung | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 50 | Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư |
| 5 | Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Bình | Phường Xuân Bình | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 50 | Đang khảo sát |
| 6 | Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Bàu Sen | Xã Bàu Sen | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 50 | Đang khảo sát |
| 7 | Sửa chữa, nâng cấp mở rộng trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Xuân An | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 50 | Đang khảo sát |
| 8 | Sửa chữa, nâng cấp mở rộng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | 2016 - 2017 | 50 | Đang khảo sát |
| 9 | Sửa chữa, nâng cấp mở rộng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Quang | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 2016 - 2017 | 50 | Đang khảo sát |
| 10 | Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa | Phường Xuân Hòa | BQLDA thị xã | 2016 - 2017 | 50 | Đang khảo sát |
| 11 | Xây dựng trụ sở Công an xã Bình Lộc | Xã Bình Lộc | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 50 | Đang khảo sát |
| 12 | Xây dựng tường rào bảo vệ nhà tạm giữ Công an thị xã Long Khánh | Xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 100 | Đang khảo sát |
| 13 | Nâng cấp mặt đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ vòng xoay đến giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai) | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 2016 - 2018 | 200 | Đang khảo sát |
| b | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  | 100 |  |
| 1 | Xây dựng phân hiệu nhà trẻ thuộc Trường Mầm non Sơn Ca | Phường Xuân Trung | BQLDA thị xã | 2015 - 2018 | 100 | Đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư |
| IV | Bố trí nguồn vốn dự phòng 10% theo quy định |  |  |  | 12.055 |  |
| B | NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT |  |  |  | 8.000 |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 4.900 |  |
| 1 | Nâng cấp đường Đào Trí Phú, phường Xuân Trung | Phường Xuân Trung | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 1.300 | Đang thi công |
| 2 | Nâng cấp đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Xuân Trung | Phường Xuân Trung | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 500 | Đang thi công |
| 3 | Mương thoát nước tổ 7, ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 3.100 | Đang thi công |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 2.300 |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp nhà khánh tiết, cổng + tường rào và xây mới khu vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ thị xã | Phường Xuân Bình | BQLDA thị xã | 2015 - 2016 | 2.300 | Đang tổ chức mời thầu |
| III | Bố trí nguồn vốn dự phòng 10% theo quy định |  |  |  | 800 |  |

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2016 TỪ NGUỒN VỐN VAY ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Kèm theo Tờ trình số 1569/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND thị xã)

|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Thời gian khởi công hoàn thành | Kế hoạch năm 2016 | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 10.000 |  |
| 1 | Trường THCS Ngô Quyền | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | 2014 - 2016 | 10.000 | Đang thi công |

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN XHHGTNT KẾ HOẠCH NĂM 2016 (Kèm theo Tờ trình số 1569/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND thị xã)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục công trình | Quy mô DA | Thời gian khởi công hoàn thành | Tổng mức vốn đầu tư | Phần vốn dự kiến hỗ trợ và huy động KH năm 2016 | Đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ trong năm 2016 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ | Vốn do UBND thị xã hỗ trợ | Vốn Nhân dân đóng góp |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thị xã | Vốn Nhân dân đóng góp |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 19.430 | 9.344 | 3.886 | 6.200 | 19.430 | 9.412 | 3.913 | 6.240 | 9.412 |  |
| I | XÃ BÀU TRÂM |  |  | 2.486 | 1.243 | 497 | 746 | 2.486 | 1.243 | 497 | 746 | 1.243 |  |
| 1 | Đường vào cánh đồng Ruộng Dầu, tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm |  | 2016 | 986 | 493 | 197 | 296 | 986 | 493 | 197 | 296 | 493 |  |
| 2 | Đường số 3, tổ 4, ấp Bàu Trâm |  | 2016 | 450 | 225 | 90 | 135 | 450 | 225 | 90 | 135 | 225 |  |
| 3 | Đường vào nghĩa địa Bàu Trâm |  | 2016 | 650 | 325 | 130 | 195 | 650 | 325 | 130 | 195 | 325 |  |
| 4 | Đường tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm |  | 2016 | 400 | 200 | 80 | 120 | 400 | 200 | 80 | 120 | 200 |  |
| II | XÃ BÌNH LỘC |  |  | 3.709 | 1.484 | 742 | 1.484 | 3.709 | 1.484 | 742 | 1.484 | 1.484 |  |
| 1 | Đường tổ 2, ấp 1, xã Bình Lộc |  | 2016 | 788 | 315 | 158 | 315 | 788 | 315 | 158 | 315 | 315 |  |
| 2 | Đường tổ 8, ấp 1, xã Bình Lộc |  | 2016 | 1.414 | 566 | 283 | 566 | 1.414 | 566 | 283 | 566 | 566 |  |
| 3 | Đường tổ 9, tổ 10, ấp 2, xã Bình Lộc |  | 2016 | 1.507 | 603 | 301 | 603 | 1.507 | 603 | 301 | 603 | 603 |  |
| III | XÃ HÀNG GÒN |  |  | 1.564 | 782 | 313 | 469 | 1.564 | 782 | 313 | 469 | 782 |  |
| 1 | Đường số 37, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn |  | 2016 | 1.564 | 782 | 313 | 469 | 1.564 | 782 | 313 | 469 | 782 |  |
| IV | XÃ BÀU SEN |  |  | 2.918 | 1.459 | 584 | 875 | 2.919 | 1.459 | 584 | 876 | 1.459 |  |
| 1 | Đường Phú Bình - Bàu Sen, xã Bàu Sen |  | 2016 | 2.083 | 1.042 | 417 | 625 | 2.083 | 1.042 | 417 | 625 | 1.042 |  |
| 2 | Nâng cấp nhánh 1 tuyến đường Bàu Đục - Phú Mỹ đoạn nối dài |  | 2016 | 835 | 418 | 167 | 251 | 836 | 418 | 167 | 251 | 418 |  |
| V | XÃ XUÂN LẬP |  |  | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 1.800 | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 1.800 | 3.000 |  |
| 1 | Đường 12, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập |  | 2016 | 600 | 300 | 120 | 180 | 600 | 300 | 120 | 180 | 300 |  |
| 2 | Đường 13, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập |  | 2016 | 600 | 300 | 120 | 180 | 600 | 300 | 120 | 180 | 300 |  |
| 3 | Đường 14, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập |  | 2016 | 600 | 300 | 120 | 180 | 600 | 300 | 120 | 180 | 300 |  |
| 4 | Đường 15, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập |  | 2016 | 600 | 300 | 120 | 180 | 600 | 300 | 120 | 180 | 300 |  |
| 5 | Đường 10, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập |  | 2016 | 600 | 300 | 120 | 180 | 600 | 300 | 120 | 180 | 300 |  |
| 6 | Đường 2, ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập |  | 2016 | 1.600 | 800 | 320 | 480 | 1.600 | 800 | 320 | 480 | 800 |  |
| 7 | Đường đi khu Suối Hôn |  | 2016 | 1.400 | 700 | 280 | 420 | 1.400 | 700 | 280 | 420 | 700 |  |
| VI | XÃ SUỐI TRE |  |  | 1.943 | 972 | 389 | 583 | 1.943 | 1.040 | 416 | 623 | 1.040 |  |
| 1 | Đường tổ 5, tổ 6, ấp Dưỡng Đường |  | 2016 | 883 | 442 | 177 | 265 | 883 | 442 | 177 | 265 | 442 |  |
| 2 | Nâng cấp tuyến đường Võ Văn Tần |  | 2016 | 598 | 299 | 120 | 179 | 598 | 299 | 120 | 179 | 299 |  |
| 3 | Nâng cấp đường số 34, tổ 16, ấp Suối Tre, xã Suối Tre |  | 2016 | 462 | 231 | 92 | 139 | 462 | 299 | 120 | 179 | 299 |  |
| VII | XÃ XUÂN TÂN |  |  | 810 | 405 | 162 | 243 | 810 | 405 | 162 | 243 | 405 |  |
| 1 | Đường số 5, ấp Cẩm Tân |  | 2016 | 810 | 405 | 162 | 243 | 810 | 405 | 162 | 243 | 405 |  |