Phụ lục 3 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỰC TẾ NĂM 2018 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

|  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |
| --- | --- | --- |
|  | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2018 (đã giao) | KH năm 2018 (điều hành ngân sách) | Thực hiện năm 2018 | Chủ đầu tư |
|  |  | Tổng số năm 2018 | Năm 2018 | Bội chi 2018 | Tổng số năm 2018 | NSTT | Đất | Bội chi | Tổng số | NSTT | Đất | Bội chi |  |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=11+12+13 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng số | 2.800.704 | 2.502.504 | 298.200 | 2.800.704 | 1.502.504 | 1.000.000 | 298.200 | 2.577.368 | 1.502.504 | 1.000.000 | 74.864 | - |
| A | Thực hiện dự án (chuyển tiếp) | 2.062.206 | 1.764.006 | 298.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| I | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| a | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song hành QL1A từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Cây Gáo; ngân sách tỉnh 70% TMĐT) | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 269 | 269 |  |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 2 | Đường song hành phía Đông quốc lộ 20 huyện Thống Nhất (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | 333 |  |  | 333 | UBND huyện Thống Nhất |
| 3 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (ngân sách tỉnh 100% xây lắp) | 500 | 500 |  | 10 | 10 |  |  | - |  |  |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Nâng cấp tuyến đường suối Chồn - Bàu Cối, thị xã Long Khánh (ngân sách thị xã chi bồi thường 15,9 tỷ) | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | UBND thị xã Long Khánh |
| b | Công trình chuyển tiếp qua 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Đường 25B (kể cả bồi thường GPMB do huyện Long Thành thực hiện) | 10.000 | 10.000 |  | 9.030 | 9.030 |  |  | 8.816 | 8.816 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | 13.000 | 13.000 |  | 6.195 | 6.195 |  |  | 6.173 | 6.173 |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 3 | Dự án đường 30 tháng 4 nối dài (đoạn từ đường 3 tháng 2 đến đường Nam Kỷ Khởi Nghĩa - chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện bằng nguồn ngân sách huyện) | 5.000 | 5.000 |  | 5.485 | 5.485 |  |  | 5.485 | 5.485 |  |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 4 | Đường suối Rắc huyện Định Quán | 3.500 | 3.500 |  | 3.500 | 3.500 |  |  | 19 | 19 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 5 | Đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch (đoạn còn lại) | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Đường Phú Xuân - Thanh Sơn - Phú An, huyện Tân Phú, (NST hỗ trợ xây lắp) | 44.000 | 44.000 |  | 44.000 |  | 44.000 |  | 44.000 |  | 44.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 7 | Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 21 huyện Long Thành (phương án đầu tư cải tạo theo tuyến đường hiện hữu), kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND TP. Biên Hòa thực hiện) | 30.000 | 30.000 |  | 23.673 | 23.673 |  |  | 17.212 | 17.212 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Xây dựng cầu tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (ngân sách tỉnh hỗ trợ phần cầu và phần đường dẫn vào cầu có giá trị 9 tỷ đồng) | 4.500 | 4.500 |  | 4.500 | 4.500 |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 9 | Xây dựng nút giao thông ngã tư Tân Phong | 140.000 | 140.000 |  | 104.533 |  | 104.533 |  | 104.439 |  | 104.439 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Đường Chu Văn An, Thống Nhất - Định Quán (đường liên huyện - giai đoạn 3; ngân sách huyện chi BTGPMB) | 18.650 | 18.650 |  | 7.995 | 7.995 |  |  | 5.161 | 5.161 |  |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 11 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Thị Định (đường số 3 cũ) kết hợp hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Tân Phú | 30.000 | 30.000 |  | 35.800 |  | 35.800 |  | 25.069 |  | 25.069 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 12 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769), kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Long Thành thực hiện) | 35.000 | 35.000 |  | 73.585 |  | 73.585 |  | 73.585 |  | 73.585 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 765 đoạn từ km5+500 đến km10+000, huyện Xuân Lộc | 27.000 | 27.000 |  | 53.943 |  | 53.943 |  | 53.943 |  | 53.943 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 14 | Đường ĐT 761 đoạn từ giao giữa đường 761 đến đường 322B đến hết phạm vi khu dân cư ấp 2 xã Phú Lý, Vĩnh Cửu | 4.500 | 4.500 |  | 4.223 | 4.223 |  |  | 4.223 | 4.223 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Đường Long Giao - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ (ngân sách huyện thực hiện BTGPMB) | 40.000 | 40.000 |  | 40.000 |  | 40.000 |  | 39.964 |  | 39.964 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 16 | Đường song hành Quốc lộ 1A đoạn tránh ngã tư Amata (ngân sách thành phố thực hiện BTGPMB) | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 | 3.000 |  |  | 2.714 | 2.714 |  |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 17 | Đường và hệ thống thoát nước trong khu dân cư thị trấn Định Quán | 21.000 | 21.000 |  | 21.000 |  | 21.000 |  | 10.703 |  | 10.703 |  | UBND huyện Định Quán |
| 18 | Trung tâm Hành chính huyện Long Thành (05 tuyến đã xong giải phóng mặt bằng có dự toán là 70 tỷ đồng) | 42.000 | 42.000 |  | 20.360 |  | 20.360 |  | 20.197 |  | 20.197 |  | UBND huyện Long Thành |
| 19 | Nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (NSH thực hiện BTGPMB) | 20.000 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 20 | Nâng cấp mở rộng đường vào núi Chứa Chan (NST hỗ trợ 50% TMĐT) | 25.000 | 25.000 |  | 25.000 | 25.000 |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 21 | Dự án đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu Trảng Bom (kể cả BTGPMB do huyện Trảng Bom thực hiện) | 2.000 | 2.000 |  | 2.013 | 2.013 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 22 | Cầu Đạ-Hooai, huyện Tân Phú | 2.300 | 2.300 |  | 2.300 | 2.300 |  |  | 203 | 203 |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 23 | Dự án Đoạn từ km11+656 đến km13+569,7 thuộc Dự án đường Hương lộ 10 đoạn 2 |  |  |  | 3.300 | 3.300 |  |  | 3.164 | 3.164 |  |  |  |
| c | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Dự án Đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch | 70.000 |  | 70.000 | 148.457 |  | 78.457 | 70.000 | 117.446 |  | 78.457 | 38.989 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Cầu Đa Kai huyện Tân Phú | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 | 8.000 |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 3 | Đường qua khu đô thị mới từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Hồng Phong | 10.000 | 10.000 |  | 450 | 450 |  |  | 450 | 450 |  |  | UBND thị xã Long Khánh |
| 4 | Dự án xây dựng 01 cầu trên đường vào Khu ủy Miền Đông huyện Vĩnh Cửu | 3.900 | 3.900 | - | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 5 | Dự án xây dựng cầu suối Nứa trên đường vào Trung ương cục Miền Nam | 5.000 | 5.000 | - | 3.500 | 3.500 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 6 | Dự án xây dựng mới cầu Tà Lài, xã Tà Lài huyện Tân Phú | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 7 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 9.000 | 9.000 |  | 11.000 | 11.000 |  |  | 11.000 | 11.000 |  |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 8 | Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 9.000 | 9.000 |  | 20.851 |  | 20.851 |  | 20.851 |  | 20.851 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Văn Thi xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa (NST thực hiện phần xây lắp khoảng 37 tỷ) | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | - |  |  |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 10 | Công trình đất đắp và cây xanh đường Đặng Văn Trơn thành phố Biên Hòa | 13.000 |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 13.000 | 3.880 |  |  | 3.880 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 11 | Dự án nâng cấp đường vào khu du lịch Thác Mai, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% xây lắp) | 9.500 | 9.500 |  | - | 0 |  |  | - |  |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 12 | Đường nhựa từ ngã ba Bà Hào đi bia di tích Trung ương cục Miền Nam huyện VC | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 863 | 863 |  |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 13 | Dự án đường dân sinh và mương thoát lũ dọc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (ngân sách huyện thực hiện BTGPMB) | 3.200 | 3.200 |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 798 | 798 |  |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| II | Quản lý nhà nước | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp năm 2018 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Dự án xây kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh (chưa bao gồm 30% vốn hỗ trợ ngân sách TW) | 20.000 | 20.000 |  | 37.155 | 37.155 |  |  | 25.332 | 25.332 |  |  | Sở Nội vụ |
| 2 | Kho lưu trữ dữ liệu chuyên dùng huyện Nhơn Trạch | 9.800 | 9.800 |  | 9.800 | 9.800 |  |  | 9.800 | 9.800 |  |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 3 | Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ Môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường | 22.000 | 22.000 |  | 22.000 |  | 22.000 |  | 22.000 |  | 22.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án công nghệ thông tin quản lý ngành y tế | 12.000 | 12.000 |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 11.623 | 11.623 |  |  | Sở Y tế |
| 5 | Xây dựng trụ sở làm việc Khu Bảo tồn | 16.000 | 16.000 |  | 15.300 | 15.300 |  |  | 13.846 | 13.846 |  |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 6 | Xây mới trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Đồng Nai | 12.000 | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 |  |  | 10.201 | 10.201 |  |  | Tỉnh đoàn Đồng Nai |
| 7 | Dự án an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện cho các cơ quan trực thuộc tỉnh | 14.000 | 14.000 |  | 500 | 500 |  |  | 154 | 154 |  |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Xây dựng mới trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh | 12.000 | 12.000 |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 7.783 | 7.783 |  |  | Hội Nông dân tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng nhà làm việc các cơ quan khối Đảng tỉnh Đồng Nai | 20.000 | 20.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Trụ sở làm việc Ủy ban đoàn kết công giáo | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 4.974 | 4.974 |  |  | Ban Tôn giáo tỉnh |
| 3 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 10.000 | 10.000 |  | 3.000 | 3.000 |  |  | 1.269 | 1.269 |  |  | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 4 | Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch | 8.000 | 8.000 |  | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 5 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai | 9.600 |  | 9.600 | 9.600 |  |  | 9.600 | - |  |  |  | Báo Đồng Nai |
| 6 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Hội Luật gia tỉnh | 556 | 556 |  | 556 | 556 |  |  | 555 | 555 |  |  | Hội Luật gia tỉnh |
| 7 | Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai | 8.600 |  | 8.600 | 8.600 |  |  | 8.600 | 7.665 |  |  | 7.665 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh |
| 8 | Dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện thành trụ sở làm việc Huyện ủy Tân Phú | 15.000 |  | 15.000 | 15.000 |  |  | 15.000 | 12.006 |  |  | 12.006 | UBND huyện Tân Phú |
| III | Hạ tầng công cộng | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| a | Dự án chuyển tiếp 2018 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Tuyến thoát nước từ cầu suối Cạn ra rạch Cái Sình | 8.000 | 8.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  | 266 | 266 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB ) | 40.000 | 40.000 |  | 73.000 | 15.372 | 57.628 |  | 56.834 | 15.372 | 41.462 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) | 20.000 | 20.000 |  | 428 | 428 |  |  | - |  |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | 80.000 | 80.000 |  | 27.133 |  | 27.133 |  | 24.439 |  | 24.439 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 5 | Xây dựng tuyến thoát nước cho khu vực ngã 5 Biên Hùng, thành phố Biên Hòa | 75.000 | 75.000 |  | 72.800 |  | 72.800 |  | 71.736 |  | 71.736 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch | 10.000 | 10.000 |  | 10.108 | 10.108 |  |  | 10.108 | 10.108 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Tuyến thoát nước từ khu phố 4 đến suối Đá thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom | 15.000 | 15.000 |  | 2.500 | 2.500 |  |  | 2.500 | 2.500 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Nhơn Trạch | 40.000 | 40.000 |  | 68.167 |  | 68.167 |  | 68.167 |  | 68.167 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư | 40.000 | 40.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  | 22.324 |  | 22.324 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú | 15.000 | 15.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 7.625 | 7.625 |  |  | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 11 | Hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu | 5.500 | 5.500 |  | 5.500 | 5.500 |  |  | 4.677 | 4.677 |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 12 | Hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu | 6.500 | 6.500 |  | 6.500 | 6.500 |  |  | 6.500 | 6.500 |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 13 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | 24.500 | 24.500 | - | 24.500 | 24.500 |  |  | 23.266 | 23.266 |  |  | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 14 | Hệ thống thoát nước chống ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh Bệnh viện huyện Cẩm Mỹ | 2.200 | 2.200 |  | 2.200 | 2.200 |  |  | 2.083 | 2.083 |  |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| b | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Bổ sung thiết bị đào tạo nguồn nhân lực ngành môi trường và xử lý nước thải | 12.000 | 12.000 |  | 13.700 | 13.700 |  |  | 13.700 | 13.700 |  |  | Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai |
| 2 | Dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | - |  |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 3 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (dự án ngưng thực hiện) | 5.000 | 5.000 |  | 34 | 34 |  |  | 34 | 34 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ | 5.000 | 5.000 |  | 5.958 | 5.958 |  |  | 5.949 | 5.949 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Dự án xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp vào Khu du lịch Thác Mai, huyện Định Quán | 5.000 | 5.000 |  | 900 | 900 |  |  | 810 | 810 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| IV | Nông - Lâm - Thủy lợi | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| a | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Sửa chữa, nạo vét lòng hồ công trình hồ Suối Vọng | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| b | Công trình chuyển tiếp 2018 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ) ngân sách tỉnh 109,503 tỷ | 15.000 | 15.000 |  | 7.515 | 7.515 |  |  | 7.515 | 7.515 |  |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 2 | Hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc | 43.000 | 43.000 |  | 43.000 |  | 43.000 |  | 43.000 |  | 43.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 3 | Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí | 11.000 | 11.000 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 4 | Trạm bơm Bến Thuyền, huyện Tân Phú | 5.000 | 5.000 |  | 5.287 | 5.287 |  |  | 5.136 | 5.136 |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 5 | Nạo vét suối Đa Tôn, huyện Tân Phú | 5.400 | 5.400 |  | 5.400 | 5.400 |  |  | 5.331 | 5.331 |  |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 6 | Xây dựng mới Trạm bơm Giang Điền huyện Tân Phú | 15.000 | 15.000 |  | 15.000 | 15.000 |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 7 | Tiêu thoát nước cánh đồng Bàu Kiên xã Thanh Sơn huyện ĐQ | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 | 8.000 |  |  | 4.976 | 4.976 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 8 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (kể cả chi phí BTGPMB) | 50.000 | 50.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 616 | 616 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước suối Tre | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | UBND thị xã Long Khánh |
| 10 | Xây dựng đường và cầu qua đập tràn hồ tuyến V, hồ Cầu Mới | 15.000 | 15.000 | - | 10.000 | 10.000 |  |  | 7.877 | 7.877 |  |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 11 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT TP. BH giai đoạn 1 từ vốn ODA (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do TP. Biên Hòa thực hiện) | 60.000 | 60.000 |  | 89.400 |  | 89.400 |  | 89.400 |  | 89.400 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Hồ chứa nước Cầu Dầu, thị xã Long Khánh | 20.000 | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | UBND thị xã Long Khánh |
| c | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Xây dựng tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | - |  |  |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 2 | Dự án nạo vét và gia cố bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | UBND huyện Long Thành |
| 3 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã Lộ 25 huyện Thống Nhất | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 | 8.000 |  |  | 351 | 351 |  |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 4 | Trạm bơm ấp 7 Phú Tân huyện Định Quán | 10.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 1.371 | 1.371 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 5 | Thoát nước lũ xã Xuân Lập | 7.000 | 7.000 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  | UBND thị xã Long Khánh |
| 6 | Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc thị xã Long Khánh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 7.000 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 7.000 | 47 |  |  | 47 | Chi cục Thủy lợi |
| V | An ninh quốc phòng | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| a | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Dự án cải tạo và xây dựng trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh 50%, Bộ CA 40%, huyện 10%) | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 394 | 394 |  |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| b | Công trình chuyển tiếp 2018 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | 15.000 | 15.000 |  | 32.000 | 32.000 |  |  | 27.275 | 27.275 |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 2 | Dự án Trung tâm Huấn luyện quân nhân, dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 42.000 | 42.000 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 41.955 | 41.955 |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 3 | Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cảnh sát PCCC tỉnh từ năm 2015 - 2018 (tên cũ KH 17 là Tiểu dự án đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho CS PCCC) | 10.000 | 10.000 |  | 22.000 |  | 22.000 |  | 21.398 |  | 21.398 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 4 | Xây dựng nhà khách của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 18.000 | 18.000 |  | 18.000 | 18.000 |  |  | 17.806 | 17.806 |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 5 | Dự án đầu tư trang thiết bị cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2016 - 2020 cho CS PCCC tỉnh | 5.000 | 5.000 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 6 | Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh | 60.000 | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | 60.000 |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| c | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Dự án nhà làm việc, nhà phục vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | 11.946 |  |  | 11.946 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | Dự án Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | 70.000 |  | 70.000 | 83.590 | 13.590 |  | 70.000 | 3.786 | 3.786 |  |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| VI | Khoa học công nghệ | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| a | Công trình chuyển tiếp 2018 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Hạ tầng Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng nai, giai đoạn 1 | 10.000 | 10.000 |  | 14.660 | 14.660 |  |  | 8.288 | 8.288 |  |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Trung tâm chiếu xạ Sở Khoa học và Công nghệ (ngân sách tỉnh 70%) | 56.000 | 56.000 |  | 15.343 |  | 15.343 |  | 7.392 |  | 7.392 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ, ban quản lý dự án thuộc Sở Khoa hoc và Công nghệ | 15.000 | 15.000 |  | 421 | 421 |  |  | 421 | 421 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Công trình khởi công mới năm 2018 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu trong các cơ quan Đảng tỉnh ĐN | 7.000 | 7.000 |  | 3.500 | 3.500 |  |  | 156 | 156 |  |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 2 | Dự án bổ sung nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng trong các cơ quan Đảng tỉnh ĐN | 9.000 | 9.000 | - | 9.000 | 9.000 |  |  | 3.621 | 3.621 |  |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 3 | Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai | 3.600 | 3.600 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Dự án xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của tỉnh Đồng Nai | 2.300 | 2.300 |  | 1.100 | 1.100 |  |  | 61 | 61 |  |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| B | Bố trí vốn thanh toán chi phí lập hồ sơ đối với các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư | 10.000 | 10.000 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| C | Nguồn vốn dự phòng thanh toán dự án cầu Hóa An | 39.000 | 39.000 |  | 34.198 | 34.198 |  |  | 34.198 | 34.198 |  |  | - |
| D | Hoàn trả Ngân hàng BIDV | 115.526 | 115.526 |  | 115.526 | 115.526 |  |  | 115.526 | 115.526 |  |  | - |
| E | Hoàn trả Ngân hàng Công thương (vay năm 2016) | 56.393 | 56.393 |  | 56.393 | 56.393 |  |  | 56.393 | 56.393 |  |  | - |
| F | Bố trí hoàn tạm ứng các năm trước đến hết năm 2016, 2017 | 374.257 | 374.257 |  | 317.983 | 317.983 |  |  | 317.983 | 317.983 |  |  | - |
| G | Hỗ trợ huyện Tân Phú hoàn thành nông thôn mới năm 2018 là 100 tỷ đồng và hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện là 125.672 tỷ đồng | 100.000 | 100.000 |  | 225.672 | 225.672 |  |  | 225.672 | 225.672 |  |  | - |
| H | Hoàn trả tạm ứng ngân sách Trung ương 2010 là 1,422 tỷ đồng | 1.422 | 1.422 |  | 1.422 | 1.422 |  |  | 1.422 | 1.422 |  |  | - |
| I | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch | 20.000 | 20.000 |  | 30.726 | 30.726 |  |  | 24.824 | 24.824 |  |  | - |
| J | Chi phí chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng 06 nhà trạm kiểm lâm và 04 trạm kiểm soát rừng | - |  |  | 300 | 300 |  |  | - |  |  |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 2 | Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai | - |  |  | 352 | 352 |  |  | 352 | 352 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Xây dựng Trụ sở làm việc Trạm Thú y Thống Nhất | - |  |  | 200 | 200 |  |  | - | - |  |  | Chi cục Chăn nuôi và Thú y |
| 4 | Hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm xã Thạnh phú, huyện Vĩnh Cửu | - | - |  | 50 | 50 |  |  | - | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An, huyện Tân Phú | - |  |  | 200 | 200 |  |  | 120 | 120 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh | - | - |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | - | - |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Nạo vét Rạch mọi xã Bình Hoà | - |  |  | 300 | 300 |  |  | 178 | 178 |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 9 | Dự án xây dựng nhà làm việc và kho lưu trữ của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh | - |  |  | 100 | 100 |  |  | - | - |  |  | Đảng ủy khối Doanh nghiệp |
| 10 | Sửa chữa công trình đập dâng Long An (dự án hủy) | - |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 11 | Dự án xây dựng mới Cầu Mít trên đường Hương lộ 12, huyện Nhơn Trạch (NSH thực hiện bồi thường) | - |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 12 | Dự án Trạm bơm ấp 4 xã Tà Lài huyện Tân Phú | - |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 985 | 985 |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 13 | Dự án chống ngập úng khu vực suối Cải (ngân sách thị xã chi bồi thường 55,4 tỷ | - |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | - | 0 |  |  | UBND thị xã Long Khánh |
| 14 | Hồ chứa nước Thoại Hương | - |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | - | - |  |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 15 | Dự án hồ chứa nước Gia Đức, huyện Thống Nhất | - |  |  | 500 | 500 |  |  | 110 | 110 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 16 | Dự án kè sông Vàm Mương - Long Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch |  |  |  | 1.550 | 1.550 |  |  | 1.261 | 1.261 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 17 | Dự án xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 220 | 220 |  |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 18 | Trạm bơm Đắc Lua | - |  |  | 500 | 500 |  |  | 455 | 455 |  |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 19 | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Khánh (chi phí chuẩn bị đầu tư, theo Văn bản số 12852/UBND-ĐT ngày 29/12/2016) |  |  |  | 874 | 874 |  |  | 819 | 819 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| K | Kết dư chuyển sang năm sau thực hiện |  |  |  | - |  |  |  | 172.853 | 115.378 | 57.475 | 0 |  |