| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

Quy hoạch hệ thống giao thông đường tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số  202/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài (km) | Quy hoạch đến 2030 | Giai đoạn đến 2020 | Giai đoạn 2021 - 2025 | Giai đoạn 2026 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều rộng (m) | Cấp | Lộ giới (m) | Chiều dài (km) | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) | Kinh phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  | Mặt | Nền |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| A | Các tuyến đường tỉnh hiện hữu |  |
| 1 | ĐT.760 | Cầu Ông Tiếp | Cầu Tân Vạn | 9,3 |  |  |  |  | DTBD | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 1 | Cầu Ông Tiếp | Quốc lộ 1K |  | Đường đô thị | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Quốc lộ 1K | Cầu Tân Vạn |  | Đường đô thị | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT.761 | ĐT.767 | km37+300 | 37,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 2,0 |  | 10,0 | DTBD | 37,3 |  | 219,8 |
| 3 | ĐT.762 | Quốc lộ 20 | Đường Nguyễn Tất Thành | 20,5 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | DTBD | 20,5 |  | 120,8 | DTBD |
|  | Riêng đoạn qua thị trấn Vĩnh An | Đường N9 | Đường Nguyễn Tất Thành |  | Đường đô thị | 25 | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |
| 4 | ĐT.763 | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 20 | 29,4 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 29,4 |  | 266,0 | DTBD | DTBD |
| 5 | ĐT.764 | Quốc lộ 56 | Ranh Bà Rịa-Vũng Tàu | 18,7 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | DTBD | DTBD | 18,7 |  | 110,2 |
| 6 | ĐT.765 | Quốc lộ 1 | Ranh Bà Rịa-Vũng Tàu | 28,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 4,5 |  | 10,5 | 23,8 |  | 574,5 | DTBD |
| 7 | ĐT.766 | Quốc lộ 1 xã Xuân Hiệp | Cầu Gia Huynh | 15,0 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | DTBD |  | 3,2 | 50,3 | DTBD |
| 8 | ĐT.767 | Quốc lộ 1 | ĐT.761 (xã Mã Đà) | 24,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Km16+754 | 16,754 | 12,0 | 22,0 | III | 45 | DTBD | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 2 (qua thị trấn Vĩnh An) | Km16+754 | Km17+840 (ngã tư trung tâm hành chính) | 1,086 | Đường đô thị | 33 | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |
|  | Đoạn 3 (qua thị trấn Vĩnh An) | Km17+840 | Km18+940 (ĐT.768) | 1,1 | Đường đô thị | 22 | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |
|  | Đoạn 4 | Km18+940 | ĐT.761 (xã Mã Đà) | 4,18 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 4,18 |  | 16,46 | DTBD | DTBD |
| 9 | ĐT.768 | Ngã 3 Gạc Nai | ĐT.767 | 37,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Ngã 3 Gạc Nai | Cầu Thủ Biên |  | Đường đô thị | 24 | DTBD | DTBD |  |
|  | Đoạn 2 | Cầu Thủ Biên | ĐT.767 |  | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 21,0 |  | 123,8 | DTBD | DTBD |
| 10 | ĐT.769 | Quốc lộ 1 (Dầu Giây) | Quốc lộ 51B | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 (Dầu Giây) | Đường vành đai 4 | 15,5 | Đường đô thị, 6 làn xe | 45 | DTBD | 15,5 |  | 374,17 | DTBD |
|  | Đoạn 2 (bao gồm đoạn mở mới) | Đường vành đai 4 | Quốc lộ 51B | 15,3 | Đường đô thị, 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp | 45 | DTBD | 6,9 | 8,4 | 369,34 | DTBD |
|  | Đoạn 3 | Nghĩa trang xã Bình An | Đường Đội 3-NT Long Thành | 11,8 | Theo quy hoạch huyện Long Thành | 45 | DTBD |  | Chuyển về huyện quản lý | Huyện quản lý |
| 11 | ĐT.769B | Phà Cát Lái | Quốc lộ 51A | 29,4 | Đường đô thị | 32-35 | 29,4 |  | 442,0 | DTBD | DTBD |
| 12 | ĐT.769C (25B) | Quốc lộ 51 | Đường Quách Thị Trang | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Nút giao đường Vành đai 3 | 13,3 | Đường đô thị | 80 | DTBD | 13,3 |  | 321,06 | DTBD |
|  | Đoạn 2 | Nút giao đường Vành đai 3 | Đường Quách Thị Trang | 1,6 | Đường đô thị | 51 | DTBD | 1,6 |  | 38,62 | DTBD |
| 13 | ĐT.770 (Suối Tre - Bình Lộc) | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 20 | 11,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | DTBD | 11,3 |  | 66,6 | DTBD |
|  | Riêng đoạn qua thành phố Long Khánh | Quốc lộ 1 | Cầu số 2 | 6,0 | Đường đô thị | 45 | Thực hiện theo quy hoạch đô thị thành phố Long Khánh |
| 14 | ĐT.771 (Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch) | Quốc lộ 51 | Đường kết nối vào Cảng Phước An | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Ranh phía Bắc KCN Long Thành | 10 | Đường đô thị | 70 |  |  |  |  | 10 | 241,4 | DTBD |
|  | Đoạn 2 | Đi qua KCN Long Thành | 2,8 | Theo QH KCN | Căn cứ quy hoạch Khu công nghiệp |
|  | Đoạn 3 | Ranh phía Nam KCN Long Thành | Cao tốc TP. HCM – LT – DG | 3,7 | Đường đô thị | 70 |  | 3,7 | 89,32 | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 4 | Cao tốc TP. HCM – LT – DG | Ranh KCN Nhơn Trạch 1 | 3,2 | Đường đô thị | 61 | 1,2 | 2 | 72,25 | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 5 | Ranh KCN Nhơn Trạch 1 | ĐT.769C (25B) | 1,4 | Đường trong KCN | 48 | DTBD | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 6 | ĐT.769C (25B) | Đường kết nối vào cảng Phước An | 4,3 | Đường đô thị | 61 | DTBD | DTBD | DTBD |
| 15 | ĐT.322B | ĐT.761 | ĐT.761 |  | Chuyển về huyện quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ĐT.772 (Trảng Bom-Xuân Lộc) | ĐT.766, Xuân Lộc | ĐT.767, Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | ĐT.766, Xuân Lộc | Xã Bảo Quang, TP. Long Khánh | 16,7 | 4 làn xe | 45 | DTBD | 16,7 |  | 50 | DTBD |
|  | Đoạn 2 | Xã Bảo Quang, TP. Long Khánh | ĐT.767, Trảng Bom | 33,3 | 4 làn xe | 45 |  |  |  |  | 33,3 | 523,3 | DTBD |
| 17 | ĐT.773 (Long Thành-Cẩm Mỹ-Xuân Lộc) | Quốc lộ 1 | ĐT.769 (xã Bình An) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (mở mới) | Quốc lộ 1 | Hương lộ 10 hiện hữu | 27,3 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  | 27,3 | 815,18 | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 2 (hiện hữu) | Hương lộ 10 hiện hữu | Đường Suối Quýt | 10,8 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 10,8 |  | 260,7 | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 3 (9,4 km hiện hữu) | Đường Suối Quýt | ĐT.769 | 9,4 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 |  |  |  | DTBD | Bàn giao về cho UBND huyện Cẩm Mỹ quản lý |
|  | Đoạn 4 (mở mới 10,5 km) | Đường Suối Quýt | ĐT.769 (xã Bình An) | 10,5 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  | 10,5 | 165,0 | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn qua thị trấn Long Giao | Trục chính đô thị Long Giao | 2,8 | Bàn giao về cho UBND huyện Cẩm Mỹ quản lý |  |  |  | DTBD | DTBD |
| 18 | ĐT.774 (ĐT.30/4) | Quốc lộ 20 (Km 46+950) | Ranh tỉnh Bình Thuận | 4,7 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | DTBD | 4,7 |  | 17,6 | DTBD |
| 19 | ĐT.774B (Tà Lài – Trà Cổ) | ĐT.Cao Cang | Quốc lộ 20 | 54 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | 54 |  | 151,0 | DTBD | DTBD |
|  | Riêng đoạn qua thị trấn Tân Phú | 2,0 | Đường đô thị | 21 | Căn cứ theo Quy hoạch thị trấn Tân Phú |
| 20 | ĐT.775 (ĐT.Cao Cang) | Quốc lộ 20 | Ranh tỉnh Bình Thuận | 13,1 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 13,1 |  | 316,24 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng | DTBD |
|  | Riêng đoạn qua thị trấn Định Quán | Trục chính thị trấn Định Quán | 1,0 | Đường đô thị | 30,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ĐT.776 (Xuân Bắc-Thanh Sơn) | ĐT.763 | ĐT.761 | 48,3 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | DTBD |  | 29,8 | 880 | DTBD |
| 22 | ĐT.777 (Chất Thải Rắn) | Quốc lộ 1 | ĐT.771B | 26,0 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | DTBD | 16,0 | 10,0 | 345,7 | DTBD |
|  | Riêng đoạn qua thị trấn Trảng Bom | Trục chính thị trấn Trảng Bom |  | Đường đô thị | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Đường Đồng Khởi | Quốc lộ 1 | ĐT.768 | 8,6 | Đường đô thị | 30,0 | DTBD | 4,3 |  | 103,8 | DTBD |
| 24 | Đường vào nhà máy nước Thiện Tân | Quốc lộ 1 | ĐT.768 | 6,3 | Đường đô thị | 32 | 6,3 |  | 49,77 | DTBD | DTBD |
| B | Các tuyến đường tỉnh mở mới |  |
| 1 | ĐT.765B (Xuân Định -Lâm San) | Quốc lộ 1 | ĐT.765 | 27,0 | 5,5 | 9,0 | IV | 32 | Huyện quản lý | 27,0 |  | 101,3 |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | ĐH.72 |  | 5,5 | 9,0 | IV | 32 | DTBD | DTBD |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | ĐH.72 | ĐT.765 |  | 5,5 | 9,0 | IV | 32 | 4,4 |  | 13,0 | DTBD |  |  |  |
| 2 | ĐT.771B (Hương Lộ 2) | Quốc lộ 51 | Đường vào làng đại học | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Cao tốc TP. HCM – LT – DG | 14,6 | Đường đô thị | 60,0 |  | 14,6 | 352,44 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng | DTBD |
|  | Đoạn 2 | Cao tốc TP. HCM – LT – DG | Đường vào làng Đại học | 3,2 | Đường đô thị | 35 |  |  |  |  | 3,2 | 77,25 | DTBD |
| 3 | ĐT.769D (25C) | Sân bay Long Thành | Đường Liên Cảng | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Sân bay Long Thành | Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | 2,1 | Đường đô thị | 120 |  | 2,1 | 50,69 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |
|  | Đoạn 2 | Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | Quốc lộ 51 | 1,7 | Đường đô thị | 85 |  | 1,7 | 41,04 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |
|  | Đoạn 3 | Quốc lộ 51 | đường Hùng Vương | 3,4 | Đường đô thị | 100 |  | 3,4 | 82,08 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |
|  | Đoạn 4 | Đường Hùng Vương | ranh KCN Nhơn Trạch 3 | 5,64 | Đường đô thị | 100 | DTBD | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 5 | Ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 | đường Vành đai 3 | 5,36 | Đường đô thị | 100 |  | 5,36 | 129,4 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |
|  | Đoạn 6 | Đường Vành đai 3 | đường Liên Cảng | 7,9 | Đường đô thị | 100 |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 109,7 |
| 4 | ĐT.768B | ĐT.768 (Bình Hòa) | Đường vào Nhà máy nước Thiện Tân | 11,6 | 14,0 | 14,0 | ĐĐT | 30 |  |  |  |  | 11,6 | 174,0 | DTBD |
| 5 | ĐT.778 (Bắc Sơn - Long Thành) | Quốc lộ 1 (Km1854+200) | ĐT.769 (đoạn tuyến mở mới) | 18,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Đường Võ Nguyên Giáp | 4,5 | 11,0 | 12,0 | III | 45 | 4,5 |  | 108,63 | DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 2 | Đường Võ Nguyên Giáp | Đường Chất Thải Rắn (ĐT.777) | 5,77 | Đường đô thị | 60 |  | 5,77 | 139,29 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và DTBD | DTBD |
|  | Đoạn 3 | Đường Chất Thải Rắn (ĐT.777) | Đường ĐT.769 (đoạn mở mới) | 7,85 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  | 7,85 | 189,5 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và DTBD | DTBD |
| 6 | ĐT.779 (Xuân Tâm-Xuân Đông) | Quốc lộ 1 | ĐT.765 | 11,1 | 11,0 | 12,0 | III | 45 |  |  |  | 11,1 |  | 65,4 | DTBD |
| 7 | ĐT.769E | Sân bay Long Thành | Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Sân bay Long Thành | Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành | 1,9 | Đường đô thị | 115 |  | 1,9 | 45,9 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |
|  | Đoạn 2 | Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành | Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết | 6,6 | Đường đô thị | 95 |  | 6,6 | 159,3 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |
| 8 | ĐT.778B | ĐT.778 | KCN Giang Điền | 1,82 | Đường đô thị | 45 | DTBD | DTBD | 1,82 |  | 43,94 |
| C | Trục chính quan trọng khác |  |
| 1 | Đường Liên Cảng Nhơn Trạch | Cảng Việt Thuận Thành | KCN Ông Kèo | 14,7 | 30,0 | 33,0 | ĐCD | 61 |  | 14,7 | 354,9 | DTBD | DTBD |
| 2 | Đường Vành đai 3 nối dài | Cao tốc Long Thành-Bến Lức | Đường vào KCN ông Kèo | 2,3 | Đường đô thị | 48,0 |  | 2,3 | 55,5 | DTBD | DTBD |
| 3 | Đường kết nối vào cảng Phước An | ĐT.771 | Cảng Phước An | 11,1 | Đường đô thị | 61,0 |  | 11,1 | 268,19 | Tiếp tục đầu tư xây dựng đạt chuẩn quy hoạch | DTBD |
| 4 | Đường nối Quận 2-Nhơn Trạch | Cao tốc Long Thành-Bến Lức | Phà Cát Lái | 8,5 | Đường đô thị | 100 |  | 8,5 | 205,19 | DTBD | DTBD |
| 5 | Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng | Quốc lộ 51 | Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa (Võ Nguyên Giáp) | 7,37 | 7,5 | 9,5 | IV | 32 |  | 7,37 | 177,91 | DTBD | DTBD |
| 6 | Đường vành đai TP. Biên Hòa | Quốc lộ 1 (xã Bắc Sơn) | Cầu Bạch Đằng | 18,8 | Đường đô thị | 60 |  |  |  |  | 18,8 | 453,9 | DTBD |