| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC X

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Tân Phú

(Kèm theo Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy hoạch đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài (km) | Chiều rộng (m) | Cấp | Lộ giới | Đến 2020 | 2021 – 2025 | 2026 – 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Chiều dài (km) | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) | Kinh phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  | Mặt | Nền |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| I | Hệ thống đường huyện hiện hữu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Tà Lài | QL.20 | Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (13,0 km đầu tuyến) | QL.20 | Giao Đ. Phú Lập - Núi Tượng |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (4,0 km còn lại) | Giao Đ. Phú Lập - Núi Tượng | Sông Đồng Nai | 4,0 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 2 | Đường Trà Cổ | QL.20 | Đập Đồng Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (6,5 km đầu tuyến) | QL.20 | Ngã 3 chợ Phú Hòa |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (2,5 km còn lại) | Ngã 3 chợ Phú Hòa | Đập Đồng Hiệp | 2,5 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 3 | Đường Núi Tượng - Nam Cát Tiên | Xã Phú Lập | Đường 600A |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (2,4 km đầu tuyến) | Xã Phú Lập | Km 2+400 | 2,4 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
|  | Đoạn 2 (3,6 km còn lại) | Km2+400 | Đường 600A |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường 600A | Km75+00 QL.20 | Sông Đồng Nai |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường Phú Lâm - Thanh Sơn | Km65+600 QL.20 | Hồ Đa Tôn | 4,2 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 6 | Đường Phú Xuân - Thanh Sơn | Đ. Phú Xuân - Núi Tượng | Đường Phú Lâm - Thanh Sơn | 8,0 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 7 | Đường Phú Xuân - Núi Tượng | QL.20 | Xã Núi Tượng | 18,0 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 8 | Đường Năm Rưỡi | Đường Tà Lài | Sông Đồng Nai | 9,0 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 9 | Đường Năm Tấn | QL.20 | Cánh đồng 5 Tấn | 2,3 | 5,5 | 7,5 | V | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng |
| 10 | Đường Phú Lập - Núi Tượng | Xã Phú Lập | Đường Phú Xuân - Núi Tượng | 6,0 | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đường 323 | Ngã 3 Tà Lài | Đường chuyên dùng | 2,3 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 12 | Đường Lá Ủ | ĐT.30/4 | Ấp Lá Ủ | 2,2 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 13 | Đ. Thanh Sơn - Phú An | Hồ Đa Tôn | Đường 600B | 7,0 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 14 | Đ. Phú Lâm - Phú Bình | QL.20 | Đường Lá Ủ | 3,2 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 15 | Đường Phú Trung - Phú An | QL.20 | Km3 đường 600A | 9,0 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 16 | Đường Thị Trấn - Trà Cổ | QL.20 | Km4+700 | 4,7 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 17 | Đường Suối Mơ | Đường Trà Cổ | Suối Mơ | 0,5 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 18 | Đường Phú Lộc - Phú Xuân | Đường Tà Lài | Đường Phú Xuân - Núi Tượng | 5,5 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 19 | Đường 600B | Km6+000 Đ.600A | Đường Phú Xuân - Thanh Sơn | 11,5 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 20 | Đường Phú Lộc - Phú Tân | Km0+300 Đ. Năm Rưỡi | Ranh xã Phú Tân | 4,2 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 21 | Đường 129 | Km62+000 QL.20 | Cầu Suối Cọp | 7,1 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| B | Hệ thống đường huyện dự kiến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Gom Bắc QL.20 | Ranh huyện Định Quán | Xã Phú Trung | 13,5 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 |  |  |  | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 2 | Đường Phú Thịnh - Phú An | ĐT. Trà Lài - Trà Cổ | Đường 600B | 5,8 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 |  |  |  |  | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 3 | Đường Nam Cát Tiên - Phú An | ĐT. Trà Lài - Trà Cổ | Đường 600B | 6,2 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 |  |  |  |  |  |  | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 4 | Đường Trà Cổ - Phú Lâm | ĐT. Trà Lài - Trà Cổ | Đường 774 (30/4) | 8,7 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 |  |  |  | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 5 | Đường Thị trấn - Núi Tượng | Đường Lê Đại Hành - T.Trấn Tân Phú | Đường Phú Xuân - Núi Tượng | 12,5 | 7,0 | 9,0 | IV | 32 |  |  |  |  |  |  | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |