Phụ lục I

Danh mục 28 dự án nhóm B, nhóm C

thông qua quyết định chủ trương đầu tư

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020

của  Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Dự án nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51 nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Quy mô: Nâng cấp từ tuyến đường nhựa hiện hữu; điểm đầu tuyến Km0+000 (giáp đường Quốc lộ 51), điểm cuối tuyến tại Km9+290 (Trung tâm huyện Nhơn Trạch); Chiều dài tuyến đường khoảng 9.290 m. Mặt cắt ngang đường:

- Đoạn 1: Km0+000 – Km4+973: lộ giới 80 m, bao gồm

- Bề rộng phần xe cơ giới	: 2 x 12,00 	= 24,00 m

- Bề rộng phần xe hỗn hợp	: 2 x 10,00  	= 20,00 m

- Dải phân cách giữa	                 				=   7,00 m

- Dải phân cách biên				: 2 x  4,50   	=   9,00 m

- Vỉa hè										: 2 x 10,00  	= 20,00 m

- Tổng cộng	                 								= 80,00 m

- Đoạn 2: Km4+973 – Km9+290:

- Bề rộng phần xe cơ giới	: 2 x 12,00 	= 24,00 m

- Bề rộng phần xe hỗn hợp	: 2 x 10,00  	= 20,00 m

- Dải phân cách giữa	                 				=   7,00 m

- Dải phân cách biên				: 2 x  7,00   	= 14,00 m

- Vỉa hè										: 2 x 7,50   	= 15,00 m

- Tổng cộng	                 								= 80,00 m

(Trong đó giai đoạn 1 đã đầu tư đường song hành bên trái rộng 7 m)

Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa nóng; Vỉa hè lát gạch Terrazzo, vỉa hè và dải phân cách có trồng cây xanh; Xây dựng hệ thống thoát nước ngang và thoát nước dọc bằng cống tròn hoặc cống hộp bê tông cốt thép; Hệ thống điện chiếu sáng cho toàn tuyến.

- Xây dựng cầu Bà Ký nằm trên làn đường chính phía bên trái tuyến và trên làn đường song hành phía bên phải tuyến.

- Xây dựng cống chui tại lý trình K6+418.

c) Địa điểm: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 1.493,5 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 1.047,7 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 176 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 205,8 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 64 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Đánh giá sự cần thiết xây dựng cống chui tại Km6+418. Xem xét bổ sung hệ thống thoát nước dọc trên dải phân cách biên để giải quyết thoát nước cho phần đường chính; tính toán giảm bề rộng lát gạch Terrazzo vỉa hè phù hợp để tăng diện tích trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị và giảm chi phí đầu tư.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

2. Dự án đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường Tôn Đức Thắng (đường 25B) đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), điểm đầu tuyến giao với trung tâm huyện Nhơn Trạch, nối tiếp đường Tôn Đức Thắng (25B), điểm cuối tuyến giáp với đường Quách Thị Trang. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3.800 m. Mặt cắt ngang đường:

- Đoạn từ Km0+000 đến Km3+000 lộ giới 80 m; bề rộng mặt đường chính 2x12m = 24 m; dải phân cách giữa 7 m; dải phân cách bên (song hành) 2x7m = 14 m; mặt đường bên (song hành) 2x10m = 20 m; vỉa hè 2x7,5m = 15 m; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; vỉa hè lát gạch Terrazzo.

- Đoạn từ Km3+000 đến Km3+800 lộ giới 51 m; bề rộng mặt đường chính 2x12m = 24 m; dải phân cách giữa 7 m; vỉa hè 2x10m = 20 m; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; vỉa hè lát gạch Terrazzo.

Xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và di dời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

c) Địa điểm: xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 639,04 tỷ đồng. Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 458,15 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 69,18 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 80,87 tỷ đồng; các chi phí còn lại khoảng 30,84 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

3. Dự án mở rộng mặt đường, bố trí làn chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm Bến xe Long Khánh và điểm Công viên Tượng đài), thành phố Long Khánh.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư mở rộng mặt đường, bố trí làn chuyển hướng tại các nút giao nhằm đảm bảo giao thông liên tục của làn chuyển hướng rẽ phải, giảm nguy cơ ùn tắc cho các phương tiện khi lưu thông qua các nút giao thông giao giữa Quốc lộ 1A với đường Hùng Vương và đường Lê A (đường Cua Heo - Bình Lộc.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng 3 nút giao gồm:

- Nút giao số 1: Quốc lộ 1A giao với đường Lê A (lý trình km1822+116) sử dụng phương án điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu. Trên Quốc lộ 1A (hướng từ Biên Hòa đến nút giao, mặt cắt A-A): Mở rộng mặt đường từ 16 m lên 31 m; Trên Quốc lộ 1A (hướng từ Bình Thuận đến nút giao, Mặt cắt B-B): Mở rộng mặt đường từ 16 m lên 28 m; Trên đường Hồ Thị Hương, đường Lê A: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, mặt đường giữ nguyên theo hiện trạng.

- Nút giao số 2: Quốc lộ 1A giao với đường Hùng Vương tại vị trí phía trước Bến xe Long Khánh (lý trình km1821+474), sử dụng phương án điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu. Trên Quốc lộ 1A (hướng từ Biên Hòa đến nút giao, Mặt cắt C-C): Mở rộng mặt đường từ 16 m lên 31 m; Trên Quốc lộ 1A (Hướng từ Bình Thuận đến nút giao, Mặt cắt D-D): Mở rộng mặt đường từ 16 m lên 25 m; Trên đường Hùng Vương: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, mặt đường được giữ nguyên.

- Nút giao số 3: Quốc lộ 1A giao với đường Hùng Vương tại vị trí tượng đài Chiến thắng Long Khánh (lý trình Km1819+509), sử dụng phương án điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu. Trên Quốc lộ 1A (hướng từ Biên Hòa đến nút giao, Mặt cắt E-E): Mở rộng mặt đường từ 16 m lên 31 m; Trên Quốc lộ 1A (Hướng từ Bình Thuận đến nút giao, Mặt cắt F-F): Mở rộng mặt đường từ 16 m lên 31 m; Trên đường Hùng Vương: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, mặt đường được giữ nguyên tới nút.

c) Địa điểm: Phường Suối Tre, Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân Hòa, thành phố Long Khánh.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 212,4 tỷ đồng. (Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 69,59 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 125,09 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 7,94 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 9,78 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố Long Khánh đảm bảo chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí xây dựng và chi phí khác.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

4. Dự án đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong vùng, giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 do tăng mật độ giao thông. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của đô thị Dầu Giây và huyện Thống Nhất.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng 02 tuyến đường song hành (bên trái và bên phải) nằm song song với Quốc lộ 20 với tổng chiều dài khoảng 3,2 km như sau:

- Đường song hành bên trái Quốc lộ 20 dài khoảng 1,6 km, điểm đầu khoảng Km0+195 (Lý trình Quốc lộ 20), điểm cuối khoảng Km1+795 (Lý trình Quốc lộ 20).

- Đường song hành bên phải Quốc lộ 20 dài khoảng 1,6 km, điểm đầu: khoảng Km0+195 (Lý trình Quốc lộ 20), điểm cuối khoảng Km1+795 (Lý trình Quốc lộ 20).

Mặt cắt ngang đường:

+ Bên trái Quốc lộ 20 (tim đường cách tim tuyến Quốc lộ 20 hiện hữu 21 m): Bề rộng vỉa hè 5 m, mặt đường 8 m, dải cây xanh gần Quốc lộ 20 là 4 m.

+ Bên phải Quốc lộ 20 (tim đường cách tim tuyến Quốc lộ 20 hiện hữu 33 m): Bề rộng vỉa hè 10 m, mặt đường 12 m, dải cây xanh 14 m.

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; vỉa hè lát gạch Terrazzo. Xây dựng hệ thống thoát nước; Hệ thống chiếu sáng; trồng cây xanh dọc tuyến; Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Thị trấn Dầu Giây và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 199 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 83 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 80 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 28,26 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 7,74 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Cập nhật loại đường đô thị, vận tốc thiết kế, cấp công trình cho phù hợp với Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

5. Dự án đường song hành Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830 + 820 đến Km1832 + 400), huyện Thống Nhất

a) Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường song hành Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Dầu Giây nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong vùng, giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 do tăng mật độ giao thông. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của đô thị Dầu Giây và huyện Thống Nhất.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng 02 tuyến đường song hành (bên trái và bên phải) nằm song song với Quốc lộ 1 với tổng chiều dài khoảng 3,06 km, như sau:

- Đường song hành bên trái Quốc lộ 1 dài khoảng 1,58 km, điểm đầu khoảng Km1830+820 (Lý trình Quốc lộ 1), điểm cuối khoảng Km1832+400 (Lý trình Quốc lộ 1);

- Đường song hành bên phải Quốc lộ 1 dài khoảng 1,48 km, điểm đầu khoảng Km1830+820 (Lý trình Quốc lộ 1), điểm cuối khoảng Km1832+300 (Lý trình Quốc lộ 1).

Mặt cắt ngang đường: Bên phải và bên trái (tim tuyến đều cách tim tuyến QL1A hiện hữu 33 m): Bề rộng vỉa hè 10 m, mặt đường 12 m, Dải cây xanh 10 m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; vỉa hè lát gạch Terrazzo; Xây dựng hệ thống thoát nước; Lắp đặt hệ thống chiếu sáng; trồng cây xanh dọc tuyến; Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 183 tỷ đồng. (Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 82 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 67 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 25,96 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 8,04 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021-2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Cập nhật loại đường đô thị, vận tốc thiết kế, cấp công trình cho phù hợp với Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

6. Dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

a) Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), thị trấn Trảng Bom nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của thị trấn Trảng Bom.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ) có chiều dài khoảng 1,05 km; điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Hoàng, điểm cuối dự án giao với đường Nguyễn Huệ. Mặt cắt ngang đường rộng 9 m; lề đường 2 x 5m = 10 m; nền đường rộng 29 m và công viên cây xanh rộng 9 m; lộ giới 28 m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; vỉa hè lát gạch; Xây dựng hệ thống thoát nước; Hệ thống điện chiếu sáng phần vỉa hè và công viên cây xanh; Trồng cây xanh; Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 110,35 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 23,88 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 69,68 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 13,08 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 3,71 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

7. Dự án nâng cấp đường vào di tích lịch sử văn hóa căn cứ Khu ủy Miền Đông, huyện Vĩnh Cửu.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng Khu ủy Miền Đông. Tạo kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Vĩnh Cửu.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Nâng cấp từ tuyến đường sỏi đỏ hiện hữu; Tuyến đường vào Di tích lịch sử Văn hóa căn cứ Khu ủy Miền Đông (đường Chiến khu D) điểm đầu tuyến Km0+000 (tại Km0+980 đường nhựa vào di tích Trung ương cục Miền Nam), điểm cuối tuyến tại Km15+340 (Khu di tích lịch sử Khu ủy Miền Đông) dài khoảng 15,34 km. Kết cấu đường bê tông nhựa nóng, mặt đường 5 m; lề đường đắp đất mỗi bên 0,5 m; nền rộng 6 m. Phá dỡ 01 cầu hiện trạng thay bằng cầu bê tông cốt thép khổ rộng 7 m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang; hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 93,83 tỷ đồng. (Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 72,72 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm), chi phí dự phòng khoảng 11,78 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 9,33 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021-2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Nền đường hiện hữu còn rất tốt, khi lập dự án cần nghiên cứu xử lý đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

8. Dự án kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực. Tạo cảnh quan, góp phần chỉnh trang đô thị và kết hợp giao thông nội bộ dọc hai bên bờ kênh với các tuyến đường lớn trong khu vực.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch dài khoảng 4,7 km. Kênh có tiết diện hình thang, kết cấu bê tông cốt thép kết hợp thảm đá hộc. Hai bờ kết hợp làm đường giao thông nội bộ với chiều rộng B=5,0 m, kết cấu mặt đường cấp phối đá dăm dày 20 cm. Xây dựng các công trình trên kênh gồm: cầu qua kênh, cống tiêu nước vào kênh. Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: 207,624 tỷ đồng. (Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 124,45 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 37,6 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 22,177 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 23,397 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện Nhơn Trạch đảm bảo chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí xây dựng và chi phí khác.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Tính toán chọn tiết diện kênh hợp lý, tiết kiệm và nghiên cứu thêm việc bố trí trồng cây xanh kết hợp đường quản lý hai bờ kênh để tạo mỹ quan.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

9. Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú nhằm chống xuống cấp công trình, tăng ổn định cho hồ chứa, điều tiết lũ cho vùng hạ lưu; đảm bảo cung cấp nước tưới cho 1.400 ha lúa thuộc 3 xã Thanh Sơn, Phú Lâm, Phú Thanh và tiếp nước hỗ trợ cho đập dâng Đồng Hiệp tưới vụ Đông Xuân và Hè Thu, kết hợp mặt nước để nuôi trồng thủy sản.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Nội dung đầu tư:

- Đập đất: Sửa chữa đập chính gồm nâng cấp mặt đập, sửa chữa nâng cấp mái thượng hạ lưu đập, xử lý chống thấm thân và nền đập. Sửa chữa nâng cấp đập phụ, xử lý mối công trình, xây dựng hệ thống quan trắc tự động.

- Tràn xã lũ: Sửa chữa nâng cấp tường bên.

- Cống lấy nước: Xử lý rò rỉ ở cửa van và thấm tại góc trần trái sau cửa cống và các bộ phận liên quan đảm bảo công năng sử dụng.

- Nhà quản lý: Xây dựng mới nhà quản lý đảm bảo an toàn cho nhà trong mùa mưa bão, kết hợp với việc trang bị các thiết bị, máy móc, thông tin liên lạc.... phục vụ công tác quản lý vận hành.

- Nạo vét lòng hồ.

c) Địa điểm: huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 107,07 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 80,5 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm), chi phí dự phòng khoảng 12,08 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 14,49 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Đánh giá hiện trạng công trình để đề ra biện pháp cải tạo, sửa chữa tối ưu, tiết kiệm kinh phí, hiệu quả kinh tế và phù hợp các yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

10. Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom nhằm đảm bảo công trình hoạt động an toàn và đáp ứng các nhiệm vụ thiết kế đã đề ra là cung cấp nước tưới cho diện tích 950 ha lúa Đông Xuân, 700 ha lúa Hè Thu và 600 ha lúa vụ mùa và cấp nước sinh hoạt, kết hợp nuôi trồng thủy sản. Chống xuống cấp công trình, tăng ổn định cho hồ chứa và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C. Nội dung đầu tư:

- Đập đất: Nâng cấp mặt đập, sửa chữa nâng cấp mái thượng hạ lưu đập, xử lý chống thấm thân và nền đập; Xử lý mối công trình; Xây dựng hệ thống quan trắc tự động.

- Tràn xả lũ: Xây dựng mới cầu giao thông qua tràn, sửa chữa tràn đảm bảo công năng hoạt động và sửa chữa tràn sự cố.

- Dốc nước và bể tiêu năng: Mở rộng dốc nước để đảm bảo thoát lũ qua tràn, xây dựng mới tường tràn và bổ sung đoạn bản đáy mở rộng; Kéo dài bể tiêu năng và cải tạo kênh hạ lưu tràn.

- Cống lấy nước: Từ cao trình ngang mặt đập trở lên cần phải đập bỏ xây mới lại do các dầm bắt đầu bị lún, nứt. Xây dựng mới cầu công tác từ đỉnh đập ra tháp van.

- Nạo vét lòng hồ.

c) Địa điểm: Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 59,77 tỷ đồng. (Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 44,75 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm), chi phí dự phòng khoảng 6,71 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 8,31 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Đánh giá hiện trạng công trình để đề ra biện pháp cải tạo, sửa chữa tối ưu, tiết kiệm kinh phí, hiệu quả kinh tế và phù hợp các yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

11. Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư sửa chữa hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc nhằm chống xuống cấp công trình, tăng ổn định cho hồ chứa, điều tiết lũ cho vùng hạ lưu; đảm bảo cung cấp nước tưới cho 400 ha lúa Đông Xuân, 350 ha lúa Hè Thu, 250 ha lúa Mùa thuộc 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa, cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp với lưu lượng 5.000 m3/ngày - đêm.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C. Nội dung đầu tư:

- Đập đất: Khoan phụt xử lý thân và nền đập đất, xử lý mối và côn trùng; Mặt đập tôn tạo tại những chỗ sụt lún, sau đó gia cố bằng bê tông; Sửa chữa mái thượng lưu, gia cố bằng tấm bê tông cốt thép; Sửa chữa mái hạ lưu đập, trồng cỏ bảo vệ mái và làm rãnh thoát nước mái và chân đập bằng bê tông cốt thép.

- Cống lấy nước: Sửa chữa, tu bổ phần cửa vào, cửa ra, tường ngực, bể tiêu năng. Thay thế mới cánh cống, xây mới nhà tháp van.

- Tràn xả lũ: Gia cố lại những vị trí hư hỏng, nứt vỡ đã được đánh dấu bằng phương pháp phun vẩy bê tông bề mặt. Khoan phụt chống thấm quanh ngưỡng tràn. Xử lý thấm tại các khớp nối bị hư hỏng.

- Tràn sự cố: Phát quang bóc bỏ những phần đất bồi lấp lòng tràn.

- Nhà quản lý: Tu sửa kết cấu đã xuống cấp; đục tẩy lớp áo tường cũ, trám trét và sơn mới lại; thay mới các cửa sổ và cửa đi lại đã cũ và hư hỏng. Bổ sung các thiết bị, máy móc, thông tin liên lạc...  phục vụ công tác quản lý vận hành.

c) Địa điểm: Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 55,03 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 41,25 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm), chi phí dự phòng khoảng 6,19 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 7,59 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Đánh giá hiện trạng công trình để đề ra biện pháp cải tạo, sửa chữa tối ưu, tiết kiệm kinh phí, hiệu quả kinh tế và phù hợp các yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

12. Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo đoạn từ K0+000 đến K7+500, huyện Nhơn Trạch.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp mặt đê Ông Kèo nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi Ông Kèo và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, vận hành hệ thống. Đồng thời đảm bảo giao thông nội vùng, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân ở khu vực.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C.

Nội dung đầu tư: Nâng cấp mặt đê Ông Kèo có chiều dài khoảng 7.500 m (đoạn từ K0+000 đến K7+500) gồm: Gia cố nền 6 m; nâng cấp mặt đê rộng 5 m bằng bê tông cốt thép, lề đường mỗi bên rộng 0,5 m gia cố bằng đất cấp phối sỏi đỏ; lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Công trình hiện hữu Hệ thống thủy lợi Ông Kèo thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 48,74 tỷ đồng. (Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 33,84 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm), chi phí dự phòng khoảng 7,32 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 7,58 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Đánh giá hiện trạng công trình để đề ra biện pháp gia cố tối ưu, tiết kiệm kinh phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp các yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

13. Dự án đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD cho Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD nhằm tổ chức truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn về chính trị, xã hội thể thao, giải trí trong tỉnh. Đồng thời, phục vụ việc phối hợp với các Đài VTV, VTC và các Đài trong cả nước để truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn trong cả phạm vi cả nước.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C. Đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD gồm phần xe và thiết bị điện tử trên xe, cụ thể:

- Phần xe: Xe truyền hình cơ sở và thùng xe chuyên dùng.

- Hệ thống thiết bị điện tử trên xe: Hệ thống máy quay phim, hệ thống xử lý tín hiệu hình ảnh và âm thanh, hệ thống monitor và intercom; các thiết bị khác (thiết bị phân phối tín hiệu, bộ xung đồng bộ và phát tín hiệu, thiết bị truyền quang, phụ kiện ….); dịch vụ lắp đặt, cài đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

c) Địa điểm đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 35 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí mua thiết bị khoảng 33,6 tỷ đồng; các chi phí khác khoảng 0,714 tỷ đồng và chi phí dự phòng khoảng 0,686 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh là 25 tỷ đồng, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai là 10 tỷ đồng.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Thuyết minh rõ công nghệ theo nội dung quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức triển khai đầu tư mua sắm theo quy định, tiết kiệm.

14. Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện và hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện và hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai nhằm chống xuống cấp công trình, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng trong quá trình dạy và học của giảng viên và học viên.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C. Nội dung đầu tư xây dựng gồm:

- Đầu tư lắp đặt máy phát điện công suất 320 kVA, trang bị bộ chuyển nguồn ATS và xây dựng nhà bao che đồng bộ với máy phát.

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện hạ thế sau trạm biến áp 3x37,5 kVA cấp điện cho khối nhà C, khối nhà B, khu nhà xưởng và hội trường.

- Cải tạo nâng cấp hệ thống nước chữa cháy gồm đường ống cấp nước, trụ nước, họng nước, lăng chữa cháy, cụm bơm cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động.

- Cải tạo hệ thống chống sét.

c) Địa điểm xây dựng: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 12,995 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 9,704 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 1,486 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 0,618 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 1,187 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

h) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

Có giải pháp, phương án sửa chữa, nâng cấp phù hợp, đảm bảo đầu tư hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

15. Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện cho Trường Đại học Đồng Nai - cơ sở III tại thành phố Biên Hòa.

a) Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống điện Trường Đại học Đồng Nai - cơ sở III nhằm đảm bảo an toàn điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động của Trường.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C.

Nội dung đầu tư: Máy phát điện dự phòng công suất 120kVA; Xây dựng nhà che máy phát điện dự phòng quy mô khoảng 43 m2; Xây dựng đường dây hạ thế ngầm chiều dài khoảng 1.345 m và hệ thống chiếu sáng ngầm chiều dài khoảng 855 m và vật tư thiết bị từ trạm biến áp đến các khối nhà.

c) Địa điểm: Trường đại học Đồng Nai - cơ sở III, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 11,13 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 9,42 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm), chi phí dự phòng khoảng 0,53 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 1,18 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

16. Dự án tuyến thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư tuyến thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch (bao gồm tuyến thoát nước mưa và thoát nước thải bên trái tuyến đường số 2) nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho trung tâm huyện Nhơn Trạch và khu vực dọc bên trái đường số 2 từ trung tâm huyện đến Hương lộ 19. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển của quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

b. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng tuyến thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch nhằm đảm bảo thoát nước cho lưu vực khoảng 710 ha bao gồm: Tuyến cống thoát nước mưa dọc bên trái đường số 2 (tuyến theo quy hoạch) dài khoảng 5.100 m; Tuyến cống thoát nước bẩn dọc bên trái đường số 2 (tuyến theo quy hoạch) dài khoảng 2.010 m.

c) Địa điểm: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 216,2 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 160 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất đã được bồi thường theo dự án đường số 2), chi phí dự phòng khoảng 28,2 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 28 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Kiểm tra tính toán kỹ để chọn kích thước cống hộp thoát nước mưa cho phù hợp, nhằm đảm bảo tiêu thoát nước và hiệu quả trong đầu tư.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

17. Dự án đường dọc Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8,8 km (điểm đầu tuyến giao với đường Rừng Tre - La Hoa, điểm cuối tuyến giáp đường Xuân Đông - Xuân Tâm) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 500 hộ dân trong khu vực này trong đó có khoảng hơn 100 hộ dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Thái, Châu Ro. Tăng khả năng kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Cẩm Mỹ. Rút ngắn cự ly di chuyển từ đường Xuân Đông - Xuân Tâm đến Tỉnh lộ 328 đi huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng mới tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8,8 km (điểm đầu tuyến giao với đường Rừng Tre - La Hoa, điểm cuối tuyến giáp đường Xuân Đông - Xuân Tâm). Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 7 m, nền 9 m. Xây dựng 03 cầu bê tông cốt thép trên tuyến với khổ rộng 9 m (gồm cầu Suối Đá 1, cầu Suối Đá Bàn 1 và cầu Suối Đá Bàn 2). Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang; hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 189,22 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 110,02 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 34,09 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 26,39 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 18,72 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

18. Dự án đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nâng cấp toàn bộ tuyến đường, tránh xuống cấp thêm với tổng chiều dài khoảng 12,8 km (điểm đầu giáp với đường Hương lộ 10 đi qua xã Thừa Đức, điểm cuối ra hồ Cầu Mới đi xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và vận chuyển hàng hóa của nhân dân các xã Xuân Đường, Thừa Đức đi trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ. Tăng khả năng kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Cẩm Mỹ.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Nâng cấp toàn bộ tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 12,8 km (điểm đầu giáp với đường Hương lộ 10 đi qua xã Thừa Đức, điểm cuối ra hồ Cầu Mới đi xã Cẩm Đường, huyện Long Thành). Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 7 m, lề đường đắp đất mỗi bên 1 m, nền 9 m. Xây dựng 02 cầu bê tông cốt thép trên tuyến, khổ cầu rộng 9 m, 01 nhịp dài 12,5 m. Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: xã Xuân Đường và xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 169,23 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 115,65 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 12 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 24,3 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 17,28 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

19. Dự án đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng đường Bùi Thị Xuân nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của thị trấn Long Thành.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Tuyến đường Bùi Thị Xuân điểm đầu tuyến giáp đường Lê Duẩn, điểm cuối tuyến giao đường Nguyễn Du, dài khoảng 1,6 km. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; mặt đường 10,5 m; vỉa hè 2 x 6 m = 12 m; nền đường 22,5 m; vỉa hè lát gạch Terrazzo. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang theo quy hoạch; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng; lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Thị trấn Long Thành và xã An Phước, huyện Long Thành.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 161,5 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 62,65 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 73,3 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 14,7 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 10,85 tỷ đồng)

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Cập nhật loại đường đô thị, vận tốc thiết kế, cấp công trình cho phù hợp với Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

20. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5+000) đến Km27+400), huyện Nhơn Trạch.

a) Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5+000) đến Km27+400) nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Đầu tư tuyến đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) nhằm kết nối các tuyến đường quan trọng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu thông của người dân, các khu cụm công nghiệp và các vùng phụ cận. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5+000) đến Km27+400), huyện Nhơn Trạch có chiều dài khoảng 22,4 km, điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Ái Quốc; điểm cuối dự án tại Km27+400. Mặt đường bê tông nhựa nóng rộng 7 m, lề đường bằng bê tông xi măng 1 m mỗi bên, nền đường 9 m. Xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Các xã Long Thọ, Phước An, Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 157,767 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 121,53 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0; chi phí dự phòng khoảng 21,96 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 14,277 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

21. Dự án đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú.

a) Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của thị trấn Tân Phú. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cho khu vực.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 971 m, điểm đầu dự án giao với tuyến đường N3; điểm cuối giao với tuyến đường Nguyễn Tri Phương (đường quy hoạch). Bề rộng mặt đường 30 m (6 m - 7,5 m -3 m - 7,5 m - 6 m), kết cấu bê tông nhựa nóng. Các hạng mục đầu tư gồm: Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 130 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 37,7 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 72 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 11,48 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 8,82 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021-2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

22. Dự án nâng cấp đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Hương lộ 15 nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Vĩnh Cửu.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Hương lộ 15 điểm đầu giao với đường ĐT.768 và điểm cuối kết thúc tại bến đò Bình Ninh, dài khoảng 7 km. Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 7 m, lề đường đắp đất mỗi bên 1 m, nền rộng 9 m. Phá dỡ 01 cầu hiện trạng thay bằng cầu bê tông cốt thép khổ rộng 7 m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang; hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Xã Thạnh Phú và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 130 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 71,3 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 34,1 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 11,9 tỷ đồng; các chi phí còn lại khoảng 12,7 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí xây dựng; ngân sách huyện đảm bảo chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021-2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Nền đường hiện hữu còn rất tốt, khi lập dự án cần nghiên cứu xử lý đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp cao độ san nền hai bên đường.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

23. Dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), thành phố Long Khánh.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp đường Duy Tân, thành phố Long Khánh nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của thành phố Long Khánh.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

- Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Duy Tân với chiều dài khoảng 1.200 m, điểm đầu tuyến giáp với đường Ngô Quyền, điểm cuối tuyến giáp với đường Hàm Nghi. Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 10,5 m; vỉa hè lát gạch terrazzo mỗi bên rộng 5 m; nền rộng 20,5 m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông

c) Địa điểm: Phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 113,62 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 53,73 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 48,52 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 5,92 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 5,45 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

24. Dự án hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

a) Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hệ thống mương thoát nước ấp Tân Đạt, ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom với mục tiêu đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực ấp Tân Đạt, ấp Tân Phát và một phần các khu dân cư dọc tuyến thuộc thị trấn Trảng Bom và xã Sông Trầu với lưu vực khoảng 270 ha, ổn định đời sống dân cư, góp phần phát triển kinh tế khu vực. Việc đầu tư xây dựng công trình Hệ thống mương thoát nước ấp Tân Đạt, ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom là rất cần thiết để đảm bảo tiêu thoát lũ về mùa mưa, cải thiện môi trường về mùa nắng, theo quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Trảng Bom, huyện Trảng Bom đến năm 2025.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B.

Nội dung đầu tư: Xây dựng tuyến thoát nước từ sau cống qua đường ray xe lửa đến cống qua đường Trảng Bom - Cây Gáo dài khoảng 2,2 km cụ thể như sau:

- Đoạn từ đầu tuyến đến hạ lưu cống qua đường Quốc lộ 1 xây dựng tuyến cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn, kết hợp hố ga thu nước dài khoảng 1.250 m.

- Đoạn từ hạ lưu cống qua đường Quốc lộ 1 đến cống qua đường Trảng Bom - Cây Gáo xây dựng tuyến mương hở chữ nhật, kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chổ dài khoảng 950 m.

c) Địa điểm: Xã Đồi 61 và thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 88,92 tỷ đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 57,33 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 16,91 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 7,73 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 6,95 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

25. Dự án nâng cấp tuyến đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của thành phố Long Khánh.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C.

Nội dung đầu tư: Xây dựng đường Hoàng Diệu dài khoảng 800 m, điểm đầu tuyến giáp với đường Hồ Thị Hương, điểm cuối tuyến giáp với đường Ngô Quyền. Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 9 m; vỉa hè lát gạch Terrazzo bên trái rộng 5 m, bên phải rộng 3 m; nền rộng 17 m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 70,31 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 33,14 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 28,74 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 3,78 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 4,65 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

26. Dự án đường Bàu Trâm - Xuân Thọ, xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường Bàu Trâm - Xuân Thọ nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của thành phố Long Khánh và tỉnh Đồng Nai.

b) Quy mô đầu tư: dự án nhóm C.

Nội dung đầu tư: Tuyến đường Bàu Trâm - Xuân Thọ dài khoảng 2,7 km điểm đầu tuyến giao với đường Điểu Xiển, điểm cuối tuyến giáp ranh huyện Xuân Lộc. Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 7 m, lề đường đắp đất mỗi bên 1m, nền 9m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 30,1 tỷ đồng (Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 20,04 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do vận động nhân dân hiến đất), chi phí dự phòng khoảng 5,91 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 4,15 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai vận động nhân dân hiến đất xây dựng theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai sau khi vận động nhân dân hiến đất, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

27. Dự án nâng cấp đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã lộ 25, huyện Cẩm Mỹ.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường dài khoảng 3,8 km (điểm đầu kết nối đường Sông Nhạn - Dầu Giây, điểm cuối giáp với cầu vượt số 02 (tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây)) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, các phương tiện vận chuyển hàng hoá từ xã Sông Nhạn, xã Xuân Quế đi các khu công nghiệp tại huyện Thống Nhất. Tăng khả năng kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Cẩm Mỹ.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C.

Nội dung đầu tư: Xây dựng tuyến đường dài khoảng 3,8 km (điểm đầu kết nối đường Sông Nhạn - Dầu Giây, điểm cuối giáp với cầu vượt số 02 (tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây)). Kết cấu bê tông nhựa nóng, mặt đường 7 m, lề đường đắp đất mỗi bên 1 m, nền 9 m. Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép trên tuyến, khổ cầu rộng 9 m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang; hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 59,16 tỷ đồng (Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 35,37 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 8 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 8,5 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 7,29 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

28. Dự án đường một chiều từ chân đồi lên đỉnh đồi Núi Cúi, huyện Thống Nhất

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường một chiều từ chân đồi lên đỉnh đồi Núi Cúi phục vụ cho việc đi lại của người dân đi lễ hội hàng năm và phục vụ nhu cầu giao lưu văn hóa, tín ngưỡng. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Thống Nhất.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C.

Nội dung đầu tư: Nâng cấp tuyến đường dài khoảng 700 m, điểm đầu dự án giao với đường Quốc lộ 20 vào Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, điểm cuối dự án tiếp nối với đường vòng quanh Núi Cúi. Mặt đường rộng 8 m; lề đường 2 x 1,5 m = 3 m; nền đường rộng 11 m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; lề đất và bó vỉa bằng sỏi đỏ. Xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất.

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 12 tỷ đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 7,86 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do vận động nhân dân hiến đất), chi phí dự phòng khoảng 1,03 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 3,11 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đảm bảo 50% tổng mức vốn đầu tư, nhân dân đóng góp 50% tổng mức vốn đầu tư.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai vận động nhân dân hiến đất xây dựng theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

Phụ lục II

Danh mục 02 dự án nhóm B thông qua

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

## (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song song với Quốc lộ 1 từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Cây Gáo), huyện Trảng Bom.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song song với Quốc lộ 1 từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Cây Gáo), huyện Trảng Bom (đã được thông qua chủ trương đầu tư tại Văn bản số 862/HĐND-VP ngày 18/11/2015 kèm theo Tờ trình số 8927/TTr-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh), cụ thể:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 77 tỷ đồng lên thành 106,5 tỷ đồng (trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 37.800.000.000 đồng lên thành 99.262.120.609 đồng).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2020 thành năm 2018 - 2021.

2. Dự án hồ chứa nước Cà Ròn, xã Gia Canh, huyện Định Quán.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Cà Ròn, xã Gia Canh, huyện Định Quán (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020), cụ thể:

- Điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư từ 212.684.263.000 đồng lên thành 454.601.117.000 đồng (trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 105.394.506.000 đồng lên thành 342.578.558.000 đồng).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2024 thành năm 2020 - 2023.