| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––––––––––– Số: 4588/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Đồng Nai, ngày 02 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình công tác quản lý, vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

––––––––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cáu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số                8017/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình công tác quản lý, vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nội dung quy trình đính kèm).

Điều 2.

1. Sở Giao thông vận tải

a) Quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh, các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

b) Hàng năm tổ chức xây dựng kế hoạch bảo trì trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã: Quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường đô thị, đường xã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao quản lý.

3. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách hàng năm theo kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––––––––––– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––––––––––– |
| --- | --- |

QUY TRÌNH

quản lý, vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Việc ban hành quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích thống nhất trong việc quản lý, thực hiện và giám sát công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cũng như chất lượng công trình trong quá trình khai thác sử dụng.

Điều 2. Phạm vi

Quy định này quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Đơn vị quản lý, sử dụng đường bộ; Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ thực hiện công tác bảo trì các tuyến đường tỉnh theo trình tự, thủ tục của quy định này.

Khuyến khích các nhà đầu tư được giao quản lý công trình theo Hợp đồng BOT, các chủ sở hữu công trình thuộc lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện quản lý, vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo các nội dung tại Quy định này.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là các công trình giao thông thuộc hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường khác (sau đây gọi là đường địa phương) thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phân cấp.

2. Bảo trì công trình đường bộ là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình đường bộ theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác, sử dụng. Nội dung bảo trì công trình đường bộ có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình đường bộ.

3. Quy trình bảo trì công trình đường bộ là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn thực hiện các công việc bảo trì công trình đường bộ.

4. Đường bộ gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và phần đất hành lang an toàn đường bộ đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

5. Công trình đường bộ gồm: Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác.

6. Công trình chiếu sáng đường bộ gồm: Chiếu sáng các công trình giao thông (đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ).

7. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông là hệ thống đèn điều khiển giao thông có 3 màu chính là xanh, đỏ, vàng và kết hợp các biểu tượng, ký tự phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ, chủ yếu có dạng hình tròn, lắp theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang để hướng dẫn, cảnh báo người, phương tiện khi tham gia giao thông.

8. Hệ thống camera quan sát là hệ thống các thiết bị điện tử được kết nối với nhau để ghi nhận hình ảnh tại nơi cần theo dõi, quan sát và truyền hình ảnh liên tục về trung tâm điều khiển bằng các thiết bị như: tivi, máy tính, điện thoại di động….

9. Bảng thông tin giao thông điện tử là hệ thống biển báo hướng dẫn bằng điện tử cung cấp các thông tin cần thiết cho người tham gia giao thông về điều kiện đường xá và tình trạng giao thông trong thời gian thực trên đường.

10. Cơ quan quản lý đường bộ là Sở Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Quản lý đô thị; Kinh tế - Hạ tầng); Ủy ban nhân dân cấp xã.

11. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ là doanh nghiệp dự án đối tác công tư (PPP) và doanh nghiệp được nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình đường bộ.

12. Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ là các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ theo hợp đồng ký với cơ quan trực tiếp quản lý công trình đường bộ, cơ quan được nhà nước giao quản lý dự án bảo trì công trình đường bộ. Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ bao gồm: nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ; nhà thầu thi công sửa chữa và các nhà thầu khác tham gia thực hiện các công việc bảo trì công trình đường bộ.

13. Người quản lý, sử dụng công trình đường bộ là chủ sở hữu công trình đường bộ trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình đường bộ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu công trình đường bộ ủy quyền quản lý, sử dụng công trình đường bộ trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý sử dụng công trình đường bộ.

14. Công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình là các thao tác kỹ thuật và các hoạt động quản lý cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ, thay thế các thiết bị bị hư hỏng lắp đặt vào công trình, được tiến hành thường xuyên, định kỳ để duy trì công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng công trình hoặc bổ sung, sửa chữa một số hạng mục có khối lượng nhỏ để duy trì công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

15. Đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình là các đơn vị nhận giao nhiệm vụ, đặt hàng, nhà thầu trúng thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và có ký kết hợp đồng trực tiếp với đơn vị quản lý (sau đây gọi tắt là nhà thầu).

16. Kiểm tra công trình là việc xem xét bằng trực quan do những người có trách nhiệm, kinh nghiệm và/hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng để đánh giá hiện trạng công trình nhằm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng của công trình.

17. Bảo trì, sửa chữa công trình bao gồm:

a) Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Bao gồm các thao tác kỹ thuật được tiến hành thường xuyên và các hoạt động quản lý cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ trên đường và các công trình trên đường. Bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường xuyên liên tục, hàng ngày, trong suốt cả năm trên toàn bộ tuyến đường để đảm bảo giao thông đường bộ được an toàn, thông suốt và êm thuận.

b) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì;

c) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 5. Phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sở Giao thông vận tải: Quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh, các tuyến đường khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã: Quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường đô thị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao quản lý (trừ các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý).

3. Ủy ban nhân dân cấp xã: Quản lý, bảo trì hệ thống đường xã, phường được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức bàn giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

1. Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Sở Giao thông vận tải quản lý.

2. Ủy ban nhân dân các huyện rà soát hệ thống đường huyện, đường đô thị, đường xã, trình Sở Giao thông vận tải xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo phân cấp.

3. Hồ sơ đề nghị giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

b) Biên bản rà soát, phân loại tài sản hoặc hồ sơ tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng: 01 bản chính;

c) Danh mục tài sản đề nghị giao quản lý (tên tài sản; số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính;

d) Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

Điều 7. Các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Thu hồi tài sản.

2. Điều chuyển tài sản.

3. Bán tài sản.

4. Thanh lý tài sản.

5. Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

6. Hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Khi có sự thay đổi về quy hoạch, phân cấp quản lý;

b) Tài sản được giao không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích; cho mượn tài sản;

c) Bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn, liên doanh, liên kết không đúng quy định;

d) Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả;

đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện.

3. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thu hồi được xử lý theo các hình thức sau:

a) Giao quản lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019;

b) Điều chuyển theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019;

c) Bán theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019;

4. Hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

b) Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019: 01 bản chính;

c) Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

5. Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp tự nguyện trả lại tài sản:

a) Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản quy định tại khoản 4 Điều này báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi tài sản;

c) Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản thu hồi; tên cơ quan được giao thực hiện quyết định thu hồi; danh mục tài sản thu hồi (tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán); lý do thu hồi; trách nhiệm tổ chức thực hiện;

d) Sau khi có Quyết định thu hồi tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao thực hiện quyết định thu hồi tổ chức việc tiếp nhận tài sản; lập phương án xử lý tài sản thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều này; tổ chức thực hiện xử lý tài sản theo phương án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tổ chức thực hiện việc bảo quản, bảo vệ tài sản trong thời gian chờ xử lý.

6. Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều này:

a) Căn cứ đề nghị của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

b) Nội dung chủ yếu của Quyết định thu hồi và trách nhiệm của các cơ quan liên quan theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 5 Điều này.

7. Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gắn với đất thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai, trước khi quyết định thu hồi đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật có văn bản gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có ý kiến về phương án thu hồi đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Văn bản lấy ý kiến cần nêu rõ lý do thu hồi đất, diện tích đất thu hồi, sự phù hợp của phương án thu hồi đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt và các nội dung cần thiết khác.

Điều 9. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý, quy hoạch, phân loại tài sản;

b) Tài sản được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

3. Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

b) Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, doanh nghiệp: 01 bản chính; trường hợp việc điều chuyển tài sản do thay đổi về phân cấp quản lý, quy hoạch thì không cần thiết có văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản;

c) Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 (trong đó nêu rõ mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản): 01 bản chính;

d) Hồ sơ liên quan đến chuyển đổi công năng sử dụng tài sản (trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản): 01 bản sao;

đ) Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

4. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

a) Khi có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cần điều chuyển, cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản quy định tại khoản 3 Điều này báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp;

c) Quyết định điều chuyển tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản điều chuyển; tên cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản điều chuyển; danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản; số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản); lý do điều chuyển; trách nhiệm tổ chức thực hiện;

d) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan có tài sản điều chuyển và cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản có trách nhiệm: Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; thực hiện kế toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có); báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019;

đ) Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do đơn vị tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định;

e) Không thực hiện thanh toán giá trị tài sản khi điều chuyển tài sản.

Điều 10. Bán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Việc bán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Tài sản bị thu hồi theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 nhưng không còn nhu cầu sử dụng;

b) Tài sản được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng và việc khai thác không hiệu quả;

c) Chuyển mục đích sử dụng đất gắn với chuyển đổi công năng sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy hoạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có giá trị theo sổ sách kế toán trên 300 triệu đồng. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán tài sản đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có giá trị theo sổ sách kế toán dưới 300 triệu đồng.

3. Việc bán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

4. Hồ sơ đề nghị bán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm:

a) Văn bản đề nghị bán tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

b) Danh mục tài sản đề nghị bán theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 (trong đó nêu rõ lý do bán, mục đích sử dụng hiện tại): 01 bản chính;

c) Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

5. Trình tự, thủ tục bán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

a) Khi có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cần bán, cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bán tài sản quy định tại khoản 4 Điều này báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bán tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán tài sản chưa phù hợp;

c) Quyết định bán tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản bán; danh mục tài sản được bán (tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán); phương thức bán tài sản; quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản; trách nhiệm, thời hạn tổ chức thực hiện;

d) Căn cứ Quyết định bán tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý tài sản tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức bán tài sản theo quy định;

đ) Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản, người mua có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho cơ quan được giao quản lý tài sản theo Hợp đồng. Cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền bán tài sản.

Trường hợp quá thời hạn quy định tại điểm này mà người mua chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng đã ký kết thì phải nộp tiền chậm nộp; mức tiền chậm nộp áp dụng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cơ quan được giao quản lý tài sản có văn bản đề nghị kèm theo bản sao Hợp đồng mua bán tài sản và chứng từ về việc nộp tiền của người trúng đấu giá (nếu có) gửi Cục thuế (nơi có tài sản) để xác định và ra Thông báo về số tiền phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn nộp tiền cụ thể và quy định việc phạt chậm nộp phải được ghi rõ tại Quy chế bán đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản;

e) Cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm xuất hóa đơn bán tài sản công cho người mua theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc giao tài sản cho người mua được thực hiện tại nơi có tài sản sau khi người mua đã hoàn thành việc thanh toán;

g) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc bán đấu giá tài sản, cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Điều 11. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thanh lý trong các trường hợp sau:

a) Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;

b) Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũ để đầu tư xây dựng tài sản mới theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không sử dụng được theo công năng của tài sản;

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có giá trị theo sổ sách kế toán trên 300 triệu đồng. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có giá trị theo sổ sách kế toán dưới 300 triệu đồng.

3. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thanh lý theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ. Vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ, hủy bỏ được xử lý như sau:

a) Giao cho cơ quan có tài sản thanh lý để sử dụng vào công tác bảo trì đối với tài sản còn sử dụng được: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao vật liệu, vật tư thu hồi đưa vào sử dụng; trong trường hợp này, giá trị vật liệu, vật tư được giảm trừ trong dự toán, Hợp đồng bảo trì;

b) Điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị để quản lý, sử dụng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

c) Bán vật liệu, vật tư không có nhu cầu sử dụng.

4. Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm:

a) Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

b) Danh mục tài sản thanh lý theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 (trong đó nêu rõ lý do thanh lý): 01 bản chính;

c) Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

5. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

a) Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý quy định tại khoản 4 Điều này báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp. Trường hợp vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản được xử lý theo hình thức điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tài sản thuộc địa phương quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị, gửi Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

c) Quyết định thanh lý tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Tên cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản thanh lý; danh mục tài sản thanh lý (tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, lý do thanh lý); hình thức thanh lý; hình thức xử lý vật liệu, vật tư thu hồi (nếu có); quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý; trách nhiệm tổ chức thực hiện;

d) Căn cứ Quyết định thanh lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý tài sản tổ chức thực hiện việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản và xử lý vật liệu, vật tư thu hồi theo quy định. Việc bán vật liệu, vật tư thu hồi được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

đ) Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 và pháp luật có liên quan.

Điều 12. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác.

2. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có giá trị theo sổ sách kế toán trên 300 triệu đồng. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xử lý tài sản đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có giá trị theo sổ sách kế toán dưới 300 triệu đồng.

3. Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm:

a) Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

b) Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại;

c) Tài sản bị mất, bị hủy hoại tài sản theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019: 01 bản chính;

d) Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản sao.

4. Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại:

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị hủy hoại, cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại quy định tại khoản 3 Điều này, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

c) Quyết định xử lý tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản bị mất, bị hủy hoại; danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại được ghi giảm tài sản (tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán); lý do (nguyên nhân) tài sản bị mất, bị hủy hoại; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

5. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019.

6. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho việc khắc phục hậu quả sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để khôi phục hoạt động giao thông đường bộ an toàn, thông suốt.

Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị mất, bị hủy hoại được doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại thì số tiền thu được từ việc bồi thường thiệt hại tài sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019, sau khi trừ chi phí có liên quan (nếu có) nộp ngân sách nhà nước theo quy định và được ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng tài sản thay thế theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp liên quan đến các vụ tai nạn giao thông, cho phép tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động bồi thường, khắc phục thiệt hại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định Thông tư số 77/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an và các pháp luật liên quan khác.

Điều 13. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải được bảo trì theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015, Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan; việc bảo trì tài sản bảo đảm tuân theo trình tự, quy trình, kế hoạch và tiêu chuẩn, định mức nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng, khai thác tài sản.

2. Các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

a) Bảo trì theo chất lượng thực hiện:

Bảo trì theo chất lượng thực hiện là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo các tiêu chuẩn chất lượng xác định, trong một khoảng thời gian với một số tiền nhất định được quy định tại Hợp đồng kinh tế.

Cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm xác định chi phí bảo trì để khoán đối với từng tài sản thuộc phạm vi được giao quản lý; trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. Chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để khoán được xác định theo phương pháp định mức kinh tế - kỹ thuật của hoạt động bảo trì hoặc phương pháp chi phí bình quân của hoạt động bảo trì 03 năm liền kề trước đó cộng với yếu tố trượt giá (nếu có) hoặc kết hợp hai phương pháp trên.

Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và yếu tố trượt giá thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảỉ tại Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2019.

b) Bảo trì theo khối lượng thực tế: Bảo trì theo khối lượng thực tế là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo khối lượng công việc thực tế đã thực hiện. Việc bảo trì theo khối lượng thực tế áp dụng đối với hoạt động sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng hình thức bảo trì quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này đối với từng hoạt động bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và pháp luật chuyên ngành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

4. Việc lựa chọn tổ chức thực hiện bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành giao thông đường bộ và pháp luật có liên quan.

5. Kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; trừ các trường hợp sau đây:

a) Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thời gian cho thuê quyền khai thác mà doanh nghiệp thuê quyền khai thác có nghĩa vụ thực hiện việc bảo trì theo quy định của pháp luật và Hợp đồng ký kết;

c) Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thời gian chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác mà doanh nghiệp nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện việc bảo trì theo quy định của pháp luật và Hợp đồng ký kết.

6. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều này thì việc lựa chọn tổ chức, cá nhân bảo trì tài sản và việc tổ chức thực hiện bảo trì theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải đối với hệ thống đường địa phương:

a) Thực hiện quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hệ thống đường địa phương; tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật;

b) Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trước ngày 10 tháng 01 hàng năm (theo biểu số 03 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019);

c) Thực hiện quyền, trách nhiệm khác đối với công tác quản lý và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã: thực hiện quản lý, khai thác và bảo trì các tuyến đường huyện, đường xã và đường khác trên địa bàn theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật; hàng năm báo cáo Sở Giao thông vận tải tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý trước ngày 05 tháng 01 hàng năm (theo biểu số 03 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019);

3. Trách nhiệm của các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng, khai thác công trình, quan trắc và các hoạt động khác để bảo trì công trình đường bộ:

a) Thực hiện việc quản lý, bảo dưỡng công trình đường bộ được giao theo quy định của Quy định này, quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì hoặc quy trình bảo trì công trình, quy trình khai thác (đối với các công trình có quy trình khai thác), nội dung quy định trong hợp đồng ký với cơ quan quản lý đường bộ và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Báo cáo cơ quan quản lý đường bộ về tình hình quản lý, bảo dưỡng và khai thác công trình đường bộ theo quy định của Quy định này và quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo dưỡng thường xuyên, quy trình bảo trì và quy định khác có liên quan.

4. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ đang khai thác:

a) Bảo trì công trình đường bộ kể từ ngày nhận bàn giao để thực hiện dự án cho đến khi bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đường bộ;

b) Thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông, trực đảm bảo giao thông, tham gia xử lý khi có tai nạn giao thông và sự cố công trình theo quy định của Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan;

c) Chấp hành việc xử lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý đường bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan.

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ:

a) Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý đường bộ và các cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ do mình quản lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và đúng quy định của pháp luật;

b) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của quy định này, quy định của pháp luật có liên quan;

c) Thực hiện báo cáo định kỳ theo quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ về tình hình quản lý, khai thác và bảo trì công trình do mình quản lý theo quy định của Quy định này và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Ngoài việc thực hiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều này, doanh nghiệp dự án BOT, doanh nghiệp dự án khác chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng dự án về việc thực hiện Dự án phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư và các điều kiện thỏa thuận trong Hợp đồng dự án.

6. Chủ sở hữu công trình đường bộ chuyên dùng có trách nhiệm thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Tài liệu phục vụ quản lý, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1. Các tài liệu phục vụ quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ bao gồm:

a) Quyết định duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng, các biên bản nghiệm thu có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng; biên bản bàn giao công trình; nhiệm vụ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình; các kết quả quan trắc, đo đạc, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu công trình (nếu có) trong quá trình thi công, danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ;

b) Thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục kèm theo) và các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công;

c) Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo); mốc cao độ, tọa độ (nếu có); hồ sơ lưu trữ điện tử (nếu có);

d) Hồ sơ và lý lịch thiết bị, thiết bị công nghệ; các tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị, dây chuyền công nghệ lắp đặt vào công trình (nếu có);

đ) Hồ sơ cọc mốc đã đền bù giải phóng mặt bằng thực tế; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công trình hạ tầng phục vụ quản lý công trình đường bộ, (nếu có); hệ thống cọc mốc hành lang an toàn đường bộ, mốc đất của đường bộ;

e) Hồ sơ tài liệu thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông (nếu có);

g) Quy trình bảo trì; quy trình vận hành, khai thác công trình;

h) Hồ sơ tài liệu về tổ chức giao thông (nếu có); hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có);

i) Hồ sơ trạng thái ban đầu (trạng thái “0”) của các công trình cầu, hầm (nếu có);

k) Nhật ký tuần đường, hồ sơ lý lịch cầu, hầm, hồ sơ đăng ký đường bộ, bình đồ duỗi thẳng; các tài liệu thống kê báo cáo tình hình khai thác công trình đường bộ; các băng, đĩa ghi hình, chụp ảnh về tình trạng công trình;

l) Các biên bản, văn bản xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (nếu có);

m) Các tài liệu liên quan đến kiểm tra, kiểm định, quan trắc, sửa chữa và các công việc khác liên quan đến quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

n) Số liệu đếm xe trên đường bộ, lưu lượng xe qua phà, cầu phao.

2. Trách nhiệm lập, cung cấp, tiếp nhận các hồ sơ tài liệu trong giai đoạn đầu tư xây dựng để phục vụ khai thác và bảo trì công trình đường bộ như sau:

a) Đối với công trình đường bộ được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mở rộng, dự án sửa chữa công trình đường bộ, chủ đầu tư tổ chức lập, bàn giao tài liệu quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và điểm i của khoản 1 Điều này cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Khi bàn giao, bên giao và bên nhận phải kiểm tra xác định tình trạng hồ sơ bàn giao và lập danh mục hồ sơ bàn giao;

b) Đối với công trình đường bộ đang khai thác, nhà thầu bảo dưỡng, nhà thầu quản lý vận hành công trình đường bộ chịu trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu theo quy định tại các điểm k, l, m và điểm n khoản 1 Điều này, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình đường bộ kiểm tra nhà thầu bảo dưỡng, nhà thầu quản lý vận hành công trình đường bộ thực hiện công việc này.

Điều 16. Quản lý, sử dụng bản vẽ hoàn công, quy trình bảo trì, quy trình vận hành khai thác và các tài liệu khác phục vụ quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

1. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

a) Lưu giữ bản gốc bản vẽ hoàn công, quy trình bảo trì, quy trình vận hành khai thác và các hồ sơ tài liệu khác phục vụ cho việc quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

b) Cung cấp hồ sơ phục vụ quản lý, bảo trì, vận hành khai thác công trình cho nhà thầu quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng công trình đường bộ;

c) Kiểm tra nhà thầu quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trách nhiệm của nhà thầu quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng công trình: Lưu trữ, sử dụng các tài liệu được giao để quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình.

Điều 17. Lập, quản lý, sử dụng hồ sơ trong giai đoạn khai thác bảo trì công trình đường bộ

1. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình:

a) Kiểm tra các nhà thầu thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Lưu trữ, sử dụng các hồ sơ tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Trách nhiệm của nhà thầu quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng công trình:

a) Lập, quản lý, cập nhật hồ sơ lý lịch cầu, hầm, hồ sơ đăng ký đường bộ; cập nhật, bổ sung tình trạng thay đổi công trình cầu, hầm, đường bộ vào hồ sơ lý lịch cầu, hầm và hồ sơ đăng ký đường bộ;

b) Lập bình đồ duỗi thẳng để theo dõi tình trạng đường bộ; thống kê các yếu tố hình học, cấp đường, các công trình đường bộ, các vị trí biển báo và các nội dung có thay đổi trong quá trình quản lý khai thác; hành lang an toàn đường bộ; định kỳ 03 tháng cập nhật, bổ sung các phát sinh về tình hình vi phạm, xử lý vi phạm, giải tỏa, tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ và đất của đường bộ; lập hồ sơ quản lý vị trí đấu nối và các công trình thiết yếu trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ;

c) Ghi nhật ký tuần đường (đối với đường và cầu, cống); ghi sổ hoặc nhật trình khai thác hầm, bến phà, cầu phao, cầu quay, cầu cất và các công trình đặc thù khác;

d) Lập báo cáo tình hình quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

đ) Lập, quản lý và sử dụng các hồ sơ tài liệu khác theo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì và quy trình bảo trì được duyệt;

e) Lập và cập nhật cơ sở dữ liệu đường bộ, cơ sở dữ liệu cầu, lịch sử bảo trì (sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, thay thế bộ phận, hạng mục, kết cấu, thiết bị và các hoạt động khác) vào hồ sơ quản lý công trình đường bộ;

g) Các tài liệu từ điểm a đến điểm e khoản này được lưu trữ trên giấy và trong các tập tin điện tử; đồng thời phải gửi các tài liệu quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản này cho cơ quan quản lý đường bộ, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đường bộ.

3. Trách nhiệm của các nhà thầu khác:

a) Nhà thầu khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công sửa chữa công trình đường bộ có trách nhiệm lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, hồ sơ khảo sát, thiết kế, bản vẽ hoàn công và thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình;

b) Nhà thầu kiểm định, kiểm tra, quan trắc công trình có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 4 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình.

Điều 18. Thực hiện công tác quản lý giai đoạn vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý công trình đường bộ

a) Tổ chức tuần kiểm đường bộ trên các tuyến đường được giao trực tiếp quản lý theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

b) Thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

c) Tổ chức lập, trình kế hoạch bảo trì sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức lập, trình duyệt thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án sửa chữa công trình đường bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức lập, trình duyệt dự toán bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ, nhiệm vụ và dự toán kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng phục vụ công tác bảo trì công trình đường bộ được giao quản lý tổ chức đấu thầu, đặt hàng và ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện quản lý, bảo trì công trình, nhà thầu vận hành công trình; thực hiện các nhiệm vụ đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trong khai thác, sử dụng; xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng; xử lý đối với công trình hết thời hạn khai thác có nhu cầu sử dụng tiếp;

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu bảo dưỡng, các nhà thầu khác thực hiện hợp đồng đã ký;

đ) Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp dự án trong việc quản lý, vận hành khai thác công trình dự án theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của nhà thầu quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

a) Tổ chức tuần tra, kiểm tra và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

b) Thực hiện các nội dung khác về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

c) Thực hiện các nội dung về quản lý, bảo dưỡng, vận hành khai thác công trình đường bộ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo trì, quy trình vận hành khai thác công trình đường bộ và hợp đồng đã ký.

3. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đường bộ chuyên dùng thực hiện quy định tại các điểm b, c, và d khoản 1 Điều này đối với công trình đường bộ do mình quản lý. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ tự thực hiện công việc quản lý, vận hành khai thác và bảo dưỡng công trình đường bộ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 19. Theo dõi, cập nhật tình trạng hư hỏng, xuống cấp công trình đường bộ

1. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình:

a) Kiểm tra công trình đường bộ thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc sửa chữa, bảo dưỡng và các công việc khác; đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

b) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu quản lý, bảo dưỡng và khai thác công trình thực hiện các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Cập nhật, tổng hợp tình hình hư hỏng các công trình thuộc phạm vi quản lý để xây dựng kế hoạch bảo trì, báo cáo cấp có thẩm quyền và tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng để đảm bảo giao thông đường bộ an toàn, thông suốt.

2. Trách nhiệm của nhà thầu quản lý, bảo dưỡng và khai thác công trình:

a) Theo dõi thường xuyên và cập nhật tình trạng chất lượng các công trình được giao quản lý, kịp thời phát hiện các hiện tượng hư hỏng, xuống cấp của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình;

b) Lập báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình chất lượng công trình đường bộ được giao quản lý, bảo dưỡng; báo cáo đột xuất khi xuất hiện hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình;

c) Trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ tự thực hiện công việc quản lý, bảo dưỡng và khai thác công trình đường bộ thì thực hiện theo quy định tại các điểm a, b khoản này.

Điều 20. Tổ chức giao thông, trực đảm bảo giao thông, đếm xe, vận hành khai thác, xử lý khi có tai nạn giao thông, xử lý khi có sự cố công trình đường bộ

1. Tổ chức giao thông:

a) Đối với công trình đường bộ vừa thi công vừa khai thác, chủ đầu tư và nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông an toàn theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

b) Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng và khai thác công trình đường bộ có trách nhiệm thực hiện các công việc tổ chức giao thông theo quy định của quy trình bảo trì, quy trình vận hành khai thác, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và hợp đồng đã ký.

c) Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tổ chức giao thông trên đoạn đường do mình quản lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý đường bộ.

d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra các tổ chức thực hiện quy định tại điểm a, b và c khoản này; xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Trực đảm bảo giao thông:

a) Trực đảm bảo giao thông phải được thực hiện trong các trường hợp: Khi xảy ra sự cố, sạt lở, hư hỏng công trình và các dấu hiệu bất thường khác dẫn đến không bảo đảm an toàn giao thông, an toàn khai thác, sử dụng; ùn tắc giao thông; thi công xây dựng và sửa chữa trên đường bộ đang khai thác.

b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đường bộ có trách nhiệm tổ chức trực đảm bảo giao thông; kiểm tra nhà thầu quản lý, bảo dưỡng công trình đường bộ thực hiện công tác đảm bảo giao thông.

c) Đối với công trình đường bộ vừa thi công vừa khai thác, ngoài việc thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, chủ đầu tư, nhà thầu thi công có trách nhiệm trực đảm bảo giao thông đối với các đoạn đường đang thi công có mặt đường bị thắt hẹp; các đoạn sử dụng đường tránh, cầu tạm, đường tràn và ngầm; các vị trí nguy hiểm và ùn tắc giao thông.

d) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức trực đảm bảo giao thông của các tổ chức, cá nhân có liên quan quy định tại điểm b và c khoản này.

3. Đếm xe:

a) Việc đếm xe hàng năm theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo trì được duyệt, kế hoạch bảo trì hàng năm hoặc khi có yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải đối với hệ thống đường trung ương, yêu cầu của chính quyền địa phương đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. Số lần đếm xe không ít hơn 06 tháng/lần; phân loại xe để đếm theo tiêu chuẩn thiết kế đường bộ.

b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng đường bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện điểm c khoản này; tổng hợp, lưu giữ số liệu đếm xe trên các tuyến đường trong phạm vi quản lý; báo cáo kết quả đếm xe cho cơ quan cấp trên trực tiếp.

c) Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng và khai thác công trình đường bộ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc: đếm xe trên đường bộ; lập sổ theo dõi số phương tiện tham gia giao thông đi trên từng chuyến phà, số chuyến phà trong ngày, tháng, quý và năm; báo cáo kết quả đếm xe cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng đường bộ.

d) Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ có trách nhiệm tổ chức đếm xe đối với tuyến đường được giao quản lý khai thác theo nội dung quy định tại điểm c khoản này, báo cáo kết quả đếm xe cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án, cơ quan quản lý đường bộ.

4. Việc tổ chức vận hành khai thác bến phà, cầu phao, hầm, cầu quay, các công trình phụ trợ và các thiết bị lắp đặt vào công trình (bao gồm cả trạm giao dịch thanh toán đối với các phương tiện sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, trạm kiểm tra tải trọng xe, hệ thống quản lý giám sát giao thông) được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành khai thác, quy trình bảo trì, chỉ dẫn của nhà sản xuất cung cấp thiết bị.

5. Khi có tai nạn giao thông xảy ra, chủ sở hữu công trình, người quản lý sử dụng công trình đường bộ, nhà thầu quản lý bảo dưỡng công trình đường bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ phải thực hiện các công việc sau:

a) Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ kịp thời người bị nạn; báo tin cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, bảo vệ tài sản của người bị nạn; cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Thông báo kịp thời cho cảnh sát giao thông nơi gần nhất và cơ quan quản lý đường bộ về tai nạn giao thông và tình trạng hư hỏng công trình đường bộ do tai nạn (nếu có); tổ chức hướng dẫn cho người và các phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực tai nạn hoặc đi tránh khu vực tai nạn trong trường hợp công trình đường bộ bị hư hỏng, ảnh hưởng tới an toàn khai thác sử dụng.

6. Xử lý khi có sự cố công trình đường bộ trong thời gian khai thác:

a) Việc phân loại sự cố công trình, báo cáo về sự cố công trình, giải quyết sự cố công trình đường bộ, giám định nguyên nhân sự cố và hồ sơ sự cố thực hiện theo quy định tại các Điều 46, 47, 48, 49 và 50 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP;

b) Chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu bảo trì công trình đường bộ và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm khắc phục sự cố, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

c) Khi có sự cố công trình trên hệ thống đường trung ương, ngoài việc thực hiện báo cáo sự cố công trình theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, cơ quan quản lý đường bộ, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đường bộ, nhà thầu bảo trì đường bộ phải báo cáo ngay cho Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chương III

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 21. Công tác sửa chữa tài sản kế cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

Sửa chữa tài sản kế cấu hạ tầng giao thông đường bộ là các hoạt động khắc phục hư hỏng của công trình được phát hiện trong quá trình khai thác, sử dụng nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường, an toàn của tài sản kế cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm:

1. Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Bao gồm các thao tác kỹ thuật được tiến hành thường xuyên và các hoạt động quản lý cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ trên đường và các công trình trên đường. Bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường xuyên liên tục, hàng ngày, trong suốt cả năm trên toàn bộ tuyến đường để đảm bảo giao thông đường bộ được an toàn, thông suốt và êm thuận.

2. Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ: Bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì;

3. Sửa chữa đột xuất công trình đường bộ: Được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình. Việc sửa chữa đột xuất do bão, lũ, lụt thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ, lụt trong ngành đường bộ.

Điều 22. Trình tự, thủ tục triển khai thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên

1. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao Sở Giao thông vận tải quản lý: Định kỳ hàng năm, trên cơ sở danh mục các tuyến đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý, căn cứ theo khối lượng, định mức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tại quy định này, Sở Giao thông vận tải tổ chức lập, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán duy tu sửa chữa thường xuyên trước 15 tháng 10 hàng năm cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cho năm sau.

2. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý: Định kỳ hàng năm, trên cơ sở danh mục các tuyến đường huyện, đường đô thị được giao quản lý, căn cứ theo khối lượng, định mức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tại quy định này, Phòng Quản lý đô thị hoạch Phòng Kinh tế - Hạ tầng tổ chức lập, thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự toán duy tu sửa chữa thường xuyên trước 15 tháng 10 hàng năm cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cho năm sau.

3. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn quản lý: trên cơ sở kinh phí được bố trí hoặc kêu gọi từ nguồn xã hội hoá, Ủy ban nhân dân cấp xã lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường được phân cấp.

4. Đối với công trình đường bộ đầu tư xây dựng và quản lý khai thác theo hình thức đối tác công tư: doanh nghiệp dự án lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng thường xuyên hàng năm thoả thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của hợp đồng. Khi sửa chữa các hư hỏng nằm ngoài quy định của hợp đồng dự án thì doanh nghiệp dự án báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận trước khi thực hiện.

Điều 23. Trình tự thủ tục sửa chữa định kỳ

1. Thời gian sửa chữa định kỳ kết cấu áo đường bao gồm sửa chữa vừa (trùng tu) và sửa chữa lớn (đại tu) được xác định theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; hoặc theo quy trình bảo trì; hoặc được xác định trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, xuống cấp mặt đường, hoặc sử dụng kết quả khảo sát kết hợp với phần mềm và thuật toán dự đoán mô hình xuống cấp mặt đường để xác định thời hạn cần sửa chữa định kỳ. Khi thực hiện sửa chữa định kỳ phải khảo sát, lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa công trình, lập thiết kế, dự toán và thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: Trường hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế công trình chưa quy định thời hạn sửa chữa định kỳ, thì có thể sử dụng số liệu trong bảng dưới đây để tính toán so sánh về kinh tế - kỹ thuật khi lập dự án, xác định thời hạn sửa chữa định kỳ và kinh phí bảo trì trong phương án tài chính của dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ và quản lý khai thác theo hình thức đối tác công tư:

| Loại tầng mặt áo đường (trên nền, móng đường; trên mặt cầu, đỉnh cống và trong hầm) | Khoảng thời gian (tính theo năm) | Tỷ lệ % kinh phí sửa chữa so với chi phí xây dựng áo đường |
| --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa lớn | Sửa chữa vừa | Sửa chữa lớn | Sửa chữa vừa |
| Bê tông nhựa | 15 | 5 | 42,0 | 5,1 |
| Đá dăm trộn nhựa | 12 | 4 | 48,7 | 7,9 |
| Thấm nhập nhựa và láng nhựa | 10 | 4 | 49,6 | 8,7 |
| Đá dăm | 5 | 3 | 53,1 | 9,0 |
| Cấp phối | 5 | 3 | 55,0 | 10,0 |
| Bê tông xi măng | 25 | 8 | 34,2 | 4,1 |

3. Trong quá trình khai thác:

a) Thời hạn sửa chữa định kỳ được nêu trong bảng trên sẽ được xem xét thay đổi khi tải trọng, lưu lượng khai thác khác với thiết kế, công trình chịu tác động của các nguyên nhân bất khả kháng và các nguyên nhân khách quan khác.

b) Khi thực hiện bảo trì công trình đường bộ đầu tư xây dựng và quản lý khai thác theo hình thức đối tác công tư, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch bảo trì theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán chi phí sửa chữa định kỳ, dự toán bảo dưỡng thường xuyên bảo đảm không vượt giá trị quy định trong hợp đồng và phải tổ chức quản lý chi phí đúng quy định của nhà nước. Trường hợp vượt giá trị trong hợp đồng hoặc vượt giá trị được xác định theo bảng trên, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận theo quy định tại khoản 8 Điều 17 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

c) Trường hợp công trình hư hỏng xuống cấp không bảo đảm an toàn cho khai thác sử dụng trước khi đến thời hạn sửa chữa định kỳ, các chủ thể liên quan quá trình vận hành khai thác bảo trì công trình đường bộ phải tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá và kiểm định (nếu cần) để xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời.

Điều 24. Trình tự thủ tục thực hiện các hạng mục sửa chữa đột xuất

1. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao Sở Giao thông vận tải quản lý:

a) Căn cứ vào tình trạng công trình đường bộ, các thông tin về quy mô và kết cấu công trình, lịch sử sửa chữa bảo trì, các dữ liệu khác về các tuyến đường, công trình đường bộ, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiến hành khảo sát thực tế, lập kế hoạch sửa chữa đột xuất các tuyến đường bộ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh nhu cầu sửa chữa các tuyến đường bộ cho năm sau của hệ thống đường tỉnh trong Quý II của năm.

b) Căn cứ vào công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, Sở Giao thông vận tải tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa công trình; duyệt dự toán kinh phí và các công việc khác hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

c) Trong quá trình lập, thẩm định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa công trình đường bộ, Sở Giao thông vận tải được điều chỉnh phạm vi (chiều dài, lý trình đoạn đường sửa chữa), giải pháp kỹ thuật, bổ sung các hạng mục an toàn giao thông nhưng không được vượt 10% quy mô của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương.

d) Căn cứ công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên, kinh phí thực hiện cho công tác sửa chữa đột xuất Sở Giao thông vận tải tổng hợp đưa vào kế hoạch bảo trì đường bộ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bảo trì năm sau trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.

2. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý:

a) Căn cứ vào tình trạng công trình đường bộ, các thông tin về quy mô và kết cấu công trình, lịch sử sửa chữa bảo trì, các dữ liệu khác về các tuyến đường, công trình đường bộ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các xã tiến hành khảo sát thực tế, lập kế hoạch sửa chữa đột xuất các tuyến đường bộ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện nhu cầu sửa chữa các tuyến đường bộ cho năm sau của hệ thống đường huyện trong Quý II của năm.

b) Căn cứ vào công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận, Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa công trình; duyệt dự toán kinh phí và các công việc khác hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

c) Trong quá trình lập, thẩm định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa công trình đường bộ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị được điều chỉnh phạm vi (chiều dài, lý trình đoạn đường sửa chữa), giải pháp kỹ thuật, bổ sung các hạng mục an toàn giao thông nhưng không được vượt 10% quy mô của dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chấp thuận chủ trương.

d) Căn cứ công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên, kinh phí thực hiện cho công tác sửa chữa đột xuất Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị tổng hợp đưa vào kế hoạch bảo trì đường bộ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch bảo trì năm sau trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.

Chương IV

QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

Điều 25. Quản lý công trình đường bộ

1. Tuần tra đường bộ:

a) Tuần tra, kiểm tra phát hiện và báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý về những trường hợp sau đây:

- Những sự cố, hư hỏng mặt đường như: ổ gà, hố sụp nguy hiểm, các vị trí nhồi lún, sụp lở ta luy, lằn phui công trình ngầm bị lún, lồi, hầm ga cao hoặc thấp hơn so với mặt đường, nắp hầm kỹ thuật cong, vênh, gây tiếng ồn;

- Những sự cố, hư hỏng của các hệ thống công trình liên quan trong phạm vi đất dành cho đường bộ có ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và điều kiện khai thác của công trình bao gồm các công trình đường bộ và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Những đoạn đường thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn xe, có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông; những vị trí phát sinh chướng ngại vật; những vị trí bị chiếm dụng lòng, lề đường để họp chợ, chứa vật tư; những vị trí mất an toàn trên vỉa hè, lề đường gây cản trở cho người đi bộ; các hư hỏng của trạm dừng, nhà chờ xe buýt; phát hiện những bất cập của hệ thống biển báo;

- Những vị trí bị ngập trên đường do trời mưa hoặc các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước do triều cường;

- Các hành vi lấn chiếm, xâm phạm hành lang bảo vệ an toàn đường bộ; các vị trí đấu nối vào đường bộ đang khai thác gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

b) Theo dõi việc thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác (đơn vị thi công, đơn vị quản lý, thời gian thi công...); nếu phát hiện các hành vi gây mất an toàn giao thông phải thông báo ngay đến đơn vị quản lý.

c) Theo dõi và báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý tình trạng xe quá tải lưu thông trên cầu, đường đối với các công trình cầu, đường có giới hạn tải trọng khai thác.

d) Xử lý ngay các trường hợp bị hư hỏng nhỏ không cần vật tư như chỉnh sửa cọc tiêu, biển báo bị xiêu vẹo, cong vênh, dán giấy che khuất; bu lông bị lỏng, tuột, mé nhánh cây che khuất biển báo hiệu giao thông,...

e) Cập nhật dữ liệu trên máy vi tính: đơn vị thực hiện phải cập nhật các số liệu về duy tu sửa chữa, các diễn biến phát sinh thường xuyên trên đường vào máy vi tính hoặc phần mềm quản lý chuyên ngành và cung cấp cho đơn vị quản lý.

2. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

a) Trực gác, hướng dẫn giao thông tại những vị trí phát sinh sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông trên đường.

b) Thiết lập ngay biển báo hiệu nguy hiểm, hàng rào tại chỗ khi phát hiện bất kỳ sự cố, phát sinh hư hỏng nào có nguy cơ đe dọa đến an toàn giao thông hoặc xảy ra tai nạn giao thông; đồng thời thông báo ngay cho đơn vị quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời.

c) Dặm vá ngay những ổ gà, hố sụp trong vòng 24 giờ (khối lượng sẽ được tính trong công tác bảo dưỡng thường xuyên). Trường hợp cấp bách phải tiến hành thực hiện ngay bằng mọi giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

d) Phối hợp thường xuyên với các đơn vị liên quan để khắc phục mọi sự cố, tình huống ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc làm hư hỏng công trình giao thông.

e) Khi xảy ra ùn, tắc hoặc tai nạn giao thông, nhân viên tuần đường phải có mặt để thu thập thông tin, sơ bộ xác định nguyên nhân và báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý cho đơn vị quản lý; thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng để hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Việc thống kê theo dõi và phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường bộ giúp cho đơn vị quản lý, cơ quan quản lý biết được vị trí hay đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông, biết được nguyên nhân gây ra tai nạn nếu là do kết cấu hạ tầng giao thông (không có biển báo, khuất tầm nhìn, mặt đường trơn trượt hay mất siêu cao, bán kính đường cong trên bình đồ không phù hợp...) để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

3. Đăng ký đường:

a) Các công trình đường khi bắt đầu đưa vào khai thác phải tiến hành đăng ký đường và sau quá trình sử dụng từ 10 - 15 năm cần đăng ký lại để xác định tình trạng kỹ thuật vốn có lúc ban đầu và sự thay đổi các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai thác.

b) Hồ sơ đăng ký đường, bao gồm:

- Bình đồ duỗi thẳng, trên đó thể hiện:

+ Các yếu tố hình học của đường (bán kính đường cong bằng; bán kính đường cong đứng; độ dốc ngang; siêu cao; độ dốc dọc; chiều rộng nền, mặt đường; chiều dài đường), loại kết cấu mặt đường (lớp trên cùng), chiều dày của lớp mặt đường trên cùng, cường độ mặt đường,...

+ Các công trình kè, tường chắn đất, ngầm, tràn,...: Vị trí, chiều dài, kết cấu,...

+ Hệ thống thoát nước (cống, rãnh,...): Vị trí, chiều dài, kết cấu ...

+ Hệ thống báo hiệu đường bộ (cọc tiêu, biển báo,...) và đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông (nếu có);

- Sơ đồ về hệ thống MLG, MGPMB, mốc cao độ;

- Sơ đồ thể hiện các số liệu về tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

c) Các số liệu đăng ký đường được số hóa và lưu trữ trong máy tính của đơn vị quản lý và cập nhật thường xuyên vào phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở Giao thông vận tải.

Điều 26. Bảo dưỡng thường xuyên công trình đường

Công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình đường (áp dụng chung cho cả đường dẫn vào cầu, đường dân sinh hai bên cầu, dưới gầm cầu) bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Đắp phụ nền, lề đường.

2. Hót sụt nhỏ.

3. Bạt lề đường.

4. Cắt cỏ.

5. Phát quang cây cỏ.

6. Vét rãnh hở, mương hở.

7. Vét rãnh kín.

8. Sửa chữa rảnh xây gạch, xây đá.

9. Bổ sung nắp rãnh bêtông, nắp hố ga.

10. Thông cống, thanh thải dòng chảy.

11. Vệ sinh mặt đường.

12. Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc.

13. Xử lý cao su, sình lún.

14. Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường.

15. Sửa chữa khe nứt mặt đường nhựa.

16. Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường bê tông xi măng.

17. Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng.

18. Sơn biển báo, cột biển báo, dải phân cách, tôn lượn sóng, cọc tiêu, cọc H, cọc Km, mốc lộ giới.

19. Nắn chỉnh, thay thế, bổ sung, biển báo, cột biển báo, dải phân cách, cọc tiêu, cọc mốc lộ giới, cọc H, cọc Km.

20. Dán lại lớp phản quang biển báo, cột Km, dải phân cách có dán phản quang.

21. Sơn dặm, sơn bổ sung vạch kẻ đường;

22. Sơn dặm vạch kẻ đường.

23. Bổ sung mái taluy.

24. Thay thế tấm bêtông mái taluy.

25. Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây.

26. Bảo dưỡng đảo giao thông.

27. Thay thế tôn lượn sóng.

28. Vệ sinh dải phân cách, mặt biển báo phản quang, tường phòng hộ, tôn lượn sóng.

29. Nắn sửa, vệ sinh, thay thế trụ dẻo.

30. Vệ sinh, thay thế, bảo dưỡng mắt phản quang.

31. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Chương III

QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

Điều 27. Quản lý công trình cầu

1. Tuần tra cầu:

a) Tuần tra, kiểm tra phát hiện và báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý về những trường hợp sau đây:

- Những sự cố, hư hỏng trên mặt, sàn, lan can cầu và lề bộ hành như: mặt cầu bị ổ gà, đọng nước sau mưa; lề bộ hành bị bong tróc bê tông, không bằng phẳng; lan can cầu bị bong tróc bê tông, hoặc lan can thép liên kết hàn bị hở mối nối, cong vênh; cáp treo bị chùng, rỉ sét, có dấu hiệu bị đứt,...;

- Khe co giãn mặt cầu không bị bong bật, mấp mô, đọng rác, đất;

- Mái taluy mố cầu và đường đầu cầu bị lún sụp;

- Các hiện tượng hư hỏng, mất cắp hoặc thiết lập không đúng quy định của hệ thống cọc tiêu, biển báo trên cầu và đường vào cầu (biển tải trọng cầu, biển tên cầu, biển báo cấm tụ tập, biển báo thông thuyền,...);

- Những sự cố, hư hỏng hoặc mất mát đèn chiếu sáng công cộng trên cầu;

- Cây xanh mọc ở đầu cầu làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông;

- Các sự cố, hư hỏng hoặc mất mát về các công trình lắp đặt trên cầu như hệ thống cấp điện, cáp bưu điện, cấp nước, thoát nước,...;

- Các hành vi chiếm dụng mặt cầu, hành lang cầu để vật tư hoặc trú ngụ, buôn bán hàng rong, neo đậu tàu, thuyền trong phạm vi hành lang an toàn cầu.

b) Theo dõi và báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý về các trường hợp phương tiện lưu thông vượt quá tải trọng khai thác của công trình cầu; tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu.

c) Tình trạng khai thác của các trụ chống va (nếu có).

d) Xử lý ngay các trường hợp bị hư hỏng nhỏ không cần vật tư như chỉnh sửa cọc tiêu, biển báo, dải phân cách bị nghiêng, cong vênh; siết chặt các bu lông bị lỏng, tuột, mé nhánh cây che khuất biển báo hiệu giao thông.

2. Kiểm tra cầu:

a) Đánh giá tình trạng làm việc của công trình cầu, phát hiện các hư hỏng gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của công trình cầu, đồng thời theo dõi các hư hỏng đã được đánh dấu từ những lần kiểm tra trước.

b) Kiểm tra chi tiết các bộ phận cấu tạo của công trình. Trong trường hợp cần thiết phải có các loại máy chuyên dụng để thăm dò, đo đạc. Kết quả kiểm tra và các số liệu thăm dò, đo đạc, theo dõi những hư hỏng, biện pháp giải quyết, khối lượng cần sửa chữa phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kiểm tra công trình cầu.

c) Nếu phát hiện những hư hỏng mà xét thấy có ảnh hưởng đến an toàn của công trình cầu thì phải báo cáo ngay cho đơn vị quản lý để có kế hoạch kiểm tra, sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời đơn vị thực hiện phải chủ động áp dụng ngay các biện pháp tạm thời để giữ được an toàn công trình, an toàn giao thông.

d) Nội dung kiểm tra cầu:

- Kiểm tra mặt cầu bao gồm: Tình trạng lớp phủ mặt cầu; thoát nước của mặt cầu; các khe co dãn (có bị nứt vỡ, dập nát); các gờ chắn bánh xe, lan can cầu; các biển báo, cột đèn chiếu sáng, tường phòng vệ ở hai đầu cầu;

- Kiểm tra tình trạng của dầm cầu, vòm cầu, cáp chịu lực (đối với cầu dự ứng lực ngoài);

- Kiểm tra tình trạng gối cầu;

- Kiểm tra mố, trụ cầu, kiểm tra sự xói lở chân móng mố trụ, chân khay và 1/4 nón mố; nền mặt đường sau mố;

- Kiểm tra các công trình phòng hộ và điều tiết dòng chảy như: Trụ chống va, kè hướng dòng, kè ốp mái nền đường dẫn, kè mép sông,... cần chú ý đến sự ổn định của các công trình này (không bị nứt vỡ, sạt lở, nghiêng lún) và đánh giá hiệu quả của công trình đó;

- Kiểm tra việc chiếm dụng trái phép mố, dạ cầu để vật tư hoặc trú ngụ, buôn bán, các hành vi lắp đặt các công trình trái phép trên cầu (như cấp điện, cáp bưu điện, ống cấp nước,...);

- Cập nhật dữ liệu trên máy vi tính: đơn vị thực hiện phải cập nhật các số liệu về duy tu sửa chữa, các diễn biến phát sinh thường xuyên của công trình cầu vào máy vi tính và cung cấp cho đơn vị quản lý.

3. Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ trên máy vi tính:

a) Nội dung hồ sơ quản lý cầu bao gồm: Hồ sơ hoàn công; hồ sơ đánh giá, kiểm tra công trình; hồ sơ đăng ký và kiểm định cầu; các mốc cao độ, tọa độ, quan trắc; biên bản kiểm tra, nghiệm thu, ảnh chụp,... Tất cả các dữ liệu phải được số hóa và được lưu trữ hoặc cập nhật thường xuyên trên phần mềm quản lý.

b) Trong quá trình quản lý khai thác, phải bổ sung kịp thời những số liệu thay đổi vào hồ sơ quản lý cầu trên máy vi tính.

4. Đăng ký cầu:

a) Các công trình cầu khi bắt đầu đưa vào khai thác phải tiến hành đăng ký cầu và sau quá trình sử dụng từ 10 - 15 năm cần đăng ký lại để xác định tình trạng kỹ thuật vốn có lúc ban đầu và sự thay đổi các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai thác.

b) Hồ sơ đăng kí cầu, bao gồm:

- Bình đồ duỗi thẳng, trên đó thể hiện:

+ Các yếu tố hình học cầu (bề rộng bản mặt cầu, bề rộng và chiều dày lớp mặt đường và các kết cấu khác; độ dốc ngang), dầm cầu (số lượng, loại dầm), khe co giãn (vị trí, loại), gối cầu (số lượng, vị trí, loại), mố trụ (kích thước hình học, số lượng cọc), tải trọng thiết kế và tải trọng khai thác,…

+ Các yếu tố hình học của đường đầu cầu, đường dẫn (bán kính đường cong bằng; bán kính đường cong đứng; độ dốc ngang; siêu cao; độ dốc dọc; chiều rộng nền, mặt đường; chiều dài đường), loại kết cấu mặt đường (lớp trên cùng), chiều dày của lớp mặt đường trên cùng, cường độ mặt đường,...

+ Các công trình kè, tường chắn đất, bản giảm tải,... : Vị trí, chiều dài, kết cấu,...

+ Hệ thống thoát nước (cống, rãnh,...): Vị trí, chiều dài, kết cấu,...

+ Hệ thống báo hiệu đường bộ (cọc tiêu, biển báo,...) và đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông (nếu có);

- Sơ đồ về hệ thống MLG, MGPMB, mốc cao độ;

- Trắc dọc: Chiều Dài; độ dốc dọc; số lượng nhịp; số lượng mố, trụ; chiều sâu chôn móng mố, trụ (kể cả phần cọc); tĩnh không và bề rộng thông thuyền (nếu có).

c) Các số liệu đăng ký cầu phải được số hóa dữ liệu, lưu trữ trong máy tính của nhà thầu và phải thường xuyên cập nhật trong phần mềm của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong công tác quản lý cầu. Hiện đại hóa công tác quản lý cầu bằng các phần mềm chuyên ngành, thiết bị quan trắc, cảm biến.

Điều 28. Bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu đường bộ

Công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu đường bộ bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước.

2. Vệ sinh lan can cầu.

3. Vệ sinh khe co giãn cầu, mố cầu, trụ cầu, lan can cầu.

4. Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép, nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép.

5. Vệ sinh sơn đường.

6. Vệ sinh dải phân cách.

7. Kiểm tra bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép.

8. Sơn lan can cầu, dầm cầu, mố trụ cầu, các cấu kiện thép.

9. Sơn cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép.

10. Sửa chữa, thay thế lan can cầu.

11. Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu.

12. Sửa chữa, thay thế khe co giãn.

13. Bôi mỡ gối cầu thép.

14. Thay thế ống thoát nước.

15. Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún, trồi mặt cầu.

16. Phát quang cây cỏ.

17. Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng).

18. Thanh thải dòng chảy dưới cầu.

19. Trực gác cầu.

20. Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão.

21. Kiểm tra định kỳ.

22. Kiểm định, thử tải cầu.

23. Đo dao động - biến dạng công trình cầu.

24. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Chương IV

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG, CAMERA QUAN SÁT, BẢNG THÔNG TIN GIAO THÔNG ĐIỆN TỬ

Điều 29. Quản lý, vận hành đèn tín hiệu giao thông

1. Tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động của mỗi nút (chốt) hàng ngày về tình hình hoạt động của hệ thống; báo cáo cho đơn vị quản lý để điều chỉnh thời lượng hoạt động của các pha đèn phù hợp với tình hình giao thông. Phát hiện và xử lý kịp thời những vị trí mất an toàn điện, các trường hợp xâm phạm đến hệ thống.

2. Đo đạc, kiểm tra thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

3. Sửa chữa khắc phục sự cố tủ điều khiển.

4. Đảm bảo an toàn điện đối với hệ thống tín hiệu giao thông.

5. Vệ sinh thiết bị của hệ thống.

Điều 30. Quản lý, vận hành camera quan sát

1. Giám sát, điều khiển từ Trung tâm điều khiển:

a) Giám sát giao thông và điều khiển camera từ trung tâm thông qua phần mềm quản lý.

b) Lưu trữ dữ liệu hình ảnh của camera về các sự cố giao thông (tai nạn, vi phạm lấn tuyến, đi ngược chiều, đua xe,...)

c) Giám sát tình trạng hoạt động, kết nối của camera.

d) Chia sẻ dữ liệu hình ảnh của camera với các đơn vị phối hợp khi cần thiết.

e) Tiếp nhận thông tin thực tế để điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông đã kết nối về trung tâm, đảm bảo thông suốt tại giao lộ.

f) Tiếp nhận và cung cấp thông tin thực tế về đơn vị quản lý để kịp thời điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông chưa kết nối về trung tâm.

2. Vận hành tại chỗ (thiết bị ngoại vi):

a) Tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động của mỗi tủ điều khiển camera hàng ngày về tình hình hoạt động của hệ thống; Phát hiện và xử lý kịp thời những vị trí mất an toàn điện, các trường hợp xâm phạm đến hệ thống.

b) Thường xuyên tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều khiển để xử lý các sự cố kịp thời: mất tín hiệu, không điều khiển được, mất kết nối.

c) Đo đạc, kiểm tra thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống camera.

d) Sửa chữa khắc phục sự cố tủ điều khiển.

Điều 31. Quản lý, vận hành bảng thông tin giao thông điện tử

1. Giám sát, điều hành từ Trung tâm điều khiển:

a) Khởi động từ xa bằng phần mềm điều khiển.

b) Kiểm tra tình trạng kết nối.

c) Giám sát trạng thái kết nối của bảng thông tin giao thông điện tử với trung tâm điều khiển, giám sát trạng thái kết nối vào mạng.

d) Chuyển qua hiển thị các chương trình mặc định hoặc dừng hoạt động bảng thông tin giao thông điện tử khi gặp sự cố mất kết nối từ Trung tâm.

đ) Chụp lại thông tin hiển thị của bảng.

e) Thực hiện chức năng quét bảng: Kiểm tra tình trạng hoạt động của Led màn hình.

2. Vận hành tại chỗ (thiết bị ngoại vi):

a) Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động bảng thông tin giao thông điện tử hàng ngày về tình hình hoạt động của hệ thống; Phát hiện và xử lý kịp thời những vị trí mất an toàn điện, các trường hợp xâm phạm đến hệ thống.

b) Thường xuyên tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều khiển để xử lý các sự cố kịp thời: mất tín hiệu, mất nét, mất kết nối,...

c) Thường xuyên kiểm tra, ghi nhận và xử lý các sự cố: mất nét, chồng tin, mất kết nối,...

d) Kiểm tra kín nước phía trước, phía sau bảng thông tin giao thông điện tử (hàng ngày).

đ) Kiểm tra an toàn cơ học, các mối nối, bu long lắp đặt khung cabin và tay vươn (tuần/lần).

e) Kiểm tra kết cấu trụ, khe hở giữa các cabin (tuần/lần).

g) Đảm bảo an toàn điện đối với hệ thống bảng thông tin giao thông điện tử.

h) Đảm bảo thông tin giao thông thực được cung cấp từ đơn vị có liên kết để đưa lên bảng thông tin giao thông điện tử, nhằm cung cấp thông tin giao thông thực cho người tham gia giao thông biết và điều chỉnh lộ trình lưu thông.

Điều 32. Bảo dưỡng thường xuyên đèn tín hiệu giao thông

Công tác bảo dưỡng thường xuyên đèn tín hiệu giao thông bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Sửa chữa, thay thế, bổ sung đèn tín hiệu giao thông các loại (xanh, vàng, đỏ, số đếm lùi, đi bộ, lặp lại và các thiết bị khác thuộc hệ thống).

2. Sửa chữa, thay thế các thiết bị thuộc hệ thống tủ điều khiển.

3. Xử lý chậm chập sự cố cáp nổi, cáp ngầm các loại.

4. Thuê bao đường truyền kết nối mạng.

5. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Điều 33. Bảo dưỡng thường xuyên camera quan sát

Công tác bảo dưỡng thường xuyên camera quan sát bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Vệ sinh camera theo định kỳ.

2. Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị thuộc hệ thống điều khiển.

3. Xử lý sự cố mất kết nối: thay cáp tín hiệu, hàn nối cáp quang, dây nhảy quang.

4. Kiểm tra thiết bị lọc sét, kiểm tra điểm nối đất với thiết bị lọc sét.

5. Đo cách điện, nối đất.

6. Sửa chữa, thay thế, bổ sung camera.

7. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Điều 34. Bảo dưỡng thường xuyên bảng thông tin giao thông điện tử

Công tác bảo dưỡng thường xuyên bảng thông tin giao thông điện tử bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Vệ sinh bảng thông tin điện tử theo định kỳ.

2. Đo cách điện, nối đất.

3. Kiểm tra độ sáng, độ đồng màu, quạt làm mát từng cabin, độ lệch về vị trí hiển thị và dữ liệu hiển thị.

4. Kiểm tra điện áp AC và DC, công suất tiêu thụ.

5. Kiểm tra thiết bị lọc sét, kiểm tra điểm nối đất với thiết bị lọc sét.

6. Sửa chữa, thay thế bộ nguồn, Board mạch các loại, thiết bị truyền dẫn, modul LED.

7. Xử lý sự cố mất kết nối: thay thế cáp tín hiệu, hàn nối cáp quang, dây nhảy quang.

8. Kiểm tra dữ liệu phát ra từ CPU: đúng dữ liệu, đúng địa chỉ, đúng màu từ dữ liệu mã hóa từ Trung tâm.

9. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Chương V

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Điều 35. Quản lý, vận hành công trình chiếu sáng công cộng

1. Đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng hoạt động ổn định, thời gian hoạt động đúng quy định, đảm bảo an toàn điện của hệ thống.

2. Công tác duy trì trạm đèn, tùy theo tính chất của tuyến đèn để xác định tần suất thực hiện và được thực hiện theo các nội dung công việc như sau:

a) Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, tắt và tình hình hoạt động của hệ thống. Phải đảm bảo sáng tối thiểu 98% trên tổng số bộ đèn của tủ điều khiển (ngoại trừ số lượng đèn tắt do tiết giảm, đèn tắt do bị mất cắp dây nguồn); Cập nhật đầy đủ, thường xuyên số liệu quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Kịp thời điều chỉnh thời gian hoạt động của hệ thống chiếu sáng theo đúng thời gian quy định (không quá 48 giờ kể từ khi có Thông báo của đơn vị quản lý).

b) Theo dõi và đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện.

c) Kiến nghị đến đơn vị quản lý để sửa chữa thay thế các hư hỏng của thiết bị có liên quan, mất an toàn điện của hệ thống chiếu sáng công cộng. Kịp thời khắc phục ngay những sự cố dẫn đến hệ thống chiếu sáng không hoạt động, gây mất an toàn giao thông, mất an toàn điện.

d) Kiểm tra, đo đạc các thông số liên quan về điện năng và ánh sáng. Ghi chép đầy đủ vào phiếu kiểm tra các nội dung nêu trên. Phiếu kiểm tra đặt trong tủ điều khiển để kiểm tra.

3. Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tại Trung tâm điều khiển.

Điều 36. Bảo dưỡng thường xuyên công trình chiếu sáng công cộng

Công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình chiếu sáng công cộng bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu như sau:

1. Vệ sinh, bảo dưỡng vật tư, thiết bị của hệ thống.

2. Sửa chữa, thay thế, bổ sung vật tư thiết bị của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị: các thiết bị của bộ đèn (chip LED, Driver, bóng đèn, kích, ballast, vỏ đèn, tụ điện); trụ đèn; các thiết bị của tủ điều khiển; dây cáp các loại và các thiết bị liên quan.

3. Xử lý chạm chập, sự cố cáp nổi, cáp ngầm các loại; các sự cố khác.

4. Thuê bao đường truyền kết nối mạng.

5. Các hạng mục công tác khác có liên quan.

Chương VI

QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG

Điều 37. Khối lượng thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình

1. Khối lượng thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình hàng năm được xác định theo các Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này là cơ sở để lập kế hoạch công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình hàng năm.

2. Đối với công tác khắc phục sự cố công trình, khắc phục hậu quả bão, lũ, các đơn vị quản lý phải triển khai thực hiện thi công ngay để bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu công trình theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công, nhưng vẫn phải lập đầy đủ các hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 38. Nghiệm thu công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình

1. Công tác nội nghiệp

Căn cứ theo các yêu cầu về công tác lưu giữ và cập nhật số liệu trong hồ sơ, tài liệu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình.

2. Tại hiện trường:

a) Kiểm tra và nghiệm thu toàn bộ các công trình có thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên.

b) Kiểm tra và nghiệm thu từng công trình để đánh giá tổng quát các mục tiêu theo yêu cầu.

3. Đối với công tác quản lý, vận hành công trình: Nghiệm thu trên cơ sở chất lượng thực hiện, theo tiêu chí “Đạt” hoặc “Không đạt”.

4. Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình: Nghiệm thu theo một trong hai hình thức như sau:

a) Nghiệm thu trên cơ sở chất lượng thực hiện, theo tiêu chí “Đạt” hoặc “Không đạt”.

b) Nghiệm thu khối lượng thực tế thực hiện.

Khuyến khích các đơn vị quản lý nghiệm thu theo hình thức trên cơ sở chất lượng thực hiện (có thể tham khảo các tiêu chí theo Phụ lục I Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2019).

Chương VII

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Điều 39. Đảm bảo an toàn giao thông

1. Trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người trực tiếp thi công, người tham gia giao thông và các phương tiện lưu thông bên ngoài khu vực thi công.

2. Yêu cầu về công tác đảm bảo an toàn giao thông

a) Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông phải tuân thủ theo đúng quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b) Phải lắp đặt đầy đủ các biển báo hiệu, sơn đường, đèn báo hiệu, lắp dựng rào chắn; tổ chức hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông,... theo đúng quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Riêng đối với các tuyến đường có mật độ giao thông cao, các tuyến Quốc lộ, phải có đèn báo hiệu kể cả khi thi công vào ban ngày.

c) Các dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng công trình chỉ được phép đặt và di chuyển trong phạm vi đã rào chắn.

d) Cán bộ, công nhân làm việc tại hiện trường phải mặc quần áo bảo hộ lao động có phản quang.

e) Khi cần bố trí người điều khiển giao thông thì người điều khiển giao thông phải được trang bị trang phục bảo hộ, đầy đủ cờ, còi, phù hiệu.

Điều 40. Đảm bảo an toàn lao động

Khi thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo các quy định về đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công công trình.

Điều 41. Bảo vệ môi trường

1. Trong quá trình bảo dưỡng thường xuyên công trình cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.

2. Khi tiến hành các hoạt động bảo dưỡng thường xuyên công trình phải thực hiện tốt các quy tắc trật tự vệ sinh, an toàn, không gây ô nhiễm môi trường nước, không khí,... Các phương tiện vận chuyển vật liệu phải được che chắn, không để rơi vãi trên đường.

3. Tuyệt đối không đun nhựa trên đường và phải dùng thiết bị chuyên dụng để làm nóng nhựa đường.

4. Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của tiếng ồn, khói xả do xe máy thi công gây ra trong quá trình bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại các khu dân cư bằng cách bố trí thời gian thi công hợp lý.

5. Khi kết thúc công việc bảo dưỡng thường xuyên phải thu dọn gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ mặt bằng trong phạm vi thi công.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 42. Sở Giao thông vận tải

1. Thực hiện công tác tiếp nhận bàn giao, tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phân cấp.

2. Thực hiện vai trò là cơ quan quản lý đường bộ, chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì và khai thác các tuyến đường tỉnh.

3. Là chủ đầu tư thực hiện công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phân cấp, trừ các tuyến đường tỉnh triển khai theo hình thức BOT.

4. Chủ trì cùng Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa khảo sát thực tế lập kế hoạch sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất các tuyến đường bộ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 05 nhu cầu sửa chữa các tuyến đường bộ cho năm sau của hệ thống đường tỉnh.

5. Xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 làm cơ sở để triển khai công tác bảo trì đường bộ cho năm sau.

6. Tổ chức lập, thẩm định, trình duyệt hồ sơ dự toán công tác duy tu bảo dựng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; hồ sơ dự án đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất công trình đường bộ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

7. Chủ trì thỏa thuận với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án triển khai các dự án đầu tư theo hình thức PPP về kế hoạch bảo trì đường bộ của các dự án PPP.

8. Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, bảo trì hệ thống được giao quản lý cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Sở Tài chính

1. Phối hợp Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn cho công tác bảo trì đường bộ trên cơ sở kế hoạch bảo trì các tuyến đường tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh.

2. Phối hợp Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan hướng dẫn và thực hiện công tác quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí bảo trì đường bộ.

3. Phối hợp Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị liên quan việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.”

Điều 44. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

1. Phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, nhà thầu duy tu trong quá trình vận hành, khai thác, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn của địa phương mình.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ đối với hệ thống đường bộ do địa phương mình quản lý.

Điều 45. Nhà thầu bảo trì đường bộ

1. Thực hiện việc quản lý, bảo trì công trình đường bộ theo hợp đồng ký với Sở Giao thông vận tải và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Báo cáo cơ quan quản lý đường bộ về tình hình quản lý, bảo dưỡng và khai thác công trình đường bộ theo quy định của quy trình bảo trì đường bộ và các quy định có liên quan./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Khối lượng công tác quản lý:

| STT | Hạng mục | Định ngạch |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tuần đường | Xác định theo tần suất kiểm tra 365 ngày/năm |
| 2 | Đếm xe | Xác định theo tần suất đếm 1 lần/ tháng/trạm |
| 3 | Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ | Xác định theo tần suất kiểm tra 14 lần/năm |
| 4 | Trực bão lũ | Xác định theo 40 km/năm |
| 5 | Đăng ký đường | Xác định theo tần suất 10 - 15 năm đăng ký 1 lần |
| 6 | Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối | Xác định theo 1 km/năm |

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Định ngạch |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mặt đường BTN | Mặt đường đá dăm nhựa | Mặt đường BTXM |
| 1 | Đắp phụ nền, lề đường | m3/km/năm | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Hót sụt nhỏ |  |  |  | 20 |
| 3 | Bạt lề đường. | m3/km/năm | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Cắt cỏ | Lần/năm | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Phát quang cây cỏ | Lần/năm | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Vét rãnh hở | Lần/năm | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Vét rãnh kín | Lần/năm | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Sửa chữa rãnh xây gạch | % tổng diện tích rãnh | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Sửa chữa rãnh xây đá | % tổng diện tích rãnh | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga | % tổng diện tích rãnh | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Thông cống, thanh thải dòng chảy | Lần/năm | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống |  | Theo khối lượng thực tế |
| 13 | Vệ sinh mặt đường | Lần/tháng | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc | m2/km/năm | 200 | 200 |  |
| 15 | Xử lý cao su, sình lún | m2/km/năm | 45 | 45 |  |
| 16 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường | m2/km/năm | 100 | 100 |  |
| 17 | Sửa chữa khe nứt mặt đường | m2/km/năm | 1000 | 1000 | 100 |
| 18 | Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường bê tông xi măng | m/km/năm |  |  | 20 |
| 19 | Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng | m/km/năm |  |  | 10 |
| 20 | Sơn biển báo, cột biển báo và các cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép) | % tổng diện tích/năm | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Sơn cọc H, cột Km, cọc tiêu (chất liệu cột bằng bêtông ximăng) | % tổng diện tích/năm | 50 | 50 | 50 |
| 22 | Nắn chỉnh cọc tiêu, cọc mốc lộ giới, cọc H | % tổng số lượng/năm | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Nắn sửa cọc Km, biển báo | % tổng số cột | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Thay thế, bổ sung biển báo, | % tổng số cột | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 25 | Thay thế, bổ sung cọc tiêu, cọc mốc lộ giới, cọc H, cọc Km. | % tổng số lượng/năm | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Dán lại lớp phản quang biển báo | % tổng diện tích/năm | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Sơn dặm, sơn bổ sung vạch kẻ đường | % tổng diện tích/năm | 30 | 30 | 30 |
| 28 | Bổ sung đá mái taluy | % tổng số khối lượng theo thể tích (m3) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 29 | Thay thế tấm bêtông mái taluy | % tổng số tấm | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 30 | Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây | % tổng số khối lượng theo thể tích (m3) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 31 | Bảo dưỡng đảo giao thông |  | Theo khối lượng thực tế |
| 32 | Thay thế tôn lượn sóng | % tổng chiều dài hoặc số tấm/năm | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Vệ sinh dải phân cách, mặt biển báo phản quang, tường phòng hộ, tôn lượn sóng | Lần/năm | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Thay thế trụ bêtông, ống thép giải phân cách mềm | % tổng số trụ hoặc % tống số m dài | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Sơn trụ bêtông, ống thép dải phân cách mềm | % tổng diện tích | 30 | 30 | 30 |
| 36 | Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo | Lần/năm | 4 | 4 | 4 |
| 37 | Vệ sinh, bắt xiết bulông tấm chống chói | Lần/năm | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Thay thế tấm chống chói | % tổng số tấm | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo | Lần/năm | 4 | 4 | 4 |
| 40 | Thay thế trụ dẻo | % tổng số trụ/năm | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Vệ sinh mắt phản quang | Lần/năm | 4 | 4 | 4 |
| 42 | Thay thế mắt phản quang | % tổng số lượng/năm | 1 | 1 | 1 |

3. Hệ số điều chỉnh theo bề rộng mặt đường:

| TT | Loại mặt đường | Mặt đường tính toán | Mặt đường cần điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bề rộng(m) | Hệ số | Bề rộng(m) | Hệ số |
| 1 | Bê tông nhựa | 7,0 | 1 | 6,0 | 0,97 |
| 2 | Bê tông xi măng | 7,0 | 1 | 6,0 | 0,98 |
| 3 | Đá dăm nhựa | 7,0 | 1 | 6,0 | 0,92 |

(Đối với mặt đường có bề rộng khác thì dùng phương pháp nội hoặc ngoại suy).

4. Hệ số điều chỉnh theo thời gian khai thác công trình:

| TT | Loại mặt đường | 1-3 năm | 4-6 năm | 7-9 năm | Trên 9 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tốt | Vừa | Xấu | Rất xấu |
| 1 | Bê tông nhựa 2 lớp | 0,55 - 0,63 | 0,67 - 0,75 | 1,0 | 1,2 |
| 2 | Bê tông nhựa 1 lớp | 0,57 - 0,69 | 0,75 - 0,88 | 1,2 | 1,4 |
| 3 | Bê tông xi măng | 0,53 - 0,58 | 0,60 - 0,65 | 0,8 | 1,0 |
| 4 | Đá dăm nhựa | 0,58 - 0,72 | 0,79 - 0,93 | 1,3 | 1,5 |

Ghi chú: Căn cứ vào loại kết cấu mặt đường, các hệ số được xác định như sau:

- Đối với đường có hệ thống thoát nước hoặc có khả năng thoát nước tự nhiên, lấy hệ số cận dưới.

- Đối với đường có tình trạng ngập nước do triều cường, lấy hệ số trung bình của hệ số cận dưới và cận trên.

- Đối với đường không có hệ thống thoát nước mà không có khả năng thoát nước tự nhiên, lấy hệ số cận trên.

PHỤ LỤC 2

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Khối lượng công tác quản lý:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Định ngạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra cầu | Lần/cầu/tháng | 1 |
| 2 | Đăng ký cầu | Năm/cầu/lần | 10~15 |
| 3 | Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão | Lần/cầu/năm | 2 |
| 4 | Cập nhật tình trạng cầu và quản lý hồ sơ | Cầu/năm | 1 |

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Định ngạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa lan can cầu bằng bê tông | % tổng chiều dài lan can | 1 |
| 2 | Sơn lan can cầu bằng thép | % diện tích lan can | 30% |
|  | Sơn lan can cầu bằng bê tông | % diện tích lan can | 50% |
| 3 | Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu | m3/cầu/năm | 0,4 |
| 4 | Bôi mỡ gối cầu thép | lần/năm | 2 |
| 5 | Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước | lần/năm | 6 |
| 6 | Thay thế ống thoát nước | % tổng chiều dài ống | 1 |
| 7 | Bảo dưỡng khe co dãn thép | % tổng chiều dài khe co dãn | 0,5 |
| 8 | Vệ sinh khe co dãn cầu | Lần/năm | 4 |
| 9 | Vệ sinh mố cầu | Lần/năm | 4 |
| 10 | Vệ sinh trụ cầu | Lần/năm | 1 |
| 11 | Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu | % tổng diện tích mặt cầu | 3 |
| 13 | Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | Lần/năm | 2 |
| 14 | Vệ sinh nút liên kết dầm - dàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | Lần/năm | 2 |
| 15 | Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | m2/m dài cầu/năm | Dàn thép: 0,3 Liên hợp: 0,1 |
| 16 | Kiểm tra, bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép | Lần/năm | 1 |
| 17 | Phát quang cây cỏ | Lần/năm | 4 |
| 18 | Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng) |  | Theo thực tế |
| 19 | Thanh thải dòng chảy dưới cầu |  | Theo thực tế |
| 20 | Vệ sinh lan can cầu bằng thép mạ chống gỉ | Lần/năm | 2 |

3. Chu kỳ kiểm định, thử tải cầu:

| TT | Loại kết cấu | Cầu đưa vào khai thác sử dụng dưới 20 năm | Cầu đưa vào khai thác sử dụng từ 20 năm trở lên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực | 10 | 7 |
| 2 | Cầu bê tông cốt thép thường | 8 | 5 |
| 3 | Cầu dầm thép | 6 | 4 |
| 4 | Cầu dầm thép - bê tông liên hợp | 6 | 4 |
| 5 | Cầu dầm bản bê tông cốt thép | 6 | 4 |
| 6 | Cầu vòm | 4 | 4 |
| 7 | Cầu dàn thép | 4 | 3 |
| 8 | Các loại cầu khác | 4 | 3 |

Ghi chú: Trường hợp trong quá trình khai thác, sử dụng xuất hiện các yếu tố làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến điều kiện khai thác bình thường của công trình, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm đánh giá tình hình để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định, thử tải đột xuất nhằm kiểm tra khả năng đáp ứng về điều kiện khai thác của công trình cầu.

PHỤ LỤC 3

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Khối lượng công tác quản lý, vận hành:

| TT | Hạng mục | Định ngạch |
| --- | --- | --- |
| I | Quản lý vận hành đèn tín hiệu giao thông (xanh - vàng - đỏ) (tính cho 1 tủ) |  |
| 1 | Tiếp nhận thông tin sửa chữa | Hàng ngày |
| 2 | Kiểm tra đo thông số định kỳ hệ thống đèn | 1 lần/năm |
| 3 | Ghi chép hoạt động của mỗi nút (chốt) | Hàng ngày |
| II | Quản lý vận hành hệ đèn tín hiệu giao thông (đèn chớp vàng) (tính cho 1 tủ) |  |
| 1 | Tiếp nhận thông tin sửa chữa | Hàng ngày |
| 2 | Kiểm tra đo thông số định kỳ hệ thống đèn | 1 lần/năm |
| 3 | Ghi chép hoạt động của mỗi nút (chốt) | Hàng ngày |

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Định ngạch (tuổi thọ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống tín hiệu giao thông |  |  |
| 1 | Bo nguồn, bo điều khiển, bo đèn các loại | Năm | 10 |
| 2 | Bộ nguồn, biến áp, bộ chuyển đổi điện áp, bộ điều khiển sạc | Năm | 5 |
| 3 | Kính đèn THGT (nhựa, mica) | Năm | 3 |
| 4 | Bóng đèn LED các loại | Năm | 3 |
| 5 | Vỏ đèn THGT các loại bằng nhựa | Năm | 2 |
| 6 | Vỏ đèn THGT các loại bằng kim loại | Năm | 5 |
| 7 | Bình ắc quy | Năm | 5 |
| 8 | Bộ chuyển đổi quang điện, thiết bị đầu cuối ADSL, bộ chống sét | Năm | 10 |
| 9 | Card điều khiển trung tâm, card nguồn, card công suất, card điều khiển hiển thị, card giải mã, bo chuyển đổi tín hiệu các loại | Năm | 3 |
| 10 | Bộ điều khiển lập trình PLC 2P, 3P | Năm | 3 |
| 11 | Bộ ruột điều khiển THGT (sử dụng PLC) | Năm | 3 |
| 12 | Bộ ruột điều khiển THGT (sử dụng vi xử lý) | Năm | 3 |
| 13 | Cáp quang, cáp mạng, cáp video | Năm | 5 |
| 14 | Đèn báo các loại | Năm | 5 |
| 15 | Bộ đèn, mặt đèn LED THGT các loại | Năm | 3 |
| 16 | Măng sông quang | Năm | 3 |
| 17 | Nút nhấn cho người đi bộ, công tắc xoay | Năm | 3 |
| 18 | Bảng năng lượng mặt trời | Năm | 5 |
| 19 | Hộp ODF | Năm | 2 |
| 20 | Rơ le các loại | Năm | 5 |
| 21 | Vỏ tủ điều khiển các loại | Năm | 3 |
| 22 | Trụ đèn các loại | Năm | 3 |

PHỤ LỤC 4

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CAMERA QUAN SÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Khối lượng công tác quản lý, vận hành:

| TT | Hạng mục | Định ngạch |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đóng, ngắt, kiểm tra lưới điện, thiết bị camera, tủ, cáp | Hàng ngày |
| 2 | Giám sát giao thông và điều khiển camera. | Hàng ngày |
| 3 | Lưu trữ dữ liệu hình ảnh các sự cố giao thông. | Hàng ngày |
| 4 | Giám sát tình trạng kết nối của camera. | Hàng ngày |
| 5 | Tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động của mỗi tủ điều khiển camera. | Hàng ngày |
| 6 | Kiểm tra thông số kỹ thuật định kỳ hệ thống camera. | 1 lần/năm |

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Định ngạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vệ sinh định kỳ camera. | Lần/quý | 1 |
| 2 | Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị tủ điều khiển (bộ chuyển đổi quang/điện, bộ nguồn cấp camera, switch,...). | Lần/quý | 1 |
| 3 | Kiểm tra thiết bị lọc sét, kiểm tra điểm nối đất với thiết bị lọc sét. | Lần/năm | 0,5 |
| 4 | Kính bảo vệ | Năm | 3 |
| 5 | Thấu kính | Năm | 4 |
| 6 | Mô tơ quay quét | Năm | 4 |
| 7 | Bộ chuyển đổi quang/điện, điện/quang | Năm | 3 |
| 8 | Bộ nguồn POE | Năm | 3 |
| 9 | Giá đỡ camera | Năm | 3 |
| 10 | Trụ gắn camera các loại | Năm | 10 |
| 11 | Vỏ tủ điều khiển | Năm | 3 |

PHỤ LỤC 5

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẢNG THÔNG TIN GIAO THÔNG ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Khối lượng công tác quản lý, vận hành:

| TT | Hạng mục | Định ngạch |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đóng, ngắt, kiểm tra lưới điện, thiết bị bảng thông tin giao thông điện tử, tủ, cáp | Hàng ngày |
| 2 | Khởi động từ xa bằng phần mềm điều khiển. | Hàng ngày |
| 3 | Kiểm tra tình trạng kết nối. | Hàng ngày |
| 4 | Giám sát trạng thái kết nối của bảng: trạng thái kết nối vào mạng. | Hàng ngày |
| 5 | Thực hiện chức năng quét bảng: kiểm tra tình trạng hoạt động của Led. | Hàng ngày |
| 6 | Tuần tra, kiểm tra, ghi chép hoạt động bảng thông tin giao thông điện tử về tình hình hoạt động của hệ thống. | Hàng ngày |
| 7 | Kiểm tra, ghi nhận và xử lý các sự cố: mất nét, chồng tin, mất kết nối.... | Hàng ngày |
| 8 | Kiểm tra kín nước phía trước, phía sau bảng thông tin giao thông điện tử. | 01 lần/tuần |
| 9 | Kiểm tra an toàn cơ học, các mối nối, bu long lắp đặt khung cabin và tay vươn... | 01 lần/quý |
| 10 | Kiểm tra kết cấu trụ, khe hở giữa các cabin. | 01 lần/quý |

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Định ngạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vệ sinh bảng thông tin điện tử định kỳ. | Lần/năm | 1 |
| 2 | Đo cách điện, nối đất. | Lần/năm | 1 |
| 3 | Kiểm tra độ sáng, độ đồng màu, quạt làm mát từng cabin, độ lệch về vị trí hiển thị và dữ liệu hiển thị. | Lần/năm | 1 |
| 4 | Kiểm tra điện áp AC và DC, công suất tiêu thụ. | Lần/năm | 1 |
| 5 | Kiểm tra thiết bị lọc sét, kiểm tra điểm nối đất với thiết bị lọc sét. | Lần/năm | 1 |
| 6 | Thay thế các thiết bị tủ điều khiển (RCBO, RCCB, CB...). | Cái | 2 |
| 7 | Kiểm tra dữ liệu phát ra từ CPU: đúng dữ liệu, đúng địa chỉ, đúng màu từ dữ liệu mã hóa từ Trung tâm. | Lần/tháng | 1 |
| 8 | Modul Led | Năm (tuổi thọ) | 5 |
| 9 | Quạt giải nhiệt | Năm (tuổi thọ) | 3 |
| 10 | Bộ chuyển đổi quang/điện, điện/quang | Năm (tuổi thọ) | 3 |
| 11 | Bộ nguồn | Năm (tuổi thọ) | 3 |
| 12 | Trụ tay vươn lắp đặt bảng thông tin điện tử | Năm (tuổi thọ) | 10 |
| 13 | Vỏ tủ điều khiển | Năm (tuổi thọ) | 3 |

PHỤ LỤC 6

KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 20207 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Khối lượng công tác quản lý, vận hành:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Định ngạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duy trì trạm đèn (tính cho 1 trạm đèn) | Ngày/tuần | 6 |
| 2 | Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra tín hiệu trực máy | Lần/tháng | 1 |
| 3 | Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối | Ngày/tuần | 6 |
| 4 | Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện | Lần/Tháng | 1 |
| 5 | Kiến nghị sửa chữa thay thế | Ngày/tuần | 6 |

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Định ngạch (tuổi thọ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đèn Led | Giờ | 50.000 |
| 2 | Bóng đèn Sodium cao áp (HPS) | Giờ | 12.000 |
| 3 | Ballast đèn HPS | Giờ | 12.000 |
| 4 | Ballast đèn TNCA | Giờ | 6.000 |
| 5 | Chóa đèn HPS | Năm | 10 |
| 6 | Tụ điện | Giờ | 12.000 |
| 7 | Trụ beton | Năm | 50 |
| 8 | Trụ sắt, trụ thép nhúng kẽm nóng | Năm | 10 |
| 9 | Dây điện bọc các loại | Năm | 10 |
| 10 | Cầu dao điện các loại | Năm | 2 |
| 11 | Khởi động từ và cầu dao tự động | Năm | 5 |
| 12 | Tế bào quang điện | Giờ | 6.000 |
| 13 | Đồng hồ hẹn giờ | Giờ | 10.000 |
| 14 | Bộ bảo vệ điện áp | Giờ | 10.000 |
| 15 | Tủ điện các loại | Năm | 5 |
| 16 | Cần đèn | Năm | 10 |
| 17 | Bảo dưỡng chóa đèn | Lần/năm | 1 |
| 18 | Bảo dưỡng mô tơ, tời cáp, puli của kết cấu nâng hạ giàn đèn | Lần/năm | 2 |
| 19 | Sơn cột đèn sắt | Lần/năm | 1 |
| 20 | Sơn đánh số trụ | Lần/năm | 1 |
| 21 | Vỏ đèn các loại bằng kim loại | Năm | 10 |
| 22 | Bộ điều khiển lập trình PLC 10I/O | Năm | 10 |
| 23 | Cáp thép | Năm | 5 |
| 24 | Hộp nhựa các loại | Năm | 5 |
| 25 | Hộp nối cáp kín nước | Năm | 2 |
| 26 | Ống bảo vệ cáp nổi (PVC, HDPE) | Năm | 3 |
| 27 | Ống bảo vệ cáp ngầm (PVC, HDPE) | Năm | 10 |
| 28 | MCCB, RCCB, RCBO | Năm | 10 |
| 29 | Vỏ tủ điều khiển chiếu sáng | Năm | 3 |
| 30 | UDC, UCL, MIC | Năm | 5 |
| 31 | ITD, DCM, UTR, DCP, DFM40T-E(DFLT) | Năm | 5 |

PHỤ LỤC 7

ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ

1. Tuần đường:

Thành phần công việc:

- Theo dõi tổ chức giao thông, tai nạn giao thông, tình trạng công trình đường bộ; phát hiện kịp thời hư hỏng hoặc các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; xử lý các trường hợp hư hỏng nhỏ không cần vật tư thiết bị (cọc tiêu, biển báo bị xiêu vẹo; bu lông bị lỏng, tuột; đá lăn, cây đổ, vật liệu rơi vãi trên đường, nước tràn qua đường khi mưa hoặc các hư hỏng tương tự khác) hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý;

- Cập nhật dữ liệu trên máy vi tính, xác định điểm đen TNGT.

Đơn vị tính: 1 km/năm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường cấp I, II | Đường cấp III | Đường cấp IV, V, VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Miền núi | Đồng bằng, Trung du |
| QLD.101 | Tuần đường | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Xăng | Lít | 10,494 | 10,038 | 9,581 | 9,581 | 9,125 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 5/7 | Công | 16,222 | 13,273 | 11,231 | 11,231 | 8,588 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

2. Đếm xe bằng thủ công:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Đếm xe 2 chiều trên 1 mặt cắt ngang của đường.

Đơn vị tính: 1 lần/trạm đếm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm chính | Trạm phụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đường cấp I-II | Đường cấp III-IV | Đường cấp V-VI | Đường cấp I-II | Đường cấp III-IV | Đường cấp V-VI |
| QLD.102 | Đếm xe bằng thủ công | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giấy A4 | Tờ | 70 | 56 | 42 | 40 | 32 | 24 |
|  |  | Bút | Cái | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 42 | 28 | 14 | 28 | 20 | 10 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

Ghi chú: Khi thực hiện đếm xe bằng máy thì không áp dụng định mức trên.

3. Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ:

Thành phần công việc:

- Kiểm tra hiện trường: Nền, mặt, thoát nước (cống, rãnh), báo hiệu, tình trạng cầu, công trình (kè, ngầm, tường chắn,…); cập nhật vào hồ sơ quản lý, báo cáo.

Đơn vị tính: 1 km/1 lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường cấp I, II | Đường cấp III | Đường cấp IV, V, VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Miền núi | Đồng bằng, Trung du |
| QLD.103 | Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Xăng | Lít | 0,029 | 0,028 | 0,029 | 0,025 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,075 | 0,05 | 0,045 | 0,037 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

4. Trực bão lũ:

Thành phần công việc:

- Trực đảm bảo xử lý các tình huống đột xuất trong mưa bão, lũ lụt.

Đơn vị tính: 40 km/năm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QLD.104 | Trực bão lũ | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | Công | 160 |
|  |  |  |  | 10 |

5.  Đăng ký đường:

Thành phần công việc:

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đường để xác định tình trạng kỹ thuật vốn có lúc ban đầu và sự thay đổi các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai thác.

Đơn vị tính: 10 km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QLD.105 | Đăng ký đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bình đồ duỗi thẳng (khổ A0, tỷ lệ 1/2000) | Tờ | 5 |
|  |  | Sổ ghi chép A4 (36 trang) | quyển | 1 |
|  |  | Bút | Cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 5,63 |
|  |  |  |  | 10 |

6. Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối:

Thành phần công việc:

- Lập, cập nhật hồ sơ quản lý hành lang đường bộ.

Đơn vị tính: 1 km/năm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QLD.106 | Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2 | 1,5 | 1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú: Đối với công tác phối hợp với Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương thực hiện những biện pháp ngăn chặn những hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ cần thiết phải cung cấp nhân lực, xe máy phục vụ chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế hành vi vi phạm thực hiện lập dự toán theo từng vụ việc cụ thể.

B. BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ

1. Đắp phụ nền, lề đường:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Dãy cỏ, cuốc sửa khuôn;

- San đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 100m;

- Vỗ mái ta luy.

Đơn vị tính: 1 m³

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.201 | Đắp phụ nền, lề đường | Vật liêu |  |  |
|  |  | Đất cấp phối | m3 | 1,425 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 1,78 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Đầm cóc | Ca | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 |

2. Hót sụt nhỏ bằng thủ công:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phạm vi 30 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đào xúc lên phương tiện vận chuyển;

- Sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị tính: 1 m³

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2021 | Đào hót đất sụt bằng thủ công | Nhân công | Công | 0,45 |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |

3. Hót sụt nhỏ bằng máy:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, phạm vi 30 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đào xúc lên phương tiện vận chuyển;

- Sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị tính: 5 m³

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2022 | Hót sụt nhỏ bằng máy | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,250 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy xúc đào liên hợp gầu 0,4 m3 | Ca | 0,054 |
|  |  |  |  | 10 |

4. Bạt lề đường bằng thủ công:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Bạt lề đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2031 | Bạt lề đường bằng thủ công | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 1,8 |
|  |  |  |  | 10 |

5. Bạt lề đường bằng máy:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị thiết bị;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Máy san bạt lề đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.2032 | Bạt lề đường bằng máy | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy san 110 CV | Ca | 0,003 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm công tác vận chuyển đi đổ. Định mức áp dụng cho đoạn có chiều dài bạt liên tục trên 100 m; các đoạn có chiều dài bạt liên tục nhỏ hơn (hoặc bằng) 100 m thì áp dụng hệ số điều chỉnh 1,05 – 1,1.

6. Cắt cỏ bằng máy:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Cắt cỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: 1 km/1 lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
| BDD.204 | Cắt cỏ bằng máy | Vật liệu Lưỡi cắt Máy thi công | Lưỡi | 0,2 | 0,15 | 0,2 |
|  |  | Máy cắt cỏ 300 W | Ca | 0,9 | 1,05 | 1,2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

7. Phát quang cây cỏ bằng thủ công:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Phát cây ven đường bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 1 km/1 lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trung du | Miền núi |
| BDD.205 | Phát quang cây cỏ bằng thủ công | Nhân công | Công | 8,8 | 11 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Định mức trên áp dụng với đường đi qua khu vực vùng núi và trung du (có taluy dương, cây cối rậm rạp), với đường đi qua khu vực đồi thấp, đồng bằng áp dụng hệ số chiết giảm 0,4 - 0,6 so với khu vực trung du; đường qua đô thị (có vỉa hè, hai bên là nhà dân đông đúc) không có công tác này.

8. Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rãnh chữ nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh 80cm | Lòng rãnh 60cm |
| BDD.20611 | Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,048 | 0,036 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy đào ≤0,4m3 | Ca | 0,045 | 0,033 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

9. Vét rãnh hở hình thang bằng máy (kích thước 120x40x40 cm):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.20612 | Vét rãnh hở hình thang bằng máy | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,030 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy đào ≤0,4m3 | Ca | 0,028 |
|  |  |  |  | 1 |

10. Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.20621 | Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công (rãnh rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m) | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,281 |
|  |  |  |  | 1 |

11. Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh 80cm | Lòng rãnh 60cm |
|  |  |  |  | Chiều sâu 0,1m | Chiều sâu 0,1m |
| BDD.20622 | Vét rãnh hở chữ nhật bằng thủ công | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,337 | 0,253 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

12. Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công (kích thước rãnh 40x40x40 cm)

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.20623 | Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,298 |
|  |  |  |  | 1 |

13. Vét rãnh kín bằng thủ công:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m;

- Đậy nắp rãnh, hoàn thiện, dọn dẹp công trường.

Đơn vị tính: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh 80cm | Lòng rãnh 60cm |
| BDD.2071 | Vét rãnh kín bằng thủ công | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,474 | 0,361 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

14. Vét rãnh kín bằng máy:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, máy;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m;

- Đậy nắp rãnh, hoàn thiện, dọn dẹp công trường.

Đơn vị tính: 10m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng rãnh 80cm | Lòng rãnh 60cm |
| BDD.2072 | Vét rãnh kín bằng máy | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,064 | 0,04 |
|  |  | Máy thi công Máy đào ≤ 0,4m3 | Ca | 0,045 | 0,033 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Đối với các rãnh có kích thước khác, định mức được tính trên cơ sở nội suy, ngoại suy theo diện tích mặt cắt ngang của rãnh có cùng dạng thiết kế.

15. Sửa chữa rãnh xây gạch:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển;

- Trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rãnh xây tường đơn | Rãnh xây tường đôi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.208 | Sửa chữa rãnh xây gạch | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch chỉ (105x220x60) cm | Viên | 68 | 136 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,05 | 0,115 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | Công | 0,043 | 0,099 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

16. Sửa chữa rãnh xây đá:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển;

- Trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.209 | Sửa chữa rãnh xây đá | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 0,315 |
|  |  | Đá dăm | m3 | 0,015 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,11 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | Công | 0,513 |
|  |  |  |  | 10 |

17. Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển;

- Lắp đặt tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1 nắp tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nắp rãnh bê tông | Nắp hố ga |
| BDD.210 | Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nắp rãnh bê tông, hố ga | Nắp tấm | 1 | 1 |
|  |  | Vữa xi măng M75 | m3 | 0,003 | 0,005 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,14 | 0,214 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

18. Thông cống, thanh thải dòng chảy:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Nạo vét đất bùn trong lòng cống;

- Vận chuyển đến nơi quy định, phạm vi 30m;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: m dài cống

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ø ≥ 1m | Ø ≤ 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.211 | Thông cống, thanh thải dòng chảy | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,196 | 0,167 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

19. Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m;

- Đục theo vết nứt, vệ sinh sạch sẽ, trám các nứt vỡ tường đầu, tường cánh cống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10m dài vết nứt

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.212 | Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,0082 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,11 |
|  |  |  |  | 10 |

20. Vệ sinh mặt đường bằng thủ công:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Quét dọn mặt đường, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị tính: lần/km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đường cấp I-II | Đường cấp III-VI |
| BDD.2131 | Vệ sinh mặt đường bằng thủ công | Vật liệu Chổi quét Nhân công | Chiếc | 0,2 | 0,1 |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 7,50 | 3,75 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

21. Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác:

Thành phần công việc:

- Xe quét đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: ca/lần/km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đường cấp I-II | Đường cấp III-VI |
| BDD.2132 | Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Xe quét rác | Ca | 0,08 | 0,04 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

22. Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa một lớp):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ mặt đường;

- Láng nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 10 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa một lớp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 0,7 kg/m2 | Nhựa 0,9 kg/m2 |
|  |  |  |  | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựabằng máy | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy |
| BDD.2141 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (một lớp) | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá mạt 0,015 ÷1mm (hoặc cát) | m3 | 0,055 | 0,055 | 0,073 | 0,073 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 7,63 | 7,63 | 9,63 | 9,63 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,1 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | Ca |  | 0,005 |  | 0,0066 |
|  |  | Lu 8T | Ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | Ca | 0,02 |  | 0,025 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 10 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa một lớp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 1,1 kg/m2 | Nhựa 1,5 kg/m2 |
|  |  |  |  | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựabằng máy | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy |
| BDD.2141 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (một lớp) | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá mạt 0,015 ÷1mm (hoặc cát) | m3 | 0,103 | 0,103 | 0,166 | 0,166 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 11,77 | 11,77 | 16,05 | 16,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,2 | 0,12 | 0,27 | 0,162 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | Ca |  | 0,008 |  | 0,01 |
|  |  | Lu 8T | Ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | Ca | 0,03 |  | 0,04 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

23. Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa hai lớp):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ mặt đường;

- Láng nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 10 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Láng nhựa hai lớp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhựa 2,5kg/m2 | Nhựa 3kg/m2 |
|  |  |  |  | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy | Tưới nhựa bằng thủ công | Tưới nhựa bằng máy |
| BDD.2142 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (hai lớp) | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 1x2 | m3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Đá mạt 0,015 ÷1mm | m3 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 26,75 | 26,75 | 32,1 | 32,1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,38 | 0,228 | 0,46 | 0,276 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe tưới nhựa | Ca |  | 0,013 |  | 0,015 |
|  |  | Lu 8T | Ca | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | Ca | 0,05 |  | 0,06 |  |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

24. Xử lý cao su, sình lún:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đào bỏ phần mặt, móng, nền đường đến hết phạm vi hư hỏng;

- Đắp nền đường bằng vật liệu chọn lọc, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Rải lớp móng và lớp mặt, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn công trường.

Đơn vị: 10 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.215 | Xử lý cao su sình lún | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất cấp phối tự nhiên theo các chiều dày đã lèn ép là 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm | m3 | 2,9 | 4,35 | 5,8 | 7,25 |
|  |  | Cấp phối đá dăm (dày 40 cm) 0,075 mm - 50 mm | m3 | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 5,680 |
|  |  | Nhựa đường đặc | kg | 8,113 | 8,126 | 8,138 | 8,150 |
|  |  | Dầu hỏa | Lít | 4,774 | 4,782 | 4,789 | 4,796 |
|  |  | Củi | kg | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 |
|  |  | Bê tông nhựa nóng hạt trung | Tấn | 0,949 | 1,187 | 1,424 | 1,662 |
|  |  | Lưỡi cắt | Lưỡi | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 13,80 | 17,00 | 20,20 | 23,40 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Lu bánh thép 10 T | Ca | 0,0184 | 0,0203 | 0,0253 | 0,0278 |
|  |  | Đầm cóc | Ca | 0,102 | 0,153 | 0,204 | 0,255 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | Ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa (thay cho việc dùng củi) | Ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

25. Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bê tông nhựa cũ;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu);

- Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.2161 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nóng | Tấn | 1,070 | 1,258 | 1,49 | 1,766 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 9,45 | 9,63 | 9,81 | 9,99 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | Cái | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,426 | 1,568 | 1,646 | 1,762 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10T | Ca | 0,018 | 0,02 | 0,026 | 0,028 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | Ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | Ca | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

26. Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng bê tông nhựa nguội:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu);

- Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.2162 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nguội | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nguội | Tấn | 0,976 | 1,146 | 1,36 | 1,612 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 9,45 | 9,63 | 9,81 | 9,99 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | Cái | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,462 | 1,644 | 1,728 | 1,866 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10 T | Ca | 0,02 | 0,02 | 0,024 | 0,024 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | Ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | Ca | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

27. Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu);

- Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.2163 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá trộn nhựa pha dầu | Tấn | 1,148 | 1,35 | 1,6 | 1,898 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 8,926 | 9,096 | 9,266 | 9,435 |
|  |  | Cát vàng | kg | 78,534 | 78,534 | 78,534 | 78,534 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | Cái | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 |  | 1,298 | 1,46 | 1,532 | 1,656 |
|  |  | Máy thi công | Công |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10 T | Ca | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | Ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa | Ca | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,024 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

28. Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá dăm nhựa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDD.2164 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá dăm nhựa | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Đá 1x2 | m3 | 0,614 | 0,736 | 0,878 | 1,044 |
|  |  | Đá 0,5x1 (hoặc cát sạn) | m3 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 |
|  |  | Củi | kg | 38,124 | 38,124 | 38,124 | 38,124 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | Cái | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,378 | 1,55 | 1,626 | 1,756 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Lu bánh thép 10 T | Ca | 0,0366 | 0,0454 | 0,0564 | 0,0706 |
|  |  | Máy cắt bê tông MCD 218 | Ca | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 |
|  |  | Nồi nấu nhựa (thay cho việc dùng củi) | Ca | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

29. Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đục mở rộng vết nứt, vệ sinh sạch sẽ;

- Tưới nhựa đường vào khe nứt, rắc cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc trám vết nứt bằng bê tông nhựa nóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phương pháp trám nhựa rải cát | Phương pháp rải hỗn hợp bê tông nhựa nóng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.217 | Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Nhựa đường | kg | 2,782 | 1,294 |
|  |  | Bê tông nhựa nóng | Tấn |  | 0,030 |
|  |  | Cát | m3 | 0,002 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,279 | 0,271 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

30. Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh khe nứt;

- Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 cm | 25 cm |
| BDD.218 | Sửa chữa khe co dãn mặt đường bê tông xi măng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ma tít | m3 | 0,0046 | 0,0057 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,302 | 0,396 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí | Ca | 0,024 | 0,036 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

31. Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh khe nứt;

- Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 cm | 25 cm |
| BDD.219 | Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ma tít | m3 | 0,0011 | 0,0013 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,4583 | 0,6250 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

32. Sơn biển báo + cột biển báo và cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt;

- Sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m²

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 nước | 3 nước |
| BDD.220 | Sơn biển báo, cột biển báo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,16 | 0,22 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,135 | 0,195 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

33. Sơn cọc H, cột Km (chất liệu cột bằng bê tông xi măng):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt;

- Sơn cọc H, cột km bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cọc H | Cột Km |
| BDD.221 | Sơn cọc H, cột Km | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn bê tông | kg | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,33 | 0,52 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

34. Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí,… (chất liệu cọc, cột bằng bê tông xi măng):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt;

- Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.222 | Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí… | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn bê tông | kg | 0,80 |
|  |  | Sơn màu | kg | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,251 |
|  |  |  |  | 10 |

35. Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí,…:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cọc

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.223 | Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí… | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,06 |
|  |  |  |  | 10 |

36. Nắn sửa cột Km:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.224 | Nắn sửa cột Km | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,12 |
|  |  |  |  | 10 |

37. Nắn chỉnh, tu sửa biển báo:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Dựng lại cột bị nghiêng, đổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng;

- Phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.225 | Nắn chỉnh, tu sửa biển báo | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,225 |
|  |  |  |  | 10 |

38. Thay thế, bổ sung biển báo, cột biển báo:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển;

- Lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 biển báo (hoặc cột biển báo)

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.226 | Thay thế, bổ sung cột biển báo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Biển báo (hoặc cột biển báo) | Biển báo (hoặc cột) | 1 |
|  |  | Vữa bê tông đá 1x2 M150 | m3 | 0,066 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 1,26 |
|  |  |  |  | 10 |

39. Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí,…:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vị 100 m;

- Đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng;

-  Dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh;

- Trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện.

Đơn vị: 1 cọc (cột)

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.227 | Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí… | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí… | Bộ | 1 |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 0,04 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,55 |
|  |  |  |  | 10 |

40. Dán lại lớp phản quang biển báo, cột Km có dán phản quang:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Chà bóc màng phản quang cũ, vệ sinh sạch sẽ;

- Đo, cắt, dán màng phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.228 | Dán lại lớp phản quang biển | Vật liệu |  |  |
|  |  | Màng phản quang | m2 | 1,10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,255 |
|  |  |  |  | 10 |

41. Vệ sinh mặt biển phản quang:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng;

- Phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị tính: 1 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.229 | Vệ sinh mặt biển phản quang | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | Công | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 |

42. Sơn dặm vạch kẻ đường:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ, sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Trông giữ, bảo quản vạch sơn khô;

- Thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sơn bằng thủ công | Sơn bằng máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.230 | Sơn dặm vạch kẻ đường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn kẻ đường | kg | 0,788 | 0,788 |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4.5/7 | Công | 0,280 | 0,130 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy phun sơn 400m2/h | Ca |  | 0,033 |
|  |  | Máy nén khí động cơ diesel 745m3/h | Ca |  | 0,015 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

43. Bổ sung đá mái ta luy:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cu, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Chêm chèn đá vào các vị trí bị mất đá;

- Chít mạch vữa (nếu có), hoàn thiện.

Đợn vị tính: 1 m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Không chít mach | Có chít mạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.231 | Bổ sung đá mái ta luy | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,245 | 1,245 |
|  |  | Đá dăm 4x6 | m3 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 |  | 0,068 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 1,315 | 1,755 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

44. Thay thế tấm bê tông mái ta luy:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ;

- Thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.232 | Thay thế tấm bê tông mái taluy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tấm bê tông (40x40) cm | Tấm | 1 |
|  |  | Vữa xi măng M150 | m3 | 0,003 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | Công | 0,107 |
|  |  |  |  | 10 |

45. Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vá, sửa chữa vị trí bị sứt, vỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.233 | Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,2 |
|  |  | Đá dăm | m3 | 0,057 |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,42 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 2,25 |
|  |  |  |  | 10 |

46. Bảo dưỡng đảo giao thông:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tưới cây, cắt cỏ, tỉa cành;

- Nắn chỉnh các tấm biển gắn mũi tên chỉ đường, sửa chữa mép đảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 đảo đường kính 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.234 | Bảo dưỡng đảo giao thông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước tưới | m3 | 0,395 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 1,18 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Xe ô tô tưới nước 5 m3 | Ca | 0,0265 |
|  |  |  |  | 10 |

47. Thay thế tôn lượn sóng:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo tôn lượn sóng khỏi trụ;

- Đào cột cũ và thu hồi, lắp đặt và đổ bê tông móng cột mới (trường hợp thay cột mới);

- Lắp đặt tôn lượn sóng mới;

- Thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị tính: tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thay toàn bộ | Không thay trụ |
| BDD.235 | Thay thế tôn lượn sóng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tôn lượn sóng 3x47x4120mm | Tấm | 1 | 1 |
|  |  | Cột thép | Cột | 1 |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 0,055 |  |
|  |  | Bu lông M18x26 | Bộ | 8 | 8 |
|  |  | Bu lông M20x30 | Bộ | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | công | 3,20 | 1,875 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

48. Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  100 md

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.236 | Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước sạch | m3 | 0,3 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,99 |
|  |  |  |  | 10 |

49. Nắn chỉnh, thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Nắn chỉnh lại trụ bê tông, ống thép bị xô lệch đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Tháo dỡ, thay thế các trụ bê tông vỡ, ống thép bị cong vênh;

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nắn chỉnh (cái) | Thay thế ống thép (m) | Thay thế trụ bê tông (trụ) |
| BDD.237 | Nắn chỉnh, thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Trụ bê tông | Trụ |  |  | 1 |
|  |  | Ống thép Ø50mm | m |  | 1,05 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4/7 | Công | 0,35 | 0,15 | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

50. Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn trụ bê tông, ống thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trụ bê tông | Ống thép Ø50mm |
| BDD.238 | Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn bê tông | kg | 0,8 |  |
|  |  | Sơn dầu | kg |  | 0,036 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,25 | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

51. Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.239 | Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,36 |
|  |  |  |  | 10 |

52. Thay thế tấm chống chói:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.240 | Thay thế tấm chống chói | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tấm chống chói | Tấm | 10 |
|  |  | Bu lông | Bộ | 2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,55 |
|  |  |  |  | 10 |

53. Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dung cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 trụ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.241 | Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,55 |
|  |  |  |  | 10 |

54. Thay thế trụ dẻo:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10 trụ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.242 | Thay thế trụ dẻo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Trụ dẻo | Trụ | 10 |
|  |  | Bu lông | Bộ | 3 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 |

55. Vệ sinh mắt phản quang:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo gỉ, làm vệ sinh bề mặt;

- Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (3 nước).

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.243 | Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ 1 lớp | kg | 0,145 |
|  |  | Sơn mầu 2 lớp | kg | 0,241 |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,55 |
|  |  |  |  | 10 |

56. Thay thế mắt phản quang:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mắt

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDD.245 | Thay thế mắt phản quang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Mắt phản quang | mắt | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,025 |
|  |  |  |  | 10 |

57. Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh hiện trường, lấy dấu;

- Vận hành lò nấu keo, trải keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 1 viên

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mặt bê tông nhựa | Mặt bê tông xi măng |
| BDD.246 | Bảo dưỡng thay thế đinh phản quang | Vật liệu Viên phản quang Keo Bituminous Keo Megapoxy Ga Dầu DO Vật liệu khác | Viên kg kg kg Lít % | 1 0,1 1 | 1 0,1 0,004 0,001 1 |
|  |  | Nhân công Bậc thợ 3,7/7 | Công | 0,069 | 0,072 |
|  |  | Máy thi công Lò nung keo | Ca | 0,004 | 0,004 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

C. QUẢN LÝ CẦU

1. Kiểm tra cầu:

Thành phần công việc:

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần trên: mặt, thoát nước, lan can, khe co dãn…;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần dưới: dầm, mố, trụ, gối cầu…;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật công trình phòng hộ, điều tiết dòng chảy.

Đơn vị tính: cầu/năm

| Mã hiệu | Công tác quản lý | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cầu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200 - 300 | 100 - 200 | 50 - 100 | <50 |
| QLC.101 | Kiểm tra cầu | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Sổ theo dõi ghi chép (A4) 36 trang | Quyển | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 |
|  |  | Bút viết | Cái | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 48 | 36 | 12 | 4 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú: Trường hợp cần sử dụng ca nô, thuyền, xe cẩu chuyên dụng hoặc các thiết bị khác để kiểm tra cầu thì xác định số ca cần thiết trong 1 năm để bổ sung vào dự toán.

2. Đăng ký cầu:

Thành phần công việc:

- Bổ sung, cập nhật những thay đổi tình trạng kỹ thuật cầu theo mẫu hồ sơ lý lịch quy định;

- Lưu dữ liệu trong máy tính.

Đơn vị tính: lần

| Mã hiệu | Công tác quản lý | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đối với khai báo lần đầu | Chiều dài cầu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 300-200 | 200-100 | 100-50 | <50 |
| QLC.102 | Đăng ký cầu | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sổ ghi chép A4, 27 trang | Quyển | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | A0 | Tờ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Bút | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Ảnh (10x15)cm | Ảnh/nhịp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
|  |  |  |  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 |

3. Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão:

Thành phần công việc: Kiểm tra mố trụ, chân khay, 1/4 nón mố, nền đường sau mố, các công trình điều tiết dòng chảy lòng sông, suối, sự thay đổi dòng chảy sông, suối, các công trình phòng hộ.

Đơn vị tính:  cầu/năm

| Mã hiệu | Công tác quản lý | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cầu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200 - ≤ 300 | 100 -≤ 200 | 50 - ≤ 100 | ≤ 50 |
| QLC.103 | Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Sổ theo dõi ghi chép (A4), 36 trang | Quyển | 0,833 | 0,833 | 0,50 | 0,167 |
|  |  | Bút viết | Cái | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 6 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Ca nô 135 cv | Ca | 2 | 2 | 1 |  |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

4. Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ trên vi tính:

Thành phần công việc:

- Quản lý hồ sơ: hồ sơ hoàn công, hồ sơ đăng ký và kiểm định cầu, biên bản kiểm tra, nghiệm thu, ảnh chụp, đĩa CD,…;

- Bổ sung kịp thời những thay đổi vào hồ sơ.

Đơn vị tính: cầu/năm

| Mã hiệu | Công tác quản lý | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cầu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200-≤300 | 100-≤200 | 50-≤100 | ≤50 |
| QLC.104 | Quản lý hồ sơ trên vi tính | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Kĩ sư bậc 2 | Công | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

D. BẢO DƯỠNG CẦU ĐƯỜNG BỘ

1. Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 150 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng;

- Đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.201 | Sửa chữa lan can cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa bê tông | m3 | 0,08 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,325 |
|  |  |  |  | 10 |

2. Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo gỉ làm sạch bề mặt sơn, hoà sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật (3 năm sơn một lần);

- Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lan can bảo vệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 lớp | 2 lớp |
| BDC.202 | Sơn lan can cầu | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,143 |  |
|  |  | Sơn mầu | kg | 0,12 | 0,24 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,313 | 0,625 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Định mức trên không áp dụng đối với lan can cầu loại chống gỉ (thép, gang đúc, nhôm...).

3. Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo bỏ, làm sạch bề mặt sơn, hoà sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật (sơn 3 nước);

- Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.203 | Sơn lan can cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn bê tông | kg | 0,49 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,313 |
|  |  |  |  | 10 |

4. Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100m;

- Chọn đá, xếp đá, chèn kĩ theo đúng yêu cầu kĩ thuật;

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m;

- Tưới nước bảo dưỡng;

- Thu dọn vật liệu, dụng cụ;

- Vệ sinh khu vực công trường.

Đơn vị tính: 1 m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xếp đá khan | Xếp đá miết mạch |
| BDC.204 | Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá hộc | m3 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | Đá 4x6 | m3 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Vữa xi măng cát vàng M100 | m3 |  | 0,07 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,5/7 | Công | 2,57 | 2,61 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

5. Bôi mỡ gối cầu thép:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, công cụ;

- Vệ sinh gối cầu;

- Bôi mỡ gối cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 gối cầu

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.205 | Bôi mỡ gối cầu thép | Vật liệu |  |  |
|  |  | Mỡ công nghiệp | kg | 0,2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,5 |
|  |  |  |  | 10 |

6. Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh quét dọn mặt cầu, rác ở các ống thoát nước, vận chuyển trong phạm vi 100 m.

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.206 | Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước | Vật liệu Chổi quét Nhân công | Chiếc | 0,0001 |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,048 |
|  |  |  |  | 10 |

7. Thay thế ống thoát nước:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ; vận chuyển ống đến phạm vi lắp đặt trong phạm vi 30 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Lắp dựng dàn giáo;

- Tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng;

- Đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống;

- Thu dọn công trường;

Đơn vị tính: 1 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 | 100 | 150 |
| BDC.207 | Thay thế ống thoát nước | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Ống nhựa | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Cồn rửa | kg | 0,036 | 0,049 | 0,061 |
|  |  | Nhựa dán | kg | 0,011 | 0,016 | 0,02 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,751 | 0,766 | 0,781 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

8. Bảo dưỡng khe co dãn thép:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.208 | Bảo dưỡng khe co dãn thép | Vật liệu |  |  |
|  |  | Que hàn | kg | 0,978 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,419 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23 kW | Ca | 0,085 |
|  |  | Máy phát điện 2,4 kW | Ca | 0,085 |
|  |  |  |  | 10 |

9. Vệ sinh khe co dãn cầu:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn;

- Bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 md

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.209 | Vệ sinh khe co dãn cao su | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,068 |
|  |  |  |  | 10 |

10. Vệ sinh mố cầu:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu;

- Vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.210 | Vệ sinh mố cầu | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | Công | 0,45 |
|  |  |  |  | 10 |

11. Vệ sinh trụ cầu:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.211 | Vệ sinh trụ cầu | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,540 |
|  |  |  |  | 10 |

12. Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, bong bật, lún trồi mặt đường cũ đến bản mặt cầu;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám;

- Rải bê tông nhựa nóng, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 5 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm |
| BDC.2121 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nóng hạt mịn | Tấn | 0,535 | 0,629 | 0,745 | 0,883 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 4,725 | 4,815 | 4,905 | 4,995 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,715 | 0,786 | 0,825 | 0,884 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10 T | Ca | 0,009 | 0,010 | 0,013 | 0,014 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

13. Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trồi mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, bong bật, lún trồi mặt đường cũ đến bản mặt cầu;

- Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định;

- San phẳng, đầm lén, tưới nhựa dính bám;

- Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 5 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BDC.2122 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bê tông nhựa nguội | Tấn | 0,448 | 0,573 | 0,680 | 0,806 |
|  |  | Nhựa đường | kg | 4,725 | 4,815 | 4,905 | 4,995 |
|  |  | Lưỡi cắt bê tông | Cái | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,735 | 0,825 | 0,865 | 0,935 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy lu bánh thép 10 T | Ca | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

14. Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Lắp dựng dàn giáo;

- Vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn công trường.

Đơn vị tính: 1 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.213 | Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | Công | 0,09 |
|  |  |  |  | 10 |

15. Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.214 | Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | Công | 0,054 |
|  |  |  |  | 10 |

16. Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Cạo gỉ vệ sinh bề mặt sơn, hòa sơn, sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.215 | Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ (1 lớp) | kg | 0,145 |
|  |  | Sơn mầu (2 lớp) | kg | 0,24 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,3 |
|  |  |  |  | 10 |

17. Kiểm tra bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Lắp dựng dàn giáo phục vụ thi công;

- Bắt xiết bu lông theo yêu cầu kỹ thuật;

- Tháo dỡ dàn giáo, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 10 bu lông

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | không dàn giáo | Có dàn giáo |
| BDC.216 | Kiểm tra, bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, liên hợp thép – bê tông cốt thép | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,25 | 0,35 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

18. Phát quang cây dại (2 đầu mố cầu):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Phát quang cây dại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.217 | Phát quang cây dại | Nhân công | Công | 4,286 |
|  |  | Bậc thợ 3/7 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |

19. Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m;

- Trát vữa chỗ nứt, vỡ, bung mạch vữa xây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Phát quang cây cỏ quanh khu vực, dọn sạch rác, vệ sinh sạch sẽ kè hướng dòng, công trình phòng hộ.

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trát vữa cho 1m3 vữa xi măng | Phát quang, vệ sinh cho 1m2 |
| BDC.218 | Bảo dưỡng công trình phòng hộ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 1,05 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 9,45 | 0,30 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

20. Thanh thải dòng chảy dưới cầu:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ;

- Thanh thải dòng chảy dưới cầu, gỡ cây trôi mắc vào mố, trụ cầu.

Đơn vị tính: 1 cầu

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cầu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200 - ≤ 300 | 100 - ≤ 200 | 50 - ≤ 100 | ≤ 50 |
| BDC.219 | Thanh thải dòng chảy dưới cầu | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,13 | 1,49 | 0,85 | 0,64 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Thuyền máy (hoặc Canô 135CV) | Ca | 0,57 | 0,36 | 0,14 | 0,07 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

21. Vệ sinh lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép mạ chống gỉ):

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m dài

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDC.220 | Vệ sinh lan can cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước sạch | m3 | 0,25 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,95 |
|  |  |  |  | 10 |

22. Vận chuyển đất, bùn, rác bằng ô tô tự đổ:

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất đến nơi quy định bằng ô tô tự đổ

Đơn vị tính: 5 m3

| Phạm vi | Phương tiện | Đơn vị | Cấp đất |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <300m | Ô tô 2,5 tấn | Ca | 0,058 | 0,071 | 0,075 | 0,080 |
|  | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,033 | 0,042 | 0,050 | 0,055 |
| Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤500m | Ô tô 2,5 tấn | Ca | 0,068 | 0,079 | 0,093 | 0,098 |
|  | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,042 | 0,048 | 0,062 | 0,063 |
| Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m | Ô tô 2,5 tấn | Ca | 0,079 | 0,094 | 0,099 | 0,109 |
|  | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,048 | 0,056 | 0,065 | 0,071 |
| Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤1000m | Ô tô 2,5 tấn | Ca | 0,089 | 0,104 | 0,123 | 0,132 |
|  | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,056 | 0,067 | 0,080 | 0,085 |
| Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km | Ô tô 2,5 tấn | Ca | 0,054 | 0,057 | 0,065 | 0,064 |
|  | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,033 | 0,036 | 0,043 | 0,044 |
| Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km | Ô tô 2,5 tấn | Ca | 0,047 | 0,051 | 0,053 | 0,057 |
|  | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,037 |
| Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km | Ô tô 2,5 tấn | Ca | 0,044 | 0,048 | 0,051 | 0,057 |
|  | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,022 | 0,027 | 0,029 | 0,033 |
| Vận chuyển 1km ngoài phạm vi Ngoài 7km | Ô tô 2,5 tấn | Ca | 0,027 | 0,030 | 0,032 | 0,035 |
|  | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 0,021 |

PHỤC LỤC 8

MẢNG CÔNG TÁC DUY TU BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. CÔNG TÁC LẮP ĐẶT

1. Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột gang

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công;

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế;

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột bê tông chiều cao cột (m) | Cột thép, cột gang chiều cao cột (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10 | > 10 | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 12 |
| BA.211 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cột đèn | Cột | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 2,93 | 3,25 | 1,95 | 2,93 | 3,25 |
| BA.212 | Lắp dựng cột đèn bằng máy | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cột đèn | Cột | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 1,63 | 2,28 | 1,38 | 1,63 | 1,95 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cần trục ô tô 3 t | Ca | 0,150 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,150 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

2. Lắp đặt chụp đầu cột:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột đèn (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 10,5m | > 10,5m |
| BA.220 | Lắp chụp đầu cột | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Chụp đầu cột (cột mới) | Bộ | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 0,33 | 0,33 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Xe nâng 12m | Ca | 0,150 | - |
|  |  | Xe nâng 18m | Ca | - | 0,150 |
|  | 01 | 02 |

3. Lắp đặt cần đèn các loại:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động;

- Vận chuyển cần đèn lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

4. Lắp đặt cần đèn D60:

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cần đèn (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 2,8m | ≤ 3,2m | ≤ 3,6m |
| BA.231 | Lắp cần đèn D60 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Cần đèn | Bộ | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 0,62 | 0,68 | 0,74 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Xe nâng 12 m | Ca | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | 01 | 02 | 03 |

5. Lắp đặt cần đèn chữ S:

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cần đèn (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 2,8m | ≤ 3,2m |
| BA.232 | Lắp cần đèn chữ S | Vật liệu Cần đèn Tay bắt cần Nhân công 3,5/7 Máy thi công Xe nâng 12 m | Bộ Cái Công Ca | 1,0 1,0 0,65 0,170 | 1,0 1,0 0,75 0,170 |
|  | 01 | 02 |

6. Lắp đặt đèn các loại:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn;

- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đèn cao áp ở đô cao (m) | Chao cao áp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 12m | >12m |  |
| BA.233 | Lắp choá đèn, chao cao áp | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Chóa đèn | Bộ | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | Chao cao áp | Bộ | - | - | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 Máy thi công | Công | 0,26 | 0,39 | 0,20 |
|  |  | Xe nâng 12 m | Ca | 0,130 | - | 0,150 |
|  |  | Xe nâng 18m | Ca | - | 0,130 | - |
|  | 01 | 02 | 03 |

7. Lắp đặt các loại xà, sứ :

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ;

- Khoan lỗ để lắp xà đưa xà lên cao;

- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

8. Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp:

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.241 | Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp | Nhân công 3,5/7 Máy thi công Xe nâng 12m | Công Ca | 0,13 0,120 |
|  | 01 |

9. Lắp đặt xà:

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lắp thủ công | Lắp bằng máy (chiều dài >1m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.242 | Lắp đặt xà | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Xà | Bộ | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 0,34 | 0,23 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Xe nâng 12m | Ca | - | 0,100 |
|  | 01 | 02 |

Ghi chú:

- Đối với công tác lắp xà bằng máy chiều dài  ≤ 1m, thì hao phí nhân công được nhân hệ số 0,8.

- Định mức trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,8.

- Nếu lắp xà kép, xà néo thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,2.

10. Lắp đặt tiếp địa:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Đóng cọc tiếp địa;

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa;

- Đấu nối tiếp địa vào cột đèn;

- Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

11. Lắp đặt tiếp địa cho cột điện:

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.251 | Lắp đặt tiếp địa cho cột điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc tiếp địa có râu | Bộ | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 Máy thi công | Công | 0,31 |
|  |  | Máy hàn 23 kW | Ca | 0,100 |
|  | 01 |

12. Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm:

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.252 | Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tiếp địa 6 cọc | Bộ | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 Máy thi công | Công | 0,26 |
|  |  | Máy hàn 23 kW | Ca | 0,10 |
|  | 01 |

13. Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo:

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.253 | Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tiếp địa | Bộ | 1,0 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 Máy thi công | Công | 0,33 |
|  |  | Máy hàn 23kW | Ca | 0,30 |
|  |  | Xe nâng 9m | Ca | 0,15 |
|  | 01 |

14. Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí;

- Cảnh giới, giám sát an toàn;

- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng dơ;

- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện 6 ÷ 25mm2 | Tiết diện 6 ÷ 50mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.310 | Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây điện | m | 101,5 |  |
|  |  | Cáp điện | m | - | 101,5 |
|  |  | Thép văng D4 mạ kẽm | m | - | 101,5 |
|  |  | Thép buộc D1,5 mạ kẽm | kg | - | 1,50 |
|  |  | Băng dính | Cuộn | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 Máy thi công | Công | 0,98 | 1,63 |
|  |  | Xe nâng 12m | Ca | 0,25 | 1,00 |
|  | 01 | 02 |

Ghi chú: Trường hợp kéo dây tiết diện > 25 mm2, cáp tiết diện >50mm2 thì hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

15. Làm đầu cáp khô:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha;

- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp;

- Bóp đầu cốt, cố định đầu cáp;

- Đấu các đầu cáp vào bảng điện;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 đầu cáp

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.320 | Làm đầu cáp khô | Vật liệu Đầu cốt đồng Nhân công 3,5/7 | Bộ Công | 1,0 0,20 |
|  | 01 |

16. Rải cáp ngầm:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí;

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí;

- Đặt lưới bảo vệ;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.330 | Rải cáp ngầm | Vật liệu Cáp ngầm Nhân công 3,5/7 | m Công | 101,5 0,98 |
|  | 01 |

17. Luồn cáp ngầm cửa cột:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng;

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp;

- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột;

- Lấp đất chân cột;

- Hoàn chỉnh bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 đầu cáp

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.340 | Luồn cáp ngầm cửa cột | Nhân công 3,5/7 | Công | 0,13 |
|  |  |  |  | 01 |

18. Lắp bảng điện cửa cột:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột;

- Định vị và lắp bulông;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bảng

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.351 | Lắp bảng điện cửa cột | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bảng điện | Bảng | 1,00 |
|  |  | Nhân công 3,0/7 | Công | 0,10 |
|  | 01 |

19. Lắp cửa cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột;

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột;

- Lắp cửa cột;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cửa

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.352 | Lắp cửa cột | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cửa cột | Cửa | 1,00 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,10 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 0,20 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy hàn 23kW | Ca | 0,10 |
|  | 01 |

20. Luồn dây từ cáp treo lên đèn:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.361 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dây điện | m | 101,5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 Máy thi công | Công | 1,63 |
|  |  | Xe nâng 12m | Ca | 1,0 |
|  | 01 |

21. Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn:

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.362 | Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dây điện | m | 101,5 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 1,30 |
|  | 01 |

22. Lắp đặt giá đỡ tủ điện:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp giá đỡ tủ;

- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.371 | Lắp giá đỡ tủ điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giá đỡ tủ | Bộ | 1,00 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 1,30 |
|  | 01 |

23. Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp tủ;

- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ;

- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao của tủ điện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | < 2m | ≥ 2m |
| BA.372 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tủ điện | Bộ | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | Công | 1,53 | 1,53 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Xe nâng 12 m | Ca | - | 0,20 |
|  | 01 | 02 |

24. Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư;

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra hoàn thiện;

- Vệ sinh, hoàn thiện mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đèn cầu | Đèn nấm | Đèn chiếu sáng thảm cỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.380 | Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ | Vật liệu Đèn Nhân công 4,0/7 Máy thi công Xe nâng 12 m | Bộ Công Ca | 1,00 0,13 0,15 | 1,00 0,20 0,15 | 1,00 0,39 - |
|  | 01 | 02 | 03 |

25. Lắp đặt đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật tư, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế;

- Kéo dây nguồn đấu điện;

- Kiểm tra, hoàn chỉnh;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lắp đèn pha trên cạn ở độ cao H ≥ 3m | Lắp đèn pha dưới nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA.390 | Lắp đèn pha trên cạn | Vật liệu Đèn pha Nhân công 4,0/7 Máy thi công Xe nâng 12 m | Bộ Công Ca | 1,0 0,65 0,140 | 1,0 0,98 - |
|  | 1 | 2 |

Ghi chú: Đối với việc lắp bằng máy ở độ cao < 3 m thì hao phí nhân công được điều chỉnh hệ số 0,8 và hao phí ca máy được nhân với hệ số 0,86 đối với công tác lắp bằng máy ở độ cao ≥ 3 m.

26. Lắp đặt bộ đèn đường hps các loại ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, đưa bộ đèn mới lên gàu, nâng lên lắp vào vị trí, xuống gầu. Đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bộ đèn đường HPS các loại ở độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H< 12m | 12m ≤ H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.01.06. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ đèn HPS | Bộ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,198 | 0,215 | 0,225 | 0,244 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,040 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,043 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,045 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,049 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

27. Lắp đặt kẹp cáp các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tiến hành lắp đặt kẹp cáp. Kiểm tra, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kẹp cáp các loại |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kẹp treo | Kẹp dừng | Kẹp đấu |
| CS.01.08. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | - Kẹp cáp các loại | Cái | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,087 | 0,090 | 0,103 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12m | Ca | 0,022 | 0,022 | 0,026 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

28. Lắp đặt cáp luồn cần cho đèn ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, lắp đặt, đấu dây, căn chỉnh cáp, xuống gầu. Kiểm tra, đóng điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 9 | 9 ≤ H < 12 | 12 ≤ H <15 | 15 ≤ H <18 |
| CS.02.03. | Vật liệu: |  |  |  |  |  |
|  | - Cáp luồn cần | m | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,031 | 1,156 | 1,219 | 1,344 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,206 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,231 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | - | 0,244 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | - | 0,269 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

29. Lắp đặt ổ khóa tủ điều khiển:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn. Khoan tạo lổ ,định vị ổ khóa. Tiến hành lắp đặt ổ khóa tủ điều khiển. Kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: khóa

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.02.05.20 | Vật liệu: - Ổ khóa Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Khóa Công | 1 0,068 |

30. Lắp đặt khóa liên động cơ khí:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn. Lắp khóa liên động cơ khí. Đấu điện kiểm tra. Thu dọn công trường, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 khóa

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.02.05.50 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Khóa liên động | Cái | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,150 |

B. CÔNG TÁC THÁO DỠ

1. Tháo dỡ trụ kim loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động, cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo gỡ trụ cũ (dùng xe cẩu). Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháo gỡ trụ kim loại ở độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 8m | 8m ≤ H < 12m | 12m ≤ H < 15m | 15m ≤ H < 18m |
| CS.01.02 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,426 | 0,688 | 0,863 | 1,038 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe cẩu 6,5T | Ca | 0,061 | 0,098 | 0,123 | 0,148 |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9m | ca | 0,061 | - | - | - |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 12m | Ca | - | 0,098 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15m | Ca | - | - | 0,123 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18m | Ca | - | - | - | 0,148 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

2. Tháo dỡ cần đèn các loại:

2.1. Tháo dỡ cần đèn các loại ở độ cao H ≤ 12m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động, cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ cần đèn, xuống gầu. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cần đèn(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2,8 | ≤3,2 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤4 | ≤4,4 | ≤6 |
| CS.01.04. | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,283 | 0,325 | 0,350 | 0,375 | 0,400 | 0,425 | 0,450 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,057 | 0,065 | 0,07 | 0,075 | 0,080 | 0,085 | 0,090 |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

2.2. Tháo dỡ cần đèn các loại ở độ cao 12 m < H ≤ 15 m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ cần đèn, xuống gầu. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cần đèn (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2,8 | ≤3,2 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤4 | ≤4,4 | ≤6 |
| CS.01.04. | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,244 | 0,269 | 0,294 | 0,319 | 0,342 | 0,369 | 0,377 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,049 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,068 | 0,074 | 0,075 |
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

2.3. Tháo dỡ cần đèn các loại ở độ cao 15m < H ≤ 18m

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ cần đèn, xuống gầu. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cần đèn(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2,8 | ≤3,2 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤4 | ≤4,4 | ≤6 |
| CS.01.04. | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,269 | 0,294 | 0,319 | 0,344 | 0,369 | 0,394 | 0,419 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12m | Ca | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,079 | 0,084 |
|  |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

3. Tháo dỡ bộ đèn đường hps các loại ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ bộ đèn, xuống gầu. Kiểm tra, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bộ đèn đèn HPS ở độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H< 12m | 12m ≤ H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.01.07. | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,135 | 0,167 | 0,200 | 0,210 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,023 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,032 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,040 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,042 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

4. Tháo dỡ kẹp cáp các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tiến hành tháo gỡ kẹp cũ. Kiểm tra, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháo gỡ các loại kẹp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kẹp treo | Kẹp dừng |
| CS.01.09. | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,093 | 0,143 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,024 | 0,036 |
|  |  |  | 10 | 20 |

5. Tháo dỡ cáp tiếp địa các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo gỡ và thu hồi cáp cũ (hỏng). Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.1.11.10 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,013 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe cẩu 5T | Ca | 0,003 |

6. Tháo dỡ các loại cáp, tủ điện và các thiết bị phụ trợ:

6.1. Tháo dỡ các loại cáp trên không ở độ cao ≤ 9 m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gàu, tháo gỡ cáp, xuống gầu. Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại cáp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cáp có tiết diện dây 6 ÷ 25mm2, cáp thép Ø6/Ø8/Ø10 (có hoặc không có bọc PVC) | Cáp có tiết diện dây 26÷50mm2 | Cáp có tiết diện dây >50mm2 |
| CS.02.01. | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,626 | 0,735 | 0,936 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9m | Ca | 0,124 | 0,146 | 0,186 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

6.2. Tháo gỡ cáp ngầm các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo gỡ và thu hồi cáp cũ (hỏng). Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại cáp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cáp ngầm 4x mm2, 4x11 mm2, cáp điều khiển 2 mức công suất các loại | Cáp ngầm 4x16 mm2, 4x25 mm2 |
| CS.02.02. | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,889 | 1,222 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe cẩu 5T | Ca | 0,178 | 0,244 |
|  |  |  | 10 | 20 |

6.3.Tháo dỡ cáp luồn cần cho đèn ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ và thu hồi cáp cũ (hỏng), xuống gầu. Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 9 | 9 ≤ H < 12 | 12 ≤ H < 15 | 15 ≤ H< 18 |
| CS.02.04. | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,729 | 0,844 | 0,906 | 1,031 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,146 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,169 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | - | 0,181 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | - | 0,206 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

6.4. Tháo gỡ đô mi nô xxP (xx ≥ 4):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn. Mở tủ, tháo đô mi nô cũ. Thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.02.05.60 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,040 |

C. DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

1. Thay thế bóng đèn HPS các loại ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo bóng cũ. Lắp đặt bóng mới, lắp vỏ đèn, xuống gầu. Kiểm tra, đóng nguồn điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bóng

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 12m | 12m ≤H< 15m | 15m ≤H < 18m | 18m ≤H < 24m |
| CS.05.01 | Vật liệu: |  |  |  |  |  |
|  | - Bóng đèn HPS | Bóng | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,228 | 0,240 | 0,252 | 0,269 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,046 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,048 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,050 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,054 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

2. Thay chóa đèn pha, chao đèn cao áp ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ chóa cũ và lắp đặt chóa mới, xuống gầu. Kiểm tra, đóng nguồn điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 chóa

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Độ cao |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị | H< 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m |
| CS.05.02 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | - Chóa đèn | Bộ | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,438 | 0,467 | 0,488 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,088 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,093 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,097 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

3. Thay thế bộ đèn/chóa đèn đường HPS các loại ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ chóa đèn, bộ đèn cũ. Lắp đặt chóa đèn, bộ đèn mới, xuống gầu. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H< 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.03 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ đèn/ chóa đèn | Bộ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,275 | 0,313 | 0,363 | 0,415 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng -chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,055 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,063 | - |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,073 |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,085 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

4. Thay thế bộ đèn / chóa đèn trang trí các loại ở độ cao ≤ 9m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ chóa đèn, bộ đèn cũ. Lắp đặt chóa đèn, bộ đèn mới, xuống gầu. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.04.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Bộ đèn/ chóa đèn trang trí | Bộ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,308 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,062 |

5. Thay thế chấn lưu đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo chấn lưu cũ. Lắp đặt chấn lưu mới, lắp lại vỏ đèn, xuống gầu. Kiểm tra, đóng nguồn điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H< 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.05 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Chấn lưu | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,276 | 0,288 | 0,300 | 0,319 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng -chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,055 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,058 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,060 |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,064 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

6. Thay thế kích đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo kích đèn cũ, thay kích đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Kiểm tra, đóng nguồn điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H< 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.06 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Kích đèn | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,258 | 0,270 | 0,282 | 0,294 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,052 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,054 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,056 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,059 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

7. Thay thế tụ điện đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo vỏ đèn, tháo tụ điện đèn cũ, thay tụ điện đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Kiểm tra, đóng nguồn điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 14m | 14m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.07. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Tụ điện | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,258 | 0,270 | 0,282 | 0,294 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,052 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,054 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,056 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,059 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

8. Thay thế bóng, chấn lưu, kích, tụ điện đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo vỏ đèn, tháo bóng, chấn lưu, kích, tụ đèn cũ, thay bóng, chấn lưu, kích, tụ đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.08. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bóng | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Chấn lưu | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Kích | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Tụ điện | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,606 | 0,618 | 0,630 | 0,640 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12m | Ca | 0,121 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15m | Ca | - | 0,124 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18m | Ca | - | - | 0,126 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24m | Ca | - | - | - | 0,128 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

9. Thay thế bóng, chấn lưu, kích đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo bóng, chấn lưu, kích đèn cũ, thay bóng, chấn lưu, kích đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.5.09. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bóng | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Chấn lưu | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Kích | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,486 | 0,498 | 0,510 | 0,519 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,097 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,100 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,102 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,104 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

10. Thay thế bóng, chấn lưu, tụ điện đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo bóng, chấn lưu, tụ điện đèn cũ, thay bóng, chấn lưu, tụ điện đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.10. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bóng | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Chấn lưu | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Tụ điện | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,486 | 0,498 | 0,510 | 0,519 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,097 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,100 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 1 8m | Ca | - | - | 0,102 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,104 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

11. Thay thế bóng, chấn lưu đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo bóng, chấn lưu đèn cũ, thay bóng, chấn lưu đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.11. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bóng | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Chấn lưu | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,366 | 0,378 | 0,390 | 0,406 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,073 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,076 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,078 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,081 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

12. Thay thế bóng, kích, tụ điện đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo bóng, tháo kích, tháo tụ điện đèn cũ, thay bóng, thay kích, thay tụ điện đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.12. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bóng | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Kích | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Tụ điện | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,468 | 0,480 | 0,492 | 0,498 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,094 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m - | Ca | - | 0,096 | - | - |
|  | Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,098 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,100 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

13. Thay thế bóng, kích đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo bóng, tháo kích đèn cũ, thay bóng, thay kích đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.13. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bóng | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Kích | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,348 | 0,360 | 0,372 | 0,381 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,070 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,072 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,074 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | ca | - | - | - | 0,076 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

14. Thay thế chấn lưu, kích, tụ điện đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo chấn lưu, tháo kích, tháo tụ đèn cũ, thay chấn lưu, thay kích, thay tụ điện đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị |  | Độ cao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.14. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Chấn lưu | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Kích | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Tụ | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,516 | 0,528 | 0,540 | 0,548 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,103 |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca |  | 0,106 |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - |  | 0,108 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24m | Ca | - | - | - | 0,110 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

15. Thay thế chấn lưu, kích đèn HPS ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo chấn lưu, tháo kích, đèn cũ, thay chấn lưu, thay kích đèn mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H < 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.15. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Chấn lưu | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Kích | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,396 | 0,408 | 0,420 | 0,431 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,079 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,082 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,084 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,086 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

16. Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo gỡ chấn lưu (hoặc bộ mồi), bóng cũ và lắp chấn lưu (hoặc bộ mồi), bóng mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H< 10m | 10m ≤ H < 15m | 15m ≤ H < 18m |
| CS.05.16. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | - Chấn lưu (hoặc bộ mồi) | Cái | 1 | 1 | 1 |
|  | - Bóng | Cái | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,369 | 0,381 | 0,394 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,074 |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | ca | - | 0,076 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | ca | - | - | 0,079 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

17. Thay bộ mồi ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo gỡ bộ mồi và lắp bộ mồi mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 10m | 10m ≤H< 15m | 15m ≤ H < 18m | 18m ≤ H < 24m |
| CS.05.17. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Bộ mồi | Bộ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,256 | 0,269 | 0,285 | 0,294 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,051 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,054 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,057 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,059 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

18. Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo vỏ đèn, tháo gỡ chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ và lắp chấn lưu, bộ mồi và bóng mới mới, lắp vỏ đèn lại, xuống gầu. Đấu điện và kiểm tra. Thu dọn và hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H<10m | 10m ≤ H < 15m | 15m ≤ H < 18m |
| CS.05.18. | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | - Bóng | Cái | 1 | 1 | 1 |
|  | - Chấn lưu | Cái | 1 | 1 | 1 |
|  | - Bộ mồi | Bộ | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,481 | 0,494 | 0,506 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,096 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,099 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,101 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

19. Thay cần đèn các loại bằng thủ công:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn. Tháo gỡ cần đèn cũ, lắp đặt cần đèn mới. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cần

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.19.10 | Vật liệu: | Cần | 1 |
|  | - Cần đèn |  |  |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,821 |

20. Thay thế cần đèn các loại ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ cần đèn cũ, lắp đặt cần đèn mới, xuống gầu. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 12m | 12m< h ≤ 15m | 15m < h≤ 18m |
| CS.05.20. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | Cần đèn các loại. | Cần | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,632 | 0,647 | 0,706 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,126 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,129 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,141 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

21. Thay thế cáp luồn cần cho đèn ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt rào chắn - biển báo hiệu, cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ cáp luồn cần cũ, lắp đặt lại cáp luồn cần mới, đấu dây, xuống gầu. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H ≤ 9m | 9m≤ H <12m | 9m≤ H <15m | 15m≤ H <18m |
| CS.05.21. | Vật liệu: |  |  |  |  |  |
|  | - Cáp luồn cần | m | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,365 | 1,577 | 1,719 | 2,073 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,244 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,281 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | - | 0,306 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | - | 0,369 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

22. Thay các loại dây cáp treo:

22.1. Thay các loại dây cáp treo bằng thủ công:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Leo trụ tháo gỡ kẹp giữ cáp. Tháo gỡ cáp,thu hồi cáp. Lắp đặt lại kẹp giữ cáp. Treo dây cáp, căng kích dây, đấu dây hoàn chỉnh. Kiểm tra, đóng nguồn điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 40 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.22.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Cáp | m | 40,4 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 1,350 |

22.2. Thay các loại dây cáp treo bằng cơ giới:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ kẹp giữ cáp. Tháo gỡ cáp,thu hồi cáp. Lắp đặt lại kẹp giữ cáp. Treo dây cáp, căng kích dây, đấu dây hoàn chỉnh, xuống gầu. Kiểm tra, đóng nguồn điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 40 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.22.20 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Cáp | m | 40,4 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 1,533 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,153 |

23. Thay các tủ điện:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Rút cáp điện trong ống, tháo kiềng tủ trên trụ. Hạ tủ điều khiển xuống. Tháo kiềng tủ trên tủ, tháo hệ thống điện trong tủ. Lắp hệ thống điện vào tủ mới, lắp lại tủ điện, đấu lại cáp điện. Đóng điện, kiểm tra hệ thống, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.23.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Tủ điện | Tủ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 1,115 |

24. Thay thế cầu chì:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo cầu chì cũ, lắp đặt cầu chì mới. Kiểm tra, đóng điện và hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.24.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Cầu chì | Cái | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,275 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12m | Ca | 0,046 |

25. Thay thế kính cửa tủ điều khiển chiếu sáng công cộng:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động - Tháo gỡ tấm kính cũ và lắp đặt tấm kính mới. Chét trát keo Silicon chống thấm nước. Kiểm tra, đóng nguồn điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 20 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điều kiện làm việc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 2m | H ≥ 2m |
| CS.05.25. | Vật liệu: |  |  |  |
|  | - Kính cửa tủ | Cái | 20 | 20 |
|  | - Vật liệu khác | % | 2 | 2 |
|  | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,100 | 1,467 |
|  |  |  | 10 | 20 |

26. Thay thế contactor 3P các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động, ngắt nguồn điện. Giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Tháo cửa trụ, tháo contactor cũ. Lắp đặt contactor mới, lắp lại cửa trụ. Đóng nguồn điện, kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Contactor các loại |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3P xxA 230V (xx ≤ 10) | 3P xxA 230V (xx ≤ 50) | 3P xxA 230V (xx ≤ 100) |
| CS.05.26. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | Contactor các loại. | Cái | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,105 | 0,108 | 0,138 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

27. Thay thế MCB 1P các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Tháo MCB cũ. Lắp đặt MCB mới. Đấu dây, đóng điện, kiểm tra. Thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | MCB các loại |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MCB 1P xxA 230/400V (xx ≤ 10) | MCB 1P xxA 230/400V (xx ≤ 50) | MCB 1P xxA 23 0/400V (xx ≤ 100) |
| CS.05.27. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | MCB các loại. | Cái | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,068 | 0,070 | 0,070 |
|  | 10 | 20 | 30 |

28. Thay thế RCCB các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động, ngắt nguồn điện. Giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Tháo RCCB cũ. Lắp đặt RCCB mới. Đấu dây, đóng điện, kiểm tra. Thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | RCCB các loại |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RCCB 4P 100A 400V | RCCB 2P 25A 230V | RCCB 2P 63A 230V |
| CS.05.28. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | - RCCB các loại. | Cái | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

29. Thay thế ổ khóa tủ điều khiển:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ lao động, giám sát an toàn (an toàn điện). Tháo ổ khóa cũ và lắp đặt ổ khóa mới theo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: khóa

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.29.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Ổ khóa | Khóa | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,070 |

30. Thay thế bộ bảo vệ điện áp:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ. Tháo gỡ bộ bảo vệ điện áp cũ. Lắp đặt bộ bảo vệ điện áp mới. Đấu điện kiểm tra. Giám sát an toàn, trực gác tủ. Thu dọn công trường, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.30.10 | Vật liệu: - Bộ bảo vệ điện áp | Bộ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | công | 0,130 |

31. Nối cáp ngầm CSCC bằng phương pháp đổ keo cách điện:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Xử lý đầu cáp (vệ sinh, đấu nối cáp bằng đầu cốt nối thẳng). Làm hộp nối và quấn keo cách điện hộp nối. Trộn và đổ keo cách điện chuyên dụng. Chờ keo khô. Kiểm tra, đóng điện, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 mối nối

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.31.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Keo chuyên dụng 3M | ml | 370 |
|  | - Hộp nối cáp | Cái | 1 |
|  | - Băng keo | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,577 |

32. Thực hiện mối nối cáp 4x10mm2 hoặc 4x11mm2 hoặc 4x14mm2 luồn trong ống ở độ cao ≥ 1,2 m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Kiểm tra, xác định nguyên nhân sự cố. Tiến hành sửa chữa mối nối cáp. Đóng điện, kiểm tra lại kết quả sửa chữa. Thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 mối nối

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.32.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Băng keo | Cuộn | 1 |
|  | - Ống co nhiệt PVC | Cái | 4 |
|  | - Ống đồng nối thẳng | Cái | 4 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,443 |

33. Nối cáp điện 4x10mm2 hoặc 4x11mm2 đi nổi tại vị trí giữa 2 trụ:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tiến hành nối cáp (nối bằng kẹp giữ cáp), xuống gầu. Kiểm tra, căn chỉnh, thu dọn, đóng nguồn điện, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 lần

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thao tác |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện trên cao | Thực hiện tại mặt đất |
| CS.05.33. | Vật liệu |  |  |  |
|  | - Băng keo | Cuộn | 1 | 1 |
|  | - Ống co nhiệt PCV | Ống | 4 | 4 |
|  | - Ống đồng nối thẳng | Ống | 4 | 4 |
|  | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,613 | 0,942 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12m | Ca | 0,123 | 0,188 |
|  |  |  | 10 | 20 |

34. Thay thế trụ kim loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động, cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo gỡ trụ cũ. Lắp dựng trụ mới, lắp đặt cáp nguồn, thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thay thế trụ kim loại các loại |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H≤ 9m | 9m< H ≤12m | 12m< H ≤15m | 15m< H ≤18m |
| CS.05.34. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Trụ kim loại | Trụ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,688 | 0,863 | 1,388 | 1,651 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe cẩu 6,5T | Ca | 0,098 | 0,123 | 0,198 | 0,236 |
|  | - Xe thang- chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,098 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,123 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | - | 0,198 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | - | 0,236 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | - Xe cẩu 6,5 T | Ca | 0,174 |

35. Sơn trụ đèn kim loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, cạo rỉ, lau sạch, tiến hành sơn chống rỉ, chờ khô, sơn phủ 2 lớp, xuống gầu. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại trụ và chiều cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H≤ 9m | 9m<H ≤ 12m | 12m<H ≤ 15m | 15m<H ≤ 18m | Trang trí |
| CS.05.35. | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sơn chống rỉ | kg | 0,73 | 0,85 | 1,1 | 1,83 | 0,50 |
|  | - Sơn phủ (màu bạc) | kg | 1,47 | 1,71 | 2,2 | 3,67 | 1,00 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,982 | 1,165 | 1,465 | 2,172 | 0,852 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,246 | - | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,292 | - | - | 0,213 |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | - | 0,367 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | - | 0,543 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

36. Sơn cần đèn các loại

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, cạo rỉ, lau sạch, tiến hành sơn chống rỉ, chờ khô, sơn phủ 2 lớp, xuống gầu. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cần

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H≤ 9m | 9m<H ≤ 12m | 12m<H ≤ 15m | 15m<H ≤ 18m |
| CS.05.36. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Sơn chống rỉ | kg | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | - Sơn phủ (màu bạc) | kg | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3.5/7 | Công | 0,425 | 0,445 | 0,475 | 0,508 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,107 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,112 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | - | 0,119 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | - | 0,128 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

37. Vệ sinh đèn:

37.1. Vện sinh chóa, kính đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, lắp dựng biển báo, rào chắn an toàn, ngắt nguồn. Giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông,an toàn điện). Lên gầu, tháo chóa, kính đèn. Tiến hành vệ sinh chóa, kính đèn. Lắp đặt lại chóa, kính đèn, xuống gầu. Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H <10m | 10≤ H <15m |
| CS.05.37. | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,144 | 0,181 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,029 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,037 |
|  |  |  | 10 | 20 |

37.2. Vệ sinh chóa, kính đèn dưới đất:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Tiến hành tháo gỡ bộ đèn xuống đất. Kiểm tra và vệ sinh chóa, kính. Lắp lại bộ đèn. Kiểm tra, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.37.30 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,508 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe nâng- chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,102 |

38. Thay quả cầu thủy tinh:

38.1.Thay quả cầu thủy tinh bằng cơ giới:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo quả cầu cũ, lắp cầu mới, xuống gầu. Đóng điện, kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 Quả

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.38.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Quả cầu thủy tinh | Quả | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,13 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,032 |

38.2. Thay quả cầu thủy tinh bằng thủ công:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Dùng thang leo tháo quả cầu cũ, lắp cầu mới. Đóng điện, kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 quả

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.38.20 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Quả cầu thủy tinh | Quả | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,167 |

39. Thay thế các loại kẹp cáp:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tiến hành tháo gỡ kẹp cũ. Thay thế kẹp mới. Đấu điện, kiểm tra. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các loại kẹp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kẹp treo | Kẹp dừng |
| CS.05.39. | Vật liệu: |  |  |  |
|  | - Kẹp các loại | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,117 | 0,193 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,029 | 0,048 |
|  |  |  | 10 | 20 |

40. Lắp đặt đai thép không gỉ + móc khóa đai thép không gỉ:

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. Cắt nguồn, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Đo cắt dây đai thép không gỉ. Lắp đặt đai thép không gỉ và móc khóa đai thép không gỉ. Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h<2,5m | h ≥ 2,5m |
| CS.05.40. | Vật liệu: |  |  |  |
|  | - Móc khóa | Cái | 1 | 1 |
|  | - Đai thép | m | 1,1 | 1,1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,069 | 0,112 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca |  | 0,024 |
|  |  |  | 10 | 20 |

41. Thay thế kiềng tủ điều khiển chiếu sáng (ở cao độ ≥ 2m):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Dùng thang kết hợp leo trụ tháo kiềng cũ. Lắp đặt kiềng mới. Kiểm tra an toàn, hoàn thiện công tác thay thế kiềng tủ.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.41.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Kiềng tủ | Cái | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,085 |

42. Lắp đặt ốc siết cáp thép Ø8/ Ø10/ Ø12/ Ø15:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Tiến hành lắp đặt ốc siết cáp thép Ø8/ Ø10/ Ø12/ Ø15. Kiểm tra, thu dọn hiện trường, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại ốc siết cáp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø15 |
| CS.05.42. | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | - Ốc siết cáp | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,113 | 0,117 | 0,140 | 0,143 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,028 | 0,029 | 0,035 | 0,036 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

43. Lắp đặt Bu lông móc M 16x300mm:

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, lắp dựng biển báo, rào chắn an toàn. Cắt nguồn, giám sát an toàn lao động (an toàn điện, an toàn giao thông). Tiến hành lắp đặt bu lông móc M16x300mm. Kiểm tra, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.43.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Bu lông móc | Bộ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,113 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,023 |

44. Lắp đặt kiềng đỡ dây (ở cao độ h ≤ 9 m):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, lắp đặt kiềng, xuống gầu. Kiểm tra, căn chỉnh, thu dọn, đóng nguồn điện, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.44.10 | Vật liệu |  |  |
|  | - Kiềng đỡ dây | Cái | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,183 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang- chiều dài thang tới 9m | Ca | 0,037 |

45. Lắp đặt sứ cách điện cho tủ điều khiển:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lắp đặt sứ cách điện. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.45.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Sứ cách điện | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,085 |

46. Tháo gỡ kiềng đỡ dây (ở cao độ h ≤ 9 m):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ kiềng, xuống gầu. Kiểm tra, căn chỉnh, thu dọn, đóng nguồn điện, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.46.10 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,129 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang-chiều dài thang tới 9m | Ca | 0,026 |

47. Lắp đặt dây thép bọc nhựa cố định cáp điện điều khiển mức công suất và cáp điện cấp nguồn dọc tuyến (thao tác thực hiện trên cao):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Đưa xe vào từng vị trí cố định. Lên gầu, tiến hành thao tác cố định cáp, xuống gầu. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 vị trí

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.47.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Dây thép bọc nhựa | m | 0,6 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,121 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang- chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,024 |

48. Lắp đặt nổi ống nhựa HDPE:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Đo cắt ống nhựa HDPE. Tiến hành lắp đặt nổi ống nhựa HDPE. Luồn ống cáp, nối và kiểm tra. Kiểm tra, đóng điện, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø20 | Ø40/30 | Ø65/50 |
| CS.05.48. | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | - Ống nhựa HDPE | m | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | - Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,067 | 0,075 | 0,086 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,014 | 0,016 | 0,019 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

49. Cung cấp và lắp đặt ống bọc cáp PE24x390 / E18,5x390 / PE15x390 / PE 9,5x390:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, đưa vật tư lên vị trí lắp, bọc ống bọc cáp, quấn băng keo, cố định bằng dây kẽm bọc thép, xuống gầu. Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 ống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.49.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Ống nhựa PE các loại. | Ống | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,15 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,03 |

50. Kéo cáp quang các loại:

Thành phần công việc: Khảo sát mặt bằng, lập phương án thi công. Đo thử cáp tại kho. Chuẩn bị vật tư (cáp quang , Ghi kéo cáp, máy bơm nước), công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Vệ sinh cống, bể, bơm nước. Đâm ghi thả dây mồ thông cống. Vận chuyển cáp quang đến vị trí lắp đặt. Ra và kéo cáp, đo thử cáp tại tuyến. Kiểm tra, thu dọn, hoàn thiện công tác. Xác lập số liệu.

Đơn vị tính: 1 km cáp

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại cáp quang |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 8 sợi | ≤ 12 sợi | ≤ 16sợi |
| CS.05.50. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | - Cáp quang các loại | km | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 17,1 | 19,68 | 21,6 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Máy đo đa năng FTB- 200 | Ca | 2,85 | 3,28 | 3,6 |
|  | - Máy bơm nước 3CV | Ca | 2,219 | 2,488 | 2,675 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

51. Hàn nối măng xông cáp sợi quang:

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ (máy hàn sợi quang, máy khò, dụng cụ chuyên dùng: dao tuốt vỏ cáp, kéo tuốt vỏ sợi quang, dụng cụ cắt sợi quang và các dụng cụ cần thiết khác), vật tư (măng sông quang). Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn, ngắt nguồn điện. Chuẩn bị đầu cáp, tách bóc vỏ cáp và các lớp bảo vệ. Chuẩn bị măng sông quang, đưa cáp vào măng xông, cố định cáp trên măng xông. Chuẩn bị sợi quang, tuốt sợi quang. Hàn sợi quang, đo kiểm mối hàn, lắp sợi quang vào giá măng xông. Xác lập số liệu sợi quang. Đóng măng xông, khò co nhiệt chống nước. Đóng điện, kiểm tra, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ măng xông

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại măng xông cáp quang |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 8 sợi | ≤ 12 sợi | ≤ 16sợi |
| CS.05.51. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | - Măng xông cáp quang và các phụ kiện kèm theo | Bộ | 1 | 1 | 1 |
|  | - Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 5/7 | Công | 1,463 | 1,588 | 1,738 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Máy hàn cáp quang tay cầm định vị lõi | Ca | 0,293 | 0,318 | 0,348 |
|  | - Máy đo đa năng FTB-200 | Ca | 0,293 | 0,318 | 0,348 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

52. Hàn nối ODF cáp sợi quang:

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ (máy hàn sợi quang, máy khò, dụng cụ chuyên dùng: dao tuốt vỏ cáp, kéo tuốt vỏ sợi quang, dụng cụ cắt sợi quang và các dụng cụ cần thiết khác), vật tư (ODF, dây nhảy quang). Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn, ngắt nguồn điện. Chuẩn bị đầu cáp, tách bóc vỏ cáp và các lớp bảo vệ. Chuẩn bị ODF, đưa cáp vào ODF, cố định cáp trên ODF. Chuẩn bị sợi quang, dây nhảy quang, tuốt sợi quang, dây nhảy quang. Hàn sợi quang và dây nhảy quang, đo kiểm mối hàn, lắp sợi quang vào giá ODF. Xác lập số liệu sợi quang. Đóng ODF, khò co nhiệt chống nước. Đóng điện, kiểm tra, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ ODF

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại cáp sợi quang |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 8 sợi | ≤ 12 sợi | ≤ 16sợi |
| CS.05.52. | Vật liệu: |  |  |  |  |
|  | - Hộp phân phối cáp quang và phụ kiện | Bộ | 1 | 1 | 1 |
|  | - Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 5/7 | Công | 1,846 | 2.283 | 2,567 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Máy hàn cáp quang tay cầm định vị lõi | Ca | 0,287 | 0,350 | 0,388 |
|  | - Máy đo đa năng FTB-200 | Ca | 0,231 | 0,293 | 0,334 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

53. Đo thử thông tuyến cáp quang:

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ (máy đo FTB-200, máy phát điện và các dụng cụ cần thiết khác), vật tư (dây nhảy quang). Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn. Nếu sợi quang cần đo không được nối với bộ nối: hàn sợi quang vào bộ nối. Nếu sợi quang cần đo đã được hàn vào bộ nối thì nối máy OTDR với sợi quang đó bằng dây nhảy. Thiết lập sợi quang cần đo theo cấu hình đầu cuối. Bật máy FTB và đợi máy hoạt động ấm lên đến nhiệt độ hoạt động ổn định. Điều chỉnh độ phân giải của màn hiển thị để hiển thị toàn bộ sợi quang được đo. Chọn bước sóng , công suất, chiếu sài sợi quang phù hợp và tiến hành đo. Ghi nhận kết quả đo. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 trạm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấu hình đo thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu cuối | Xen kẻ | Lặp |
| CS.05.53. | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Kỹ sư bậc 5/8 | Công | 0,15 | 0,176 | 0,188 |
|  | - Công nhân bình quân 4/7 | Công | 0,38 | 0,433 | 0,467 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Máy đo đa năng FTB- 200 | Ca | 0,19 | 0,217 | 0,233 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

54. Dán đề can số trụ:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Tiến hành cạo nhẵn mặt trụ, bóc đề can cũ, áp phích quảng cáo. Tiến hành dán đề can số trụ. Kiểm tra, thu dọn dụng cụ.

Đơn vị tính: cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.54.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Miếng dán đề can | Cái | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,038 |

55. Xử lý sự cố chạm chập cáp nổi:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Đo kiểm tra, xác định nguyên nhân hư hỏng. Xác định thành phần, vật tư, thiết bị hư hỏng. Lĩnh vật tư, thiết bị, tiến hành sửa chữa. Kiểm tra lại kết quả sửa chữa, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 lần sự cố

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.55.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Cáp 2 ruột, cáp vặn xoắn 2x11mm2, 4x11mm2, kẹp đỡ cáp, kẹp dừng, băng keo. | 1 lần sự cố | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 2,146 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,429 |

56. Kiểm tra thông số độ rọi của lưới đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị các thiết bị đo. Đo thông số độ rọi của mặt đường. Xử lý số liệu thống kê. Lập biên bản báo cáo. Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 vị trí đo/1 lần đo

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.05.56.10 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | công | 0,157 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Máy đo độ rọi | ca | 0,039 |

D. CÔNG TÁC DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

1. Công tác duy trì trạm đèn:

Thành phần công việc: Trực gác tủ, giám sát an toàn (an toàn điện). Kiểm tra lưới đèn chiếu sáng (ghi chép số lượng đèn sáng, đèn tắt, sự cố xảy ra trên tuyến). Thực hiện công tác vệ sinh tủ điều khiển. Kiểm tra các thiết bị trong tủ. Đo các thông số điện áp, dòng điện từng pha, dòng điện trung tính. Ghi vào phiếu kiểm tra tủ điện chiếu sáng công cộng.

Đơn vị tính: 1 trạm/ngày

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.06.01.10 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,156 |

E. CÔNG TÁC DI DỜI TRỤ KIM LOẠI, CẦN ĐÈN, BỘ ĐÈN CÁC LOẠI, KÉO RÃI DÂY TIẾP ĐỊA VÀ ĐO KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ

1. Di dời trụ kim loại cao 12m ÷ 15m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo gỡ trụ. Di dời, lắp đặt lại trụ tại vị trí mới. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.07.01.10 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,482 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe cẩu 6,5 T | Ca | 0,212 |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15m | Ca | 0,212 |

2. Di dời cần đèn các loại (ở cao độ h <12 m):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ cần đèn, di dời cần đèn đến vị trí lắp đặt mới, lắp đặt, cố định, cân chỉnh cần đèn, xuống gầu. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cần đèn(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2,8 | ≤3,2 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤4 | ≤4,4 | ≤6 |
| CS.07.02. | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,538 | 0,588 | 0,638 | 0,688 | 0,738 | 0,800 | 0,804 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,108 | 0,118 | 0,128 | 0,138 | 0,148 | 0,160 | 0,161 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3.Di dời cần đèn các loại (ở cao độ 12 m < h ≤ 15 m):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ cần đèn, di dời cần đèn đến vị trí lắp đặt mới, lắp đặt, cố định, cân chỉnh cần đèn, xuống gầu. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cần đèn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2,8 | ≤3,2 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤4 | ≤4,4 | ≤6 |
| CS.07.03. | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,40 | 0,463 | 0,513 | 0,563 | 0,613 | 0,663 | 0,712 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | 0,08 | 0,092 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | 0,133 | 0,143 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

4. Di dời cần đèn các loại (ở cao độ 15 m < h ≤ 18 m):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ cần đèn, di dời cần đèn đến vị trí lắp đặt mới, lắp đặt, cố định, cân chỉnh cần đèn, xuống gầu. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành

Đơn vị tính: 1 cần đèn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cần đèn (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤2,8 | ≤3,2 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤4 | ≤4,4 | ≤6 |
| CS.07.04. | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,446 | 0,496 | 0,546 | 0,596 | 0,646 | 0,696 | 0,748 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | 0,089 | 0,099 | 0,109 | 0,119 | 0,129 | 0,139 | 0,150 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

5. Di dời bộ đèn đường HPS các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ bộ đèn, di chuyển đến vị trí cần lắp đặt, lắp đặt lại bộ đèn, xuống gầu. Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Di dời bộ đèn đường HPS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 12m | 12m< h ≤ 15m | 15m < h≤ 18m |
| CS.07.05. | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,354 | 0,392 | 0,454 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,071 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,078 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,091 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

6. Kéo rải dây tiếp địa:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ, xác định vị trí kéo rải cáp. Tiến hành kéo rải cáp. Kiểm tra, đóng điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các cỡ dây tiếp địa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø ≤ 12 | 12< Ø ≤ 20 | Ø > 20 |
| CS.07.06. | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | - Cáp tiếp địa | m | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,016 | 0,020 | 0,022 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

7. Hàn cọc tiếp địa với dây liên kết bằng phương pháp hàn hóa nhiệt:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lấy dấu vị trí hàn, lau chùi sạch sẽ vị trí hàn. Vệ sinh khuôn hàn. Đưa đối tượng hàn và thuốc hàn vào khuôn. Kẹp giữ khuôn, đánh lửa, hàn. Sơn bảo dưỡng vị trí hàn. Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cọc

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.07.07.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Mối hàn cadweld | Mối | 1 |
|  | - Thép Ø1 | kg | 0,025 |
|  | - Vật liệu khác | % | 2 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,239 |

8. Hàn điện tiếp địa:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lấy dấu vị trí hàn, vệ sinh, lau chùi sạch vị trí hàn. Tiến hành hàn. Vệ sinh xỉ hàn (đợi mối hàn nguội, sơn mối hàn). Thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cọc

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.07.08.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Que hàn | kg | 0,13 |
|  | - Thép Φ 1 | kg | 0,025 |
|  | - Vật liệu khác | % | 5 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,058 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Máy hàn 23 kW | Ca | 0,029 |

9. Đóng trực tiếp cọc tiếp địa xuống đất:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Đo, xác định khoảng cách đóng cọc, xác định vị trí có thể đóng cọc. Đóng cọc xuống đất. Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cọc

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.07.09.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Cọc tiếp địa | Cọc | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,1 |

10. Đo kiểm tra điện trở của đất:

Thành phần công việc: Chuẩn bị máy đo, kiểm tra hoạt động của máy. Tiến hành đo điện trở. Xác lập số liệu. Thu dọn hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 vị trí đo

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| CS.07.10.10 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,035 |
|  | Máy thi công: - Máy đo điện trở tiếp địa | Ca | 0,018 |

PHỤ LỤC 9

CÔNG TÁC DUY TU BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG TÍN HIỆU GIAO THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4588/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ CÁC LOẠI TỦ ĐIỀU KHIỂN TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC

1. Lắp đặt tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông:

1.1. Lắp đặt tủ UPS + vỏ tủ và phụ kiện lắp đặt:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt tủ. Lắp đặt ắc quy, đấu nối đầu cáp. Đấu điện kiểm tra. Giám sát an toàn, trực gác tủ điện. Thu dọn công trường, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 Tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.01.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Ắc quy | Bình | 2 |
|  | - Tủ UPS | Tủ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,308 |

1.2. Lắp đặt tủ ắc quy cấp nguồn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Lên gầu lắp đặt tủ ắc quy. Đấu nối các đầu dây vào ắc quy. Kiểm tra, đóng điện, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.01.20 | Vật liệu |  |  |
|  | - Tủ ắc quy | Tủ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,35 |

1.3. Lắp đặt tủ đảo nguồn tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lắp đặt tủ đảo nguồn tín hiệu giao thông. Đấu nối các đầu dây vào tủ đảo nguồn tín hiệu giao thông. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.01.30 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Tủ đảo nguồn | Tủ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,583 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,117 |

2. Tháp dỡ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông:

2.1. Tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông 02 pha:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Tháo gỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông 02 pha. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.02.10 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,35 |

2.2. Tháo dỡ tủ đảo nguồn tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo tất cả đầu dây kết nối vào tủ đảo nguồn. Tháo gỡ tủ đảo nguồn. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.02.20 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,296 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,059 |

2.3. Tháo gỡ tủ ắc quy cấp nguồn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Lên gầu, tháo gỡ các đầu dây kết nối vào ắc quy. Tháo gỡ tủ ắc quy. Kiểm tra, thu dọn hoàn thành.

Đơn vị tính: tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sống lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.02.30 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,207 |

3. Lắp đặt trụ đèn tín hiệu giao thông:

3.1 Lắp đặt trụ đèn THGT không tay vươn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Gỡ bỏ che móng trụ. Lắp dựng trụ đèn THGT. Đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phương thức thi công |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thủ công | Thủ công+cơ giới |
| TH.01.03. | Vật liệu: |  |  |  |
|  | - Trụ đèn THGT | Trụ | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,629 | 0,583 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | - | 0,083 |
|  | - Xe cẩu 5T | Ca | - | 0,083 |
|  | 10 | 20 |

3.2. Lắp đặt trụ đèn THGT có cần vươn đến 5m bằng cơ giới + thủ công:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Gỡ bỏ che móng trụ. Lắp dựng trụ đèn THGT. Đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.03.20 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Trụ đèn THGT | Trụ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,555 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,225 |
|  | - Xe cẩu 5T | Ca | 0,225 |

4. Tháo dỡ trụ đèn tín hiệu giao thông:

4.1. Tháo dỡ trụ tín hiệu giao thông không tay vươn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo dỡ trụ tín hiệu giao thông. Che móng trụ và bọc cách điện cho cáp nguồn móng trụ. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.04.10 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,493 |

4.2 Tháo dỡ trụ tín hiệu giao thông tay vươn đến 5 m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo dỡ trụ tín hiệu giao thông bằng xe cẩu. Che móng trụ và bọc cách điện cho cáp nguồn móng trụ. Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.04.20 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,968 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,138 |
|  | - Xe cẩu 5T | Ca | 0,138 |

4.3. Tháo dỡ trụ dù:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, lắp dựng biển báo, rào chắn an toàn. Tiến hành tháo dỡ trụ dù. Kiểm tra, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.04.30 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,16 |

4.4. Tháo gỡ dù tín hiệu giao thông (cố định/di động)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tiến hành tháo gỡ dù. Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, hoàn thiện công tác.

Đơn vị tính: 1 dù

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.04.40 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,113 |

5. Lắp đặt mặt đèn tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lắp đặt mặt đèn tín hiệu giao thông vào vỏ đèn. Kiểm tra, đóng điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ | Các loại trừ các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH.01.05. | Vật liệu: |  |  |  |
|  | - Mặt đèn THGT | Bộ | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,148 | 0,392 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | - | 0,078 |
|  |  |  | 10 | 20 |

6. Lắp đặt card điều khiển / công suất / giao tiếp các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lắp đặt card điều khiển/card công suất/giao tiếp. Đấu nối các đầu dây kết nối vào card. Kiểm tra, đóng điện kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Card điều khiển / công suất / giao tiếp các loại ở độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H ≤ 2m | H > 2m |
| TH.01.06. | Vật liệu |  |  |  |
|  | - Card điều khiển công suất/giao tiếp các loại. | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,24 | 0,28 |
|  |  |  | 10 | 20 |

7. Lắp đặt bộ chuyển đổi quang điện:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Lắp đặt bộ chuyển đổi quang điện lên khung giá đở của tủ điều khiển. Đấu nối cáp nguồn cho bộ chuyển đổi quang điện. Đấu nối đầu tín hiệu và đầu cáp quang vào các ngõ vào ra của bộ chuyển đổi quang điện. Kiểm tra, đóng điện, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.07.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Bộ chuyển đổi quang điện | Bộ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,188 |

8. Lắp đặt bảng điều khiển solar:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Lắp đặt bảng solar. Kiểm tra, đóng điện kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bảng

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.08.10 | Vật liệu |  |  |
|  | - Bảng điều khiển solar | Cái | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,158 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,03 |

9. Lắp đặt bảng tên tủ điều khiển:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Tiến hành lắp đặt bảng tên tủ điều khiển. Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.09.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Bảng tên | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,04 |

10. Lắp đặt phản quang đèn tín hiệu giao thông các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tiến hành lắp đặt phản quang đèn tín hiệu giao thông. Đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ | Các loại trừ các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH.01.10. | Vật liệu: | Cái | 1 | 1 |
|  | - Phản quang |  |  |  |
|  | Nhân công: |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,323 | 0,456 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | - | 0,092 |
|  |  |  | 10 | 20 |

11. Tháo gỡ mặt đèn tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo gỡ mặt đèn tín hiệu giao thông khỏi vỏ đèn. Đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ | Các loại trừ các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH.01.11. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,148 | 0,356 |
|  | Máy thi công: - Xe thang- chiều dài thang tới 9 m | Ca | - | 0,071 |
|  |  |  | 10 | 20 |

12. Tháo gỡ cáp điều khiển, cáp tín hiệu ngầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo gỡ cáp ngầm cũ. Kiểm tra, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 100 m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.12.10 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 2,217 |

13. Tháo gỡ cáp điều khiển, cáp tín hiệu kéo nổi (các loại cáp có tiết diện dây 6÷ 25mm2):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Di chuyển xe vào vị trí. Lên gầu, tháo gỡ cáp điện, xuống gầu. Kiểm tra, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 100m

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.13.10 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,931 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,186 |

14. Tháo gỡ bảng điều khiển solar:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo gỡ bảng solar. Kiểm tra, thu dọn hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bảng

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.01.14.10 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Công Ca | 0,192 0,038 |

B. CÔNG TÁC DUY TRÌ HỆ THỐNG TÍN HIỆU GIAO THÔNG

1. Vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị công cụ lao động, thiết bị an toàn. Vệ sinh thiết bị trong tủ, đo kiểm các thiết bị tủ điều khiển, tủ lưu điện (UPS), tủ đảo nguồn. Ghi chép chỉ số đồng hồ công tơ điện, thời lượng hoạt động. Kiến nghị sửa chữa thay thế, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông.

Đơn vị tính: 1 chốt/ngày

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.01.10 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,137 |

2. Sửa chữa bo nguồn đèn LED các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tháo kính đèn, tháo bo đèn LED THGT ra khỏi vỏ đèn. Dùng mỏ hàn chì hút chì khỏi chân của linh kiện. Đưa linh kiện mới vào vị trí bo đèn, hàn chì các chân đèn LED. Kiểm tra, đóng điện kiểm tra các bóng đèn LED.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.02.10 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,277 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,069 |

3. Thay bộ điều khiển THGT

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Tháo gỡ bộ điều khiển tín hiệu giao thông. Lắp đặt bộ điều khiển tín hiệu giao thông mới. Kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, hoàn thiện công tác thay bộ điều khiển.

Đơn vị tính: bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.03.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Bộ điều khiển THGT | Bộ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,255 |

4. Thay thế tủ điều khiển:

4.1. Thay thế tủ điều khiển tín hiệu giao thông 02 pha:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Tháo gỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông 2pha cũ (hỏng). Lắp đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông 02 pha mới. Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.04.10 | Vật liệu: - Tủ điều khiển THGT 02 pha | Tủ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,729 |

4.2. Thay thế bộ ruột tủ điều khiển tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện). Tháo tất cả đầu dây kết nối vào bộ một tủ điều khiển tín hiệu giao thông. Tháo gỡ bộ một tủ điều khiển tín hiệu giao thông. Lắp đặt bộ một tủ điều khiển tín hiệu giao thông. Đấu nối các đầu dây vào bộ một tủ điều khiển. Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.04.20 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Bộ một tủ điều khiển | Bộ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,49 |

4.3. Thay thế vỏ tủ tủ điều khiển tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện); Tháo gỡ vỏ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ (hỏng). Lắp đặt vỏ tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới. Đấu nối các đầu dây vào bộ ruột tủ điều khiển. Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.04.30 | Vật liệu: - Vỏ tủ điều khiển HTGT | Tủ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,388 |

5. Sơn bầu đèn THGT:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tiến hành sơn bầu đèn lần 1, chờ khô. Tiến hành sơn bầu đèn lần 2, chờ khô. Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 bộ (bầu đèn,mặt đèn)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bầu đèn ở độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 2m | H ≥ 2m |
| TH.02.05. | Vật liệu: |  |  |  |
|  | - Sơn chống gỉ | kg | 0,075 | 0,3 |
|  | - Sơn phủ | kg | 0,15 | 0,6 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,44 | 0,3 0,479 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | - | 0,121 |
|  |  |  | 10 | 20 |

6. Sơn dù tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông). Tháo nắp dù, vệ sinh. Tiến hành sơn, chờ khô, lắp đặt nắp dù lại. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.6.10 | Vật liệu: - Sơn phủ | kg | 1,9 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,123 |

7. Vệ sinh mặt đèn tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Tiến hành vệ sinh mặt đèn tín hiệu giao thông. Kiểm tra, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ | Các loại trừ các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH.02.07. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,063 | 0,127 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9m | Ca | - | 0,032 |
|  | 10 | 20 |

8. Tháo dỡ, lắp đặt lại bộ đèn LED THGT các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo dỡ, lắp đặt bộ đèn; Kiểm tra, đóng điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bộ đèn Led ở độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H < 2,5 m | H ≥ 2,5 m |
| TH.02.08. | Vật liệu: - Bộ đèn Led Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Bộ Công | 1 0,123 | 1 0,363 |
|  | 10 | 20 |

9. Thay thế linh kiện các loại:

9.1. Thay bóng đèn LED THGT các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tiến hành tháo vỏ đèn, tháo bóng đèn LED cũ (hỏng); Lắp đặt bóng đèn LED mới; Đóng điện, kiểm tra, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.09.10 | Vật liệu: - Bóng đèn Led | Bóng | 20 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,524 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,104 |

9.2. Thay kính đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Tháo gỡ kính đèn bị bể, gãy, mờ không đảm bảo ánh sáng; Lắp đặt lại kính đèn mới; Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 20 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.09.20 | Vật liệu: - Kính màu | Cái | 20 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,306 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,261 |

9.3 Thay lưỡi trai đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Tháo gỡ lưỡi trai đèn bị hư hỏng; Lắp đặt lưỡi trai đèn mới; Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành

Đơn vị tính: 20 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.09.30 | Vật liệu: - Lưỡi trai đèn | Cái | 20 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,2 |

9.4. Thay dây lên đèn chiếu sáng công cộng:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ dây lên đèn bị chạm, nứt vỏ không đảm bảo an toàn; Thay dây mới lên đèn, đấu dây; Đóng nguồn điện, kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.09.40 | Vật liệu: - Cáp điện CVV4x1,5 | m | 9 |
|  | - Băng dính | Cuộn | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,725 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9m | Ca | 0,155 |

10 Thay trụ các loại:

10.1. Thay thế trụ tủ điều khiển THGT:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện); Tháo gỡ trụ tủ điều khiển tín hiệu giao thông; Lắp đặt trụ tủ điều khiển tín hiệu giao thông; Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.10.51 | Vật liệu: - Trụ tủ điều khiển THGT | Trụ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,496 |

10.2. Thay thế trụ tín hiệu giao thông đi bộ:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ trụ tín hiệu giao thông cũ (hỏng); Lắp đặt trụ tín hiệu giao thông mới; Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.10.52 | Vật liệu: - Trụ THGT đi bộ | Trụ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,695 |

10.3.Thay thế trụ tín hiệu giao thông không tay vươn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ trụ tín hiệu giao thông cũ (hỏng); Lắp đặt trụ tín hiệu giao thông mới; Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.10.53 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Trụ THGT không tay vươn | Trụ | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,40 |

10.4. Thay thế trụ tín hiệu giao thông tay vươn đến 5 m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ trụ tín hiệu giao thông cũ (hỏng); Lắp đặt trụ tín hiệu giao thông mới; Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.10.54 | Vật liệu: - Trụ THGT có tay vươn 5m | Trụ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 2,695 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9m | Ca | 0,385 |
|  | - Xe cẩu 5T | Ca | 0,385 |

10.5. Thay thế vỏ trụ tín hiệu giao thông Elip nhôm không tay vươn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ vỏ trụ tín hiệu giao thông; Lắp đặt vỏ trụ tín hiệu giao thông; Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 vỏ trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.10.55 | Vật liệu: - Vỏ Trụ THGT Elip nhôm không tay vươn | Vỏ trụ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 1,698 |

10.6. Thay thế vỏ trụ tín hiệu giao thông Elip nhôm tay vươn đến 5 m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ vỏ trụ tín hiệu giao thông (dùng xe cẩu); Lắp đặt vỏ trụ tín hiệu giao thông (dùng xe cẩu); Thu dọn, đóng điện, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 vỏ trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.10.56 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Vỏ Trụ THGT Elip nhôm có tay vươn đến 5 m | Vỏ trụ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 2,713 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,388 |
|  | - Xe cẩu 5T | Ca | 0,388 |

10.7. Thay thế trụ dù THGT:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, lắp dựng biển báo, rào chắn an toàn; Tiến hành tháo gỡ trụ dù cũ; Lắp đặt trụ dù mới; Kiểm tra, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 trụ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.10.57 | Vật liệu: - Trụ dù | Trụ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,26 |

11. Thay thế vỏ đèn tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ vỏ đèn tín hiệu giao thông; Lắp đặt vỏ đèn tín hiệu giao thông; Kiểm tra, đóng điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ | Các loại trừ các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH.02.11. | Vật liệu: - Vỏ đèn | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,230 | 0,397 |
|  | Máy thi công: Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | - | 0.099 |
|  | 61 | 62 |

12. Thay thế bo nguồn đèn LED tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ kính đèn; Tháo gỡ bo nguồn, biến áp ra khỏi vỏ đèn; Lắp đặt mới bo nguồn đèn LED; Lắp đặt kính đèn; Kiểm tra, đóng điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ | Các loại trừ các đèn lặp lại Ø100 hoặc đèn đi bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH.02.12. | Vật liệu: - Bo nguồn đèn Led | Bộ | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,263 | 0,243 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | - | 0,061 |
|  | 71 | 72 |

13. Thay thế card điều khiển /công suất /giao tiếp các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ các đầu dây kết nối vào card; Tháo card điều khiển/card công suất/giao tiếp; Lắp đặt card điều khiển/card công suất/giao tiếp; Đấu nối các đầu dây kết nối vào card Kiểm tra, đóng điện kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Card điều khiển / công suất / giao tiếp các loại ở độ cao |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H ≤ 2m | H > 2m |
| TH.02.13. | Vật liệu - Card điều khiển công suất/giao tiếp các loại. | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,368 | 0,393 |
|  |  |  | 81 | 82 |

14. Thay thế bộ nguồn / biến áp các loại (tại bộ đèn tín hiệu giao thông):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ kính đèn; Tháo gỡ bo nguồn, biến áp ra khỏi vỏ đèn; Lắp đặt mới bộ nguồn/biến áp Kiểm tra, đóng điện, dọn vệ sinh, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.14.91 | Vật liệu: - Bộ nguồn/biến áp | Bộ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,404 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,081 |

15. Thay thế rơ le và/hoặc chân đế rơ le các loại:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện); Tháo rơ le hoặc chân đế rơ le cũ; Lắp đặt lại rơ le hoặc chân đế rơ le mới; Kiểm tra, đóng điện, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.15.92 | Vật liệu: - Rơ le và/ hoặc chân đế rơ le | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,062 |

16. Xử lý sự cố chạm chập cáp nổi chốt đèn THGT

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Dò tìm xác định vị trí sự cố; Lắp đặt hộp đấu nối nổi cáp tín hiệu giao thông (nếu tại vị trí chạm chập chưa có hộp đấu nối); cắt đoạn cáp bị chạm chập nổi, làm sạch các đầu dây; Xử lý đầu cáp (vệ sinh, đấu nối cáp bằng đầu cốt nối thẳng, quấn băng keo); Thu dọn, kiểm tra, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 lần sự cố

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.16.10 | Vật liệu: - Cáp 2 một PVC, cáp vặn xoắn 4x11mm2, cáp vặn xoắn 2x11mm2, kẹp đỡ, kẹp dừng, băng keo. | Một lần sự cố | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 2,158 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,432 |

17. Xử lý sự cố chạm chập cáp ngầm THGT:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Dò tìm xác định vị trí sự cố; Xử lý đầu cáp (vệ sinh, đấu nối cáp bằng đầu cốt nối thẳng, quấn băng keo); Làm hộp nối, lắp đặt vị trí cáp nối vào hộp; Trộn và đổ keo chuyên dụng vào hộp, đợi 10-15 phút để keo đông lại; Kiểm tra, đóng điện, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 lần sự cố

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.17.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Ống PVC, co, manchon, cáp ngầm bộc nhôm 4x11mm2, cáp 2 một PVC... | Một lần sự cố | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 2,575 |

18. Nối cáp ngầm THGT bằng phương pháp đổ keo cách điện chuyên dụng:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Xử lý đầu cáp (vệ sinh, đấu nối cáp bằng đầu cốt nối thẳng); Làm hộp nối và quấn keo cách điện hộp nối; Trộn và đổ keo cách điện chuyên dụng; Chờ keo khô; Kiểm tra, đóng điện, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 1 mối nối

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.18.10 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Keo chuyên dụng 3M | ml | 370 |
|  | - Hộp nối cáp | Cái | 1 |
|  | - Băng keo | Cuộn | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,337 |

19. Phát quang cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông:

Thành phần công việc: Kiểm tra vị trí cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông; Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Kiểm tra vị trí cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông; Lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tiến hành mé nhánh cây xanh che khuất tầm nhìn đèn tín hiệu giao thông; Kiểm tra an toàn, hoàn thiện công tác mé nhánh cây xanh;

Đơn vị tính: 1 vị trí

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.02.19.10 | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,308 |
|  | Máy thi công: |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,062 |

C. QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG-TÍN HIỆU GIAO THÔNG

1. Lắp đặt thiết bị các loại:

1.1. Lắp đặt hộp đựng thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng bằng cơ giới:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ lắp đặt; Lên gầu lắp đặt thiết bị; Thu dọn, đóng nguồn điện, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 hộp

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h ≤ 12m | h>12m |
| TH.03.01. | Vật liệu: Hộp đựng thiết bị điều khiển | Hộp | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,611 | 0,731 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,122 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | 0,146 |
|  |  |  | 11 | 12 |

1.2. Lắp đặt hộp đựng bộ kết nối điện từ tại cửa trụ/đầu trụ:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện, an toàn giao thông). Lắp đặt hộp đựng bộ kết nối điện từ tại cửa trụ/đầu trụ. Đóng điện, đấu nối, kiểm tra. Thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 hộp

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cửa trụ | Đầu trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH.03.01. | Vật liệu: - Hộp đựng bộ kết nối điện từ | Hộp | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,450 | 0,503 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | 0,126 |
|  |  |  | 21 | 22 |

1.3. Lắp đặt thiết bị điều khiển khu vực:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ lắp đặt; Đo, đấu dây, khoan lỗ; Lắp đặt thiết bị điều khiển khu vực; Thu dọn, đóng nguồn điện, kiểm tra, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.01.30 | Vật liệu: - Thiết bị điều khiển khu vực | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,835 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,168 |

1.4. Lắp đặt thiết bị lọc nhiễu nguồn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ lắp đặt; Đo đấu dây, khoan lỗ; Lắp đặt thiết bị lọc nhiễu nguồn; Kiểm tra mã module, cài đặt thông số, địa chỉ module, kiểm tra kết nối; Thu dọn, đóng nguồn điện, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.01.40 | Vật liệu: - Thiết bị lọc nhiễu nguồn | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,703 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,134 |

1.5. Lắp đặt thiết bị kết nối điện từ:

1.5.1. Lắp đặt thiết bị kết nối điện từ tại cửa trụ đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ lắp đặt; Tiến hành đo, đấu dây, khoan lỗ; Lắp đặt thiết bị kết nối điện từ. Đóng nguồn điện, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.01.51 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Thiết bị kết nối điện từ | Cái | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,175 |

1.5.2. Lắp đặt thiết bị kết nối điện từ tại đầu trụ đèn/trên cần đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ lắp đặt; Tiến hành đo, đấu dây, khoan lỗ; Lên gầu, lắp đặt thiết bị kết nối điện từ; Đóng nguồn điện, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h ≤ 9m | 9m < h ≤12 m |
| TH.03.01. | Vật liệu: - Thiết bị kết nối điện từ | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,390 | 0,423 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |
|  | - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,098 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,106 |
|  |  |  | 52 | 53 |

1.6. Lắp đặt thiết bị kết nối vô tuyến:

1.6.1. Lắp đặt thiết bị kết nối vô tuyến tại cửa trụ đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); lên gầu, lắp đặt thiết bị kết nối vô tuyến; đóng điện, đấu nối, kiểm tra; thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.01.61 | Vật liệu: - Thiết bị kết nối vô tuyến | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,274 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,067 |

1.6.2. Lắp đặt thiết bị kết nối vô tuyến trên cần đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ lắp đặt; tiến hành đo, đấu dây, khoan lỗ; lên gàu, lắp đặt thiết bị kết nối vô tuyến; đóng nguồn điện, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h ≤ 9m | 9m < h ≤ 12m |
| TH.03.01. | Vật liệu: Thiết bị kết nối vô tuyến | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,340 | 0,387 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,085 | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,097 |
|  |  |  | 62 | 63 |

1.7. Lắp đặt tủ điều khiển truyền dẫn trung tâm ở độ cao h ≥2 m:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện). Đo, đấu dây, khoan lỗ; lắp đặt tủ điều khiển truyền dẫn trung tâm; kiểm tra mã module, lập trình thông số, địa chỉ module; đóng điện, đấu nối, kiểm tra; thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.01.70 | Vật liệu: - Tủ điều khiển truyền dẫn trung tâm | Tủ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 1,718 |
|  | - Kỹ sư bậc 4/8 | Công | 0,206 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,397 |

1.8. Lắp đặt thiết bị trộn tín hiệu trên các pha điện:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); lắp đặt thiết bị trộn tín hiệu trên các pha điện; đóng điện, đấu nối, kiểm tra.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vị trí lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cửa trụ | Đầu trụ |
| TH.03.01. | Vật liệu: Thiết bị trộn tín hiệu | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,193 | 0,273 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,068 |
|  |  |  | 81 | 82 |

1.9. Lắp đặt thiết bị điều khiển tại đèn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); tiến hành đo, đấu dây, khoan lỗ; lên gầu lắp đặt thiết bị điều khiển tại đèn, xuống gầu; đóng nguồn điện, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 12m | 12m< H ≤ 15m | 15m < H ≤ 18m | 18m < H ≤ 24m |
| TH.03.01. | Vật liệu: Thiết bị điều khiển đèn | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,617 | 0,633 | 0,650 | 0,671 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,123 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,127 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,130 |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,134 |
|  |  |  | 91 | 92 | 93 | 94 |

1.10. Lắp đặt thiết bị điều khiển tại tủ điều khiển:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ lắp đặt; tiến hành đo, đấu dây, khoan lỗ; lắp đặt thiết bị điều khiển tại tủ; đóng nguồn, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H ≤ 2m | H > 2m |
| TH.03.01. | Vật liệu: Thiết bị điều khiển | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,408 | 0,429 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,082 | 0,086 |
|  |  |  | 101 | 102 |

1.11. Lắp đặt bộ lọc nhiễu tại tủ điều khiển:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ lắp đặt; tiến hành đo, đấu dây, khoan lỗ; lắp đặt bộ lọc nhiễu tại tủ điều khiển; đóng nguồn điện, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H ≤ 2m | H > 2m |
| TH.03.01. | Vật liệu: - Bộ lọc nhiễu | Bộ | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,425 | 0,533 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,085 | 0,107 |
|  |  |  | 111 | 112 |

2. Thay thế thiết bị các loại:

2.1. Thay thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng ở các độ cao:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, lắp dựng biển báo, rào chắn an toàn, ngắt nguồn điện; lên gầu, tháo thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng cũ; lắp đặt thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng mới, xuống gầu; đóng điện, đấu nối, kiểm tra; thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao thao tác |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤ 12m | 12m< H ≤ 15m | 15m < H ≤ 18m | 18m < H ≤ 24m |
| TH.03.02. | Vật liệu: Thiết bị điều khiển đèn | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  | - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,729 | 0,779 | 0,796 | 0,808 |
|  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,146 | - | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 15 m | Ca | - | 0,156 | - | - |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 18 m | Ca | - | - | 0,159 |  |
|  | - Xe nâng - chiều cao nâng tới 24 m | Ca | - | - | - | 0,162 |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

2.2. Thay thế thiết bị điều khiển khu vực:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); tháo thiết bị điều khiển khu vực cũ; lắp đặt thiết bị điều khiển khu vực mới; kiểm tra mã module, cài đặt thông số, địa chỉ module, kiểm tra kết nối, điều khiển; thu dọn, đóng nguồn điện, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.02.20 | Vật liệu: - Thiết bị điều khiển khu vực | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3/7 | Công | 0,871 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,176 |

2.3. Thay thế thiết bị lọc nhiễu nguồn:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động. Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); tháo thiết bị lọc nhiễu nguồn cũ; lắp đặt thiết bị lọc nhiễu nguồn mới; đóng nguồn, kiểm tra, thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.02.30 | Vật liệu: - Thiết bị lọc nhiễu nguồn | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,846 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng- chiều cao nâng tới 12m | Ca | 0,169 |

2.4. Thay thế thiết bị kết nối điện từ tại đầu trụ (bằng thủ công):

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện); tháo thiết bị kết nối điện từ tại đầu trụ; lắp đặt thiết bị kết nối điện từ tại đầu trụ; đóng điện, kiểm tra; thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.02.40 | Vật liệu: - Thiết bị kết nối điện từ | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,573 |

2.5. Thay thế thiết bị kết nối điện từ tại cửa trụ:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn điện); tháo thiết bị kết nối điện từ tại cửa trụ; lắp đặt thiết bị kết nối điện từ tại cửa trụ. Đóng điện, kiểm tra; thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.02.50 | Vật liệu: - Thiết bị kết nối điện từ | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,238 |

2.6. Thay thế thiết bị kết nối vô tuyến:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); tháo thiết bị kết nối vô tuyến; Lắp đặt thiết bị kết nối vô tuyến; Đóng điện, kiểm tra; Thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.02.60 | Vật liệu: - Thiết bị kết nối vô tuyến | Cái | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,423 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | 0,106 |

2.7. Thay thế tủ điều khiển truyền dẫn trung tâm:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ tủ điều khiển truyền dẫn trung tâm; Lắp đặt tủ điều khiển truyền dẫn trung tâm; Đóng điện, kiểm tra; Kiểm tra mã module, cài đặt thông số, địa chỉ module, kiểm tra kết nối; Thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.02.70 | Vật liệu: - Tủ điều khiển truyền dẫn trung tâm | Tủ | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 1,980 |
|  | - Kỹ sư bậc 4/8 | Công | 0,243 |
|  | Máy thi công: - Xe thang - chiều dài thang tới 9 m | Ca | 0,457 |

2.8. Thay thế thiết bị trộn tín hiệu trên các pha điện:

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động; Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện); Tháo gỡ thiết bị trộn tín hiệu trên các pha điện (đầu trụ/cửa trụ); Lắp đặt thiết bị trộn tín hiệu trên các pha điện (đầu trụ/cửa trụ); Đóng điện, kiểm tra; Thu dọn, hoàn thành công tác.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thiết bị trộn tín hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cửa trụ | Đầu trụ |
| TH.03.02. | Vật liệu: Thiết bị trộn tín hiệu | Cái | 1 | 1 |
|  | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | Công | 0,265 | 0,403 |
|  | Máy thi công: - Xe nâng - chiều cao nâng tới 12 m | Ca | - | 0,101 |
|  |  |  | 81 | 82 |

3. Kiểm tra, vận hành hệ thống điều khiển trung tâm:

3.1.  Duy trì trạm bằng thiết bị điều khiển thuộc hệ thống trung tâm:

Thành phần công việc: Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn, thiết bị đèn, tủ, cáp; Vệ sinh thiết bị trong tủ; Kiểm tra lưới đèn (cáp nứt, cáp võng thấp...), ghi số lượng đèn sáng tắt; Ghi chép chỉ số đồng hồ công tơ điện; Kiến nghị sửa chữa thay thế.

Đơn vị tính: 1 trạm/ngày

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.03.10 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,616 |

3.2.  Kiểm tra thông số, tình trạng hoạt động thiết bị nhận lệnh tại tủ điều khiển:

Thành phần công việc: Thực hiện tại tủ điều khiển; Khởi động máy tính xách tay; Khởi động chương trình kiểm tra; Thực hiện lệnh kiểm tra; Lưu hoặc ghi chép kết quả, thông số kết quả kiểm tra; Tắt máy tính; Kiến nghị sửa chữa thay thế.

Đơn vị tính: 1 lần

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.03.20 | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7 | Công | 0,39 |

3.3. Kiểm tra, cài đặt thông số tiết giảm

Thành phần công việc: Lắp đặt thiết bị kết nối; Khởi động máy tính xách tay; Khởi động chương trình quản lý; Thực hiện lệnh kiểm tra, cài đặt; Tắt máy tính; Tháo gỡ các thiết bị kết nối.

Đơn vị tính: 1 lần

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.03.30 | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | Công | 0,105 |

3.4. Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động thiết bị tin học tại tòa nhà Trung tâm điều khiển của Máy chủ (Server):

Thành phần công việc: Dùng VOM đo điện áp của sever; Kiểm tra jack cắm, đầu nối; Vệ sinh server, kiểm tra hoạt động các quạt tản nhiệt; Bật tắt server, chương trình theo định kỳ; Kiểm tra hoạt động của chương trình; Kiểm tra tình trạng kết nối của server với các thiết bị bên ngoài Trung tâm điều khiển; Sao lưu dữ liệu, nén dữ liệu cần sao lưu, chép vô ổ cứng di động hoặc DVD; Tạo và chép file ảnh của hệ điều hành ra ổ cứng di động để phục vụ việc hồi phục hệ thống sau này; Lưu hoặc ghi chép kết quả, thông số kết quả kiểm tra; Kiến nghị sửa chữa.

Đơn vị tính: thiết bị/ngày

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.03.40 | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | Công | 0,377 |

3.5. Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động thiết bị tin học tại tòa nhà Trung tâm điều khiển của Máy trạm (Workstation):

Thành phần công việc: Dùng VOM đo điện áp của station; Kiểm tra jack cắm, đầu nối; Vệ sinh Workstation, kiểm tra hoạt động các quạt tản nhiệt; Bật tắt workstation, chương trình theo định kỳ; Kiểm tra hoạt động của chương trình; Kiểm tra tình trạng kết nối với server; Lưu hoặc ghi chép kết quả, thông số kết quả kiểm tra. Kiến nghị sửa chữa.

Đơn vị tính: thiết bị/ngày

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.03.50 | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | Công | 0,137 |

3.6. Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động thiết bị tin học tại tòa nhà Trung tâm điều khiển của Bộ định tuyến - Router:

Thành phần công việc: Dùng VOM đo điện áp vào Router; Kiểm tra jack cắm, đầu nối; Vệ sinh Router; Kiểm tra tình trạng kết nối với ISP; Kiểm tra tốc độ đường truyền (tốc độ upload / download); Kiểm tra tình trạng kết nối với các thiết bị bên ngoài Trung tâm điều khiển; Kiểm tra lưu lượng dữ liệu (data flow) trong mạng; Backup cấu hình router, lưu vào ổ cứng; Lưu hoặc ghi chép kết quả, thông số kết quả kiểm tra; Kiến nghị sửa chữa.

Đơn vị tính: thiết bị/ngày

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.03.60 | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | Công | 0,117 |

3.7. Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động thiết bị tin học tại tòa nhà Trung tâm điều khiển của Bộ chuyển mạch - Switch:

Thành phần công việc: Dùng VOM đo điện áp vào switch; Kiểm tra jack cắm, đầu nối; Vệ sinh Switch; Kiểm tra tình trạng kết nối với server, workstation; Kiểm tra tình trạng hoạt động của các port; Lưu hoặc Ghi chép kết quả, thông số kết quả kiểm tra; Kiến nghị sửa chữa.

Đơn vị tính: thiết bị/ngày

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.03.70 | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | Công | 0,1 |

3.8. Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống màn hình (Monitor):

Thành phần công việc: Khởi động màn hình; Kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống màn hình (Monitor); Lưu hoặc ghi chép kết quả, thông số kết quả kiểm tra; Kiến nghị sửa chữa; Tắt màn hình.

Đơn vị tính: thiết bị/ngày

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| TH.03.03.80 | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | Công | 0,096 |