| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC II-C

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Cẩm Mỹ

(Kèm theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 04 /12/2020 của HĐND tỉnh)

| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy hoạch đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài (km) | Quy mô mặt cắt ngang (làn xe) | Lộ giới | Đến 2020 | 2021 – 2025 | 2026 – 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng (km) | K.phí (tỷ đồng) | Khối lượng (km) | K.phí (tỷ đồng) | Khối lượng (km) | K.phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| A | Hệ thống đường huyện hiện hữu | 184,70 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | QL.56 | Đ. Vành đai 4 | 24,9 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 1(Hiện hữu) | QL.56 | Đ. Sông Nhạn Dầu Giây (Km12+400) |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV |  |
|  | Đoạn 2 (Mở mới) | Km12+400 | Đ. Vành đai 4 |  |  |  |  | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV |  |
| 2 | Đ. Khu 3 ấp 6 | Đ. Sông Nhạn Dầu Giây | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | 5,9 | 2 làn xe | 32 |  | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 3 | Đ.57 - Suối Râu | Đ. Sông Nhạn Dầu Giây | Đ. Cầu Đỏ - Suối Râu | 5,7 | 2 làn xe | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp VI | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 4 | Đ. Cầu Đỏ - Suối Râu | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | Đ. Xuân Lập - Bàu Sao | 5,3 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 1 | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | Km 4+300 |  | 2 làn xe | 32 |  | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |  |
|  | Đoạn 2 (mở mới) | km 4+300 | Đ. Xuân Lập - Bàu Sao |  | 2 làn xe | 32 |  | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |  |
| 5 | Đ. Xuân Đường - Thừa Đức | ĐT. 770B | Ranh H.Long Thành | 11,7 | 2 làn xe | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 6 | Đ. QL.56 - Cẩm Đường | QL.56 | Đ. Suối Quýt | 11,5 | 2 làn xe | 32 | Chuyển thành đường huyện dự kiến | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 1 | QL.56 | km 1+800 |  | 2 làn xe | 32 |  | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |  |
|  | Đoạn 2 | km 1+800 | Đ. Lô 10/11 |  | 2 làn xe | 32 |  | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |  |
|  | Đoạn 3 | Đ.Lô 10/11 | Đ. Lô 13/14 |  | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 4 | Đ.Lô 13/14 | Ấp 8 xã Thừa Đức |  | 2 làn xe | 32 |  | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |  |
|  | Đoạn 5 (mở mới) | Ấp 8 xã Thừa Đức | Đ.Suối Quýt |  | 2 làn xe | 32 |  | Đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |  |
| 7 | Đ. Khu Công nghệ sinh học | ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc | Khu Công nghệ sinh học | 4,5 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 8 | Đ. Hoàn Quân - Xuân Mỹ | QL.56 | ĐT.764 | 3,5 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 9 | Đ. Ấp 3-Lâm San – Quảng Thành | ĐT. 765 | Ranh Bà Rịa – Vũng Tàu | 4,8 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 1 | ĐT. 765 | Ranh Bà Rịa – Vũng Tàu | 3,6 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Km 3+020 | ĐT. Xuân Định-Lâm San | 1,2 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 10 | Đ. Ấp 5 - Quảng Thành | ĐT.765 | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,5 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 11 | Đ.765 đi Làng Dân tộc | ĐT.765 | Làng Dân tộc | 3,2 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 12 | ĐH.72 | ĐT.765 | ĐT. Xuân Định-Lâm San | 4,8 | 2 làn xe | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp VI | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 13 | Đ. Ấp 6 - 7 Sông Ray | ĐT.764 | ĐT. Xuân Định - Lâm San | 2,9 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 14 | Đ. Ấp 10 - 11 Xuân Tây | ĐT.764 | Đ. Xuân Đông - Xuân Tây | 2,9 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 15 | Đ. Xuân Đông - Xuân Tây | ĐT.765 | ĐT. Xuân Định - Lâm San | 6,1 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 16 | Đ. Tân Bình | Đ. Xuân Định Lâm San | ĐT. Xuân Định - Lâm San | 3,1 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 17 | Đ. Nhân Nghĩa - Xuân Đông | QL.56 | ĐT.765 | 15,4 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 18 | Đ. Tân Mỹ - Nhân Nghĩa | QL.56 | ĐT. Xuân Định - Lâm San | 6 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 19 | Đ. Xuân Bảo - Xuân Tây | ĐT. Xuân Định - Lâm San | Đ. Xuân Phú - Xuân Tây | 6,6 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 20 | Đ. Ấp 4 - Xuân Tây | ĐT.765 | Đ. Chốt Mỹ - Xuân Tây | 5 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 21 | Đ. Chốt Mỹ - Xuân Tây | ĐT.765 | Đ. Nhân Nghĩa - Xuân Đông | 9,1 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 22 | Đ. Rừng Tre - La Hoa | ĐT.764 | Đ. Suối Lức đi Rừng Tre | 3 | 2 làn xe | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 23 | Đ. Suối Lức đi Rừng Tre | ĐT.765 | Rừng Tre | 4,8 | 2 làn xe | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 24 | Đ. đi Cọ Dầu | ĐT.765 | Ranh xã Xuân Tâm (Xuân Lộc) | 4,7 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 25 | Đ. Láng Me - Cọ Dầu | Đ. đi Cọ Dầu | Đ. Xuân Đông - Xuân Tâm | 3 | 2 làn xe | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 26 | Đ. Long Giao - Bảo Bình | QL.56 | ĐT. 765B | 8 | 2 làn xe | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| II | Hệ thống đường huyện dự kiến | 45,4 |  |  |  |
| 1 | Đ. Ấp 8 Thừa Đức đi Bà Rịa | Đ. Xuân Đường - Thừa Đức | Ranh Bà Rịa -Vũng Tàu | 2,5 | 2 làn xe | 32 |  | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 2 | Đ. Xuân Mỹ - Bảo Bình | ĐT.764 | Đ. Long Giao - Bảo Bình | 5,6 | 2 làn xe | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 3 | Đ. ĐT.764 - Suối Lức | ĐT.764 | Đ. Suối Lức đi Rừng Tre | 3 | 2 làn xe | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 4 | Đ. XNDV Sông Ray | ĐT.764 | ĐT.765 | 4,9 | 2 làn xe | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V, VI | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 1 | ĐT.764 | Km2+00 |  | 2 làn xe | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
|  | Đoạn 2 | Km2+00 | ĐT.765 |  | 2 làn xe | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp VI | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 5 | Đ. ấp 4 xã Sông Nhạn đi Xã lộ 25 | Đ. Sông Nhạn – Dầu Giây | Cầu vượt số 2 Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây | 3,8 | 2 làn xe | 32 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 6 | Đ. Tuyến 5 Hồ Cầu Mới | Đ. Xuân Đường - Thừa Đức | Ranh Long Thành | 0,5 | 2 làn xe | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |
| 7 | Đ. Xuân Quế - Long Khánh | ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ Xuân Lộc | Ranh TX. Long Khánh | 7,7 | 2 làn xe | 32 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 8 | Đ. Dọc Sông Ray | Đ. Rừng Tre La Hoa | Đ. Xuân Đông - Xuân Tâm | 8,8 | 2 làn xe | 32 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 9 | Đ. Thống Nhất - Cẩm Mỹ | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | Ranh Thống Nhất | 1,8 | 2 làn xe | 32 |  | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |
| 10 | Đ.Song hành Quốc lộ 56 đoạn qua Trung tâm thị trấn Long Giao | Quốc lộ 56 (Km7+967) | Quốc lộ 56 (Km10+766) | 2,8 | 4 -6 làn xe | 50 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Thực hiện đầu tư | Duy tu bảo dưỡng |
| 11 | Đường giáp ranh thành phố Long Khánh | ĐT.770B | Đ. Xuân Quế - Long Khánh | 4 | 2 làn xe | 32 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng |