| Phụ lục II |
| --- |
| BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ NGUỒN TIỀN ĐẤU GIÁ SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh) |
|  |  |  | ` |  |  |
| S T T | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Tổng mức vốn đầu tư | KH 2020 (13/NQ-HDND ngày 10/7/2020) | Kế hoạch 2020 | Nội dung điều chỉnh | Tổng số kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh | Kế hoạch 2020 sau điều chỉnh | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Nguồn NSTT | Nguồn vốn khai thác quỹ đất | KH 2020 điều chỉnh (3768/QĐ-UBND ngày 13/10/2020) | Nội dung điều chỉnh tại kỳ họp thứ 18 |  | Nguồn NSTT | Nguồn vốn khai thác quỹ đất |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Tổng số |  |  |  | 2.629.682 | 2.279.682 | 350.000 | 0 | (159.000) | 2.470.682 | 2.279.682 | 191.000 | - |
| A | Thực hiện dự án (chuyển tiếp) |  |  |  | 1.878.852 | 1.878.852 |  |  |  | 1.705.509 | 1.705.509 |  | - |
| I | Giao thông |  |  |  | 590.990 | 590.990 |  |  |  | 618.132 | 618.132 |  | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 329.490 | 329.490 |  |  |  | 332.632 | 332.632 |  | - |
| 1 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song hành QL1A từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Cây Gáo; ngân sách tỉnh 70% TMĐT) | TB | 2018-2020 | 45.096 | 46.375 | 46.375 |  |  |  | 46.375 | 46.375 |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 2 | Đường song hành phía Đông quốc lộ 20 huyện Thống Nhất (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | TN | 2018-2023 | 214.700 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 3 | Nâng cấp tuyến đường Suối Chồn - Bàu Cối, thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố chi bồi thường 15,9 tỷ) | LK | 2018-2022 | 136.700 | 40.500 | 40.500 |  | 5.448 | 1.500 | 47.448 | 47.448 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch (đoạn còn lại) | NT | 2017-2020 | 516.453 | 26.000 | 26.000 |  | 3.500 |  | 29.500 | 29.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Xây dựng nút giao thông ngã tư Tân Phong | BH | 2017-2021 | 259.048 | 1.500 | 1.500 |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT.769), kể cả Bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Thống Nhất thực hiện) | TN | 2017-2021 | 160.152 | 13.900 | 13.900 |  |  |  | 13.900 | 13.900 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trung tâm hành chính huyện Long Thành (5 tuyến đã xong giải phóng mặt bằng có dự toán là 70 tỷ đông) | LT | 2017-2021 | 314.732 | 47.777 | 47.777 |  |  |  | 47.777 | 47.777 |  | UBND huyện Long Thành |
| 8 | Nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1 A (NSH thực hiện BTGPMB) | XL | 2018-2020 | 43.580 | 13.000 | 13.000 |  |  |  | 13.000 | 13.000 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 9 | Dự án đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch (kể cả thanh toán bồi thường do Cty Cảng Phước An thực hiện) | NT | 2018-2022 | 341.231 | 38.200 | 38.200 |  | (1.509) |  | 36.691 | 36.691 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Đường qua khu đô thị mới từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Hồng Phong | LK | 2018-2022 | 131.234 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 11 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | XL | 2018-2022 | 85.187 | 19.100 | 19.100 |  |  | (746) | 18.354 | 18.354 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 12 | Dự án xây dựng đoạn 3 tuyến đường Cao Cang , huyện Định Quán (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | ĐQ | 2018-2020 | 59.248 | 2.500 | 2.500 |  |  |  | 2.500 | 2.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 13 | Đường nhựa từ ngã ba Bà Hào đi bia di tích Trung ương cục miền Nam huyện VC | VC | 2018-2020 | 53.973 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 14 | Dự án kè sông Vàm Mương - Long Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | NT | 2019-2022 | 31.136 | 16.738 | 16.738 |  | (11.654) |  | 5.084 | 5.084 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 15 | Dự án xây dựng mới Cầu Mít trên đường Hương lộ 12, huyện Nhơn Trạch (NSH thực hiện bồi thường) | NT | 2019-2021 | 13.929 | 3.500 | 3.500 |  |  | (497) | 3.003 | 3.003 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 16 | Dự án đường dân sinh và mương thoát lũ dọc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (kể cả chi phí BTGPMB) | CM | 2018-2020 | 14.707 |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 17 | Cầu Đạ Huoai, huyện Tân Phú | TP | 2019-2020 | 5.910 |  |  |  |  | 1.100 | 1.100 | 1.100 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 18 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Thị Định (đường số 3 cũ) kết hợp hệ thống thoát nước khu công nghiệp Tân Phú | TP | 2017-2020 | 71.220 |  |  |  |  | 5.500 | 5.500 | 5.500 |  | UBND huyện Tân Phú |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  | 261.500 | 261.500 |  |  |  | 285.000 | 285.000 |  | - |
| 1 | Dự án cải tạo đường Hùng vương - thành phố Long Khánh (ngân sách tỉnh 50%) | LK | 2020-2024 | 156.854 | 22.000 | 22.000 |  |  |  | 22.000 | 22.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán (kể cả chi phí BTGPMB do UBND huyện Định Quán làm Chủ đầu tư) | ĐQ | 2020-2024 | 138.034 | 42.000 | 42.000 |  |  |  | 86.500 | 86.500 |  | - |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| a | Xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư |  |  |  | 29.000 | 29.000 |  | 20.000 |  | 49.000 | 49.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán thực hiện (có hoàn trả tạm ứng) |  |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 24.500 | 37.500 | 37.500 |  | UBND huyện Định Quán |
| 3 | Đường Xuân Mỹ đi Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | CM | 2020-2024 | 72.896 | 25.000 | 25.000 |  |  | 500 | 25.500 | 25.500 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 4 | Duy tu, sửa chữa các tuyến đường xung quanh Hồ cầu Dầu, thành phố Long Khánh | LK | 2020-2022 | 38.568 | 10.000 | 10.000 |  |  | 5.000 | 15.000 | 15.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 5 | Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Hồ Thị Hương (đoạn giao Quốc lộ 1 đến đoạn giao đường Hồng Thập Tự), thành phố Long Khánh (NST hỗ trợ 100% chi phí xây lắp) | LK | 2020-2022 | 29.600 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 6 | Dự án đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | 2019-2023 | 91.564 | 50.000 | 50.000 |  |  | (25.000) | 25.000 | 25.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 7 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | 2019-2023 | 85.963 | 50.000 | 50.000 |  |  | 18.000 | 68.000 | 68.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 8 | Cải tạo nâng cấp đường đê bao Đồng Hiệp, huyện Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TP | 2020-2022 | 26.092 | 15.000 | 15.000 |  |  | (5.500) | 9.500 | 9.500 |  | UBND huyện Tân Phú |
| 9 | Dự án Mở rộng đường từ Quốc lộ 20 vào Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | 2020-2022 | 11.500 | 3.000 | 3.000 |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 10 | Dự án đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp) | VC | 2020-2024 | 78.000 | 8.000 | 8.000 |  | (7.000) |  | 1.000 | 1.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 11 | Dự án đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp) | VC | 2020-2024 | 79.800 | 8.000 | 8.000 |  | (7.000) |  | 1.000 | 1.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 12 | Dự án Tuyến đường Bình Lộc – Tín Nghĩa, thành phố Long Khánh (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | LK | 2020-2022 | 79.668 | 18.500 | 18.500 |  |  |  | 18.500 | 18.500 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 13 | Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) từ Nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh (kể cả lập thiết kế bản vẽ thi công khi đủ điều kiện về hồ sơ) | LK | 2020-2022 | 53.058 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| II | Quản lý nhà nước |  |  |  | 87.900 | 87.900 |  |  |  | 80.900 | 80.900 |  | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 59.500 | 59.500 |  |  |  | 58.200 | 58.200 |  | - |
| 1 | Dự án an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện cho các cơ quan trực thuộc tỉnh | BH | 2018-2020 | 21.035 | 2.555 | 2.555 |  |  |  | 2.555 | 2.555 |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Xây dựng mới trụ sở làm việc hội nông dân tỉnh | BH | 2017-2020 | 30.736 | 2.300 | 2.300 |  |  |  | 2.300 | 2.300 |  | Hội Nông dân tỉnh |
| 3 | Xây dựng Nhà làm việc các cơ quan khối Đảng Tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 52.223 | 2.145 | 2.145 |  | 6.200 |  | 8.345 | 8.345 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trụ sở làm việc Ủy ban Đoàn kết Công giáo | BH | 2018-2020 | 13.736 | 7.500 | 7.500 |  |  |  | 7.500 | 7.500 |  | Ban Tôn giáo tỉnh |
| 5 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | BH | 2018-2022 | 54.846 | 15.000 | 15.000 |  |  | (3.000) | 12.000 | 12.000 |  | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 6 | Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch | NT | 2018-2020 | 19.515 | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 7 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 26.281 | 14.500 | 14.500 |  |  |  | 14.500 | 14.500 |  | Báo Đồng Nai |
| 8 | Dự án Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện thành Trụ sở làm việc Huyện ủy Tân Phú | TP | 2018-2020 | 39.094 | 13.500 | 13.500 |  |  | (4.500) | 9.000 | 9.000 |  | UBND huyện Tân Phú |
| b | Dự án Khởi công mới |  |  |  | 28.400 | 28.400 | 0 |  |  | 22.700 | 22.700 |  | - |
| 1 | Xây dựng Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai (NST hỗ trợ bồi thường và 50% xây lắp) | BH | 2018-2020 | 33.159 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  | Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng |
| 2 | Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai (vốn TW đã TB 15 tỷ) | BH | 2019-2023 | 60.000 | 2.200 | 2.200 |  |  |  | 2.200 | 2.200 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Kho lưu trữ UBND huyện Long Thành (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) (NST hỗ trợ xây lắp, không hỗ trợ thiết bị) | LT | 2020-2022 | 27.231 | 8.000 | 8.000 |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  | UBND huyện Long Thành |
| 4 | Dự án đầu tư xây mới Nhà làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Nhơn Trạch + sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Huyện ủy Nhơn Trạch (NST hỗ trợ hỗ trợ khoảng 8,3 tỷ XD Nhà làm việc UBMTTQ và các đoàn thể) | NT | 2020-2022 | 19360 | 8.200 | 8.200 |  |  | (5.700) | 2.500 | 2.500 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| III | Hạ tầng công cộng |  |  |  | 422.600 | 422.600 | 0 |  |  | 288.026 | 288.026 |  | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 373.100 | 373.100 | 0 |  |  | 253.826 | 253.826 |  | - |
| 1 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB) | NT | 2017-2021 | 310.753 | 20.000 | 20.000 |  | (7.239) | (3.000) | 9.761 | 9.761 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan (kể cả BTGPMB do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) | BH - LT | 2016-2020 | 157.345 | 97.000 | 97.000 |  |  |  | 77.000 | 77.000 |  | - |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| a | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  | (20.000) |  | - |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện |  |  |  | 77.000 | 77.000 |  |  |  | 77.000 | 77.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 3 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | VC | 2017-2021 | 181.919 | 77.300 | 77.300 |  | (37.300) |  | 40.000 | 40.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 4 | Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch | NT | 2017-2020 | 26.602 | 9.200 | 9.200 |  | (6.500) |  | 2.700 | 2.700 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Long Thành | LT | 2017-2022 | 584.830 | 110.000 | 110.000 |  | (30.000) |  | 80.000 | 80.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư | BH | Theo tiến độ Hiệp định | 6.610.252 | 21.000 | 21.000 |  | (7.000) |  | 14.000 | 14.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2018-2020 | 27.122 | 11.000 | 11.000 |  | (7.400) |  | 3.600 | 3.600 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh | LK | 2019-2021 | 26.981 | 13.500 | 13.500 |  |  |  | 13.500 | 13.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 26.981 | 14.100 | 14.100 |  | (835) |  | 13.265 | 13.265 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  | 49.500 | 49.500 | 0 |  |  | 34.200 | 34.200 |  | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, huyện Định Quán | ĐQ | 2019-2021 | 24.847 | 9.500 | 9.500 |  |  |  | 9.500 | 9.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2020-2022 | 14991 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 3 | Dự án nâng cấp hệ thống cấp nước xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ | CM | 2020-2022 | 14999 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 4 | Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ | 2020-2022 | 65468 | 20.000 | 20.000 |  | (15.300) |  | 4.700 | 4.700 |  | UBND huyện Định Quán |
| IV | Nông - Lâm - Thủy lợi |  |  |  | 380.608 | 380.608 | 0 |  |  | 409.197 | 409.197 |  | - |
| a | Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình |  |  |  | 7.560 | 7.560 | 0 |  |  | 4.960 | 4.960 |  | - |
| 1 | Trạm bơm Đắc Lua | TP | 2020-2024 | 131.058 | 5.560 | 5.560 |  |  | (700) | 4.860 | 4.860 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 2 | Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | 2020-2024 | 67.111 | 2.000 | 2.000 |  | (847) | (1.053) | 100 | 100 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 363.048 | 363.048 | 0 |  |  | 394.237 | 394.237 |  | - |
| 1 | Sửa chữa, nạo vét lòng hồ công trình hồ Suối Vọng | CM | 2018-2020 | 29.189 | 14.100 | 14.100 |  |  | (1.300) | 12.800 | 12.800 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 2 | Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn ngân sách TW hỗ trợ) ngân sách tỉnh 109,503 tỷ | ĐQ | 2016-2020 | 235.459 | 30.000 | 30.000 |  |  | (19.000) | 11.000 | 11.000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng Hồ chứa nước Suối Tre | LK | 2017-2020 | 131.018 | 14.448 | 14.448 |  | (5.448) |  | 9.000 | 9.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 4 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa-dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do TP Biên Hòa thực hiện) | BH | 2017-2021 | 328.159 | 120.000 | 120.000 |  |  |  | 75.000 | 75.000 |  | - |
|  | Trong đó: |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |
| a | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa |  |  |  | 112.000 | 112.000 |  | (57.000) | (3.000) | 52.000 | 52.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  | 15.000 |  | 23.000 | 23.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 5 | Hồ chứa nước Cầu Dầu, thành phố Long Khánh | LK | 2016-2020 | 297.873 | 9.000 | 9.000 |  |  | 2.000 | 11.000 | 11.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 6 | Dự án nạo vét và gia cố bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành (kể cả BTGPMB) | LT | 2018-2020 | 44.980 | 10.500 | 10.500 |  |  |  | 10.500 | 10.500 |  | UBND huyện Long Thành |
| 7 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã lộ 25 huyện Thống Nhất | TN | 2018-2020 | 35.714 | 15.000 | 15.000 |  |  | (15.000) | - | - |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 8 | Trạm bơm ấp 7 Phú Tân huyện Định Quán | ĐQ | 2018-2021 | 75.481 | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  | UBND huyện Định Quán |
| 9 | Thoát nước lũ xã Xuân Lập | LK | 2018-2020 | 36453 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 10 | Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc thành phố Long Khánh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | LK | 2018-2020 | 55.900 | 18.000 | 18.000 |  |  | 5.600 | 23.600 | 23.600 |  | Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi |
| 11 | Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa | VC | 2019-2021 | 45816 | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 12 | Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải (Ngân sách thành phố chi bồi thường 55,4 tỷ | LK | 2019-2022 | 334.809 | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| 13 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (kể cả chi phí BTGPMB) (kể cể hoàn trả tạm ứng trong năm 2020) | ĐQ | 2017-2021 | 342.578 | 70.000 | 70.000 |  | 124.337 | (15.000) | 179.337 | 179.337 |  | UBND huyện Định Quán |
|  | Dự án Trạm bơm ấp 4 xã Tà Lài huyện Tân Phú | TP | 2019-2021 | 14.927 | 1.500 | 1.500 |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  | UBND huyện Tân Phú |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  | 10.000 | 10.000 | 0 |  |  | 10.000 | 10.000 |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐN | 2020-2022 | 29.119 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  | Chi cục Kiểm lâm |
| V | An ninh quốc phòng |  |  |  | 250.292 | 250.292 | 0 |  |  | 246.292 | 246.292 |  | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 213.500 | 213.500 | 0 |  |  | 209.500 | 209.500 |  |  |
| 1 | Dự án cải tạo và xây dựng trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh 50%, Bộ CA 40%, huyện 10%) | NT | 2018-2020 | 30.382 | 7.600 | 7.600 |  |  | 2.000 | 9.600 | 9.600 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh | VC | 2017-2020 | 199.963 | 66.000 | 66.000 |  |  | (6.000) | 60.000 | 60.000 |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| 3 | Dự án Nhà làm việc, nhà phục vụ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 51.950 | 8.000 | 8.000 |  |  |  | 8.000 | 8.000 |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| 4 | Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2022 | 654.000 | 131.900 | 131.900 |  |  |  | 131.900 | 131.900 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| b | Dự án Khởi công mới |  |  |  | 36.792 | 36.792 | 0 |  |  | 36.792 | 36.792 |  | - |
| 1 | Dự án Khu nhà nghỉ cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | 2019-2021 | 9.082 | 8.600 | 8.600 |  |  |  | 8.600 | 8.600 |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 2 | Dự án quốc phòng ĐA2 (Dự án mật) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) |  | 2019-2022 | 125.000 | 28.192 | 28.192 |  |  |  | 28.192 | 28.192 |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| VI | Khoa học công nghệ |  |  |  | 60.462 | 60.462 | 0 |  |  | 60.462 | 60.462 |  | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 60.462 | 60.462 | 0 |  |  | 60.462 | 60.462 |  | - |
| 1 | Trung tâm chiếu xạ Sở Khoa học Công nghệ (ngân sách tỉnh 70%) | CM | 2017-2021 | 186.678 | 28.000 | 28.000 |  |  |  | 28.000 | 28.000 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Dự án Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 | BH | 2019-2022 | 35.934 | 20.724 | 20.724 |  |  |  | 20.724 | 20.724 |  | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Dự án xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu trong các cơ quan Đảng tỉnh ĐN | BH | 2018-2020 | 8.000 | 9.500 | 9.500 |  |  |  | 9.500 | 9.500 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 4 | Dự án xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của tỉnh Đồng Nai | BH | 2018-2020 | 2.429 | 2.238 | 2.238 |  |  |  | 2.238 | 2.238 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| b | Dự án khởi công mới |  |  |  | 86.000 | 86.000 | 0 |  |  | 1.500 | 1.500 |  | - |
| 1 | Nâng cấp, kết nối liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐN | 2020-2022 | 3.500 |  |  |  | 1.500 |  | 1.500 | 1.500 |  | Sở Tư pháp |
| VII | Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện + kinh phí quy hoạch và dự phòng thanh toán bồi thường |  |  |  | 239.289 | 239.289 | 0 |  |  | 17.008 | 17.008 |  | - |
| 1 | Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch (VB 2465/UBND-KT ngày 08/3/2019) | ĐN |  |  | 56.000 | 56.000 |  |  | (55.000) | 1.000 | 1.000 |  | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 2 | Dự phòng hỗ trợ có mục tiêu các dự án khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  | (30.000) | - | - |  | - |
| 3 | Dự phòng thanh toán bồi thường đối với dự án vốn ngân sách tỉnh (kể cả Dự án đoạn 2 - đường 25C) và các dự án còn thiếu nguồn (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) |  |  |  | 107.559 | 107.559 |  |  |  | 16.008 | 16.008 |  | - |
| a | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 765 đoạn từ km 5+500 đến km 10+000, huyện Xuân Lộc (hoàn trả tạm ứng và di dời đường điện) | XL | 2017-2020 | 120.800 | 13.016 | 13.016 |  |  |  | 13.016 | 13.016 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số 2 huyện Nhơn Trạch | NT |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| c | Bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung dự án đường Hố Nai 4 - Trị An | VC |  |  | 393 | 393 |  |  |  | 393 | 393 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| d | Hoàn trả tạm ứng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ đường HL10 đến ĐT.769), đoạn qua xã Cẩm Đường, huyện Long Thành | LT |  |  | 349 | 349 |  |  |  | 349 | 349 |  | UBND huyện Long Thành |
| đ | Bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung dự án sửa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường Hương lộ 21 tại phường Tam Phước | BH |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| e | Dự phòng thanh toán bồi thường đối với dự án vốn ngân sách tỉnh (kể cả Dự án Đoạn 2 - đường 25C, hồ chứa nước Cà Ròn....) và các dự án còn thiếu nguồn (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) đối với các dự án có trong kế hoạch trung hạn 2016-2020, ủy quyền UBND tỉnh phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện về hồ sơ; và hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (kể cả các dự án xã hội hóa GTNT) khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  | 93.051 | 93.051 |  | (91.551) |  | 1.500 | 1.500 |  | - |
| 4 | Dự phòng để hỗ trợ các dự án xã hội hóa giao thông nông thôn, thanh toán chi phí bồi thường, các dự án có trong trung hạn nhưng thiếu nguồn; hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  | 45.730 | 45.730 |  | (45.730) |  | - | - |  | - |
| B | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | - |
| C | Chi phí chuẩn bị đầu tư và chủ trương đầu tư |  |  |  | 27.995 | 27.995 | 0 |  |  | 20.550 | 20.550 |  |  |
| I | Các dự án đã có Chủ trương đầu tư được duyệt |  |  |  | 13.895 | 9.025 | 0 |  |  | 16.450 | 16.450 |  |  |
| 1 | Dự án Đường một chiều từ chân lên đỉnh đồi núi Cúi (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | Tối đa 03 năm | 27.000 | 370 | 370 |  |  |  | 370 | 370 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 2 | Đường Thừa Đức đi thành phố Long Khánh (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | CM | Tối đa 05 năm | 145.437 | 1.980 | 1.980 |  |  | (1.000) | 980 | 980 |  | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 3 | Dự án Đường tránh ngã tư Dầu Giây nối tỉnh lộ 769 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | Tối đa 05 năm | 111.603 | 700 | 700 |  |  | (618) | 82 | 82 |  | UBND huyện Thống Nhất |
| 4 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | NT | Tối đa 05 năm | 621.000 | 1.500 | 1.500 |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 5 | Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc Dự án đường 25 C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là Đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại), huyện đã đầu tư đường số 9 đến đường số 2 | NT | Tối đa 05 năm | 646.000 | 500 | 500 |  |  | (400) | 100 | 100 |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 6 | Nạo vét Suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai | BH | 2018-2022 | 377.000 | 675 | 675 |  |  |  | 675 | 675 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ, ban quản lý dự án thuộc Sở Khoa hoc và Công nghệ | BH | 2017-2020 | 47.625 | 100 | 100 |  | (100) |  | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên | TB | 2020-2024 | 99.841 | 1.000 | 1.000 |  | (568) | (232) | 200 | 200 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên | LT | 2020-2024 | 107.180 | 1.000 | 1.000 |  | (504) | (376) | 120 | 120 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 10 | Hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm xã Thạnh phú, huyện Vĩnh Cửu | VC | 2019-2021 | 38.300 | 200 | 200 |  | (200) |  | - | - |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 11 | Dự án nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu | VC | Tối đa 05 năm | 151.440 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Dự phòng bố trí bổ sung (khi có quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị dầu tư), giao UBND tỉnh phân bổ chuẩn bị đầu tư theo danh trung hạn 2016 - 2020 khi đủ điều kiện |  |  |  | 13.970 | 13.970 |  |  |  | 11.423 | 11.423 |  | - |
| a | Dự án Gia cố sạt lỡ bờ sông Đồng Nai (đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) | BH |  |  | 2.520 | 2.520 |  |  | (1.739) | 781 | 781 |  | Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi |
| b | Dự án Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ | CM |  |  | 1.942 | 1.942 |  |  |  | 1.942 | 1.942 |  | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai |
| c | Dự án tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | Tối đa 05 năm | 100.000 | 408 | 408 |  |  | (308) | 100 | 100 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| d | Đường Vành đai thị trấn Định Quán, huyện Định quán | ĐQ | Tối đa 05 năm |  | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 |  | UBND huyện Định Quán |
| e | Dự phòng bố trí bổ sung (khi có quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị dầu tư), giao UBND tỉnh phân bổ chuẩn bị đầu tư theo danh trung hạn 2016-2020 khi đủ điều kiện |  |  |  | 8.300 | 8.300 |  |  |  | 7.800 | 7.800 |  | - |
| e1 | Nâng cấp, kết nối liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước | ĐN | 2020-2022 | 3.500 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | Sở Tư pháp |
| e3 | Dự phòng bố trí bổ sung (khi có quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị dầu tư) | ĐN | 2020-2022 | 3.500 |  |  |  |  |  | 7.700 | 7.700 |  | - |
| II | Các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư và các dự án thiếu nguồn (theo danh mục trung hạn 2016 - 2020), ủy quyền UBND giao chi tiết khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  | 5.000 | 5.000 | 0 | (900) |  | 4.100 | 4.100 |  | - |
|  | Dự án Đường Bàu Trâm - Xuân Thọ, thành phố Long Khánh (chi phí chuẩn bị đầu tư) |  | Tối đa 03 năm | 30100 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | UBND thành phố Long Khánh |
|  | Các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư và các dự án thiếu nguồn |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 | 3.600 |  | - |
| D | Các dự án triển khai từ nguồn đấu giá đất (bố trí vốn NSTT để lập hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công ) - chỉ thực hiện khi có nguồn vốn đấu giá đất và nguồn vốn khác |  |  |  | 539.546 | 189.546 | 350.000 | 185.600 | (26.531) | 698.615 | 507.615 | 191.000 | - |
| 1 | Thực hiện dự án |  |  |  | 529.546 | 179.546 | 350.000 | 184.700 | (24.031) | 690.215 | 499.215 | 191.000 | - |
| a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | 181.546 | 81.546 | 100.000 | 36.000 | (60.000) | 157.546 | 117.546 | 40.000 | - |
| 1 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc)- đoạn Km0-Km8+300 và Km15+000 đến Km24+000 | XL-ĐQ | 2019-2023 | 599.946 | 181.546 | 81.546 | 100.000 |  |  | 157.546 | 117.546 | 40.000 | - |
|  | Trong đó |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |
| a | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  |  | 81.546 | 81.546 |  | 36.000 |  | 117.546 | 117.546 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Xuân Lộc thực hiện |  |  |  | 60.000 | - | 60.000 |  | (60.000) | - |  | - | UBND huyện Xuân Lộc |
| c | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán thực hiện |  |  |  | 40.000 | - | 40.000 |  | 0 | 40.000 |  | 40.000 | UBND huyện Định Quán |
| b | Dự án Khởi công mới |  |  |  | 348.000 | 98.000 | 250.000 | 148.700 | 35.969 | 532.669 | 381.669 | 151.000 | - |
| 1 | Đường Hương lộ 2 - đoạn 1 (kể cả bồi thường do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) | BH | 2020-2024 | 783.000 | 120.000 | 20.000 | 100.000 |  |  | 46.000 | 45.000 | 1.000 | - |
|  | Trong đó |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |
| a | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  | 25.000 |  | 45.000 | 45.000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện |  |  |  | 100.000 | - | 100.000 |  | (99.000) | 1.000 |  | 1.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 2 | Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND TP Biên Hòa thực hiện) | BH | 2020-2024 | 388.000 | 55.000 | 5.000 | 50.000 |  |  | 105.000 | 55.000 | 50.000 | - |
|  | Trong đó |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |
| a | Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |  | 100.000 | 50.000 | 50.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 3 | Cải tạo nâng cấp đường ĐT,768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT,767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư), gồm chi phí bồi thường do huyện Vĩnh Cửu thực hiện | VC | 2020-2024 | 671.200 | 170.000 | 70.000 | 100.000 |  |  | 261.669 | 161.669 | 100.000 | - |
|  | Trong đó |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |
| a | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT,767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  |  | 70.000 | 70.000 |  | 15.000 | 10.969 | 95.969 | 95.969 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| b | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện |  |  |  | 100.000 | - | 100.000 | 58.700 | 7.000 | 165.700 | 65.700 | 100.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 4 | Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | BH | Tối đa 05 năm | 1.340.000 | 3.000 | 3.000 |  |  | 117.000 | 120.000 | 120.000 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 2 | Chi phí chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  | 900 | (2.500) | 8.400 | 8.400 |  | - |
| a | Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  | (2.500) | 4.500 | 4.500 |  | - |
| 1 | Nâng cấp đường Bảo Hòa - Long Khánh (ngân sách huyện thực hiện BTGPMB) - chỉ thực hiện khi đấu giá hai bên tuyến đường | XL | Tối đa 05 năm | 114.005 | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  | UBND huyện Xuân Lộc |
| 2 | Dự án xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | BH | Tối đa 05 năm | 614.100 | 5.000 | 5.000 |  |  | (2.500) | 2.500 | 2.500 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| b | Lập chủ trương đầu tư và dự án đầu tư |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  | 900 |  | 3.900 | 3.900 | 0 | - |
| 1 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 2 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| b,1 | Dự phòng lập chủ trương đầu tư và dự án đầu tư (ủy quyền UBND tỉnh giao chi tiết theo danh mục trung hạn khi đủ điều kiện về hồ sơ) |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.900 | 2.900 | 0 | - |
| 1 | Đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản. TP.Biên Hòa | BH |  |  |  |  |  | 400 |  | 1.400 | 1.400 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ thị Sáu nối đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu). Tp. Biên Hòa. | BH |  |  |  |  |  | 500 |  | 1.500 | 1.500 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |