PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Kế hoạch số 5755/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì triển khai | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Đơn vị theo dõi, đôn đốc | Thời gian thực hiện | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Năm 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án. | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 5/2021 | Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án được phê duyệt |
| 2 | Triển khai rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử tỉnh; Đảm bảo tỷ lệ DVC cung cấp biểu mẫu trực tuyến, thanh toán trực tuyến đạt chỉ tiêu đề ra. | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Phần mềm một cửa được nâng cấp |
| 3 | Triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông | Các đơn vị có liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông | Sau khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương | Dữ liệu được kết nối, tích hợp, chia sẻ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ |
| 4 | Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Hệ thông thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ xác thực, định danh cá nhân, doanh nghiệp và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại BPMC các cấp | Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, xã | Văn phòng UBND tỉnh | Sau khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương | Dữ liệu về dân cư và đăng ký doanh nghiệp được kết nối, chia sẻ từ CSDL quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh |
| 5 | Tổ chức đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa; đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, số lượng nhân sự phù hợp để triển khai bảo đảm nâng cao năng suất lao động và đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận một cửa thuộc phạm vi quản lý | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND huyện, xã | Các sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Quý IV/2021 |  |
| 6 | Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, địa phương | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện, xã | Sở Thông tin và Truyền thông | Quý IV/ 2021 | Hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa đạt tối thiểu/tổng số hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp như sau: tỉnh 30%, cấp huyện 20%, cấp xã 15% |
| 7 | Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh | Sau khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương | Quy trình số hóa được ban hành |
| 8 | Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành |  | Thường xuyên |  |
| 9 | Đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa tại Bộ phận một cửa thống nhất | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, địa phương | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sau khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương |  |
| 10 | Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, địa phương | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh | 02 đợt:15/7 và 15/11 hàng năm | Quyết định phê duyệt PA đơn giản hóa TTHC |
| 11 | Đánh giá để đề xuất đưa vào triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành | Sở Tư pháp, Sở Nội vụ (rà soát về pháp lý); Sở Thông tin và Truyền thông (về ứng dụng CNTT) | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên | Các TTHC được thực hiện phi địa giới |
| 12 | Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các TTHC về hộ tịch, cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, bảo hiểm xã hội, thuế và các TTHC đáp ứng yêu cầu tại điểm a, mục 3 Phần III Đề án | Văn phòng UBND tỉnh | Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Sở Tư pháp, Cục Thuế, Cục Hải quan | Sở Thông tin và Truyền thông (về ứng dụng CNTT) | Văn phòng UBND tỉnh | Sau khi có hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và bộ, ngành Trung ương | Các TTHC về hộ tịch, cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, bảo hiểm xã hội, thuế triển khai tiếp nhận và giải quyết phi địa giới |
| 13 | Rà soát các các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo các căn cứ pháp lý trong triển khai thực hiện các nội dung đổi mới | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành | Sở Tư pháp | Sở Tư pháp | Thường xuyên |  |
| 14 | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Thực hiện hàng năm |  |
| 15 | Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hoặc hẹn giờ theo yêu cầu qua Tổng đài DVC 1022 để tư vấn, hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thực hiện TTHC mà không cần phải có sự hỗ trợ, tiếp nhận trực tiếp của cán bộ một cửa | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Đơn vị cung cấp sản phẩm/ dịch vụ; UBND các huyện, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên | Báo cáo kết quả triển khai thực hiện định kỳ lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính, Kiểm soát TTHC |
| 16 | Tham mưu cơ chế lựa chọn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị được lựa chọn thí điểm, đơn vị cung ứng dịch vụ | Các sở, ban, ngành; cơ quan ngành dọc, Đơn vị cung ứng dịch vụ | Văn phòng UBND tỉnh | Sau khi có hướng dẫn của Trung ương và kết quả rà soát, đánh giá | VB đề xuất triển khai thực hiện |
| 17 | Hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được hình thành |
| 18 | Tổng hợp danh mục dự án đầu tư phục vụ mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (nếu có) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã | Văn phòng UBND tỉnh | Thực hiện năm 2021 và các năm tiếp theo |  |
| 19 | Tỷ lệ đơn vị cấp xã cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên 35% | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 |
| 20 | Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của tỉnh được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100% Tỷ lệ hồ sơ của Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá đạt 100% | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 |
| 21 | Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổ chức kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai. | Sở Tư pháp | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Tư pháp |  | Kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức tập huấn |
| 22 | Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao | Sở Tài chính | Sở Tài chính | Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương | Sở Tài chính | Thực hiện năm 2021 và các năm tiếp theo |  |
| 23 | Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện Đề án | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Thực hiện định ký theo kỳ báo cáo Kiểm soát TTHC | Kết quả thực hiện Đề án được báo cáo lồng ghép vào báo cáo công tác KSTTHC tại phần nội dung thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng CP giao |
| 24 | Thực hiện kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên | Biên bản, kết luận, báo cáo kiểm tra, giám sát |
| II | Năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền 03 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa tăng tối thiểu 20% so với năm 2021 |
| 2 | Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và đất đai với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ việc giải quyết TTHC tại BPMC các cấp | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh | Bảo hiểm xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Sau khi có hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và bộ, ngành Trung ương | Dữ liệu về bảo hiểm xã hội và đất đai được kết nối, chia sẻ từ CSDL quốc gia về bảo hiểm xã hội và đất đai với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh |
| 3 | Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại 50% Bộ phận một cửa cấp huyện và 30% Bộ phận một cửa cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh |  | Quy trình số hóa được hướng dẫn, đưa vào sử dụng trong tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ PMC cấp huyện, xã |
| 4 | Hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông | Sau khi có hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ | Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương |
| 5 | Hoàn thành việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông | Sau khi có hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ | Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn |
| 6 | Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua Hệ thống giám sát, đánh giá tự động theo thời gian thực | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |  |
| 7 | Hoàn thành việc nâng cấp, hiệu chỉnh Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Kho quản lý dữ liệu điện tử được nâng cấp, hiệu chỉnh, đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh |
| 8 | Triển khai lưu trữ hoặc chia sẽ thông tin giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước (các thông tin, giấy tờ, tài liệu của cá nhân, tổ chức đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC đều được lưu trữ và chia sẻ) | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông |  | Tối thiểu 30% tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó) |
| 9 | Giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01lần đến giao dịch | Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã | Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã | Các sở, ban, ngành; Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh |  |  |
| III | Năm 2023 - 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các CSDL quốc gia còn lại, các CSDL chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh |  | Thực hiện kết nối khi các phần mềm của Bộ, ngành Trung ương hoàn thành việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu |
| 2 | Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan | Sở Nội vụ , Sở Thông tin và Truyền thông |  | Tăng thêm 20% mỗi năm đối với mỗi cấp hành chính, đến năm 2035, 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng |
| 3 | Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại các Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Tăng mỗi năm tối thiểu 30% cho đến khi đạt 100%, trừ các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn |
| 4 | Triển khai lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước (các thông tin, giấy tờ, tài liệu của cá nhân, tổ chức đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC đều được lưu trữ và chia sẻ) | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông |  | Đạt 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC |
| 5 | Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao số lượng hồ sơ DVC trực tuyến mức 3, 4; phối hợp giải quyết TTHC trên môi trường điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đạt 50% số với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển giữa các cơ quan nhà nước bằng phương thức điện tử |
| 6 | Triển khai các giải pháp tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC | Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã | Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã | Các sở, ban, ngành; Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã |  | Năng suất tiếp nhận hồ sơ của nhân sự trực tại Bộ phận Một cửa các cấp trong 01 năm tăng tối thiểu: cấp tỉnh là 1.600 hồ sơ; vùng nông thôn 1.200 hồ sơ; vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn 800 hồ sơ (trừ trường hợp tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm/01 Bộ phận một cửa ít hơn chỉ tiêu trên) |
| 7 | Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ | Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã | Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã | Các sở, ban, ngành; Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh |  |  |
| 8 | Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan | Văn phòng UBND tỉnh |  | Phần mềm giám sát được tích hợp trên PM một cửa; chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025 |