| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC II-C

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Cẩm Mỹ

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

| Stt | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy hoạch đến năm 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài (km) | Quy mô (làn xe) | Lộ giới | Đến 2020 | 2021 – 2025 | 2026 – 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng (km) | K.phí (tỷ đồng) | Khối lượng (km) | K.phí (tỷ đồng) | Khối lượng (km) | K.phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| A | Hệ thống đường huyện hiện hữu | 176,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | QL.56 | ĐT. 770B | 31,2 | 2-4 |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (hiện hữu) | QL.56 | Đ. Xuân Quế - Long Khánh | 7,2 | 2-4 | 45 | Duy tu bảo dưỡng | đầu tư đạt quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 2 (hiện hữu) | Đ. Xuân Quế - Long Khánh | Đ. Sông Nhạn - Dầu Giây | 5 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |  |
|  | Đoạn 3 (mở mới) | Đ. Sông Nhạn - Dầu Giây | ĐT.770B | 19 | 2-4 | 45 |  | đầu tư đạt quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 2 | Đ. Khu 3 ấp 6 | Đ. Sông Nhạn Dầu Giây | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | 5,9 | 2 | 32 |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 3 | Đ.57 - Suối Râu | Đ. Sông Nhạn Dầu Giây | Đ. Cầu Đỏ - Suối Râu | 5,7 | 2 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp VI | Nâng cấp quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 4 | Đ. Cầu Đỏ - Suối Râu | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | Đ. Xuân Lập - Bàu Sao | 5,3 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 1 | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | Km4+300 | 4.3 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 2 (mở mới) | Km4+300 | Đ. Xuân Lập - Bàu Sao | 1 | 2 | 32 |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 5 | Đ. Xuân Đường - Thừa Đức | ĐT. 770B | Ranh huyện Long Thành | 14 | 2-4 | 45 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Nâng cấp đạt quy mô 2 -4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 6 | QL.56 - Cẩm Đường | QL.56 | ĐT.770 | 8,5 | 2 | 32 | Chuyển thành đường huyện dự kiến | Duy tu bảo dưỡng những đoạn hiện hữu | Đầu tư đạt quy mô 2 làn xe |
| 7 | Đ. Khu Công nghệ sinh học | ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc | Khu Công nghệ sinh học | 4,5 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 8 | Đ. Hoàn Quân - Xuân Mỹ | QL.56 | ĐT.764 | 3,5 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 9 | Đ. Ấp 3 - Lâm San - Quảng Thành | ĐT. 765 | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 4,8 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 1 | ĐT. 765 | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 3,6 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 2 | Km 3+020 | ĐT. Xuân Định -Lâm San | 1,2 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 10 | Đ. Ấp 5 - Quảng Thành | ĐT.765 | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,5 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 11 | Đ.765 đi Làng Dân tộc | ĐT.765 | Làng Dân tộc | 3,2 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 12 | ĐH.72 | ĐT.765 | ĐT. Xuân Định -Lâm San | 4,8 | 2 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp VI | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 13 | Đ. Ấp 6 - 7 Sông Ray | ĐT.764 | ĐT. Xuân Định - Lâm San | 2,9 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 14 | Đ. Ấp 10 - 11 Xuân Tây | ĐT.764 | Đ. Xuân Đông - Xuân Tây | 2,9 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 15 | Đ. Xuân Đông - Xuân Tây | ĐT.765 | ĐT. Xuân Định - Lâm San | 6,1 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 16 | Đ. Tân Bình | ĐT. Xuân Định Lâm San | Đường Long Giao - Bảo Bình | 3,1 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 17 | Đ. Nhân Nghĩa - Xuân Đông | QL.56 | ĐT.765 | 15,4 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 18 | Đ. Tân Mỹ - Nhân Nghĩa | QL.56 | ĐT. Xuân Định - Lâm San | 6 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 19 | Đ. Xuân Bảo - Xuân Tây | ĐT. Xuân Định - Lâm San | Đ. Xuân Phú - Xuân Tây | 6,6 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 20 | Đ. Ấp 4 - Xuân Tây | ĐT.765 | Đ. Chốt Mỹ - Xuân Tây | 5 |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 1 | ĐT.765 | Km1+000 | 1 | 4-6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng | Đầu tư đạt quy mô 4-6 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 2 | Km1+000 | Đ. Chốt Mỹ - Xuân Tây | 4 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 21 | Đ. Chốt Mỹ - Xuân Tây | ĐT.765 | Đ. Nhân Nghĩa - Xuân Đông | 9,1 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 22 | Đ. Rừng Tre - La Hoa | ĐT.764 | Đ. Suối Lức đi Rừng Tre | 3 | 2 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 23 | Đ. Suối Lức đi Rừng Tre | ĐT.765 | Rừng Tre | 4,8 | 2 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 24 | Đ. đi Cọ Dầu | ĐT.765 | Ranh xã Xuân Tâm (Xuân Lộc) | 4,7 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 25 | Đ. Láng Me - Cọ Dầu | Đ. đi Cọ Dầu | Đ. Xuân Đông - Xuân Tâm | 3 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 26 | Đ. Long Giao - Bảo Bình | QL.56 | ĐT. 765B | 8 | 2 | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| II | Hệ thống đường huyện dự kiến | 135,35 |  |  |  |
| 1 | Đ. Ấp 8 Thừa Đức đi Bà Rịa | Đ. Xuân Đường - Thừa Đức | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 2,5 | 2 | 32 |  |  | Mở mới đạt quy mô 2 làn xe |
| 2 | Đ. Xuân Mỹ - Bảo Bình | ĐT.764 | Đ. Long Giao - Bảo Bình | 5,6 | 2 | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
| 3 | ĐT.764 - Suối Lức | ĐT.764 | Đ. Suối Lức đi Rừng Tre | 3 | 2 | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V | Tiếp tục đầu tư mở mới | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 4 | Đ. XNDV Sông Ray | ĐT.764 | ĐT.765 | 4,9 | 2 | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V, VI | Duy tu bảo dưỡng | Duy tu bảo dưỡng |
|  | Đoạn 1 | ĐT.764 | Km2+00 |  | 2 | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
|  | Đoạn 2 | Km2+00 | ĐT.765 |  | 2 | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp VI | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 5 | Đ. ấp 4 xã Sông Nhạn đi Xã lộ 25 | Đ. Sông Nhạn - Dầu Giây | Đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | 2,4 | 2 | 32 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Đầu tư theo quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 6 | Đ. Tuyến 5 Hồ Cầu Mới | Đ. Xuân Đường - Thừa Đức | Ranh huyện Long Thành | 0,5 | 2 | 32 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V | Duy tu bảo dưỡng | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |
| 7 | Đ. Xuân Quế - Long Khánh | ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ Xuân Lộc | Ranh TP. Long Khánh | 7,7 | 2 | 32 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Mở mới đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 8 | Đ. dọc Sông Ray | Đ. Rừng Tre La Hoa | Đ. Xuân Đông - Xuân Tâm | 8,8 | 2 | 32 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Mở mới đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 9 | Đ. Thống Nhất - Cẩm Mỹ | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | Ranh huyện Thống Nhất | 1,8 | 2 | 32 |  | Mở mới đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 10 | Đ. song hành Quốc lộ 56 đoạn qua Trung tâm thị trấn Long Giao | Quốc lộ 56 (Km7+967) | Quốc lộ 56 (Km10+76) | 2,8 | 4 - 6 | 50 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Thực hiện đầu tư | Duy tu bảo dưỡng |
| 11 | Đường giáp ranh thành phố Long Khánh | ĐT.770B | Đ. Xuân Quế - Long Khánh | 4 | 2 | 32 | Nghiên cứu, đề xuất đầu tư | Thực hiện đầu tư | Tiếp tục đầu tư đạt quy mô 2 làn xe |
| 12 | Đường ven hồ Sông Ray | Đ. dọc sông Ray | ĐT.765 | 10,8 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 13 | Đường Tỉnh lộ 764 đi Quảng Thành | ĐT. 764 | Ranh H. Châu Đức (BR-VT) | 7,60 | 2 - 4 | 32,0 |  | Thực hiện đầu tư | Tiếp tục đầu quy mô 2 – 4 làn xe |
| 14 | Đường Tỉnh lộ 765 đi ấp 8, xã Sông Ray | ĐT.765 | ĐT.Xuân Định - Lâm San | 5,10 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 15 | Đường Tỉnh lộ 764 đi Suối Nhát | ĐT. 764 | Đ. Ấp 12 xã Xuân Tây đi ấp La Hoa xã Xuân Đông | 1,53 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 16 | Đường Suối Lức đi Cọ Dầu | Đ. Suối Lức - Rừng Tre | ĐT.765 đi Cọ Dầu | 2,60 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 17 | Đường Suối Đục - Cầu Mên (ấp 6 đi Cầu Mên) | Đ. Nhân Nghĩa - Sông Nhạn | Ranh H.Long Thành | 1,00 | 2 | 32,0 |  | Nâng cấp quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 18 | Đường ấp 4 đi ấp 5, xã Xuân Tây | Đ. Ấp 4 - Xuân Tây | Ranh xã Lang Minh (H.Xuân Lộc) | 4,80 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 19 | Đường Tỉnh lộ 765 đi ấp 3, xã Xuân Tây | ĐT.765 | Đ. Nhân Ngĩa - Xuân Đông | 3,90 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 20 | Đường Tỉnh lộ 773 đi ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo | ĐT. 773 | Đ. Xuân Bảo - Xuân Tây | 1,70 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 21 | Đường ấp 12, xã Xuân Tây đi ấp La Hoa, xã Xuân Đông | ĐT.Xuân Định - Lâm San | ĐT.764 đi Suối Lức | 7,60 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 22 | Đường dọc Sông Ray nối dài | ĐT.765 | Đường ven hồ Sông Ray | 18,50 | 2 - 4 | 32,0 |  | Thực hiện đầu tư | Tiếp tục đầu tư quy mô 2 - 4 làn xe |
| 23 | Đường vào nghĩa trang huyện | Đ. Vành đai 4 | Nghĩa trang huyện | 0,80 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 24 | Đường Cẩm Đường đi Bàu Cạn | Đường Cây Sung xã Cẩm Đường (H.Long Thành) | Ranh xã Bàu Cạn (H.Long Thành) | 2,80 | 2 - 4 | 32,0 |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 25 | Đường Sông Nhạn đi xã Lộ 25 | Đ. Sông Nhạn - Dầu Giây | Ranh xã Lộ 25 huyện Thống Nhất | 3,5 | 2 | 22-32 |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 26 | Đường nối ĐT.765 (ấp 1) xã Lâm San đi hồ Sông Ray | ĐT.765 | Đường ven hồ Sông Ray | 1,40 | 2 | 32,0 |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 27 | Đường nối ĐT.765 (ấp 2) xã Lâm San đi hồ Sông Ray | ĐT.765 | Đường ven hồ Sông Ray | 1,40 | 2 | 32,0 |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe | Duy tu bảo dưỡng |
| 28 | Đường N1 huyện Cẩm Mỹ | Đường N1 | Đường số 5 | 2,70 | 2 | 24,0 |  | Thực hiện đầu tư | Duy tu bảo dưỡng |
| 29 | Đường Vành đai Long Giao | Đ. Long Giao - Bảo Bình | ĐT.773 | 13,62 | 2-4 | 22-32 |  | Thực hiện đầu tư | Duy tu bảo dưỡng |