| Phụ lục Danh mục các dự án quan trọng, tiêu biểu có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 (Kèm theo Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đon vị tính: Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tiến độ thực hiện | Tổng vốn đầu tư | Nhu cầu vốn giai đoạn 2011 - 2015 |  |  |  |  | Dự kiến mức độ hoàn thành đến 2015 | Đơn vị chủ trì thực hiện |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vốn TPCP, hỗ trợ từ TW | Vốn ngân sách tỉnh | Vốn BT, BOT, PPP | Vốn doanh nghiệp |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A. Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc cấp chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  | 41.838 | 15.385 | 2.720 | 2.240 | 855 | 9.570 |  |  |
| 1 | Dự án đầu tư cầu Hóa An (đầu tư theo hình thức BT) | BH | 2010 -2014 | 1.175 | 1.175 | 470 |  | 705 |  | Hoàn thành 100% | Tồng Công ty phát triển Sonadezi |
| 2 | Dự án đầu tư đường Liên Cảng tại huyện Nhơn Trạch | NT | 2015 -2018 | 2.926 | 900 | 850 | 50 |  | - | Hoàn thành BBTGPMB và khởi công trong 2015 | Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Dự án đầu tư cầu Hiệp Hòa, cầu An Hảo | BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cầu Hiệp Hòa |  | 2010 -2012 | 88 | 50 |  | 50 |  |  | Hoàn thành 100% | UBND TP. Biên Hòa |
|  | - Cầu An Hảo |  | 2014 -2018 | 850 | 100 |  |  | 100 |  | Năm 2014 khởi công |  |
| 4 | Dự án đường ven sông Cái thành phố Biên Hòa | BH | 2014 -2017 | 888 | 1.150 | 1.000 | 150 |  |  | Hoàn thành BTGPMB và khởi công trong 2014 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 5 | Dự án đầu tư Hương lộ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với đường tỉnh 769 | CM - LT | 2014 -2016 | 250 | 150 |  | 150 |  |  |  | Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai |
|  | Đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đến Quốc lộ 1 (dự kiến đề xuất đầu tư BOT) | CM - XL | 2015 -2018 | 428 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Dự án đầu tư cảng Phước An | NT | 2011 -2015 | 19.672 | 5.000 |  |  |  | 5.000 | Hoàn thành gđ 01 | Công ty CP đầu tư cảng Phước An |
| 7 | Dự án hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc | XL | 2014 -2016 | 387 | 387 |  | 387 |  | - | Hoàn thành BTGPMB và khởi công trong 2014 | Công ty khai thác công trình thủy lợi |
| 8 | Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nông nghiệp Dofico | XL - TN | 2011 -2020 | 2.560 | 1.000 |  |  |  | 1.000 | Năm 2015 hoàn thành đầu tư phân khu 1 | Tổng Công ty thực phẩm Đồng Nai |
| 9 | Dự án đầu tư hạ tầng trung tâm công nghệ sinh học và chuẩn bị các điều kiện để chuyển sang khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học, huyện Cẩm Mỹ | XL | 2013 -2018 | 1.146 | 400 | 200 | 200 |  |  | Đến năm 2015 đầu tư hoàn thành một số hạng mục hạ tầng cơ bản và dự án Suối Cả | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 10 | Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Công nghệ cao tại Long Thành | LT | 2014 -2020 | 3.000 | 1.200 |  |  |  | 1.200 | Khởi công xây dựng và hoàn thành giai đoạn 01 | Tổng Công ty Amata |
| 11 | Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tại địa điểm mới | BH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giai đoạn 01 với quy mô 700 giường | BH | 2010 -2014 | 1.904 | 964 | 200 | 764 |  | - | Hoàn thành đưa vào sử dụng | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
|  | Giai đoạn 02 đầu tư từ vốn doanh nghiệp với quy mô 700 giường | BH | 2013 -2015 | 1.200 | 1.180 |  |  |  | 1.180 | Hoàn thành đưa vào sử dụng | Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 12 | Dự án tháp biểu trưng trái Dầu 3 cánh thuộc Trung tâm sinh thái văn hóa lịch sử Chiến khu Đ | VC | 2015 -2018 | 200 | 70 |  | 70 |  | - | Hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện dự án trong 2015 | Khu bảo tồn thiên nhiên di tích văn hóa |
| 13 | Dự án Khu trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa (không kể phần hạ tầng giao thông) | BH | 2015 -2020 | 800 | 100 |  | 10 |  | 90 | Đến năm 2015 khởi công xây dựng công trình | Sở Xây dựng |
| 14 | Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa (7,3 ha) | BH | 2012 -2018 | 3.000 | 600 |  |  |  | 600 | Hoàn thành giai đoạn 01 | Công ty CP ĐT KT XD Toàn Thịnh Phát |
| 15 | Dự án nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa | BH | 2012 -2015 | 409 | 409 |  | 409 |  |  | Năm 2015 hoàn thành dự án | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| 16 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B, huyện Nhơn Trạch | NT | 2012 -2017 | 955 | 500 |  |  |  | 500 | Hoàn thành giai đoạn 01 |  |
| B. Các dự án giao thông có tính chất liên ngành, liên vùng do các bộ, ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn (không thuộc UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có quy mô lớn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án cầu và đường từ quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh qua huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sân bay Quốc tế Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |