Phụ lục

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 14452/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Nội dung thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực | Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố | - Sở Thông tin và Truyền thông; - Văn phòng UBND tỉnh. | Quý IV/2020 | Kế hoạch số hóa của đơn vị |
| 2 | Rà soát, phân loại kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực | Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố | - Sở Thông tin và Truyền thông; - Văn phòng UBND tỉnh. | Quý I/Từng năm thực hiện số hóa | Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần số hóa |
| 3 | Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác số hóa | Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố | Sở Thông tin và Truyền thông | Năm 2021 | Thiết bị cần thiết, phục vụ hoạt động số hóa |
| 4 | Bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố | - Sở Thông tin và Truyền thông; - Văn phòng UBND tỉnh. | Theo lộ trình | Quyết định phân công nhiệm vụ |
| 5 | Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh và thực hiện nâng cấp chức năng phần mềm số hóa hồ sơ TTHC tích hợp với hệ thống Một cửa điện tử tỉnh. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố | Năm 2021 | Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh và phần mềm số hóa |
| 6 | Tổ chức tập huấn, hướng dẫn khai thác sử dụng các chức năng số hóa, cập nhật tài liệu trên phần mềm số hóa, Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố | Quý IV/2021 | Tài liệu hướng dẫn |
| 7 | Thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; tích hợp, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu số hóa trên Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh. | Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố | - Sở Thông tin và Truyền thông; - Văn phòng UBND tỉnh. | Theo lộ trình |  |
| 8 | Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kế hoạch thực hiện số hóa thủ tục hành chính. | - Sở Thông tin và Truyền thông; - Văn phòng UBND tỉnh; | Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố | Qauy1 IV năm 2023 và Quý IV/2025 | Hội nghị |