| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 1A

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH GIẢM DANH MỤC ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Số QĐ TDT | Ngày ký | Tổng giá trị dự toán được duyệt | KH năm 2008 | Kế hoạch điều chỉnh năm 2008 | Lý do điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng |  |  |  | 1,248 | 1,248 | 67 |  |
| 1 | Đường nội đồng cây Vú Sữa | Bàu Hàm 2 | 2878 | 28/11/2007 | 1,248 | 1,248 | 67 | Điều chỉnh giảm do chờ đầu tư đồng bộ với khu chăn nuôi tập trung xã Bàu Hàm 2. |
| 2 | 06 phòng học Trường TH Kim Đồng | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | Chuyển đầu tư 06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong. |
| 3 | Nhà vệ sinh trường MG Hoa Mai | Hưng Lộc |  |  |  |  |  | Chuyển đầu tư nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc. |
| 4 | Hệ thống truyền thanh không dây Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  | Chuyển đầu tư cho xã Gia Tân 1. |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 1B

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Số QĐ TDT | Ngày ký | Tổng giá trị dự toán được duyệt | KH năm 2008 | Kế hoạch điều chỉnh năm 2008 | Lý do điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 3,758 |  | 4,332 |  |
| A | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  |  | 3,758 |  | 3,532 |  |
| I | Quy hoạch |  |  |  |  | - | 655 |  |
| 1 | QH khu phố TM và TMDV khu trung tâm hành chính | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 305 | Bổ sung thực hiện tạo nguồn thu ngân sách |
| 2 | Điều chỉnh lập QH chi tiết khu tái định cư B1 tại xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  |  |  | 350 | Bổ sung thực hiện, phục vụ đầu tư xây dựng các công trình trong các năm tiếp theo. |
| II | Thực hiện dự án |  |  |  | 3,758 | - | 2,877 |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  | 3,549 |  | 1,397 |  |
| 1 | Trường MG xã Lộ 25 | Lộ 25 |  |  |  |  | 297 | Bổ sung dự án do đối ứng vốn của tỉnh. |
| 2 | Trường THCS bán công Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 |  |  | 1409 |  | 500 | Chuyển từ các công trình XHH GD sang, đã hoàn thành báo cáo KTKT. |
| 3 | Trường THPT bán công Kiệm Tân | Gia Tân 2 |  |  | 2140 |  | 600 | Chuyển từ các công trình XHH GD sang. |
| b | Công trình quản lý Nhà nước |  |  |  | 209 |  | 1,480 |  |
| 1 | Sơn kẻ vạch đường, cung cấp biển báo khu TT hành chính | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 350 | Bổ sung thực hiện công tác an toàn giao thông. |
| 2 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Lộ 25 | Lộ 25 |  |  | 209 |  | 130 | Công trình chuyển tiếp năm 2007 sang năm 2008. |
| 3 | Đánh số nhà trên địa bàn huyện | Huyện |  |  |  |  | 700 | Bổ sung dự án theo chỉ đạo (dụ án Sở Giao thông). |
| 4 | Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha |  |  |  |  |  | 300 | Bổ sung thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng các công trình trong các năm tiếp theo. |
| B | Nguồn thu tiền SD đất và phí hạ tầng |  |  |  |  |  | 800 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | - | - | 600 |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 1 | Mua sắm phòng máy Trường THCS L.T Trọng |  |  |  |  |  | 200 | Chương trình công nghệ thông tin |
| 2 | Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Gia Tân 1. |  |  |  |  |  | 100 | Trường đạt chuẩn Quốc Gia |
| 3 | Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mầu giáo Hoa Phượng. |  |  |  |  |  | 100 | Trường đạt chuẩn Quốc Gia |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 1 | 06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong (thay thế công trình 06 phòng học Kim Đồng) | Hưng Lộc |  |  |  |  |  | Thay thế 06 phòng học Kim Đồng. |
| 2 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  | Thay thế công trình "Hệ thống truyền thanh không dây xã Bàu Hàm 2" do phải chia tách xã. |
| 3 | Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  | Thay thế công trình nhà vệ sinh Trường MG Hoa Mai do không có đất xây dựng. |
| 4 | Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình | Gia Kiệm |  |  |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư các năm sau |
| 5 | Đường Chu Văn An - Định Quán (giai đoạn 1) | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  | Bổ sung do không xin được đầu tư bằng nguồn vốn tỉnh |
| 6 | Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh | Hưng Lộc |  |  |  |  |  | Đầu tư vốn liên huyện Thống Nhất - Trảng Bom |
| 7 | QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh giai đoạn 2008 – 2010 | Huyện |  |  |  |  |  | Quy hoạch ngành |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 2A

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Số QĐ TDT | Ngày ký | Tổng giá trị dự toán được duyệt | KH năm 2008 | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch điều chỉnh năm 2008 | Lý do điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 5,389 | (2,504) | 2,885 |  |
| A | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  |  |  | 4,141 | (1,323) | 2,818 |  |
| I | Quy hoạch |  |  |  |  | 400 | (300) | 100 |  |
| 1 | QH Cụm CN-TTCN đá Sokllu | Gia Kiệm |  |  |  | 200 | -150 | 50 | Không hoàn thành quy hoạch trong năm 2008. |
| 2 | QH tái định cư xã Quang Trung | Quang Trung |  |  |  | 200 | -150 | 50 | Không hoàn thành quy hoạch trong năm 2008. |
| II | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 3,741 | (1,023) | 2,718 |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  | 1,922 | 778 | (60) | 718 |  |
| 1 | Sửa chữa Trường MG Gia Kiệm | Gia Kiệm | 2147 | 13/10/2006 | 637 | 120 | (32) | 88 | Điều chỉnh giảm theo hồ sơ quyết toán |
| 2 | Trường TH Lê Hồng Phong | Hưng Lộc | 641 | 18/04/2007 | 1,285 | 658 | (28) | 630 | Điều chỉnh giảm theo hồ sơ quyết toán |
| b | Công trình hạ tầng |  |  |  | 14,391 | 2,963 | (963) | 2,000 |  |
| 1 | Hạ tầng khu dân cư Xóm Hố A | Hưng Lộc |  |  | 14,391 | 2,963 | (963) | 2,000 |  |
| B | Nguồn thu tiền SD đất và phí hạ tầng |  |  |  | 1,248 | 1,248 | -1,181 | 67 |  |
| 1 | Đường nội đồng cây Vú Sữa | Bàu Hàm 2 | 2878 | 28/11/2007 | 1,248 | 1,248 | (1,181) | 67 | Điều chỉnh giảm do chờ đầu tư đồng bộ với khu chăn nuôi tập trung xã Bàu Hàm 2. |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 2B

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Số QĐ TDT | Ngày ký | Tổng giá trị dự toán được duyệt | KH năm 2008 | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh năm 2008 | Lý do điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 9,985 | 10,702 | 20,887 |  |
| A | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  |  |  | 2,510 | 7,273 | 9,783 |  |
| I | Quy hoạch |  |  |  |  | 200 | 679 | 879 |  |
| 1 | QH khu hành chính xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh |  |  |  | 200 | 24 | 224 | Bổ sung theo quyết toán |
| 2 | QH khu phố TM và TMDV khu trung tâm hành chính | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 305 | 305 | Bổ sung thực hiện tạo nguồn thu ngân sách |
| 3 | Điều chỉnh lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư B1 tại xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  |  |  | 350 | 350 | Bổ sung thực hiện, phục vụ đầu tư xây dựng các công trình trong các năm tiếp theo. |
| II | Thực hiện dự án |  |  |  | 10,937 | 2,310 | 6,594 | 8,904 |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  | 3,549 | 0 | 1,997 | 1,997 |  |
| 1 | Trường MG xã Lộ 25 | Lộ 25 |  |  |  |  | 297 | 297 | Bổ sung dự án do đối ứng vốn của tỉnh. |
| 2 | Nhà vệ sinh Trường TH Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  |  |  | 100 | 100 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 3 | Nhà vệ sinh Trường THCS Lý Tự Trọng | Xuân Thiện |  |  |  |  | 100 | 100 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 4 | Nhà vệ sinh Trường MG Tuổi Thơ | Gia Kiệm |  |  |  |  | 100 | 100 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 5 | Sân trường và nhà vệ sinh Trường TH Hoàng Văn Thụ | Lộ 25 |  |  |  |  | 100 | 100 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 6 | Nhà vệ sinh Trường TH Xuân Thạnh | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 100 | 100 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 7 | Nhà vệ sinh Trường THCS Hùng Vương | Xuân Thạnh |  |  |  |  | 100 | 100 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 8 | Nhà vệ sinh Trường THCS Trần Phú | Xuân Thiện |  |  |  |  | 100 | 100 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 9 | Trường THCS bán công Nguyễn Đình Chiểu | Gia Tân 2 |  |  | 1,409 |  | 500 | 500 | Chuyển từ các công trình XHH GD sang, do không thu XHH GD. |
| 10 | Trường THPT bán công Kiệm Tân | Gia Tân 2 |  |  | 2,140 |  | 500 | 500 | Chuyển từ các công trình XHH GD sang, do không thu XHH GD. |
| b | Công trình quản lý Nhà nước |  |  |  | 3,148 | 0 | 3,590 | 3,590 |  |
| 1 | XD các công trình phụ trợ BCHQS huyện | Xuân Thạnh |  |  | 1,157 |  | 1,100 | 1,100 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 2 | XD các công trình phụ trợ Công an huyện | Xuân Thạnh |  |  | 1,277 |  | 1,200 | 1,200 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 3 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Lộ 25 | Lộ 25 |  |  | 209 |  | 130 | 130 | Công trình chuyển tiếp năm 2007 sang năm 2008. |
| 4 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  | 252 |  | 230 | 230 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 5 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Quang Trung | Q.Trung |  |  | 252 |  | 230 | 230 | Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện. |
| 6 | Đánh số nhà trên địa bàn huyện | Huyện |  |  | - |  | 700 | 700 | Bổ sung dự án theo chỉ đạo (dự án Sở Giao thông). |
| c | Công trình khởi công mới |  |  |  | 4,240 | 2,310 | 1,007 | 3,317 |  |
| 1 | Trường TH Nguyễn Huệ | Q.Trung | 1804 | 27/9/2007 | 274 | 167 | 48 | 215 | Điều chỉnh tăng do bổ sung chi phí bồi thường. |
| 2 | Mương thoát nước đường Võ Dõng Lạc Sơn | Gia Kiệm | 1321 | 21/11/2007 | 1,092 | 889 | 106 | 995 | Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD. |
| 3 | Đường bên hông UBND xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2846 |  | 2,874 | 1,254 | 203 | 1,457 | Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD. |
| 4 | Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha | Bàu Hàm 2 |  |  |  | 0 | 300 | 300 | Bổ sung để thực hiện tái định cư các hộ dân bị giải tỏa trắng |
| 5 | Sơn kẻ vạch đường, cung cấp biển báo khu TT hành chính | Xã Xuân Thạnh |  |  |  |  | 350 | 350 |  |
| B | Nguồn thu tiền SD đất và phí hạ tầng |  |  |  |  | 7,475 | 3,429 | 11,104 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 7,475 | 3,229 | 10,904 |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 400 |  |
| 1 | Mua sắm phòng máy Trường THCS Lý Tự Trọng | Lộ 25 |  |  |  |  | 200 | 200 | Chương trình công nghệ thông tin |
| 2 | Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Gia Tân 1. | Gia Tân 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường đạt chuẩn Quốc Gia |
| 3 | Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Hoa Phượng. | Gia Tân 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường đạt chuẩn Quốc Gia |
| b | Công trình giao thông |  |  |  | 8,363 | 6,648 | 616 | 7,264 |  |
| 1 | Đường Lạc Sơn Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2879 | 28/11/2007 | 4,981 | 4,020 | 104 | 4,124 | Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD. |
| 2 | Đường vào chợ Nguyễn Huệ | Quang Trung | 2806 | 19/11/2007 | 986 | 731 | 219 | 950 | Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD. |
| 3 | Đường Võ Dõng 1 | Gia Kiệm | 1104 | 15/6/2007 | 2,396 | 1,897 | 293 | 2,190 | Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD. |
| c | Công trình quản lý Nhà nước |  |  |  | 1,034 | 827 | 2,213 | 3,040 |  |
| 1 | Nhà làm việc Công an - Xã đội xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  | 1,034 | 827 | 113 | 940 | Điều chỉnh tăng do có điều chỉnh giá VLXD. |
| 2 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 1 | Xã Lộ 25 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 3 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 2 | Xã Lộ 25 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 4 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 3 | Xã Lộ 25 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 5 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 5 | Xã Lộ 25 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 6 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Hưng Nhơn | Hưng Lộc |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 7 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 8 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 9 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 10 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Bạch Lâm 1 | Gia Tân 2 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 11 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 12 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 13 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Xuân Thiện | Xuân Thiện |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 14 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Nam Sơn | Quang Trung |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| 15 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Dốc Mơ 3 | Gia Tân 1 |  |  | - |  | 150 | 150 | Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  | 0 | 200 | 200 | (Phân bổ 148 triệu dự phòng) |
| 1 | 06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  | Thay thế 06 phòng học Kim Đồng theo để đạt chuẩn Quốc gia |
| 2 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Gia Tân 1 | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  | Bổ sung mới |
| 3 | Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  | Thay thế công trình nhà vệ sinh Trường MG Hoa Mai do không có đất xây dựng. |
| 4 | Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư các năm sau. |
| 5 | Đường Chu Văn An - Định Quán (giai đoạn 1) | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  | Bổ sung do không xin được đầu tư bằng nguồn vốn tỉnh |
| 6 | Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  | Đầu tư vốn liên huyện Thống Nhất - Trảng Bom |
| 7 | QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh giai đoạn 2008 - 2010 | Huyện |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: Trong 10,702 triệu đồng điều chỉnh tăng trong đó có 2,248 triệu là dự phòng trong kế hoạch đầu năm, do vậy vốn điều chỉnh tăng là 8,454 triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

Nguồn vốn: Nguồn XDCB tập trung

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Số QĐ TDT | Ngày ký | Tổng giá trị dự toán được duyệt | KH đầu năm 2008 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh năm 2008 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tổng cộng |  |  |  |  | 16,272 | -1,323 | 7,273 | 22,222 |  |
| I | Quy hoạch |  |  |  |  | 888 | (300) | 679 | 1,267 |  |
| 1 | QH khu tái định cư 4,9 ha | Bàu Hàm 2 |  |  |  | 110 |  | - | 110 | Ban QLDA huyện |
| 2 | QH Cụm CN-TTCN Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  |  | 178 | - | - | 178 | Ban QLDA huyện |
| 3 | QH Cụm CN-TTCN đá Soklu | Gia Kiệm |  |  |  | 200 | (150) |  | 50 | Ban QLDA huyện |
| 4 | QH tái định cư xã Quang Trung | Quang Trung |  |  |  | 200 | (150) |  | 50 | Ban QLDA huyện |
| 5 | QH Khu hành chính xã Xuân Thạnh | Xuân Thạnh |  |  |  | 200 |  | 24 | 224 | Ban QLDA huyện |
| 6 | QH khu phố TM và TMDV khu trung tâm hành chính | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 305 | 305 | Phòng Công thương |
| 7 | Điều chỉnh lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư B1 tại xã Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | Phòng Công thương |
| II | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 15,384 | (1,023) | 6,594 | 20,955 |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  | 7,098 | 1,888 | -60 | 1,997 | 3,825 |  |
| 1 | Sửa chữa trường MG Gia Kiệm | Gia Kiệm | 2147 | 13/10/2006 | 637 | 120 | (32) |  | 88 | Ban QLDA huyện |
| 2 | Trường TH Lê Hồng Phong |  | 641 | 18/04/2007 | 1,285 | 658 | (28) |  | 630 | Ban QLDA huyện |
| 3 | Trường TH Tín Nghĩa |  | 145 | 19/01/2006 | 1,627 | 1,110 | - |  | 1,110 | Ban QLDA huyện |
| 4 | Trường MG xã Lộ 25 |  |  |  |  |  |  | 297 | 297 |  |
| 5 | Nhà vệ sinh Trường TH Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường TH Hưng Lộc |
| 6 | Nhà vệ sinh Trường THCS Lý Tự Trọng | Xuân Thiện |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 7 | Nhà vệ sinh Trường MG Tuổi Thơ | Gia Kiệm |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường MG Tuổi Thơ |
| 8 | Nhà vệ sinh Trường TH Hoàng Văn Thụ | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường TH Hoàng Văn Thụ |
| 9 | Nhà vệ sinh Trường TH Xuân Thạnh | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường TH Xuân Thạnh |
| 10 | Nhà vệ sinh Trường THCS Hùng Vương | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường THCS Hùng Vương |
| 11 | Nhà vệ sinh Trường THCS Trần Phú | Xuân Thiện |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường THCS Trần Phú |
| 12 | Trường THCS bán công Nguyễn Đình Chiểu |  |  |  | 1,409 |  |  | 500 | 500 | Ban QLDA huyện |
| 13 | Trường THPT bán công Kiệm Tân |  |  |  | 2,140 |  |  | 500 | 500 | Ban QLDA huyện |
| b | Công trình giao thông chuyển tiếp năm 2007 |  |  |  | 14,110 | 4,085 | 0 | 0 | 4,085 |  |
| 1 | Đường ông Hùng | Gia Tân 2 | 986 | 30/5/2007 | 2,640 | 550 |  | - | 550 | Ban QLDA huyện |
| 2 | Đường vào cầu sông Nhạn | Xuân Thạnh | 1032 | 06/6/2007 | 3,795 | 1,829 |  | - | 1,829 | Ban QLDA huyện |
| 3 | Cầu suối Hòn 2 (vào khu dân tộc) | Xuân Thạnh | 1230 | 27/6/2007 | 565 | 40 |  | - | 40 | Ban QLDA huyện |
| 4 | Đường ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 1084 | 11/6/2007 | 1,296 | 214 |  | - | 214 | Ban QLDA huyện |
| 5 | Cụm đường phía Bắc QL 1A | Xuân Thạnh | 1231 | 27/06/2007 | 2,158 | 1,009 |  | - | 1,009 | Ban QLDA huyện |
| 6 | Đường Đồi Đông | Quang Trung | 1085 | 11/6/2007 | 984 | 20 |  | - | 20 | Ban QLDA huyện |
| 7 | Đường Đức Huy 1 | Gia Tân 1 | 1087 | 11/6/2007 | 1,263 | 277 |  | - | 277 | Ban QLDA huyện |
| 8 | Đường Đống Đa | Quang Trung | 1,086 | 11/6/2007 | 1,409 | 146 |  | - | 146 | Ban QLDA huyện |
| c | Công trình quản lý Nhà nước |  |  |  | 5,499 | 974 | 0 | 3,590 | 4,564 |  |
| 1 | Bộ phận 01 cửa và nhà kho lưu trữ | P.Tư pháp | 1710 | 12/9/2007 | 1,674 | 797 | - |  | 797 | Ban QLDA huyện |
| 2 | Nhà ăn trụ sở khối vận | Khối vận |  |  | 677 | 177 |  | - | 177 | Ban QLDA huyện |
| 3 | XD các công trình phụ trợ BCHQS huyện | Xuân Thạnh |  |  | 1,157 |  |  | 1,100 | 1,100 | Ban QLDA huyện |
| 4 | XD các công trình phụ trợ Công an huyện | Xuân Thạnh |  |  | 1,277 |  |  | 1,200 | 1,200 | Ban QLDA huyện |
| 5 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Lộ 25 |  |  |  | 209 |  |  | 130 | 130 | Đài truyền thanh |
| 6 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  | 252 |  |  | 230 | 230 |  |
| 7 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Quang Trung | Quang Trung |  |  | 252 |  |  | 230 | 230 |  |
| 8 | Đánh số nhà trên địa bàn huyện | Huyện |  |  | - |  |  | 700 | 700 | Phòng Công thương |
| d | Công trình khởi công mới |  |  |  | 22,548 | 8,437 | -963 | 1,007 | 8,481 |  |
| 1 | Trường TH Nguyễn Huệ | Quang Trung | 1804 | 27/9/2007 | 274 | 167 |  | 48 | 215 | Ban QLDA huyện |
| 2 | Mương thoát nước đường Võ Dõng Lạc Sơn | Gia Kiệm | 1321 | 21/11/2007 | 1,092 | 889 |  | 106 | 995 | Ban QLDA huyện |
| 3 | Đường vào cầu số 3 | Xã Lộ 25 |  |  | 2,001 | 1,425 | - | - | 1,425 | Ban QLDA huyện |
| 4 | Đường vào cầu số 5 | Xã Lộ 25 |  |  | 558 | 514 | - | - | 514 | Ban QLDA huyện |
| 5 | Đường đội 1 Đông Kim (vào Trường TH Phù Đổng) | Gia Kiệm | 2844 | 22/11/2007 | 365 | 318 |  | - | 318 | Ban QLDA huyện |
| 6 | Cầu suối Hòn 1 | Xuân Thạnh | 1803 | 27/9/2007 | 993 | 907 | - | - | 907 | Ban QLDA huyện |
| 7 | Đường bên hông UBND xã Hưng Lộc | Hưng Lộc | 2846 |  | 2,874 | 1,254 |  | 203 | 1,457 | Ban QLDA huyện |
| 8 | Hạ tầng khu dân cư Xóm Hố A | Hưng Lộc |  |  | 14,391 | 2,963 | (963) |  | 2,000 | Ban QLDA huyện |
| 9 | Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha | Bàu Hàm 2 |  |  |  | 0 |  | 300 | 300 | Ban QLDA huyện |
| 10 | Sơn kẻ vạch đường, cung cấp biển báo khu TT hành chính | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  | 350 | 350 | Phòng Công thương 6.641.992.000 ñoàng |
| Ghi chú: Bổ sung vốn đầu tư 6 tháng cuối năm 2008 là 5,950 triệu đồng. Trong đó: - Nguồn kết dư ngân sách năm 2007 là 1,700 triệu đồng. - Thu hồi số dư sau quyết toán các dự án năm 2007 là 4,250 triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 3

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Số QĐ TDT | Ngày ký | Tổng giá trị dự toán được duyệt | KH đầu năm 2008 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh năm 2008 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 13,728 | (3,429) | 3,429 | 13,728 |  |
| I | Quy hoạch |  |  |  |  | 260 | - | - | 260 |  |
| 1 | QH Khu hành chính xã Bàu Hàm 2 | Bàu Hàm 2 |  |  |  | 260 | - | - | 260 | Ban Quản lý dự án |
| II | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 11,220 | (1,181) | 3,229 | 13,268 |  |
| a | Công trình giáo dục |  |  |  | 455 | 390 | 0 | 400 | 790 |  |
| 1 | Thư viện Trường TH Trần Phú | Xuân Thiện |  |  | 455 | 390 | - | - | 390 | Ban QLDA huyện |
| 2 | Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường MG Gia Tân 1 |
| 3 | Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Hoa Phượng. | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Trường MG Hoa Phượng |
| 4 | Mua sắm phòng máy Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Lộ 25 |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |
| b | Công trình giao thông |  |  |  | 9,611 | 7,896 | (1,181) | 616 | 7,331 |  |
| 1 | Đường Lạc Sơn Xuân Thiện | Xuân Thiện | 2879 | 28/11/2007 | 4,981 | 4,020 | - | 104 | 4,124 | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Đường vào chợ Nguyễn Huệ | Quang Trung | 2806 | 19/11/2007 | 986 | 731 | - | 219 | 950 | Ban Quản lý dự án |
| 3 | Đường nội đồng cây Vú Sữa | Bàu Hàm 2 | 2878 | 28/11/2007 | 1,248 | 1,248 | (1,181) | - | 67 |  |
| 4 | Đường Võ Dõng 1 | Gia Kiệm | 1104 | 15/6/2007 | 2,396 | 1,897 | - | 293 | 2,190 | Ban Quản lý dự án |
| c | Công trình quản lý Nhà nước |  |  |  | 3,315 | 2,834 | - | 2,213 | 5,047 |  |
| 1 | XD trụ sở UBND xã Gia Tân 3 | Gia Tân 3 |  |  | 2,281 | 2,007 | - | - | 2,007 | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Nhà làm việc Công an - Xã đội xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 |  |  | 1,034 | 827 | - | 113 | 940 | Ban Quản lý dự án |
| 3 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 1 | Xã Lộ 25 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Lộ 25 |
| 4 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 2 | Xã Lộ 25 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Lộ 25 |
| 5 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 3 | Xã Lộ 25 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Lộ 25 |
| 6 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 5 | Xã Lộ 25 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Lộ 25 |
| 7 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Hưng Nhơn | Hưng Lộc |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Hưng Lộc |
| 8 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Nguyễn Thái Học | Bàu Hàm 2 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Bàu Hàm 2 |
| 9 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Bàu Hàm 2 |
| 10 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Bàu Hàm 2 |
| 11 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Bạch Lâm 1 | Gia Tân 2 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Gia Tân 2 |
| 12 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Phúc Nhạc 1 | Gia Tân 3 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Gia Tân 3 |
| 13 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Tín Nghĩa | Xuân Thiện |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Xuân Thiện |
| 14 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Xuân Thiện | Xuân Thiện |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Xuân Thiện |
| 15 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Nam Sơn | Quang Trung |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Quang Trung |
| 16 | Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Dốc Mơ 3 | Gia Tân 1 |  |  | - |  |  | 150 | 150 | UBND xã Gia Tân 1 |
| d | Công trình thủy lợi |  |  |  | 1,416 | 100 | - | - | 100 |  |
| 1 | Mương dẫn nước đập 2 ấp Tín Nghĩa |  |  |  | 1,416 | 100 |  |  | 100 | Phòng Kinh tế |
| e | Dự phòng |  |  |  |  | 2,248 | (2,248) |  | 0 |  |
| III | Chuẩn bị đầu tư (Lập báo cáo KTKT) |  |  |  |  | 0 | - | 200 | 200 |  |
| 1 | 06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 2 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Gia Tân 1 | Gia Tân 1 |  |  |  |  |  |  |  | Đài Truyền thanh |
| 3 | Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  | Trường MG Hoa Cúc |
| 4 | Nhà vệ sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
| 5 | Mương dẫn nước đập Ông Sinh | Bàu Hàm 2 |  |  |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 6 | Đường vào khu dân tộc đoạn 1 | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án 6.641.992.000 ñoàng |
| 7 | Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 8 | Đường Chu Văn An - Định Quán (giai đoạn 1) | Gia Tân 3 |  |  |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án |
| 9 | Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  | UBND xã Hưng Lộc |
| 10 | QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh giai đoạn 2008 - 2010 | Huyện |  |  |  |  |  |  |  | Phòng Nông nghiệp |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 3

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ xây dựng trạm y tế

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Số QĐ TDT | Ngày ký | Tổng giá trị dự toán được duyệt | KH đầu năm 2008 | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng | Kế hoạch điều chỉnh năm 2008 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 4,500 | - | - | 4,500 | - 6.641.992.000 ñoàng |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 3,600 | - | - | 3,600 |  |
| 1 | Trạm Y tế xã Quang Trung (cải tạo sửa chữa) | Quang Trung |  |  | 0 | 600 | - |  | 600 | Phòng Y tế |
| 2 | Trạm Y tế xã Xuân Thiện (cải tạo sửa chữa) | Xuân Thiện |  |  | 790 | 600 |  | - | 600 | Phòng Y tế |
| 3 | Trạm Y tế xã Lộ 25 (cải tạo sửa chữa) | Xã Lộ 25 |  |  | 1,148 | 600 |  | - | 600 | Phòng Y tế |
| 4 | Trạm Y tế xã Hưng Lộc (cải tạo sửa chữa) | Hưng Lộc |  |  | 0 | 600 | - |  | 600 | Phòng Y tế |
| 5 | Trạm Y tế xã Gia Tân 3 (cải tạo sửa chữa) | Gia Tân 3 |  |  | 1,157 | 600 |  | - | 600 | Phòng Y tế |
| 6 | Trạm Y tế xã Gia Tân 2 (cải tạo sửa chữa) | Gia Tân 2 |  |  | 1,263 | 600 |  | - | 600 | Phòng Y tế |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 900 | - | - | 900 |  |
| 1 | Trạm Y tế xã Xuân Thạnh (xây dựng mới) | Xuân Thạnh |  |  |  | 900 | - |  | 900 | Phòng Y tế |