| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2013 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (Kèm theo Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 05/7/2013 của UBND huyện Cẩm Mỹ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Ngàn đồng |  |
| S T T | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Tổng DT được duyệt | Kế hoạch năm 2013 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2013 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 167.470.908 | 80.200.000 | 94.534.576 | 84.156.753 | 3.920.000 | 6.457.823 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  | 155.007.908 | 55.480.000 | 70.442.144 | 61.274.901 | 3.920.000 | 5.247.243 |  |
| I | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI |  |  | 56.916.204 | 17.000.000 | 13.500.000 | 11.720.000 | 0 | 1.780.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 42.807.629 | 6.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 |  |
| 1 | Đường ấp 3 đi Quảng Thành | L. San | 2012 - 2013 | 8.982.956 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |  | 500.000 | Ban QLDA |
| 2 | Nâng cấp đường từ EC xã Bảo Bình đi TL 765 | B. Bình - X. Tây | 2012 - 2014 | 33.824.673 | 3.500.000 | 0 |  | 0 |  | Ban QLDA |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 14.108.575 | 10.500.000 | 10.500.000 | 9.220.000 | 0 | 1.280.000 |  |
| 1 | Cống bản ấp 1 đi ấp 5 Sông Ray | S. Ray | 2013 | 1.645.618 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 |  | 200.000 | Phòng KTHT |
| 2 | Sửa chữa cầu ấp 10 Sông Ray | S. Ray | 2013 | 1.987.741 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |  | 200.000 | Phòng KTHT |
| 3 | Cầu tổ 6, 8, 9 ấp Tân Bình | B. Bình | 2013 | 1.252.089 | 1.100.000 | 1.100.000 | 900.000 |  | 200.000 | Phòng KTHT |
| 4 | Nâng cấp đường Suối Lức đi Rừng Tre | X. Đông | 2013 | 2.242.995 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 |  | 300.000 | Phòng KTHT |
| 5 | Đường D25 khu trung tâm HC huyện | L. Giao | 2013 - 2014 | 1.277.829 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |  | 200.000 | Phòng KTHT |
| 6 | Đường D21 khu TTHC huyện | L. Giao | 2013 - 2014 | 5.250.303 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.700.000 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 7 | XD đập dâng Tân Xuân, xã Bảo Bình | B. Bình | 2013 | 216.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 |  | 50.000 | Phòng NN & PTNT |
| 8 | XD đập dâng Tân Bình, xã Bảo Bình | B. Bình | 2013 | 236.000 | 200.000 | 200.000 | 170.000 |  | 30.000 | Phòng NN & PTNT |
| II | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  | 10.520.692 | 8.660.000 | 13.117.243 | 11.090.000 | 1.000.000 | 1.027.243 |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  | 10.520.692 | 8.660.000 | 13.117.243 | 11.090.000 | 1.000.000 | 1.027.243 |  |
| 1 | XD mới hội trường xã Sông Ray | S. Ray | 2013 | 3.685.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | 350.000 | 250.000 | Ban QLDA |
| 2 | XD hội trường Công an huyện Cẩm Mỹ | L. Giao | 2013 | 4.013.569 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.600.000 | 650.000 | 250.000 | Ban QLDA |
| 3 | Sửa chữa trần la phông trụ sở Khối Đảng | TTHC | 2013 | 122.000 | 120.000 | 120.000 | 90.000 |  | 30.000 | Ban QLDA |
| 4 | Sân nền trụ sở UBND xã Sông Nhạn | S. Nhạn | 2013 | 826.423 | 790.000 | 790.000 | 700.000 |  | 90.000 | Xã Sông Nhạn |
| 5 | XD tường rào, sân nền, nhà xe UBND xã Xuân Đường | X. Đường | 2013 | 885.000 | 800.000 | 800.000 | 700.000 |  | 100.000 | Xã Xuân Đường |
| 6 | XD trụ sở làm việc xã Long Giao | L. Giao | 2013 | 988.700 | 50.000 | 4.500.000 | 4.200.000 |  | 300.000 | Ban QLDA |
| 7 | XD phòng làm việc, phòng nghỉ BCHQS xã Xuân Đông | X. Đông | 2012 |  |  | 7.243 |  |  | 7.243 | Ban QLDA |
| III | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  | 76.269.000 | 22.990.000 | 36.541.274 | 32.021.274 | 2.600.000 | 1.920.000 |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  | 65.624.000 | 17.000.000 | 27.851.274 | 24.701.274 | 2.300.000 | 850.000 |  |
| 1 | XD Trường TH Nam Hà | S. Nhạn | 2012 - 2013 | 22.585.000 | 7.000.000 | 10.957.277 | 10.157.277 | 500.000 | 300.000 | Ban QLDA |
| 2 | XD 16 phòng học Trường THCS Ngô Quyền | S . Ray | 2012 - 2013 | 8.382.000 | 4.800.000 | 7.763.844 | 7.163.844 | 300.000 | 300.000 | Ban QLDA |
| 3 | XD cải tạo nâng cấp Trường MN Xuân Đường (CQG) | X. Đường | 2012 - 2013 | 3.946.000 | 800.000 | 800.000 | 450.000 | 250.000 | 100.000 | Ban QLDA |
| 4 | XD 06 phòng học Trường MN Sông Ray | S. Ray | 2012 - 2013 | 3.918.000 | 300.000 | 300.000 | 250.000 |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 5 | XD, cải tạo nâng cấp Trường THCS Lê Quý Đôn (CQG) | X. Tây | 2012 - 2013 | 9.186.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 100.000 | Ban QLDA |
| 6 | XD 08 phòng học Trường TH Nguyễn Thượng Hiền | X. Đông | 2012 - 2013 | 3.604.000 | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 100.000 |  | Ban QLDA |
| 7 | XD 06 phòng học Trường MN Họa Mi | T. Đức | 2012- 2013 | 3.220.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 50.000 |  | Ban QLDA |
| 8 | XD 04 phòng học Trường MN Hướng Dương | S. Nhạn | 2012 - 2013 | 1.984.000 | 200.000 | 380.116 | 280.116 | 100.000 |  | Ban QLDA |
| 9 | XD 04 phòng học Trường MN Xuân Tây | S. Nhạn | 2012 - 2013 | 1.984.000 |  | 284.346 | 284.346 |  |  | Ban QLDA |
| 10 | XD 08 phòng học Trường TH Xuân Đông | X. Đông | 2012 - 2013 | 3.088.000 | 300.000 | 1.969.915 | 1.969.915 |  |  | Ban QLDA |
| 11 | XD 08 phòng học Trường TH Bảo Bình | B. Bình | 2012 - 2013 | 3.540.000 | 200.000 | 1.852.776 | 1.852.776 |  |  | Ban QLDA |
| 12 | XD 01 phòng học Trường MN Xuân Đông | B. Bình | 2012 - 2013 | 187.000 |  | 143.000 | 143.000 |  |  | Phòng Giáo dục |
| b | Công trình khởi công mới |  |  | 10.645.000 | 5.990.000 | 8.690.000 | 7.320.000 | 300.000 | 1.070.000 |  |
| 1 | XD nhà công vụ GV Trường THCS Trần Phú | X. Đông | 2013 | 1.852.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.520.000 |  | 170.000 | Phòng Giáo dục |
| 2 | XD 04 phòng học Trường MN L. San (PH ấp 5) | L. San | 2013 | 4.673.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.400.000 | 300.000 | 500.000 | Ban QLDA |
| 3 | Cải tạo tường rào Trường TH Nguyễn Tri Phương | X. Đông | 2013 | 1.224.000 |  | 1.000.000 | 850.000 |  | 150.000 | Ban QLDA |
| 4 | XD tường rào, phòng y tế, sân nền Trường TH Trung Dũng | X. Tây | 2013 | 1.014.000 | 50.000 | 800.000 | 650.000 |  | 150.000 | Phòng Giáo dục |
| 5 | XD 02 phòng học Trường MN Xuân Tây (ấp 3) | X. Tây | 2013 | 1.882.000 | 50.000 | 1.000.000 | 900.000 |  | 100.000 | Phòng Giáo dục |
| IV | CÔNG TRÌNH VĂN HÓA (chuyển tiếp) |  |  | 8.624.911 | 4.300.000 | 4.753.627 | 4.653.627 | 0 | 100.000 |  |
| 1 | XD Nhà văn hóa xã Xuân Bảo | X. Bảo | 2012 - 2013 | 8.624.911 | 4.300.000 | 4.753.627 | 4.653.627 |  | 100.000 | Ban QLDA |
| V | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (khởi công mới) |  |  | 2.677.101 | 2.530.000 | 2.530.000 | 1.790.000 | 320.000 | 420.000 |  |
| 1 | Đường điện TT và TBA Bưng B, xã Xuân Đường | X. Đường | 2013 | 377.382 | 350.000 | 350.000 | 220.000 |  | 130.000 | Phòng KTHT |
| 2 | Đường dây cáp ngầm HT trạm T4 đến tủ chiếu sáng công viên trước Huyện ủy | TTHC | 2013 | 132.305 | 130.000 | 130.000 | 100.000 |  | 30.000 | Phòng KTHT |
| 3 | Hệ thống chiếu sáng công cộng khu TTHC xã Xuân Tây và khu vực chợ ấp 10, Xuân Tây | XTây | 2013 | 1.062.414 | 960.000 | 960.000 | 810.000 |  | 150.000 | Phòng KTHT |
| 4 | Đường dây HT, TBA 3 x 50K và Trung tâm Văn hóa TDTT huyện | TTHC | 2013 | 825.000 | 820.000 | 820.000 | 540.000 | 200.000 | 80.000 | Phòng KTHT |
| 5 | TBA 50 KVA và đường dây HT vào NVH Sông Ray | S. Ray | 2013 | 280.000 | 270.000 | 270.000 | 120.000 | 120.000 | 30.000 | Ban QLDA |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  | 12.463.000 | 1.050.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 1.080.000 |  |
| I | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  | 12.463.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |  |
| 1 | XD Trường MN Nhân Nghĩa | N. Nghĩa | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 2 | XD Trường TH Võ Thị Sáu | X. Đông | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 3 | XD Trường TH Nhân Nghĩa | N. Nghĩa | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 4 | XD Trường MN Sông Nhạn | S. Nhạn | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 5 | Xây dựng Trường MN Bảo Bình | B. Bình | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 6 | Xây dựng Trường MN Xuân Bảo | X. Bảo | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| 7 | XD Trường THCS Lý Tự Trọng | X. Quế | 2013 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 8 | XD Trường MN Long Giao | L. Giao | 2013 | 12.463.000 | 100.000 | 100.000 |  |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 9 | XD nhà công vụ GV Trường THCS Bảo Bình | B. Bình | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Phòng Giáo dục |
| 10 | XD nhà công vụ GV Trường THCS Xuân Bảo | X. Bảo | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Phòng Giáo dục |
| II | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |  |
| 1 | XD Trung tâm Dân số và KHH Gia đình (GĐ II) | L. Giao | 2013 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | Ban QLDA |
| III | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI |  |  | 0 | 300.000 | 330.000 | 0 | 0 | 330.000 |  |
| 1 | XD đường vào cụm CN Long Giao | L. Giao | 2013 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 2 | Nâng cấp đường từ Chốt Mỹ đi ấp 4, Xuân Tây | BB - XT | 2013 |  | 100.000 | 130.000 |  |  | 130.000 | Ban QLDA |
| 3 | XD đường Hương lộ 10 vào ấp 8, xã Thừa Đức (hồ CM) | T. Đức | 2013 |  |  | 0 |  |  |  | Ban QLDA |
| 4 | Nâng cấp đường Bảo Bình đi Xuân Tây (GĐ II) | B. Bình | 2013 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 100.000 | Ban QLDA |
| 5 | Đường D3, N8, D4, N7 khu TTHC huyện | L. Giao | 2013 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 100.000 | Ban QLDA |
| IV | CÔNG TRÌNH VĂN HÓA |  |  | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa xã Sông Nhạn | S. Nhạn | 2013 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 100.000 | Ban QLDA |
| C | VỐN DỰ PHÒNG ĐÃ CẤP HỖ TRỢ VÀ CẤP QUYẾT TOÁN |  |  | 0 | 0 | 5.780.614 | 5.650.034 | 0 | 130.580 |  |
| 1 | Vốn đã cấp các dự án quyết toán |  |  |  |  | 2.185.242 | 2.185.242 |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ bồi thường cây cao su dự án lưới điện trung thế tổ 1, ấp 3, xã Thừa Đức và tuyến khu 61, ấp 61, xã Sông Nhạn |  |  |  |  | 130.580 |  |  | 130.580 |  |
| 3 | Hỗ trợ các dự án XHH GTNT và điện hạ thế |  |  |  |  | 3.464.792 | 3.464.792 |  |  |  |
| D | VỐN DỰ PHÒNG ĐÃ CẤP HỖ TRỢ VÀ CẤP QT |  |  | 0 | 19.413.000 | 12.974.818 | 12.974.818 | 0 | 0 |  |
| 1 | Vốn cấp sau quyết toán, vốn đầu tư hoàn thành và thực hiện dự án |  |  |  | 10.413.000 | 7.570.190 | 7.570.190 |  |  |  |
| 2 | Vốn hỗ trợ các dự án XHH GTNT và điện hạ thế trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất 3 tỷ đồng |  |  |  | 6.000.000 | 2.535.208 | 2.535.208 |  |  |  |
| 3 | Vốn đầu tư các đường điện trung thế, hạ thế các ấp khó khăn |  |  |  | 3.000.000 | 2.869.420 | 2.869.420 |  |  |  |
| E | HOÀN TRẢ VỐN VAY CÁC NĂM TRƯỚC |  |  |  | 4.257.000 | 4.257.000 | 4.257.000 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Đồi Sọ - Nam Hà đi Xuân Bảo |  |  |  | 725.000 | 725.000 | 725.000 |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường Bảo Bình đi Xuân Tây |  |  |  | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp đường từ EC xã Bảo Bình đi TL 765 |  |  |  | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 |  |  |  |