|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biểu số 62 Nghị định 31/2017/NĐ-CP**  **QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022**  ***(Tổng hợp theo đơn vị và chi tiết dự án cấp tỉnh)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Đơn vị tính: tr. đồng*** | | |
| **Số TT** | **Danh mục dự án** | **Địa điểm xây dựng** | **Năng lực thiết kế** | **Thời gian khởi công hoàn thành** | **Quyết định đầu tư** | | | | **Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022** | | | **Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022** | | | **DỰ TOÁN** | | | | **QUYẾT TOÁN** | | | | **So sánh (%)** | | | |
| **Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành** | **Tổng mức đầu tư được duyệt (triệu đồng)** | | |
| **Tổng số  (tất cả các nguồn vốn)** | **Chia theo nguồn vốn** | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | |
| **Ngân sách trung ương** | **Ngân sách địa phương** | **Ngân sách trung ương** | **Ngân sách địa phương** | **Ngân sách trung ương** | **Ngân sách địa phương** | **Ngoài nước** | **Ngân sách trung ương** | **Ngân sách địa phương** | **Ngoài nước** | **Ngân sách trung ương** | **Ngân sách địa phương** | **Ngoài nước** | **Ngân sách TW** | **Ngân sách địa phương** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **13** | **14** | **15** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27=23/19** | **28=24/20** | **29=25/21** | **30=26/22** |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |  |  | **114.740.522** | **22.856.000** | **84.767.576** | **26.140.074** | **-** | **26.171.713** | **33.545.005** | **22.869.899** | **10.675.106** | **6.140.239** | **98.833** | **449.079** | **5.592.327** | **9.658.468** | **-** | **3.544.868** | **6.113.600** | **157%** |  | **789%** | **109%** |
| **A** | **NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG** |  |  |  |  | **57.597.437** | **-** | **57.597.437** | **4.887.002** | **-** | **4.887.002** | **6.146.235** | **-** | **6.146.235** | **1.993.100** | **-** | **-** | **1.993.100** | **1.192.818** | **-** | **-** | **1.192.818** | **60%** |  |  | **60%** |
| **I** | **CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022** |  |  |  |  | **57.597.437** | **-** | **57.597.437** | **4.887.002** | **-** | **4.887.002** | **6.146.235** | **-** | **6.146.235** | **1.993.100** | **-** | **-** | **1.993.100** | **1.074.743** | **-** | **-** | **1.074.743** | **54%** |  |  | **54%** |
| 1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 23.244.970 | - | 23.244.970 | 4.839.079 | - | 4.839.079 | 6.081.192 | - | 6.081.192 | 1.958.500 | - | - | 1.958.500 | 1.047.547 | - | - | 1.047.547 | 53% |  |  | 53% |
| **a** | **Giao thông** |  |  |  |  | **9.636.352** | **-** | **9.636.352** | **1.645.581** | **-** | **1.645.581** | **2.157.042** | **-** | **2.157.042** | **1.224.225** | **-** | **-** | **1.224.225** | **478.605** | **-** | **-** | **478.605** | **39%** |  |  | **39%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Thống Nhất** |  |  |  |  | ***-*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 huyện Thống Nhất (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | Thống Nhất |  | 2018-2023 | 3865/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 214.700 |  | 214.700 | 198.129 | - | 198.129 | 198.129 | - | 198.129 | 19.000 | - | - | 19.000 | 26.348 | - | - | 26.348 | 139% |  |  | 139% |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  | ***-*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 2 | Dự án kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | Nhơn Trạch |  | 2019-2022 | 2830 ngày 10/8/2018 | 35.136 |  | 35.136 | 26.905 | - | 26.905 | 31.884 | - | 31.884 | 4.350 | - | - | 4.350 | 2.082 | - | - | 2.082 | 48% |  |  | 48% |
|  | **UBND thành phố Long Khánh** |  |  |  |  | ***-*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 3 | Dự án cải tạo đường Hùng Vương - thành phố Long Khánh (ngân sách tỉnh 50%) | Long Khánh |  | 2020-2024 | 3810 ngày 30/10/2018 | 156.854 |  | 156.854 | 77.411 | - | 77.411 | 78.000 | - | 78.000 | 35.000 | - | - | 35.000 | 49.659 | - | - | 49.659 | 142% |  |  | 142% |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) từ nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, TP Long Khánh (kể cả lập thiết kế bản vẽ thi công khi đủ điều kiện về hồ sơ) | Long Khánh |  | 2021-2023 | 2835 ngày 11/8/2020 | 96.497 |  | 96.497 | 45.522 | - | 45.522 | 45.600 | - | 45.600 | 10.100 | - | - | 10.100 | 23.759 | - | - | 23.759 | 235% |  |  | 235% |
|  | **UBND huyện Tân Phú** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 5 | Dự án đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Tân Phú |  | 2019-2023 | 3452/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 91.564 |  | 91.564 | 20.907 | - | 20.907 | 55.000 | - | 55.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Tân Phú |  | 2019-2023 | 3451/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 128.700 |  | 128.700 | 108.220 | - | 108.220 | 123.400 | - | 123.400 | 14.000 | - | - | 14.000 | 18.602 | - | - | 18.602 | 133% |  |  | 133% |
| 7 | Đường đê bao Đồng Hiệp, huyện Tân Phú (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Tân Phú |  | 2020-2022 | 3449/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 26.092 |  | 26.092 | 17.514 | - | 17.514 | 18.119 | - | 18.119 | 319 | - | - | 319 | 469 | - | - | 469 | 147% |  |  | 147% |
|  | **UBND thành phố Biên Hòa** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 8 | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện | Biên Hòa |  | 2021-2024 | 3893/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 | 783.000 |  | 783.000 | 7.261 | - | 7.261 | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | 4.638 | - | - | 4.638 | 15% |  |  | 15% |
| 9 | Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | Biên Hòa |  | 2020-2024 | 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1.289.160 |  | 1.289.160 | 219.991 | - | 219.991 | 220.000 | - | 220.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 50.403 | - | - | 50.403 | 50% |  |  | 50% |
| 10 | Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)-7812823 | Biên Hòa |  | 2021-2025 | 2186/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 | 614.100 |  | 614.100 | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | - | 11.500 | 9.000 | - | - | 9.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Vĩnh Cửu** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 11 | Dự án đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Vĩnh Cửu |  | 2020-2024 | 3442/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 140.534 |  | 140.534 | 51.311 | - | 51.311 | 53.000 | - | 53.000 | 18.500 | - | - | 18.500 | 50.078 | - | - | 50.078 | 271% |  |  | 271% |
| 12 | Dự án đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Vĩnh Cửu |  | 2020-2024 | 3441/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 168.342 |  | 168.342 | 52.154 | - | 52.154 | 58.000 | - | 58.000 | 23.500 | - | - | 23.500 | 48.448 | - | - | 48.448 | 206% |  |  | 206% |
| 13 | Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đường ĐT,768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | 2020-2024 | 3443/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 671.200 |  | 671.200 | 66.259 | - | 66.259 | 106.623 | - | 106.623 | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Nhơn Trạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 14 | Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc Dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại), huyện đã đầu tư đường số 9 đến đường số 2 |  |  | 2022-2025 | 3458/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 646.000 |  | 646.000 | 248.800 | - | 248.800 | 248.800 | - | 248.800 | 198.800 | - | - | 198.800 | 50.000 | - | - | 50.000 | 25% |  |  | 25% |
|  | **Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 15 | Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài | Biên Hòa |  | 2020-2024 |  | *387.019* |  | *387.019* | 71.741 | - | 71.741 | 71.741 | - | 71.741 | 20.300 | - | - | 20.300 | 45.470 | - | - | 45.470 | 224% |  |  | 224% |
| 16 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán | Định Quán |  | 2020-2024 | 2249 ngày 19/7/2019 | *138.034* |  | *138.034* | 78.714 | - | 78.714 | 80.000 | - | 80.000 | - | - | - | - | 4.890 | - | - | 4.890 |  |  |  |  |
|  | **Khởi công mới năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 17 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn còn lại đi qua địa bàn huyện Thống Nhất) Km0+000 - Km 2+000 | Thống Nhất |  | 2022-2024 | 2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 | 59.085 |  | 59.085 | 10.655 | - | 10.655 | 12.600 | - | 12.600 | 12.000 | - | - | 12.000 | 733 | - | - | 733 | 6% |  |  | 6% |
| 18 | Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu nối đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 2 đầu cầu) TP Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 05 năm | 1580/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 | 1.506.539 |  | 1.506.539 | 139.200 | - | 139.200 | 139.200 | - | 139.200 | 129.700 | - | - | 129.700 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Thống Nhất** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 19 | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất do UBND huyện Thống Nhất thực hiện bồi thường | Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 20 | Dự án đường một chiều từ chân lên đỉnh đồi núi Cúi (ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% TMĐT) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Thống Nhất |  | Tối đa 03 năm | 39/QĐ-SKHĐT ngày 31/03/2022 | 10.435 |  | 10.435 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | - | - | 2.000 | 191 | - | - | 191 | 10% |  |  | 10% |
|  | **UBND huyện Định Quán** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 21 | Đường Vành đai thị trấn Định Quán, huyện Định quán | Định Quán |  | 2022-2025 | 1435/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 | 238.883 |  | 238.883 | 2.305 | - | 2.305 | 70.200 | - | 70.200 | 70.200 | - | - | 70.200 | 1.667 | - | - | 1.667 | 2% |  |  | 2% |
| 22 | Dự án đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi Tỉnh lộ 763 (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Định Quán |  | 2023-2025 | 957/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 | 96.110 |  | 96.110 | - | - | - | 30.650 | - | 30.650 | 30.650 | - | - | 30.650 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 23 | Dự án đường ven sông Đồng Nai, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) (NST 100% xây lắp) | Định Quán |  | Tối đa 03 năm | 4555/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 | 36.233 |  | 36.233 | - | - | - | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | - | 8.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Trảng Bom** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 24 | Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 30/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) | Trảng Bom |  | 2023-2025 | 71/QĐ-SKHĐT ngày 15/7/2022 | 68.016 |  | 68.016 | 521 | - | 521 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | 521 | - | - | 521 | 5% |  |  | 5% |
|  | **UBND huyện Xuân Lộc** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 25 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2) | Xuân Lộc |  | Tối đa 4 năm | 1994/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 | 116.110 |  | 116.110 | 1.203 | - | 1.203 | 1.450 | - | 1.450 | 1.000 | - | - | 1.000 | 860 | - | - | 860 | 86% |  |  | 86% |
| 26 | Đường Xuân Thành Trảng Táo (NST 50% TMĐT) | Xuân Lộc |  | 2022-2025 | 517/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 113.500 |  | 113.500 | 45.600 | - | 45.600 | 45.600 | - | 45.600 | 45.000 | - | - | 45.000 | 23.616 | - | - | 23.616 | 52% |  |  | 52% |
|  | **UBND huyện Cẩm Mỹ** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 27 | Đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã Lộ 25, huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 3 năm | 68/QĐ-SKHĐT ngày 30/6/2022 | 41.963 |  | 41.963 | 750 | - | 750 | 750 | - | 750 | 750 | - | - | 750 | 750 | - | - | 750 | 100% |  |  | 100% |
|  | **Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 28 | Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo đoạn từ Km0+000 đến Km 7+500, huyện Nhơn Trạch (kể cả hoàn tạm ứng) | Nhơn Trạch |  | 2022-2024 | 2883/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 48.740 |  | 48.740 | 11.391 | - | 11.391 | 11.400 | - | 11.400 | 10.500 | - | - | 10.500 | 1.512 | - | - | 1.512 | 14% |  |  | 14% |
|  | **UBND huyện Tân Phú** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 29 | Đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú | Tân Phú |  | Tối đa 4 năm | 2905/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 130.000 |  | 130.000 | 821 | - | 821 | 1.260 | - | 1.260 | 820 | - | - | 820 | 477 | - | - | 477 | 58% |  |  | 58% |
|  | **Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 30 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | Biên Hòa |  | Tối đa 5 năm | 2550/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 | 1.146.000 |  | 1.146.000 | - | - | - | 247.336 | - | 247.336 | 247.336 | - | - | 247.336 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND thành phố Long Khánh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 31 | Dự án nâng cấp đường Quốc lộ 1 - Xuân Lập, thị xã Long Khánh (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) (NST 100% chi phí xây dựng) | Long Khánh |  | 2022-2024 | 2627/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 | 77.600 |  | 77.600 | 18.000 | - | 18.000 | 18.000 | - | 18.000 | 18.000 | - | - | 18.000 | 9.307 | - | - | 9.307 | 52% |  |  | 52% |
| 32 | Dự án đường Bàu Trâm - Xuân Thọ, TP Long Khánh |  |  | 2021-2023 | 2880/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 29.950 |  | 29.950 | 7.925 | - | 7.925 | 8.100 | - | 8.100 | 7.100 | - | - | 7.100 | 697 | - | - | 697 | 10% |  |  | 10% |
|  | **UBND thành phố Biên Hòa** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 33 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa do UBND thành phố Biên Hòa chưa thực hiện bồi thường | Biên Hòa |  | 2022-2025 | 4618/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 | 88.609 |  | 88.609 | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Nhơn Trạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 34 | Cải tạo , nâng cấp đường Hùng Vương - đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5+000 đến Km27+400), huyện Nhơn Trạch (NST100% không có bồi thường) | Nhơn Trạch |  |  | 2894/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 157.732 |  | 157.732 | 41.400 | - | 41.400 | 41.400 | - | 41.400 | 40.000 | - | - | 40.000 | 3.647 | - | - | 3.647 | 9% |  |  | 9% |
|  | **Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 35 | Dự án nâng cấp đường vào di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Khu ủy miền Đông, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | 2022-2025 | 2887/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 83.915 |  | 83.915 | 61.472 | - | 61.472 | 68.800 | - | 68.800 | 67.800 | - | - | 67.800 | 59.750 | - | - | 59.750 | 88% |  |  | 88% |
| ***b*** | ***Công trình công cộng tại các đô thị*** |  |  |  |  | ***181.919*** | ***-*** | ***181.919*** | **123.932** | **-** | **123.932** | **179.533** | **-** | **179.533** | **19.000** | **-** | **-** | **19.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Vĩnh Cửu** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | Vĩnh Cửu |  | 2017-2022 | 3622/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 181.919 |  | 181.919 | 123.932 | - | 123.932 | 179.533 | - | 179.533 | 19.000 | - | - | 19.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| ***c*** | ***Cấp nước, thoát nước*** |  |  |  |  | ***8.491.963*** | ***-*** | ***8.491.963*** | **1.280.187** | **-** | **1.280.187** | **1.345.321** | **-** | **1.345.321** | **131.926** | **-** | **-** | **131.926** | **197.641** | **-** | **-** | **197.641** | **150%** |  |  | **150%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư | TP Biên Hòa |  | 2020-2023 | 259/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 | 267.620 |  | 267.620 | 16.248 | - | 16.248 | 28.500 | - | 28.500 | 20.000 | - | - | 20.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch | Nhơn Trạch |  | 2017-2023 | 3809/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 31.368 |  | 31.368 | 28.012 | - | 28.012 | 32.193 | - | 32.193 | 10.000 | - | - | 10.000 | 15.218 | - | - | 15.218 | 152% |  |  | 152% |
| 3 | Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành | Long Thành |  | 2017-2023 | 2504 ngày 20/7/2017 | 584.830 |  | 584.830 | 354.069 | - | 354.069 | 362.287 | - | 362.287 | 35.000 | - | - | 35.000 | 36.191 | - | - | 36.191 | 103% |  |  | 103% |
| 4 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư | Biên Hòa |  | 2017-2026 | 246/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 | 6.610.252 |  | 6.610.252 | 301.739 | - | 301.739 | 325.231 | - | 325.231 | 8.426 | - | - | 8.426 | 2.343 | - | - | 2.343 | 28% |  |  | 28% |
| 5 | Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh (kể cả BTGPMB) | Nhơn Trạch |  | 2017-2021 | 2861 ngày 22/9/2015 | 350.091 |  | 350.091 | 302.610 | - | 302.610 | 302.610 | - | 302.610 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  |  |  |  |
|  | **UBND thành phố Biên Hòa** |  |  | ***7005106*** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 6 | Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | TP Biên Hòa |  |  |  | 267.620 |  | 267.620 | 167.847 | - | 167.847 | 168.100 | - | 168.100 | 15.000 | - | - | 15.000 | 47.345 | - | - | 47.345 | 316% |  |  | 316% |
| 7 | Dự án xây dựng một số hạng mục thuộc Tiểu dự án trạm xử lý nước thải số 1, thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | 2021-2024 | 3650/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 | 10.000 |  | 10.000 | 6.533 | - | 6.533 | 7.500 | - | 7.500 | 5.500 | - | - | 5.500 | 6.043 | - | - | 6.043 | 110% |  |  | 110% |
|  | **UBND huyện Định Quán** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 8 | Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Định Quán |  | 2020-2023 | 3073/HĐND ngày 27/11/2018 | 65.062 |  | 65.062 | 44.475 | - | 44.475 | 58.200 | - | 58.200 | 28.000 | - | - | 28.000 | 35.080 | - | - | 35.080 | 125% |  |  | 125% |
|  | **UBND huyện Nhơn Trạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 9 | Tuyến thoát nước đường số 2 (tử trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Nhơn Trạch |  | 2021-2024 | 2882/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 | 216.200 |  | 216.200 | 57.999 | - | 57.999 | 58.000 | - | 58.000 | 8.000 | - | - | 8.000 | 55.416 | - | - | 55.416 | 693% |  |  | 693% |
|  | **UBND huyện Trảng Bom** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 10 | Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST) | Trảng Bom |  | 2023-2026 | 2742/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 | 88.920 |  | 88.920 | 655 | - | 655 | 2.700 | - | 2.700 | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **d** | **Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản** |  |  |  |  | **3.213.933** | **-** | **3.213.933** | **1.135.394** | **-** | **1.135.394** | **1.403.646** | **-** | **1.403.646** | **421.635** | **-** | **-** | **421.635** | **235.851** | **-** | **-** | **235.851** | **56%** |  |  | **56%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi** |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn ngân sách TW hỗ trợ) ngân sách tỉnh 109,503 tỷ | Định Quán |  | 2017-2023 | 4406/QĐ-BNN ngày 30/10/2015, 1296/QĐ-BNN ngày 01/4/2020 | 243.000 |  | 243.000 | 99.308 | - | 99.308 | 107.625 | - | 107.625 | 23.020 | - | - | 23.020 | 13.729 | - | - | 13.729 | 60% |  |  | 60% |
|  | **UBND huyện Định Quán** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 2 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (kể cả chi phí BTGPMB) | Định Quán |  | 2020-2023 | 3573/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 | 454.601 |  | 454.601 | 255.991 | - | 255.991 | 344.166 | - | 344.166 | 60.000 | - | - | 60.000 | 9.349 | - | - | 9.349 | 16% |  |  | 16% |
| 3 | Trạm bơm ấp 7 Phú Tân huyện Định Quán | Định Quán |  | 2018-2021 | 3848 31/10/2017 | 49.604 |  | 49.604 | 40.810 | - | 40.810 | 53.000 | - | 53.000 | - | - | - | - | 7.304 | - | - | 7.304 |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 4 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA | Biên Hòa |  | 2017-2023 | *3560/QĐ-UBND* | 373.171 |  | *373.171* | 253.497 | - | 253.497 | 259.368 | - | 259.368 | 10.000 | - | - | 10.000 | 6.905 | - | - | 6.905 | 69% |  |  | 69% |
|  | **UBND thành phố Biên Hòa** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 5 | Bồi thường GPMB dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA | Biên Hòa |  |  |  | 373.171 |  | *373.171* | 53.626 | - | 53.626 | 61.070 | - | 61.070 | 500 | - | - | 500 | 2.426 | - | - | 2.426 | 485% |  |  | 485% |
|  | **UBND huyện Thống Nhất** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 6 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã Lộ 25 huyện Thống Nhất | Huyện Thống Nhất |  | 2019-2023 | 3841 ngày 30/10/2017 | 35.714 |  | 35.714 | 32.698 | - | 32.698 | 35.800 | - | 35.800 | 6.000 | - | - | 6.000 | 13.624 | - | - | 13.624 | 227% |  |  | 227% |
|  | **UBND huyện Vĩnh Cửu** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 7 | Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa | Vĩnh Cửu |  | 2019-2022 | 45815 ngày 31/10/2018 | 69.323 |  | 69.323 | 64.451 | - | 64.451 | 72.300 | - | 72.300 | 25.000 | - | - | 25.000 | 32.916 | - | - | 32.916 | 132% |  |  | 132% |
|  | **UBND thành phố Long Khánh** |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 8 | Dự án chống ngập úng khu vực suối Cải (ngân sách thành phố Long Khánh chi bồi thường 55,4 tỷ | Long Khánh |  |  | 3870 ngày 26/12/2012 | 544.493 |  | 544.493 | 194.508 | - | 194.508 | 194.750 | - | 194.750 | 70.000 | - | - | 70.000 | 95.237 | - | - | 95.237 | 136% |  |  | 136% |
|  | **Chi cục Kiểm lâm** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 9 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 | Đồng Nai |  | 2020-2022 | 3445 ngày 31/10/2019 | 29.094 |  | 29.094 | 20.135 | - | 20.135 | 27.000 | - | 27.000 | 9.895 | - | - | 9.895 | 8.797 | - | - | 8.797 | 89% |  |  | 89% |
|  | **Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi** |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 10 | Trạm bơm Đắc Lua | Tân Phú |  | 2020-2024 | 2465 ngày 18/07/2018 | 131.058 |  | 131.058 | 6.411 | - | 6.411 | 7.060 | - | 7.060 | 43.400 | - | - | 43.400 | 37.686 | - | - | 37.686 | 87% |  |  | 87% |
|  | **Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi** |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 11 | Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | Long Khánh |  | 2018-2020 | 2774/QĐ-UBND ngày 05/09/2019 | 55.900 |  | 55.900 | 54.035 | - | 54.035 | 59.600 | - | 59.600 | - | - | - | - | 857 | - | - | 857 |  |  |  |  |
|  | **Khởi công mới năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 12 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú (kể cả hoàn tạm ứng) | Tân Phú |  |  | 2881/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 107.070 |  | 107.070 | 2.060 | - | 2.060 | 2.060 | - | 2.060 | 800 | - | - | 800 | 800 | - | - | 800 | 100% |  |  | 100% |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 13 | Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai | Biên Hòa |  | 2022-2025 | 4837 ngày 22/12/2020 | 377.000 |  | 377.000 | 6.177 | - | 6.177 | 48.047 | - | 48.047 | 43.020 | - | - | 43.020 | 2.449 | - | - | 2.449 | 6% |  |  | 6% |
|  | **UBND huyện Nhơn Trạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 14 | Kiên cố hóa kênh mương Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch (ngân sách huyện Nhơn Trạch thực hiện bồi Thường) | Nhơn Trạch |  | 2022-2025 | 2892/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 207.624 |  | 207.624 | 51.688 | - | 51.688 | 51.800 | - | 51.800 | 50.000 | - | - | 50.000 | 3.771 | - | - | 3.771 | 8% |  |  | 8% |
|  | **Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 15 | Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nạo vét bờ trái tuyến rạch Cái Cầu (suối Xiệp) đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thông thoát nước thị trấn Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp tỉnh Bình Dương | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm | 1291/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 | 163.110 |  | 163.110 | - | - | - | 80.000 | - | 80.000 | 80.000 | - | - | 80.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **e** | **An ninh và trật tự, an toàn xã hội** |  |  |  |  | **692.161** | **-** | **692.161** | **207.014** | **-** | **207.014** | **485.703** | **-** | **485.703** | **50.900** | **-** | **-** | **50.900** | **80.411** | **-** | **-** | **80.411** | **158%** |  |  | **158%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình Công an tỉnh |  |  |  |  | 8.733 |  | 8.733 | 8.262 | - | 8.262 | 8.313 | - | 8.313 | - | - | - | - | 51 | - | - | 51 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | Biên Hòa |  | 2018-2022 | 3831/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 654.000 |  | 654.000 | 198.291 | - | 198.291 | 476.490 | - | 476.490 | 50.000 | - | - | 50.000 | 79.899 | - | - | 79.899 | 160% |  |  | 160% |
| 3 | Xây dựng 05 kho vật chứng cho Công an tỉnh Đồng Nai (gồm các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh và Phòng PC10) | Đồng Nai |  | Tối đa 03 năm | 89/QĐ-SKHĐT ngày 18/8/2022 | 29.428 |  | 29.428 | 462 | - | 462 | 900 | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 462 | - | - | 462 | 51% |  |  | 51% |
| **f** | **Quốc phòng** |  |  |  |  | **324.963** | **-** | **324.963** | **271.444** | **-** | **271.444** | **299.464** | **-** | **299.464** | **21.700** | **-** | **-** | **21.700** | **10.417** | **-** | **-** | **10.417** | **48%** |  |  | **48%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án quốc phòng ĐA2 (dự án mật) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) |  |  | 2019-2023 |  | 125.000 |  | 125.000 | 93.070 | - | 93.070 | 119.192 | - | 119.192 | 15.000 | - | - | 15.000 | 8.819 | - | - | 8.819 | 59% |  |  | 59% |
| 2 | Dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an Ninh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai | Vĩnh Cửu |  | 2017-2023 | 3621/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 199.963 |  | 199.963 | 178.374 | - | 178.374 | 180.272 | - | 180.272 | 1.700 | - | - | 1.700 | 1.597 | - | - | 1.597 | 94% |  |  | 94% |
| 3 | Dự phòng phân bổ khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **g** | **Môi trường** |  |  |  |  | **487.106** | **-** | **487.106** | **20.883** | **-** | **20.883** | **34.073** | **-** | **34.073** | **15.880** | **-** | **-** | **15.880** | **9.794** | **-** | **-** | **9.794** | **62%** |  |  | **62%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cấu Ghềnh phía Cù lao Phố), TP Biên Hòa | Biên Hòa |  | 2020-2023 | 2716/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 | 350.788 |  | 350.788 | 3.150 | - | 3.150 | 3.150 | - | 3.150 | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 |  |  |  |  |
| 2 | Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát (kể cả chi phí CBĐT) | Tân Phú |  | Tối đa 5 năm | 3715 ngày 09/10/2020 | 73.641 |  | 73.641 | 16.135 | - | 16.135 | 29.100 | - | 29.100 | 15.000 | - | - | 15.000 | 9.171 | - | - | 9.171 | 61% |  |  | 61% |
|  | **Thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 3 | Dự án gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) | Tân Phú |  | Tối đa 5 năm | 49/QĐ-SKHĐT ngày 25/4/2022 | 62.677 |  | 62.677 | 1.598 | - | 1.598 | 1.823 | - | 1.823 | 880 | - | - | 880 | 570 | - | - | 570 | 65% |  |  | 65% |
| **h** | **Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội** |  |  |  |  | **216.573** | **-** | **216.573** | **154.643** | **-** | **154.643** | **176.410** | **-** | **176.410** | **7.820** | **-** | **-** | **7.820** | **14.569** | **-** | **-** | **14.569** | **186%** |  |  | **186%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường | Biên Hòa |  | 2017-2022 |  | 73.605 |  | 73.605 | 72.109 | - | 72.109 | 76.423 | - | 76.423 | 3.300 | - | - | 3.300 | 3.107 | - | - | 3.107 | 94% |  |  | 94% |
| 2 | Xây dựng Nhà làm việc các cơ quan khối Đảng tỉnh Đồng Nai | Biên Hòa |  | 2018-2020 | 3845/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 52.233 |  | 52.233 | 41.915 | - | 41.915 | 44.865 | - | 44.865 | 1.520 | - | - | 1.520 | 823 | - | - | 823 | 54% |  |  | 54% |
|  | **Sở Lao động - Thương binh và Xã hội** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Biên Hòa |  | 2018-2022 | 3779/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 | 54.845 |  | 54.845 | 40.370 | - | 40.370 | 52.122 | - | 52.122 | - | - | - | - | 10.390 | - | - | 10.390 |  |  |  |  |
|  | **Dự án khởi công mới năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 4 | Xây mới Nhà khách Tỉnh ủy Đồng Nai |  |  |  | 134/QĐ-SKHĐT ngày 23/11/2022 | 35.890 |  | 35.890 | 249 | - | 249 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | - | - | 3.000 | 249 | - | - | 249 | 8% |  |  | 8% |
| **i** | **Kinh phí quy hoạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **414** | **-** | **-** | **414** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **j** | **Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15.000** | **-** | **-** | **15.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **k** | **Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch (kể cả các dự án thuộc giai đoạn 2016 - 2020)** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50.000** | **-** | **-** | **50.000** | **20.259** | **-** | **-** | **20.259** | **41%** |  |  | **41%** |
| 1 | Hồ chứa nước Gia Măng huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.676 | - | - | 1.676 | 1.676 | - | - | 1.676 | 100% |  |  | 100% |
| 2 | Hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 147 | - | - | 147 | 98% |  |  | 98% |
| 3 | Sửa chữa, nạo vét hồ Suối Vọng - huyện cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 207 | - | - | 207 | 207 | - | - | 207 | 100% |  |  | 100% |
| 4 | Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | 138 | 138 | - | - | 138 | 100% |  |  | 100% |
| 5 | Đường Suối Rắc huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.045 | - | - | 1.045 | 1.045 | - | - | 1.045 | 100% |  |  | 100% |
| 6 | Tuyến đường song hành QL 1 tại khu vực ngã tư AMATA TP. Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 171 | - | - | 171 | 171 | - | - | 171 | 100% |  |  | 100% |
| 7 | Tu bổ, nâng cấp nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | 71 | 65 | - | - | 65 | 91% |  |  | 91% |
| 8 | Tuyến thoát nước ngoài hàng rào KCN Dầu Giây 7718037 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.810 | - | - | 1.810 | 1.810 | - | - | 1.810 | 100% |  |  | 100% |
| 9 | Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan đảng tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 | - | - | 27 | 100% |  |  | 100% |
| 10 | Đường giao thông vào ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.047 | - | - | 1.047 | 1.047 | - | - | 1.047 | 100% |  |  | 100% |
| 11 | XD bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng tại BCHQS tỉnh ĐN |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 357 | - | - | 357 | 357 | - | - | 357 | 100% |  |  | 100% |
| 12 | Tuyến thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình, huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 202 | - | - | 202 | 202 | - | - | 202 | 100% |  |  | 100% |
| 13 | XD tường rào bao quanh khu đất 33,25 ha, đất dự án công an tỉnh |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.348 | - | - | 1.348 | 1.348 | - | - | 1.348 | 100% |  |  | 100% |
| 14 | Cầu Đạ - Huoai, huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | 78 | 78 | - | - | 78 | 100% |  |  | 100% |
| 15 | Đầu tư xây dựng cầu qua xã Đắc Lua, huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 476 | - | - | 476 | 476 | - | - | 476 | 100% |  |  | 100% |
| 16 | Nâng cấp, kết nối liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 | 100% |  |  | 100% |
| 17 | Cụm tượng đài U1 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 5.416 | - | - | 5.416 | 5.416 | - | - | 5.416 | 100% |  |  | 100% |
| 18 | Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 577 | - | - | 577 | 829 | - | - | 829 | 144% |  |  | 144% |
| 19 | Nâng cấp hệ thống cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 587 | - | - | 587 | 840 | - | - | 840 | 143% |  |  | 143% |
| 20 | Nâng cấp, mở rộng đường vào núi Chứa Chan huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 876 | - | - | 876 | 876 | - | - | 876 | 100% |  |  | 100% |
| 21 | Xây dựng đường Xuân Bắc - Thanh Sơn, huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 674 | - | - | 674 | 674 | - | - | 674 | 100% |  |  | 100% |
| 22 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 2.914 | - | - | 2.914 | 2.819 | - | - | 2.819 | 97% |  |  | 97% |
| 23 | Cấp sau quyết toán còn dư |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 30.144 | - | - | 30.144 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | **CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ** |  |  |  |  | 34.352.467 | - | 34.352.467 | 47.924 | - | 47.924 | 65.043 | - | 65.043 | 34.600 | - | - | 34.600 | 27.197 | - | - | 27.197 | 79% |  |  | 79% |
|  | **UBND huyện Cẩm Mỹ** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Đường Thừa Đức đi thị xã Long Khánh | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 05 năm |  | 145.437 |  | 145.437 | 2.800 | - | 2.800 | 2.880 | - | 2.880 | 1.900 | - | - | 1.900 | 2.800 | - | - | 2.800 | 147% |  |  | 147% |
| 2 | Đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 04 năm |  | 169.230 |  | 169.230 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 100% |  |  | 100% |
| 3 | Đường dọc Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 04 năm | 2904/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 | 189.220 |  | 189.220 | 1.297 | - | 1.297 | 1.300 | - | 1.300 | 300 | - | - | 300 | 221 | - | - | 221 | 74% |  |  | 74% |
| 4 | Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Xuân Bảo - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 03 năm |  | 49.998 |  | 49.998 | 979 | - | 979 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 979 | - | - | 979 | 98% |  |  | 98% |
| 5 | Dự án hệ thống thoát nước Trung tâm Hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả, huyện Cẩm MỸ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 03 năm |  | 79.722 |  | 79.722 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100% |  |  | 100% |
| 6 | Dự án đường Vành đai Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn 1) | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 04 năm |  | 725.900 |  | 725.900 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100% |  |  | 100% |
| 7 | Dự án đường N1 huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 04 năm |  | 167.468 |  | 167.468 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Định Quán** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 8 | Dự án mở rộng đường Lý Thái Tổ, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh 50%) | Định Quán |  | Tối đa 05 năm |  | 124.000 |  | 124.000 | - | - | - | 700 | - | 700 | 700 | - | - | 700 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Thống Nhất** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 9 | Dự án đường tránh ngã tư Dầu Giây nối Tỉnh lộ 769 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Thống Nhất |  | Tối đa 05 năm |  | 99.247 |  | 99.247 | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 10 | Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (NST 100%) | Thống Nhất |  | Tối đa 04 năm |  | 199.000 |  | 199.000 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | - | 400 | 400 | - | - | 400 | 100% |  |  | 100% |
| 11 | Đường song hành Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830+820 đến Km1832+400), huyện Thống Nhất | Thống Nhất |  | Tối đa 04 năm |  | 183.000 |  | 183.000 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 100% |  |  | 100% |
| 12 | Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát nước 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất | Thống Nhất |  | Tối đa 04 năm |  | 299.854 |  | 299.854 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Xuân Lộc** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 13 | Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú, NST 50% | Xuân Lộc |  |  | 2644/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 | 274.000 |  | 274.000 | 1.383 | - | 1.383 | 1.737 | - | 1.737 | - | - | - | - | 201 | - | - | 201 |  |  |  |  |
| 14 | Dự án chỉnh trang đô thị, xây kè bảo vệ nguồn nước đầu nguồn hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc | Xuân Lộc |  | Tối đa 04 năm |  | 287.180 |  | 287.180 | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | 1.500 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND thành phố Long Khánh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 15 | Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường) | Long Khánh |  | Tối đa 04 năm |  | 212.400 |  | 212.400 | - | - | - | 1.020 | - | 1.020 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 16 | Đường Vành đai 2, thành phố Long Khánh (NST 100%) | Long Khánh |  | Tối đa 04 năm |  | 1.858.000 |  | 1.858.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 100% |  |  | 100% |
| 17 | Dự án chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vết và kiên cố hóa Suối Rết, thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh khoảng 15 tỷ xây dựng đường nội bộ) | Long Khánh |  | Tối đa 04 năm |  | 132.000 |  | 132.000 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100% |  |  | 100% |
| 18 | Dự án nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền, thành phố Long Khánh (02 khu đất khoảng 42 ha trên đường Ngô Quyền, thành phố Long Khánh) | Long Khánh |  | Tối đa 04 năm |  | 462.931 |  | 462.931 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100% |  |  | 100% |
| 19 | Nâng cấp đường Hoàng Diệu, TP Long Khánh | Long Khánh |  | Tối đa 03 năm | Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 | 70.310 |  | 70.310 | 462 | - | 462 | 520 | - | 520 | 20 | - | - | 20 | 462 | - | - | 462 | 2310% |  |  | 2310% |
| 20 | Nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ Đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), tp Long Khánh (NST 100%) | Long Khánh |  |  | Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 | 113.620 |  | 113.620 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | 154 | - | - | 154 |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 21 | Đầu tư xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (HL19) đến đường Liên Cảng (NST 100%) | Nhơn Trạch |  | Tối đa 04 năm | 524/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 875.780 |  | 875.780 | 1.083 | - | 1.083 | 1.600 | - | 1.600 | - | - | - | - | 944 | - | - | 944 |  |  |  |  |
| 22 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành | CM-XL-LT |  |  | 5343/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 4.311.410 |  | 4.311.410 | 4.332 | - | 4.332 | 4.582 | - | 4.582 | 3.000 | - | - | 3.000 | 2.948 | - | - | 2.948 | 98% |  |  | 98% |
| 23 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và huyện Long Thành | TN-LT |  |  | 5344/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 6.256.300 |  | 6.256.300 | 3.752 | - | 3.752 | 3.752 | - | 3.752 | 2.500 | - | - | 2.500 | 2.171 | - | - | 2.171 | 87% |  |  | 87% |
| 24 | Dự án nâng cấp tuyến đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh | ĐQ-TN-CM-LT-LK |  |  | 5355/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 8.043.000 |  | 8.043.000 | 4.793 | - | 4.793 | 4.907 | - | 4.907 | 3.000 | - | - | 3.000 | 2.576 | - | - | 2.576 | 86% |  |  | 86% |
|  | **UBND huyện Long Thành** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 25 | Đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành (NST 100%) | Long Thành |  | Tối đa 04 năm |  | 161.500 |  | 161.500 | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 26 | Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường (NST 100%) | Long Thành |  | Tối đa 04 năm |  | 620.860 |  | 620.860 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 100% |  |  | 100% |
| 27 | Dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ khu dân cư Kim Oanh qua khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (NST 50%, phần còn lại do Công ty CPĐTPT Thuận Lợi 50%) | Long Thành |  | Tối đa 04 năm |  | 91.426 |  | 91.426 | 206 | - | 206 | 300 | - | 300 | 300 | - | - | 300 | 206 | - | - | 206 | 69% |  |  | 69% |
| 28 | Dự án đường Lò Gạch - cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến khu công nghiệp Long Đức) (nguồn đấu giá đất trên địa bàn huyện Long Thành) | Long Thành |  | Tối đa 04 năm |  | 753.246 |  | 753.246 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 29 | Dự án đường Vũ Hồng Phô (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường ĐT.769), thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (02 khu đất khoảng 23,5 ha trên địa bàn huyện) | Long Thành |  | Tối đa 04 năm |  | 376.393 |  | 376.393 | 76 | - | 76 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 76 | - | - | 76 | 76% |  |  | 76% |
|  | **UBND huyện Nhơn Trạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 30 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | Nhơn Trạch |  | Tối đa 04 năm |  | 816.335 |  | 816.335 | 2.317 | - | 2.317 | 2.500 | - | 2.500 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND Thành phố Biên Hòa** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 31 | Đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 05 năm |  | 1.545.000 |  | 1.545.000 | 1.325 | - | 1.325 | 2.000 | - | 2.000 | 500 | - | - | 500 | 18 | - | - | 18 | 4% |  |  | 4% |
| 32 | Dự án chống ngập đường Đồng Khởi (đoạn từ cầu Đồng Khởi Km3+375 đến ngã 3 Thiết Giáp Km4+750), thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm |  | 30.974 |  | 30.974 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 33 | Tiểu DA GPMB phân đoạn qua TP Biên Hòa thuộc DA tuyến chống ùn tắc giao thông trên QL1 khu vực phường Tân Hòa TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom | Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 2.021 | - | 2.021 | 2.100 | - | 2.100 | - | - | - | - | 2.021 | - | - | 2.021 |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 34 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên | Trảng Bom |  | Tối đa 04 năm |  | 99.841 |  | 99.841 | 1.136 | - | 1.136 | 2.000 | - | 2.000 | 800 | - | - | 800 | 304 | - | - | 304 | 38% |  |  | 38% |
| 35 | Hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm xã Thạnh phú, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 03 năm |  | 38.300 |  | 38.300 | 1.324 | - | 1.324 | 1.324 | - | 1.324 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 36 | Dự án nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 05 năm | 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 | 151.440 |  | 151.440 | 719 | - | 719 | 2.300 | - | 2.300 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 37 | Dự án Hệ thống thoát nước chống ngập xung quanh Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Long Thành | Long Thành |  | Tối đa 04 năm |  | 92.987 |  | 92.987 | 228 | - | 228 | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 208 | - | - | 208 | 42% |  |  | 42% |
| 38 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên | Long Thành |  | Tối đa 04 năm | 169/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 | 107.180 |  | 107.180 | 1.898 | - | 1.898 | 2.050 | - | 2.050 | 60 | - | - | 60 | 12 | - | - | 12 | 20% |  |  | 20% |
| 39 | Trạm xử lý nước thải 2000 m3/ ngày đêm tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 3 năm |  | 32.700 |  | 32.700 | 344 | - | 344 | 500 | - | 500 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 40 | Dự án tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 5 năm |  | 100.000 |  | 100.000 | 53 | - | 53 | 120 | - | 120 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 41 | Dự án hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 5 năm |  | 87.026 |  | 87.026 | 41 | - | 41 | 2.442 | - | 2.442 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 42 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo phường An Bình thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 04 năm |  | 201.643 |  | 201.643 | 455 | - | 455 | 1.300 | - | 1.300 | 1.300 | - | - | 1.300 | 455 | - | - | 455 | 35% |  |  | 35% |
|  | **UBND huyện Tân Phú** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 43 | Trạm bơm ấp 5 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | Tân Phú |  |  |  | 41.923 |  | 41.923 | 1.049 | - | 1.049 | 2.200 | - | 2.200 | 2.200 | - | - | 2.200 | 751 | - | - | 751 | 34% |  |  | 34% |
|  | **UBND huyện Vĩnh Cửu** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 44 | Nạo vét và xây dựng bờ kè suối Tân Trạch, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 04 năm |  | 187.881 |  | 187.881 | 787 | - | 787 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 787 | - | - | 787 | 79% |  |  | 79% |
| 45 | Nâng cấp mở rộng đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp) | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 04 năm |  | 130.000 |  | 130.000 | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 46 | Dự án đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 04 năm |  | 1.056.000 |  | 1.056.000 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 47 | Dự án xây dựng tuyến đường D5. đường N3 thuộc Hạ tầng Trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 04 năm |  | 296.405 |  | 296.405 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 48 | Dự án đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành đấu nối ra đường ĐT.768 nối dài và đường ĐT.762, huyện Vĩnh Cửu ( 02 khu đất khoảng 33,6 ha trên địa bàn huyện) | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 04 năm |  | 315.025 |  | 315.025 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 49 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 04 năm |  | 273.250 |  | 273.250 | 474 | - | 474 | 2.600 | - | 2.600 | 2.600 | - | - | 2.600 | 474 | - | - | 474 | 18% |  |  | 18% |
|  | **Công an tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 50 | Dự án triển khai các hệ thống bao gồm các giải pháp phần cứng, phần mềm đảm bảo an toàn thông tin phục vụ công tác điều hành, lãnh đạo trong công tác PCCC | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm |  | 7.027 |  | 7.027 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 51 | Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025 | Đồng Nai |  | Tối đa 05 năm |  | 988.000 |  | 988.000 | 458 | - | 458 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 458 | - | - | 458 | 46% |  |  | 46% |
| 52 | Nhà tạm giữ công an huyện Xuân Lộc | Xuân Lộc |  | Tối đa 03 năm |  | 36.000 |  | 36.000 | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 53 | Dự án bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú | Tân Phú |  | Tối đa 04 năm | 2925/QĐ-UBND ngày 25/08/2021 | 148.148 |  | 148.148 | 1.150 | - | 1.150 | 1.150 | - | 1.150 | 650 | - | - | 650 | 1.119 | - | - | 1.119 | 172% |  |  | 172% |
|  | **Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 54 | Dự án xây dựng 06 Nhà trạm kiểm lâm và 04 trạm kiểm soát rừng | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 03 năm |  | 11.800 |  | 11.800 | 600 | - | 600 | 600 | - | 600 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 55 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom (kể cả hoàn tạm ứng) | Trảng Bom |  |  | 2882/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 59.770 |  | 59.770 | 1.570 | - | 1.570 | 1.570 | - | 1.570 | 420 | - | - | 420 | 420 | - | - | 420 | 100% |  |  | 100% |
| 56 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc (kể cả hoàn tạm ứng) | Xuân Lộc |  |  | 2879/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 55.030 |  | 55.030 | 1.100 | - | 1.100 | 1.520 | - | 1.520 | 420 | - | - | 420 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Trảng Bom** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 57 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), huyện Trảng Bom | Trảng Bom |  |  | 2896/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 | 110.350 |  | 110.350 | 313 | - | 313 | 350 | - | 350 | 50 | - | - | 50 | 33 | - | - | 33 | 65% |  |  | 65% |
| **II** | **CÁC DỰ ÁN KHÔNG GHI KẾ HOẠCH NĂM 2022 CÒN DƯ VỐN TẠM ỨNG CHƯA THU HỒI TỪ CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **118.075** | **-** | **-** | **118.075** |  |  |  |  |
| 1 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song hành QL1A từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Cây Gáo; ngân sách tỉnh 70% TMĐT) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.140 | - | - | 5.140 |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp đường ĐT 763 đoạn còn lại (gồm các đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến), do UBND huyện Định Quán thực hiện |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.801 | - | - | 3.801 |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu: bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Vĩnh Cửu thực hiện |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.725 | - | - | 5.725 |  |  |  |  |
| 4 | Nâng cấp mở rộng đường 765 đoạn từ Km5+500 đến Km10+00 (BT GPMB) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | 137 |  |  |  |  |
| 5 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.760 | - | - | 1.760 |  |  |  |  |
| 6 | Dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | - | 259 |  |  |  |  |
| 7 | Dự án nạo vét và gia cố bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành (kể cả BTGPMB) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |  |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |  |  |  |  |
| 9 | Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.263 | - | - | 1.263 |  |  |  |  |
| 10 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.700 | - | - | 62.700 |  |  |  |  |
| 11 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch (NST 100%) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |  |  |  |  |
| 12 | Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh (NST 100%) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | - | - | 272 |  |  |  |  |
| 13 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ) (NST 100%) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - | - | 1.600 |  |  |  |  |
| 14 | Dự án đường dân sinh và mương thoát lũ dọc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ (kể cả chi phí BTGPMB) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Tiểu DA GPMB DA sửa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường HL 21 huyện Long Thành và TP Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 | - | - | 786 |  |  |  |  |
| 16 | Hồ chứa nước Cầu Dầu, thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | - | - | 339 |  |  |  |  |
| 17 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.903 | - | - | 11.903 |  |  |  |  |
| 18 | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.908 | - | - | 10.908 |  |  |  |  |
| 19 | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.290 | - | - | 11.290 |  |  |  |  |
| **B** | **NGUỒN KẾT DƯ NSTT 2016 - 2020** |  |  |  |  | **92.880** | **-** | **92.880** | **79.708** | **-** | **79.708** | **79.708** | **-** | **79.708** | **20.208** | **-** | **-** | **20.208** | **20.101** | **-** | **-** | **20.101** | **99%** |  |  | **99%** |
| 1 | Đường Xuân Mỹ đi Bảo Bình | Cẩm Mỹ |  | 2020-2022 | 3457/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 92.880 |  | 92.880 | 79.708 | - | 79.708 | 79.708 | - | 79.708 | 10.208 | - | - | 10.208 | 19.139 | - | - | 19.139 | 187% |  |  | 187% |
| 2 | Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại), huyện đã đầu tư đường số 9 đến đường số 2 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - | 10.000 | 962 | - | - | 962 | 10% |  |  | 10% |
| **C** | **NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT** |  |  |  |  | **2.631.590** | **-** | **2.631.590** | **1.589.075** | **-** | **1.568.540** | **2.048.683** | **-** | **2.048.683** | **446.500** | **-** | **-** | **446.500** | **341.866** | **-** | **-** | **341.866** | **77%** |  |  | **77%** |
| **I** | **CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022** |  |  |  |  | **1.351.995** | **-** | **1.351.995** | **473.216** | **-** | **473.216** | **838.057** | **-** | **838.057** | **446.500** | **-** | **-** | **446.500** | **151.523** | **-** | **-** | **151.523** | **34%** |  |  | **34%** |
| 1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1.351.995 | - | 1.351.995 | 469.592 | - | 469.592 | 829.344 | - | 829.344 | 437.810 | - | - | 437.810 | 148.111 | - | - | 148.111 | 34% |  |  | 34% |
| **a** | **Y tế, dân số và gia đình** |  |  |  |  | **247.578** | **-** | **247.578** | **86.649** | **-** | **86.649** | **151.458** | **-** | **151.458** | **69.228** | **-** | **-** | **69.228** | **34.704** | **-** | **-** | **34.704** | **50%** |  |  | **50%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | Tân Phú |  | 2020-2022 | 3448 ngày 31/10/2019 | 8.373 |  | 8.373 | 2.544 | - | 2.544 | 7.277 | - | 7.277 | 2.500 | - | - | 2.500 | 1.958 | - | - | 1.958 | 78% |  |  | 78% |
| 2 | Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | Đồng Nai |  | 2020-2022 | 3444/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 28.271 |  | 28.271 | 25.093 | - | 25.093 | 25.870 | - | 25.870 | 5.448 | - | - | 5.448 | 9.949 | - | - | 9.949 | 183% |  |  | 183% |
| 3 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Biên Hòa |  | 2020-2022 | 3453/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 30.648 |  | 30.648 | 19.186 | - | 19.186 | 28.500 | - | 28.500 | 6.000 | - | - | 6.000 | 11.496 | - | - | 11.496 | 192% |  |  | 192% |
| 4 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | Nhơn Trạch |  | Tối đa 03 năm | 2243/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 | 9.257 |  | 9.257 | 3.789 | - | 3.789 | 6.700 | - | 6.700 | 5.000 | - | - | 5.000 | 2.976 | - | - | 2.976 | 60% |  |  | 60% |
| 5 | Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa, | Biên Hòa |  | 2021-2023 | 2179/QĐ-UBND ngày 01/07/2021 | 6.478 |  | 6.478 | 1.329 | - | 1.329 | 6.000 | - | 6.000 | 5.000 | - | - | 5.000 | 1.149 | - | - | 1.149 | 23% |  |  | 23% |
| 6 | Trạm Y tế Phường Bình Đa - TP. Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm | 2258/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 | 7.391 |  | 7.391 | 3.339 | - | 3.339 | 6.000 | - | 6.000 | 5.000 | - | - | 5.000 | 2.878 | - | - | 2.878 | 58% |  |  | 58% |
| 7 | Xây mới Khối 2 tâng Trung tâm Y tế huyện Long Thành | Long Thành |  | 2021-2023 | 2257/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 | 11.643 |  | 11.643 | 3.703 | - | 3.703 | 7.550 | - | 7.550 | 5.850 | - | - | 5.850 | 2.155 | - | - | 2.155 | 37% |  |  | 37% |
| 8 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 05 năm | 1766/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 | 77.496 |  | 77.496 | 2.044 | - | 2.044 | 19.270 | - | 19.270 | 14.270 | - | - | 14.270 | 897 | - | - | 897 | 6% |  |  | 6% |
| 9 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | Biên Hòa |  | 2020-2022 |  | 11.940 |  | 11.940 | 5.361 | - | 5.361 | 7.741 | - | 7.741 | 650 | - | - | 650 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 10 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thành phố Long Khánh | Long Khánh |  | 2020-2022 | 811 ngày 24/10/2017 | 11.597 |  | 11.597 | 4.569 | - | 4.569 | 7.300 | - | 7.300 | 1.200 | - | - | 1.200 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm |  | 14.591 |  | 14.591 | 12.435 | - | 12.435 | 13.500 | - | 13.500 | 1.000 | - | - | 1.000 | 150 | - | - | 150 | 15% |  |  | 15% |
| 12 | Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh) phát sinh bồi thường | Long Khánh |  | Đến 2022 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.560 | - | - | 1.560 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 13 | Trạm Y tế xã An Hòa - Tp. Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm | 25/QĐ-SKHĐT ngày 28/2/2022 | 6.688 |  | 6.688 | 343 | - | 343 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | - | - | 2.000 | 117 | - | - | 117 | 6% |  |  | 6% |
|  | **Khởi công mới năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 14 | Dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống sân đường, hàng rào, mương thoát nước, vỉa hè Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm |  | 8.220 |  | 8.220 | 2.395 | - | 2.395 | 7.750 | - | 7.750 | 7.750 | - | - | 7.750 | 460 | - | - | 460 | 6% |  |  | 6% |
|  | **Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 15 | Sửa chữa, cải tạo, di dời một số hạng mục của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm | 67/QĐ-SKHĐT ngày 30/6/2022 | 14.985 |  | 14.985 | 520 | - | 520 | 6.000 | - | 6.000 | 6.000 | - | - | 6.000 | 520 | - | - | 520 | 9% |  |  | 9% |
| **b** | **Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp** |  |  |  |  | **248.245** | **-** | **248.245** | **39.134** | **-** | **39.134** | **89.520** | **-** | **89.520** | **76.470** | **-** | **-** | **76.470** | **33.251** | **-** | **-** | **33.251** | **43%** |  |  | **43%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện và hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Cao đẳng Công nghệ cao (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Long Thành |  | Tối đa 03 năm | 1983/QĐ-UBND ngày 11/06/2021 | 12.995 |  | 12.995 | 10.400 | - | 10.400 | 10.400 | - | 10.400 | 4.000 | - | - | 4.000 | 9.903 | - | - | 9.903 | 248% |  |  | 248% |
|  | **Trường Đại học Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 2 | Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện cho Trường Đại học Đồng Nai - cơ sở III tại thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm | 2106/QĐ-UBND ngày 23/06/2021 | 11.130 |  | 11.130 | 3.873 | - | 3.873 | 6.800 | - | 6.800 | 2.300 | - | - | 2.300 | 3.603 | - | - | 3.603 | 157% |  |  | 157% |
|  | **Khởi công mới năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 3 | Dự án cải tạo, làm mới một số hạng mục Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (cơ sở 2) | Nhơn Trạch |  | 2022-2024 | 4348/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 14.610 |  | 14.610 | 8.374 | - | 8.374 | 8.700 | - | 8.700 | 8.000 | - | - | 8.000 | 7.674 | - | - | 7.674 | 96% |  |  | 96% |
| 4 | Dự án đầu tư xây dựng mới khối lớp học 03 tầng của Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai | Long Thành |  | 2022-2024 | 4347/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 14.815 |  | 14.815 | 8.600 | - | 8.600 | 8.600 | - | 8.600 | 8.000 | - | - | 8.000 | 8.000 | - | - | 8.000 | 100% |  |  | 100% |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 5 | Dự án đầu tư xây dựng mới Hội trường biểu diễn kết hợp khối 08 phòng lớp học đạt tiêu chuẩn - Trường Trung cấp nghệ thuật Đồng Nai (thay cho dự án sửa chữa, cải tạo ký túc xá (cũ) thành 08 phòng lớp học đạt tiêu chuẩn, làm mới sân, đường, điện tổng thể Trường Trung cấp nghệ thuật Đồng Nai (kể cả hoàn trả tạm ứng) | Biên Hòa |  | 2022-2024 | 4238/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 | 36.360 |  | 36.360 | 1.549 | - | 1.549 | 7.350 | - | 7.350 | 7.000 | - | - | 7.000 | 522 | - | - | 522 | 7% |  |  | 7% |
| 6 | Dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia | Trảng Bom |  | 2022-2025 | 4155/QĐ-UBND ngày 21/11/2021 | 152.000 |  | 152.000 | 4.485 | - | 4.485 | 42.650 | - | 42.650 | 42.150 | - | - | 42.150 | 3.263 | - | - | 3.263 | 8% |  |  | 8% |
|  | **Trường Đại học Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 7 | Dự án sửa chửa, cải tạo một số công trình Trường Đại học Đồng Nai - cơ sở 1 | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm | 48/QD-SKHĐT; 22/4/2022 | 6.335 |  | 6.335 | 1.853 | - | 1.853 | 5.020 | - | 5.020 | 5.020 | - | - | 5.020 | 286 | - | - | 286 | 6% |  |  | 6% |
| **c** | **Văn hóa - xã hội** |  |  |  |  | **441.272** | **-** | **441.272** | **176.738** | **-** | **176.738** | **377.266** | **-** | **377.266** | **194.090** | **-** | **-** | **194.090** | **32.899** | **-** | **-** | **32.899** | **17%** |  |  | **17%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | Biên Hòa |  | 2018-2022 | 3817/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 146.000 |  | 146.000 | 76.709 | - | 76.709 | 93.622 | - | 93.622 | 6.600 | - | - | 6.600 | 12.134 | - | - | 12.134 | 184% |  |  | 184% |
|  | **UBND thành phố Long Khánh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 2 | Làng Văn hóa đồng bào Chơro xã Bảo Vinh | Long Khánh |  | 2019-2022 | 1952 ngày 12/6/2017 | 73.000 |  | 73.000 | 52.918 | - | 52.918 | 57.154 | - | 57.154 | 10.000 | - | - | 10.000 | 181 | - | - | 181 | 2% |  |  | 2% |
|  | **Báo Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 3 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai | Biên Hòa |  | 2018-2022 | 3854/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 26.281 |  | 26.281 | 18.021 | - | 18.021 | 48.340 | - | 48.340 | 15.240 | - | - | 15.240 | 7.601 | - | - | 7.601 | 50% |  |  | 50% |
|  | **Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 4 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Biên Hòa |  | 2021-2023 | 3093/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 14.940 |  | 14.940 | 10.288 | - | 10.288 | 11.500 | - | 11.500 | 7.100 | - | - | 7.100 | 9.849 | - | - | 9.849 | 139% |  |  | 139% |
|  | **UBND huyện Tân Phú** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 5 | Dự án Trung tâm Tổ chức sự kiện huyện Tân Phú | Tân Phú |  | 2020-2022 |  | 22.112 |  | 22.112 | 13.571 | - | 13.571 | 21.550 | - | 21.550 | 3.650 | - | - | 3.650 | 380 | - | - | 380 | 10% |  |  | 10% |
|  | **Khởi công mới năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Vĩnh Cửu** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 6 | Di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | 2022-2024 | 1708/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 | 147.435 |  | 147.435 | 824 | - | 824 | 139.100 | - | 139.100 | 139.100 | - | - | 139.100 | 824 | - | - | 824 | 1% |  |  | 1% |
|  | **Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa cải tạo sân vận động tỉnh | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm | 26/QĐ-SKHĐT ngày 28/2/2022 | 11.504 |  | 11.504 | 4.408 | - | 4.408 | 6.000 | - | 6.000 | 6.000 | - | - | 6.000 | 1.929 | - | - | 1.929 | 32% |  |  | 32% |
|  | **Dự phòng chưa phân bổ** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.400** | **-** | **-** | **6.400** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **d** | **Giao thông** |  |  |  |  | **297.932** | **-** | **297.932** | **94.989** | **-** | **94.989** | **97.700** | **-** | **97.700** | **16.000** | **-** | **-** | **16.000** | **21.136** | **-** | **-** | **21.136** | **132%** |  |  | **132%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Định Quán |  | Tối đa 05 năm | 3435/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 297.932 |  | 297.932 | 94.989 | - | 94.989 | 97.700 | - | 97.700 | 16.000 | - | - | 16.000 | 21.136 | - | - | 21.136 | 132% |  |  | 132% |
| **e** | **Quốc phòng** |  |  |  |  | **116.968** | **-** | **116.968** | **72.080** | **-** | **72.080** | **113.400** | **-** | **113.400** | **38.100** | **-** | **-** | **38.100** | **18.800** | **-** | **-** | **18.800** | **49%** |  |  | **49%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Định Quán** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán | Định Quán |  | Tối đa 05 năm | 3815/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 91.092 |  | 91.092 | 71.769 | - | 71.769 | 89.000 | - | 89.000 | 14.000 | - | - | 14.000 | 18.767 | - | - | 18.767 | 134% |  |  | 134% |
|  | **Khởi công mới năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 2 | Dự án đầu tư trang thiết bị kiểm soát, khống chế thiết bị bay không người lái trong đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm |  | 25.876 |  | 25.876 | 311 | - | 311 | 24.400 | - | 24.400 | 24.100 | - | - | 24.100 | 34 | - | - | 34 |  |  |  |  |
| **f** | **Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35.000** | **-** | **-** | **35.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **g** | **Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội (kể cả các dự án thuộc giai đoạn 2016 - 2020)** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.922** | **-** | **-** | **8.922** | **7.322** | **-** | **-** | **7.322** | **82%** |  |  | **82%** |
| 1 | Đầu tư xây dựng Trường THPT Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 3.302 | - | - | 3.302 | 3.302 | - | - | 3.302 | 100% |  |  | 100% |
| 2 | Xây dựng đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.775 | - | - | 1.775 | 1.775 | - | - | 1.775 | 100% |  |  | 100% |
| 3 | Đầu tư xây dựng trạm y tế xã Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | 57 | 57 | - | - | 57 | 100% |  |  | 100% |
| 4 | Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện 7B |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 140 | 140 | - | - | 140 | 100% |  |  | 100% |
| 5 | Đầu tư xây dựng mới 12 phòng học Trường THPT Long Phước huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | 137 | 137 | - | - | 137 | 100% |  |  | 100% |
| 6 | Đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành trường THPT chuyên Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 170 | 170 | - | - | 170 | 100% |  |  | 100% |
| 7 | Đầu tư thí điểm trường học tiên tiến, hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 270 | 270 | - | - | 270 | 100% |  |  | 100% |
| 8 | Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | 196 | 155 | - | - | 155 | 79% |  |  | 79% |
| 9 | XD mới Trạm Y tế Bàu Hàm - TB |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 750 | 750 | - | - | 750 | 100% |  |  | 100% |
| 10 | Trạm Y tế xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 373 | - | - | 373 | 373 | - | - | 373 | 100% |  |  | 100% |
| 11 | Trạm Y tế xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | 117 | 117 | - | - | 117 | 100% |  |  | 100% |
| 12 | Trạm Y tế xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 | 75 | - | - | 75 | 100% |  |  | 100% |
| 13 | Cấp sau quyết toán còn dư |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.559 | - | - | 1.559 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  | 3.625 | - | 3.625 | 8.713 | - | 8.713 | 8.690 | - | - | 8.690 | 3.413 | - | - | 3.413 | 39% |  |  | 39% |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Định Quán | Định Quán |  | 2022-2024 |  |  |  |  | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | Nhơn Trạch |  | Tối đa 4 năm |  |  |  |  | 314 | - | 314 | 900 | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 314 | - | - | 314 | 35% |  |  | 35% |
| 3 | Trạm Y tế xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | - | - | - | 300 | - | 300 | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 4 | Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | - | - | - | 200 | - | 200 | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 5 | Trạm Y tế xã Phước Tân - TP. Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 23 | - | 23 | 43 | - | 43 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Dự án xây mới Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch | Nhơn Trạch |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 248 | - | 248 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | - | - | 2.000 | 248 | - | - | 248 | 12% |  |  | 12% |
|  | **Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 7 | Dự án tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch | Nhơn Trạch |  | Tối đa 4 năm |  |  |  |  | 1.021 | - | 1.021 | 1.800 | - | 1.800 | 1.800 | - | - | 1.800 | 869 | - | - | 869 | 48% |  |  | 48% |
|  | **Sở Giáo dục và Đào tạo** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 8 | Dự án đầu tư trường học tiên tiến hiện đại giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai |  |  | Tối đa 4 ăm |  |  |  |  | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Cẩm Mỹ** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 270 | - | 270 | 300 | - | 300 | 300 | - | - | 300 | 270 | - | - | 270 | 90% |  |  | 90% |
| 10 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 289 | - | 289 | 300 | - | 300 | 300 | - | - | 300 | 289 | - | - | 289 | 96% |  |  | 96% |
| 11 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 262 | - | 262 | 300 | - | 300 | 300 | - | - | 300 | 262 | - | - | 262 | 87% |  |  | 87% |
| 12 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 288 | - | 288 | 300 | - | 300 | 300 | - | - | 300 | 288 | - | - | 288 | 96% |  |  | 96% |
| 13 | Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 201 | - | 201 | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 201 | - | - | 201 | 40% |  |  | 40% |
|  | **UBND huyện Nhơn Trạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 14 | Cải tạo 04 Trạm Y tế tại xã Phú Đông, xã Phú Hội, xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch | Nhơn Trạch |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Tân Phú** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 15 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Sơn huyện Tân Phú | Tân Phú |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 100% |  |  | 100% |
| 16 | Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Phú Bình | Tân Phú |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND thành phố Long Khánh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 17 | Cải tạo, sửa chữa 04 Trạm Y tế tại phường Xuân An, phường Xuân Thanh, phường Xuân Bình, phường Phú Bình thành phố Long Khánh | Long Khánh |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 100% |  |  | 100% |
|  | **Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 18 | Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | 78 | - | 78 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 42 | - | - | 42 | 42% |  |  | 42% |
|  | **Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 19 | Sửa chữa, làm mới một số hạng mục tập luyện thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao | Biên Hòa |  | Tối đa 03 năm |  |  |  |  | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **II** | **CÁC DỰ ÁN CÓ KẾ HOẠCH VỐN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG** |  |  |  |  | **1.279.595** | **0** | **1.279.595** | **1.115.859** | **-** | **1.095.324** | **1.210.626** | **-** | **1.210.626** | **-** | **-** | **-** | **-** | **173.869** | **-** | **-** | **173.869** |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Tân Phú** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km7+300 huyện Tân Phú và Định Quán do UBND huyện Tân Phú thực hiện bồi thường | Tân Phú + Định Quán |  |  |  |  |  |  | 9.017 | - | 9.017 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | - | 9.017 | - | - | 9.017 |  |  |  |  |
|  | **Chi cục Kiểm lâm** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 1) | Đồng Nai |  |  |  | 27.795 |  | 27.795 | 1.125 | - | 1.125 | 13.450 | - | 13.450 | - | - | - | - | 12.541 | - | - | 12.541 |  |  |  |  |
|  | **Sở Giao thông vận tải** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 3 | Dự án xây dựng văn phòng ổn định nơi làm việc một số đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Biên Hòa |  | 2020-2022 | 1215 ngày 17/4/2020 | 41.146 |  | 41.146 | 29.247 | - | 29.247 | 38.000 | - | 38.000 | - | - | - | - | 4.521 | - | - | 4.521 |  |  |  |  |
|  | **Bệnh viện Da liễu** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 4 | Dự án xây dựng khu khám và thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Biên Hòa |  |  | 3802 ngày 31/10/2018 | 31.770 |  | 31.770 | 20.665 | - | 20.665 | 29.000 | - | 29.000 | - | - | - | - | 1.860 | - | - | 1.860 |  |  |  |  |
|  | **Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 5 | Dự án đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD cho Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (NST tối đa 25 tỷ đồng, phần còn lại thuộc nguồn vốn của Đài) | Biên Hòa |  |  |  | 35.000 |  | 35.000 | 10.888 | - | 10.888 | 20.100 | - | 20.100 | - | - | - | - | 15.403 | - | - | 15.403 |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai | Xuân Lộc |  | 2018-2022 | 3864 ngày 30/10/2017 | 300.000 |  | 300.000 | 260.949 | - | 260.949 | 252.960 | - | 252.960 | - | - | - | - | 1.186 | - | - | 1.186 |  |  |  |  |
| 7 | Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km7+300 huyện Tân Phú và Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Tân Phú + Định Quán |  | 2020-2024 | 3450 31/10/2019 | 114.660 |  | 114.660 | 35.561 | - | 35.561 | 54.529 | - | 54.529 | - | - | - | - | 6.908 | - | - | 6.908 |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng Trường THPT Chu Văn An | Biên Hòa |  |  |  | 129.233 |  | 129.233 | 129.653 | - | 129.653 | 130.361 | - | 130.361 | - | - | - | - | 165 | - | - | 165 |  |  |  |  |
|  | **Bệnh viện đa khoa Thống Nhất** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 9 | Khối điều trị bệnh viện Thống Nhất | Biên Hòa |  | 2017-2020 | 3592 31/10/2016 | 599.991 |  | 599.991 | 493.355 | - | 493.355 | 536.827 | - | 536.827 | - | - | - | - | 39.332 | - | - | 39.332 |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Định Quán** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 10 | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thương | Định Quán |  |  |  |  |  |  | 125.400 | - | 104.865 | 125.400 | - | 125.400 | - | - | - | - | 82.937 | - | - | 82.937 |  |  |  |  |
| **III** | **CÁC DỰ ÁN KHÔNG GHI KẾ HOẠCH NĂM 2022 CÒN DƯ VỐN TẠM ỨNG CHƯA THU HỒI TỪ CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16.474** | **-** | **-** | **16.474** |  |  |  |  |
| 1 | Công viên cây xanh thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng đường dây trung thế, nâng cấp đường dây hạ thế ngầm, MCCB đảm bảo đáp ứng cho trạm biến áp 1.000KVA tại Sân vận động tỉnh hệ thống hàng rào sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | 260 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án nút giao thông giữa đường ĐT 765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.852 | - | - | 2.852 |  |  |  |  |
| 4 | Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thành phố Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 5 | Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan (do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.730 | - | - | 7.730 |  |  |  |  |
| 6 | Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đường ĐT,768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (do UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.631 | - | - | 5.631 |  |  |  |  |
| **D** | **NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT** |  |  |  |  | **24.445.669** | **-** | **24.445.669** | **2.074.956** | **-** | **2.074.956** | **2.400.480** | **-** | **2.400.480** | **1.593.000** | **-** | **-** | **1.593.000** | **1.070.141** | **-** | **-** | **1.070.141** | **67%** |  |  | **67%** |
| **I** | **CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022** |  |  |  |  | **24.445.669** | **-** | **24.445.669** | **2.074.956** | **-** | **2.074.956** | **2.400.480** | **-** | **2.400.480** | **1.593.000** | **-** | **-** | **1.593.000** | **961.030** | **-** | **-** | **961.030** | **60%** |  |  | **60%** |
| 1 | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | 10.138.022 | - | 10.138.022 | 2.051.686 | - | 2.051.686 | 2.369.239 | - | 2.369.239 | 1.572.259 | - | - | 1.572.259 | 947.985 | - | - | 947.985 | 60% |  |  | 60% |
| **1.1** | **Giao thông** |  |  |  |  | **10.138.022** | **-** | **10.138.022** | **2.051.686** | **-** | **2.051.686** | **2.369.239** | **-** | **2.369.239** | **1.572.259** | **-** | **-** | **1.572.259** | **947.985** | **-** | **-** | **947.985** | **60%** |  |  | **60%** |
|  | **Dự án chuyển tiếp sang năm 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 | Biên Hòa |  | 2020-2024 | 3893/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 | 783.000 |  | 783.000 | 52.077 | - | 52.077 | 53.800 | - | 53.800 | 31.000 | - | - | 31.000 | 29.595 | - | - | 29.595 | 95% |  |  | 95% |
| 2 | Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài | Biên Hòa |  | 2020-2024 | 3436/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 388.000 |  | 388.000 | 110.812 | - | 110.812 | 110.812 | - | 110.812 | 20.000 | - | - | 20.000 | 11.096 | - | - | 11.096 | 55% |  |  | 55% |
| 3 | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 5 năm |  | 671.200 |  | 671.200 | 86.948 | - | 86.948 | 86.948 | - | 86.948 | 20.000 | - | - | 20.000 | 28.748 | - | - | 28.748 | 144% |  |  | 144% |
| 4 | Đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản TP Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 6 năm | 2149/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 | 573.904 |  | 573.904 | 4.703 | - | 4.703 | 6.400 | - | 6.400 | 2.000 | - | - | 2.000 | 1.980 | - | - | 1.980 | 99% |  |  | 99% |
| 5 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km0+000 đến Km29+500 (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc) - đoạn Km0-Km8+300 và Km15+000 đến Km24+000 | Xuân Lộc - Định Quán |  | 2019-2023 | 4121 ngày 17/11/2017 | 599.946 |  | 599.946 | 52.915 | - | 52.915 | 61.500 | - | 61.500 | 19.500 | - | - | 19.500 | 22.930 | - | - | 22.930 | 118% |  |  | 118% |
|  | **UBND thành phố Biên Hòa** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 6 | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện (DA xây dựng đường HL 2 nối dài đoạn 1, giai đoạn 1, TP Biên Hòa) |  |  |  | 3893/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 |  |  |  | 10.000 | - | 10.000 | 60.000 | - | 60.000 | 60.000 | - | - | 60.000 | 9.886 | - | - | 9.886 | 16% |  |  | 16% |
| 7 | Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | Biên Hòa |  | Tối đa 5 năm | 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 | 1.289.160 |  | 1.289.160 | 416.866 | - | 416.866 | 417.000 | - | 417.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 92.696 | - | - | 92.696 | 93% |  |  | 93% |
| 8 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 5 năm | 2550/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 | 3.247.000 |  | 3.247.000 | 742.000 | - | 742.000 | 742.500 | - | 742.500 | 550.000 | - | - | 550.000 | 252.915 | - | - | 252.915 | 46% |  |  | 46% |
| 9 | Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) - 7812823 | Biên Hòa |  | 2021-2025 | 2186/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 | 614.100 |  | 614.100 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | - | 15.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Nhơn Trạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 10 | Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại), huyện đã đầu tư đường số 9 đến đường số 2 | Nhơn Trạch |  | 2022-2025 |  | 646.000 |  | 646.000 | 270.400 | - | 270.400 | 270.400 | - | 270.400 | 270.400 | - | - | 270.400 | 250.570 | - | - | 250.570 | 93% |  |  | 93% |
| 11 | Tuyến thoát nước đường số 2 (tử trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | Nhơn Trạch |  |  | 2893/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 | 216.200 |  | 216.200 | 102.000 | - | 102.000 | 102.000 | - | 102.000 | 102.000 | - | - | 102.000 | 102.000 | - | - | 102.000 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Tân Phú** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 12 | Dự án đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú (lập thiết kế bản vẽ thi công) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư | Tân Phú |  | 2021-2023 |  |  |  |  | 1.209 | - | 1.209 | 51.480 | - | 51.480 | 50.000 | - | - | 50.000 | 785 | - | - | 785 | 2% |  |  | 2% |
|  | **UBND huyện Xuân Lộc** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 13 | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Xuân Lộc thực hiện (DA nâng cấo đường ĐT 763 đoạn từ Km00+000 đến Km29 + 500 cuối tuyến phân đoạn thuộc huyện Xuân Lộc) |  |  | 2019-2023 | 4121/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 | 821.892 |  | 821.892 | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 | - | 150.000 | 90.000 | - | - | 90.000 | 140.482 | - | - | 140.482 | 156% |  |  | 156% |
|  | **UBND thành phố Long Khánh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 14 | Nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), TP Long Khánh | Long Khánh |  | Tối đa 4 năm | 5141/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 | 113.620 |  | 113.620 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 100% |  |  | 100% |
|  | **Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 15 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | Biên Hòa |  | Tối đa 5 năm |  |  |  |  | - | - | - | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **UBND huyện Xuân Lộc** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 16 | Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm (NST 50% TMĐT) | Xuân Lộc |  |  | 515/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 174.000 |  | 174.000 | 36.257 | - | 36.257 | 40.899 | - | 40.899 | 39.999 | - | - | 39.999 | 3.801 | - | - | 3.801 | 10% |  |  | 10% |
| 17 | Dự phòng phân bổ khi đủ điều kiện |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 1.860 | - | - | 1.860 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | **Chuẩn bị đầu tư** |  |  |  |  | 14.307.647 | 0 | 14.307.647 | 23.270 | - | 23.270 | 31.241 | - | 31.241 | 20.741 | - | - | 20.741 | 13.045 | - | - | 13.045 | 63% |  |  | 63% |
|  | **UBND huyện Cẩm Mỹ** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Đường Thừa Đức đi thị xã Long Khánh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **577** | **-** | **577** | **577** | **-** | **-** | **577** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án hệ thống thoát nước Trung tâm Hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả, huyện Cẩm MỸ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 03 năm |  | 79.722 |  | 79.722 | 518 | - | 518 | 550 | - | 550 | 550 | - | - | 550 | 518 | - | - | 518 | 94% |  |  | 94% |
| 2 | Dự án đường Vành đai Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (giai đoạn 1) | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 4 năm |  | 725.000 |  | 725.000 | 1.165 | - | 1.165 | 1.165 | - | 1.165 | 1.165 | - | - | 1.165 | 1.165 | - | - | 1.165 | 100% |  |  | 100% |
| 3 | Dự án đường N1 huyện Cẩm Mỹ | Cẩm Mỹ |  | Tối đa 4 năm |  | 167.468 |  | 167.468 | 450 | - | 450 | 450 | - | 450 | 450 | - | - | 450 | 450 | - | - | 450 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Nhơn Trạch** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 4 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | Nhơn Trạch |  |  |  | 816.335 |  | 816.335 | 196 | - | 196 | 900 | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 196 | - | - | 196 | 22% |  |  | 22% |
| 5 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch (NST 100%,) | Nhơn Trạch |  | Tối đa 4 năm |  | 639.040 |  | 639.040 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 319 | - | - | 319 | 32% |  |  | 32% |
|  | **UBND Thành phố Biên Hòa** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 6 | Đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 5 năm |  | 1.545.000 |  | 1.545.000 | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa | Biên Hòa |  | Tối đa 4 năm |  | 310.000 |  | 310.000 | 864 | - | 864 | 1.500 | - | 1.500 | 500 | - | - | 500 | 11 | - | - | 11 | 2% |  |  | 2% |
|  | **UBND huyện Long Thành** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 8 | Đường Phước Bình-Bàu Cạn-Cẩm Đường | Long Thành |  | Tối đa 4 năm |  | 620.860 |  | 620.860 | 395 | - | 395 | 800 | - | 800 | 800 | - | - | 800 | 395 | - | - | 395 | 49% |  |  | 49% |
| 9 | Dự án đường Lò Gạch - cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến khu công nghiệp Long Đức) (nguồn đấu giá đất trên địa bàn huyện Long Thành) | Long Thành |  | Tối đa 4 năm |  | 732.246 |  | 732.246 | 831 | - | 831 | 900 | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 831 | - | - | 831 | 92% |  |  | 92% |
| 10 | Dự án đường Vũ Hồng Phô (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường ĐT.769), thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (02 khu đất khoảng 23,5 ha trên địa bàn huyện) | Long Thành |  | Tối đa 4 năm |  | 376.393 |  | 376.393 | 900 | - | 900 | 900 | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND thành phố Long Khánh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 11 | Dự án chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vét và kiên cố hóa Suối Rết, thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh khoảng 15 tỷ xây dựng đường nội bộ) | Long Khánh |  | Tối đa 4 năm |  | 488.722 |  | 488.722 | 700 | - | 700 | 700 | - | 700 | 700 | - | - | 700 | 700 | - | - | 700 | 100% |  |  | 100% |
| 12 | Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính công thành phố Long Khánh | Long Khánh |  | Tối đa 4 năm |  | 132.000 |  | 132.000 | 700 | - | 700 | 700 | - | 700 | 700 | - | - | 700 | 700 | - | - | 700 | 100% |  |  | 100% |
| 13 | Dự án nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền, thành phố Long Khánh (02 khu đất khoảng 42 ha trên đường Ngô Quyền, thành phố Long Khánh) | Long Khánh |  | Tối đa 4 năm |  | 462.931 |  | 462.931 | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - | - | 800 | 800 | - | - | 800 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Vĩnh Cửu** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 14 | Dự án đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 4 năm |  | 1.056.000 |  | 1.056.000 | 1.354 | - | 1.354 | 1.420 | - | 1.420 | 1.420 | - | - | 1.420 | 1.354 | - | - | 1.354 | 95% |  |  | 95% |
| 15 | Dự án xây dựng tuyến đường D5. đường N3 thuộc hạ tầng trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 4 năm |  | 296.405 |  | 296.405 | 603 | - | 603 | 900 | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 603 | - | - | 603 | 67% |  |  | 67% |
| 16 | Dự án đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành đấu nối ra đường ĐT.768 nối dài và đường ĐT.762, huyện Vĩnh Cửu ( 02 khu đất khoảng 33,6 ha trên địa bàn huyện) | Vĩnh Cửu |  | Tối đa 4 năm |  | 315.025 |  | 315.025 | 790 | - | 790 | 900 | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 790 | - | - | 790 | 88% |  |  | 88% |
|  | **Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 17 | Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST 100%) | Long Thành - Nhơn Trạch |  | Tối đa 4 năm | Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 | 1.493.500 |  | 1.493.500 | 3.005 | - | 3.005 | 4.020 | - | 4.020 | 2.020 | - | - | 2.020 | 394 | - | - | 394 | 20% |  |  | 20% |
| 18 | Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh (NST 100%) | Cẩm Mỹ - Long Khánh |  | Tối đa 4 năm |  | 462.270 |  | 462.270 | 1.900 | - | 1.900 | 1.900 | - | 1.900 | 1.900 | - | - | 1.900 | 744 | - | - | 744 | 39% |  |  | 39% |
| 19 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ) (NST 100%) | Tân Phú - Định Quán |  | Tối đa 4 năm |  | 852.060 |  | 852.060 | 836 | - | 836 | 1.800 | - | 1.800 | 1.800 | - | - | 1.800 | 836 | - | - | 836 | 46% |  |  | 46% |
| 20 | Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100-Km18+100 và đoạn từ Km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183), huyện Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu (NST 100%) | XL-ĐQ-VC |  | Tối đa 4 năm |  | 935.910 |  | 935.910 | 1.170 | - | 1.170 | 3.500 | - | 3.500 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Xuân Lộc** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 21 | Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú, NST 50% | Xuân Lộc |  | Tối đa 4 năm |  | 359.650 |  | 359.650 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 100% |  |  | 100% |
| 22 | Nâng cấp đường Bảo Hòa - Long Khánh (100% NST) | Xuân Lộc |  | 2022-2025 |  | 266.740 |  | 266.740 | 2.258 | - | 2.258 | 2.259 | - | 2.259 | 259 | - | - | 259 | 258 | - | - | 258 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Trảng Bom** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 23 | Đường Trảng Bom - Thanh Bình, huyện Trảng Bom, NST 100% | Trảng Bom |  | Tối đa 4 năm | 516/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 654.490 |  | 654.490 | 1.020 | - | 1.020 | 1.020 | - | 1.020 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 100% |  |  | 100% |
| 24 | Đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An), huyện Trảng Bom | Trảng Bom |  | Tối đa 4 năm | 1349/QĐ-UBND ngày 23/04/2021 | 160.990 |  | 160.990 | 620 | - | 620 | 620 | - | 620 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 100% |  |  | 100% |
| 25 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Sông Thao - Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện Trảng Bom) | Trảng Bom |  | Tối đa 4 năm | 1352/QĐ-UBND ngày 25/04/2021 | 213.050 |  | 213.050 | 1.174 | - | 1.174 | 1.420 | - | 1.420 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 100% |  |  | 100% |
|  | **UBND huyện Định Quán** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 26 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán | Định Quán |  | Tối đa 4 năm | 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 | 145.840 |  | 145.840 | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **II** | **CÁC DỰ ÁN KHÔNG GHI KẾ HOẠCH NĂM 2022 CÒN DƯ VỐN TẠM ỨNG CHƯA THU HỒI TỪ CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM 2022** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **109.111** | **-** | **-** | **109.111** |  |  |  |  |
| 1 | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện (DA xây dựng đường HL 2 nối dài đoạn 1, giai đoạn 1, TP Biên Hòa) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.148 | - | - | 85.148 |  |  |  |  |
| 2 | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện (DA cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 huyện Vĩnh Cửu đoạn từ cầu vượt Thủ Biên giao với đường ĐT.767 tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.414 | - | - | 2.414 |  |  |  |  |
| 3 | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Định Quán thực hiện (DA nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ Km 0+000 đến Km29 + 500 cuối tuyến phân đoạn thuộc huyện Định Quán) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.435 | - | - | 14.435 |  |  |  |  |
| 4 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (kể cả chi phí BTGPMB) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.229 | - | - | 1.229 |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 7 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa - dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.310 | - | - | 2.310 |  |  |  |  |
| 8 | Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện NhơnTrạch |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.574 | - | - | 3.574 |  |  |  |  |
| **E** | **NGUỒN VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2018** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **85** | **-** | **-** | **85** |  |  |  |  |
|  | **Dự án hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **85** | **-** | **-** | **85** |  |  |  |  |
| **F** | **NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CÁC DỰ ÁN KẾT NỐI CÓ TÁC ĐỘNG LIÊN KẾT VÙNG CÓ Ý NGHĨA THÚC ĐẨY KTXH NHANH, BỀN VŨNG VÀ HỖ TRỢ CÓ MỤC MỤC TIÊU)** |  |  |  |  | **7.116.946** |  |  | **813.118** | **-** | **865.291** | **16.000** | **16.000** | **-** | **449.079** | **-** | **449.079** | **-** | **206.272** | **-** | **206.272** | **-** | **46%** |  | **46%** |  |
| 1 | Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1).DA nhóm A, Mã DA 7890946 | Nhơn Trạch |  | 2021-2025 |  |  |  |  | 7.623 | - | 7.623 | 12.000 | 12.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 5.623 | - | 5.623 | - | 56% |  | 56% |  |
| 2 | Đường vành đai 1 thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai -7927333 | Long Khánh |  | 2021-2024 | 2321/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 | 1.082.000 |  |  | 4.000 | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | 630 | - | 630 | - |  |  |  |  |
| 3 | Dự án đường Hương lộ 10 từ ranh giới huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2 - 7025231) |  |  |  |  |  |  |  | 175.210 | - | 175.210 | - | - | - | - | - | - | - | 7.809 | - | 7.809 | - |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) 7812823 | Biên Hòa |  | 2021-2024 | 2186/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 | 614.100 |  |  | 126.279 | - | 126.279 | - | - | - | 86.279 | - | 86.279 | - | 23.127 | - | 23.127 | - | 27% |  | 27% |  |
| 5 | Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai( đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu ghềnh phía Cù lao Phố) TP. Biên Hòa (7431291) | Biên Hòa |  | 2021-2024 | 2716/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 | 350.788 |  |  | 5.641 | - | 5.641 | - | - | - | 60.000 | - | 60.000 | - | 23 | - | 23 | - |  |  |  |  |
| 6 | Nâng cấp đường tỉnh 763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến) huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán, trong đó | Tỉnh Đồng Nai |  | 2021-2024 |  | 599.946 |  |  | 52.173 | - | 52.173 | - | - | - | 70.000 | - | 70.000 | - | 13.317 | - | 13.317 | - | 19% |  | 19% |  |
| a | Đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến do BQLDA tỉnh thực hiện (7382311) |  |  |  |  |  |  |  | 51.893 | - | 51.893 | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 13.038 | - | 13.038 | - | 130% |  | 130% |  |
| b | Đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến do UBND huyện Xuân Lộc thực hiện BT (7510365) |  |  |  |  |  |  |  | 280 | - | 280 | - | - | - | 60.000 | - | 60.000 | - | 280 | - | 280 | - |  |  |  |  |
| 7 | Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) 7812822 | Biên Hòa |  | 2021-2024 |  | 1.289.160 |  |  | 297.000 | - | 297.000 | - | - | - | 100.000 | - | 100.000 | - | 125.129 | - | 125.129 | - | 125% |  | 125% |  |
| 8 | XD đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) 7832165 |  |  |  |  |  |  |  | 110.000 | - | 110.000 | - | - | - | 110.000 | - | 110.000 | - | 12.028 | - | 12.028 | - | 11% |  | 11% |  |
| 9 | Dự án xây dựng Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai (DA nhóm B, Mã DA :7615404) | Biên Hòa |  | 2020-2024 |  | 3.131.000 |  |  | 8.989 | - | 8.989 | - | - | - | 12.800 | - | 12.800 | - | 7.797 | - | 7.797 | - | 61% |  | 61% |  |
| 10 | Dự án xây dựng Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai (7615404) | Biên Hòa |  | 2020-2024 |  | 49.952 |  |  | 26.203 | - | 26.203 | - | - | - | - | - | - | - | 10.789 | - | 10.789 | - |  |  |  |  |
| **G** | **NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ** |  |  |  |  | **22.856.000** | **22.856.000** |  | **16.696.215** | **-** | **16.696.215** | **22.853.899** | **22.853.899** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.338.597** | **-** | **3.338.597** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Dự án thu hồi đất, bồi thường , hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành** | **Long Thành** |  |  |  | **22.856.000** | **22.856.000** |  | **16.696.215** | **-** | **16.696.215** | **22.853.899** | **22.853.899** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.338.597** | **-** | **3.338.597** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | 7745762-Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.567 | - | 1.567 | - |  |  |  |  |
| 2 | 7765839-Nhóm dự án thành phần thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ TĐC Cảng hàng không quốc tế Long Thành |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.161.415 | - | 3.161.415 | - |  |  |  |  |
| 3 | 7739029-Tái lập hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.020 | - | 109.020 | - |  |  |  |  |
| 4 | 7747856-Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho người dân Cảng hàng không quốc tế Long Thành |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 5 | 7730813-Các công trình xã hội khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.484 | - | 12.484 | - |  |  |  |  |
| 6 | 7730816-Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.110 | - | 54.110 | - |  |  |  |  |
| **H** | **VỐN ODA CẤP PHÁT TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **98.833** | **98.833** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 1 | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, giai đoạn 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 98.833 | 98.833 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **I** | **CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.039.519** | **-** | **-** | **1.539.519** | **3.487.486** | **-** | **-** | **3.487.486** | **335%** |  |  | **227%** |
| 1 | Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 180.197 | - | - | 180.197 | 180.000 | - | - | 180.000 | 100% |  |  | 100% |
| 2 | Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 42.022 | - | - | 42.022 | 42.219 | - | - | 42.219 | 100% |  |  | 100% |
| 3 | Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 7.300 | - | - | 7.300 | 785.869 | - | - | 785.869 | 10765% |  |  | 10765% |
| 4 | Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | 100% |  |  | 100% |
| 5 | Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 800.000 | - | - | 1.300.000 | 2.469.398 | - | - | 2.469.398 | 309% |  |  | 190% |
| **K** | **GHI THU GHI CHI** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500.000** | **-** | **-** | **500.000** | **1.101** | **-** | **-** | **1.101** |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 500.000 | - | - | 500.000 | 1.101 | - | - | 1.101 |  |  |  |  |
| **L** | **CHI TRẢ NỢ GỐC** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | **0** |  |  |  |  |
| 1 | Trả gốc vay trái phiếu hồ Cầu Mới |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |  |  |  |  |