| Phụ lục I DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 SANG NĂM 2023 (Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Mã dự án (Mã QHNS) | Tiến độ thực hiện | Kế hoạch 2022 (triệu đồng) | Giải ngân đến 31/01/2023 (đồng) | Số vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến 31/12/2023 (đồng) | Chủ đầu tư |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | TỔNG CỘNG CÁC NGUỒN |  |  | 1.774.243 | 453.702.314.671 | 1.320.540.685.329 |  |
|  | NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (kể cả kết dư 2016 - 2020) |  |  | 1.054.547 | 290.605.611.440 | 763.941.388.560 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | - |
| I | Giao thông |  |  |  |  |  | - |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng) | 7650614 | 2019-2022 | 4.350 | 326.625.000 | 4.023.375.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú | 7779124 | 2019-2023 | 30.000 | 0 | 30.000.000.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 3 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du, thị trấn Tân Phú | 7779138 | 2019-2023 | 14.000 | 8.333.264.000 | 5.666.736.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 4 | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện (đường Hương lộ 2 - Đoạn 1) | 7471288 |  | 30.000 | 7.260.818.000 | 22.739.182.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 5 | Dự án đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp) | 7820693 | Tối đa 5 năm | 18.500 | 17.811.434.000 | 688.566.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 6 | Dự án đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp) | 7820692 | Tối đa 5 năm | 23.500 | 18.653.645.920 | 4.846.354.080 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| I.2.1 | Thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn còn lại đi qua địa bàn huyện Thống Nhất) Km0+000-Km2+000 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện | 7832166 |  | 12.000 | 10.054.656.000 | 1.945.344.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 2 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn còn lại đi qua địa bàn huyện Thống Nhất) Km0+000 - Km2+000 do UBND huyện Thống Nhất thực hiện bồi thường | 7924386 |  | 10.000 | 0 | 10.000.000.000 | UBND huyện Thống Nhất |
| 3 | Đường Vành đai thị trấn Định Quán, huyện Định quán | 7813560 | 2022-2025 | 70.200 | 1.667.044.000 | 68.532.956.000 | UBND huyện Định Quán |
| 4 | Dự án đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi Tỉnh lộ 763 (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | 7773266 | Tối đa 5 năm | 30.650 | 0 | 30.650.000.000 | UBND huyện Định Quán |
| 5 | Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) | 7635140 | Tối đa 3 năm | 10.000 | 520.555.000 | 9.479.445.000 | UBND huyện Trảng Bom |
| 6 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2), NST 100% | 7888896 | Tối đa 4 năm | 1.000 | 753.125.000 | 246.875.000 | UBND huyện Xuân Lộc |
| I.2.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | 7865840 | Tối đa 5 năm | 247.336 | 0 | 247.336.000.000 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh |
| 2 | Dự án đường ven sông Đồng Nai, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) (NST 100% xây lắp) | 7787851 | Tối đa 3 năm | 8.000 | 0 | 8.000.000.000 | UBND huyện Định Quán |
| 3 | Dự án nâng cấp đường vào di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Khu ủy miền Đông, huyện Vĩnh Cửu | 7864594 | 2022-2025 | 67.800 | 60.472.250.000 | 7.327.750.000 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| II | Công trình công cộng tại các đô thị |  |  |  |  |  | - |
| II.1 | Dự án chuyển tiếp năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | 7563733 | 2017-2022 | 19.000 | 0 | 19.000.000.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| III | Cấp nước, thoát nước |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Dự án chuyển tiếp năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư | 7005078 |  | 20.000 | 9.614.550.000 | 10.385.450.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp I ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch | 7005077 | 2017-2022 | 10.000 | 8.556.779.120 | 1.443.220.880 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Long Thành | 7005124 | 2017-2022 | 35.000 | 22.065.849.000 | 12.934.151.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư | 7005102 | Theo tiến độ Hiệp định | 8.426 | 2.989.895.000 | 5.436.105.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Dự án cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định | 7566966 | 2020-2022 | 28.000 | 15.490.539.000 | 12.509.461.000 | UBND huyện Định Quán |
| III.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST) | 7228594 | Tối đa 4 năm | 2.000 | 0 | 2.000.000.000 | UBND huyện Trảng Bom |
| IV | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  |  |  |  | - |
| IV.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai (chưa bao gồm vốn ngân sách TW hỗ trợ) | 7004913 | 2017-2022 | 23.020 | 17.343.839.000 | 5.676.161.000 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 2 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh (kể cả chi phí BTGPMB) | 7161160 | 2020-2023 | 60.000 | 41.832.009.000 | 18.167.991.000 | UBND huyện Định Quán |
| 3 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa | 7572389 |  | 10.000 | 4.319.265.000 | 5.680.735.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Nạo vét Rạch Mọi xã Bình Hòa | 7292878 | 2019-2022 | 25.000 | 21.107.001.000 | 3.892.999.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 5 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | 7811889 | 2020-2022 | 9.895 | 3.029.986.400 | 6.865.013.600 | Chi cục Kiểm lâm |
| IV.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| IV.2.1 | Thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nạo vét Suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai | 7589849 | 2022-2025 | 43.020 | 2.117.889.000 | 40.902.111.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| IV.2.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nạo vét bờ trái tuyến rạch Cái Cầu (suối Xiệp) đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thông thoát nước thị trấn Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp tỉnh Bình Dương | 7989246 | Tối đa 3 năm | 80.000 | 0 | 80.000.000.000 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh |
| V | An ninh và trật tự, an toàn xã hội |  |  |  |  |  | - |
| V.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | 7004692 | 2018-2022 | 50.000 | 0 | 50.000.000.000 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| V.2 | Thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng 05 kho vật chứng cho Công an tỉnh Đồng Nai (gồm các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh và Phòng PC10) | 7004692 | Tối đa 3 năm | 900 | 461.701.000 | 438.299.000 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| VI | Quốc phòng |  |  |  |  |  | - |
| VI.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Quốc phòng ĐA2 (Dự án mật) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | 7004686 | 2019-2023 | 15.000 | 0 | 15.000.000.000 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| VII | Môi trường |  |  |  |  |  | - |
| VII.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát (kể cả chi phí CBĐT) | 7431293 | 2020-2023 | 15.000 | 5.434.149.000 | 9.565.851.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| VII.2 | Thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án gia cố sạt lỡ bờ sông Đồng Nai (đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) | 7850701 | Tối đa 5 năm | 880 | 854.791.000 | 25.209.000 | Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi |
| VIII | Quản lý nhà nước |  |  |  |  |  | - |
|  | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường | 7437980 | 2017-2022 | 3.300 | 2.856.669.000 | 443.331.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án Nhà làm việc cơ quan khối Đảng | 7615330 | 2018-2022 | 1.520 | 823.343.000 | 696.657.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
|  | Dự án khởi công mới năm năm 2022 |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Dự án xây dựng mới Nhà khách Tỉnh ủy Đồng Nai | 7915678 | 2022-2024 | 3.000 | 248.672.000 | 2.751.328.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Đường Thừa Đức đi thị xã Long Khánh | 7820837 | Tối đa 4 năm | 1.900 | 1.895.987.000 | 4.013.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 2 | Dự án đường tránh ngã tư Dầu Giây nối tỉnh lộ 769 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | 7777886 | Tối đa 5 năm | 500 | 0 | 500.000.000 | UBND huyện Thống Nhất |
| 3 | Đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành (NST 100%) | 7912051 | Tối đa 4 năm | 500 | 0 | 500.000.000 | UBND huyện Long Thành |
| 4 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | 7585990 | Tối đa 4 năm | 100 | 0 | 100.000.000 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 5 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên | 7759955 | Tối đa 4 năm | 800 | 304.016.000 | 495.984.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm xã Thạnh phú, huyện Vĩnh Cửu | 7005086 | Tối đa 3 năm | 500 | 0 | 500.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung liên xã Xuân Bảo - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ | 7967921 | Tối đa 3 năm | 1.000 | 978.560.000 | 21.440.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 8 | Nạo vét và xây dựng bờ kè suối Tân Trạch, huyện Vĩnh Cửu NST 100% | 7935506 | Tối đa 4 năm | 1.000 | 787.283.000 | 212.717.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 9 | Dự án triển khai các hệ thống bao gồm các giải pháp phần cứng, phần mềm đảm bảo an toàn thông tin phục vụ công tác điều hành, lãnh đạo trong công tác PCCC | 7004692 | Tối đa 3 năm | 100 | 0 | 100.000.000 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 10 | Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025 | 7004692 | Tối đa 5 năm | 1.000 | 457.600.000 | 542.400.000 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 11 | Dự án nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu | 7772849 | Tối đa 5 năm | 500 | 0 | 500.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Lộc (NST 100%) | 7004692 | Tối đa 3 năm | 500 | 0 | 500.000.000 | Công an tỉnh Đồng Nai |
| 13 | Dự án hệ thống thoát nước chống ngập xung quanh Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Long Thành | 7543016 | Tối đa 4 năm | 500 | 208.219.000 | 291.781.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 14 | Dự án xây dựng 06 Nhà trạm kiểm lâm và 04 trạm kiểm soát rừng | 7485540 | Tối đa 3 năm | 100 | 0 | 100.000.000 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 15 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên | 7759954 | Tối đa 4 năm | 60 | 12.000.000 | 48.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 16 | Dự án tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa | 7795753 | Tối đa 5 năm | 20 | 0 | 20.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 17 | Dự án hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | 7863826 | Tối đa 5 năm | 500 | 0 | 500.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 18 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc | 7882604 | Tối đa 3 năm | 420 | 0 | 420.000.000 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 19 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo phường An Bình thành phố Biên Hòa | 7917150 | Tối đa 4 năm | 1.300 | 454.966.000 | 845.034.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 20 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu | 7935507 | Tối đa 4 năm | 2.600 | 473.922.000 | 2.126.078.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 21 | Dự án đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu | 7935505 | Tối đa 4 năm | 100 | 0 | 100.000.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 22 | Dự án xây dựng tuyến đường D5. đường N3 thuộc hạ tầng Trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | 7935508 | Tối đa 4 năm | 100 | 0 | 100.000.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 23 | Dự án đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành đấu nối ra đường ĐT.768 nối dài và đường ĐT.762, huyện Vĩnh Cửu (02 khu đất khoảng 33,6 ha trên địa bàn huyện) | 7935509 | Tối đa 4 năm | 100 | 0 | 100.000.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 24 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), huyện Trảng Bom (100% NST) | 7895798 | Tối đa 4 năm | 50 | 32.715.000 | 17.285.000 | UBND huyện Trảng Bom |
|  | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 407.566 | 90.949.268.236 | 316.616.731.764 |  |
| I | Giao thông |  |  |  |  |  | - |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện | 7801709 | 2020-2024 | 31.000 | 29.595.013.000 | 1.404.987.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 2 | Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện (đường Hương lộ 2 - Đoạn 1) | 7471288 | 2020-2024 | 60.000 | 10.000.000.000 | 50.000.000.000 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 3 | Dự án đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú | 7809661 | 2022-2025 | 50.000 | 785.171.000 | 49.214.829.000 | UBND huyện Tân Phú |
| 4 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 8+300 vả Km15+000 đến Km24+000 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện | 7382311 |  | 19.500 | 10.915.145.000 | 8.584.855.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| I.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | 7865840 | Tối đa 5 năm | 200.000 | 0 | 200.000.000.000 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh |
| 2 | Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm (NST 50% TMĐT) | 7889412 | 2022-2025 | 39.999 | 35.357.126.236 | 4.641.873.764 | UBND huyện Xuân Lộc |
| III | Cấp nước, thoát nước |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Dự án chuyển tiếp năm 2022 |  |  |  |  |  |  |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Đường Thừa Đức đi thị xã Long Khánh | 7820837 | Tối đa 5 năm | 577 | 0 | 577.000.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 2 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | 7585990 | Tối đa 4 năm | 900 | 196.000.000 | 704.000.000 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 3 | Dự án Hệ thống thoát nước Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả, huyện Cẩm Mỹ | 7967916 | Tối đa 3 năm | 550 | 517.590.000 | 32.410.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 4 | Dự án đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu | 7935505 | Tối đa 4 năm | 1.420 | 1.353.637.000 | 66.363.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 5 | Dự án xây dựng tuyến đường D5. đường N3 thuộc hạ tầng Trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | 7935508 | Tối đa 4 năm | 900 | 602.998.000 | 297.002.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 6 | Dự án đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành đấu nối ra đường ĐT.768 nối dài và đường ĐT.762, huyện Vĩnh Cửu (02 khu đất khoảng 33,6 ha trên địa bàn huyện) | 7935509 | Tối đa 4 năm | 900 | 790.462.000 | 109.538.000 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 7 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT. 774B (Tà Lài - Trà Cổ) (NST 100%) | 7891065 | Tối đa 4 năm | 1.800 | 836.126.000 | 963.874.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 8 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | 7880688 | Tối đa 4 năm | 20 | 0 | 20.000.000 | UBND huyện Định Quán |
|  | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  | 312.130 | 72.147.434.995 | 239.982.565.005 |  |
| A | Thực hiện dự án |  |  | 305.090 |  |  | - |
| I | Y tế, dân số và gia đình |  |  | 60.280 |  |  | - |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  | 44.530 |  |  |  |
| 1 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | 7742011 | Tối đa 3 năm | 6.000 | 792.301.000 | 5.207.699.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | 7650611 | Tối đa 3 năm | 5.000 | 3.788.922.000 | 1.211.078.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa | 7650612 | 2021-2023 | 5.000 | 1.295.662.000 | 3.704.338.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế phường Bình Đa - TP. Biên Hòa | 7650599 | Tối đa 3 năm | 5.000 | 3.050.553.000 | 1.949.447.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Xây mới khối 2 tầng Trung tâm Y tế huyện Long Thành | 7813217 | 2021-2023 | 5.850 | 3.092.434.000 | 2.757.566.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ | 7817919 | Tối đa 5 năm | 14.270 | 1.397.447.000 | 12.872.553.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 7 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | 7650602 | 2020-2022 | 650 | 0 | 650.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 8 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh | 7650600 | 2020-2022 | 1.200 | 0 | 1.200.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 9 | Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh) (phát sinh bồi thường) | 7042992 | đến 2022 | 1.560 | 0 | 1.560.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| I.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  | 15.750 |  |  | - |
| 1 | Dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống sân đường, hàng rào, mương thoát nước, vỉa hè Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | 7964293 | 2022-2024 | 7.750 | 2.395.391.710 | 5.354.608.290 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai |
| 2 | Trạm Y tế xã An Hòa - TP. Biên Hòa | 7650603 | Tối đa 3 năm | 2.000 | 116.640.000 | 1.883.360.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Sửa chữa, cải tạo, di dời một số hạng mục của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | 7962982 | Tối đa 3 năm | 6.000 | 520.265.000 | 5.479.735.000 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai |
| II | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  |  | 13.020 |  |  | - |
| II.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  | 0 |  |  | - |
| II.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  | 13.020 |  |  |  |
| 1 | Dự án cải tạo, làm mới một số hạng mục Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (cơ sở 2) | 7936464 | 2022-2024 | 8.000 | 7.674.203.890 | 325.796.110 | Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai |
| 2 | Dự án sửa chửa, cải tạo một số công trình Trường Đại học Đồng Nai - cơ sở 1 | 7953453 | Tối đa 3 năm | 5.020 | 1.853.414.783 | 3.166.585.217 | Trường Đại học Đồng Nai |
| III | Văn hóa - xã hội |  |  | 177.690 |  |  | - |
| III.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  | 32.590 |  |  |  |
| 1 | Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | 7524610 | 2018-2022 | 6.600 | 6.229.676.000 | 370.324.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 2 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai | 7916192 | 2021-2023 | 7.100 | 5.887.891.533 | 1.212.108.467 | Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai |
| 3 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc Báo Đồng Nai | 7644150 | 2018-2022 | 15.240 | 7.600.843.600 | 7.639.156.400 | Báo Đồng Nai |
| 4 | Dự án xây dựng Hội trường Trung tâm Tổ chức sự kiện huyện Tân Phú | 7779119 | 2020-2022 | 3.650 | 0 | 3.650.000.000 | UBND huyện Tân Phú |
| III.2 | Khởi công mới năm 2022 |  |  | 145.100 |  |  | - |
| 1 | Di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu | 7820694 | 2022-2024 | 139.100 | 823.804.079 | 138.276.195.921 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 2 | Sửa chữa cải tạo Sân vận động tỉnh | 7967491 | Tối đa 3 năm | 6.000 | 4.407.662.400 | 1.592.337.600 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |
| IV | Giao thông |  |  | 16.000 |  |  | - |
| IV.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  | 16.000 |  |  | - |
| 1 | Dự án đầu tư đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả bồi thường do huyện Định Quán thực hiện) | 7739709 | Tối đa 5 năm | 16.000 | 12.081.860.000 | 3.918.140.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| V | Quốc phòng |  |  | 38.100 |  |  | - |
| V.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2022 |  |  | 14.000 |  |  | - |
| 1 | Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán | 7723113 | Tối đa 5 năm | 14.000 | 6.133.427.000 | 7.866.573.000 | UBND huyện Định Quán |
|  | Khởi công mới năm 2022 |  |  | 24.100 |  |  | - |
| 1 | Dự án đầu tư trang thiết bị kiểm soát, khống chế thiết bị bay không người lái trong đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | 7004686 | Tối đa 3 năm | 24.100 | 33.600.000 | 24.066.400.000 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| B | Chuẩn bị đầu tư |  |  | 7.040 |  |  | - |
| 1 | Dự án tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch | 7914621 | Tối đa 4 năm | 1.800 | 1.021.470.000 | 778.530.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 2 | Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | 7915499 | Tối đa 4 năm | 900 | 313.560.000 | 586.440.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 3 | Trạm Y tế xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu | 7666667 | Tối đa 3 năm | 300 | - | 300.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 4 | Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú | 7690546 | Tối đa 3 năm | 200 | - | 200.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 5 | Trạm Y tế xã Phước Tân - TP. Biên Hòa | 7650607 | Tối đa 3 năm | 20 | - | 20.000.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 6 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ | 7967919 | Tối đa 3 năm | 300 | 270.001.000 | 29.999.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 7 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | 7967917 | Tối đa 3 năm | 300 | 288.889.000 | 11.111.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 8 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ | 7967920 | Tối đa 3 năm | 300 | 261.511.000 | 38.489.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 9 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ | 7967918 | Tối đa 3 năm | 300 | 288.328.000 | 11.672.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 10 | Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | 7971517 | Tối đa 3 năm | 100 | 78.042.000 | 21.958.000 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai |
| 11 | Dự án xây mới Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch | 7946362 | Tối đa 3 năm | 2.000 | 248.237.000 | 1.751.763.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 12 | Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ | 7986741 | Tối đa 4 năm | 500 | 201.398.000 | 298.602.000 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 13 | Sửa chữa, làm mới một số hạng mục tập luyện thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao | 8005493 | Tối đa 3 năm | 20 | - | 20.000.000 | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao |