| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 03/NQ-HĐND |  | Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2023 |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra số 248/BC-BKTNS ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

(Chi tiết nội dung dự án theo Phụ lục I đính kèm).

Điều 2. quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án nhóm B, cụ thể như sau:

1. Dự án đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ.

2. Dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ.

3. Dự án nâng cấp đường Quốc lộ 1 - Xuân Lập, thành phố Long Khánh.

4. Dự án Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú.

(Chi tiết nội dung của 04 dự án theo Phụ lục II, III, IV và V đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2023./.

|  | CHỦ TỊCH Thái Bảo |
| --- | --- |

Phụ lục I

Chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư                                                                tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu tái định cư nhằm phục vụ tái định cư liên huyện cho những hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt là những dự án đi qua khu vực thị trấn Dầu Giây và địa bàn huyện. Đồng thời là cơ sở, tiền đề cho việc đẩy nhanh hoàn thành các dự án phát triển hạ tầng giao thông, văn hóa - xã hội của thị trấn Dầu Giây và huyện Thống Nhất.

2. Quy mô đầu tư: Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, cấp II.

Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu tái định cư có diện tích khoảng 46,07 ha, bao gồm các hạng mục: đường giao thông, hệ thống cấp - thoát nước; hệ thống cấp điện - chiếu sáng, thông tin; công trình hào kỹ thuật, công trình xử lý nước thải.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 564,052 tỷ đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng khoảng 391,295 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 58,695 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 81,620 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 31,442 tỷ đồng, chi phí di dời hạ tầng khoảng 1 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (kể cả nguồn đấu giá đất).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

7. Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2023 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm, dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

9. Nội dung khác: Thu hồi toàn bộ khoản thu từ tiền giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc Dự án để hoàn trả ngân sách tỉnh./.

Phụ lục ii

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án

Đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Nội dung chủ trương đầu tư dự án theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nâng cấp toàn bộ tuyến đường, tránh xuống cấp thêm với tổng chiều dài khoảng 12,8 km (điểm đầu giáp với đường Hương lộ 10 đi qua xã Thừa Đức, điểm cuối ra hồ Cầu Mới đi xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và vận chuyển hàng hóa của nhân dân các xã Xuân Đường, Thừa Đức đi trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ. Tăng khả năng kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của huyện Cẩm Mỹ.

2. Về quy mô đầu tư: Dự án nhóm B, đường ô tô, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

a) Xây dựng tuyến đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ với chiều dài tuyến khoảng 11,70 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Hương lộ 10; điểm cuối tuyến tại Trường Tiểu học Thừa Đức. Chia làm 02 đoạn:

- Đoạn 1 từ Km0+000 đến Km3+200: Mặt đường 6 làn xe rộng 21 m, dải đất dự trữ rộng 21 m, lề đường đất hai bên rộng 4 m, nền đường rộng 46 m. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 60 m.

- Đoạn 2 từ Km3+200 đến cuối dự án: Mặt đường 2 x 7,5 m = 15 m, dải phân cách giữa 1,5 m, lề đường 2 x 3 m = 6 m, nền đường rộng 22,5 m. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 45 m.

b) Xây dựng, cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và an toàn giao thông trên tuyến.

3. Địa điểm: Xã Xuân Đường và xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 780,898 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 534,414 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 80,164 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 75,977 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 90,343 tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo).

8. Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

a) Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

b) Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:

1. Về quy mô đầu tư: dự án nhóm B, công trình đường giao thông, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

a) Xây dựng tuyến đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ với chiều dài tuyến khoảng 11,70 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Hương lộ 10; điểm cuối tuyến tại trường Tiểu học Thừa Đức. Chia làm 02 đoạn:

- Đoạn 1 (từ Km0+000 đến Km2+300): Mặt đường 6 làn xe rộng 21 m, lề gia cố (làn xe thô sơ) rộng 2 x 3 m = 6 m, lề đường rộng 2 x (2,25+2,5) m = 9,5 m, dải đất dự trữ rộng 11,5 m, nền đường rộng 48 m. Bồi thường giải phóng mặt bằng theo lộ giới quy hoạch 60 m.

- Đoạn 2 (từ Km2+300 đến cuối dự án): Mặt đường 2 x 7,5 m = 15 m, dải phân cách giữa 1,5 m, lề đường 2 x 3 m = 6 m, nền đường rộng 22,5 m. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 45 m.

b) Xây dựng cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và an toàn giao thông trên tuyến.

2. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 780,898 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 534,414 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 80,164 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 75,977 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 90,343 tỷ đồng).

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.

Phụ lục iiI

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Nội dung chủ trương đầu tư dự án theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Mục tiêu đầu tư:

Hiện nay, trên địa bàn trung tâm thị trấn Long Giao phong trào thể dục, thể thao còn hạn chế do chưa có địa điểm để tổ chức tập luyện, thi đấu. Để tạo điều kiện cho việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe để tham dự và tổ chức các giải thi đấu thể thao của huyện, tỉnh và khu vực của một số bộ môn như: bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, thể dục dụng cụ là cần thiết. Ngoài ra, việc xây dựng Nhà thi đấu đa năng để đào tạo vận động viên năng khiếu cho huyện nhằm bổ sung vào lực lượng vận động viên thành tích cao của tỉnh Đồng Nai.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ với quy mô và các nội dung chính như sau:

Khối nhà thi đấu: 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 3.625 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.813 m2 đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu cho các bộ môn như bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, thể dục dụng cụ, một số môn thể thao khác và khán đài khoảng 1.000 chỗ ngồi.

Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật gồm: Căn tin: 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 120 m2; Nhà bảo vệ (2 nhà): 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 20 m2; Nhà vệ sinh ngoài trời: 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 60 m2; Nhà xe (02 nhà): 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 144 m2; Cổng và tường rào dài khoảng 488 m; sân đường, cây xanh; hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc; hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét.

Các thiết bị cho công trình xây dựng và một số thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 69,8 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây lắp khoảng 51,7 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 3,8 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 8,5 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 5,8 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).

6. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

8. Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:

1. Quy mô đầu tư:

Xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ với quy mô và các nội dung chính như sau:

Khối nhà thi đấu: 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 3.550 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.850 m2 đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu cho các bộ môn như bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, thể dục dụng cụ, một số môn thể thao khác và khán đài khoảng 1.000 chỗ ngồi.

Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật gồm: Xây mới 02 nhà bảo vệ; căn tin; nhà xe; nhà vệ sinh; Sân nền đường bê tông nội bộ; Cổng + tường rào + bảng hiệu; San nền, kè đá; Cây xanh thảm cỏ; Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước; thông tin liên lạc; PCCC, chống sét.

Các thiết bị cho công trình xây dựng và một số thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu.

2. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 108 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 75 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 12,8 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác khoảng 7,8 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 12,4 tỷ đồng).

3. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh phần chi phí xây dựng (kể cả nguồn đấu giá đất), ngân sách huyện Cẩm Mỹ cho các chi phí còn lại.

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.

Phụ lục iV

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp                   đường Quốc lộ 1 - Xuân Lập, thành phố Long Khánh

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Nội dung chủ trương đầu tư dự án theo Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

Hiện trạng: Tuyến dài khoảng 6,0 km, điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1, điểm cuối tuyến giao đường số 1 - Xuân Lập. Đường nhựa hiện hữu rộng 5 m, lề đất mỗi bên rộng 1 m; Mặt đường hư hỏng xuống cấp trầm trọng, trên tuyến không có hệ thống thoát nước dọc (chảy tràn theo tự nhiện), hệ thống điện trung thế, hạ thế và chiếu sáng nổi đã được đầu tư.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm tăng cường hệ thống đường giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, an ninh quốc phòng, phát huy năng lực hoạt động của các tuyến đường từ tuyến đường huyện vào đường quốc gia, hoàn thiện tuyến đường giao thông huyết mạch theo quy hoạch chung của tỉnh Đồng Nai và quy hoạch giao thông vận tải của thành phố Long Khánh.

2. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Quy mô đầu tư: Đường ô tô, cấp II (theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) gồm:

Nâng cấp tuyến đường dài khoảng dài khoảng 6,0 km, điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1, điểm cuối tuyến giao đường số 1 - Xuân Lập. Mặt đường rộng 7 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Lề đường mỗi bên rộng 1 m bằng đất chọn lọc; Nền đường rộng 9 m. Vận tốc thiết kế 60 km/h, tại những vị trí địa hình khó khăn vận tốc thiết kế 40 km/h. Đầu tư đồng bộ các hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang đường, di dời hệ thống điện trung thế và hạ thế trong phạm vi dự án.

3. Địa điểm: Phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh.

4. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 77,6 tỷ đồng (xây dựng khoảng 35,8 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 19 tỷ đồng, các chi phí khác 9,2 tỷ đồng, chi phí dự phòng 6,6 tỷ đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư phần xây dựng, phần còn lại đầu tư từ ngân sách thành phố Long Khánh.

6. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 03 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

7. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

a) Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

b) Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của khoản 5 Điều 18 của Luật Đầu tư công.

c) So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

d) Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

đ) Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

e) Kết cấu mặt đường cần lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tính nhiều phương án để chọn phương án tối ưu, hạn chế nâng nền quá cao ảnh hưởng kiến trúc hai bên đường sau đầu tư.

g) Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng như điện, viễn thông và đối chiếu với việc cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền trước đây để xác nhận trách nhiệm của các đơn vị trong việc di dời, giảm kinh phí di dời từ nguồn vốn ngân sách.

h) Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:

1. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 83,056 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 48,077 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 6,384 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 1,234 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 27,361 tỷ đồng.

2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

3. Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 4 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.

Phụ lục V

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

ngày 20 tháng 4 năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

I. Nội dung chủ trương đầu tư dự án theo Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ tưới tiêu tăng vụ và tăng năng suất cây trồng phục vụ phát triển kinh tế vùng nông thôn thuộc diện vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú gồm các hạng mục: Nhà trạm bơm; nhà quản lý; hệ thống kênh tưới (kênh chính + kênh cấp 1, kênh cấp 2 tổng chiều dài khoảng 35.245 m); các công trình trên kênh; đường dây trung thế và trạm biến áp đảm bảo cấp điện động lực và chiếu sáng quản lý.

3. Nội dung đầu tư xây dựng gồm: 1. Nhà trạm bơm; 2. Nhà quản lý; 3. Xây dựng đường dây trung thế 22 KVA và trạm biến áp 400 KVA cấp điện cho trạm bơm; 4. Sân đường nội bộ, cổng tường rào phục vụ công tác vận hành, quản lý trạm bơm; 5. Xây dựng và kiên cố hóa hệ thống các kênh tưới dài khoảng 35.245 m (kênh chính dài 6.116 m; các kênh cấp 1 dài 15.952 m và các công trình trên kênh như cửa chia nước, cống qua đường, cống tiêu, ống lấy nước, cửa điều tiết, đan qua kênh…).

4. Địa điểm đầu tư: Xã Đắc Lua, huyện Tân Phú

5. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 131,058 tỷ đồng.

6. Thời gian thực hiện dự án: 2018 - 2020.

II. Nội dung chủ trương đầu tư điều chỉnh:

Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 163,537 tỷ đồng (Trong đó: Chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 77,914 tỷ đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 13,665 tỷ đồng; Chi phí bồi thường, giải tỏa khoảng 61,176 tỷ đồng; Chi phí dự phòng 10,782 tỷ đồng).

(Các nội dung còn lại không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được quyết định)./.

HĐND tỉnh điều chỉnh quy mô đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021.

HĐND tỉnh điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021.