| # ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012 Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tập trung (Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S T T | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư dự án |  | Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh | Tổng dự toán xây dựng công trình | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | KH vốn năm 2012 giao chỉ tiêu đầu năm | Điều chỉnh vốn |  | KH điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2012 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số |  |  |  |  | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 232.869 | 238.499 | 238.498 | 64.950 | 64.500 | 10.020 | 10.020 | 64.500 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 188.804 | 194.434 | 194.433 | 64.360 | 60.230 | 9.900 | 6.240 | 56.570 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 104.680 | 105.443 | 105.443 | 62.125 | 19.700 | 0 | 0 | 19.700 |  |
| 1 | Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ) | Xuân Thạnh |  | 1237/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 | 40.060 | 40.060 | 40.060 | 33.243 | 2.000 |  |  | 2.000 | Tất toán vốn đầu tư |
| 2 | Phòng Y tế, gia đình - trẻ em - Trung tâm Dữ liệu dân cư huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  | 2453/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 | 5.837 | 5.435 | 5.435 | 5.237 | 600 |  |  | 600 | Tất toán vốn đầu tư |
| 3 | Đường Hưng Lộc, xã Lộ 25 | Hưng Lộc | 7.100m | 3417/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 | 34.872 | 34.872 | 34.872 | 10.475 | 7.000 |  |  | 7.000 | Nông thôn mới |
| 4 | Trường Mầm non Xuân Thiện | Xuân Thiện | 06 phòng | 2229/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 | 6.612 | 7.562 | 7.562 | 4.630 | 2.000 |  |  | 2.000 | KCH trường lớp, tất toán vốn đầu tư |
| 5 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Xã Gia Tân 1 | 12 phòng | 3269/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 7.317 | 7.317 | 7.317 | 3.420 | 3.500 |  |  | 3.500 | KCH trường lớp, tất toán vốn đầu tư |
| 6 | Trường THCS Kiệm Tân (Lam Sơn) | Gia Kiệm | 12 phòng | 2202/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 | 7.285 | 7.285 | 7.285 | 4.620 | 2.500 |  |  | 2.500 | KCH trường lớp, tất toán vốn đầu tư |
| 7 | Cầu Cha | Quang Trung | 12,5m | 4720/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 | 2.697 | 2.912 | 2.912 | 500 | 2.100 |  |  | 2.100 | Dự án cấp bách |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  | 84.124 | 88.991 | 88.990 | 2.235 | 40.530 | 9.900 | 6.240 | 36.870 |  |
| 1 | Trường TH Trần Quốc Toản (09 phòng) | Gia Tân 2 | 09 phòng | 3925/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 5.047 | 6.039 | 6.039 | 187 | 3.500 |  |  | 3.500 | Nông thôn mới kết hợp KCH trường lớp |
| 2 | Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng) | Gia Kiệm | 12 phòng | 3268/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 6.590 | 8.535 | 8.535 | 225 | 3.900 | 900 |  | 3.000 | KCH trường lớp |
| 3 | Trường THCS Duy Tân (09 phòng) | Gia Tân 3 | 09 phòng | 3927/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 4.837 | 6.122 | 6.122 | 173 | 3.000 |  |  | 3.000 | KCH trường lớp |
| 4 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Hưng Lộc | 12 phòng | 928/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 | 24.230 | 33.670 | 33.670 | 510 | 7.000 |  |  | 7.000 | Nông thôn mới |
| 5 | Đường ấp Phan Bội Châu đi đường Tỉnh 769 | Bàu Hàm 2 | 929,5m | 3764/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 170 | 5.000 | 2.000 |  | 3.000 | Nông thôn mới |
| 6 | Đường ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm | Bàu Hàm 2 |  | 2609/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 | 11.705 |  |  | 325 | 7.000 | 7.000 |  | - | Tạm dừng KC D/C hủy danh mục |
| 7 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km0+0 - Km3+00) | Quang Trung | 3.000m | 6055/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 | 12.535 | 12.535 | 12.535 | 200 |  |  | 5.000 | 5.000 | Đường huyện quản lý |
| 8 | Cầu Ba Bôi | Gia Kiệm | 12,5m | 2049/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 | 1.295 | 1.713 | 1.713 | 100 | 1.200 |  |  | 1.200 | Dự án cấp bách |
| 9 | Đường Lê Lợi - Bàu Hàm | Quang Trung | 1.600m | 292/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 | 4.677 | 6.018 | 6.018 | 145 | 3.500 |  |  | 3.500 | Đường huyện quản lý |
| 10 | Trường TH Kim Đồng, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên và học sinh + thiết bị | Xuân Thạnh | 04 phòng | 6174/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 612 | 612 | 612 |  | 500 |  |  | 500 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 11 | Trường TH Xuân Thạnh. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học thiết bị | Xuân Thạnh | 04 phòng | 6173/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 566 | 566 | 566 |  | 500 |  |  | 500 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 12 | Trường TH Lê Văn Tám. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học + thiết bị | Xuân Thiện | 03 phòng | 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 | 280 | 370 | 370 |  | 300 |  |  | 300 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 13 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học + thiết bị | Gia Tân 2 | 06 phòng | 6175/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 342 | 342 | 342 |  | 300 |  |  | 300 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 14 | Nhà nghỉ bộ phận lái xe Huyện ủy | Xuân Thạnh |  | 3395/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 | 177 | 231 | 230 |  | 170 |  | 60 | 230 |  |
| 15 | Sửa chữa trụ sở Huyện ủy huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  | 4953/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 | 482 | 482 | 482 |  | 460 |  |  | 460 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 16 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  | 819/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 100 | 1.700 |  | - | 1.700 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 17 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận | Xuân Thạnh |  | 4535/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 | 1.674 | 1.959 | 1.959 | 60 | 1.500 |  | 100 | 1.600 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| 18 | Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung | Quang Trung |  | 3926/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 635 | 923 | 923 | 20 | 500 |  | 400 | 900 | Đề án một cửa |
| 19 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở và XD mới văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thiện | Xuân Thiện |  | 3355/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 | 766 | 1.200 | 1.200 | 20 | 500 |  | 680 | 1.180 | Đề án một cửa |
| II | Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT) |  |  |  | 44.065 | 44.065 | 44.065 | 590 | 1.270 | 120 | 3.780 | 4.930 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 44.065 | 44.065 | 44.065 | 590 | 920 | - | - | 920 |  |
| 1 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km0+0 - Km3+00) | Quang Trung | 3.000m | 6055/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 | 12.535 | 12.535 | 12.535 | 200 | 220 |  |  | 220 | Đường huyện quản lý |
| 2 | Đường vào UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp | Gia Tân 3 | 1.200m | 6030/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 70 | 120 |  |  | 120 | Đường vào vùng quy hoạch rau, hoa cây cảnh |
| 3 | Cầu số 4 xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 12,5m | 1910/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 50 | 130 |  |  | 130 | Công trình cấp bách |
| 4 | Nhà công vụ giáo viên xã Lộ 25 | Xã Lộ 25 | 14 phòng | 6202/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 6.643 | 6.643 | 6.643 | 100 | 140 |  |  | 140 | KCH trường lớp |
| 5 | Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện | Xuân Thiện | 14 phòng | 6201/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 100 | 150 |  |  | 150 | KCH trường lớp |
| 6 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | Hưng Lộc | 400m2 | 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 70 | 160 |  |  | 160 | Nông thôn mới |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 120 | 3.780 | 4.010 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Bạch Lâm | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | - | Đ/c giảm danh mục đầu tư |
| 2 | Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng | Quang Trung |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 400 | 500 | Chuẩn QG năm 2013 |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hướng Dương | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 450 | 500 | Chuẩn QG năm 2013 |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa TTVH xã Gia Tân 2 | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 | Nông thôn mới |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa TTVH xã Hưng Lộc | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 | Nông thôn mới |
| 6 | Công viên trung tâm huyện (bổ sung các hạng mục phụ) | Xuân Thạnh |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  | - | Đ/C hủy danh mục đầu tư |
| 7 | Đường trung tâm Hưng Lộc | Hưng Lộc | 4.100m |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Nông thôn mới |
| 8 | Đường vào Trường THPT Kiệm Tân | Gia Tân 2 | 800m |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | Nông thôn mới |
| 9 | Đường vào cầu Suối Bí nhánh 02 | Hưng Lộc | 3.500m |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Nông thôn mới |
| 10 | Cầu Suối Mũ 01 | Hưng Lộc | 12,5m |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Nông thôn mới |
| 11 | Cầu Suối Mũ 02 | Hưng Lộc | 12,5m |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Nông thôn mới |
| 12 | Đường Bàu Ao - sông Nhạn | Bàu Hàm 2 | 1.780m |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Nông thôn mới |
| 13 | Đường tổ 41, tổ 42, tổ 43 ấp Trần Cao Vân | Bàu Hàm 2 | 760m |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Nông thôn mới |
| 14 | Cầu Bến Tẹc | Bàu Hàm 2 | 12,5m |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | Nông thôn mới |
| 15 | Văn phòng tiếp dân Công an huyện | Xuân Thạnh | 120m2 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | Công trình cấp bách |
| 16 | Cải tạo cơ sở tạm Trường THCS T.H. Đạo | Hưng Lộc | 08 phòng |  |  |  |  |  |  |  | 370 | 370 | Công trình cấp bách |
| 17 | Mua sắm thiết bị TTVH - học tập cộng đồng (08 xã) | huyện |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 | Nông thôn mới |
| 18 | Mua sắm thiết bị âm thanh hội trường và thiết bị PCCC Huyện ủy | huyện |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |
| 19 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, hạng mục: Sân trường | Gia Tân 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 20 | Trường THCS Lam Sơn, hạng mục hàng rào + sân trường | Gia Kiệm |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 21 | Trường MN Xuân Thiện, hạng mục hàng rào + sân trường | Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 22 | Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng | Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | Nông thôn mới kết hợp trường chuẩn Quốc gia |
| III | Dự phòng (hỗ trợ xây dựng các công trình XHH GTNT; điện hạ thế) |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  | - | 2.500 |  |
| IV | Dự phòng thanh toán công nợ quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |

|  | Tổng vốn đầu tư năm 2012 là: 64.500 triệu đồng. Trong đó: - Công trình giao thông (16 công trình), tổng KH vốn đầu tư là 22.440 triệu đồng. (Đầu tư XD cơ sở hạ tầng giao thông các xã điểm nông thôn mới là: 10.670 triệu đồng), chiếm 34,6% kế hoạch. - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành Giáo dục (17 dự án) với tổng vốn ghi KH là 27.720 triệu đồng chiếm 43% kế hoạch. + Chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 02 là: 18.290 triệu đồng. + Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã điểm nông thôn mới là: 7.160 triệu đồng. + Xây dựng trường chuẩn Quốc gia và các công trình giáo dục khác là: 2.370 triệu đồng. - Đầu tư xây dựng các công trình y tế văn hóa và các công trình khác là: 13.990 triệu đồng, chiếm 22,4% kế hoạch. |
| --- | --- |

| # ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỀU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012 Nguồn vốn: Nguồn vốn vay ưu đãi năm 2012 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư dự án |  | Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh | Tổng dự toán xây dựng công trình | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | KH vốn năm 2012 giao chỉ tiêu đầu năm | KH điều chỉnh bổ sung 06 tháng cuối năm 2012 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 13.845 | 13.845 | 13.845 | 456 | 0 | 5.000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 291 | 0 | 5.000 |  |
| 1 | Đường tổ 8, tổ 10 ấp Ngô Quyền | Bàu Hàm 2 | 1.054m | 6172/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 126 | - | 2.500 | Nông thôn mới |
| 2 | Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp | Gia Tân 3 | 1.200m | 6030/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 | 5.439 | 5.439 | 5.439 | 165 |  | 2.500 | Đường vào vùng quy hoạch rau, hoa cây cảnh |

| # ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012 Nguồn vốn: Nguồn khai thác quỹ đất (Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư dự án |  | Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh | Tổng dự toán xây dựng công trình | Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước | KH vốn năm 2012 giao chỉ tiêu đầu năm | KH điều chỉnh bổ sung 06 tháng cuối năm 2012 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số, ngày tháng | Tổng số |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 8.017 | 8.055 | 8.055 | 2.600 | 1.700 | 3.000 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 8.017 | 8.055 | 8.055 | 2.600 | 1.700 | 2.500 |  |
| 1 | Kho lưu trữ UBND huyện | Xuân Thạnh | 591,5m2 | 3415/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 | 4.993 | 5.031 | 5.031 | 2.500 | - | 1.500 | Đã được TT HĐND huyện chấp thuận chủ trương cho tiếp tục triển khai thực hiện |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Xuân Thạnh |  | 819/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 100 | 1.700 | 1.000 | Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp |
| II | Dự phòng thanh toán công nợ quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |

| # ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012 Nguồn vốn: Nguốn vốn chuyển tiếp năm 2011 - 2012 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐVT: Đồng |  |  |  |  |  |  |
| STT | Nội dung | Số dư chuyển nguồn năm 2011 - 2012 |  |  | Kế hoạch năm 2012 | Ghi chú |
|  |  | Tổng số | Dự toán | Tạm ứng |  |  |
| I | Nguồn ngân sách tập trung | 4.477.528.030 | 1.934.249.030 | 2.543.279.000 | 4.377.528.030 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | 100.000.000 | 100.000.000 |  | 70.000.000 | Chuyển tiếp vốn đầu tư sang năm 2012 |
| 2 | Cầu Cha | 307.697.000 | 307.697.000 |  | 307.697.000 | Chuyển tiếp vốn đầu tư sang năm 2012 |
| 3 | Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ) | 92.839.000 | - | 92.839.000 | 92.839.000 | Chuyển số dư tạm ứng sang năm 2012 |
| 4 | Đường Hưng Lộc, xã Lộ 25 | 2.450.440.000 | - | 2.450.440.000 | 2.450.440.000 | Chuyển số dư tạm ứng sang năm 2012 |
| 5 | Kho lưu trữ UBND huyện | 24.812.030 | 24.812.030 |  | 24.812.030 | Công trình chuyển tiếp sang năm 2012 |
| 6 | Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước tổ 25 ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 | 100.000.000 | 100.000.000 |  | 176.000.000 | Công trình chuyển tiếp sang năm 2012 |
| 7 | Sân trường Trường TH Lê Lợi | 37.714.000 | 37.714.000 |  | 37.714.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 8 | Trụ sở UBND xã Xuân Thạnh (hạng mục cải tạo trụ sở UBND) | 8.787.000 | 8.787.000 |  | 7.734.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 9 | Trung tâm VH huyện (BS các hạng mục phụ) | 17.728.000 | 17.728.000 |  | 9.316.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 10 | Trường Mẫu giáo Hoa Mai | 20.000.000 | 20.000.000 |  | 20.000.000 | Chuyển vốn sang năm 2012 |
| 11 | Trường Mẫu giáo Quang Trung B | 2.559.000 | 2.559.000 |  | 5.888.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 12 | Trường TH Hoàng Văn Thụ |  |  |  | 256.630.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 13 | Xưởng thực hành Trung tâm dạy Nghề huyện | 2.517.000 | 2.517.000 |  | 10.000.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 14 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca | 187.248.000 | 187.248.000 |  | 187.248.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 15 | Cổng chào QL 1A và QL 20 vào khu TTHC huyện | 4.270.000 | 4.270.000 |  | 4.270.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 16 | Hội trường tuyên truyền pháp luật ATGT Công an huyện | 25.985.000 | 25.985.000 |  | 43.200.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 17 | Phòng Y tế gia đình, trẻ em - Trung tâm Dữ liệu dân cư huyện Thống Nhất | 269.888.000 | 269.888.000 |  |  | Đã ghi vốn KH năm 2012 |
| 18 | Trụ sở một cửa và nhà kho lưu trữ | 6.416.000 | 6.416.000 | - | - | Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 19 | Trung tâm văn hóa xã Gia Tân 1 | 2.801.000 | 2.801.000 |  |  | Thu hồi sau quyết toán |
| 20 | Trường TH Chu Văn An | 142.087.000 | 142.087.000 | - | - | Thu hồi sau quyết toán |
| 21 | Trường THCS Ngô Quyền | 651.519.000 | 651.519.000 | - | 615.740.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 22 | Cầu Suối Bí nhánh 01 | 4.000.000 | 4.000.000 |  | 29.000.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 23 | Cầu Suối Bí nhánh 02 | 4.000.000 | 4.000.000 |  | 29.000.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 24 | Trường Mần non Xuân Thiện | 14.221.000 | 14.221.000 |  |  | Đã ghi vốn KH năm 2012 |
| II | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 876.921.000 | 397.971.000 | 478.950.000 | 976.921.000 |  |
| 1 | Mua sắm thiết bị Trường Mầm non Hướng Dương |  |  |  | 10.583.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 2 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân | 10.000.000 | 10.000.000 |  | 11.645.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Trường THCS Ngô Quyền cũ chuyển giao) | 15.445.000 | 15.445.000 | - | 65.445.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 4 | Trường TH Xuân Thạnh. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học thiết bị | 19.218.000 | 19.218.000 |  | 19.218.000 | Công trình chuyển tiếp sang năm 2012 |
| 5 | Đường điện trung thế 12,7 KV xã Xuân Thạnh | 41.849.000 | 41.849.000 |  | 25.621.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 6 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 03 phòng học + thiết bị | 30.000.000 | 30.000.000 |  | 30.000.000 | Công trình chuyển tiếp sang năm 2012 |
| 7 | Trường TH Kim Đồng, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên và học sinh + thiết bị | 36.000.000 | 36.000.000 |  | 50.000.000 | Công trình chuyển tiếp sang năm 2012 |
| 8 | Văn phòng một cửa UBND xã Lộ 25 | 2.763.000 | 2.763.000 |  | 61.873.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 9 | Trạm Y tế xã Gia Tân 1 | 180.000 | 180.000 | - | 63.010.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 10 | Trường TH Lê Văn Tám, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 03 phòng học + thiết bị | 30.000.000 | 30.000.000 |  | 70.000.000 | Công trình chuyển tiếp sang năm 2012 |
| 11 | Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Dầu Giây | 5.093.000 | 5.093.000 |  | 90.576.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 12 | Đường Hưng Lộc, xã Lộ 25 | 478.950.000 | - | 478.950.000 | 478.950.000 | Chuyển số dư tạm ứng sang năm 2012 |
| 13 | Đường nối tiếp Võ Dõng - Lạc Sơn | 34.973.000 | 34.973.000 | - | - | Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 14 | Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch | 24.353.000 | 24.353.000 | - | - | Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 15 | Cầu số 4 xã Lộ 25 | 50.000.000 | 50.000.000 |  | - | Đã ghi vốn KH năm 2012 |
| 16 | 06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong | 1.682.000 | 1.682.000 |  |  | Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 17 | Nhà văn hóa dân tộc Chơro | 1.000 | 1.000 |  |  | Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 18 | Trạm Y tế xã Quang Trung | 2.702.000 | 2.702.000 |  |  | Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 19 | Đường Võ Dõng 3 - Soklu | 2.087.000 | 2.087.000 |  |  | Đã tất toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư |
| 20 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận | 60.000.000 | 60.000.000 |  |  | Đã ghi vốn KH năm 2012 |
| 21 | Đường ấp Phan Bội Châu đi đường Tỉnh 769 | 22.268.000 | 22.268.000 |  |  | Đã ghi vốn KH năm 2012 |
| 22 | Đường tổ 10 ấp Ngô Quyền | 9.357.000 | 9.357.000 |  |  | Đã tất toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư |
| III | Nguồn vốn vay ưu đãi | 32.252.900 | 32.252.900 | - | 32.252.900 | 8.899.000 |
| 1 | Mương thoát nước đường Lạc Sơn - Xuân Thiện đi đập Ba Cao | 5.481.000 | 5.481.000 | - | 5.481.000 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 2 | Đường liên xã Bàu Hàm - Hưng Lộc | 19.112.574 | 19.112.574 |  | 19.112.574 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| 3 | Đường nội đồng xã Gia Tân 2 | 7.659.326 | 7.659.326 |  | 7.659.326 | Tất toán tài khoản vốn đầu tư |
| Tổng cộng |  | 5.386.701.930 | 2.364.472.930 | 3.022.229.000 | 5.386.701.930 |  |