| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC II-K

Quy hoạch hệ thống đường huyện của thành phố Long Khánh

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh)

| Stt | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy hoạch đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài (km) | Chiều rộng (m) |  | Cấp | Lộ giới | 2016 - 2020 |  |  | 2021 - 2025 |  |  | 2026 - 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  | Mặt | Nền |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| I | Hệ thống đường huyện hiện hữu |  |  | 105 | Theo quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đ.Xuân Lập - Hàng Gòn | QL.1 phường Xuân Lập | QL.56-Đồi Rìu | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 1 | QL.1 Phường Xuân Lập | km0+800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 2 | Km0+800 | Đường sắt Bắc-Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 3 | Đường sắt Bắc-Nam | Km11+700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 4 | Km11+700 | QL.56 - Đồi Rìu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | QL.56 - Đồi Rìu | QL.56 | Đ.Xuân Lập - Hàng Gòn | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đ.Lê Hồng Phong | QL.1 huyện Xuân Lộc | QL.1 xã Xuân Tân | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đ.Bàu Trâm - Long Khánh | Ngã 4 Trần Phú - Ngô Quyền | Ranh huyện Xuân Lộc | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đ.Lê A | Quốc lộ 1 | Đ. Bình Lộc - Tín Nghĩa | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 1 (đường Lê A) | Quốc lộ 1 | Cầu Bình Lộc |  | Theo quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 2 | Cầu Bình Lộc | Đ. Bình Lộc – Tín Nghĩa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đ.Võ Văn Tần | Đ.Lê A | Đ.Số 16 | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 1 | Đ.Lê A | QL.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đoạn 2 | QL.1 | Đ.Số 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đ.Bình Lộc -Tín Nghĩa | Đ.Lê A | Ranh huyện Thống Nhất | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đ.Ấp 3 xã Bình Lộc | UBND xã Bình Lộc | Ranh huyện Thống Nhất | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đ.Bình Lộc-Cây Da - Xuân Bắc | Đ.Lê A | Ranh huyện Xuân Lộc | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Đ.Suối Chồn-Bàu Cối | Đ.Lê A | Ranh huyện Xuân Lộc | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đ.Bảo Vinh A - Bàu Cối | Đ.Ngô Quyền | Đ.Suối Chồn - Bàu Cối | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Đ.Bảo Vinh - Bảo Quang | Đ.Hàm Nghi | Ranh huyện Xuân Lộc | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Đ.QL.1 - Xuân Lập | QL.1 | Đ.Xuân Lập - Hàng Gòn | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Đ.Ruộng Tre-Thọ An | Đ.Bảo Vinh -Bảo Quang | Ranh huyện Xuân Lộc | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Đ.Trần Nhân Tông | Đ.Suối Chồn | Đ.Bảo Vinh A - Bàu Cối | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Đ.Hàm Nghi | Đ. Duy Tân | Đ.Bảo Vinh - Bảo Quang | 2,4 | Theo quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Đ.Ruộng Tre - Xuân Bắc | Đ. Bảo Vinh - Bảo Quang | Ranh Xuân Lộc | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | QL.1 - Bàu Sen | UBND phường Bàu Sen | QL.1 (phường Xuân Lập) | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Hệ thống đường huyện dự kiến |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đ.Vành đai 1 | QL.1 (gần cây xăng) | QL.1 (gần Công an thành phố) | 4,4 | Theo quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đ.Xuân Tân - Xuân Lập | QL.56 (Xuân Tân) | Ranh huyện Cẩm Mỹ | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đ. Vành đai 2 | QL.1 | ĐT. Trảng Bom - Xuân Lộc (ĐT.773) | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |