| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC II-F

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Xuân Lộc

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy hoạch đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài (km) | Quy mô (làn xe) | Lộ giới | Đến 2020 |  |  | Giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | Gia đoạn 2026 - 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng (km) |  | K.phí (tỷ đồng) | Khối lượng (km) |  | K.phí (tỷ đồng) | Khối lượng (km) |  | K.phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| A | Hệ thống đường huyện hiện hữu |  |  | 151,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Xuân Phú - Xuân Tây | QL.1 | Ranh xã Xuân Tây (Cẩm Mỹ) | 6,70 | 4 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp thành đường tỉnh quản lý |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường Lang Minh - Xuân Đông | ĐT.765 | Đường Xuân Tâm - Xuân Đông | 5,20 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 3 | Đường Sóc Ba Buông | QL.1 | Đ. Xuân Hưng - Xuân Tâm | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | QL.1 | Làng Dân tộc | 5,00 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
|  | Đoạn mở mới | Làng Dân tộc | Đ. Xuân Hưng - Xuân Tâm | 7,50 | 2 - 4 | 32 |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 4 | Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm | QL.1 | Đ. Xuân Tâm - Trảng Táo | 11,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | QL.1 | Cầu ấp 3 | 1,00 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn mở mới | Cầu ấp 3 | Đ. Xuân Tâm - Trảng Táo | 10,80 | 2 - 4 | 32 |  |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 5 | Đường Xuân Tâm - Trảng Táo | QL.1 | Đ. Xuân Trường - Trảng Táo | 14,80 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 6 | Đường Tân Hữu - Trảng Táo | ĐT.766 | Đ. Xuân Tâm - Trảng Táo | 9,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | ĐT.766 | Cầu Suối Khỉ | 1,76 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn mở mới | Cầu Suối Khỉ | Đ. Xuân Tâm - Trảng Táo | 7,44 | 2 - 4 | 32 | Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 7 | Đường Xuân Trường - Trảng Táo | ĐT.766 | Ranh Bình Thuận | 16,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | ĐT.766 | Đ. Xuân Tâm - Trảng Táo | 11,00 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn mở mới | Đ. Xuân Tâm - Trảng Táo | Ranh Bình Thuận | 5,30 | 2 - 4 | 32 |  |  |  |  |  |  | Xây dựng đạt chuẩn 2 - 4 làn xe |  |  |
| 8 | Đường Xuân Trường - Suối Cao | ĐT.766 | Sông La Ngà | 11,00 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 9 | Đường Xuân Thành - Suối Cao - Xuân Bắc | ĐT.766 | ĐT. 776 (đường Xuân Bắc - Thanh Sơn) | 15,00 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 10 | Đường vào núi Chứa Chan | ĐT.766 | Núi Chứa Chan | 3,70 | 4 - 6 | 45 | Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn từ Km3+187 đến Km3+587 |  |  | 0,4 | Đường đô thị | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đường Bảo Hòa - Long Khánh | QL.1 | Cầu Suối Rết | 2,30 | Đường đô thị | 45 | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường đô thị |  |  | Nâng cấp đạt quy mô đường đô thị |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 12 | Đường Quanh núi Chứa Chan | QL.1 | Đ. vào núi Chứa Chan | 15,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (hiện hữu) | QL.1 | Ranh Xuân Hiệp - Suối Cát | 1,20 | 4 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 4 - 6 làn xe |  |  |
|  | Đoạn 2 (hiện hữu) | Đường vào núi Chứa Chan (Km0+660) | Ranh Xuân Hiệp - Suối Cát (Km3+700) | 3,70 | 4 - 6 | 45 |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 4 - 6 làn xe |  |  |
|  | Đoạn 3 (mở mới) | Ranh Xuân Hiệp - Suối Cát (Km3+700) | Đường vào núi Chứa Chan (Km2+846) | 10,70 | 4 - 6 | 45 |  |  |  | Xây dựng đạt \ quy mô 4-6 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 13 | Đường Hồ Núi Le | ĐT.766 | Đường Huỳnh Văn Nghệ | 4,00 | Đường đô thị | 30 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô đường đô thị |  |  |
| 14 | Đường Xuân Hiệp - Lang Minh | QL.1 | Đ. Lang Minh - Xuân Đông | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | QL.1 | Cầu Sông Ray | 5,50 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | Cầu Sông Ray | Đ. Lang Minh - Xuân Đông | 1,70 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 15 | Đường Xuân Bắc - Long Khánh | ĐT.763 | Ranh TP. Long Khánh | 5,30 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 16 | Đường Xuân Bắc - Bảo Quang | ĐT.763 | Ranh TP. Long Khánh | 6,60 | 2 - 4 | 32 | Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 17 | Đường Bằng Lăng 1-2 | Ranh xã Xuân Đông (Cẩm Mỹ) | Ranh huyện Xuyên Mộc | 4,60 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| B | Hệ thống đường huyện dự kiến |  |  | 141,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Xuân Thành - Trảng Tảo | ĐT.766 | Đ. Tân Hữu - Trảng Táo | 8,00 | 2 - 4 | 32 | 0 |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 2 | Đường Xuân Bắc - Suối Cao | Đ. Xuân Trường - Suối Cao | Ranh TP. Long Khánh | 7,60 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 3 | Đường Suối Mè | ĐT. Trảng Bom - Xuân Lộc | Đ. Xuân Thành - Suối Cao - Xuân Bắc | 8,40 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 4 | Đường Xuân Thành - Xuân Hòa | Đ. Sóc Ba Buông | Đ. Tân Hữu - Trảng Táo | 20,80 | 2 - 4 | 32 |  |  |  |  |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 5 | Đường Bảo Hòa - Xuân Hòa | ĐT. 765B | QL.1 xã Xuân Hòa | 35,20 | 2 - 4 | 32 |  |  |  |  |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 6 | Đường Chiến Thắng - Nam Hà | QL.1 | Ranh xã Bảo Bình (Cẩm Mỹ) | 3,80 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 7 | Đường Mả Vôi | QL.1 | Đ. Xuân Phú - Xuân Tây | 7,00 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 8 | Đường Bình Hòa - Thọ Tân | QL.1 | Đ. Thọ Chánh - Thọ Tân | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | QL.1 | Làng Dân tộc | 1,70 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | Làng Dân tộc | Đ. Thọ Chánh - Thọ Tân | 4,00 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 9 | Đường Gia Tỵ - Cao Su | ĐT.772 | Đ. Xuân Thành - Suối Cao - Xuân Bắc | 9,70 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 10 | Đường Suối Rết B | QL.1 | Ranh TP. Long Khánh | 2,20 | ĐĐT | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 11 | Đường Điểu Xiển (đường Đồi Đá - Bầu Trâm) | QL.1 | Ranh TP. Long Khánh | 1,10 | 4 - 6 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 12 | Đường Thọ Chánh - Thọ Tân | ĐT.763 | Ranh TP. Long Khánh | 3,90 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 13 | Đ. Xuân Bắc - Ruộng Tre | Đ. Xuân Bắc - Bảo Quang | Ranh TP. Long Khánh | 3,20 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 14 | Đường vào Thác Trời | ĐT.776 | Sông La Ngà | 2,70 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 15 | Đường Lang Minh - Suối Đá | ĐT.765 | Đường Xuân Phú - Xuân Tây | 4,20 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 16 | Đường quanh hồ Gia Măng | Đầu bờ đập hồ Gia Măng | Cuối bờ đập hồ Gia Măng | 10,00 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 17 | Đường Suối Cát - Xuân Hiệp | ĐT.765 | Giáp KCN Xuân Lộc | 4,60 | 4 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 18 | Đường Tà Lú | Quốc lộ 1 | Ranh đất quốc phòng | 3,70 | 2 - 4 | 32 |  |  |  | Nâng cấp từ đường xã thành đường huyện, duy tu bảo dưỡng |  |  | Xây dựng đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |