| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC II-H

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Định Quán

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài (km) | Quy mô (làn xe) | Lộ giới (m) | Quy hoạch đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Giai đoạn đến 2020 |  |  | Giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | Giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| I | Hệ thống đường hiện hữu |  |  | 266,91 |  |  | 24,37 | 5,90 | 235,27 | 102,94 | 28,25 | 1.178,87 | 110,30 |  | 976,32 |
| 1 | Đường 120 | Km53+495 QL20 | Ranh xã Phú Lộc huyện Tân Phú | 8,20 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 8,20 |  | 39,20 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 2 | Đường 118 - sông Đồng Nai | Km51+060 QL20 | Sông Đồng Nai | 8,47 | 2 - 4 | 32,0 | Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 3 | Đường Phú Lợi - Phú Hòa | Km48+240 QL20 | ĐT.774B | 8,20 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 8,20 |  | 39,20 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 4 | Đường Suối Soong II | Đường Phú Vinh - Ngọc Định | Đường 118 - sông Đồng Nai | 2,80 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 2,80 |  | 20,08 |
| 5 | Đường ấp 1 xã Phú Vinh | Điểm Công nghiệp Định Quán | Đường Suối Soong II | 6,40 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 6,40 |  | 76,48 |
| 6 | Đường Cầu Trắng | Đường CMT8 thị trấn Định Quán | Cầu Hòa Hiệp | 6,10 | 2 - 4 | 32,0 | Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 7 | Đường vào KDL Thác Mai | Km43+685 QL20 | KDL Thác Mai |  | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Km43+685 QL20 | Cầu Suối Đá | 14,00 |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 14,00 |  | 66,92 |
|  | Đoạn 2 | Cầu Suối Đá | KDL Thác Mai | 8,40 |  |  | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 8,40 |  | 60,23 |
| 8 | Đường Ngã Tư Sở | ĐT.776 | Bến phà ấp 8 xã Thanh Sơn | 16,30 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 16,30 |  | 116,87 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 9 | Đường 96 - La Ngà | Km28+700 QL20 | Hồ Trị An | 5,80 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Km28+700 QL20 | Km2+900 | 2,90 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 2,90 |  | 34,66 |
|  | Đoạn 2 | Km2+900 | Km 4+290 | 1,39 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 1,39 |  | 16,61 |
|  | Đoạn 3 | Km4+290 | Hồ Trị An | 1,51 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 1,51 |  | 18,04 |
| 10 | Đường Bến Cá - Phú Cường | Km19+060 QL20 | Hồ Trị An | 3,70 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 3,70 |  | 26,53 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 11 | Đường vào Bến Nôm | Km18+895 QL20 | ấp Bến Nôm | 5,00 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 5,00 |  | 35,85 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 12 | Đường Cầu Ván | Km21+590 | Ranh huyện Thống Nhất | 4,60 | 2 - 4 | 32,0 | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 4,60 |  | 54,97 |
| 13 | Đường ấp 2 - ấp 9 xã Gia Canh | Km 3+000 ĐT.775 | Km5+300 đường vào Thác Mai | 6,07 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 6,07 |  | 72,54 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 14 | Đường ấp 1 - 2 xã Thanh Sơn | Cầu Thanh Sơn | ĐT.776 | 6,36 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 6,36 |  | 30,40 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 15 | Đường ấp 6 - 8 xã Thanh Sơn | Đường Ngã Tư Sở (giao ĐT.776) | Đường Ngã Tư Sở (giao với đường vào Cánh đồng lúa Bàu Kiên) | 7,40 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 7,40 |  | 88,43 |
| 16 | Đường vào cánh đồng lúa Bàu Kiên | ĐT.776 | Đường Ngã Tư Sở | 8,20 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 8,20 |  | 97,99 |
| 17 | Đường nối 118 - 120 | Km 6+500 đường 118 | Km 6+200 đường 120 | 7,10 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 7,10 |  | 84,85 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 18 | Đường 101 La Ngà | Km32+950 QL20 | Hồ Trị An | 4,30 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 4,30 |  | 20,55 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 19 | Đường 101 Nam Lộ | Km33+165 QL20 | ĐT.763 | 12,70 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 12,70 |  | 60,71 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 20 | Đường NaGoa | Đường 101 Nam Lộ | ĐT.776 | 5,40 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 5,40 |  | 64,53 |
| 21 | Đường 101 - Vĩnh An | Đường 101 La Ngà | Ấp Bằng Lăng, Vĩnh An | 6,60 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 6,60 |  | 78,87 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 22 | Đường vào khu an dưỡng | Km34+340 QL20 | Khu an dưỡng | 2,60 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 2,60 |  | 12,43 |
| 23 | Đường 120 đi Gia Canh | Km52+840 QL20 | Km2+940 ĐT.775 | 9,60 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 9,60 |  | 45,89 |
| 24 | Đường Gia Canh - TT. Định Quán | Km44+500 QL20 | Đường ấp 2 - ấp 9 xã Gia Canh | 3,40 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 3,40 |  | 40,63 |
| 25 | Đường ấp 1 - 2 xã Phú Ngọc | Tượng đài chiến thắng La Ngà | Khu dân cư | 5,50 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 5,50 |  | 26,29 |
| 26 | Đường Phú Ngọc - Phú Vinh | ĐT.776 | Đường Phú Vinh - Ngọc Định | 6,30 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 6,30 |  | 105,40 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 27 | Đường 120 ấp 7 xã Phú Tân | Km2+000 đường 120 | Ấp 7 xã Phú Tân | 6,40 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 6,40 |  | 76,48 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 28 | Đường ấp 3 - Gia Huynh | Km10+800 ĐT.763 | Ngã ba Gia Huynh | 4,20 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 4,20 |  | 50,19 |
| 29 | Đường ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng | Km26+500 QL20 | Sông La Ngà | 4,40 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 4,40 |  | 52,58 |
| 30 | Đường 104 Bắc - Nam Lộ | Hồ Trị An | Sông La Ngà | 9,90 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 3,60 | 60,23 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 31 | Đường Phú Vinh - Ngọc Định | Km47+880 QL20 | ĐT.776 | 9,30 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Km47+880 QL20 | Km3+100 | 3,10 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 3,10 |  | 37,05 |
|  | Đoạn 2 | Km3+100 | Đường Cầu Trắng | 3,70 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 3,70 |  | 44,22 |
|  | Đoạn 3 | Đường Cầu Trắng | ĐT. 776 | 2,50 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 2,50 |  | 29,88 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 32 | Đường Suối Rắc | Km20+605 QL20 | Đường Phú Cường - La Ngà |  | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Km20+605 QL20 | Km 0+700 | 0,70 |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 0,70 |  | 5,02 |
|  | Đoạn 2 | Km0+700 | Đồi 48 | 2,40 |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 1,35 | 22,59 | 2,40 |  | 11,47 |
| 33 | Đường ấp Suối Son | Km23+000 QL20 | Đường 101 Nam Lộ | 3,00 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 3,00 |  | 21,51 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 34 | Đường KDC ấp Thống Nhất | Km18+920 QL20 | Km 19+715 QL20 | 1,90 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 1,90 |  | 13,62 |
| 35 | Đường ấp 6 - 7 xã Phú Tân | Đường ven sông Đồng Nai | Đường 120 | 4,30 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 4,30 |  | 30,83 |
| 36 | Đường ven sông Đồng Nai | Đường 118 - sông Đồng Nai | Đường ấp 6 - 7 xã Phú Tân | 5,99 | 2 - 4 | 32,0 | Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 37 | Đường Suối Nho - Xuân Thiện | ĐT.763 | Ranh huyện Thống Nhất | 1,50 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 1,50 |  | 7,17 |
| 38 | Đường vào KDL Thác Trời | Km37+640 QL20 | Thác Trời | 14,9 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Km37+640 QL20 | ĐT. 776 | 4,50 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 4,50 |  | 21,51 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Đường 104 Bắc - Nam Lộ | Thác Trời | 10,40 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 10,40 | 173,99 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 39 | Đường Phú Hòa - Gia Canh | Km 7+300 đường Phú Lợi - Phú Hòa | Km 1+500 đường ấp 2 - ấp 9 xã Gia Canh | 8,61 | 2 - 4 | 32,0 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 8,61 |  | 61,73 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| II | Hệ thống đường huyện dự kiến |  |  | 100,70 |  |  | 25,50 | 20,20 | 459,84 |  | 50,80 | 849,88 | 27,00 |  | 193,59 |
| 1 | Đường nối Cụm Công nghiệp Phú Túc đi ĐT. 763 | QL20 | ĐT. 763 |  | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | QL20 | Km 1+500 | 1,50 |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 1,50 |  | 10,76 |
|  | Đoạn 2 | Km 1+500 | ĐT. 763 | 5,00 |  |  | Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 2 | Đường Phú Cường - La Ngà | Đường Bến Cá - Phú Cường | Đường 96 - La Ngà | 9,30 | 2 - 4 | 32,0 | Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 3 | Đường gom Nam QL 20 | QL20 | ĐT.776 | 25,50 | 2 - 4 | 32,0 | Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp VI |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 25,50 |  | 182,84 |
| 4 | Đường gom Bắc QL 20 | QL20 | Đường 120 | 14,70 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  | 14,70 | 245,93 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 5 | Đường Phú Ngọc - Gia Canh | Đường 104 Bắc - Nam Lộ | Đường vào KDL Thác Mai | 8,60 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Đường 104 Bắc - Nam Lộ | Km1+500 | 1,50 | 2 - 4 | 32,0 | Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Km 1+500 | Đường vào KDL Thác Mai | 7,10 | 2 - 4 | 32,0 | Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 6 | Đường ven suối Tam Bung | Đường Bình Lộc - Cây Đa | Đường Cầu Ván | 13,80 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Đường Bình Lộc - Cây Đa | Km1+500 | 1,50 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  | 1,50 | 25,10 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Km1+500 | Đường Cầu Ván | 12,30 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  | 12,30 | 205,78 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 7 | Đường Cụm Công nghiệp Phú Vinh - thị trấn Tân Phú | Đường 118 - sông Đồng Nai | Đường Nguyễn Tri Phương thị trấn Tân Phú | 6,10 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  | 6,10 | 102,05 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 8 | Đường Trà Cổ đi QL20 | ĐT.774B | QL20 | 5,00 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  | 5,00 | 83,65 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 9 | Đường liên ấp 2-4-5 xã Thanh Sơn | ĐT.776 (ấp 2) | ĐT.776 (ấp 5) | 11,20 | 2 - 4 | 32,0 |  |  |  |  | 11,20 | 187,38 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |