| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC II-I

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Tân Phú

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

| Stt | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy hoạch đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài (km) | Quy mô (làn xe) | Lộ giới (m) | Đến 2020 |  |  | 2021 - 2025 |  |  | 2026 - 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| I | Hệ thống đường huyện hiện hữu |  |  | 121,5 |  |  | 47,6 | 0 | 190,7 | 37,6 | 0 | 147,3 | 48,5 | 0 | 145,5 |
| 1 | Đ. Tà Lài | QL.20 | Sông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (13,0 km đầu tuyến) | QL.20 | Giao Đ. Phú Lập - Núi Tượng |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (4,0 km còn lại) | Giao Đ. Phú Lập - Núi Tượng | Sông Đồng Nai | 4 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 2 | Đ. Trà Cổ | QL.20 | Đập Đồng Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (6,5 km đầu tuyến) | QL.20 | Ngã 3 chợ Phú Hòa |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (2,5 km còn lại) | Ngã 3 chợ Phú Hòa | Đập Đồng Hiệp | 2,5 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 3 | Đ. Núi Tượng - Nam Cát Tiên | Xã Núi Tượng | Đ.600A |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đ.600A | Km75+00 QL.20 | Sông Đồng Nai |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đ. Phú Lâm - Thanh Sơn | Km 65+600 QL.20 | Hồ Đa Tôn | 4,2 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 6 | Đ. Phú Xuân - Thanh Sơn | Đ. Phú Xuân - Núi Tượng | Đ. Phú Lâm - Thanh Sơn | 8 | 2 - 4 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 7 | Đ. Phú Xuân - Núi Tượng | QL.20 | xã Núi Tượng | 18 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 8 | Đ. Năm Rưỡi | Đ.Tà Lài | Sông Đồng Nai | 9 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  |
| 9 | Đ. Năm Tấn | QL.20 | Đường đê bao | 5,1 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2-4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 10 | Đ. Phú Lập - Núi Tượng | Xã Phú Lập | Đ.Phú Xuân - Núi Tượng |  | Nâng cấp thành ĐT. Tà Lài - Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Đ.323 | Ngã 3 Tà Lài | Đường chuyên dùng | 2,3 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 12 | Đ. Lá Ủ | ĐT.30/4 | Ấp Lá Ủ | 2,2 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |  |  |
| 13 | Đ. Thanh Sơn - Phú An | Hồ Đa Tôn | Đ. 600B | 7 | 2 - 4 | 32 | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 14 | Đ. Phú Lâm - Phú Bình | QL.20 | Đ. Lá Ủ | 3,2 | 2-4 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 15 | Đ. Phú Trung - Phú An | QL.20 | Km3 đường 600A | 9 | 2 - 4 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 16 | Đ. Thị Trấn - Trà Cổ | QL.20 | Km4+700 | 4,7 | 2 - 4 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 17 | Đ. Suối Mơ | Đ. Trà Cổ | Đ. Suối Mơ | 0,5 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 18 | Đ. Phú Lộc - Phú Xuân | Đường Tà Lài | Đ. Phú Xuân – Núi Tượng | 5,5 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 19 | Đ.600B | Km6+000 Đ.600A | Đ. Phú Xuân - Thanh Sơn | 11,5 | 2 - 4 | 32 | Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 20 | Đ. Phú Lộc - Phú Tân | Km0+300 Đ. Năm Rưỡi | Xã Phú Tân huyện Định Quán | 2,8 | 2 - 4 | 32 | Đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 21 | Đ.129 | Km62+000 QL.20 | Đường đê bao Đồng Hiệp | 7,9 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 22 | Đường Đắc Lua - Đăng Hà | Ranh tỉnh Lâm Đồng | Ranh tỉnh Bình Phước | 13,1 | 2 - 4 | 32 | Nâng cấp từ đường xã |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Hệ thống đường huyện dự kiến |  |  | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2 | 177,6 | 0 | 24,5 | 196 |
| 1 | Đ.Gom Bắc QL.20 | Ranh huyện Định Quán | xã Phú Trung huyện Tân Phú | 13,5 | 2 - 4 | 32 |  |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 2 | Đ. Phú Thịnh - Phú An | ĐT. Tà Lài -Trà Cổ (ĐT. 774B) | Đ.600B | 5,8 | 2 - 4 | 32 |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 3 | Đ. Nam Cát Tiên - Phú An | ĐT. Tà Lài - Trà Cổ (ĐT.774B) | Đ.600B | 6,2 | 2 - 4 | 32 |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 4 | Đ. Trà Cổ - Phú Lâm | Ranh huyện Định Quán | Đ.774 (30/4) | 11 | 2 - 4 | 32 |  |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 5 | Đ. Thị trấn - Núi Tượng | Đ. Lê Đại Hành - thị trấn Tân Phú | Đ. Phú Xuân - Núi Tượng | 12,5 | 2 - 4 | 32 |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |