| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

Quy hoạch hệ thống giao thông đường tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số  04 /2021/NQ-HĐND ngày 30  tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

| Stt | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài (km) | Quy mô Quy hoạch |  | Giai đoạn đến 2020 |  |  |  | Giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | Giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Quy mô (làn xe) | Lộ giới (m) | Chiều dài (km) |  |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp |  | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |  |
| A | Các tuyến đường tỉnh hiện hữu |  |  | 606,31 |  |  | 160,40 |  | 11,30 | 1.908,72 | 188,96 | 79,86 | 10.739,04 | 114,10 | 53,60 | 5491,59 |  |
| 1 | ĐT.760 | Cầu Ông Tiếp | Cầu Tân Vạn | 9,30 | Đường đô thị |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | Bàn giao thành phố Biên Hòa quản lý |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT.761 | ĐT.767 | Km37+300 | 37,30 | 2 | 45 | 2,00 |  |  | 10,00 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng và chuyển về BQL Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai khi đầu tư xong tuyến đường Ven hồ Trị An |  |  |  |
| 3 | ĐT.762 | Quốc lộ 20 | Đường Nguyễn Tất Thành | 20,50 | 4 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 20,50 |  | 964,48 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Vĩnh An | Đường N9 | Đường Nguyễn Tất Thành | 3,20 | Đường đô thị |  | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ĐT.763 | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 20 | 29,40 | 4 - 6 | 45 | 29,4 |  |  | 266,00 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe |  |  |  |
| 5 | ĐT.764 | Quốc lộ 56 | Ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 18,70 | 4 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 18,70 |  | 615,86 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 6 | ĐT.765 | Quốc lộ 1 | Ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 28,30 | 4 - 6 | 45 | 4,00 |  |  | 10,50 | 18,30 |  | 602,69 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 7 | ĐT.766 | Quốc lộ 1 xã Xuân Hiệp | Cầu Gia Huynh | 15,0 | 4 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |  | 3,20 | 150,55 | 11,80 |  | 388,62 |  |
| 8 | ĐT.767 | Quốc lộ 1 | ĐT.761 (xã Mã Đà) | 24,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Km16+754 | 16,75 | 4 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 9,4 |  | 116 | Đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (qua thị trấn Vĩnh An) | Km16+754 | Km17+840 (ngã tư trung tâm hành chính) | 1,09 | Đường đô thị | 33 | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 (qua thị trấn Vĩnh An) | Km17+840 | Km18+940 (ĐT.768) | 1,10 | Đường đô thị | 22 | Thực hiện theo quy hoạch thị trấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 4 | Km18+940 | ĐT.761 (xã Mã Đà) | 4,18 | 4 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe |  |  |  |
| 9 | ĐT.768 | Ngã 3 Gạc Nai | ĐT.767 | 37,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Ngã 3 Gạc Nai | Cầu Thủ Biên | 16,90 | Đường đô thị | 24 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô đường đô thị |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cầu Thủ Biên | ĐT.767 | 21,00 | 4 - 6 | 45 | 21,00 |  |  | 123,80 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe |  |  |  |
| 10 | ĐT.769 | Quốc lộ 1 (Dầu Giây) | Quốc lộ 51B | 42,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 (Dầu Giây) | Vành đai 4 | 14,76 | 6 làn xe cơ giới | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 14,76 |  | 618,59 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (bao gồm đoạn mở mới) | Vành đai 4 | Quốc lộ 51B | 15,60 | 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 7,20 | 8,40 | 653,80 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | Nghĩa trang xã Bình An | Đường Đội 3 - Nông trường Long Thành | 11,80 |  | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | Chuyển về huyện quản lý sau khi đầu tư đưa vào sử dụng đoạn mở mới |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ĐT.769B | Phà Cát Lái | Quốc lộ 51A | 29,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Phà Cát Lái | Đường Nguyễn Văn Trị | 3,45 | Đường đô thị | 30 | 3,45 |  |  | 60,56 | Căn cứ quy hoạch đô thị Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Đường Nguyễn Văn Trị | Ranh huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành | 23,85 | Đường đô thị | 35 | 23,85 |  |  | 418,64 | Căn cứ quy hoạch đô thị Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | Ranh huyện Nhơn Trạch và Long Thành | Quốc lộ 51A | 2,10 | Đường đô thị | 32 | 2,10 |  |  | 36,86 | Căn cứ quy hoạch đô thị Long Thành |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ĐT.770 (Suối Tre - Bình Lộc) | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 20 | 11,30 | 2 - 6 | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 11,30 |  | 357,96 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn qua thành phố Long Khánh | Quốc lộ 1 | Cầu số 2 | 6,0 | Đường đô thị | 45 | Thực hiện theo quy hoạch đô thị thành phố Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ĐT.769C (25B) | Quốc lộ 51 | Đường Quách Thị Trang | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Nút giao đường Vành đai 3 | 13,30 | Đường đô thị | 80 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 13,30 |  | 321,06 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Nút giao đường Vành đai 3 | Đường Quách Thị Trang | 1,60 | Đường đô thị | 51 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 1,60 |  | 38,62 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 14 | ĐT.771 (Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch) | Quốc lộ 51 | ĐT.771C (đường kết nối vào Cảng Phước An) | 25,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Ranh phía Bắc KCN Long Thành | 10,00 | Đường đô thị | 70 |  |  |  |  |  | 10,0 | 241,40 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Đi qua KCN Long Thành |  | 2,80 | Theo QH KCN |  | Căn cứ quy hoạch Khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | Ranh phía Nam KCN Long Thành | Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây | 3,70 | Đường đô thị | 70 |  |  |  |  |  | 3,70 | 241,23 | Đầu tư quy mô đường đô thị |  |  |  |
|  | Đoạn 4 | Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây | Ranh KCN Nhơn Trạch 1 | 3,20 | Đường đô thị | 61 | 1,20 |  | 2,00 | 185,16 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô đường đô thị |  |  |  |
|  | Đoạn 5 | Ranh KCN Nhơn Trạch 1 | ĐT.769C (25B) | 1,40 | Theo quy hoạch KCN | 48 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 6 | ĐT.769C (25B) | ĐT.771C (đường kết nối vào Cảng Phước An) | 4,30 | Đường đô thị | 61 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |
| 15 | ĐT.322B | Km30+317, ĐT.761 | Km35+266, ĐT.761 | 2,6 | Theo quy hoạch huyện Vĩnh Cửu |  | Chuyển về huyện quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ĐT.772 (Trảng Bom-Xuân Lộc) | ĐT.766, huyện Xuân Lộc | ĐT.767 huyện Trảng Bom | 58,2 | 4 - 8 | 45 |  |  |  |  |  | 58,2 | 2.439,16 | Đầu tư quy mô 4 - 8 làn xe |  |  |  |
|  | Đoạn 1 (mở mới) | ĐT.766, huyện Xuân Lộc | Đường Hàm Nghi, TP. Long Khánh | 16,08 | 4 - 8 | 45 |  |  |  |  |  | 16,08 | 637,82 | Đầu tư quy mô 4 - 8 làn xe |  |  |  |
|  | Đoạn 2 (mở mới) | Đường Hàm Nghi, TP. Long Khánh | ĐT.767 huyện Trảng Bom | 42,12 | 4 - 8 | 45 |  |  |  |  |  | 42,12 | 1.801,34 | Đầu tư quy mô 4 - 8 làn xe |  |  |  |
|  | Đoạn hiện hữu | ĐT.766, huyện Xuân Lộc + 65 | Xã Bảo Quang, TP.Long Khánh | 16,70 | Theo quy hoạch huyện Xuân Lộc |  | Chuyển về huyện quản lý sau khi đầu tư xong tuyến mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) | Quốc lộ 1 | ĐT.769 (xã Bình An) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 56 | 24,76 | 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp | 60 |  |  |  |  |  | 24,76 | 1622,9 | Đầu tư quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Quốc lộ 56 | Hương lộ 10 (hiện hữu) | 3,0 | 6 làn xe cơ giới | 45 | Quy hoạch thành đường địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 (hiện hữu) | Hương lộ 10 (hiện hữu) | Đường Cầu Mên | 13,53 | 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp | 80 |  |  |  |  | 13,50 |  | 616,10 | Đầu tư quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp |  |  |  |
|  | Đoạn 4 (hiện hữu) | Đường Cầu Mên | ĐT.769 | 5,77 | 2 | 32 | Nằm trong phạm vi sân bay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 5 (trùng đoạn tuyến Vành đai 4) | Km38+540 (theo tuyến quy hoạch) | ĐT.769 (xã Bình An) | 9,5 | Theo quy hoạch đường Vành đai 4 |  |  |  | 9,30 | 165,00 | Đầu tư quy mô 4 làn xe với đoạn trùng tuyến Vành đai 4, đoạn còn lại DTBD và chuyển về đường địa phương |  |  | Đầu tư theo quy hoạch tuyến đường Vành đai 4 đối với đoạn trùng tuyến, đoạn còn lại DTBD và chuyển về đường địa phương |  |  |  |
|  | Đoạn qua trục chính đô thị thị trấn Long Giao |  |  | 2,80 | Theo quy hoạch đô thị Long Giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ĐT.774 (ĐT.30/4) | Km 46+950, Quốc lộ 20 | Ranh tỉnh Bình Thuận | 4,70 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 4,70 |  | 82,50 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |
| 19 | ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ) | ĐT.775 | Quốc lộ 20 | 54,0 | 2 - 4 | 32 | 54,0 |  |  | 151,0 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Tân Phú |  |  | 2,0 | Đường đô thị |  | Căn cứ theo Quy hoạch thị trấn Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ĐT.775 (ĐT.Cao Cang) | Quốc lộ 20 | Ranh tỉnh Bình Thuận | 13,10 | 4 - 6 | 45 | 13,10 |  |  | 431,43 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe |  |  |  |
|  | Đoạn qua thị trấn Định Quán |  |  | 1,0 | Đường đô thị | 30 | 1,0 |  |  |  | Căn cứ quy hoạch đô thị Định Quán |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ĐT.776 (Xuân Bắc - Thanh Sơn) | ĐT.763 | ĐT.761 | 48,30 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |  | 29,80 | 880,00 | Đầu tư quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |  |
| 22 | ĐT.777 (Chất Thải Rắn) | Quốc lộ 1 | Quốc lộ 51 | 19,07 | Đường đô thị | 45 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | 19,07 |  | 576,34 | Đầu tư quy mô đường đô thị |  |  |  |
| 23 | ĐT.780 (Sông Nhạn - Dầu Giây) | ĐT.773 | ĐT.769 | 16,60 | 4 - 6 | 45 | Huyện quản lý |  |  |  | Nhận bàn giao từ huyện và tiếp tục duy tu bảo dưỡng |  |  | 16,60 |  |  | 546,70 |
| 24 | ĐT.767C (đường Đồng Khởi) | Nút giao Amata | ĐT.768 | 8,60 | Đường đô thị | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Nút giao Amata | Cây xăng 26 | 4,32 | Đường đô thị | 30 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cây xăng 26 | ĐT.768 | 4,28 | Đường đô thị | 30 | Nằm trong dự án BOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ĐT.767B (đường vào Nhà máy nước Thiện Tân) | Quốc lộ 1 | ĐT.768 | 6,30 | 2 - 4 | 32 | Nằm trong dự án BOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn qua thành phố Biên Hòa |  |  | 3,80 | Theo quy hoạch đô thị thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Các tuyến đường tỉnh mở mới |  |  | 246,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐT.765B (Xuân Định -Lâm San) | Quốc lộ 1 | ĐT.765 | 27,00 | 2 - 4 | 32 | Nhận bàn giao từ huyện |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | 27,0 |  | 101,30 |  |
| 2 | ĐT.771B (Hương Lộ 2) | Quốc lộ 51 | Đường vào làng đại học | 17,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 51 | Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây | 14,60 | Đường đô thị | 60 |  |  | 14,6 | 352,44 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô đường đô thị |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây | Đường vào làng Đại học | 3,20 | Đường đô thị | 35 |  |  |  |  |  | 3,20 | 77,25 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 3 | ĐT.769D (25C) | Sân bay Long Thành | ĐT.769G (đường liên cảng Nhơn Trạch) | 25,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Sân bay Long Thành | Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | 2,10 | Đường đô thị | 120 |  |  | 2,10 | 50,69 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | Quốc lộ 51 | 1,70 | Đường đô thị | 85 |  |  | 1,70 | 41,04 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | Quốc lộ 51 | Đường Hùng Vương | 3,40 | Đường đô thị | 100 |  |  | 3,40 | 82,08 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 4 | Đường Hùng Vương | Ranh KCN Nhơn Trạch 3 | 5,66 | Đường đô thị | 100 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 5 | Ranh KCN Nhơn Trạch 3 | Đường Vành đai 3 | 5,42 | Đường đô thị | 100 |  |  | 5,42 | 129,40 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 6 | Đường Vành đai 3 | ĐT.769G (đường liên cảng Nhơn Trạch) | 7,00 | Đường đô thị | 100 |  |  |  |  |  | 7,00 | 97,202 | Đầu tư quy mô đường đô thị |  |  |  |
| 4 | ĐT.768B | ĐT.768 (xã Bình Hòa) | ĐT.767B (đường vào Nhà máy nước Thiện Tân) | 11,60 | Đường đô thị | 30 |  |  |  |  |  | 11,60 | 174,00 | Đầu tư quy mô đường đô thị |  |  |  |
| 5 | ĐT.778 (Bắc Sơn - Long Thành) | Quốc lộ 1 (Km1854+200) | ĐT.769 (đoạn tuyến mở mới) | 18,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Đường Võ Nguyên Giáp | 4,50 | 4 - 6 | 45 | 4,50 |  |  | 108,63 | tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Đường Võ Nguyên Giáp | ĐT.777 | 5,77 | Đường đô thị | 60 |  |  | 3,40 | 85,26 |  | 2,37 | 111,50 | Đầu tư quy mô đường đô thị |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | ĐT.777 | ĐT.769 (đoạn tuyến mở mới) | 7,85 | 4 - 8 | 45 |  |  |  |  |  | 7,85 | 369,33 | Đầu tư quy mô 4-8 làn |  |  |  |
| 6 | ĐT.779 (Xuân Tâm - Xuân Đông) | Quốc lộ 1 | ĐT.765 | 10,80 | 2 - 4 | 25-32 |  |  |  |  | 10,80 |  | 189,57 | Đầu tư quy mô 2-4 làn xe |  |  |  |
| 7 | ĐT.769E | Sân bay Long Thành | ĐT.770B | 8,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Sân bay Long Thành | Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành | 3,5 | Đường đô thị | 115 |  |  |  |  |  | 3,33 | 45,90 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | Depot đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành | ĐT.770B | 4,63 | Đường đô thị | 95 |  |  |  |  |  | 4,57 | 159,30 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 8 | ĐT.778B | ĐT.778 | KCN Giang Điền | 1,82 | Đường đô thị | 45 | Công ty CP Sonadezi Giang Điền đầu tư |  |  |  | Nhận bàn giao từ Công ty CP Sonadezi Giang Điền |  |  | 1,82 |  | 59,94 |  |
| 9 | ĐT.763B | Đường ven hồ Sông Ray | Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 | 44,12 | 2 - 6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Đường ven hồ Sông Ray | Quốc lộ 1 | 20,11 | 2 - 6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 9,88 | 10,23 | 624,14 |  |
|  | Đoạn 2 | Quốc lộ 1 | Ranh huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh | 7,02 | 2 - 6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,02 | 330,28 |  |
|  | Đoạn 3 | Ranh huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh | Đường Suối Chồn – Bảo Quang | 8,04 | 2 - 6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,04 | 378,27 |  |
|  | Đoạn 4 | Đường Suối Chồn - Bảo Quang | Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 | 6,95 | 2 - 6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,95 | 326,98 |  |
| 10 | ĐT.770B | ĐT.763 | QL.51 | 54,61 | 4 - 8 | 60 |  |  |  |  |  | 54,61 | 2502,95 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 11 | ĐT.773B | Quốc lộ 56 | Nút giao đường Suối Quýt và đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường | 10,72 | 4 - 6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 | 504,35 |  |
| 12 | ĐT.777B | Quốc lộ 51 | ĐT.771B | 5,50 | Đường đô thị | 47 |  |  |  |  |  | 5,50 | 276,08 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |
| 13 | ĐT.780B | Quốc lộ 1 | ĐT.780 (Sông Nhạn - Dầu Giây) | 16,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Quốc lộ 1 | Ranh KCN công nghệ cao Dofico | 7,05 | 4 - 6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,05 | 331,69 |  |
|  | Đoạn 2 | Ranh khu công nghiệp công nghệ cao Dofico | ĐT.769 | 1,72 | Căn cứ quy hoạch Khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 3 | ĐT.769 | ĐT.780 | 7,47 | 4 - 6 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,47 | 351,45 |  |
| C | Trục chính quan trọng khác |  |  | 61,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐT.769G (Đường Liên Cảng Nhơn Trạch) | KCN Ông Kèo | Hết ranh Cảng Việt Thuận Thành | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | KCN Ông Kèo | ĐT.769B | 13,2 | 4 - 8 | 61 |  |  |  |  |  | 13,2 | 2.060 | Tiếp tục đầu tư xây dựng quy mô 4 - 8 làn xe và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
|  | Đoạn 2 | ĐT.769B | Hết ranh Cảng Việt Thuận Thành | 2,0 | 4 - 6 | 45 |  |  |  |  |  | 2,0 | 312 | Tiếp tục đầu tư xây dựng quy mô 4 - 6 làn xe và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 2 | ĐT.771E (đường Vành đai 3 nối dài) | Cao tốc Long Thành-Bến Lức | Đường vào KCN ông Kèo | 2,3 | Đường đô thị | 48 |  |  |  |  |  | 2.3 | 95,51 | Tiếp tục đầu tư xây dựng quy mô đường đô thị và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 3 | ĐT.771C (đường kết nối vào cảng Phước An) | ĐT.771 | Cảng Phước An | 11,10 | Đường đô thị | 61 |  |  | 11,10 | 268,19 | Tiếp tục đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng |  |  | Tiếp tục đầu tư xây dựng quy mô đường đô thị và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 4 | ĐT.769F (đường nối Quận 2 - Nhơn Trạch) | Cao tốc Long Thành-Bến Lức | Xã Phú Hữu, Nhơn Trạch (sông Đồng Nai) | 8,50 | Đường đô thị | 100 |  |  |  |  |  | 8,50 | 477,67 | Tiếp tục đầu tư xây dựng quy mô đường đô thị và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 5 | ĐT.777C (đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng) | Quốc lộ 51 | Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa (Võ Nguyên Giáp) | 7,37 | 2-6 | 32 |  |  | 5,62 | 98,62 |  | 1,20 | 30,09 | Tiếp tục đầu tư xây dựng quy mô 2 - 6 làn xe và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 6 | ĐT.768C (đường vành đai TP. Biên Hòa) | ĐT.767 (xã Bắc Sơn) | Cầu Bạch Đằng | 17,62 | Đường đô thị | 60 |  |  |  |  |  | 17,62 | 453,90 | Tiếp tục đầu tư xây dựng quy mô đường đô thị và duy tu, bảo dưỡng |  |  |  |
| 7 | ĐT.771D (đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) | Cầu Phước An | ĐT.771C | 1,64 | Đường đô thị | 50 |  |  |  |  |  | 1,64 | 77,16 | Duy tu bảo dưỡng |  |  |  |