| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC II-B

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Long Thành

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

| Stt | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy hoạch đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài (km) | Quy mô (làn xe) | Lộ giới | Giai đoạn Đến 2020 |  |  | Giai đoạn 2021 - 2025 |  |  | Giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) | Chiều dài (km) |  | Kinh phí (tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  |  |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  | Nâng cấp | Làm mới |  |
| A | Hệ thống đường huyện hiện hữu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đ. Long Đức - Lộc An | QL.51 | ĐT 769 (ngay UBND xã Lộc An) | 5,2 | 6 | 32 | Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 2 | Đ. Phước Bình | QL.51 | Ranh xã Cù Bị (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 14,7 | 6 | 32 | Công ty Tuấn Lộc thực hiện 7,4 km |  |  | Tiếp tục đầu tư |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 3 | Đ.Ấp 1 - Ấp 3 | Đ. Phước Bình | Ranh xã Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 2,0 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |  |  |
| 4 | Đ.Tân Hiệp | QL.51 | Xã Tân Hiệp | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | QL.51 | Cầu Số 2 | 5,2 | 6 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Cầu Số 2 | Xã Tân Hiệp | 4,3 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |  |  |
| 5 | Đ.Cây Cầy - Suối Le | Ngã ba Cây Cầy | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 5,5 | 2 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 làn xe |  |  |
| 6 | Đ.Bàu Cạn | QL.51 | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | QL.51 | Ngã ba cây cầy | 11,1 | 4 - 6 | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Ngã ba cây cầy | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | 5,2 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 7 | Đ. Phước Bình - Bình An | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | ĐT.769 | 27,1 | 6 - 8 | 45 | Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Tiếp tục đầu tư nâng cấp |  |  |
| 8 | Hương Lộ 12 | QL.51 | Đ. Long Phước - Phước Thái | 2,4 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 9 | Đ. Bưng Môn | QL.51 | ĐT.769 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | Đoạn hiện hữu |  | 2,5 | Đường đô thị | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Đoạn nâng cấp, mở mới |  | 4,5 | 2 - 4 | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư nâng cấp, kéo dài |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 10 | Đ. Cầu Xéo - Lộc An (Đinh Bộ Lĩnh) | Đ. Lê Duẩn | ĐT.769 | 2,1 | Đường đô thị | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 11 | Hương Lộ 21 | QL.51 | Ranh TP. Biên Hòa | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | QL 51 | Ranh KCN Long Thành | 2,1 | Đường đô thị | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | Ranh KCN Long Thanh | Ranh TP. Biên Hòa | 7,0 | 2 - 4 | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 12 | Đ. An Định | Hương Lộ 21 | Đ. Trần Phú (đường N7 mở mới) | 1,1 | Đường đô thị | 20,5 | Cải tạo theo đường hiện hữu |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Nâng cấp theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường đô thị |  |  |
| 13 | Đ. An Phước - Tam An (Đ. Nguyễn Hải) | Đ. Lê Duẩn | Hương Lộ 21 | 2,1 | Đường đô thị | 22,5 | Cải tạo theo đường hiện hữu |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường đô thị |  |  |
| 14 | Đ. Ấp 7 - Ấp 8 | QL.51 | ĐT. Chất Thải Rắn (ĐT.777) | 3,1 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 15 | Đ. Lò Gạch - cầu Nước Trong | QL.51 | Đ. Sa Cá | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đoạn 1 | QL.51 | KCN Long Đức | 3,9 | Đường đô thị | 45 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
|  | Đoạn 2 | KCN Long Đức | Đ. Sa Cá | 7,5 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  |
| 16 | Đ. Đội 3 Nông Trường Long Thành | Đ.Long Đức - Lộc An | Đ. Bờ Đê Long Đức | 6,5 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  |
| 17 | Đ. Sa Cá | ĐT.769 | Khu sản xuất nông nghiệp | 2,8 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  |
| 18 | Đ. Cầu Mên | ĐT.769 | Đ. Phước Bình - Bình An | 3,5 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 19 | Đ. Suối Quýt | ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc | Hồ Cầu Mới | 2,5 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 20 | Đường Dầu Ba | Đường An Phước - Tam An | Khu SX nông nghiệp | 4,0 | Chuyển thành đường đô thị |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  |
| 21 | Đ. Ấp 8 Bình Sơn | ĐT.769 (UBND xã Bình Sơn) | ĐT.769 (Khu TĐC) | 3,6 | 2 - 4 | 32 | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Nâng cấp đạt quy mô 2 - 4 làn xe |  |  |
| 22 | Đ. Long Đức – Long An | Đ.Long Đức - Lộc An | Đ. Võ Thị Sáu | 2,2 | 2 - 4 | 32 | Cải tạo theo đường hiện hữu |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 23 | Đ. Khu 12 Long Đức (Vũ Hồng Phô) | Đ. Lê Duẩn | ĐT.769 | 3,1 | Đường đô thị | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Nâng cấp, mở mới đạt tiêu chuẩn đường đô thị |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| B | Hệ thống đường huyện dự kiến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đ. Long Phước - Phước Thái | Đ. Nguyễn Văn Ký (Ranh Nhơn Trạch) | QL.51 - Đ. Tân Hiệp | 9,7 | 6 | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư nâng cấp |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 2 | Đ. Phước Bình - Bàu Cạn | Đ. Phước Bình | Đ. Phước Bình – Bình An | 10,4 | 6 - 8 | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư đạt quy mô 6 - 8 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 3 | Đ. Phước Bình - Tân Hiệp - Bàu Cạn | Ranh Bà Rịa - Vũng Tàu | Đ. Phước Bình - Bình An | 11,4 | 6 - 8 | 32 | Lập hồ sơ |  |  | Đầu tư đạt quy mô 6 - 8 làn xe |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 4 | Đường chuyên dùng Phước Bình | Cao tốc Bến Lức - Long Thành | Hết ranh Phước Bình | 12,25 | 8 - 10 | 60 | Bổ sung quy hoạch |  |  | Bổ sung quy hoạch |  |  | Đầu tư đạt quy mô 8 - 10 làn xe |  |  |
| 5 | Đường song hành cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây | Giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu | Hầm chui Bình Sơn | 6,5 | Đường đô thị | 32 | Bổ sung quy hoạch |  |  | Bổ sung quy hoạch |  |  | Đầu tư đạt quy mô đường đô thị |  |  |
| 6 | Đường số 1 xã Tân Hiệp (chuyển cấp một đoạn) | Đường Phước Bình - Tân Hiệp - Bàu Cạn - Cẩm Đường | Ranh khu Logistic Tân Hiệp | 1,06 | 6 - 8 | 45 | Bổ sung quy hoạch |  |  | Bổ sung quy hoạch |  |  | Đầu tư đạt quy mô 6 - 8 làn xe |  |  |
| 7 | Đường vào khu Logistics | Đường Tân Hiệp | Ranh khu Logistic Tân Hiệp | 0,127 | 6 | 32 | Đầu tư xây dựng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 8 | Đường vào khu dân cư Long Đức (phía Bắc) | Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong | Khu dân cư Long Đức | 0,68 | Đường đô thị | 32 | Đầu tư xây dựng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |
| 9 | Đường vào khu dân cư Long Đức (phía Nam) | Đường Long Đức - Lộc An | Khu dân cư Long Đức | 1,2 | Đường đô thị | 32 | Đầu tư xây dựng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  | Duy tu bảo dưỡng |  |  |