| Phụ lục I BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ ĐẤT (BỔ SUNG) (Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện | Tổng mức vốn đầu tư | Kế hoạch năm 2023 (NQ38) |  | Kế hoạch năm 2023 giao chi tiết |  | Trong đó |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giao bổ sung (QĐ 3676) |  | Nội dung giao bổ sung tại kỳ họp thứ 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | NSTT | Đất | NSTT | Đất | NSTT | Đất | NSTT | Đất |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| C | Danh mục các dự án UBND tỉnh giao khi đủ điều kiện về hồ sơ (tính đến ngày 31/12/2022) |  |  |  | 206.283 | 363.014 | 206.283 | 363.014 | 30.000 | 188.883 | 75.233 | 156.500 |  |
| C.1 | Phân bổ chi tiết |  |  |  |  |  | 105.233 | 345.383 | 30.000 | 188.883 | 75.233 | 156.500 |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 104.383 | 344.083 | 30.000 | 188.083 | 74.383 | 156.000 |  |
| I.1 | Giao thông |  |  |  |  |  | 40.000 | 344.083 | 30.000 | 188.083 | 10.000 | 156.000 |  |
| I.1.1 | Thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  | 0 | 11.000 | 0 | 5.000 | 0 | 6.000 |  |
| 1 | Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST 100%) | LT-NT | Tối đa 4 năm | 1.493.042 |  |  | - | 5.000 |  | 5.000 |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 2 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán | ĐQ | Tối đa 4 năm | 145.840 |  |  | - | 6.000 |  |  |  | 6.000 | UBND huyện Định Quán |
| I.1.2 | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 40.000 | 333.083 | 30.000 | 183.083 | 10.000 | 150.000 |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh | NT | 2023-2028 | 3.868.000 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai (kể cả hoàn trả vốn ứng trước dự toán năm 2023) |  |  |  |  |  | - | 50.000 |  |  |  | 50.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| b | Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai |  |  | 1.268.672 |  |  | - | 183.083 |  | 183.083 |  |  | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 2 | Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (kể cả hoàn ttả vốn ứng trước dự toán năm 2023) | BH-LT | 2023-2026 | 6.240.000 |  |  | - | 100.000 |  |  |  | 100.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh |
| 3 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ) thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (100% NST) | TB | Tối đa 4 năm | 106.157 |  |  | 30.000 | - | 30.000 |  |  |  | UBND huyện Trảng Bom |
| 4 | Nâng cấp đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh (NST 100%) | LK | Tối đa 3 năm | 70.310 |  |  | 10.000 | - |  |  | 10.000 |  | UBND thành phố Long Khánh |
| I.2 | Quốc phòng |  |  |  |  |  | 64.383 | 0 | 0 | 0 | 64.383 | 0 | - |
| I.2.1 | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 64.383 | 0 | 0 | 0 | 64.383 | 0 |  |
| 1 | Dự án xây dựng bổ sung một số công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | BH | Tối đa 4 năm | 221.102 |  |  | 64.383 | - |  |  | 64.383 |  | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
| I.3 | An ninh và trật tự, an toàn xã hội |  |  |  |  |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 |  |
|  | Khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 |  |
| 1 | Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025 (thực hiện thẩm định giá thiết bị) | ĐN | Tối đa 5 năm | 988.000 |  |  | 850 | - |  |  | 850 |  | Công an tỉnh Đồng Nai |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 0 | 1.300 | 0 | 800 | 0 | 500 |  |
| 1 | Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường (NST 100%) | LT | Tối đa 4 năm | 620.860 |  |  | - | 100 |  |  |  | 100 | UBND huyện Long Thành |
| 2 | Dự án đường Lò Gạch - cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến khu công nghiệp Long Đức) (nguồn đấu giá đất trên địa bàn huyện Long Thành) | LT | Tối đa 4 năm | 753.246 |  |  | - | 400 |  |  |  | 400 | UBND huyện Long Thành |
| 3 | Xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa | BH | Tối đa 4 năm | 310.000 |  |  | - | 300 |  | 300 |  |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 4 | Đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa | BH | Tối đa 5 năm | 1.545.000 |  |  | - | 400 |  | 400 |  |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| 5 | Dự án xây dựng, cải tạo một số tuyến đường đảm bảo tổ chức giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường ven sông Cái với đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh | BH | 2023-2026 | 187.507 |  |  | - | 100 |  | 100 |  |  | UBND thành phố Biên Hòa |
| C.2 | Dự phòng chưa phân bổ |  |  |  |  |  | 101.050 | 17.631 |  |  |  |  |  |