| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT Số: 06/2008/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 24 tháng 12 năm 2008 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HÐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2003; Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008.

Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2008; Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HÐND huyện về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009; Tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND huyện (kèm kế hoạch đầu tư và danh mục công trình), với chỉ tiêu cụ thể sau:

Tổng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện năm 2009 là: 60.672 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung: 38.772 triệu đồng;

+ Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng: 21.000 triệu đồng;

+ Nguồn hỗ trợ có mục tiêu Chương trình 135 năm 2009: 900 triệu đồng.

Ðiều 2. Giao UBND huyện căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2009 và báo cáo kết quả tại các kỳ họp HÐND huyện. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết điều chỉnh kế hoạch, UBND huyện báo cáo Thường trực HÐND huyện xem xét giải quyết và báo cáo HÐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Ðiều 3. Thường trực HÐND huyện, hai Ban HÐND huyện và các Đại biểu HÐND huyện thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được HÐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Ngô Ngọc Thanh |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT Số: 199/TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 12 tháng 12 năm 2008 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ vào nguồn thu, UBND huyện Thống Nhất kính trình HÐND huyện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009 của huyện là 60.672 triệu đồng; gồm các nguồn như sau:

1. Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng: 21.000 triệu đồng, được bố trí cho các dự án, cụ thể như sau:

- Quy hoạch: Bố trí vốn cho 01 dự án quy hoạch 350 triệu đồng.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Bố trí vốn cho 02 dự án chuyển tiếp 19.150 triệu đồng.

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (dự phòng): 1.500 triệu đồng để thanh toán vốn cho các dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư khi hoàn thành hồ sơ gồm 18 dự án, làm cơ sở thực hiện đầu tư 2010.

2. Nguồn vốn ngân sách tập trung: 38.772 triệu đồng, được bố trí vốn cho các dự án, cụ thể: (có biểu chi tiết đính kèm)

- Quy hoạch: Bố trí vốn cho 01 dự án: 150 triệu đồng.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Đầu tư 18 dự án, bao gồm 12 dự án chuyển tiếp với tổng giá trị là 18.839 triệu đồng và 06 dự án khởi công mới: 18.283 triệu đồng.

3. Nguồn bổ trợ chương trình 135: Hỗ trợ cho 06 ấp đặc biệt khó khăn là 900 triệu đồng (chi tiết biểu đính kèm).

4. Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư và xây dựng năm 2009:

- Đảm bảo bố trí vốn, danh mục và mục đích sử dụng nguồn vốn.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp và các công trình có nhu cầu cấp bách và công trình phục vụ nông nghiệp nông thôn.

- Các dự án bố trí vốn thực hiện dự án đã có đầy đủ hồ sơ TKKT-TDT được duyệt và đảm bảo mặt bằng thi công.

Trên đây là tờ trình kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009, UBND huyện kính trình HÐND huyện xem xét, quyết định./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thùy Liên |
| --- | --- |